ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i drogowej nad realizacją prac związanych z wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie hali sportowo-widowiskowej wraz z parkingiem naziemnym, niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 – etap II” (kod zadania C/OM/VIII/P1/39B)

- Do podstawowych obowiązków Inspektora, oprócz zadań określonych w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 t. j. z późn. zm.) należy w szczególności:

1) uczestniczenie w procesie inwestycyjnym rozumiane jako kompleksowe wspieranie Inwestora we wszystkich fazach realizacji inwestycji – od etapu rozpoczęcia robót budowlanych, przez nadzór nad jakością i zgodnością robót budowlanych z projektem 
i przepisami, aż po udział w odbiorach, rozliczeniu inwestycji oraz monitorowanie 
i egzekwowanie usunięcia wad,

2) bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej,

3) reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z umową,

4) zapoznanie się i weryfikacja dokumentacji projektowej, warunków terenowych 
i dokumentacji formalno – prawnej budowy,

5) przejęcie obowiązków wynikających z umowy od dotychczasowego podmiotu, który pełnił nadzór inwestorski dla przedmiotowej inwestycji oraz zapoznanie się z jego Raportem Końcowym z realizacji umowy.

6) wydawanie uzgodnionych z Inwestorem poleceń i instrukcji technicznych Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie 
z Wykonawcą robót,

7) analiza i opiniowanie wniosków oraz zgłoszeń składanych przez Wykonawcę robót budowlanych, z przekazaniem ich Inwertorowi wraz z rekomendacją co do dalszych działań,

8) opiniowanie wniosków waloryzacyjnych składanych przez Wykonawców,

9) prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz 
w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy o roboty budowlane a także w przypadku zagrożenia zdrowia i życia,

10) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów z dokumentacją projektową, przed ich wbudowaniem,

11) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych a także zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych oraz z odpowiednimi normami i certyfikatami,

12) sprawdzanie jakości wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z dokumentacją projektową,

13) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczenie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

14) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

15) identyfikowanie wad budowanych, w tym także wynikających z błędów dokumentacji projektowej, sporządzenia propozycji zgłoszenia tych wad Inwestorowi oraz kontrola działań Wykonawcy zmierzających do ich skutecznego usunięcia,

16) udział w czynnościach odbioru końcowego oraz okresowych przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Inwestora z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach tych czynności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do:

a) stwierdzenia gotowości do odbioru,

b) przekazanie Inwestorowi protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

17) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

18) potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,

19) sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

20) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i udział w naradach technicznych, radach budowy, naradach koordynacyjnych oraz pozostałych spotkaniach związanych z realizacją robót budowlanych, do których uczestnictwa wezwie Inwestor,

21) reprezentowanie interesów Inwestora na budowie,

22) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

23) udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji,

24) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

25) zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości,

26) przygotowania do odbioru technicznego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

27) weryfikacja dokumentacji powykonawczej,

28) poświadczenia terminu zakończenia robót,

29) dostarczenia Inwestorowi wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót,

30) podejmowanie działań mających na celu minimalizację ryzyka zgłoszenia roszczeń przez Wykonawcę, w tym dokumentowanie stanu wykonanych prac oraz monitorowanie zgodności realizacji z umową,

31) powiadomienia Inwestora o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Inwestora, a stanem faktycznym na terenie budowy,

32) wsparcie techniczne i merytoryczne przy rozliczeniu umowy o roboty budowlane, 
w szczególności poprzez przygotowanie dokumentacji, ocenę zakresu wykonanych robót oraz weryfikację zgodności kosztów wykonanych prac z umową, kosztorysem inwestorskim 
i rzeczywistym stanem zaawansowania robót w przypadku jej wypowiedzenia,

33) wnioskowanie do Inwestora o wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót w związku z oceną postępu prac i terminowości realizacji,

34) konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,

35) ocena harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawcy wraz z jego aktualizacjami przedstawianego przez Wykonawcę robót pod kątem realności wykonania robót zgodnie 
z obowiązującymi umowami, opiniowanie ewentualnych zmian oraz kontrola jego realizacji,

36) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania,

37) udział w czynnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w tym weryfikacja i nadzór nad dokumentami przygotowanymi przez Wykonawcę robót 
do odbioru oraz nadzór nad wprowadzeniem ewentualnych poprawek/modyfikacji dokumentów/prac budowlanych zgłoszonych przez uprawnione Urzędy w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

38) cykliczne (minimum 1 raz w miesiącu) sporządzanie raportów z wykonanych czynności nadzoru zgodnie z warunkami umowy.

39) ustanowienie osoby na stanowisku kierownika zespołu Wykonawcy. Kierownik zespołu Wykonawcy pełni funkcję organizacyjną w zakresie zarządzania zespołem inspektorów branżowych oraz kontaktów z Inwestorem. W szczególności do zadań Kierownika zespołu Wykonawcy należy:

- koordynacja i kontrola pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branż;

- reprezentowanie Inwestora na budowie;

- raportowanie do Inwestora w zakresie m.in.:

* harmonogramu robót w tym postępu, opóźnień i ryzyk;

* jakości robót budowlanych i ich zgodności z dokumentacją projektową;

* jakości wbudowanych materiałów;

* wpisów do dziennika budowy;

* analiz sytuacji spornych na budowie;

* kompletności dokumentacji technicznej w tym odbiorowej;

* gotowości wykonawcy do odbioru.

- Uwagi końcowe.

Adres Ośrodka, w którym będzie realizowana inwestycja:

Ośrodek Nowa Skra, ul. Wawelska 5, Warszawa,

Kierownik Ośrodka: Małgorzata Stroka tel. (22) 16 27 220