Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów drzew w Ośrodkach SCSAW zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 688/2025 z dnia 25.04.2025r (Standard) – Załącznik nr 1. Wykonane prace muszą być zgodne ze stanem faktycznym w terenie, wytycznymi do wprowadzania informacji z inwentaryzacji drzew do plików wygenerowanych w aplikacji MoDrzew opracowane przez BOŚ (dalej zwane Wytycznymi), Standardem i strukturą danych określoną przez Zamawiającego.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wykonanie przeglądów drzew zgodnie z zasadami określonymi w Standardzie oraz aktualizację danych przekazanych przez Zamawiającego.

Zakres prac obejmuje:

- ocenę drzew zgodne z zasadami określonymi w Standardzie,

- w przypadku niezgodności ze stanem terenowym aktualizację pozostałych parametrów drzew (w tym geometrię),

- wprowadzenie wyników ponownej oceny drzew do przekazanego GeoPackage (gpkg), zgodnie z Wytycznymi (Załącznik nr 2) i zasadami określonymi w Standardzie (Załącznik nr 1),

- przekazanie tabeli w excelu z wynikami prac. W tabelach oprócz danych określonych w plikach gpkg, zostanie określony zakres prac pielęgnacyjnych,

- sporządzenie map

Tabela 1 Wykaz terenów z wykonaną inwentaryzacja i oceną zgodnie z inwentaryzacją z dnia 18.12.2025 r.

| NAZWA OŚRODKA | Liczba drzew wyznaczonych do przeglądów półrocznych (czerwiec i listopad) | Liczba drzew wyznaczonych do przeglądów rocznych (listopad) |
| --- | --- | --- |
| Ośrodek Namysłowska | 15 | 59 |
| Ośrodek Polonia | 10 | 107 |
| Ośrodek Nowa Skra | 92 | 298 |
| Ośrodek Moczydło | 7 | 92 |
| Ośrodek Bitwy Warszawskiej | 19 | 52 |
| Ośrodek Hutnik | 177 | 100 |
| Ośrodek Legia Stadion | 47 | 73 |
| Ośrodek Solec | 17 | 90 |
| Ośrodek Górka Szczęśliwicka | 28 | 89 |
| Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka |  | 12 |
| Ośrodek Inflancka | 7 | 186 |
| Ośrodek Stegny | 1 | 25 |
| Ośrodek Skocznia Narciarska | 7 | 96 |
| RAZEM: | 427 x 2 = 854 | 1279 |

- Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania na zlecenie w formie ryczałtu po 1 szt. dla każdego wskazanego Ośrodka nieplanowanych przeglądów kontrolnych w wyniku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych lub gwałtownych zjawisk pogodowych wykraczających poza przeciętne normy w wyżej wymienionych Ośrodkach. Te zagrożenia to np. nagłe zamieranie, widoczne uszkodzenia, pęknięcia, rozłamania pnia lub konarów, zmiany w strefach korzeniowych, otoczeniu drzew lub użytkowaniu terenu. Przeglądy przeprowadzamy niezależnie od harmonogramu rocznego i dotyczą obszarów, gdzie wystąpiły zdarzenia.

Podczas przeglądu kontrolnego:

1. Objeżdżamy lub obchodzimy teren.

2. Oglądamy drzewa będące w zasięgu wzroku z jednej lub kilku stron.

3. Jeśli znajdziemy drzewa z oczywistymi cechami diagnostycznymi, które wskazują, że wymagają pilnej interwencji podejmujemy natychmiastowe działania, które zminimalizują ryzyko zagrożenia.

4. Możemy wskazać drzewa do oględzin oraz określić kolejność ich wykonania.

W dokumentacji przeglądu kontrolnego obowiązkowo zawieramy protokół przeglądu w formie przyjętej w danej jednostce. Jeśli wyznaczymy drzewa do oględzin w notatce zawieramy informacje o ich liczbie i lokalizacji.

Tabela pomocnicza do wyceny ryczałtu dla każdego z Ośrodka (ilość drzew w trakcie roku może ulec zmianie w związku z prowadzonymi pielęgnacjami, wycinkami lub nasadzeniami)

| NAZWA OŚRODKA | Liczba drzew | Liczba grup drzew (z ilością drzew) |
| --- | --- | --- |
| Ośrodek Namysłowska | 200 |  |
| Ośrodek Polonia | 215 |  |
| Ośrodek Nowa Skra | 1342 | 10 (751 drzew) |
| Ośrodek Moczydło | 435 |  |
| Ośrodek Bitwy Warszawskiej | 185 | 6 (300 drzew) |
| Ośrodek Hutnik | 609 | 5 (761 drzew) |
| Ośrodek Legia Stadion | 376 | 4 (58 drzewa) |
| Ośrodek Solec | 280 |  |
| Ośrodek Górka Szczęśliwicka | 406 | 2 (3000 drzew) |
| Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka | 112 |  |
| Ośrodek Inflancka | 352 |  |
| Ośrodek Stegny | 65 |  |
| Ośrodek Skocznia Narciarska | 176 | 1 (130 drzew) |

2. Materiały przekazywane Wykonawcy

Zamawiający przekaże:

- Wytyczne do wprowadzania informacji z inwentaryzacji drzew do plików MoDrzew (instrukcję wprowadzania danych, dokumentację opisującą strukturę warstw, powiązań słownikowych i tabelarycznych).

- Standard przeglądu i analiz dendrologicznych m.st. Warszawy.

- W terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy zestaw plików w formacie GeoPackage (.gpkg) dla wyznaczonych obszarów, zawierający warstwy tematyczne, dane zakodowane i odkodowane, słowniki oraz tabele powiązane.

3. Zakres danych do pozyskania

- Szczegółowy zakres zbieranych danych został określony w Wytycznych. W Wytycznych został opisany sposób wypełniania atrybutów.

- drzewa usunięte w terenie należy usunąć z bazy GeoPackage i sporządzić raport w formie zestawienia tabelarycznego.

4. Standard danych i wymagania techniczne

- Standard danych i wymagania techniczne przekazanych danych. został określony w Wytycznych

- Dane muszą być zapisane w przekazanych plikach w formacie GeoPackage (.gpkg).

- Układ współrzędnych: ETRF2000-PL / CS2000 strefa 7 (EPSG:2178).

- Pliki są kompatybilne z otwartym oprogramowaniem GIS (np. QGIS).

- Obiekty (drzewa) reprezentowane są jako punkty lub poligony, z powiązanymi tabelami zawierającymi dane o gatunku i obwodzie pnia.

- Atrybuty muszą być zgodne ze słownikami kodów zawartymi w przekazanych plikach.

- W plikach końcowych należy pozostawić wyłącznie obiekty zaktualizowane lub dodane — pozostałe należy usunąć.

- Wszelkie dane muszą być zgodne z instrukcją wprowadzania danych oraz strukturą warstw i tabelarycznych powiązań.

5. Wymagania kadrowe i doświadczenie wykonawcy

Wykonawca powinien spełniać następujące kryteria:

Wykazać się doświadczeniem adekwatnym do charakteru i warunków wykonania zamówienia i udokumentował to przez załączenie referencji i innych poświadczeń potwierdzających, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – wykonał co najmniej 2 usługi polegające na inwentaryzacji drzew w obszarach miejskich w kwocie nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych brutto.

Zespół realizujący zamówienie musi składać się z osób posiadających doświadczenie w zakresie:

- inwentaryzacji zieleni miejskiej lub leśnej,

- pracy z oprogramowaniem GIS (preferowany QGIS),

- oceny stanu zdrowotnego drzew i klasyfikacji ryzyka.

Zamawiający wymaga zatrudnienia:

a) co najmniej 2 osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych przestrzennych posiadających wyższe wykształcenie geodezyjne, przyrodnicze lub informatyczne i doświadczenie w przetwarzaniu i gromadzeniu danych przestrzennych zgodnie ze Standardem przeglądów i analiz dendrologicznych w m.st. Warszawa – brały udział w realizacji co najmniej 2 usług zgodnych ze Standardem m.st. Warszawy,

b) dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje w zakresie przedmiotu zamówienia posiadającymi wyższe wykształcenie o kierunku ogrodniczym, architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz minimum 3 lata praktyki zawodowej w zakresie inwentaryzacji zieleni lub średnie wykształcenie o kierunku ogrodniczym, architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz minimum 5 lat praktyki zawodowej w zakresie inwentaryzacji zieleni oraz brały udział w realizacji co najmniej 2 usług zgodnych ze Standardem m.st. Warszawy,

6. Weryfikacja i odbiór danych/opracowań

Zamawiający wykona kontrolę:

- przekazanych danych, która będzie obejmować poprawność zapisu oraz kompletności atrybutów opisowych poszczególnych obiektów, poprawności przypisanych atrybutów, poprawności struktur plików wynikowych dla opracowania,

- kompletności przekazanych opracowań (pliki gpkg, tabele excel, mapy).

Przekazany przedmiot umowy musi zawierać wszystkie obiekty, które muszą mieć wprowadzone wszystkie wymagane atrybuty.

Zamawiający nie ma obowiązku przekazywania Wykonawcy wszystkich skontrolowanych przez siebie drzew.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy w terminie 14 dni roboczych.

7. Warunki odbioru prac

Warunkiem odbioru prac objętych zakresem podstawowym jest

- pozytywny wynik kontroli określony w pkt. 6,

- przekazanie Zamawiającemu kompletu opracowań z przedmiotu zamówienia:

- w formie papierowej w 2 egzemplarzach w skoroszycie (np. w miękkiej okładce) – tabele oraz mapy.

- w formie elektronicznej dwa egzemplarze na bezpiecznym nośniku danych typu pendrive lub do pobrania w chmurze - plików gpkg, tabel excel (edytowalny) oraz map (format PDF).

8. Termin i warunki realizacji umowy

Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2026 r., przy czym:

- pierwszy przegląd półroczny zostanie zrealizowany do dnia 30 czerwca 2026 r.

- drugi przegląd półroczny zostanie zrealizowany do dnia 30 listopada 2026 r.

- przegląd roczny zostanie zrealizowany do dnia 30 listopada 2026 r.

- Przeglądy kontrolne zostaną zrealizowane w terminie 3 dni od dokonania zgłoszenia.

9. Uwagi końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich korekt wynikających  
z rozbudowy aplikacji. Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany o wprowadzonych zmianach i zostaną mu przekazane obowiązujące instrukcje i materiały.

Podstawę odbioru przedmiotu umowy, stanowić będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru.

Zamawiający dopuszcza wcześniejsze przekazywanie próbek materiału w celu weryfikacji czy wykonane prace są zgodne z OPZ i czy możliwy jest import danych do systemu Zamawiającego tj. do Bazy Zieleni.

KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKÓW:

1. 	Ośrodek Namysłowska ul. Namysłowska 8, Warszawa

- Tomasz Świat – Kierownik Ośrodka Namysłowska tel. 600 351 714

2.	Ośrodek Polonia ul. Konwiktorska 6, Warszawa

- Ewa Pietrzak – Kierownik Ośrodka Polonia tel. 798 829 735

3. 	Ośrodek Nowa Skra ul. Wawelska 5, Warszawa

- Małgorzata Stroka – Kierownik Ośrodka Nowa Skra, tel. 508 465 506

4.	Ośrodek Moczydło ul. Górczewska 69/73, Warszawa

- Paweł Wiśniewski – Kierownik Ośrodka Moczydło, tel. 728 403 175

5.	Ośrodek Bitwy Warszawskiej ul. Bitwy Warszawskiej 15/17 Warszawa

- Paweł Wiśniewski – Kierownik Ośrodka Bitwy Warszawskiej, tel. 728 403 175

6. 	Ośrodek Solec ul. Solec 71, Warszawa

- Jakub Biernacki – Kierownik Ośrodka Solec, tel. 728 403 173

7.	Ośrodek Górka Szczęśliwicka, ul. Drawska 22, Warszawa

- Grzegorz Kwiatkowski – Kierownik Ośrodka Górka Szczęśliwicka, tel. 600 403 422

8.	Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka, ul. Rozbrat 26, Warszawa

- Izabella Łubian – Kierownik Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka, tel. 512 784 209

9.	Ośrodek Inflancka ul. Inflancka 8, Warszawa

- Kierownik Ośrodka Inflancka – Patrycjusz Mil, tel. 664 058 027

10.  Ośrodek Stegny, ul. Inspektowa 1, Warszawa

- Tomasz Bidas – Kierownik Ośrodka Stegny, tel: 22/ 1627 310

11.  Ośrodek Skocznia Narciarska ul. Czernowiecka 3, Warszawa

- Tomasz Bidas – Kierownik Ośrodka Skocznia Narciarska, tel. 22/ 1627 310

12.	Ośrodek Legia Stadion, ul. Łazienkowska 3, Warszawa

Paweł Szybiński – Kierownik Ośrodka Legia, tel. 22 1627 380

13.  Ośrodek Hutnik, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa

Paweł Szybiński – Kierownik Ośrodka Hutnik, tel. 22 1627 380

10. Załączniki:

- Standard przeglądu i analiz dendrologicznych m.st. Warszawy.

- Wytyczne do wprowadzania informacji z inwentaryzacji drzew do plików MoDrzew.