ZAŁĄCZNIK NR 2

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej i że umocowanie to jest ważne i nie wygasło przed lub w dniu zawarcia Umowy oraz że uzyskały wszystkie niezbędne i wymagane prawem zgody organów korporacyjnych na zawarcie niniejszej Umowy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zawarta została umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie schodów zewnętrznych oraz tarasu w Ośrodku Solec w Warszawie” (dalej: „Przedmiot Umowy”).

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, w tym Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami oraz z zakresem robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego Przedmiotu Umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów nieprzewidzianych Umową.

- Strony, jeżeli zaistnieje taka konieczność, podpiszą porozumienie o współpracy pracodawców zatrudniających pracowników na wspólnym terenie (załącznik nr 7 do Umowy).

§ 2.

Termin realizacji Umowy

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 140 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……………………. r., z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 i 4 poniżej, przez co należy rozumieć zgłoszenie przez Wykonawcę prawidłowo wykonanego całego Przedmiotu Umowy do odbioru, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.

- Wprowadzenie na teren budowy nastąpi protokolarnie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający wprowadza ograniczenie realizacji robót budowlanych w okresach: od dnia 12.06.2026 r. do dnia 14.06.2026 r., oraz od dnia 23.09.2026 r. do dnia 24.09.2026 r., w których obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia prac, z uwagi na kolizję z zaplanowanymi wydarzeniami 
o charakterze sportowym na terenie Ośrodka.

- Zamawiający określa wymagany termin zakończenia robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni betonowej ścieżki na nawierzchnię mineralną, zlokalizowanej wzdłuż kortów tenisowych (1 i 2), do dnia 01.10.2026 r., z uwagi na konieczność zapewnienia frontu robót dla planowanego montażu powłoki pneumatycznej nad kortami.

§ 3.

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, wynosi brutto: …………………………. zł (słownie: ……………….).

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem stałym i obejmuje wszelkie obowiązki spoczywające na Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy oraz inne obowiązki, do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów oraz wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę dla kompletnego i kompleksowego wykonania Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, zarejestrowanym pod numerem NIP ……………………. i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

- Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania Przedmiotu Umowy, to jest po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

- Strony zgodnie oświadczają, że faktura będzie wystawiona i odbierana za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 7.

- W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: faktury@aktywnawarszawa.waw.pl Za dzień doręczenia faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: faktury@aktywnawarszawa.waw.pl, albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Doręczenie w KSeF faktury wystawionej w czasie trwania awarii nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności.

- W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF. Przez tryb niedostępności KSeF należy rozumieć niedostępność, o której stanowi przepis art. 106ne ust 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a także tryb offline24, o którym stanowią przepisy art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

- Fakturę należy wystawić na rzecz:

nabywca (podmiot2): Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP 5252248481

odbiorca (podmiot inny/podmiot3): Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,

ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa,

NIP 5262519160

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej doręczenia zgodnie z ust. 6 lub 7, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer ……………………………………….

- W przypadku faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: faktury@aktywnawarszawa.waw.pl, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie.

- Niezależnie od innych postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przesłać skan faktury na adres e-mail: faktury@aktywnawarszawa.waw.pl, w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury w KSeF.

- Zamawiający zastrzega że, płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną uznaje się fakturę:

- wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiana jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy:

- w polu „Podmiot2” w pozycji „JST” wpisano „1”,

- w polu „Podmiot inny/Podmiot3” wpisano NIP Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA – 5262519160

- w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca,

- zawierającą w swojej treści nr umowy, której dotyczy,

- wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.

      - W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust. 13, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 10.

      - Wykonawca oświadcza, że wskazywany przez niego w Umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

      - Jeżeli zgodnie z zapisami Umowy do faktury należy dołączyć załączniki, a nie mogą one zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy je przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: faktury@aktywnawarszawa.waw.pl, w terminie do 3 dni roboczych od dnia doręczenia faktury, o którym mowa w ust. 6 i 7.

      - Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany Przedmiot Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

      - Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

      - Wykonawca może złożyć pisemne oświadczenie (oświadczenie należy złożyć wraz z zawarciem Umowy lub dostarczyć na adres Zamawiającego - ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa) o fakcie złożenia przez niego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawionej w związku z realizacją niniejszej umowy za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania  (PEF pod adresem: efaktura.gov.pl), z której zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, dalej: ustawa o elektronicznym fakturowaniu) oraz może wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w przypadku posiadania stosownego konta na tej Platformie. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do odebrania ustrukturyzowanej faktury złożonej za pośrednictwem Platformy przy pomocy skrzynki o następujących danych identyfikacyjnych: typ numeru PEPPOL, nr NIP 5252248481. Przez fakturę ustrukturyzowaną rozumie się fakturę elektroniczną, o której mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu, po przydzieleniu jej numeru identyfikującego w KSeF. Dopiero z momentem przydzielenia fakturze elektronicznej numeru identyfikującego w KSeF faktura uważana jest za odebraną, wcześniejsze pobranie faktury elektronicznej z PEF nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności należności w niej wykazanej z tytułu świadczenia nią dokumentowanego. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie przez Wykonawcę innych ustrukturyzowanych dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

      - W przypadku, o którym mowa w ust. 20, postanowienia Umowy dotyczące faktur ustrukturyzowanych, w tym dotyczące prawidłowo wystawionej faktury, awarii i niedostępności KSeF, rozpoczęcia biegu terminu płatności stosuje się odpowiednio do faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu, którym przydziela się numer KSeF.

      - W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo, zapłata będzie realizowana w następujący sposób, przy czym poniższe postanowienia dotyczą Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi:

- Wykonawca dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę w protokole odbioru końcowego zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Ww. protokół po podpisaniu przez Przedstawicieli Zamawiającego i Przedstawiciela Wykonawcy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury;

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, w terminie nie krótszym niż 5 dni przed upływem terminu płatności faktury, tj.:

  - kopii protokołów odbioru przez Wykonawcę robót wykonanych przez podwykonawców,

  - kopii wszystkich doręczonych mu przez podwykonawców faktur związanych 
z odebranymi przez Wykonawcę robotami/pracami, wraz z dowodami zapłaty,

  - oryginałów pisemnych oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań i płatności wobec podwykonawców oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

- w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę w terminie określonym odpowiednio 
w pkt 2) powyżej dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 
i Dalszym Podwykonawcom wynikającego z umów zawartych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom z faktury Wykonawcy w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom;

- Zamawiający w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot należnych Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. informacji może zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom;

- w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 4) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;

- bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy; zapłaty ewentualnych odsetek Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca może dochodzić łącznie od Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

- w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

- zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców.

§ 4.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Przedmiotu Umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:

po stronie Zamawiającego:

- Magdalena Chmielewska – Główny Specjalista w Dziale Eksploatacji i Inwestycji, tel. (22) 16 27 227, e-mail: mchmielewska@aktywnawarszawa.waw.pl

- Jakub Biernacki – Kierownik Ośrodka Solec, tel. (22) 16 27 321, e-mail: jbiernacki@aktywnawarszawa.waw.pl

po stronie Wykonawcy:

- ......................................................

- .....................................................

2.	Strony oświadczają, iż osoby o których mowa w ust. 1 powyżej, są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, nie są natomiast umocowane do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie tych osób lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy lecz wymaga dla swej skuteczności pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.

§ 5.

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Zapłaty wynagrodzenia za należyte i zgodne z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy,

- Przystąpienia do odbioru, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 7 Umowy.

- Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz Kierownika Budowy lub upoważnionego przedstawiciela ze strony Wykonawcy.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

      - Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności do:

1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z: Umową, wymaganiami Zamawiającego, Opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, przepisami p.poż. i BHP, innymi obowiązującymi przepisami prawa i z należytą starannością,

- delegowania do wykonywania prac w ramach Umowy pracowników posiadających wiedzę fachową oraz doświadczenie w realizacji robót podobnych do Przedmiotu Umowy,

- użycia do wykonania prac materiałów, maszyn i urządzeń gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i prawnych oraz gwarantujących właściwą jakość robót,

- zapewnienia Zamawiającemu możliwości kontrolowania, na jego żądanie, jakości stosowanych materiałów i wyrobów, a także jakości wykonywanych robót. W związku 
z przeprowadzonym przez Zamawiającego sprawdzeniem jw., Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego zalecenia i uwagi oraz udostępnić wymagane przez niego dokumenty. Materiały nie posiadające wyraźnej daty produkcji i terminu przydatności do użycia oraz nie spełniające warunków określonych w pkt 3) powyżej nie będą dopuszczone do użycia w trakcie trwania prac,

- wykonywania wszystkich robót w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego, z zachowaniem 
w szczególności następujących zasad:

      - Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć teren wykonywanych prac; za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem prac odpowiada w całości Wykonawca,

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie z terenu prac wszelkich odpadów 
i zanieczyszczeń powstałych w czasie prowadzonych robót na własny koszt; Wykonawca zapewni transport, unieszkodliwianie i zagospodarowanie tych odpadów, zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 roku odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587) oraz innymi właściwymi przepisami. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał stosownych zezwoleń, może powierzyć wykonywanie prac z tego zakresu podwykonawcom,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakich może doznać Zamawiający, jak 
i również osoby trzecie, w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym także związane z nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

- wykonania prac przygotowawczych, pomocniczych, zabezpieczających i porządkowych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy,

- wykonania na własny koszt i ryzyko prac wynikłych z wszelkich zawinionych przez niego uszkodzeń i usterek powstałych w trakcie lub w związku z trwaniem prac,

- dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, nie później niż 7 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym oraz udostępnioną drogą mailową, zawierającą minimum: dokumentację projektową z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski, zatwierdzone przez nadzór karty materiałowe zastosowanych przy wykonaniu robót materiałów budowlanych i urządzeń wraz z załącznikami, instrukcje obsługi, warunki gwarancji, karty likwidacji odpadów,

- ustanowienia Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia budowlane, określone w specyfikacji warunków zamówienia. Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzanie, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie w dniu podpisania Umowy,

Zmiana Kierownika Budowy może nastąpić tylko za zgodą (pisemnie lub mail) Zamawiającego, pod warunkiem pisemnego wykazania przez Wykonawcę, że nowa osoba ma kwalifikacje (uprawnienia) i doświadczenie wymagane w tym postępowaniu przetargowym (tj. co najmniej takie doświadczenie, które było określone w warunku udziału w postępowaniu). Zmiana wskazana powyżej nie wymaga aneksu do Umowy.

- zawiadomienia nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania a w przypadku stwierdzonych uchybień podczas kontroli, wykonanie wszelkich wymaganych czynności do usunięcia stwierdzonych wad.

- Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego ani Podwykonawców bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się zaangażować do wykonania robót budowlanych pracowników zatrudnionych zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, z wyłączeniem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

- W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia 
w terminie 3 dni:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika;

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów; zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- 5.   Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 zgodnie z żądaniem Zamawiającego   w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci możliwości naliczenia kary lub odstąpienia od umowy.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy, w tym za roszczenia odszkodowawcze, w tym wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych obejmujących roszczenia związane z wyrządzonymi szkodami związanymi z wykonaniem niniejszego Przedmiotu Umowy, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które zostałyby skierowane do Zamawiającego lub przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego lub osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z realizacji lub zaniechania realizacji Umowy, w tym niedbalstwa lub działania niezgodnego z Umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p.poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia terenu robót i terenu pod zaplecze budowy lub jego braku.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę stanowiącą, 
co najmniej równowartość 1000 000,00 PLN przez cały okres obowiązywania Umowy. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz zdeponować u Zamawiającego kopię polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku gdyby okres obowiązywania polisy upływał przez terminem realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał przedłużonej polisy (lub nowej polisy) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz zdeponować u Zamawiającego kopię polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przed upływem ważności dotychczasowej polisy.

§ 7.

Odbiór prac

- Zgłoszenie przez Wykonawcę prac do odbioru zostanie dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Warunkiem skutecznego zgłoszenia prac do odbioru jest wykonanie wszystkich prac objętych Przedmiotem Umowy i uzyskanie przez Wykonawcę potwierdzenia z właściwego organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy, a następnie złożenie przez Wykonawcę:

- pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia o zakończeniu robót,

- atestów, certyfikatów na użyte  materiały,

- dokumentacji powykonawczej z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- Zamawiający po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 5 dni roboczych od dnia prawidłowego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- W przypadku, gdy podczas odbioru Zamawiający stwierdzi, że warunki określone w ust. 2 powyżej nie zostały spełnione, ma prawo wstrzymać odbiór do czasu, aż Wykonawca zgłosi prawidłowo do odbioru wykonany Przedmiot Umowy.

- W przypadku, gdy podczas odbioru Zamawiający stwierdzi, że wykonany Przedmiot Umowy posiada wady, może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich usunięcie, z zastrzeżeniem 
§ 9 ust. 2 Umowy. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do usunięcia wad we wskazanym przez Zamawiającego terminie i zgłosić poprawiony Przedmiot Umowy do odbioru.

- Odbiór należycie i zgodnie z Umową wykonanego Przedmiotu Umowy zostanie stwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

§ 8.

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - w razie zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy (za cały Przedmiot Umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w Umowie lub na jej podstawie,

    - w razie odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1 Umowy (za cały Przedmiot Umowy),

    - w razie zwłoki w usunięciu wad, w tym ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy (za cały Przedmiot Umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na usunięcie wady.

    - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości nieterminowo zapłaconej kwoty lub niezapłaconej przez Wykonawcę kwoty należnej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki,

    - nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokości 3000 zł za każdy przypadek,

    - nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3 000 zł za każdy przypadek,

    - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie jakiegokolwiek jej postanowienia, w tym braku zmiany terminu zapłaty oraz braku wprowadzenia zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo o treści nie uwzględniającej zastrzeżeń Zamawiającego lub braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty lub braku zmiany jakiegokolwiek innego jej postanowienia, w wysokości 3 000 zł za każdy przypadek,

    - w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku zgłoszenia przez niego sprzeciwu, o którym mowa w § 11.1 ust. 6 Umowy, w wysokości 3 000 zł za każdy przypadek,

    - w przypadku wprowadzenia/wpuszczenia na teren budowy i dopuszczenie do realizacji robót budowlanych Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, pomimo braku zgody Zamawiającego lub wniesienia przez niego sprzeciwu, o którym mowa w § 11.1 ust. 6 Umowy, w wysokości 3 000 zł za każdy przypadek,

    - z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 3 czynności, w wysokości 3 000 zł za każdy przypadek, łącznie z możliwością odstąpienia od Umowy, w terminie wskazanym w § 9 ust. 1;

    - z tytułu naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 10) lub § 6 ust. 8, w wysokości 3 000 zł za każdy przypadek, łącznie z możliwością odstąpienia od Umowy, w terminie wskazanym w § 9 ust. 1.

  - Łącznie kary umowne należne Zamawiającemu nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 30% wynagrodzenia.

        - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego.

        - Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.

        - Kary umowne określone w niniejszej Umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów.

        - Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.

        - Jeżeli potrącenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie będzie możliwe – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.

        - Za nieterminową zapłatę kar umownych, o których mowa w ust. 7 powyżej, Zamawiającemu przysługują odsetki umowne w wysokości równej odsetkom ustawowym za opóźnienie w transakcjach handlowych, nie wyższej niż stawka odsetek maksymalnych za opóźnienie, dopuszczalna zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 9.

#### Odstąpienie od Umowy

  - Zamawiający, w terminie 280 dni od dnia podpisania umowy, może odstąpić od Umowy, wedle swego wyboru w całości lub w części, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek postanowienia Umowy.

2.	Zamawiający może w szczególności odstąpić od Umowy w całości lub w części, według swojego wyboru, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku co najmniej 7-dniowej zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

  - Zamawiający może także odstąpić od Umowy według swego wyboru w całości lub w części, 
w terminie określonym w ust. 1 powyżej, w przypadku:

- otwarcia likwidacji Wykonawcy, wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji;

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy.

Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń opisanych w pkt 1) – 3) niniejszego ustępu w ciągu 24 godzin od momentu ich zaistnienia.

4.	Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych z tego tytułu.

5.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia od Umowy.

6.   Zamawiający, w terminie, o którym mowa w ust. 1, zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy w całości lub części w każdym czasie oraz na każdym etapie realizacji Umowy, w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.

- Zamawiający, w terminie, o którym mowa w ust. 1, może także odstąpić od Umowy w zakresie, 
o którym mowa w ust. 6 powyżej, w sytuacji podjęcia stosownych decyzji administracyjnych, z uwagi na możliwość wystąpienia ryzyka zagrożenia epidemiologicznego.

- Strony postanawiają, że odstąpienie od umowy w całości będzie miało skutek ex nunc – na przyszłość.

§ 10.

#### Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji, tj. udziela gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy na okres (wg oferty) …….. lat, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca usunie na żądanie Zamawiającego wady robót oraz użytych do ich wykonania materiałów (w tym urządzeń). We wskazanym powyżej okresie Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi ( w zakresie nieuregulowanym z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących) na zasadach określonych poniżej.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń i uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany objęte gwarancją lub rękojmią, dokonywane są w ramach Wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianą.

- W okresie i w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych min. 1 raz w roku (w terminach uzgodnionych z Zamawiającym) obejmujących wszystkie elementy Przedmiotu Umowy. Zakres przeglądów musi odpowiadać min. wymaganiom przeglądów okresowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości, w razie stwierdzenia wady, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym Wykonawcę wyznaczając mu termin do jej usunięcia, jednak nie krótszy niż trzy dni robocze. Zamawiający powiadomi Wykonawcę (pisemnie lub faksem lub mailem) o wykryciu wady nie później niż 14 dni po jej wykryciu. Jednakże skutek w postaci utraty uprawnienia następuje, jeżeli zawiadomienie o wadzie nastąpi później niż w terminie 30 dni od dnia wykrycia wady.

- Wady powinny zostać usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy (usunie wady lub dokona wymiany na rzecz wolną od wad) oraz usunie wszelkie skutki wystąpienia wady, w szczególności wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynków, infrastruktury lub innego majątku pozostającego w dyspozycji Zamawiającego lub osoby trzeciej.

- Jeżeli Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji, nie usunie wad w terminie, niezależnie od uprawnień ustawowych, Zamawiający uprawniony będzie do:

- naliczenia kary umownej,

- odszkodowania,

- zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wywiązania się z obowiązków w tym zakresie i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

Każde, z powyższych uprawnień gwarancyjnych może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, oddzielnie lub łącznie.

- Dla robót i materiałów naprawianych w okresie gwarancji i rękojmi okres obowiązywania gwarancji i rękojmi wydłuża się o czas od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia wady do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru napraw.

- Na materiały wymienione w związku ze stwierdzeniem wad, gwarancja i rękojmia biegnie 
na nowo licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru napraw.

- Zamawiający może wykonywać uprawienia z tytułu rękojmi po upływie okresu, na jaki rękojmia została udzielona, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed wygaśnięciem tych uprawnień. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji po upływie okresu, na jaki gwarancja została udzielona, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadach przed upływem okresu gwarancji.

- Przed końcem upływu okresu rękojmi i gwarancji i usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad ujawnionych w ww. okresie, Zamawiający powoła komisję odbioru z okresu rękojmi i gwarancji w celu potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu Umowy i zwolnienia pozostałej części Zabezpieczenia.

- Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 566 Kodeksu cywilnego.

- W celu usunięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony przyjmują, że zapisy niniejszej Umowy stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- Przez „dni robocze” strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 11.

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom
z zastrzeżeniem, że:

  - część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zawiera Wykaz części Przedmiotu umowy, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, zwany w dalszej treści Umowy „Wykazem”, który stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 
W przypadku zmiany danych zawartych w Wykazie albo uzupełnieniu Wykazu o nowych podwykonawców bądź rezygnacji z podwykonawcy zawartego w Wykazie, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dokonania zmiany zaktualizowany Wykaz, o którym mowa powyżej,

  - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w Umowie to umowy zawarte w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, zawarte między Wykonawcą a innym podmiotem zwanym Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą lub między Dalszymi Podwykonawcami.

- Wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji przez Wykonawcę zakres Przedmiotu Umowy nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy należne od Zamawiającego 
za tożsamy zakres Przedmiotu Umowy.

- Realizacja części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 
w takim samym stopniu, jakby to były jego działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego 
z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia Umowy 
lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Wykonawca jest obowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień dotyczących prawidłowości realizacji umów z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami oraz udostępnić kompletne dokumenty związane z tym podwykonawstwem, łącznie z kopiami dowodów zapłaty na konto Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy potwierdzonymi za zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że terminowo i należycie wykona płatności na rzecz podwykonawców i, w szczególności nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 647 (1) § 1-5 Kodeksu cywilnego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. W przypadku gdy ww. termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany ww. umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 7 Umowy.

§ 11.1.

Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych

- Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie Umów o roboty budowlane zawartej 
z Podwykonawcami, na które Zamawiający wyraził zgodę, w szczególności zapłata należnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców.

- W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany 
do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w następującym trybie:

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo,

  - w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający w formie pisemnej udzieli zgody na zawarcie umowy albo zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy,

  - zgłoszenie przez Zamawiającego w powyższym terminie zastrzeżeń do projektu umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,

  - w przypadku odmowy określonej w pkt 3), po uwzględnieniu zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić Zamawiającemu projekt umowy 
o podwykonawstwo, do której powyższy tryb stosuje się odpowiednio.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo przez Podwykonawcę z Dalszym Podwykonawcą lub odpowiednio przez Dalszego Podwykonawcę z innym Dalszym Podwykonawcą, Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy Podwykonawca przedstawią 
do zatwierdzenia projekt umowy Zamawiającemu. W tym przypadku do projektu umowy zostanie dołączone oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o treści zgodnej 
z przedłożonym Zamawiającemu projektem umowy. W przypadku umów pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami zostanie dołączone również oświadczenie Podwykonawcy oraz odpowiednio Dalszego Podwykonawcy.

- Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego, jeśli w terminie 14 dni od dnia jego przedstawienia Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii każdej umowy 
z Podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższy obowiązek dotyczy również Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w zakresie zawieranych przez nich umów. Ww. kopie umów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedkładającego.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy w przypadku nie spełnienia wymagań określonych w niniejszym paragrafie lub nie uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy lub w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z obowiązującymi przepisami. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w ww. terminie będzie oznaczało akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z zawarciem umów o podwykonawstwo bez jego zgody. Strony Umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia przysługującemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania robót przewidzianych Umową. W przypadku braku zgody Zamawiającego lub wniesienia sprzeciwu przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zostać wprowadzony na teren budowy i dopuszczony do realizacji robót budowlanych.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

- Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  - zakresu robót przewidzianego do wykonania, który będzie realizowany przez Podwykonawcę,

  - terminów realizacji,

  - wynagrodzenia – z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy za zlecony mu zakres robót nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy,

  - obowiązku przedkładania pisemnych zgłoszeń gotowości do odbioru robót/prac podwykonawczych (będących składowymi robót/prac Wykonawcy),

  - protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez Podwykonawców,

  - zasad rozliczenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcom,

  - terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że ww. termin nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku wystawionej/wystawionego na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 5). W przypadku gdy ww. termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany ww. umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 7 Umowy,

  - w przypadku gdy z postanowień umownych będzie wynikało uprawnienie Wykonawcy do dokonywania z wynagrodzenia Podwykonawcy potrąceń, w tym w szczególności, z tytułu partycypacji w kosztach ubezpieczenia budowy, bądź utrzymania placu budowy itp. — projekt umowy z Podwykonawcą musi zawierać postanowienia, z których wynikać będzie jednoznacznie, że z chwilą dokonania w/w wzajemnego rozliczenia kwota wynagrodzenia, objęta potrąceniem, zostaje uznana przez Podwykonawcę za zapłaconą, co skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego związanego z solidarną odpowiedzialnością za zapłatę każdej kwoty, potrąconej przez Wykonawcę na podstawie takich postanowień umownych,

  - rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania Umowy,

  - kar umownych należnych Wykonawcy od Podwykonawcy z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym Podwykonawcom,

- braku zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania Wykonawcy bądź Zamawiającemu projektu umowy z dalszym Podwykonawcą lub projektu jej zmian,

- nieprzedłożenia Wykonawcy bądź Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy z dalszym Podwykonawcą lub jej zmian.

Ww. postanowienia umów z Podwykonawcami odnoszą się w sposób analogiczny do umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

§ 11.2.

Umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług

- Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi.

- Wykonawca oraz każdy Podwykonawca i Dalszy Podwykonawca, który zawarł umowę 
o podwykonawstwo, o której mowa w § 11.2 zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 powyżej, dotyczy umów o podwykonawstwo dostaw i usług bezpośrednio związanych z realizacją robót budowlanych o wartości równej lub większej niż 0,5 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 3 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem, że powyższy obowiązek dotyczy wszystkich umów o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto.

§ 12.

Zmiany Umowy

- W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do Umowy za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą dotyczyć:

  - zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu wykonywanych prac,

  - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

  - zmiany producenta materiałów,

  - zmiany w kolejności i terminach wykonywania prac oraz terminu wykonania Umowy,

  - zmiany ilości robót budowlanych,

  - niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentach określonych w § 1 ust. 2 Umowy, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów,

  - pojawienia się na rynku nowych materiałów pozwalających na ulepszenie wykonanego Przedmiotu Umowy,

  - konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub funkcjonalnych, niż wskazane w dokumentach określonych w § 1 ust. 2 Umowy lub przewidziane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, lub takim wykonaniem Przedmiotu Umowy, które nie uwzględniałoby w sposób najbardziej efektywny celu zamierzenia inwestycyjnego,

  - konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów,

  - konieczności wykonania prac i robót zamiennych lub dodatkowych, w szczególności na skutek okoliczności wymienionych w niniejszym ustępie, gdy zostanie one stwierdzone w trakcie realizacji Umowy,

  - konieczności zaniechania wykonania części prac

- Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, wymaga zmiany Dokumentacji technicznej lub jakiegoś z jej elementów, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności, lub nie, zmiany zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

- opis wpływu zmiany na termin wykonania Umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3 powyżej, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:

- obniżenie kosztu wykonania robót,

- poprawa wartości lub jakości robót budowlanych,

- zmiana obowiązujących przepisów,

- podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,

- usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,

- wady dokumentacji budowlano-wykonawczej, a zmiany są konieczne i niezależne od woli stron,

- siły wyższej.

- W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania Umowy, jeżeli zmiana Umowy jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane w takimi zmianami ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub nieleżących po stronie Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności.

- Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

- zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,

- zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

- zmiana osób i ich danych kontaktowych wskazanych w § 4 Umowy,

- zmiana, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 10) Umowy.

- Zmiany w Umowie dopuszczalne są również w przypadkach wprost wskazanych w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zmiany wskazane w ust. 10 pkt 1) – 3) powyżej dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

- Wprowadzane zmiany do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, o których mowa 
w niniejszym paragrafie, muszą znaleźć stosowne odzwierciedlanie w Umowach pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą i Dalszymi Podwykonawcami, o ile zmiany te dotyczą postanowień ujętych w tych Umowach.

§ 13.

Prawa autorskie

- Do elementów Przedmiotu Umowy, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 24). Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię autorskich praw majątkowych, w szczególności prawo do korzystania i rozporządzania dokumentacją lub jej częścią, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, na niżej wymienionych polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji, przy użyciu każdej możliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub inną techniką,

- w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 1), w tym publiczne     wykonanie,     wystawienie,     wyświetlenie,     odtworzenie     oraz     nadawanie i reemitowanie, w tym w radio, telewizji lub Internecie, w ramach utworów multimedialnych, prezentacji itp., a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, wraz z udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw zależnych do dokumentacji oraz prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji,

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym do wprowadzenia ich do obrotu, użyczania lub najmu,

- wykorzystania utworów do realizacji robót i wykorzystania w celu wykonania innych projektów dotyczących obiektów Zamawiającego;

- dokonywanie zmian, modyfikacji, przeróbek, w szczególności podyktowanych potrzebami Zamawiającego związanymi z modernizacją, naprawą, rozbudową, remontem obiektu, którego dotyczy Przedmiot Umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do elementów Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1, na polach eksploatacji, o których mowa w ust.1, z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy przenosi na Zamawiającego prawo własności materialnych nośników, na których dany element Przedmiotu Umowy został utrwalony.

- Wykonawca zapewni zgodę wszystkich projektantów - będących twórcami elementów Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 - na dokonywanie w ww. elementach, do których służą projektantom autorskie prawa osobiste, zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji, a w szczególności do:

- wkraczania w integralność dokumentacji oraz wyboru sposobu i zakresu naruszania treści lub formy dokumentacji,

- decydowania o pierwszym i każdym następnym publicznym udostępnieniu dokumentacji (sposobach, formach, terminach i miejscach),

- uprawnień osobistych przysługujących Wykonawcy na podstawie stosownych przepisów prawa.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań powstałych na podstawie elementów Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1, na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieodwołalnego prawa do dokonywania opracowań dokumentacji, w tym zmian, przeróbek, uzupełnień, skrótów, aranżacji.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań, o   których   mowa   w   ust.  6, przez osoby   trzecie, a także do   korzystania i rozporządzania, z zachowaniem praw tych osób, tymi opracowaniami na polach eksploatacji określonych w ust. 1.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w chwili przejścia na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1:

- będą mu przysługiwać wyłączne majątkowe prawa autorskie do utworów, o których mowa w ust.1,

- jego uprawnienia, o których mowa w pkt 1, nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich,

- jest w pełni uprawniony do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich praw wynikających z niniejszego paragrafu, a tym samym do zawarcia i wykonania Umowy,

- przeniesienie na Zamawiającego wszelkich praw wynikających z niniejszego paragrafu i zawarcie Umowy nie narusza oraz nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich oraz postanowień umów zawartych z osobami trzecimi.

- Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkodę poniesioną przez Zamawiającego, Użytkowników lub innych wykonawców w związku z roszczeniami osób trzecich, postępowaniami sądowymi lub innymi, w tym pokryje uzasadnione koszty obsługi prawnej poniesione przez Zamawiającego lub Użytkowników w związku z powyższym, o ile taka szkoda będzie wynikiem złożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub zapewnień, o których mowa w ust. 8, niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu lub Użytkownikom, a także wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Zamawiającemu lub Użytkownikom w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania z Utworów, Zamawiający lub Użytkownicy, zawiadomi/ą o tym Wykonawcę, który na żądanie Zamawiającego lub Użytkowników weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony ich przed odpowiedzialnością tej osoby trzeciej.

- Wykonawcy przysługuje prawo do korzystania w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych), referencyjnych i promocyjnych, dla celów publikacji, z Utworów powstałych w wykonaniu Umowy.

- Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym praw zależnych, jest zawarte w wynagrodzeniu za wykonanie Przedmiotu umowy.

§ 14.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej Zabezpieczeniem, stanowiące 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w wysokości ……………. zł (słownie: …………), które ma służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- W przypadku przedłużenia terminu zakończenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy lub niezakończenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w terminie umownym, Wykonawca zapewni zabezpieczenie w pełnym okresie realizacji oraz gwarancji jakości i rękojmi.

- Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w następujący sposób:

- 70% kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia przekazania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę i przyjęcia tego przedmiotu przez Zamawiającego jako należycie wykonanego, tj. odebranego w formie protokołu odbioru końcowego;

- 30% kwoty zabezpieczenia, nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie wnosi się z uwzględnieniem art. 452 ust. 8-10 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku gwarancja powinna zawierać również stosowne zapisy, zabezpieczające realizację uprawnień Zamawiającego, wynikających z w/w przepisów.

§ 15.

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przenieść obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA określa Załącznik nr 3 do przedmiotowej Umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają, sporządzenia pisemnego pod rygorem nieważności aneksu do Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA obowiązuje Procedura zgłoszeń wewnętrznych. Klauzula informacyjna o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Integralną część Umowy stanowią załączniki:

      - Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, w tym:

  - Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt techniczny, przedmiar)

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

      - Załącznik nr 2 – Formularz oferty Wykonawcy wraz z wykazem osób

      - Załącznik nr 3 – Zasady przetwarzania danych

      - Załącznik nr 4 – Wyciąg CEiDG/odpis z KRS

      - Załącznik nr 5 – Wykaz podwykonawców  (jeżeli dotyczy)

      - Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych

      - Załącznik nr 7 – Wzór porozumienia o współpracy pracodawców zatrudniających pracowników na wspólnym terenie (jeżeli dotyczy)