### UMOWA – wzór

zawarta dnia ......................... w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 
35-064 Rzeszów NIP 813-00-08-613, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez

……………………………………………………………………………………………………...

a ……………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej również „Stronami”.

zawarto umowę o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zagospodarowanie terenu 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej”.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

- Przedmiot umowy zostanie odebrany po wykonaniu całości przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza ze przedmiot umowy wykona osobiście.

- Jednostką organizacyjną realizującą umowę jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie,  
Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają termin wykonania umowy do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie on odebrany zgodnie z § 7, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto: …………………………………….. w tym wynagrodzenie netto 
w wysokości ………………………………… oraz podatek od towarów i usług (VAT) 
w wysokości: ………………………………………………………, z zastrzeżeniem ust. 3

- Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto określone w ust. 1.

- W przypadku gdy nie zostaną wykonane wszystkie prace określone w zapytaniu ofertowym to wykonawcy przysługuje wynagrodzenie pomniejszone o niewykonany zakres prac.

- Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku VAT od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.

- Przy wystawianiu faktury, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).

- Wykonawca nie może dokonać przelewu przysługującej mu wierzytelności od Zamawiającego ani zbycia lub obciążenia tej wierzytelności.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie faktury, po wykonaniu całości przedmiotu umowy. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru.

- Termin płatności faktury wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego  faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru przedmiotu umowy

- Faktura będzie płatna przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy nr…………………………………………….. Zmiana numeru konta wymaga zmiany umowy.

- Faktura ma zawierać numer i datę zawarcia umowy wiążącej strony.

- W przypadku, gdy Wykonawca wystawia fakturę vat poza Krajowym Systemem e-Faktur, faktura winna zawierać następujące dane nabywcy i odbiorcy:

  - Nabywca  –  Gmina  Miasto  Rzeszów,  ul. Rynek 1,  35-064 Rzeszów,  NIP 8130008613,

  - Odbiorca i płatnik  –  Zarząd  Zieleni  Miejskiej  w  Rzeszowie,  Plac  Ofiar  Getta  6,  35-002 Rzeszów.

- W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury vat przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur:

- faktura winna zawierać:

    - Nabywca – Podmiot2 wg struktury dla faktur vat ustrukturyzowanych w KSeF:

Gmina Miasto Rzeszów

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

NIP: 813 000 86 13,

    - Odbiorca – Podmiot3 wg struktury dla faktur vat ustrukturyzowanych w KSeF:

Nazwa: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Adres: Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

Identyfikator: 8133621248

Rola: Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca,

- termin powstania zobowiązania dla faktury vat ustrukturyzowanych w KSeF:

    - strony uznają fakturę za otrzymaną w dniu nadania jej numeru identyfikującego w KSeF pod warunkiem, że faktura posiada prawidłowo wypełnione dane dla części „Podmiot3”,

    - w przypadku braku prawidłowych danych dla części „Podmiot3”, nie uznaje się faktury za otrzymaną i data nadania jej numeru identyfikującego w KSeF nie powoduje biegu terminu płatności,

    - faktura bez prawidłowych danych dla części „Podmiot3” wymaga wystawienia faktury korygującej; faktura korygująca z prawidłowymi danymi dla części „Podmiot3” stanowi podstawę ustalenia terminu płatności,

    - w przypadku wystąpienia awarii, niedostępności KSeF już po wysłaniu faktury do KSeF i nadaniu jej numeru KSeF, termin płatności faktury ulega wydłużeniu o czas awarii/ niedostępności KSeF,

- przekazanie faktury vat ustrukturyzowanej poza KSeF w szczególnych przypadkach – „awaryjnych”:

    - w okresie trwania awarii KSeF podatnik wystawia faktury w postaci elektronicznej Lzgodnie ze wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8 ustawy o vat,

    - faktura elektroniczna, o której mowa w lit. a (powyżej) jest przekazywana na następujący adres email: sekretariat@zzm.erzeszow.pl,

    - każda przesyłana w ten sposób faktura winna być zapisana w odrębnym pliku pdf z podaniem numeru faktury w nazwie pliku, a temat wiadomości e-mail winien zawierać numer przesyłanej faktury i numer umowy, tj. odpowiednio zapisy: „eFaktura nr: ..…. do umowy nr: …….”,

    - data otrzymania faktury w trybie awaryjnym to: data jej faktycznego otrzymania przez nabywcę lub data przydzielenia numeru KSeF - jeżeli data faktycznego otrzymania faktury będzie późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

§ 4

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika robót pełnić będzie: ……………………

- Obowiązki inspektora nadzoru pełnić będą: ……………………………………………….

- Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 działają w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby określonej w ust. 1 nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoba mająca pełnić funkcję kierownika robót spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym i zadeklarowane w ofercie. Zmiana kierownika robót musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji zmiana może być dokonana i nie wymaga to zmiany umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 2 o dokonaniu zmiany, Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu robót,

- dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej, wytyczenie obiektów oraz wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

- przekazanie Zamawiającemu w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy kart technicznych lub rysunków elementu placu zabaw i urządzeń street workout  w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego,

- przekazanie Zamawiającemu w ciągu 10 dni roboczych od zatwierdzenia kart technicznych lub rysunków elementu placu zabaw i urządzeń street workout, informacji i dowodów potwierdzających złożenie zamówienia na te elementy, a następnie w ciągu 10 kolejnych dni roboczych przekazanie informacji i dowodów potwierdzających przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z terminem realizacji w sytuacji, gdy Wykonawca dokonuje zakupu tych elementów,

- przekazanie Zamawiającemu w ciągu 10 dni roboczych od zatwierdzenia kart technicznych lub rysunków elementów małej architektury i urządzeń, oświadczenia, iż Wykonawca osobiście wykona  element placu zabaw i urządzenie street workout, a następnie w ciągu 10 kolejnych dni roboczych przekazanie informacji i oświadczenia, że Wykonawca posiada materiały do produkcji tych urządzeń lub przekazanie dowodu potwierdzającego zamówienie materiałów do realizacji,

- urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych, ,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, dokumentacją projektową i sztuką budowlaną,

- organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych,

- przedstawienie do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru materiałów, receptur wraz z wymaganymi świadectwami jakości (deklaracji własności użytkowych, aprobat technicznych, certyfikatów itp.) na wszelkie wbudowywane materiały minimum 10 dni przed planowanym wbudowaniem,

- doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych robotach,

- uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście w teren,

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w realizacji.

- Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego (inspektora), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów. Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski.

- Wykonawca jest obowiązany informować inspektora o wszystkich problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformować Zamawiającego o niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót.

- Strony zgodnie ustalają, że niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawnych.

§ 7

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do odbioru przez Zamawiającego wykonane prace, o których mowa w § 1. Odbiór nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt.

- Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót Kierownik robót przekazuje Inspektorowi nadzoru dokumentację zawierającą:

- oświadczenie Kierownika robót zgodne z art. 57,ust.1 pkt. 2 b ustawy Prawo budowlane,

- obmiar wykonanych robót,

- deklaracje własności użytkowych, krajowe deklaracje zgodności z normą lub aprobatę techniczną dla wbudowanych materiałów, atesty certyfikaty na zamontowane urządzenia,

- inwentaryzację powykonawczą.

- Wszystkie wykonane prace będą odebrane przez pracowników Zamawiającego po przeprowadzeniu kontroli ich jakości i po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z umową.

- Potwierdzeniem odbioru wykonanych robót, będzie protokół odbioru, podpisany przez obie strony umowy.

§ 8

RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Termin usunięcia wad i usterek zostanie ustalony przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą.

- Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi przegląd przedmiotu umowy mający na celu ustalenie usunięcia wad i usterek i spisany będzie z tej czynności protokół z przeglądu.

- Wady zgłoszone przez Zamawiającego jako pilne będą usunięte niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 24 godzin od daty powiadomienia.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady w okresie rękojmi w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kosztów na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od jej doręczenia. Termin zapłaty należności tytułem usunięcia wad wynosi do 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej . W razie bezskutecznego upływu tego terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienia.

§ 9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki,

  - za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - za odstąpienie od Umowy/wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, za niewykonaną część umowy.

- Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia.

- W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 5 dni od dnia jej doręczenia. W razie bezskutecznego upływu terminu zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy.

§10

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- Wszystkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony z wyjątkiem zmian opisanych w § 4 i 11.

- Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Rzeszowie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

- Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:

- Zamawiający –Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie,  
Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów, mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl,

- Wykonawca– ……………………………………………………………………………………

- Każda zmiana adresu, określonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

- W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.

- Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1 oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą mailową na adresy podane w ust. 1.

- Umowę sporządzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                        ZAMAWIAJĄCY: