# Załącznik nr 9 - wzór umowy

# UMOWA nr ZP-RZ/___/202_

zawarta __.__.202_ r. w Bydgoszczy (dalej: „UMOWA”) pomiędzy:

Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy (85-817), przy ul. Toruńskiej 103, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000051276, NIP: 554 030 92 41, REGON: 090563842, numer BDO: 000024031 o kapitale zakładowym w wysokości 369 088 000,00 zł, zwaną w dalszej treści UMOWY „Zamawiającym”, którą reprezentują:

- ……………………………………….. - …………………………………………

- ……………………………………….. - …………………………………………

a 
…………………………………………….. z siedzibą w …………………………

(…-….), przy ul. …………………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………….., NIP: …………………………, REGON: ………………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………….. zł,

zwaną w dalszej treści UMOWY „Wykonawcą”, którą reprezentuje / reprezentują:

…………………………………………..

…………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………., ul. …………., …-… ……………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………….., REGON: ……………….., nr PESEL ……………………………., zwanym w dalszej treści UMOWY „Wykonawcą”.

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta UMOWA o następującej treści:

## § 1
Przedmiot UMOWY

- Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zamówienie pn.: „Remont i serwis agregatu kogeneracyjnego Deutz dla Oczyszczalni ścieków Fordon” w zakresie i na warunkach określonych w:

  - UMOWIE

  - ofercie Wykonawcy, na którą składają się:

    - Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do UMOWY.

    - Wykaz cen, stanowiący załącznik nr 2 do UMOWY.

  - opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do UMOWY, dalej: „OPZ”.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje (zgodnie z OPZ) remont E50 oraz wykonanie okresowych przeglądów serwisowych (E40, E30, E10) w jednostce kogeneracyjnej Deutz typu TBG616 12K nr 2201780, zainstalowanej w Oczyszczalni ścieków „Fordon” w Bydgoszczy przy ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 74A, wraz z usługami serwisowymi polegającymi w szczególności na przeprowadzeniu diagnostyki i prac regulacyjno-konserwacyjnych wszystkich systemów agregatu (energetyka, ciepło, gaz), z uwzględnieniem następującego podziału:

  - Etap 1, polegający na remoncie E50 agregatu kogeneracyjnego, czyszczeniu wymienników ciepła, remoncie pomp obiegowych w systemie odzysku ciepła, wymianie odpowietrzników instalacji odzysku ciepła i remoncie zaworów trójdrożnych AIR-PREMIO, po upływie ok. 111 000 mth całkowitej pracy agregatu,

  - Etap 2, wykonanie przeglądu E10, po upływie 100 mth pracy agregatu od zakończenia Etapu 1,

  - Etap 3, wykonanie 6 przeglądów E30 co 1 500 mth pracy agregatu i 6 przeglądów E40 co 3 000 mth pracy agregatu;

  - świadczenie usług serwisowych.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji UMOWY strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

- Wykonawca wykona przedmiot UMOWY z należytą starannością.

## § 2
Termin wykonania

- Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie do __.__.202_ r. (24 miesiące od dnia zawarcia UMOWY), przy czym:

  - Etap 1 zostanie wykonany w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia prac;

  - Etap 2 zostanie wykonany w ciągu 1 dnia roboczego od dnia rozpoczęcia prac;

  - Etap 3 – każdy z 12 przeglądów zostanie wykonany w ciągu 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia prac;

  - Świadczenie usług serwisowych - 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

- Wykonanie ETAPÓW 1, 2 i 3 oraz świadczenie usług serwisowych nastąpi po otrzymaniu drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy ……………………. zgłoszenia złożonego przez osoby wymienione w § 5 ust. 1 lub osobę przez nich upoważnioną.

## § 3
Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie:

  - za wykonanie przedmiotu UMOWY, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3 UMOWY - wynagrodzenie niezmienne ustalone ostatecznie na podstawie niezmiennych do końca realizacji cen (określonych przez Wykonawcę w ofercie – w Wykazie cen) oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych usług/dostaw,

  - za wykonanie przedmiotu UMOWY, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 UMOWY - wynagrodzenie kosztorysowe ustalone ostatecznie na podstawie niezmiennych do końca realizacji cen jednostkowych (określonych przez Wykonawcę w ofercie – w Wykazie cen) oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych usług.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT): ................... zł, słownie: ................................. złotych …/100, w tym:

  - wartość netto (bez podatku VAT): ..................... zł, słownie: ........................ złotych …/100;

  - podatek VAT ……%: ................ zł, słownie: .............................................. złotych …/100.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT): ................... zł, słownie: ................................. złotych …/100, w tym:

  - wartość netto (bez podatku VAT): ..................... zł, słownie: ........................ złotych …/100;

  - podatek VAT ……%: ................ zł, słownie: .............................................. złotych …/100.

- Przyjęta forma wynagrodzenia oznacza, że za usługi niewykonane przez Wykonawcę, choć objęte UMOWĄ nie należy się wynagrodzenie, w związku z czym ulegnie ono obniżeniu na zasadzie ekwiwalentności świadczeń stron.

- W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych usług/dostaw, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

## § 4
Płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot UMOWY będzie się odbywało fakturami wystawionymi po wykonaniu przedmiotu UMOWY w zakresie:

  - Etapu 1,

  - Etapu 2,

  - Etapu 3,

  - za świadczenie usług serwisowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury z terminem płatności 30 dni od daty doręczenia.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur będą podpisane przez Zamawiającego:

  - dla przedmiotu UMOWY określonego w § 1 ust. 2 pkt 1-3 UMOWY – odpowiednio protokół odbioru przedmiotu UMOWY w zakresie Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3.

  - dla przedmiotu UMOWY określonego w § 1 ust. 2 pkt 4 UMOWY - protokoły odbioru usług serwisowych.

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy .................................................................... (numer rachunku bankowego).

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

- W przypadku wystawienia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Wykonawca:

  - przekaże Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe (w szczególności: protokół odbioru przedmiotu UMOWY w zakresie Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3, protokoły odbioru usług serwisowych) i inne ewentualne załączniki do faktury za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ………….@mwik.bydgoszcz.pl

  - prześle na adres e-mail wskazany w pkt powyżej powiadomienie, że Wykonawca wystawił fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF),

  - oprócz obligatoryjnych elementów faktury, w części Podmiot3/Daneidentyfikacyjne w polu „IDWew” wpisze: NIP Zamawiającego i liczbę „…”.

## § 5
Pełnomocnicy stron

- Zamawiający ustanawia ……………………. oraz ………………… (imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail) uprawnionymi samodzielnie

do:

  - kontaktów z Wykonawcą,

  - zgłaszania konieczności wykonania Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3, określonych odpowiednio w § 1 ust. 2 pkt 1-3 UMOWY oraz zgłaszania awarii lub usterek drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy: …………………………………..,

  - akceptacji zmian, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 10 UMOWY.

oraz łącznie do dokonania odbiorów przedmiotu UMOWY w zakresie Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3 oraz dokonania odbiorów przedmiotu UMOWY określonych w § 1 ust. 2 pkt 4 UMOWY i podpisania protokołów odbioru przedmiotu UMOWY w zakresie Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3oraz protokołów odbioru usług serwisowych,

w granicach umocowania nadanego im UMOWĄ.

- Wykonawca ustanawia   ………………………... (imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail) uprawnionym do:

  - kontaktów z Zamawiającym,

  - potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu drogą e-mailową,

  - przekazania przedmiotu UMOWY i podpisania protokołów odbioru przedmiotu UMOWY w zakresie Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3 oraz protokołów odbioru usług serwisowych,

w granicach umocowania nadanego mu UMOWĄ.

## § 6 
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

  - zgłoszenia konieczności wykonania Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem oraz zgłaszania awarii lub usterek, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 UMOWY,

  - dokonania odbioru przedmiotu UMOWY w zakresie Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3 - protokołami odbioru przedmiotu UMOWY w zakresie Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3,

  - dokonania odbioru przedmiotu UMOWY określonego w § 1 ust. 2 pkt 4 UMOWY - protokołami odbioru usług serwisowych.

## § 7 
Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - zawiadomienia Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………… o terminie rozpoczęcia wykonania przedmiotu UMOWY (osobno dla Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3) z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

  - zapewnienia kompetentnego tłumacza w miejscu wykonywania przedmiotu UMOWY podczas wszystkich godzin pracy, dla zapewnienia odpowiedniego przekazywania poleceń i informacji, jeśli osoby odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu UMOWY nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie.

  - wykonywania przedmiotu UMOWY przez osoby posiadające wymagane przez Zamawiającego uprawnienia, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - wykonania przedmiotu UMOWY zgodnie z obowiązkami Wykonawcy określonymi w OPZ.

  - przedłożenia kalkulacji zawierającej rachunkowe uzasadnienie nowych cen jednostkowych oraz dokumentów uwierzytelniających tę zmianę w przypadku waloryzacji, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 9 UMOWY.

  - przekazania przedmiotu UMOWY w zakresie Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3 - protokołami odbioru przedmiotu UMOWY w zakresie Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3,

  - przekazania przedmiotu UMOWY w zakresie świadczenia usług serwisowych - protokołami odbioru usług serwisowych.

- Wykonawca zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i ppoż.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 6.00 - 18.00.

- Wykonawca będzie prowadził prace na terenie czynnego obiektu.

- W czasie realizacji prac Wykonawca będzie utrzymywał teren w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz we właściwym porządku.

- Wykonawca przygotuje i przekaże pracownikowi Oczyszczalni ścieków Fordon przy ul. Bora-Komorowskiego 74A w Bydgoszczy - p. ………………………………………., listę wszystkich pracowników biorących udział w wykonaniu przedmiotu UMOWY (imię i nazwisko pracownika, jego numer PESEL, a jeżeli numeru PESEL nie posiada – numer paszportu) wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdów, którymi będą wjeżdżać na teren Zamawiającego oraz poinformuje:

  - swoich pracowników o zasadach poruszania się na terenie obiektu w rejonie wykonywania przedmiotu UMOWY,

  - o zakazie wykonywania jakichkolwiek zdjęć za wyjątkiem zdjęć dokumentujących wykonywanie prac.

- W całym okresie realizowania przedmiotu UMOWY, począwszy od dnia zawarcia UMOWY i na zasadach w niej określonych, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem UMOWY, z sumą gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 zł. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu UMOWY kończy się okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (dot. polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, który został przedłożony Zamawiającemu), to Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiedni dokument ubezpieczenia potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem UMOWY na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 250 000,00 zł  przez cały okres realizacji UMOWY.

## § 8
Odbiory

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie przedmiot UMOWY.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu UMOWY będzie spisany protokół odbioru przedmiotu UMOWY zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

  - oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

  - wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

  - oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

## § 9
Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu UMOWY w zakresie Etapu 1 w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1 UMOWY,

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu UMOWY w zakresie Etapu 2 w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2 UMOWY,

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu UMOWY w zakresie Etapu 3 w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3 UMOWY,

    - za niedotrzymanie terminów usunięcia awarii i/lub usterki, wskazanych w § 11 ust. 5 pkt 1 w wysokości 0,2% sumy wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 i 3 UMOWY – za każdy dzień liczony od upływu ww. terminów,

    - za odstąpienie od UMOWY z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% sumy wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 i 3.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego, w wysokości 5% sumy wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 i 3.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% sumy wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 i 3.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

## § 10
Zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY w wysokości 5% sumy wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 i 3, tj.: ....... zł (słownie: ............ złotych …/100) w formie pieniężnej/ gwarancji bankowej/ gwarancji ubezpieczeniowej.

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY.

- Zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY będzie realizowane niezależnie od zapłaty kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu UMOWY i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 5.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia tj. .................... zł (słownie: … złotych) i zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, o ile nie zostanie przeznaczona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W trakcie realizacji UMOWY Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form tj.: pieniądz, poręczenia bankowe, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi, to wady przedmiotu UMOWY powstałe w tym okresie usunie Zamawiający lub użytkownik w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY.

- Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn przedmiot UMOWY nie zostanie wykonany w terminie oznaczonym w § 2 ust. 1 pkt 4 UMOWY, a zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, to wartość zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY wynikająca z dokumentu gwarancyjnego/poręczenia zostanie zatrzymana jako kaucja (suma) pieniężna w gotówce na rzecz Zamawiającego, jako stanowiąca gwarancję zgodnego z UMOWĄ wykonania przedmiotu UMOWY – chyba, że Wykonawca bezzwłocznie przedłoży stosowny aneks do dokumentu gwarancji/poręczenia przedłużający termin jej obowiązywania.

- Kaucja pieniężna, o której mowa w ust. 9 zostanie utworzona przez potrącenie z faktury lub faktur częściowych kwoty, o której mowa w ust. 1, zaś jej zwrot nastąpi w sposób następujący:

  - 70% (...............zł, słownie: … złotych …/100) – w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu UMOWY i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30% (........zł, słownie: … złotych …/100) – nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi, o ile nie zostanie przeznaczona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

## § 11
Gwarancja i rękojmia

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu UMOWY oraz gwarancji jakości przedmiotu UMOWY wynosi 12 miesięcy licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu UMOWY dla ostatniego z przeglądów serwisowych określonych w przedmiocie UMOWY.

- Wybór przysługujących uprawnień Zamawiającemu na podstawie jednego z tytułów, o których mowa w ust. 1, należy do Zamawiającego.

- Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu UMOWY, o którym mowa w ust. 1, przekaże Zamawiającemu, sporządzoną w języku polskim, pisemną gwarancję, która w szczególności będzie zawierać:

  - nazwę (firmę) i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczpospolitej Polskiej,

  - obowiązki gwaranta, w szczególności wymienione w ust. 5,

  - uprawnienia Zamawiającego w przypadku, gdy w dostarczonym przedmiocie UMOWY ujawni się jakaś wada,

  - okres trwania gwarancji,

  - oświadczenie gwaranta, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego określonych w UMOWIE wynikających z niezgodności dostarczonego przedmiotu UMOWY z UMOWĄ.

- Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu UMOWY (podczas jego użytkowania) lub w przypadku wystąpienia awarii w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości przedłoży Wykonawcy stosowną reklamację w formie pisemnej, e-mailowo lub telefonicznie. Reklamacja przekazana telefonicznie zostanie bezzwłocznie potwierdzona pismem.

- Wykonawca, w ramach serwisu gwarancyjnego, jest zobowiązany:

  - w przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie urządzenia uniemożliwiające jego funkcjonowanie) lub usterki (nieprawidłowe działanie urządzenia utrudniające jego funkcjonowanie) - do podjęcia usuwania skutków awarii lub usterki w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia i zakończenia usuwania ich skutków nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia,

  - w przypadku stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu UMOWY - do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - do naprawy sprzętu lub usunięcia wad w siedzibie Zamawiającego lub na własny koszt przewiezienia sprzętu do własnej siedziby.

  - do poniesienia w okresie rękojmi za wady i gwarancji wszystkich kosztów związanych z usuwaniem awarii i usterek, w szczególności naprawy uszkodzonego urządzenia (wady technologiczne), pod warunkiem, że urządzenie będzie eksploatowane zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę instrukcją obsługi i eksploatacji.

  - do wymiany na własny koszt na nowy, gdy w okresie rękojmi za wady i gwarancji podczas eksploatacji wystąpią co najmniej trzy awarie tego samego sprzętu (uszkodzenia spowodowane wadami technologicznymi).

- W razie opóźnienia się z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Zamawiający - po uprzedzeniu Wykonawcy – może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę.

## § 12
Odstąpienie od UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY w następujących sytuacjach:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie UMOWY nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY,

  - niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu UMOWY w terminach określonych w § 2 UMOWY, Zamawiający może odstąpić od UMOWY bez wyznaczenia terminu dodatkowego,

  - w razie stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę.

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu UMOWY bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu UMOWY pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołów odbiorów przedmiotu UMOWY dla Etapu 1 i/lub Etapu 2 i/lub Etapu 3,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od UMOWY powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony mogą odstąpić od UMOWY w terminie do 30 dni po upływie terminu jej wykonania, określonego w § 2 ust. 1 pkt 4 UMOWY.

- W wypadku odstąpienia od UMOWY, Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od UMOWY, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych elementów przedmiotu UMOWY na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od UMOWY postanowienia § 9 UMOWY zachowują moc.

## § 13
Zmiana UMOWY

- Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej UMOWY w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - nastąpi zmiana:

    - stawki podatku VAT. Zmiana taka spowoduje odpowiednią (dla zakresu niewykonanej części UMOWY) zmianę kwoty brutto oraz stawki i kwoty podatku VAT, określonych w § 3 ust. 2 i 3 UMOWY,

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

  - zaistnieją przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością wykonywania czynności przewidzianych UMOWĄ, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.

  - inne niewymienione zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

  - zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - konieczność zmiany UMOWY spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

    - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w UMOWIE;

  - Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian UMOWY;

  - zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3;

  - łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w UMOWIE,

  - UMOWA nie została wykonana w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, a konieczność przedłużenia terminu wykonania UMOWY nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

  - Zamawiający dopuszcza waloryzację cen jednostkowych w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja może być dokonana raz na rok i nie może nastąpić wcześniej niż po 6 miesiącach obowiązywania UMOWY i może być dokonana tylko o wskaźnik dotyczący roku poprzedzającego rok waloryzacji,

  - nastąpi konieczność wykonania usługi lub dostawy zamiennej, polegającej na wprowadzeniu rozwiązania zamiennego w stosunku do przewidzianego w UMOWIE, zgłoszonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego, jeżeli wystąpi jedna z poniższych przesłanek:

    - usługa lub dostawa zamienna jest uzasadniona koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania przedmiotu UMOWY,

    - Wykonawca może dostarczyć inne (tj. równoważne lub o wyższych parametrach) materiały lub części przeznaczone do wykonania przedmiotu UMOWY,

    - zmiany wprowadzają nowe rozwiązania technologiczne korzystne dla Zamawiającego.

- Zmianę postanowień zawartych w UMOWIE uznaje się za istotną, jeżeli:

  - zmienia ogólny charakter UMOWY, w stosunku do charakteru UMOWY w pierwotnym brzmieniu;

  - nie zmienia ogólnego charakteru UMOWY i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

    - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjętoby oferty innej treści,

    - zmiana narusza równowagę ekonomiczną stron na korzyść Wykonawcy 
w sposób nieprzewidziany pierwotnie w UMOWIE,

    - zmiana znacznie rozszerza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z UMOWY,

    - polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych, niż wymienione w ust. 2 pkt 5.

- Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do UMOWY wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony UMOWY o zamiarze wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych zmian.

- Zmiana pełnomocników stron, wskazanych w § 5 UMOWY, nie stanowi zmiany UMOWY. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie UMOWY pod rygorem nieważności. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## § 14
Ochrona Danych Osobowych

- Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z klauzulą informacyjną Zamawiającego (zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/ogloszenia-o-przetargach/informacja-o-rodo) swoich pracowników, których dane zamieścił w ofercie lub UMOWIE, informując ich, że ich dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się w pierwszej korespondencji przesłać do pracowników Zamawiającego wymienionych w § 5 ust. 1 swoją klauzulę informacyjną informując ich o fakcie przetwarzania ich danych osobowych (np. pisemnie, e-mailem).

## § 15
Postanowienia końcowe

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść, bądź obciążyć na rzecz osoby trzeciej wierzytelności powstałej w związku z wykonaniem przedmiotu UMOWY.

- W sprawach nieuregulowanych w UMOWIE będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

- Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem UMOWY będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- UMOWA została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i w jednym egzemplarzu dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA