# Załącznik Nr 4       Wzór Umowy

UMOWA nr 032…...2026

na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn

zawarta w dniu …………………………... pomiędzy:

GMINĄ SIEKIERCZYN

59-818 Siekierczyn 271, NIP 613-15-71-769,

reprezentowaną przez:

Dariusza Furdykoń 	- Wójta Gminy Siekierczyn  przy kontrasygnacie

Marzeny Palczyńskiej	- Skarbnika Gminy

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

………………………………… z siedzibą w ………………………………………………….

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn w 2026 roku”, zwanego dalej przedmiotem umowy.

- Zakres prac obejmuje:

  - zadanie 1: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych i elewacyjnych. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie roboty związane z demontażem materiałów zawierających azbest z nieruchomości objętych wykazem obiektów; zebranie zdemontowanych materiałów oraz ich opakowanie 
i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem – emisją azbestu do środowiska; załadunek materiałów zawierających azbest oraz ich transport i zagospodarowanie na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie z rozporządzeniem, 
w przewidywanej ilości ok. 1,01 Mg,

  - zadanie 2: zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 
i zalegających na nieruchomościach. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie prace polegające na zebraniu materiałów zawierających azbest zeskładowanych na nieruchomościach objętych wykazem; opakowanie materiałów zawierających azbest 
i ich zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem – emisją azbestu do środowiska; załadunek, transport i zagospodarowanie materiałów zawierających azbest na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie z rozporządzeniem, w przewidywanej ilości ok. 11,19 Mg,

  - Wskazane ilości mogą ulec zmianie na skutek dokonania faktycznego pomiaru masy usuwanych wyrobów podczas realizacji zamówienia. Zamawiając dopuszcza możliwość dokonania pomiaru całości zebranego materiału na wadze zamontowanej na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siekierczynie. Wykaz nieruchomości, 
z których w 2026 roku planowane jest usunięcie wyborów zawierających azbest, opracowano na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowanych właścicieli oraz na podstawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w gminie Siekierczyn.

  - Strony zgodnie postanawiają, że w okresie trwania umowy nie przewiduje się minimalnej, ani maksymalnej gwarantowanej ilości zgłoszonych prac.

  - Ostateczna ilość wyrobów zawierających azbest, usuniętych w ramach niniejszej umowy zależy od ilości deklaracji złożonych przez wykorzystujących wyroby zawierające azbest 
i środków przewidzianych na to zadanie w budżecie Gminy Siekierczyn w 2026 r.

- Zakres prac, o którym mowa w § 1 ust. 1 obejmuje również:

  - opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest dla każdej nieruchomości, w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem. Plan prac winien być przedstawiony Zamawiającemu do wiadomości co najmniej 7 dni przed przystąpieniem przez Wykonawcę do ich wykonywania,

  - zgłoszenie właściwym organom zamiar przystąpienia do prac, w terminie oraz na warunkach określonych w § 6 ust. 2 i ust. 3 ww. rozporządzenia i przedłoży kopię zgłoszenia Zamawiającemu,

  - urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza dla wykonywanych prac oraz zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie azbestu, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami,

  - sporządzenie dokumentacji fotograficznej obiektów sprzed rozpoczęcia usuwania z nich odpadów zawierających azbest oraz po ich usunięciu (z ilością zdjęć dokumentującą 
w sposób wyczerpujący stan faktyczny każdego z ww. etapów, w dwóch egzemplarzach max dwa zdjęcia na stronie A – 4 wraz z opisem (adres nieruchomości) z której usunięto wyroby azbestowe, w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych),

  - ważenie wyrobów zawierających azbest na każdej nieruchomości w obecności właściciela nieruchomości oraz wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika,

  - sporządzenie protokołu odbioru prac na okoliczność usunięcia wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości (dla każdej nieruchomości i każdego rodzaju prac osobno) wraz z określeniem ilości odebranych odpadów w Mg, potwierdzonego podpisami przedstawiciela Wykonawcy oraz właściciela nieruchomości, w trzech egzemplarzach, 
z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla właściciela nieruchomości, Wykonawcy oraz Zamawiającego,

  - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac wraz z uzyskaniem pisemnego oświadczenia właściciela nieruchomości o doprowadzeniu działek do należytego stanu i porządku,

  - udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko - miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu dla każdej nieruchomości i rodzaju wykonywanych prac osobno):

8.1. karty przekazania odpadów winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach niniejszej umowy,

8.2. do karty przekazania odpadów Wykonawca winien dołączyć wykaz posesji, 
z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów,

8.3. karty przekazania odpadów winny być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę przed przystąpieniem do odbioru końcowego zadania.

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie na podstawie harmonogramu prac sporządzonego na podstawie wykazu nieruchomości, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca ustali z właścicielami nieruchomości szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac, a o ustalonych terminach niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wykazu.

- Ustalony termin wykonywania prac będzie aktualizowany na bieżąco i indywidualnie w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

- W przypadkach określonych w pkt 6, Wykonawca ma obowiązek dokonać korekty terminu wykonywania prac, w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w pkt. 4, a o ustalonych terminach niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego, nie później niż 
w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia, z pisemnym uzasadnieniem zmiany terminu.

- W przypadku zmiany terminu z powodu okoliczności wskazanych w pkt. 6, Wykonawcy nie służy roszczenie o zwrot kosztów (np. dojazdu na miejsce planowanych prac).

- Wycofanie się z korzystania z usługi przez właściciela nieruchomości nie rodzi po stronie Wykonawcy prawa do domagania się od Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych, w tym zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 2

Terminy realizacji

- Termin rozpoczęcia usługi, tj. gotowości do rozpoczęcia realizacji prac określonych 
w § 1 ust. 1: dzień zawarcia umowy.

- Termin zakończenia usługi, tj. podpisanie protokołu odbioru prac: do 30 WRZEŚNIA 2026 r.

- Przez termin zakończenia zadania rozumie się wykonanie wszystkich czynności opisanych jako zadanie 1 i zadanie 2 wraz z przedłożeniem Zamawiającemu opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym dokumentów z realizacji zadania oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, iż:

  - posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności obejmującej przedmiot umowy,

  - pracownicy oraz osoby kierujące lub nadzorujące prace obejmujące przedmiot umowy zostali przeszkoleni przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami, w tym ww. rozporządzeniem,

- pisemnego uzgadniania z właścicielem nieruchomości terminu przystąpienia do prac oraz ich zakończenia,

- przekazywania do wiadomości Zamawiającemu zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 pkt.1.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- zgłaszania właściwym organom zamiaru przystąpienia do prac, w terminie 
i zakresie określonym w § 6 ust. 2 i ust. 3 ww. rozporządzenia,

- zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, w tym zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest, określonych w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia,

- prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający emisje azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia, określony w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia,

- złożenia właścicielowi nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości      wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia,

- transportu i zagospodarowania odpadów zawierających azbest na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska,

- prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

- Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz pracowników niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane 
z realizacją umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem prac.

- Wykonawca oświadcza, iż wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania, określonego w § 1 ust. 1 wykorzysta wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą o RODO.

§ 4

- Zamawiającemu przysługuje prawo uzyskania od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- W ramach umowy Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienie związane z realizacją umowy,

- Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie  o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Do udzielania informacji o stanie realizacji zadania Wykonawca upoważnia ze swojej strony …………………………………………………………………………………....

- Do wykonywania obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, w tym odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający upoważnia następujące osoby:

- Panią Dorotę Kędzierską tel. 75 722 17 78 wew. 27

- Pana Wojciecha Delmaczyńskiego, tel. 75 722 17 78 wew. 26

§ 5

Cena

- Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie według faktycznej wagi odpadów zawierających azbest (w Mg).

- Cena jednostkowa za usunięcie 1 Mg wyrobów w przypadku:

- zadania 1: wynosi: …………….. zł brutto (słownie: złotych …………………..),

- zadanie 2: wynosi: …………….. zł brutto (słownie: złotych ………….……….),

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi ustalone będzie w oparciu 
o wagę wyrobów zawierających azbest (w Mg), rozliczone po przedstawieniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 6 i 8.

- Ważenie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie w obecności właściciela nieruchomości i wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

- Waga wyrobów zawierających azbest powinna być wpisana w protokole, o którym mowa  w § 1 ust. 3 pkt. 6, który stanowić będzie jednocześnie załącznik do faktury.

- Wykonawca oświadcza, iż cena jednostkowa, o której mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty poniesione w związku w realizacją umowy, w tym koszty składowania odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów.

- Ceny jednostkowe wskazane w ust. 2 będą niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 6

Warunki płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie jedną fakturą wystawioną na podstawie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót, sporządzonego na podstawie dokumentów. o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 6 i  8 robót.

- Fakturę należy wystawić na Zamawiającego.

- Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca dołączy:

  - zestawienie prac wykonanych na poszczególnych nieruchomościach,

  - dokumentacja fotograficzna, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt. 4,

  - pozytywne, bezusterkowe protokoły odbioru  prac, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 6,

  - kopie karty przekazania odpadu na składowisko uprawnionemu odbiorcy, na ilość wynikającą z przedkładanych faktur,

  - kopia oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 4.

- Wykonawca doręczy Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę, w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty należności, o której mowa w ust. 1, 
w terminie do 21 dni od doręczenia faktury, przelewem na konto o numerze ……………………………………………………………………………………………………..

§ 7

Kary umowne

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych w następujących przypadkach 
i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, 
w wysokości 10 % kwoty wynikającej ze złożonej oferty.

    - w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy bądź innych obowiązków wynikających z § 3 niniejszej umowy w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek;

    - w razie opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy wobec terminów określonych w harmonogramie, za każdy taki przypadek w wysokości 100 zł  za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty stanowiącej karę umowną 
z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli taka należność 
w danej chwili nie istnieje, kwota stanowiąca karę umowną powinna być zapłacona Zamawiającemu w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty kary umownej.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od momentu powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do realizowania przedmiotu umowy w sposób należyty, zgodny z zapytaniem, nie zmienia dotychczasowego sposobu realizacji umowy i nie przestrzega postanowień umowy, zasad technicznych obowiązujących przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz innych przepisów prawnych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku, gdy podczas i w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca wyrządzi szkody w mieniu właścicieli nieruchomości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie naprawić te szkody w całości oraz zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Księgi III Tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego, zaś w sprawach formalno-prawnych przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- Formularz „OFERTA” Wykonawcy,

- Wykaz nieruchomości do realizacji zadania.

§ 11

Umowę niniejszą oraz załączniki wymienione w § 10 sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA: