Toruń, dn. 06.05.2026r.

WŚiE.7021.1.47.2026.JKW

wg. rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty 
na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:

„Park linearny przy ul. Przy Skarpie w Toruniu”.

I. Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Parku Linearnego przy ul. Przy Skarpie o powierzchni 8 900 m² (0,89 ha) położonej na części dz. nr 91/46 obr. 58, na terenie naprzeciwko kompleksu sportowo - rekreacyjnego wzdłuż ul. Przy Skarpie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP - Uchwała RMT nr 124/19 z dn. 15.06.2019, (115.15-ZP1 - przeznaczenie podstawowe - teren zieleni urządzonej, dopuszczalne - terenowe urządzenia rekreacyjne, infrastruktura techniczna; 115.15- KD/ZP1 - przeznaczenie podstawowe - miejsca do parkowania w zieleni urządzonej, przeznaczenie dopuszczalne - ciągi piesze, infrastruktura techniczna)

2. Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie istniejącego terenu, będącego własnością Gminy Miasta Toruń, w postaci parku linearnego z funkcją przyrodniczą, rekreacyjno - spacerową, izolacyjną oraz edukacyjną, będącego miejscem integracji społecznej mieszkańców. Park ma zapewnić możliwość spokojnego spacerowania, odpoczynku na trawie lub siedziskach, umożliwiać korzystanie z kąpieli słonecznych oraz piknikowania na trawie na kocykach.

3. Zakres dokumentacji obejmuje wszystkie wymagane elementy projektu budowlanego: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego z niezbędnymi uzgodnieniami i kosztorysami.

4. Założenia do opracowania dokumentacji projektowej:

- Projekt Zagospodarowania Terenu PZT dla Parku linearnego ma stanowić ciąg spacerowy, który będzie umożliwiał swobodne wejścia na trawniki i polany piknikowe, zagospodarowanie zielenią, infrastruktura wodna w postaci ogrodu deszczowego, miejsca przeznaczone na wypoczynek, elementy zagospodarowania o charakterze edukacyjnym, elementy małej architektury, tj: ławki, siedziska, leżaki, kosze na odpady, poidełka dla ludzi i zwierząt, pergole itp, - elementy małej architektury zgodne z Toruńskim Katalogiem Mebli Miejskich.

- Nie przewiduje się ścieżki rowerowej, pełnowymiarowego placu zabaw i obiektów rekreacji czynnej, z uwagi na funkcje obiektów sportowo - rekreacyjnych położonych naprzeciw projektowanego parku linearnego oraz istniejącej ścieżki rowerowej i chodnika pieszego przyległych do projektowanego parku.

- Dopuszcza się infrastrukturę edukacyjną związaną z środowiskiem przyrodniczym np. narzędzia aktywne, makiety, elementy do rozpoznawania śladów zwierząt czy zegary słoneczne, angażujące zmysły odwiedzających, ipt, elementy - do uzgodnienia z zamawiającym.

- Piesze ciągi komunikacyjne muszą zapewniać dostępność parku przez zaprojektowanie 
wejść głównych i wejść kameralnych, które będą uwzględniały istniejące przedepty, ciągi komunikacyjne i place w postaci nawierzchni mineralnych, przepuszczalnych dla wody, alejki naturalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Projekt przyłącza i instalacji oświetlenia parkowego - zaplanowanie oświetlenia energooszczędnego wzdłuż pieszych ciągów komunikacyjnych i miejsc do wypoczynku - preferowane oprawy solarne autonomiczne z modułem fotowoltaicznym (projekt przyłącza elektroenergetycznego na podstawie warunków wydanych przez operatora)

- Zaplanowanie zainstalowania poidełka miejskiego z bilansem zapotrzebowania na wodę oraz wyliczenia potwierdzające dobór średnicy zaprojektowanego przyłącza,

- Atrakcyjna kompozycja zieleni dostosowana do siedliska i uwzględniająca rolę izolacyjną względem przyległego ciągu komunikacyjnego, umożliwiająca rekreację polegającą na piknikowaniu na zielonej trawie na kocykach. Preferowane gatunki rodzime, liściaste 
z dopuszczeniem gatunków obcych, których zastosowanie uzasadnione będzie dopasowaniem do trudnych warunków wodno – gruntowych. Projekt powinien przewidywać również przestrzenie bez żadnej ingerencji podczas trwania inwestycji z przeznaczeniem go jako forma naturalnie, dziko rosnącej łąki.

UWAGA! - Pas zieleni pomiędzy chodnikiem pieszym i ścieżką rowerową wyłączony z projektowania z uwagi na plan uzupełnienia istniejącego szpaleru drzew i nasadzenia nowych drzew wynikający z innego zadania budżetowego na 2026r.

- Wyposażenie parku w małą architekturę parkową tj: meble miejskie, urządzenia do wypoczynku (ławki, siedziska, leżaki), kosze na śmieci, kosze na psie odchody, pergole itp.

5. Dodatkowe założenia i wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej:

- Wykonawca uwzględni w projekcie jak najwięcej możliwych rozwiązań zagospodarowania przedmiotowego terenu w kierunku dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami i/lub starszych).

- Projekt sporządzony przez Wykonawcę powinien uwzględniać w szczególności zwiększanie bioróżnorodności przez wprowadzanie odpowiednich gatunków roślin, m.in.:

miododajnych, roślin przyjaznych ptakom i lub owadom (np. roślinności wabiącej motyle, odpowiedniej roślinności stanowiącej pokarm dla ptaków;

- Proponuje się wyznaczyć na projektowanym obszarze parku linearnego osobnych przestrzeni - stref funkcjonalnych, np. edukacyjną, wypoczynkową, piknikową,  (w zależności od potrzeb i możliwości terenowych z uwzględnieniem przestrzeni w formie naturalnej, bez ingerencji);

II. Wykaz opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej:

1. Dokumentacja projektowa:

a) koncepcja architektoniczna (opis z założeniami technicznymi, rzuty i 2 wizualizacje 3D z poziomu obserwatora) wraz z szacunkowym kosztem inwestycji – 2 egzemplarze

b) wykonawczy projekt zieleni zawierający projekt zagospodarowania zieleni w skali dostosowanej do zakresu opracowania, wykaz roślin i materiałów, projekt ochrony drzew i wyłączeń terenowych na gruntach przeznaczonych do pozostawienia w formie naturalnej, łąkowej – 6 egzemplarzy.

c) projekt budowlany – 6 egzemplarzy, zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego w zakresie zapewniającym możliwości wykonania zadania, składający się z następujących elementów:

- projekt instalacji sanitarnych

- projekt przyłącza wodociągowego i zainstalowania poidełka miejskiego

- projekt instalacji elektrycznej

- inne opracowania w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu oraz przyłączenia do infrastruktury zewnętrznej, w tym rozwiązanie kolizji z sieciami poszczególnych gestorów,

- opinie, uzgodnienia i inne dokumenty, o których mowa w § 5 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.)

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

e) przedmiar robót,

e) kosztorys inwestorski,

f) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji („ZZK”), w tym wynikające m.in. 
z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych,

g) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji terenu i uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych,

h) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ),

i) całość opracowań przedmiotu umowy także w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz formatach edytowalnych: doc, dwg  (zapisane w wersji AutoCAD 2008) oraz ath (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie).

2. Przedmiot zadania obejmuje ponadto:

a) pozyskanie mapy syt.- wys. do celów projektowych,

b) przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków do wystąpienia przez Zamawiającego o pozwolenia/zgłoszenia do organu architektoniczno – budowlanego, ewentualne decyzje administracyjne, warunki techniczne itp. niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia (przygotowane kompletne wnioski podpisuje dyrektor WŚiE – wykonawca nie otrzyma pełnomocnictwa). Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również składanie wszelkich uzupełnień i wyjaśnień oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia.

c) powyższe kształtuje podział wynagrodzenia na 80 % wartości zamówienia

w momencie złożenia kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji, stanowiącej ostatnią do uzyskania w postepowaniu administracyjnym decyzję, oraz pozostałe 20 % w przypadku jej otrzymania.

d) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową.

e) uwzględnienie w projektowaniu zapisów dotyczących prowadzenia prac w obrębie zieleni, o których mowa  w Zarządzeniu nr 92 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie uszczegó-łowienia zasad ochrony zieleni w Toruniu w trakcie inwestycji prowadzonych na terenach należących do Gminy Miasta Toruń,

III. Zasady udziału w postępowaniu:

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 22 tygodni od podpisania umowy, (wraz z uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę)

w tym koncepcja projektowa:  do 6 tygodni od podpisania umowy.

2. Kryteria oceny złożonych ofert:

- cena - waga 100% (100 pkt).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium a).

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty 
w następujący sposób:

najniższa oferowana cena 
                    spośród  złożonych ofert

cena oferty =    -------------------------------------------  x znaczenie kryterium tj. 100 % (100 pkt)

cena oferty badanej

3. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy dodatkowej na warunkach określonych
w umowie.

4. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz dysponować potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia. Przez niezbędne doświadczenie rozumie się zrealizowanie w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej dwóch zamówień o podobnym zakresie, o wartości nie mniejszej niż 8.000 zł każda. Do oferty należy dołączyć niezbędne referencję dot. podobnego zakresu robót oraz kopię wpisu do CEIDG lub KRS.

5. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Poprzez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Gmina Miasta Toruń lub osobami upoważnionymi  do zaciągania zobowiązań w mieniu Gminy lub osobami wykonującymi w imieniu Gminy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 
a wykonawcą.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe będą pozostawione bez rozpatrzenia.

7. Termin składania ofert: ofertę cenową na formularzu (druk w załączeniu) wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać lub złożyć do dnia 20.05.2026 r. do godz. 12.00 na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; e-mail: wsie@um.torun.pl. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Bliższe informacje odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 
tel. (56) 611 86 74.

IV. Uwagi ogólne:

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Marcin Urbański

Dyrektor

Wydziału Środowiska i Ekologii

Urzędu Miasta Torunia