ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE – 8/ATZ/SZP-2/2026

Politechnika Koszalińska, Dział Zamówień zwraca się o podanie ceny brutto na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania 6D-18 w Hotelu Asystenta, przy 
ul. Kwiatkowskiego 6E w Koszalinie

I. Informacje ogólne

- Do niniejszego zapytania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny. Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami zapytania cenowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

3.	Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona z należytą starannością zgodnie z ustawą PZP 
i wynosi poniżej 170 000,00 zł.

4.	W przypadku złożenia oferty w walucie obcej dla celów porównania i oceny ofert, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego. Po przeliczeniu oferty złożonej w walucie obcej na PLN wg zapisu powyżej. Zamawiający dla porównania ofert doliczy obowiązujący podatek od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów.

5. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do treści oferty, które są spisane przez Zamawiającego spowoduje jej odrzucenie.

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. Każdy Wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem przez Zamawiającego wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

9.  Pytania dotyczące zapytania można zadawać pocztą e-mail na adres: dzial.zamowien@tu.koszalin.pl do dnia 21.04.2026 r. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zastrzega sobie, że zapytania złożone po terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.

10.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Koszalińska, 
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Koszalińskiej jest Pan Mariusz Lenartowicz, kontakt: adres iod@tu.koszalin.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 8/ATZ/SZP-2/2026 prowadzonym w formie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej „ustawa PZP lub PZP”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna   Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

- ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania 6D-18 w Hotelu Asystenta, przy ul. Kwiatkowskiego 6E w Koszalinie w zakresie określonym w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym.

- Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

90921000-9 – Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 oraz załącznik nr 5 („Przedmiar robót”) do przedmiotowego Zapytania ofertowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, w tym na roboty i instalacyjne oraz użyte materiały na okres co najmniej 24 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót). Okres gwarancji na zamontowane urządzenia i wyposażenie zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące.

- Zamawiający zaleca przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu 
z Zamawiającym terminu i godziny. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału 
w postępowaniu.

Termin wizji lokalnej należy ustalać telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-15.00 z p. Markiem Zadorą, tel. 94-347-8750, e-mail:  marek.zadora@tu.koszalin.pl.

III. Termin realizacji zamówienia

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy. Rozpoczęcie robót nastąpi w okresie do 5 dni roboczych od daty przekazania placu budowy. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Miejsce realizacji zamówienia: Mieszkania 6D-18 w Hotelu Asystenta, przy ul. Kwiatkowskiego 6E w Koszalinie.

IV. Kryteria oceny ofert oraz sposób ich obliczania

- Pod uwagę będzie brane kryterium: cena brutto oferty – 100% (cenę należy podać 
w złotych polskich PLN netto i brutto z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku). Cena zawiera wszystkie koszty i opłaty, jakie mogą wystąpić podczas realizacji zamówienia.

- Opis sposobu obliczania kryterium oceny ofert:

| - KRYTERIUM (C) - cena brutto oferty - ocena na podstawie formularza ofertowego: |  |  |
| --- | --- | --- |
| C = | najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych ofert | x 100 x 100% |
|  | cena brutto badanej oferty |  |
| Maksymalna liczba punktów, jaką oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 100 punktów. |  |  |

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty ze względu na zaoferowane takie same ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane 
w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

V. Badanie oferty. Wyjaśnienia treści złożonych ofert. Omyłki pisarskie i rachunkowe

- Zamawiający dokona w pierwszej kolejności weryfikacji wszystkich złożonych ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych, których brak skutkuje odrzuceniem oferty, 
w szczególności w zakresie złożenia Formularza ofertowego.

- Oferty niezawierające dokumentów wskazanych w ust. 1 podlegają odrzuceniu.

- Po dokonaniu weryfikacji formalnej Zamawiający dokona oceny ofert według kryterium oceny ofert określonego w niniejszym Zapytaniu.

- Zamawiający zbada pod kątem kompletności pozostałych wymaganych dokumentów wyłącznie ofertę Wykonawcy najwyżej ocenionego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (nie dotyczy Formularza ofertowego).

- Zamawiający w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz zaproponowanej ceny.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. W przypadku braku zgody oferta podlega odrzuceniu.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;

  - nie zawiera wymaganych dokumentów wskazanych w pkt 1;

  - zawiera rażąco niską cenę;

  - ma charakter wariantowy;

  - została złożona po terminie składania ofert;

  - została złożona w formie papierowej.

- W przypadku powzięcia wątpliwości co do rażąco niskiej ceny Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia. Brak wyjaśnień lub potwierdzenie, że oferta zawiera rażąco niską cenę, skutkuje jej odrzuceniem.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty;

- wszystkie oferty podlegały odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży 
w interesie Zamawiającego;

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;

- Wykonawca nie wniósł w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy, a Zamawiający nie przystąpił do ponownego badania 
i oceny ofert.

VI. Termin przygotowania ofert

- Oferty należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail dzial.zamowien@tu.koszalin.pl  
do dnia 24.04.2026 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2026 r. o godz. 10:15.

- Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę lub dokonać zmiany pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wycofaniu lub zmiany oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Oferty złożone po terminie składania ofert lub w formie papierowej nie będą brane pod uwagę.

VII. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna:

1) posiadać datę sporządzenia;

2) być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych);

3) być podpisana/opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub dowodem osobistym, Zamawiający dopuszcza również złożenie skanu papierowo podpisanej oferty;

4) zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę.

VIII. Umowa.

- Zamawiający zawrze umowę według projektu umowy zawartego w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
– Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę między tymi Wykonawcami.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- W przypadku braku wyboru Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury Zapytania ofertowego.

- Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na strony internetowej https://bip.tu.koszalin.pl/ Zamawiającego oraz prześle do Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego Zapytania na wskazany w ofercie adresy e-mailowy.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie dodatkowo do przedłożenia Zamawiającemu: Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową.

X. Wykaz dokumentów stanowiące ofertę, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć

- Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2).

- Wypełnione oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia (Załącznik nr 3).

- Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

XI. Załączniki

Następujące załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 2.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3.

- Projekt umowy – Załącznik nr 4.

- Przedmiar robót – Załącznik nr 5.

Kontakt do składającego zapytanie:

Waldemar Blicharz

Politechnika Koszalińska

Dział Zamówień

ul. Śniadeckich 2, budynek A, pokój 416 A

75-453 Koszalin

tel.: 94-347-8635/94-347-8637/94-347-8648

e-mail: dzial.zamowien@tu.koszalin.pl

Koszalin, dnia 15.04.2026 r.

Kierownik Zamawiającego

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

do Zapytania ofertowego nr 8/ATZ/SZP-2/2026

      - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania 6D-18 w Hotelu Asystenta, przy ul. Kwiatkowskiego 6E w Koszalinie w zakresie określonym w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym.

      - Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

90921000-9 – Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

      - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacyjnych prac budowlanych mieszkania znajdującego się w Hotelu Asystenta. Roboty budowlane obejmują rozebranie posadzek z paneli PVC, wymianę drzwi wejściowych do lokalu, naprawę okładziny skrzydła drzwi wewnętrznych, akrylowanie połączeń stolarki okiennej ze ścianami, wymianę/uzupełnienie płytek okładzinowych, wymianę podkładu pod panele, ułożenie posadzki z paneli podłogowych, montaż listew progowych przejściowych, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku, malowanie sufitów, malowanie ścian, malowanie ościeżnic, wymianę umywalki z montażem na szafce stojącej, wywiezienie zdemontowanych paneli i skrzydła drzwiowego.

      - Warunki realizacji

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (loco budowa) wszystkie materiały we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz do ich rozładunku, wniesienia 
i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w budynku Hotelu Asystenta, przy ul. Kwiatkowskiego 6E w Koszalinie;

- Podane ilości i wymiary są wielkościami orientacyjnymi i mogą zostać zweryfikowane w trakcie wizji lokalnej budynku;

- Wykonawca zobowiązany jest:

  - przestrzegać w obiekcie (w czasie wykonywania robót remontowych), wymaganych przepisami prawa, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, 
a także zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób postronnych. Zamawiający nie odpowiada za sprzęt i materiały Wykonawcy pozostawione w czasie trwania prac budowlano – instalacyjnych,

  - zachować najwyższą ostrożności przy robotach budowlano - instalacyjnych. 
W czasie wykonywania prac zobowiązuje się postępować z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy dla normalnego funkcjonowania budynku i zachować najwyższą ostrożność tytułem pracy w obiekcie czynnym,

  - po zakończeniu robót, uporządkować teren i miejsca objęte przedmiotem zamówienia oraz do wywozu na własny koszt i  ryzyko, wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, gruzu i  opakowań,

  - dostarczyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, próbki materiałów budowlanych przed zakupem i wbudowaniem. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wyboru 
i zatwierdzenia powyższych materiałów na podstawie przedstawionych prospektów 
i wzorników producenta, z wyłączeniem płytek okładzinowych.

- Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego;

- Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót;

- Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego trwale zamocowane do konstrukcji budynku, wykonane będą z materiałów, które nie są łatwopalne (zgodnie 
z § 258 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) i muszą posiadać atesty na materiały użyte do ich produkcji;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody podczas montażu i jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt, w tym do usunięcia zabrudzeń, uszkodzeń
i zniszczeń.

      - Wizja lokalna:

- Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w celu określenia zakresu rzeczowego prac;

- Wykonawca zainteresowany przeprowadzeniem wizji lokalnej, powinien wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem, proponując termin jej przeprowadzenia. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie wskazanym przez Wykonawcę lub wyznaczy inną datę;

- Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, w tym na roboty wykonane przez Podwykonawców na okres co najmniej 24 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót).

Załącznik nr 2

Formularz Ofertowy

do Zapytania ofertowego nr 8/ATZ/SZP-2/2026

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

............................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................

REGON: .......................................... NIP………………………………………………………….…

KRS: .......................................... (jeśli dotyczy)

Telefon: ................................................................

adres e-mail: ...........................................................

- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania 6D-18 w Hotelu Asystenta, przy ul. Kwiatkowskiego 6E w Koszalinie 
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, formularzem ofertowym 
oraz Przedmiarem robót oraz warunkami umowy za cenę ofertową:

- cena netto: ..........................................zł*

(słownie ……................................................................................. zł)*

- stawka VAT: ……… %*

- cena brutto: ..........................................zł*

(słownie: ……................................................................................. zł)*

Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz Przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

- przy zastosowaniu:

R (cena jednostkowa roboczogodziny)		- ………. zł*

Kp (koszty pośrednie) liczone od R i S		- ………. %*

Kz (koszty zakupu) liczone od M		- ………. %*

Zysk liczony od R+S+Kp		- ………. %*

(*należy wypełnić)

Kwoty określone w pkt 1 są wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Oświadczam, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu 
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym  oraz wszystkie inne koszty, jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nieuwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały Zamawiającego.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w niniejszym Formularzu ofertowym.

- Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego..

- Oświadczamy, że udzielmy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, w tym na roboty 
i instalacyjne oraz użyte materiały na okres ……….. miesięcy* (licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót). Okres gwarancji na zamontowane urządzenia i wyposażenie zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące. (*należy wypełnić – min. okres wymagany przez Zamawiającego 24 miesiące)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami Zapytania ofertowego i nie wnosimy do jego treści żadnych zastrzeżeń. Uznajemy się za związanymi określonymi w nimi postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Roboty budowlane objęte zamówieniem zamierzamy: wykonać sami / zlecić Podwykonawcom* (*niepotrzebne skreślić) w zakresie: ……………………………………………………………………..…………….……** 
(**w przypadku zlecania robót Podwykonawcom należy wskazać zakres zamówienia, które będą wykonywać Podwykonawcy oraz nazwy i dane adresowe Podwykonawcy).

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie 
z Projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

- Informujemy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych zawartą 
w Rozdziale I pkt 10 Zapytania ofertowego.

..............................              	…………….	                        ….......................................................................

(miejscowość)	                                  (data)		                              (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3

Znak sprawy: 8/ATZ/SZP-2/2026

Nazwa Wykonawcy............................................................

Adres Wykonawcy ..............................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania 6D-18 w Hotelu Asystenta, przy ul. Kwiatkowskiego 6E 
w Koszalinie oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

      - Oświadczam, że nie podlegam/podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

            - Oświadczam, że nie zachodzą/zachodzą* w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. ……………...** (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………..	,             …………..	            …………………………..…………………………………

/miejscowość/		  / data	/	                              / podpis Wykonawcy/

(*niepotrzebne skreślić, **wypełnić jeśli dotyczy)

Załącznik nr 4

Umowa nr 8/ATI/SZP-2/2026 (projekt umowy)

zawarta w dniu …………………. w Koszalinie z Wykonawcą wybranym zgodnie z zapytaniem ofertowym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

(w przypadku umowy zawieranej elektronicznie)

zawarta w Koszalinie z Wykonawcą wybranym zgodnie z Zapytaniem ofertowym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Umowę uważa się za zawartą z dniem podpisania umowy przez wszystkie strony umowy.

Zamawiający: Politechnika  Koszalińska  w Koszalinie,  ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, 
REGON: 000001703, NIP: 6690505168

reprezentowany przez:

…………………………………… -  …………………………………… Politechniki Koszalińskiej

przy kontrasygnacie:

…………………………………… -  …………………………………… Politechniki Koszalińskiej

i Wykonawca:

(w przypadku wpisu do CEiDG)

Imię i nazwisko: ……………................ zamieszkały/a w ……………………. (kod pocztowy: …..-…..), 
ul. …….………, prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą ............... z siedzibą 
w ……………………. (kod pocztowy: …-…..), ul. ............., REGON: .................., NIP: ..................... posiadający/a wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez CEiDG, 
adres e-mail do kontaktu: .....................

(lub w przypadku wpisu do KRS)

Nazwa firmy: …………………….. ul. ………….., (kod pocztowy: …-………) (miejscowość: …………………) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy ………………, …………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod 
Nr KRS ……………………, REGON: .................., NIP: ....................., adres e-mail do kontaktu: .....................

reprezentowany przez:

…………………………………………. - ………………………………………….

zawarli umowę następującej treści:

## § 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących robót budowlanych: remont mieszkania 6D-18 w Hotelu Asystenta, przy ul. Kwiatkowskiego 6E w Koszalinie .

- Wykonawca wykona prace zgodnie z Zapytaniem ofertowym, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej i na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zrealizowanie przedmiotu umowy oznacza wykonanie prac określonych w Zapytaniu ofertowym oraz uzyskanie bezwarunkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego lub odbioru warunkowego wraz z protokołem usunięcia wszystkich wad i usterek.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, umiejętnościami technicznymi 
i doświadczeniem, a także maszynami i wyposażeniem niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

## § 2

Częściami składowymi niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Zapytanie ofertowe wraz z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;

- Kosztorys ofertowy, załącznik nr 2 do umowy,

- Dokumentacja projektowa, załącznik nr 3 do umowy: Przedmiar robót.

# § 3

      - Strony ustalają termin realizacji robót: 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

      - Rozpoczęcie robót nastąpi w okresie do 5 dni roboczych od daty przekazania placu budowy.

      - Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

## § 4

- Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego jest ………………………........, tel. …………………..….., 
e-mail: …………………..….. .

- Inspektor nadzoru pełni nadzór inwestorski nad realizacją niniejszej umowy i działa w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

- Wykonawca ustanawia kierownika robót: ………………………........, tel. …………………..….., 
e-mail: …………………..….. .

## § 5

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał front robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował w sposób uporządkowany wszelkie urządzenia pomocnicze i prowizoryczne, zbędne materiały oraz niezwłocznie usuwał odpady oraz śmieci.

- Wykonawca zapewni bezpieczne korzystanie z terenu przyległego do placu budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce wykonywania robót 
i przekazać je Zamawiającemu w terminie ustalonym podczas odbioru robót.

## § 6

- Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny być nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności z Polską Normą lub atesty.

## § 7

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę osobiście lub przez jego pracowników.

- Strony dopuszczają, że następujące roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy pomocy Podwykonawców: ……………………………………………………

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy projektu umów z Podwykonawcami. Jeżeli Inwestor w terminie kolejnych 3 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 8

- Zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

        - brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ................................. zł

słownie (................................................................................................);

        - w tym podatek VAT ……% w wysokości: ...........................................zł

słownie (.................................................................................................);

        - netto w wysokości: ....................................................................zł

słownie (.................................................................................................).

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w Przedmiarze robót, który był zamieszczony w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ono koszty wykonania całego przedmiotu umowy, w tym wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wywóz gruzu i innych odpadów łącznie z kosztami utylizacji oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a niewymienione wprost w Przedmiarze robót.

- Stawki czynników cenotwórczych, w oparciu o które wyliczono wartość robót objętych niniejszą umową wynoszą:

R (cena jednostkowa roboczogodziny)		- …… zł

Kp (koszty pośrednie) liczone od R i S		- …… %

Kz (koszty zakupu) liczone od M		- …… %

Zysk liczony od R+S+Kp		- …… %

- Wynagrodzenie, o którym jest mowa w pkt 1 odpowiada wysokości wynagrodzenia w odniesieniu do rzeczywistego zakresu i kosztów wykonanych robót. Wynagrodzenie opiera się na przewidywaniach dotyczących zakresu prac oraz kosztów ich wykonania.

## § 9

- Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przedmiaru robót i opisu przedmiotu zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania niniejszej umowy lub gdy potrzeba wykonania robót nie przewidzianych w umowie jest niezbędna do prawidłowego wykonania zakresu robót podstawowych (realizowanych).

- Roboty dodatkowe (zamienne) wymagają uprzedniego spisania protokołu konieczności przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego, zatwierdzenia go przez Zamawiającego oraz podpisaniu aneksu do umowy. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiającego, Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe.

- Roboty dodatkowe (zamienne) zatwierdzone przez Zamawiającego zostaną rozliczone w formie wynagrodzenia ryczałtowego, na podstawie kosztorysu dodatkowego, w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji zastosowanie będą miały wskaźniki cenotwórcze 
z kosztorysu ofertowego, a katalogi np. KNR oraz ceny materiałów zostaną ustalone indywidualnie, po akceptacji przez Zamawiającego.

- Kosztorys na roboty dodatkowe (zamienne) zostanie sporządzony przy zastosowaniu cen czynników produkcji (z kosztorysu ofertowego robót podstawowych) w wysokości:

- stawka roboczogodziny	R = …….. zł / 1 rbg

- koszty pośrednie /do R,S/	Kp = …….. %

- koszty zakupu /do M/	Kz = …….. %

- zysk /do R,S, Kp/		Z =   ………… %

- koszty pracy sprzętu (S) według rzeczywistych stawek najmu sprzętu nie wyższych jednak niż średnie stawki podawane w Biuletynie Informacyjnym „SEKOCENBUD” z okresu wykonywania robót;

- ceny materiałów (M) uzgodnione z Zamawiającym przed ich wbudowaniem ale nie wyższe niż średnie ceny podawane w Biuletynie Informacyjnym „SEKOCENBUD” z okresu wykonywania robót.

## § 10

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. Brak zgłoszenia lub naruszenie zasad zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz elementów robót upoważnia Zamawiającego do nakazania Wykonawcy odkrycia robót zanikających i ulegających zakryciu oraz elementów robót na koszt i ryzyko Wykonawcy lub też nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek częściowych, pomiarów 
i badań.

- Przed przystąpieniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz elementów robót, Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania prac oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego lub częściowego wykonanych robót objętych umową w terminie min. na 3 dni przed terminem zakończenia robót. Gotowość do odbioru winna być potwierdzona w formie pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku uszkodzenia/zniszczenia/kradzieży mienia Zamawiającego lub użytkowników obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do jego naprawy, wymiany lub uzupełnienia 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

## § 11

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór końcowy,

3) odbiór ostateczny.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.

- Odbiór końcowy dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy. Jest on przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

- W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac/robót, Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru.

- Jeżeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgłosi robót stanowiących przedmiot umowy do odbioru końcowego, Zamawiający w celu zapewnienia wykonania umowy – może zlecić dokończenie prac innemu Wykonawcy, bez upoważnienia sądu, a kosztami za wykonane prace obciążyć Wykonawcę (z prawem potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy).

## § 12

- Zaplata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub innym dokumencie księgowym, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego, 
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/dokumentu księgowego wraz z podpisanym przez obie strony końcowego protokołu odbioru robót.

- Wykonawca będzie wystawiał i przekazywał Zamawiającemu faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

- ustrukturyzowane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) - podstawą i wiążącą formą identyfikacji każdej faktury, dla celów umowy i wszelkich powiązanych rozliczeń, jest unikalny numer identyfikujący fakturę nadany przez KSeF (numer KSeF). Za datę doręczenia takiej faktury uznaje się datę nadania fakturze numeru KSeF przez system - z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w pkt 2;

- w przypadku wystąpienia awarii/niedostępności KSeF opisanych ustawowo - decyduje procedura opisana ustawą i przepisami wykonawczymi do ustawy, z tym, że gdy ustawa odsyła do umownego uregulowania daty otrzymania faktury w okresie ww. awarii przyjmuje się, że otrzymanie faktury wystawionej zgodnie z ustawową procedurą będzie skuteczne przez faktyczne doręczenie na adres e-mail: efaktury@tu.koszalin.pl albo z datą przydzielenia nr KSeF, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

- Zamawiający dokona płatności wyłącznie na podstawie faktur/dokumentu księgowego wystawionych i przekazanych zgodnie z postanowieniami umowy.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości płatności częściowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania na fakturze/dokumencie księgowym danych wymaganych przez Zamawiających (m.in. numer umowy).

- Strony przyjmują, że datą zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiających.

## § 13

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy stworzenie zaplecza socjalnego i magazynowego na przekazanym terenie budowy.

- Zamawiający wskaże miejsca poboru energii elektrycznej, wody, c.o. i odprowadzenia ścieków do kanalizacji przy przekazywaniu terenu budowy.

## § 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w zakończeniu robót, o których mowa w § 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek;

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień przerwy;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1,0% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę.

- Wynagrodzenie umowne netto oznacza wynagrodzenie netto określone w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30 % wynagrodzenia umownego netto.

- Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 10 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty lub noty księgowej.

- Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy należnego od Zamawiającego. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zaistnieniu naruszenia umowy, naliczeniu kary umownej z tego tytułu przez przesłanie protokołu naruszeń i naliczenia kar umownych na adres elektroniczny wskazany w umowie. Kara umowna staje się wymagalna następnego dnia roboczego od przesłania protokołu jw. Oświadczenie o potrąceniu kar umownych nastąpi odrębnym pismem/notą księgową/dokumentem finansowym z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie i oświadczenie o potrąceniu wraz z uzasadnieniem, ewentualnymi dowodami wykazującymi naruszenia umowy mogą być doręczone Wykonawcy na jego adres e-mail (wskazany w komparycji umowy lub ujawniony w rejestrze publicznym działalności gospodarczej Wykonawcy).

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego (art. 471 KC), jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## § 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, w tym na roboty wykonane przez Podwykonawców.

- Okres gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne oraz użyte materiały ustala się na ……………………... miesięcy od daty ich końcowego odbioru. Okres gwarancji na zamontowane urządzenia i wyposażenie zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące.

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym do usuwania zgłoszonych wad/usterek/awarii/braków w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego, e-mailowego lub pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wady/usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usuwa na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w protokole odbioru robót. Do czasu ich usunięcia Zamawiający upoważniony jest do wstrzymania części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej rzeczywistym kosztom ich usunięcia.

- Nie usunięcie w wyznaczonym terminie wad/usterek i braków, o których mowa w ust. 3-4 uprawnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącenia ich kosztu 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu.

- W przypadku wystąpienia wad i usterek nienaprawialnych, Zamawiający ma prawo do obniżenia wynagrodzenia i skorzystania z potrącenia obniżonego wynagrodzenia z wierzytelnościami Wykonawcy.

## § 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.

## § 17

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania umowy lub dokona zmiany sposobu jej wykonywania z jej naruszeniem oraz 
w przypadku niewywiązywania się z terminu wykonywania umowy pomimo wezwania przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

## § 18

Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

## § 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

## § 20

      - Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Wezwania do zapłaty, oświadczenia wskazane w § 14 ust. 4-5 umowy mogą być wysyłane do Wykonawcy na jego adres e-mail wskazany w umowie lub rejestrze działalności gospodarczej.

## § 21

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

## § 22

Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych i na podstawie art. 14 ust. 5 lit. c) ww. rozporządzenia obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ww. rozporządzenia nie ma zastosowania.

Wykonawca 	Zamawiający