UMOWA nr ……./2026

zawarta w Olsztynie w dniu ………...2026 r. pomiędzy:

Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - Mirosławem Jonakowskim

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie przy ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn,  NIP 7392961783, przy czym kopia aktu powołania stanowi załącznik nr 1 do umowy,  zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

W 	wyniku 	rozstrzygnięcia 	postępowania 	o 	udzielenie 	zamówienia 	publicznego

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 170 000 złotych, do którego nie stosuje się na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., dalej Pzp), w związku z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Warmińsko – Mazurskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: „Prace remontowe klatki schodowej i ciągów komunikacyjnych w budynku Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Elblągu przy  ul. Świętego Ducha 19” w zakresie szczegółowo określonym w przedmiarze robót i ofertą stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

POTENCJAŁ WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, przepisami prawa i sztuką budowlaną.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji prac będących przedmiotem umowy oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, dalej u.p.b.) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót.

- Wszelkie materiały rozbiórkowe nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia  2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

- Wykonawca oświadcza, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające jej wykonanie.

- Mając na względzie regulacje ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514) – stanowiących regulacje prawa powszechnie obowiązującego, które statuują wobec tzw. podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych  / określonych dyspozycją tych aktów prawnych – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień publicznych, Wykonawca oświadcza, że w dniu zawierania umowy nie stanowi podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy i w trakcie trwania postępowania nie stanie się podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

§ 3

TERMINY

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wykonania robót w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania terenu wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego do zakończenia robót będących przedmiotem umowy w terminie do …………….2026 r.

- Do upływu terminu na zakończenie robót Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru.

§ 4

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy stanowi kwotę netto _____________ (słownie złotych: _____________) z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Do wyżej wymienionej kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT wyliczony na podstawie przewidzianej prawem

wysokości stawki procentowej obowiązującej w dniu złożenia oferty,  w kwocie: _____________ (słownie złotych: _____________). Wartość robót brutto wyniesie: _____________, (słownie złotych : _____________).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, nie podlega dalszym negocjacjom i jest niezmienne do końca realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem następujących informacji:

  - Nabywca –………………………….

  - na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać datę i numer umowy (nadany przez Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków), której dotyczy wystawiona faktura oraz wskazać rachunek bankowy zgodny z ust. 4;

(W przypadku umów zawieranych z konsorcjum firm w ust. 3 należy wprowadzić następujący zapis: "Wystawiającym faktury w imieniu Wykonawcy jest Lider konsorcjum, który wystawi faktury z uwzględnieniem następujących informacji:". W ust. 3 pozostałe zapisy pkt 1-2 pozostają bez zmian).

- Zapłata 	wynagrodzenia 	nastąpi 	przelewem, 	na 	numer 	rachunku 	bankowego

Wykonawcy_____________ w banku _____________, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała lista), który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie ujawniony w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w wykazie podatników VAT.

(Jeżeli Wykonawca nie jest płatnikiem VAT, powyższy zapis należy zastąpić poniższym zapisem: „Wykonawca oświadcza, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) i posiada rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu Umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności.”).

- Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy może zostać dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy – pod rygorem nieważności. W przypadku podania błędnego rachunku bankowego, ryzyko i odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, o której mowa w ust. 3 na kwotę określoną zgodnie z ust. 1, przedstawiona Zamawiającemu:

  - z protokołem odbioru końcowego wykonania robót podpisanym przez Wykonawcę  i zaakceptowanym przez Zamawiającego,

  - w przypadku korzystania z Podwykonawców:

    - z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

    - z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców  i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, lub dalszych Podwykonawców przy czym warunkiem zapłaty płatności końcowej jest uregulowanie pełnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na dowód czego Wykonawca przedstawi oświadczenie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców  o uregulowaniu całego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy podwykonawczej oraz dowody zapłaty, które nie były wcześniej składane Zamawiającemu.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby ze strony Wykonawcy, posiadające uprawnienia do jego reprezentacji (zgodnie  z właściwym rejestrem).

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b), Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia na okres 60 dni. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b), nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. Po tym terminie Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie terenu budowy oraz dziennika budowy,

  - odbiór robót,

  - zapłata wynagrodzenia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - wykonanie robót zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, wiedzy technicznej oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego;

  - profesjonalne i zgodne z przepisami oznakowanie miejsca robót; oznakowanie to powinno być estetyczne, czytelne, wykonane z materiałów odblaskowych;

  - realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

  - wykonywanie robót zgodnie z wszelkimi postanowieniami i uzgodnieniami właściwych podmiotów i organów dotyczących realizowanych robót;

  - skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót;

  - wykonywanie robót zgodnie z wszelkimi postanowieniami i uzgodnieniami właściwych podmiotów i organów dotyczących realizowanych robót;

  - utrzymanie ładu i porządku na terenie wykonywania robót, a po ich zakończeniu usunięcie poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania;

  - informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć  na jakość lub termin zakończenia robót;

  - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie robót kontrolach  i wypadkach;

  - zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, oznakowanie robót oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w obrębie terenu robót, od daty przekazania terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działania i bezpieczeństwo na terenie robót.

- Wykonawca przejmuje odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie w każdym czasie kontroli terenu wykonywania robót, ich realizacji, stosowanych materiałów oraz innych okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowofinansowego w terminie 7 dni od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z ofert wykonawcy oraz umową.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym nastąpi przekazanie terenu robót, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, oraz od terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, szkody osobowej lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami, powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 PLN.

- Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 8 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez następujących ograniczeń:

  - liczby zdarzeń w ramach ustalonej sumy gwarancyjnej,

  - innych niż wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), w szczególności  w procedurze zgłaszania szkody i procesie wypłaty odszkodowania.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu robót. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu robót do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 6

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązują je kary umowne, naliczane w następujących przypadkach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu zakończenia robót wskazanego w § 3 ust. 3. Za dzień zakończenia robót Strony wspólnie ustalają datę wysłania do Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu robót;

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 8 i § 9;

    - w przypadku gdy roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca zaakceptowany przez

Zamawiającego - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy; e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

    - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo lub jej jakiejkolwiek zmiany – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

    - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy  z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego  za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

- Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b-d nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 7

- Powierzenie czynności będących przedmiotem umowy osobie trzeciej możliwe jest jedynie po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu robót. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Podwykonawca/dalszy Podwykonawca oświadczy, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała lista), który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

- W przypadku, gdy wskazany przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę rachunek bankowy nie będzie ujawniony w wykazie podatników VAT, Wykonawca uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy widniejący w wykazie podatników VAT. Jeżeli Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca będzie podatnikiem VAT zwolnionym (podmiotowo) Podwykonawca/dalszy Podwykonawca złoży oświadczenie, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz posiada rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu Umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności.

- Kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może przekraczać wartości wynikającej z oferty Wykonawcy za ten sam zakres robót.

- Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać rachunek bankowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa powyżej wymagany jest aneks do umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Zapisy określone w ust. 1- 6 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu robót Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  o podwykonawstwo lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się zamieścić w umowie z Podwykonawcą postanowienie, w wyniku którego Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie będzie mógł bez zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności z niniejszej Umowy na osoby trzecie. W celu uzyskania zgody Zamawiającego Podwykonawca i dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wniosek wraz z uzasadnieniem.

§ 8

ODBIORY

- Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: końcowy i pogwarancyjny.

- Odbiór końcowy dokonywany będzie przez Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę  w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia w formie pisemnej o zakończeniu robót i gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Protokół podpisany będzie przez obie strony umowy.

- Protokół odbioru sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy po zakończeniu wszystkich czynności odbioru włącznie z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze,  z zastrzeżeniem § 9.

- Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy. Termin odbioru Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć w terminie do 7 dni przed upływem okresu gwarancji i zawiadomić o nim Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru. Protokół odbioru sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.

- Z czynności odbioru końcowego oraz potwierdzającego usunięcie wad będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 9

USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD W CZASIE ROBÓT

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad istotnych nadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad nieistotnych nadających się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego istnienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

  - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej przedmiotu umowy,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy - odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.

- O wykryciu wady w trakcie robót Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę  w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

- Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad w wyznaczonym terminie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 10

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres 60 m-cy.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piśmie. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony przez strony.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm., dalej k.c.), może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.

- Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego robót, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót.

- W przypadku gdy okres gwarancji jakości jest dłuższy od ustawowego okresu rękojmi za wady, Strony zrównują okres rękojmi za wady przedmiotu umowy z okresem gwarancji jakości.

- Zamawiający zastrzega prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów k.c.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 45 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

  - z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu

Zamawiającego,

  - bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania,

  - realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z wskazaniami

Zamawiającego lub niniejszą umową,

  - suma kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b)-d) przekracza ich maksymalną wysokość wskazaną w § 6 ust. 5.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek:

  - natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, zabezpieczyć teren robót i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, w przypadku niezgłoszenia  w tym terminie gotowości do odbioru Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny,

  - niezwłocznie a najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, usunąć z terenu robót urządzenia zaplecza robót przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustalić zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu,

  - w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy przy udziale Zamawiającego sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury Wykonawcy,

  - przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy będzie miało skutek ex nunc. Do robót przerwanych będą mieć zastosowanie zapisy umowne, w szczególności dotyczące gwarancji i rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnięć sporów.

§ 12

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem nieważności. Zamawiający uprawniony jest do wnoszenia uwag do umów przeniesienia wierzytelności wynikających  z niniejszej umowy.

- Umowa przeniesienia wierzytelności powinna zawierać numer rachunku bankowego cesjonariusza. W przypadku, gdy cesjonariuszem będzie Podwykonawca i dalszy Podwykonawca numer rachunku bankowego powinien być zgodny z rachunkiem wskazanym w umowie  o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

- W umowie przeniesienia wierzytelności Cesjonariusz oświadczy, o ile dotyczy go zapis o tzw. białej liście, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała lista), który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku, gdy wskazany przez Cesjonariusza rachunek bankowy nie będzie ujawniony w wykazie podatników VAT, Cedent uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Cesjonariusza widniejący  w wykazie podatników VAT. Jeżeli Cesjonariusz będzie podatnikiem VAT zwolnionym (podmiotowo), Cesjonariusz złoży oświadczenie, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz posiada rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu Umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności.

- Zmiana rachunku bankowego cesjonariusza powinna następować aneksem do umowy cesji.

- Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na powyższe Zamawiający wyrazi uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

ZMIANY UMOWY

  - Z uwagi, że Umowa została zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zgodnie z art. 3531 k.c. i określa katalog otwarty zmian umowy, w granicach dopuszczalności zmian umów zawartych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp, obejmujący w szczególności:

- wprowadzenie robót dodatkowych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Zamawiającego,

- zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, pod rygorem nieważności.

- Każda ze Stron może zawnioskować o zmianę Umowy. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany Umowy.

- Strona, występująca o zmianę postanowień Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia robót są pisemne powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach. Pisemne powiadomienie ma dokumentować, jakie okoliczności i w jaki sposób wpłynęły na przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

- O zmianach teleadresowych i rejestrowych oraz zmianach adresu e-mail, Strony powiadomią się pisemnie. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. W przypadku braku powiadomienia, o zmianie adresu Strony, w tym adresu e-mail pisma wysłane na dotychczasowy adres lub adres e-mail uznaje się za skuteczne doręczone.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i odebranej przez Zamawiającego części umowy bez naliczania kar umownych.

§ 14

PROCEDURY ROZSTRZYGNIĘĆ SPORÓW

- Strony umowy zobowiązują się do współpracy przy realizacji jej postanowień.

- Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą rozwiązywać w drodze porozumienia.

- Sprawy nierozwiązane podlegają rozstrzygnięciom sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy u.p.b. oraz k.c.

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1) przedmiar robót.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY  	 	 	 	 	 	 	 	         WYKONAWCA