UMOWA Nr RI/……/2026

zawarta w dniu ……………………… r. w Skarżysku - Kamiennej, pomiędzy:

Celsium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej,

adres: ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko - Kamienna, NIP: 663-000-22-74, Regon: 290020845, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044466, o kapitale zakładowym 17 632 500,00 zł,  posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1790 z późn. zm.),

reprezentowaną przez:

- ………………………………..                  	– 	………………………………..

- ……………………………….. 		–	 ………………………………..

zwaną dalszej części Zamawiającym, a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

- ………………………………..                  	– 	………………………………..

- ……………………………….. 		–	 ………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1.

Przedmiot Umowy

Dostawa 2 węzłów ciepłowniczych do budynków w Grójcu

oraz 1 węzła ciepłowniczego do budynku w Skarżysku-Kamiennej

§ 2.

Zakres przedmiotu Umowy

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę węzłów ciepłowniczych, o parametrach pracy jak w tabeli nr 1:

Tabela nr 1

| Lp. | Adres | Qco | Qcw | Qcwmax | Gs.cw | Gcyrk.cw | Vst.cw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kW] | [kW] | [kW] | [kg/s] | [dm3/h] | [dm3] |
| 1 | ul. Szymborskiej 3a, Grójec | 120 | 55 | 140 | 2,21 | 300 | 500 |
| 2 | ul. Szymborskiej 3b, Grójec | 130 | 60 | 150 | 2,34 | 400 | 500 |
| 3 | ul. Rejowska 53, Skarżysko-Kamienna | 80 | 140 | 0,75 | 0,75 | 400 | - |

gdzie:

Qco [kW] 	– obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepła instalacji c.o.

Qcw [kW] 	– obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepła instalacji c.w.u.

Qcwmax [kW] 	– obliczeniowa maksymalna moc cieplna wymiennika ciepła instalacji c.w.u

Gs.cw [m3/h]	– przepływ chwilowy (godzinowy) wody użytkowej w obiegu wymiennika c.w.u.

Gcyrk.cw [dm3/h]	– przepływ w obiegu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

Vst.cw [dm3]	– pojemność stabilizatora ciepłej wody użytkowej

  - Stronę wtórną każdego węzła c.w.u. zwymiarować należy na przepływ chwilowy (sekundowy) c.w.u. (Gs.cw – wg Tabeli nr 1).

- Parametry pracy węzła i dane techniczne.

      - Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Szymborskiej 3a w Grójcu:

- temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: 			zima: 125/75 oC (zmienne)

lato: 65/25 oC (stałe)

- ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 					16 bar

- ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynku		 	Pz/Pp = 7,0/4,1 bar

- temperatury obliczeniowe instalacji c.o 					80/60 oC

- ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o.					35 kPa

- ciśnienie statyczne instalacji c.o. 					1,8 bar

- ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.o.		6,0 bar

- temperatury obliczeniowe instalacji c.w.u. 	 	           		60 oC

- ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.			30 kPa

- ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.w.u.		6,0 bar

      - Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Szymborskiej 3b w Grójcu:

- temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: 			zima: 125/75 oC (zmienne)

lato: 65/25 oC (stałe)

- ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 					16 bar

- ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynku		 	Pz/Pp = 7,0/4,1 bar

- temperatury obliczeniowe instalacji c.o 					80/60 oC

- ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o.					35 kPa

- ciśnienie statyczne instalacji c.o. 					1,8 bar

- ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.o.		6,0 bar

- temperatury obliczeniowe instalacji c.w.u. 	 	           		60 oC

- ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.			30 kPa

- ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.w.u.		6,0 bar

      - Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rejowskiej 53 w Skarżysku-Kamiennej:

- temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: 			zima: 125/75 oC (zmienne)

- lato:								 	65/25 oC (stałe)

- ciśnienie nominalne sieci cieplnej: 					16 bar

- ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynku		 	Pz/Pp = 7,5/5,5 bar

- temperatury obliczeniowe instalacji c.o 					90/70 oC

- ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o.					30 kPa

- ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym inst. c.o			1,5 bar

- ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.o.		6,0 bar

- temperatury obliczeniowe instalacji c.w.u. 	 	           		50 oC

- ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.			30 kPa

- ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.w.u.		6,0 bar

- Wymagania techniczne dla każdego węzła.

  - Węzeł ciepłowniczy powinny być wykonane zgodnie ze schematem ideowym stanowiącym załącznik nr 2a i nr 2b;

  - Pompa obiegowa inst. c.o. z płynną regulacją obrotów Wilo, Grundfos, LFP, jednofazowa;

  - Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z płynną regulacją obrotów Wilo, Grundfos, LFP, jednofazowa;

  - Armatura: kurki kulowe o połączeniach gwintowanych, strona pierwotna – PN16; strona wtórna – PN6, przy czym pierwsze zawory od strony przyłącza ciepłowniczego – kołnierzowe PN16, jako zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami na przyłączu ciepłowniczym magnetoodmulacz TERMEN;

  - Wymienniki ciepła płytowe lutowane posiadające określoną w aprobacie technicznej wartość parametru „A” stosowanego do obliczania przepustowości zaworu bezpieczeństwa (wg PN-B-02414, pkt. 2.2.2.2);

  - Sterownik węzła firmy Samson typ 5573;

  - Zawory regulujące temperaturę czynnika ogrzewanego - z funkcją zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w instalacji odbiorczej (wg PN-B-02414, pkt. 2.6), Samson;

  - Zawory bezpieczeństwa – membranowe;

  - Przeponowe naczynie wzbiorcze przepływowe dla instalacji c.w.u. - PN6, z armaturą przyłączeniową zapewniającą ciągłą wymianę wody w naczyniu;

  - Stabilizator temperatury c.w.u. – PN6, o pojemności wskazanej w Tabeli 1, w płaszczu izolacyjnym;

  - Ciepłomierze – MULTICAL 603 firmy Kamstrup z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu Ultraflow 54;

  - Węzły powinny posiadać izolacje rurociągów, armatury, wymienników ciepła, pomp.

  - Pozostałe wyposażenie węzła - wg wymaganego schematu ideowego – załączniki nr 2a i 2b.

  - Gabaryty węzłów kompaktowych muszą być dostosowana do wymiarów pomieszczeń przeznaczonych na węzły określonych w załącznikach nr 3a i 3b. W terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy, Dostawca węzłów, zobowiązany będzie do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu węzła w celu: sprawdzenia ich wymiarów, wymiarów dróg komunikacyjnych prowadzących do pom. węzła, zapoznania się z zakresem prac adaptacyjnych związanych z montażem węzłów. Na wizję dostarczyć należy wstępny szkic lokalizacyjny każdego węzła w pomieszczeniu, narysowany w skali, zwymiarowany, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.

  - Węzły powinny posiadać wszystkie niezbędne pomiary parametrów pracy obiektu tj:

- dane z liczników ciepła: ilość ciepła, przepływ chwilowy wody sieciowej, temperaturę zasilania i powrotu wody sieciowej, moc chwilową węzła, data, godz. minuta odczytu,

- dane z regulatora węzła typu Trovis 5573 (minimum: temp. zasilania i powrotu co., temp. wyjścia c.w.u. temp. w zasobniku c.w.u., zadana krzywa grzewcza oraz jej obniżenia i przesunięcia, zadana temperatura wyjścia c.w.u., temp. powietrza zewnętrznego),

- sygnalizacja pracy wszystkich pomp.

- Wymagania dotyczące zdalnego odczytu parametrów pracy.

  - Sygnały z układów pomiarowych (ciepłomierzy i wodomierzy) należy wprowadzić na sterownik obiektowy węzła typu Trovis 5573 oraz centralkę Hakar PLS. Węzeł powinien posiadać wszystkie niezbędne pomiary parametrów uwzględnianych w obrazie telemetrycznym pracy obiektu tj:

    - dane z licznika ciepła: ilość ciepła, przepływ chwilowy wody sieciowej, temperaturę zasilania i powrotu wody sieciowej, moc chwilową węzła, data, godz., minuta odczytu,

    - dane z regulatora węzła (minimum: temp. zasilania i powrotu c.o., zadana krzywa grzewcza oraz jej obniżenia i przesunięcia, temp. powietrza zewnętrznego),

    - sygnalizacja pracy wszystkich pomp,

    - stan wodomierza wody uzupełniającej instalację c.o.,

    - stan wodomierza c.c.w.

- Zdalna komunikacja z węzłem.

  - Komunikacja z węzłami powinna odbywać się za pośrednictwem modułów komunikacyjnych GSM tj. centralka firmy Netland typu Hakar PLS, który zapewnia dostęp do podstawowych parametrów pracy węzła oraz przesyłanie danych rozliczeniowych do fakturowania odbiorców. Podstawowe parametry pracy będą dostępne poprzez aplikacje GLOBE OMS. Ze względu na możliwe wystąpienie problemów komunikacyjnych związanych ze współpracą zainstalowanych urządzeń pomiędzy sterownik obiektowy Trovis – centralka Hakar,  Inwestor wymaga montażu dodatkowego układu przekaźnika czasowego opóźniającego załączenie centralki Hakar PLS co skutecznie eliminuje ww. problem. Instalacja, zakup urządzeń oraz konfiguracja ww. urządzeń jest po stronie dostawcy węzła. Urządzenia powinny zostać dostarczone kompletne (wraz z kartą SIM) bez aktywowanej karty w systemie odczytu firmy Netland. Koszt aktywacji i dalsze koszty eksploatacji centralki pokrywa Zamawiający.

  - Wykonawca węzłów dostarczy do działu IT i Digitalizacji uzupełniony protokół z danymi urządzeń do zdalnego odczytu układów pomiarowych z zgodnie z załącznikiem. Protokół należy dostarczyć przed odbiorem końcowym węzła. Osoba do kontaktu z działu IT i Digitalizacji Pan Paweł Kwiatkowski

(e-mail: pawel.kwiatkowski@celsium.pl, tel. 602-152-239).

- Zamówienie obejmuje:

  - Dostawę kompaktowych węzłów ciepłowniczych,

  - Sporządzenie protokołu określającego dla urządzeń ciśnieniowych węzłów formy dozoru technicznego (wg. Rozporządzenia Ministra Gosp. Pracy i Polit. Społecznej z 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych, Dz.U. Nr 135 z 2003 r. poz. 1269 oraz innych obowiązujących w tym względzie przepisów),

  - Przygotowanie wniosku wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach do odbioru przez UDT urządzeń ciśnieniowych węzła podlegających takiemu odbiorowi (dozór pełny, ograniczony, uproszczony) – Zamawiający zapewnia niezbędną współpracę (podpisanie dokumentów, upoważnienia, dostawę czynnika roboczego, itp.)

  - Dostarczenie świadectw jakości na węzły i ich elementy potwierdzających dopuszczenie do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - Dostarczenie w języku polskim dokumentacji technologicznej węzłów wraz z częścią elektryczną z wyszczególnieniem jego elementów i obliczeń oraz również instrukcji obsługi w języku polskim (DTR) węzła i jego elementów składowych (urządzeń),

  - Dostarczenie protokołów z prób, sprawdzeń i pomiarów, w tym pomiarów instalacji elektrycznej węzłów, oraz schematów instalacji ciepłowniczej oraz elektrycznej węzła i instrukcji obsługi węzła, (1 egz. schematu technologicznego węzła wraz ze spisem materiałów powinien być zalaminowany i powieszony w pomieszczeniu węzła, 1 egz. instrukcji obsługi węzła powinien być na stałe dostępny w pomieszczeniu węzła),

  - Całość dokumentacji wym. w pkt.: 5.2 - 5.6 dostarczyć należy w formie papierowej i elektronicznej.

- W przypadku niedostępności rynkowej wskazanych wcześniej urządzeń, Wykonawca może zaproponować urządzenia równoważne o parametrach nie gorszych, pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 3.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

- Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza Umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Integralną częścią składową niniejszej Umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia. Pierwszeństwo przy interpretacji ewentualnych nieścisłości czy sporów przypisuje się w kolejności: Umowa, SWZ, Oferta.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności:

  - Ustawa Kodeks Cywilny,

  - Ustawa Prawo Budowlane,

  - Ustawa Prawo Energetyczne

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót,

  - Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowiązują w Polsce,

  - Inne obowiązujące przepisy.

§ 4.

Odbiory

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy dokonany będzie jego odbiór.

- Obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem:

  - Przeprowadzenie przed czynnościami odbioru wymaganych przepisami i niniejszą Umową prób, badań oraz pomiarów,

  - Zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu Umowy do odbioru. Gotowość przedmiotu Umowy do odbioru musi być potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca nie będzie mógł zgłosić przedmiotu Umowy do odbioru, jeżeli nie przekaże Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej tj.:

  - Dokumentacji technologicznej w języku polskim węzła wraz z częścią elektryczną z wyszczególnieniem jego elementów i obliczeń oraz również instrukcji obsługi w języku polskim (DTR) węzła i jego elementów składowych (urządzeń),

  - Świadectw jakości na węzły i ich elementy potwierdzających dopuszczenie do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - Protokołu określającego dla urządzeń ciśnieniowych każdego węzła formy dozoru technicznego (wg. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu, Dz.U. z 2022 r. poz. 68 oraz innych obowiązujących w tym względzie przepisów),

  - Przygotowany wniosek wraz z wszelkimi wymaganym załącznikami w 2 egzemplarzach do odbioru przez UDT urządzeń ciśnieniowych każdego węzła podlegających takiemu odbiorowi (dozór pełny, ograniczony, uproszczony) – Zamawiający zapewnia niezbędną współpracę (podpisanie dokumentów, upoważnienia, dostawę czynnika roboczego, itp.),

  - Dokumenty gwarancyjne (okres gwarancji udzielonej przez Oferenta na pełny zakres zrealizowanych dostaw nie może być krótszy niż 36 miesięcy).

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru przedmiotu Umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości przedmiotu Umowy do odbioru potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 5.

Ogólne obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy protokolarnie dostęp do przedmiotu Umowy w terminie do dnia …………………….. r.

- Zamawiający powołuje do nadzoru nad wszelkimi pracami związanymi z Umową P. ………………………………… tel:................................, e-mail: …………………………………………….

- Przedstawiciel Zamawiającego będzie uczestniczył w odbiorze technicznym oraz potwierdzi gotowość przedmiotu Umowy do odbioru końcowego.

- Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do niezwłoczne odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy dokumentację powykonawczą, protokoły z badań i pomiarów, deklarację zgodności, certyfikaty, itd.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem robót i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące przedmiotu Umowy, wobec czego nie będzie mógł powoływać się przed Zamawiającym na nieznajomość zakresu robót, terenu robót i otoczenia w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - Wykonania wszystkich robót zgodnie z  uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami przedstawicieli Zamawiającego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót nie niższych niż zadeklarowane w ofercie.

  - Dostarczenia Zamawiającemu świadectw dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania na zastosowane materiały  zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

  - Dostawę wszelkich materiałów i urządzeń podlegających wbudowaniu, a wynikających z zakresu przedmiotu Umowy.

- Wykonawcę w przypadku prac na terenie zakład, obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się poza miejscem wykonywania  robót określonych Umową. Odpowiedzialność za skutki nieprzestrzegania tego zakazu spada na Wykonawcę.

- Pojazdy transportowe, maszyny, urządzenia techniczne oraz narzędzia pracy, użytkowane przez Wykonawcę do realizacji robót, muszą być sprawne technicznie oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów.

§ 7.

Zlecanie robót podwykonawcom

Zlecanie robót podwykonawcom musi spełniać następujące warunki:

  - Wykonawca wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego może zlecić Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu niniejszej Umowy z uwzględnieniem postanowień określonych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

  - Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za działania albo zaniechania Podwykonawców tak jak za działania własne przy realizacji części przedmiotu Umowy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego udzieli mu wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących dalszych Podwykonawców i okoliczności ich zatrudnienia.

  - W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń wszystkich Podwykonawców ustalona w umowach za umowny zakres robót nie przekroczyła wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową.

  - Wykonawca zapewni, że okres i zakres odpowiedzialności za wady, zarówno z tytułu gwarancji jakości, jak i rękojmi za wady będzie w pełni zgodny z odpowiednimi postanowieniami niniejszej Umowy, a w szczególności okres odpowiedzialności za wady Podwykonawcy będzie dokładnie taki sam jak okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się regulować w terminie i umówionej wysokości  wszelkie należności wobec wszystkich swoich podwykonawców (dalsi podwykonawcy) oraz oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby każdy Podwykonawca za pomocą którego będzie wykonywał daną cześć robót budowlanych, nie wystąpił do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę należnego mu wynagrodzenia lub innych kwot, a w przypadku takiego wystąpienia w jakiejkolwiek formie Wykonawca zobowiązuje się pokryć wynikłe stąd dla Zamawiającego wszelkie szkody, koszty i wydatki związane z tymi roszczeniami dalszego podwykonawcy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przystąpić po stronie Zamawiającego do postępowania toczącego się wskutek wytoczenia powództwa przez dalszego podwykonawcę przeciwko Zamawiającemu i do obrony ich praw na własny koszt i ryzyko.

  - Wykonawca zobowiązuje się przedstawiać Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dotyczącą wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców o ich stanie rozliczeń z Wykonawcą, według stanu na dzień poprzedzający przedstawienie oświadczenia Zamawiającemu, a w przypadku, gdy Podwykonawcy realizują prace na rzecz Wykonawcy za pomocą dalszych Podwykonawców, również odpowiednie oświadczenia wszystkich dalszych Podwykonawców.

  - W przypadku, gdyby Wykonawca nie doręczył Zamawiającemu wymienionych w ustępie 6 oświadczeń w  terminie lub dostarczył oświadczenia niekompletne, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do dnia następującego 7 dni po dniu, w którym wszystkie wymagane i kompletne oświadczenia zostaną doręczone Zamawiającemu.

  - Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 (trzech) dni przed upływem terminu zapłaty faktury końcowej doręczyć Zamawiającemu oświadczenia wszystkich Podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę,

z którymi zawarł umowy o roboty budowlane, że wszystkie należne im kwoty zostały przez Wykonawcę zapłacone, a w przypadku, gdy Podwykonawcy realizują prace na rzecz Wykonawcy za pomocą dalszych Podwykonawców, również odpowiednie oświadczenia wszystkich dalszych Podwykonawców.

  - W przypadku, gdyby Wykonawca nie dostarczył wymienionych w ustępie poprzedzającym oświadczeń

w terminie lub doręczył oświadczenia niekompletne, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do dnia następującego 7 dni po dniu, w którym wszystkie wymagane

i kompletne oświadczenia zostaną doręczone Zamawiającemu.

  - W przypadku, gdyby Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy wystąpili w jakiejkolwiek formie w oparciu o art. 647¹ Kodeksu Cywilnego o zapłatę do Inwestora, wówczas Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, a Wykonawca w terminie 5 (pięciu) dni roboczych zobowiązany jest udzielić pisemnego wyjaśnienia odnośnie do zasadności roszczenia zgłoszonego przez Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców wraz z uzasadnieniem, niezależnie od innych obowiązków w tym zakresie określonych niniejszą Umową.

  - W przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę roszczenia o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego, opartego na art. 647¹ Kodeksu Cywilnego, Zamawiający ma prawo, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do uregulowania długu, dokonać zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy, a o zapłaconą kwotę pomniejszyć wynagrodzenie należne Wykonawcy

§ 8.

Termin realizacji

Termin dostawy węzłów do dnia:

Dla ul. Szymborskiej 3a, Grójec - ……………………………

Dla ul. Szymborskiej 3b, Grójec - …………………………..

Dla ul. Rejowska 53, Skarżysko-Kamienna - ………………………..

§ 9.

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach

Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały w szczególności następujące uprawnienia:

  - W przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad.

  - W razie nieusunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10.

Wynagrodzenie i rozliczenie

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy zawarł w  ofercie, która została przyjęta jako wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot Umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości przedmiotu Umowy ustala się w łącznej wysokości netto ……………………… (słownie netto:………… 00/100), na którą składają się:

  - Węzeł ul. ……………………….: …………………. zł (słownie netto: ……………………………… 00/100 zł) plus obowiązujący podatek VAT.

  - Węzeł ul. ……………………….: …………………… zł (słownie netto: ……………………………… 00/100 zł) plus obowiązujący podatek VAT.

  - Węzeł ul. ……………………….: …………………… zł (słownie netto: ……………………………… 00/100 zł) plus obowiązujący podatek VAT

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty płatne będzie po zakończeniu i odbiorze przedmiotu Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT w wysokości opisanej w ust. 2 będzie informacja Wykonawcy o zakończeniu zleconych prac i podpisany protokół odbioru końcowego.

- Należność wykonawcy będzie płatna przelewem w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Płatności za faktury będą dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Za datę zapłaty uznawać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

§ 11.

Gwarancja

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu Umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru  lub powstałe bądź ujawnione w okresie gwarancji.

- Okres gwarancji ustala się na ………. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Wykonawca w dniu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na piśmie o treści zgodnej z ofertą. Brak wydania takiego dokumentu stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru końcowego.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub rękojmi wad , Zamawiający zażąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, we własnym zakresie lub poprzez powierzenie usunięcia osobie trzeciej, w szczególności przy zastosowaniu mechanizmu opisanego w ust. 6.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 50% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad. Pozostałe 50% kwoty zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji. Alternatywnie, Zamawiający ma prawo do zatrzymania 10% wartości każdej fakturowanej kwoty brutto tytułem kaucji gwarancyjnej, na zasadach opisanych powyżej.

§ 12.

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

- Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2) za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w protokole odbioru,

    - za zwłokę w przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 4, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, liczonej od umownego terminu zakończenia prac instalacyjnych

    - za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15% (piętnaście procent) wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 2 ,

  - Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15% (piętnaście procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2 .

- Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 25% (dwadzieścia pięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2.

- Zamawiający może dokonać kompensaty zobowiązań Wykonawcy z tytułu  naliczonych kar z należności przysługujących Wykonawcy.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 15.

Ryzyko Wykonawcy

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub Podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub Podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 16.

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy do końca roku kalendarzowego, w którym przypada pierwotny termin dostawy określony w § 8, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

  - Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

  - Wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

  - Gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy osiągnie taki rozmiar, że suma naliczonych kar umownych z tytułu tej zwłoki osiągnie równowartość 25% (dwudziestu pięciu procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie (z zastrzeżeniem terminu końcowego wskazanego w ust. 1).

- Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady robót wykonanych do dnia odstąpienia (rękojmia i gwarancja) oraz nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych zastrzeżonych w Umowie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy:

  - Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 7 dni protokół inwentaryzacji robót w  toku oraz materiałów zgromadzonych na placu budowy według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt;

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane należycie i odebrane do dnia odstąpienia, na podstawie protokołu inwentaryzacji zaakceptowanego przez Zamawiającego.

§ 17.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od niej, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Strony w dobrej wierze podejmą rokowania w celu niezwłocznego uzgodnienia zmian Umowy, gdy pozwolą one na lepsze jej wykonanie, korzystniejsze zasady późniejszej eksploatacji, jak i w jakikolwiek inny sposób pozwolą na uzyskanie w wyższym stopniu celu inwestycji przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie zmian technologicznych, zakresu Robót Budowlanych lub Przedmiotu Dostaw, zastosowanych materiałów, urządzeń, procesów, itp.

- Wszelkie spory z tytułu niniejszej Umowy podlegają Sądom właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Wszystkie załączniki wymienione w treści Umowy oraz do niej dołączone stanowią jej integralną część. Strony potwierdzają, że zapoznały się z treścią załączników i uznają je za wiążące w takim samym stopniu, jak pozostałe postanowienia niniejszej Umowy.

- Przelew wierzytelności, a także przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zakaz ten dotyczy również zawarcia umowy poręczenia za zobowiązania Zamawiającego oraz umów faktoringu.

WYKONAWCA 	ZAMAWIAJĄCY

........................................	........................................

Załączniki

1. - Zasady BHP, ppoż. i Ochrony Środowiska

2a i 2b. - Schematy ideowe pracy węzłów ciepłowniczych

3a i 3b 	- Rzut pomieszczeń pod zabudowę węzłów ciepłowniczych

4.  - SWZ

5. - Kodeks Dostawcy E.ON

6.  - Klauzula informacyjna

Załącznik nr 1 do Umowy nr ……………………..

Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska

Obowiązki Wykonawców działających na rzecz Zamawiającego

§ 1. Zasady ogólne

- Wykonawca oraz jego podwykonawcy, zobowiązani są do prowadzenia prac (w tym także prac eksploatacyjnych) w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska, z uwzględnieniem aspektów energetycznych oraz zgodnie z wymaganiami, instrukcjami i procedurami Zamawiającego.

Wobec Wykonawcy stosowany będzie taryfikator kar wskazany w §6 za nieprawidłowości spowodowane przez Wykonawcę i / lub jego podwykonawców. Koszty związane ze wstrzymaniem prac z przyczyn leżących po stronie podwykonawców będą obciążały Wykonawcę.

- Wykonawca oraz jego podwykonawcy wykonujący prace na rzecz Zamawiającego są zobowiązani organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:

  - wypadkom

  - zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

  - zagrożeniom,

  - chorobom zawodowym,

  - pożarom,

  - skażeniom środowiska,

  - innym zagrożeniom.

- W przypadku zatrudniania obcokrajowców Wykonawca ma obowiązek zapewnić w miejscu wykonywania prac:

  - na stanowisku kierującego zespołem / kierownika robót – osobę mówiącą w języku polskim, a także jeśli to wymagane, posiadającą uprawnienia do prowadzonych przez nią prac,

  - tłumaczenie, w celu pełnego zrozumienia przez zatrudnione osoby, instrukcji i procedur oraz innych przekazanych przez Zamawiającego informacji.

- Zamawiający będzie dokonywał okresowych, niezapowiedzianych kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz innych wymagań stawianych przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania wyżej wymienionych wymagań, Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

  - wstrzymania prac bez odszkodowania,

  - niedopuszczenia pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawcy do dalszego wykonywania prac bez odszkodowania,

  - sporządzenia Karty z kontroli bezpieczeństwa pracy,

  - sporządzenia protokołu, na podstawie którego zostaną naliczone kary umowne zgodnie z taryfikatorem kar znajdującym się w §6 niniejszych Wymagań; w taryfikatorze podane są kwoty kar, których wymierzenie jak i wysokość należy do jednostronnej decyzji Zamawiającego.

- Wykonawcy, realizujący prace na rzecz Zamawiającego, są zobowiązani do właściwego zabezpieczania obiektów, maszyn, narzędzi, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą, pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem, szczególnie dla wykonujących swoje obowiązki innych pracowników.

- W razie stwierdzenia szczególnego zagrożenia (np. wyciek gazu, osuwisko ziemne, pożar, uszkodzone będące pod napięciem kable energetyczne, niewybuch itp.) w miejscu prowadzonych prac należy:

  - bezwzględnie przerwać wszystkie prace,

  - ewakuować niezwłocznie wszystkich pracowników poza strefę zagrożenia,

  - zabezpieczyć miejsce niebezpieczne lub grożące wypadkiem przed wejściem w jego obszar pracowników i osób niepowołanych,

  - niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby.

Do dalszych prac można przystąpić po uzyskaniu zgody ze strony odpowiednich służb odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczej.

§ 2. Zasady BHP

- Gdy Zamawiający jest prowadzącym eksploatację urządzeń energetycznych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, wszystkie prace przy urządzeniach energetycznych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i związanymi z przedmiotowym zakresem regulacjami prawnymi oraz innymi wytycznymi obowiązującymi u Zamawiającego w tym zakresie.

- Warunkiem rozpoczęcia przez Wykonawcę usługi eksploatacji jest dostarczenie przez niego Zamawiającemu, wykazu pracowników/podwykonawców, którzy będą realizowali Umowę, zawierającego ich: imiona i nazwiska oraz oświadczenia stwierdzającego posiadanie przez nich ważnych badań lekarskich i szkoleń okresowych bhp oraz dodatkowych uprawnień (wymaganych przy realizacji prac wyszczególnionych w Umowie), a także bieżące aktualizowanie tego wykazu. Wyżej wymienione dokumenty powinny być dostępne do wglądu na żądanie Zamawiającego w miejscu realizacji Umowy.

- Ponadto pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy winni przedstawić do wglądu na żądanie Zamawiającego oryginały świadectw kwalifikacyjnych z właściwym dla wykonywanych prac zakresem uprawnień oraz upoważnień. Oryginały świadectw kwalifikacji Wykonawca powinien posiadać przez cały czas realizacji prac, do wglądu w miejscu wykonywania prac.

- Na terenie realizacji Umowy, Wykonawca ma obowiązek posiadać również: dokumenty potwierdzające zapoznanie pracowników z IBWR, planem BIOZ (gdy są wymagane prawem), jak również dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań i przeglądów sprzętu wykorzystywanego przy realizacji prac oraz dopuszczenia dozoru technicznego (gdy są wymagane).

- Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zakazu wstępu do obiektów energetycznych oraz oznakowanych stref niebezpiecznych.

- Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zakazu wstępu do pomieszczeń i przestrzeni technicznych (tzw. stref/ miejsc pracy), do których wejścia nie zostali upoważnieni.

- Wszystkie prace szczególnie niebezpieczne, w tym prace zakwalifikowane jako szczególnie niebezpieczne przez Zamawiającego, muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby oraz przy zapewnieniu bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami, z zastosowaniem odpowiednich środków zabezpieczających i przeprowadzeniu instruktażu pracowników obejmującego w szczególności:

  - imienny podział pracy,

  - kolejność wykonywania zadań,

  - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

- Do wykonywania tego rodzaju prac mogą zostać dopuszczone jedynie osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje. Dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych mogą mieć jedynie osoby bezpośrednio biorące udział w ich wykonywaniu po odpowiednim ich poinstruowaniu.

- Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz według wymagań obowiązujących u Zamawiającego.

- Za dobór środków ochrony indywidualnej i ich stosowanie w miejscu pracy odpowiada Wykonawca.

- Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz prace w komorach ciepłowniczych, studzienkach, kanałach, zbiornikach przeznaczonych do przechowywania środków chemicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach, lub jest w inny sposób utrudnione, mogą być wykonywane tylko na polecenie pisemne wykonania pracy lub zezwolenie pisemne, zgodnie z właściwymi wymaganiami prawnymi oraz procedurami obowiązującymi u Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w Umowie, o każdym wypadku przy pracy, każdym zdarzeniu potencjalnie wypadkowym oraz każdym zagrożeniu, które wystąpiły podczas prac wykonywanych dla Zamawiającego oraz przekazanie wszelkich posiadanych informacji lub danych związanych z taką sytuacją.

§ 3. Zasady ppoż.

- Wykonawca prowadzący prace zlecone przez Zamawiającego mają obowiązek przestrzegania przepisów ppoż. i przepisów wewnętrznych w tym zakresie.

- W obiekcie oraz na terenach przyległych do niego zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, wybuch i ich rozprzestrzenianie się, czy inne miejscowe zagrożenie, utrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz działań ratowniczo-gaśniczych.

- Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby spowodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe.

- Wykonawcom zabrania się samowolnego (bez zgody Zamawiającego.) dokonywania przeróbek i/lub remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej lub gazowej.

- Ponadto zabrania się:

  - używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów i substancji występujących:

    - w strefie zagrożenia wybuchem,

    - w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,

    - w miejscach zakazanych i/lub określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

  - palenia tytoniu na terenie Zamawiającego poza miejscami wskazanymi,

  - przechowywania na stanowiskach pracy materiałów niebezpiecznych pożarowo w ilości większej niż dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,

  - pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi się lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielającymi zapachy bez zabezpieczania ich w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego,

  - przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu,

  - przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w sposób umożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania,

  - przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach na terenie Zamawiającego bez jego pisemnej zgody,

  - blokowania dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania instalacji gaśniczych i oddymiających,

  - blokowania w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych w tym wyjść pionowych i poziomych z tuneli kablowych,

  - zabrania się zastawiania ciągów ewakuacyjnych, a także pozostawiania pojazdów i maszyn samojezdnych na drogach wewnętrznych, w pomieszczeniach Zamawiającego oraz tarasowania nimi ciągów komunikacyjnych podczas prowadzenia prac bez wcześniejszego uzgodnienia z osobą nadzorującą prace ze strony Zamawiającego.

- Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na zlecenie Zamawiającego może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą pracownika dozoru/kierownika obiektu Zamawiającego oraz przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych oraz innych przepisów wewnętrznych lub określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

- Wykonawca prowadzący prace niebezpieczne pod względem pożarowym musi zapewnić stosowny, własny sprzęt przeciwpożarowy, w odpowiedniej ilości, sprawny techniczne z aktualnymi certyfikatami i badaniami homologacyjnymi.

§ 4. Zasady ochrony środowiska

- Na terenie Zamawiającego oraz na terenie wykonywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, m.in. do:

  - ochrony gleby, wody, powietrza i powierzchni ziemi przez niedopuszczanie do zanieczyszczenia niebezpiecznymi substancjami i/lub mieszaninami chemicznymi np.: olejami, smarami, farbami, lotnymi związkami organicznymi, substancjami zubożającymi warstwę ozonową, niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi. Naruszony stan wody, gleby lub powierzchni ziemi przez Wykonawcę na terenie Zamawiającego zostanie naprawiony po sfinalizowaniu zamówienia na koszt Wykonawcy.

  - gromadzenia materiałów przewidzianych do wykonywania prac w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym przy zastosowaniu zasad ochrony środowiska, przez czas niezbędny do wykonania Umowy.

  - usuwania materiałów zbędnych i powstałych odpadów zgodnie z zasadą: wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa stanowi inaczej. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac przez Wykonawcę winny być usuwane przez niego z miejsca ich powstawania na bieżąco. Możliwe jest jedynie tymczasowe magazynowanie odpadów w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Miejsce to należy, zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleby i oznakować podając rodzaj i kod odpadu. Wykonawca odpowiada za wytwarzane przez siebie odpady komunalne i zobowiązany jest do ich segregacji na zasadach obowiązujących na terenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac, kopie wszelkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych do wytwarzania i gospodarowania odpadami.

  - oszczędnego korzystania z wody,

  - korzystania z instalacji wodno-kanalizacyjnej zgodnie z warunkami umów i uzgodnieniami z Zamawiającym,

  - nieużywania do celów przemysłowych wody pitnej, bez uzgodnienia z Zamawiającym,

  - utrzymywania czystości i porządku na używanym terenie lub obiekcie, włącznie z oczyszczaniem dróg na obiekcie zanieczyszczonych używanym sprzętem,

  - używania oryginalnych pojemników od substancji i mieszanin niebezpiecznych z odpowiednimi zabezpieczeniami i oznakowaniem,

  - posiadania aktualnych kart charakterystyk substancji/mieszanin niebezpiecznych i przekazywanie ich kopii do Zamawiającego przed wprowadzeniem substancji na jego teren,

  - w przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, rozlania) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących (np. sorbentów) przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania powstałego odpadu do szczelnego, odpowiednio opisanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. Powstały odpad Wykonawca przekazuje za pomocą karty przekazania odpadu specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia.

  - zapewnienia i stosowania wymaganych w kartach charakterystyk środków ochrony indywidualnej.

- Niedopuszczalne jest:

  - zanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia,

  - wycinanie drzew i krzewów na terenie Zamawiającego bez jego wiedzy oraz bez posiadania stosownych decyzji urzędowych,

  - działanie powodujące niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby,

  - stosowanie urządzeń zawierających substancje emitujące promieniowanie jonizujące bez uzgodnień z właściwymi organami (Państwową Inspekcją Sanitarną, Służbą Ochrony Radiologicznej),

  - wprowadzanie do kanalizacji niebezpiecznych substancji i/lub mieszanin chemicznych,

  - spalanie odpadów na terenie Zamawiającego,

  - pozostawianie niezabezpieczonych lub nieoznakowanych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) substancji/mieszanin niebezpiecznych i pojemników po tych substancjach/mieszaninach na obiekcie, w którym wykonywane są prace wyszczególnione w Umowie,

  - stosowanie urządzeń powodujących nadmierną emisję hałasu i wibracje do środowiska,

  - wykorzystywania pojemników po produktach spożywczych do przechowywania substancji niebezpiecznych i technologicznych,

  - mieszanie odpadów przemysłowych z odpadami komunalnymi,

  - samowolny pobór mediów energetycznych, wodnych i innych bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym.

- Jeśli w wyniku prowadzonej działalności Wykonawca spowoduje nadzwyczajne zagrożenie środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia zdarzenia Zamawiającemu.

- Wykonawca ponosi pełną, przewidzianą prawem, odpowiedzialność za skutki naruszania obowiązku ochrony środowiska oraz braku przeciwdziałania dla ograniczenia zagrożeń i jest zobowiązany do usuwania skutków skażenia środowiska na własny koszt.

§ 5. Aspekty energetyczne podczas wykonywania prac

Wykonawca musi zapobiegać nieuzasadnionemu zużyciu i stratom energii elektrycznej, ciepła i innych mediów energetycznych w tym: wyłączać nieużytkowane urządzenia, zbędne oświetlenie i klimatyzację i dbać o szczelność pomieszczeń i nadzorować wszelkie inne aspekty, mające wpływ na zużycie energii.

§ 6. Taryfikator kar umownych

- Zamawiający ustala taryfikator kar umownych BHP, wskazany poniżej. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w taryfikatorze za każdy przypadek naruszenia lub przewinienia, w ciągu 14 dni roboczych od wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej. Wysokość kar umownych może być sumowana przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia kar umownych na podstawie dokumentacji zdjęciowej bez konieczności podpisania przez Wykonawcę protokołu z kontroli Wykonawcy.

- Wskazane w niniejszym taryfikatorze kary umowne nie wykluczają możliwości pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności karnej lub odszkodowawczej na zasadach ogólnych, w tym również za działania lub zaniechania w nim niewymienione.

Tabela: Taryfikator kar umownych

| Lp. | Wykaz zastrzeżeń | Poziom kary 1=1000 zł 2=1500 zł 3=2000 zł |
| --- | --- | --- |
| BHP |  |  |
| 1 | Niestosowanie wymaganych i odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy środków ochrony indywidualnej (SOI). | 2 |
| 2 | Przystąpienie do pracy bez wymaganych dokumentów lub z nieważnymi dokumentami takimi jak, polecenie wykonania pracy lub zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. | 3 |
| 3 | Prowadzenie prac bez opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub instrukcji bezpiecznego wykonania robót (IBWR), w przypadku konieczności sporządzenia takich dokumentów, bądź brak zapoznania z nimi pracowników. | 3 |
| 4 | Prowadzenie prac niezgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub instrukcją bezpiecznego wykonania robót (IBWR), gdy są opracowane. | 2 |
| 5 | Brak aktualnych badań i przeglądów sprzętu wykorzystywanego przy realizacji prac oraz dopuszczenia dozoru technicznego sprzętu (gdy jest wymagane). | 3 |
| 6 | Brak zapewnienia wymaganego nadzoru nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych. | 3 |
| 7 | Opuszczenie miejsca pracy przez kierującego zespołem (w ramach prac na polecenie pisemne) bez przerwania pracy i wyprowadzenia pracowników z miejsca wykonywania pracy. | 3 |
| 8 | Brak niezwłocznego poinformowania o występujących awariach / zdarzeniu wypadkowym lub zagrożeniu dla zdrowia lub życia ludzkiego, które wystąpiły podczas i w związku z wykonywaniem prac na rzecz Zamawiającego. | 3 |

| 9 | Zastawienie dojść do tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników, urządzeń elektrycznych itp. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 10 | Przechowywanie odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu. | 1 |
| 11 | Przebywanie na terenie obiektu po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających oraz wnoszenie na teren obiektu napojów alkoholowych. | 3 |
| 12 | Wchodzenie lub wjeżdżanie do obiektów energetycznych oraz oznakowanych stref niebezpiecznych bez wcześniejszego uzyskania zgody na dostęp do tych miejsc. | 3 |
| 13 | Palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi. | 1 |
| 14 | Używanie narzędzi i urządzeń niesprawnych technicznie. | 2 |
| 15 | Przystąpienie do prac bez wymaganych uprawnień, upoważnień, aktualnych badań okresowych lub szkoleń bhp/ppoż. | 3 |
| 16 | Brak zabezpieczenia przy pracy na wysokości. | 2 |
| 17 | Niewłaściwe zabezpieczenie miejsca pracy lub strefy pracy. | 2 |
| 18 | Blokowanie dróg pożarowych, komunikacyjnych lub wjazdów i wejść do obiektu oraz parkowanie pojazdów w miejscach zabronionych. | 1 |
| 19 | Nieprzestrzegania innych niż ww. przepisów bezpieczeństwa I higieny pracy. | 1 |
|  | PPOŻ. |  |
| 20 | Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem, korzystanie z uszkodzonego lub nieposiadającego aktualnych badań osprzętu elektrycznego oraz elektronarzędzi. | 3 |
| 21 | Gromadzenie i przechowywanie materiałów opalowych i innych materiałów palnych pod ścianami budynku. | 1 |
| 22 | Przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V. | 1 |
| 23 | Blokowanie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych. | 2 |
| 24 | Stosowanie dodatkowych urządzeń ogrzewczych bez zgody Zamawiającego. | 1 |
| 25 | Przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynku butli napełnionych gazami palnymi lub innymi gazami sprężonymi o wadze ładunku ponad 11 kg. | 2 |
| 26 | Dokonanie, bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji gazowych lub elektrycznych, budowanie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej. | 3 |
| 27 | Pozostawienie szmat, czyściwa, trocin itp. nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielającymi drażniące zapachy bez zabezpieczenia ich w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego. | 1 |
| 28 | Blokowanie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów oraz punktów uruchamiania instalacji gaśniczych lub oddymiających i przycisków systemów sygnalizacji ppoż. | 2 |
| 29 | Pozostawienie butli z gazami technicznymi na terenie obiektu Zamawiającego, bez wcześniejszej zgody i ustalenia miejsca ich przechowania. | 3 |
| 30 | Transport i przechowywanie butli gazowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami. | 2 |
| 31 | Brak lub umieszczenie niesprawnego podręcznego sprzętu gaśniczego w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym lub brak ważnego przeglądu sprzętu gaśniczego. | 2 |
| 32 | Używanie sprzętu gaśniczego Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem. | 3 |
| 33 | Nieprzestrzeganie innych niż ww. wymagań i zasad wynikających z uregulowań prawnych dotyczycących ochrony przeciwpożarowej. | 1 |
|  | OCHRONA ŚRODOWISKA |  |
| 34 | Zanieczyszczenie gleby i powierzchni ziemi niebezpiecznymi substancjami i/lub mieszaninami chemicznymi (m.in. oleje, smary, farby). | 3 |
| 35 | Wykonywanie czynności powodujących niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby. | 2 |
| 36 | Wprowadzenie do kanalizacji obiektu niebezpiecznych substancji i/lub mieszanin chemicznych. | 3 |
| 37 | Przechowywanie niebezpiecznych substancji i/lub mieszanin chemicznych, w pomieszczeniach do tego nieprzeznaczonych bez pisemnej zgody Zamawiającego. | 3 |
| 38 | Używanie niebezpiecznych substancji i/lub mieszanin chemicznych, bez ważnych kart charakterystyk. | 3 |
| 39 | Używanie nieoryginalnych pojemników do przechowywania niebezpiecznych substancji i/lub mieszanin chemicznych, mieszanie odpadów przemysłowych z komunalnymi. | 2 |
|  | OGÓLNE |  |
| 40 | Wejście na teren obiektu lub do pomieszczeń technicznych i poruszanie się po nim bez upoważnienia. | 1 |
| 41 | Wykonywanie prac na rzecz Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców, którzy nie posiadają wymaganych szkoleń i uprawnień. | 2 |
| 42 | Niestosowanie się kierujących pojazdami do oznakowania dróg na terenie Zamawiającego i wyznaczonych tras przejazdu. | 2 |
| 43 | Nieprzestrzeganie na terenie Zamawiającego maksymalnej, ustalonych prędkości ruchu dla pojazdów. | 2 |
| 44 | Nieposiadanie stosownych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące pojazdy samochodowe, maszyny robocze, urządzenia transportu bliskiego (UTB). | 3 |
| 45 | Pozostawienia pojazdów na terenie obiektu Zamawiającego. | 2 |
| 46 | Pozostawienie bez nadzoru pojazdów/maszyn/urządzeń z włączonym silnikiem lub z kluczykami w stacyjce. | 2 |
| 47 | Nieprzestrzeganie innych niż ww. przepisów o ruchu drogowym na terenie Zamawiającego. | 1 |

Załącznik nr 6

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, zwane dalej RODO) – informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. 11 Listopada 7 NIP: 663-000-24-73, REGON: 290020845, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000044466 (zwana dalej Spółką lub Administratorem).

- Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować́ się̨ pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: celsium@celsium.pl.

- Jako Administrator będziemy przetwarzać́ Pani/Pana dane osobowe:

  - w celu podjęcia działań́ zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi), odpowiedzi na pisma i wnioski (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  - w celu realizacji działań́ reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  - w celu realizacji działań́ podatkowo – rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  - w celu archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce wynikającej z przepisów 
o archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  - w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń́ lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).

- Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres nie dłuższy, niż̇ jest to niezbędne do celów, w których dane te są̨ przetwarzane.

- Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są̨ lub mogą̨ zostać́: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać́ to z przepisów prawa zobowiązujących do udostepnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać́ dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do danych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania usunięcia danych (na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO), przeniesienia danych (na podstawie art. 20 RODO).

- Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu, jako Administrator zaprzestaniemy przetwarzać́ Pani/Pana dane w tych celach chyba, że będziemy w stanie wykazać́, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją̨ dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są̨ nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą̨ niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora.

- Dane udostępnione przez Panią̨/Pana nie będą̨ podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Spółka nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

- Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować́ na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Inspektora na adres e-mail: celsium@celsium.pl.