OPIS Przedmiotu Zamówienia

Monitoring ptaków na etapie prac przygotowawczych i budowy nowego lotniska krajowego

Spis treści

1.	Podstawa wykonania prac objętych zamówieniem	4

2.	Słownik pojęć i skrótów	4

3.	Materiały do pozyskania przez Wykonawcę	5

4.	Materiały, które Zamawiający przekaże Wykonawcy	5

5.	Zakres przedmiotu zamówienia	5

5.1	Obszar objęty zamówieniem	5

5.2	Okres czasu objęty zamówieniem	5

5.3	Zakres prac	6

6.	Szczegółowy opis zadań przewidzianych w ramach zamówienia	6

6.1	Zadanie 1. Obserwacje z punktów w obszarze SOL	6

6.2	Zadanie 2. Monitoring populacji lęgowych wybranych gatunków w SAZ	9

6.3	Zadanie 3. Monitoring populacji lęgowych wybranych gatunków w SOL	10

6.4	Zadanie 4. Monitoring miejsc koncentracji ptaków w SOL oraz na Stawach Jaktorowskich	12

6.5	Zadanie 5. Monitoring miejsc hodowli gołębi w SOL	14

6.6	Zadanie 6. Monitoring obszarów sprzyjających gromadzeniu się ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu lotniczego w SOL	15

6.7	Zadanie 7. Raporty i opracowania	17

7.	Wymogi dotyczące personelu Wykonawcy	17

8.	Zarządzanie i komunikacja	20

9.	Literatura	20

10.	Poglądowy harmonogram prac	21

- Podstawa wykonania prac objętych zamówieniem

W ramach strategicznych inwestycji Port Polska, spółka Centralny Port Komunikacyjny realizuje prace pn. Realizacja działań kompensacyjnych oraz monitoringu środowiska nałożonych na Inwestora decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zadania przewidziane w niniejszym zamówieniu wynikają z zapisów decyzji z dnia 7 lipca 2023 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (znak: WOOŚ-II.420.85.2022.MP.278) wraz ze sprostowaniem z dnia 28 lipca 2023 r. (znak: WOOŚ-II.420.85.2022.MP.281), uchyloną w części i zmienioną decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r. (znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.27.2023.KN.94) wraz ze sprostowaniem z dnia 30 marca 2026 r. (znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.27.2023.KN.105) dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania”:

- pkt VI. 3. decyzji GDOŚ z 30.12.2025 r. Rozpoznanie zachowań ptaków w czasie prowadzenia prac przygotowawczych i budowlanych;

- pkt VI. 4. a) - d) decyzji GDOŚ z 30.12.2025 r. Rozpoznanie zachowań ptaków w kontekście bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

- Słownik pojęć i skrótów

| AGL | nad poziomem ziemi (ang. Above Ground Level) |
| --- | --- |
| ARP | punkt odniesienia lotniska (ang. Aerodrome Reference Point), określający geograficzną lokalizację lotniska zgodnie z układem WGS-84 |
| decyzja środowiskowa lub DŚU | decyzja z dnia 7 lipca 2023 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania według wariantu 1” (znak: WOOŚ-II.420.85.2022.MP.278) wraz z postanowieniem RDOŚ z dnia 28 lipca 2023 roku o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej, zmieniona decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 grudnia 2025 r. (znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.27.2023.KM.94) wraz ze sprostowaniem z dnia 30 marca 2026 r. (znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.27.2023.KN.105) |
| GDOŚ | Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska |
| ustawa Prawo lotnicze | ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2110 z późn. zm.) |
| raport OOŚ | raport oceny oddziaływania dla Przedsięwzięcia Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania, załączony do wniosku z 7 października 2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z uzupełnieniami wnoszonymi w toku procedury prowadzonej przed organami I i II instancji |
| RDOŚ | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie |
| SAZ | Strefa Analizy Zagrożeń, obszar w promieniu do 13 km od ARP |
| SOL | Strefa Otoczenia Lotniska, obszar w promieniu do 7 km od ARP |
| SZP | Strefa Zagrożenia Pośredniego, obszar do 1500 m od krawędzi drogi startowej oraz do 3000 m od progu drogi startowej na jej przedłużeniu |

- Materiały do pozyskania przez Wykonawcę

Przed przystąpieniem do prac terenowych należy pozyskać aktualne dane i informacje o ornitofaunie, zgodnie z zakresem poniżej. Uzyskane dane uwzględnić w metodyce prac terenowych. Wykonawca pozyska i przekaże Zamawiającemu informacje/dane:

- publikowane przez GIOŚ w ramach monitoringów przyrodniczych dane dotyczące m.in. zmian w liczebności i rozprzestrzenieniu populacji ptaków w Polsce,

- z RDOŚ dotyczące gniazdowania tzw. gatunków strefowych,

- z 8 Międzynarodowego Spisu Bociana Białego w Polsce – dla obszaru SAZ,

- dotyczące występowania ptaków w Polsce, gromadzone w ramach tzw. citizen science w bazach (minimalny zakres: ornitho.pl oraz eBird),

- z publikowanych prac, które mogą dotyczyć występowania ptaków na obszarze Polski (np. publikowane w Ornis Polonica, Ptaki Niziny Mazowieckiej) lub być wykorzystane w analizach zagrożeń środowiskowych dla projektowanego lotniska.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich zgód i zezwoleń na wejście w teren, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu przeprowadzenia badań terenowych.

- Materiały, które Zamawiający przekaże Wykonawcy

W celu realizacji zakresu zamówienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy dane w postaci warstw wektorowych, obejmujących:

- granice SAZ,

- granice SOL,

- granice SZP,

- lokalizacja punktu ARP,

- wyniki inwentaryzacji przyrodniczej sporządzonej na potrzeby raportu OOŚ dla obszaru objętego niniejszym Zamówieniem.

- Zakres przedmiotu zamówienia

  - Obszar objęty zamówieniem

Obszar realizacji monitoringu przyrodniczego obejmuje teren planowanego lotniska oraz strefy przyległe, dla których zastosowano nazewnictwo przyjęte w DŚU. Badania obejmą zatem obszar w odległości do 13 km od ARP, w podziale na strefy SAZ, SOL i SZP.

  - Okres czasu objęty zamówieniem

Zamówienie obejmuje etap prac przygotowawczych i prac budowlanych, tj. lata 2027-2031.

  - Zakres prac

W ramach zamówienia planowane są następujące typy zadań, szczegółowo opisane poniżej:

- badania terenowe awifauny lęgowej, migrującej i zimującej;

- kontrola miejsc hodowli gołębi;

- wytypowane i kontrola obszarów mogących sprzyjać gromadzeniu się ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu lotniczego;

- sprawozdawczość (bazy danych z wynikami obserwacji, raporty, analizy).

- Szczegółowy opis zadań przewidzianych w ramach zamówienia

  - Zadanie 1. Obserwacje z punktów w obszarze SOL

Obszar planowanego lotniska znajduje się, podobnie jak większość terenów Polski, w strefie tzw. szerokiego frontu migracji ptaków. W tej strefie, szczególnie na obszarze centralnej Polski, nie ma elementów ukształtowania krajobrazu, które mogą sprzyjać zagęszczeniu strumienia migracji, jak np. wybrzeże morskie, półwyspy, przełęcze otoczone wysokimi pasmami górskim. Zebrane dane posłużą przede wszystkim do identyfikacji i oszacowania poziomu zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego z uwagi na całoroczną aktywność przelatujących ptaków. Badanie przelotów ptaków w strefach przewidywanych startów i lądowań ma na celu:

- ustalenie i scharakteryzowanie gatunków ptaków występujących w przestrzeni powietrznej na określonych wysokościach, w ściśle zdefiniowanych miejscach;

- ocenę zagrożenia wystąpienia kolizji w fazie startu i lądowania statku powietrznego na skutek zderzenia z ptakami przemieszczającymi się w tej strefie.

W ramach zadania należy prowadzić całoroczne obserwacje z dwóch punktów obserwacyjnych, położonych za wschodnią i zachodnią granicą przedsięwzięcia (Rysunek 2):

- punkt W po zachodniej stronie lotniska – N 52.132328 E 20.343121

- punkt E po wschodniej stronie lotniska – N 52.146209 E 20.46788

Rysunek 2 Lokalizacja punktów obserwacji całorocznych.

Źródło: opracowanie własne CPK

Z uwagi na to, że migracja wielu gatunków ptaków przebiega z różną dynamiką oraz w różnych okresach roku, dane będą zbierane metodą próbkowania, równomiernie w okresie całorocznym. Monitoring nie ma na celu określenia dynamiki migracji, lecz zebranie danych do identyfikacji i szacowania poziomu zagrożenia dla operacji lotniczych. W każdym miesiącu na obu punktach należy wykonać 2 całodniowe kontrole. Pierwsza kontrola powinna być wykonana w I połowie danego miesiąca (około 10. dnia miesiąca +/- 2 dni), druga kontrola w II połowie danego miesiąca (około 20. dnia miesiąca +/- 2 dni). Dni kontroli powinny być dobrane, aby odstęp między nimi nie był mniejszy niż 7 dni. Wybór dnia na przeprowadzenie kontroli terenowej należy dopasować do warunków atmosferycznych tak, aby prowadzić je podczas pogody niezmniejszającej aktywności ptaków oraz uniemożliwiającej skuteczną ich rejestrację. Tym samym należy unikać warunków pogodowych utrudniających obserwacje i ograniczających aktywność ptaków powietrzu, np.  opady deszczu, śniegu, silny wiatr czy też mgły. Dogodne warunki pogodowe są kluczowe dla aktywności ptaków, dlatego ornitolodzy każdorazowo powinni uwzględnić je przed przystąpieniem do kontroli terenowych. Należy 2 x w ciągu dnia (rano po rozpoczęciu obserwacji oraz w południe) notować warunki pogodowe zgodnie ze wskazanym dalej zakresem.

Dana kontrola w punkcie W i w punkcie E musi zostać wykonana tego samego dnia.

Zagrożenie dla ruchu lotniczego stwarzają przede wszystkim większe i stadne gatunki ptaków. Notowane będą wszystkie gatunki obserwowane wizualnie i słuchowo, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków dużych i średnich, takich jak: gęsi, bernikle, bociany, żurawie, czaple, ptaki szponiaste, mewy, krukowate, gołębiowate, siewka złota, czajka, kwiczoł, szpak, jemiołuszka.

Obserwacje należy rozpocząć 30 min przed wschodem słońca i prowadzić do 15 min po zachodzie słońca. Rejestrowanie zaobserwowanych ptaków ma być prowadzone w 15-minutowych interwałach na ustandaryzowanym arkuszu obserwacji (elektronicznym lub papierowym). Obserwacje prowadzone są przez 30 minut w każdej godzinie, dzieląc je na 15-minutowe odcinki czasu (np. 7.00-7.15, 7.15-7.30, 8.00-8.15, 8.15-8.30, itd.). Próbkowanie prowadzone jest wówczas w ciągu całego dnia z jednakową częstością, a zaobserwowane ptaki z dużym prawdopodobieństwem stanowią około 50% rzeczywistej liczby ptaków przelatujących nad danym punktem w danym dniu, które mogły być zaobserwowane w danych warunkach.

Podczas obserwacji należy notować:

- przynależność taksonomiczną (do gatunku, wyjątkowo do grup gatunków np. gęsi, duże mewy);

- liczbę osobników;

- wysokość przelotu w 3 kategoriach (od poziomu ziemi):

  - do 150 m (do 500 ft AGL),

  - 150 - 300 m (500 - 1000 ft AGL),

  - powyżej 300 m (powyżej 1000 ft AGL),

- kierunek – zgodnie z ośmiostopniową różą wiatrów (NN, NE, EE, ES, SS, SW, WW, NW);

- charakter występowania: L – lęgowe, jeśli można je zakwalifikować do kategorii gniazdowania prawdopodobnego (B) lub pewnego (C) (Wilk 2016) (np. śpiewające skowronki, tokujące czajki, żerujące żurawie gniazdujące w okolicy), M – migranty/przelotne, Z – zimujące, N – nieokreślone (niemożliwe do przypisania do żadnej z wcześniej wymienionych kategorii);

- warunki pogodowe.

Warunki pogodowe należy odnotować zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej:

- ocena zachmurzenia polega na oszacowaniu procentowego pokrycia nieba przez chmury (0-33%, 34-66%, 67-100%);

- opady zaliczane są do jednej z trzech kategorii: brak opadów, opady słabe (lekki opad śniegu, przelotne opady deszczu) oraz opady silne (śnieżyce, intensywne deszcze, burze);

- ocena prędkości wiatru polega na subiektywnej ocenie osoby odpowiedzialnej za inwentaryzację, przy czym w tym wypadku również stosuje się podział na trzy kategorie: brak wiatru lub wiatr słaby, wiatr umiarkowany i wiatr silny;

- widoczność za dnia oceniana jest wzrokowo, na podstawie przejrzystości powietrza w trzech stopniach – dobra, średnia, słaba;

- temperatura określana jest dzięki wykorzystaniu termometrów przenośnych;

- ocena grubości pokrywy śnieżnej dotyczy jedynie dni, w których takowa występuje, w dni bezśnieżne wartość wynosi 0.

Składowe Zadania 1:

Z1.1. Weryfikacja terenowa lokalizacji punktów obserwacyjnych – w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Celem weryfikacji jest uwzględnienie warunków topograficznych oraz dostępności lokalizacji tak, aby zapewnić możliwie szerokie pole widzenia dla obserwatora. W obu wytypowanych punktach należy wykonać po 4 zdjęcia obrazujące widok w cztery strony świata (na północ, wschód, południe i zachód).

Produkty: 8 zdjęć (po 4 z każdego wyznaczonego punktu).

Format: jpg o minimalnej rozdzielczości 4000 x 3000 px.

Z1.2. Przygotowanie mapy z lokalizacją punktów obserwacyjnych po weryfikacji – w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Produkty: mapa z zaznaczonymi punktami obserwacji.

Format: pdf, shp, mxd (lub aprx lub qgz).

Z1.3. Przeprowadzenie obserwacji terenowych – całodniowe kontrole 2x w miesiącu z każdego punktu, każdego roku realizacji umowy.

Produkty:

- baza danych ze wszystkimi obserwacjami;

- fotografie wykonane w trakcie obserwacji (cn 1 zdjęcie / kontrolę / punkt), z włączoną geolokalizacją zdjęć,

- dane przestrzenne GIS.

Format:

- baza danych: format do ustalenia z Zamawiającym, standardowo xls lub xlsx,

- warstwy przestrzenne: shp,

- fotografie: jpg o minimalnej rozdzielczości 4000 x 3000 px.

  - Zadanie 2. Monitoring populacji lęgowych wybranych gatunków w SAZ

Celem zbierania danych nt. ptaków lęgowych jest przede wszystkim wykonanie oceny poziomu zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, jednak dane pozwolą także na ocenę wpływu budowanej inwestycji na wybrane gatunki ptaków. Obszar objęty badaniami to SAZ, przy czym dla stanowisk położonych w SOL należy uzyskać dane o sukcesie lęgowym badanych gatunków.

Gatunki objęte badaniami w ramach niniejszego zadania to:

- bocian biały Ciconia ciconia,

- bielik Haliaeetus albicilla,

- żuraw Grus grus,

- czapla biała Ardea alba,

- łabędź niemy Cygnus olor,

- gęgawa Anser anser.

Na podstawie wyników inwentaryzacji wykonanej na potrzeby raportu OOŚ (dane zostaną udostępnione przez Zamawiającego) oraz analizy dostępnych materiałów oraz ukształtowania terenu i analizy siedliskowej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję sieci punktów obserwacyjnych oraz stanowisk (siedlisk), które będą kontrolowane w latach objętych niniejszym zamówieniem. W przypadku bociana białego, obowiązkiem Wykonawcy jest również inwentaryzacja miejsc gniazdowania.

Kontrole miejsc gniazdowania i zbieranie wyników do oceny sukcesu lęgowego dla czapli białej i bociana białego mają być wykonane z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP), tzw. dronów, zgodnie z metodyką wskazaną w publikacjach Zbyryt i Menderski 2017, Zbyryt, Mitrus, Neubauer 2023 oraz Tobółka i in. 2023.

Pojedyncza kontrola polega na pieszej penetracji terenu i przemieszczaniu się pojazdami pomiędzy punktami obserwacyjnymi i płatami dogodnych siedlisk dla występowania wymienionych wyżej gatunków. Trasę przemarszu i przejazdu należy rejestrować za pomocą ręcznych odbiorników GPS i archiwizować do przekazania pliki gpx.

Składowe Zadania 2:

Z2.1. Przygotowanie mapy z lokalizacją punktów obserwacyjnych i obszarów kontroli – w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Produkty:

- mapa z zaznaczonymi siedliskami wytypowanymi dla kontroli łabędzia niemego,

- mapa z zaznaczonymi siedliskami wytypowanymi dla kontroli gęgawy,

- mapa z zaznaczonymi punktami obserwacji i nasłuchu żurawia,

- mapa z zaznaczonymi siedliskami wytypowanymi dla kontroli czapli białej,

- mapa z zaznaczonymi punktami obserwacji bielika,

- dane przestrzenne GIS.

Format: pdf (dla każdego gatunku osobno), shp, mxd (lub aprx lub qgz).

Z2.2. Przeprowadzenie obserwacji terenowych – kontrole zgodnie z uzgodnioną metodyką, każdego roku realizacji umowy.

Produkty:

- baza danych ze wszystkimi obserwacjami;

- mapa z zaznaczonymi gniazdami lub stanowiskami łabędzia niemego,

- mapa z zaznaczonymi gniazdami lub stanowiskami gęgawy,

- mapa z zaznaczonymi gniazdami lub stanowiskami żurawia,

- mapa z zaznaczonymi gniazdami bociana białego;

- mapa z zaznaczonymi gniazdami lub koloniami czapli białej,

- mapa z zaznaczonymi gniazdami lub stanowiskami bielika,

- trasy przejazdów wykonywanych kontroli,

- fotografie wykonane w trakcie obserwacji, z włączoną geolokalizacją zdjęć,

- dane przestrzenne GIS.

Format:

- baza danych: format do ustalenia z Zamawiającym, standardowo xls lub xlsx,

- warstwy przestrzenne: shp,

- mapy: pdf,

- kompozycje mapowe: mxd (lub aprx lub qgz),

- trasy przejazdów: gpx,

- fotografie: jpg o minimalnej rozdzielczości 4000 x 3000 px.

  - Zadanie 3. Monitoring populacji lęgowych wybranych gatunków w SOL

Celem zbierania danych nt. ptaków lęgowych jest przede wszystkim wykonanie oceny poziomu zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, jednak dane pozwolą także na ocenę wpływu budowanej inwestycji na wybrane gatunki ptaków. Obszar objęty badaniami to SOL, przy czym dla czapli siwej i gawrona należy uzyskać dane o sukcesie lęgowym badanych gatunków.

Gatunki objęte badaniami w ramach niniejszego zadania to:

- czapla siwa Ardea cinerea - kolonie

- gawron Corvus frugilegus - kolonie

- derkacz Crex crex,

- kropiatka Porzana porzana,

- zielonka Zapornia parva,

- sieweczka obrożna Charadrius hiaticula,

- czajka Vanellus vanellus,

- bączek Ixobrychus minutus,

- pójdźka Athene noctua,

- błotniak łąkowy Circus pygargus,

- błotniak stawowy Circus aeruginosus,

- pustułka Falco tinnunculus.

Na podstawie wyników inwentaryzacji wykonanej na potrzeby raportu OOŚ (dane zostaną udostępnione przez Zamawiającego) oraz analizy dostępnych materiałów oraz ukształtowania terenu i analizy siedliskowej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję sieci punktów obserwacyjnych oraz stanowisk (siedlisk), które będą kontrolowane w latach objętych niniejszym zamówieniem. Dla gatunków, dla których zostały opracowane, należy stosować metodyki wskazane w pracy Chylarecki in. 2015.

Kontrole miejsc gniazdowania i zbieranie wyników do oceny sukcesu lęgowego dla czapli siwej oraz gawrona mają być wykonane z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP), tzw. dronów, zgodnie z metodyką wskazaną w publikacjach Zbyryt i Menderski 2017, Zbyryt, Mitrus, Neubauer 2023.

Pojedyncza kontrola polega na pieszej penetracji terenu i przemieszczaniu się pojazdami pomiędzy punktami obserwacyjnymi i płatami dogodnych siedlisk dla występowania wymienionych wyżej gatunków. Trasę przemarszu i przejazdu należy rejestrować za pomocą ręcznych odbiorników GPS i archiwizować do przekazania pliki gpx.

Aktywność obserwatorów w trakcie badań terenowych wykonywanych w ramach wszystkich Zadań, to jest przemieszczanie się po terenie, obserwacje z punktów, kontrola miejsc gniazdowania itd., pozwoli na lepsze wykrycie obszarów gniazdowania pustułki. Stanowiska pustułki należy rejestrować w trakcie wszystkich realizowanych kontroli.

Kolonie gawronów mają być wyszukiwane (potencjalnie nowe kolonie) w następujący sposób:

- w trakcie realizacji wszystkich segmentów badań ornitologicznych obserwowane będą dorosłe żerujące ptaki, których obecność, zachowanie i kierunki przelotów pokazywać będą miejsce kolonii (aleje, parki miejskie, cmentarze, niewielkie lasy iglaste);

- wykonane zostaną dedykowane przejazdy w obrębie terenu badań w rejonach stwierdzonych kolonii gawrona i czapli (w strefie SOL).

Należy uwzględnić potrzebę wykonania kontroli wieczornych/nocnych dla gatunków takich jak derkacz, kropiatka, zielonka, bączek, pójdźka.

Składowe Zadania 3:

Z3.1. Przygotowanie mapy z lokalizacją punktów obserwacyjnych i obszarów kontroli – w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Produkty:

- mapa z zaznaczonymi siedliskami wytypowanymi dla kontroli czapli siwej,

- mapa z zaznaczonymi siedliskami wytypowanymi dla kontroli gawrona,

- mapa z zaznaczonymi punktami nasłuchu derkacza,

- mapa z zaznaczonymi punktami nasłuchu kropiatki,

- mapa z zaznaczonymi punktami nasłuchu zielonki,

- mapa z zaznaczonymi obszarami wytypowanymi dla kontroli sieweczki obrożnej,

- mapa z zaznaczonymi obszarami wytypowanymi dla kontroli czajki,

- mapa z zaznaczonymi siedliskami wytypowanymi dla kontroli bączka,

- mapa z zaznaczonymi punktami nasłuchu pójdźki,

- mapa z zaznaczonymi obszarami wytypowanymi dla kontroli błotniaka łąkowego,

- mapa z zaznaczonymi siedliskami wytypowanymi dla kontroli błotniaka stawowego

- dane przestrzenne GIS.

Format: pdf (dla każdego gatunku osobno), shp, mxd (lub aprx lub qgz).

Z3.2. Przeprowadzenie obserwacji terenowych – kontrole zgodnie z uzgodnioną metodyką, każdego roku realizacji umowy.

Produkty:

- baza danych ze wszystkimi obserwacjami;

- mapa z zaznaczonymi gniazdami lub koloniami czapli siwej,

- mapa z zaznaczonymi gniazdami lub koloniami gawrona,

- mapa z zaznaczonymi stanowiskami derkacza,

- mapa z zaznaczonymi stanowiskami kropiatki,

- mapa z zaznaczonymi stanowiskami zielonki,

- mapa z zaznaczonymi gniazdami lub stanowiskami sieweczki obrożnej,

- mapa z zaznaczonymi gniazdami lub stanowiskami czajki,

- mapa z zaznaczonymi stanowiskami bączka,

- mapa z zaznaczonymi stanowiskami pójdźki,

- mapa z zaznaczonymi gniazdami lub stanowiskami błotniaka łąkowego,

- mapa z zaznaczonymi gniazdami lub stanowiskami błotniaka stawowego,

- mapa z zaznaczonymi gniazdami lub stanowiskami pustułki,

- trasy przejazdów wykonywanych kontroli,

- dane przestrzenne GIS,

- fotografie wykonane w trakcie obserwacji, z włączoną geolokalizacją zdjęć.

Format:

- baza danych: format do ustalenia z Zamawiającym, standardowo xls lub xlsx,

- warstwy przestrzenne: shp,

- mapy: pdf,

- kompozycje mapowe: mxd (lub aprx lub qgz),

- trasy przejazdów: gpx,

- fotografie: jpg o minimalnej rozdzielczości 4000 x 3000 px.

  - Zadanie 4. Monitoring miejsc koncentracji ptaków w SOL oraz na Stawach Jaktorowskich

Celem zbierania danych jest identyfikacja miejsc koncentracji ptaków zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego (np. gęsi, mew, krukowatych). Miejsca takie mogą obejmować np. okresowe zastoiska wody, tworzone zbiorniki wodne, okresowe składowiska odpadów, materii organicznej. Do tych miejsc zaliczono także projektowane zbiorniki kompensacyjne dla płazów, które potencjalnie stanowią atrakcyjne żerowiska, np. dla czapli i krzyżówki. Należy jednak zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że konstrukcja projektowanych zbiorników kompensacyjnych dla płazów, ich niewielkie rozmiary, położenie względem siebie, a także funkcjonujące obecnie zbiorniki, powinny obniżyć do minimum atrakcyjność tych obiektów dla ptaków.

Badania terenowe i analizy koncentracji ptaków pozwolą na identyfikację i monitorowanie obszarów, które przez swoją atrakcyjność dla ptaków, przyczyniają się do wzrostu zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Dane te stanowią ważny element Programu Zarządzania Zagrożeniami Środowiskowymi dla terenów poza lotniskiem. Monitoringiem objąć należy SOL, w szczególności:

- miejsca koncentracji ptaków w SOL, zidentyfikowane w ramach raportu OOŚ oraz w rejonie Stawów Jaktorowskich;

- obszary upraw, okresowe zastoiska wody, miejsca przekształcone w ramach prac związanych z budową portu lotniczego (np. hałdy żwiru, piachu, ściany wykopów itd.);

- zbiorniki kompensacyjne (informacje o ich położeniu będą przekazywane przez Zamawiającego w miarę powstawania kolejnych zbiorników; spodziewane powstanie pierwszych zbiorników – koniec 2027 r.).

Badania w ramach tego segmentu obejmą dane o liczebności i aktywności określonych gatunków ptaków. Dane wskażą także przyczynę wzrostu atrakcyjności danego obszaru dla ptaków (np. nowy zbiornik wodny). Informacje takie mają duże znaczenie dla ograniczania aktywności ptaków w strefach przyległych do lotniska, gdzie statki powietrzne znajdują się na niskich wysokościach, tj. do ok. 500 m nad terenem.

Badaniami objęte zostaną wszystkie gatunki tworzące koncentracje, w szczególności:

- łabędzie, kaczki,

- gęsi i bernikle,

- grzywacz, gołębie hodowlane

- żuraw,

- siewka złota i czajka,

- mewy,

- kormorany,

- bociany i czaple,

- szponiaste,

- krukowate,

- szpaki,

- drozdy.

Na potrzeby Zadania za koncentrację należy uznawać stado o wielkości od 20 osobników.

Z4.1. Przygotowanie mapy z obszarami, które zostaną objęte kontrolami – w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Produkty: mapa obszarów wytypowanych do kontroli.

Format: pdf, shp, mxd (lub aprx lub qgz).

Z4.2. Przeprowadzenie obserwacji terenowych  – kontrole wyznaczonych obszarów zgodnie z uzgodnioną metodyką, w okresie od 1 sierpnia do 31 marca, około 15 każdego miesiąca +/- 5 dni, każdego roku realizacji umowy.

Produkty:

- baza danych z obserwacjami ptaków;

- mapa obszarów koncentracji wraz z wynikami;

- trasy przejazdów wykonywanych kontroli;

- fotografie kontrolowanych obszarów, z włączoną geolokalizacją zdjęć.

Format:

- baza danych: format do ustalenia z Zamawiającym, standardowo xls lub xlsx,

- warstwy przestrzenne: shp,

- mapy: pdf,

- kompozycje mapowe: mxd, (lub aprx lub qgz),

- trasy przejazdów: gpx,

- fotografie: jpg o minimalnej rozdzielczości 4000 x 3000 px.

  - Zadanie 5. Monitoring miejsc hodowli gołębi w SOL

Celem zbierania danych o lokalizacji gołębników jest oszacowanie poziomu zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego związanego z hodowlami gołębi Columba livia f. urbana. Pozwoli to na wskazanie, jeszcze na etapie budowy lotniska, tych hodowli, które powinny być usunięte w pierwszej kolejności.

Przed przystąpieniem do prac terenowych należy pozyskać aktualne dane i informacje z Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych i Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza oraz innych podobnych związków, organizacji, forów czy grup internetowych, w zakresie:

- informacji o zarejestrowanych hodowlach gołębi;

- informacji o wydarzeniach związanych z lotami gołębi oraz o miejscach wypuszczania, jeśli są znane.

Miejsca potencjalnej lokalizacji gołębników będą przeszukiwane w ramach przejazdów przez miejscowości oraz na podstawie danych uzyskiwanych z realizacji innych zadań. Dane będą nanoszone na mapy i aktualizowane kwartalnie w następujący sposób:

- w trakcie realizacji wszystkich badań ornitologicznych odnotowywane będą pojawy gołębi hodowlanych ze wskazaniem skąd lub gdzie mogą lecieć ptaki, czy są to raczej ptaki lokalne czy też osobniki w trakcie długodystansowych przelotów (np. w ramach zawodów);

- wykonane zostaną dedykowane przejazdy przez miejscowości w obrębie SOL, także na podstawie już posiadanych informacji o hodowlach tych ptaków.

Następnie w ramach zadania należy przeprowadzić w sumie 4 kontrole – po jednej w każdym kwartale ostatniego roku realizacji zamówienia. Kontrole należy przeprowadzić w odstępie przynajmniej 2 miesięcy. Kontrolami należy objąć cały obszar SOL.

Składowe Zadania 5:

Z5.1. Zebranie informacji poprzedzających rozpoczęcie kontroli w SOL – do 31.12.2030 r.

Produkty: kopie przeprowadzonej korespondencji.

Format: pdf.

Z5.2. Przeprowadzenie obserwacji terenowych  – po 1 kontroli całego obszaru SOL w lutym, maju, sierpniu i listopadzie 2031 r., w okresie około 15 dnia każdego miesiąca +/- 5 dni.

Produkty:

- baza danych z obserwacjami gołębi;

- mapa z zaznaczonymi gołębnikami i miejscami wypuszczania gołębi (jeśli będą znane),

- trasy przejazdów wykonywanych kontroli,

- dane przestrzenne GIS,

- fotografie zlokalizowanych gołębników, z włączoną geolokalizacją zdjęć.

Format:

- baza danych: format do ustalenia z Zamawiającym, standardowo xls lub xlsx,

- warstwy przestrzenne: shp,

- mapy: pdf,

- kompozycje mapowe: mxd (lub aprx lub qgz)

- trasy przejazdów: gpx,

- fotografie: jpg o minimalnej rozdzielczości 4000 x 3000 px.

Z5.3. Przygotowanie mapy – po zakończeniu prac terenowych, do 31.01.2032 r.

Produkty: mapa z zaznaczonymi gołębnikami oraz miejscami wypuszczania gołębi (jeśli zostały zlokalizowane) wraz z wynikami monitoringu.

Format: pdf, shp, mxd (lub aprx lub qgz).

  - Zadanie 6. Monitoring obszarów sprzyjających gromadzeniu się ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu lotniczego w SOL

Celem zbierania danych jest identyfikacja miejsc, które mogą sprzyjać występowaniu ptaków zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego. Miejsca takie mogą obejmować np. okresowe zastoiska wody, zbiorniki wodne, okresowe i stałe składowiska odpadów, materii organicznej. Obszar objęty monitoringiem to SOL.

Badania w ramach tego segmentu obejmą dane o liczebności i aktywności określonych gatunków ptaków. Dane wskażą także przyczynę wzrostu atrakcyjności danego obszaru dla ptaków (np. nowy zbiornik wodny). Gatunki objęte badaniem to w szczególności:

- bociany

- mewy, krukowate,

- szpaki,

- gołębie.

Typując miejsca do kontroli należy wziąć pod uwagę poniższą klasyfikację form użytkowania terenu w trzech kategoriach zagrożenia dla bezpieczeństwa operacji lotniczych:

| Grupy zagrożeń | Użytkowanie |  | Skala zagrożeń |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SZP | SOL | SAZ |
| PIERWSZA | 1 | otwarte wysypiska śmieci | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | miejsca koncentracji ptaków wodno-błotnych | 2 | 2 | 2 |
|  | 3 | obszary „ptasie” Natura 2000 | 2 | 2 | 1 |
|  | 4 | miejsca koncentracji ptaków (poza wodnymi) | 2 | 2 | 1 |
|  | 5 | zbiorniki retencyjne, stawy hodowlane > 10 ha | 2 | 2 | 1 |
|  | 6 | zalewy i zatoki morskie, brzeg morski | 2 | 2 | 1 |
| DRUGA | 7 | zakłady przetwórstwa ryb | 2 | 1 | 1 |
|  | 8 | pozostałe wysypiska śmieci, sortownie odpadów | 2 | 1 | 1 |
|  | 9 | odstojniki, oczyszczalnie ścieków | 2 | 1 | 1 |
|  | 10 | obszary podmokłe (bagna, torfowiska, rozlewiska) | 2 | 1 | 1 |
|  | 11 | porty rybackie | 2 | 1 | 1 |
|  | 12 | hodowle gołębi, gołębie miejskie | 2 | 1 | 1 |
|  | 13 | jeziora | 2 | 1 | 1 |
|  | 14 | hodowle zwierząt | 2 | 1 | 0 |
|  | 15 | uprawy kukurydzy, sady, uprawy owoców | 2 | 1 | 0 |
|  | 16 | ogródki działkowe, zabudowa jednorodzinna z ogrodami | 2 | 1 | 0 |
|  | 17 | zbiorniki retencyjne, stawy hodowlane < 10 ha | 2 | 1 | 0 |
| TRZECIA | 18 | obszary „siedliskowe” Natura 2000 | 1 | 1 | 1 |
|  | 19 | łąki, pastwiska | 1 | 1 | 0 |
|  | 20 | inne uprawy | 1 | 1 | 0 |
|  | 21 | parki miejskie | 1 | 1 | 0 |
|  | 22 | nieużytki, lasy | 1 | 0 | 0 |
|  | 23 | zabudowa mieszkalna jednorodzinna, wiejska | 1 | 0 | 0 |

Tabela 1. Formy użytkowania gruntów oraz skala potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Grupa pierwsza - wysokie zagrożenie, grupa druga - zagrożenie średnie, grupa trzecia - zagrożenie niskie.

Źródło: Skakuj M. 2020. Zarządzanie Zagrożeniami Środowiskowymi na lotniskach w FIR Warszawa, część 1 – Porty lotnicze, wersja 01/06/2020. ULC, Warszawa 2020.

Składowe Zadania 6:

Z6.1. Zebranie informacji poprzedzających rozpoczęcie kontroli w SOL i wizja terenowa wytypowanych miejsc – do 31.07.2030 r.

Produkty:

- mapa obszarów wytypowanych do kontroli,

- fotografie wytypowanych miejsc, z włączoną geolokalizacją zdjęć.

Format:

- warstwy przestrzenne: shp,

- mapa: pdf,

- kompozycje mapowe: mxd (lub aprx lub qgz),

- trasy przejazdów: gpx,

- fotografie: jpg o minimalnej rozdzielczości 4000 x 3000 px.

Z6.2. Przeprowadzenie obserwacji terenowych  – po 1 kontroli całego obszaru SOL w marcu, czerwcu, sierpniu i grudniu 2031 r., w okresie około 15 dnia każdego miesiąca +/- 5 dni.

Produkty:

- baza danych z obserwacjami ptaków w wytypowanych obszarach;

- trasy przejazdów wykonywanych kontroli,

- dane przestrzenne GIS,

- fotografie kontrolowanych obszarów, z włączoną geolokalizacją zdjęć.

Format:

- baza danych: format do ustalenia z Zamawiającym, standardowo xls lub xlsx,

- warstwy przestrzenne: shp,

- trasy przejazdów: gpx,

- fotografie: jpg o minimalnej rozdzielczości 4000 x 3000 px.

Z6.3. Przygotowanie mapy – po zakończeniu prac terenowych, do 31.01.2032 r.

Produkty: mapa z zaznaczonymi obszarami sprzyjającymi gromadzeniu się ptaków wraz z wynikami monitoringu.

Format: pdf, shp, mxd (lub aprx lub qgz).

  - Zadanie 7. Raporty i opracowania

Przewiduje się następujący zakres sprawozdawczości:

- przygotowanie sieci punktów obserwacyjnych oraz miejsc (siedlisk, stanowisk itd) podlegających kontroli w ramach poszczególnych Zadań i dla poszczególnych gatunków – w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;

- zrzuty bazy lub baz danych, w których gromadzone będą obserwacje prowadzone w ramach niniejszego Zamówienia – co miesiąc, w ostatni dzień roboczy miesiąca;

- raport z punktów obserwacji (Zadanie 1) – kwartalnie, do 31.03, 30.06, 30.09 i 31.12 każdego roku obowiązywania umowy;

- raport z sezonu lęgowego (Zadanie 2 + Zadanie 3) – corocznie, do 31 sierpnia danego roku;

- raport z koncentracji ptaków (Zadanie 4) – corocznie, do 30 kwietnia danego roku;

- raport z monitoringu hodowli gołębi (Zadanie 5) – jeden raport, złożony do 31.01.2032 r.;

- raport z monitoringu obszarów sprzyjających gromadzeniu się ptaków (Zadanie 6) – jeden raport, do 31.01.2032 r.;

- analiza danych pozyskanych w ramach poszczególnych Zadań pod kątem bezpieczeństwa ruchu lotniczego – corocznie, do 31 maja danego roku oraz do końca lutego 2032 r. w przypadku ostatniego roku realizacji umowy;

- raport końcowy – jeden raport, złożony do końca lutego 2032 r.

Raport końcowy oraz coroczne raporty w postaci Analizy bezpieczeństwa będą podstawowymi dokumentami mającymi posłużyć do przygotowania PZZŚ planowanego nowego lotniska krajowego.

- Wymogi dotyczące personelu Wykonawcy

Dla realizacji przedmiotowego Zamówienia przewidywane jest udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. Planowane jest określenie wymogów w zakresie tzw. personelu kluczowego Wykonawcy. Wykonawcy będą zobowiązani do wykazania, że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Zamawiający przewiduje określenie wymagań personelu o następujących kwalifikacjach:

Koordynator projektu – 1 osoba posiadająca:

| Wykształcenie | wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, zootechnika, ekologia, leśnictwo, ochrona środowiska, geografia, architektura krajobrazu, ogrodnictwo (lub równoważne w przypadku wykształcenia zdobytego poza granicami Polski) |
| --- | --- |
| Kwalifikacje (doświadczenie) | - autorstwo/współautorstwo co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu na środowisko w części dotyczącej ochrony przyrody ożywionej, na podstawie których uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym minimum jednego raportu oddziaływaniu na środowisko w części dotyczącej ochrony przyrody ożywionej, na podstawie którego uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla portu lotniczego zgodnie z art. 2 ust. 17 ustawy Prawo lotnicze lub lotniska użytku publicznego zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze, - autorstwo/współautorstwo co najmniej 5 opracowań stanowiących kompleksową inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą stanowiącą załącznik do raportu o oddziaływaniu na środowisko lub stanowiących podstawę opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000, parku narodowego, parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody, w tym co najmniej jedno z opracowań obejmowało wykonywanie badań z udziałem radaru ornitologicznego, - autorstwo/współautorstwo co najmniej 3 publikacji naukowych (artykułu naukowego lub monografii naukowej) w zakresie ornitologii. |

Ekspert ornitolog ds. bezpieczeństwa ruchu lotniczego – 1 osoba posiadająca:

| Wykształcenie | stopień naukowy, cn doktora nauk biologicznych w specjalności ornitologia, ekologia |
| --- | --- |
| Kwalifikacje (doświadczenie) | - autorstwo/współautorstwo co najmniej 10 publikacji naukowych (artykułu naukowego lub monografii naukowej) w zakresie ornitologii, - autorstwo/współautorstwo co najmniej 10 specjalistycznych publikacji w zakresie zagrożeń środowiskowych w lotnictwie, - autorstwo/współautorstwo co najmniej 10 prezentacji na konferencjach poświęconych bezpieczeństwu ruchu lotniczego wykonanych w ciągu ostatnich 10 lat, - wykonanie co najmniej 10 analiz materiałów/danych dotyczących zagrożeń związanych z kolizjami statków powietrznych ze zwierzętami wykonanych w ciągu ostatnich 10 lat, - przeprowadzenie co najmniej 10 prac terenowych/badań ornitologicznych na lotniskach zakończonych opracowaniem, analizą zebranych danych pod katem zagrożeń środowiskowych w lotnictwie wykonanych w ciągu ostatnich 10 lat, - udokumentowana współpraca z co najmniej 5 lotniskami cywilnymi/państwowymi w zakresie zarządzania zagrożeniami środowiskowymi w lotnictwie w ciągu ostatnich 10 lat. |

Ekspert ornitolog – cn 2 osoby posiadające:

| Wykształcenie | wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, zoologia, ekologia, leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska |
| --- | --- |
| Kwalifikacje (doświadczenie) | autorstwo/współautorstwo co najmniej 10 opracowań w zakresie ornitologii, stanowiących: - inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko, lub - inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby planu zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 2000, lub - inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby planu ochrony parku narodowego lub parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody. |

Ekspert ds. GIS – 1 osoba posiadająca:

| Wykształcenie | wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku w zakresie obejmującym geograficzne systemy informacyjne na kierunkach: ochrona środowiska, geografia, inżynieria środowiska, geodezja, informatyka, gospodarka przestrzenna, inne kierunki wyższych studiów obejmujące techniki GIS lub studia podyplomowe z zakresu GIS |
| --- | --- |
| Kwalifikacje (doświadczenie) | doświadczenie w zakresie wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych, przy użyciu systemu GIS, potwierdzone autorstwem/współautorstwem map i/lub warstw shp zawierających dane z inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby 3 (trzech) opracowań stanowiących: - inwentaryzację przyrodniczą lub raport o oddziaływaniu na środowisko - plan zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 lub plan ochrony Natura 2000, parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego. |

Ponadto Zamawiający oczekuje wyznaczenia Koordynatora ds. danych, który będzie odpowiedzialny za terminowe wprowadzanie danych przez obserwatorów terenowych do bazy centralnej, stałą bieżącą weryfikację poprawności wprowadzanych danych pod względem technicznym (poprawność formatu, wypełnianie wszystkich pól itp.) i pod kątem ogólnej poprawności merytorycznej danych (prawidłowe kodowanie danych – używanie przyjętych słowników, właściwa klasyfikacja obserwacji itp.), a także za terminowe przygotowanie zrzutów baz danych do przekazania Zamawiającemu w terminach określonych w Zamówieniu.

Nie dopuszcza się łączenia funkcji.

- Zarządzanie i komunikacja

Wymiana korespondencji będzie się odbywała droga mailową. Produkty będą przekazywane Zamawiającemu na platformie ostatecznie wskazanej w zawartej Umowie, jednak Wykonawca powinien zabezpieczyć możliwość korzystania z platformy ProjectWise. Zamawiający nie wymaga przekazywania materiałów w wersji papierowej.

Osoba wskazane do komunikacji ze strony Zamawiającego:

Marta Kretkiewicz, tel.  539 188 047, email: marta.kretkiewicz@portpolska.pl

- Literatura

- Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.) 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa.

- Skakuj M. 2020. Zarządzanie Zagrożeniami Środowiskowymi na lotniskach w FIR Warszawa,  część 1 – Porty lotnicze, wersja 01/06/2020. ULC, Warszawa 2020.

- Tobółka M., Aguirre J.I., Dylewski Ł., Lopez-Garcia A., Martinez R.G., Zbyrt A. 2023. The usefulness of unmanned aerial vehicles (UAV) in white stork censusing. European Journal of Wildlife Research (2023) 69:67 https://doi.org/10.1007/s10344-023-01697-9

- Wilk T. 2016. Kryteria lęgowości ptaków - materiały pomocnicze. Wersja 3 – 16.02.2016. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki.

- Zbyryt A., Menderski S. 2017. Wskazówki metodyczne do inwentaryzacji gniazd czapli siwej Ardea cinerea i czapli białej A. alba w koloniach lęgowych. Ornis Polonica 2017, 58: 197–202.

- Zbyryt A., Mitrus C., Neubauer G. 2023. Productivity of the Great Egret (Ardea alba) and Grey Heron (A. cinerea) in mixed heronries in Poland and behavioral response of fledglings to a drone. Ornis Fennica 100: 144–158. 2023.

- Poglądowy harmonogram prac