Załącznik nr 4

UMOWA NR…..(WZÓR)

zawarta w dniu złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze Stron pomiędzy:

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. dr I. Romanowskiej 2 (85-796 Bydgoszcz) – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych Zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002329, NIP 5542217419, REGON 001255363

reprezentowanym przez:

- Dyrektora - prof. dr hab. n. med. Janusza Kowalewskiego

- Dyrektora ds. Ekonomicznych Głównego Księgowego – mgr Annę Kasprowicz

zwanym dalej  Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną/ym przez:

- ……………………………

- ……………………………

zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej Stronami o następującej treści:

Umowa została zawarta  w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na mocy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320, z późn. zm.).

# § 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy, Strony ustalają następujące definicje i pojęcia:

- Nadzór autorski - usługi realizowane przez Wykonawcę, zapewniające Zamawiającemu poprawę jakości Systemu i jego dostosowanie do zmian czynników wewnętrznych placówki Zamawiającego oraz zewnętrznych, w tym zmiany zakresu funkcjonalnego Systemu wymagające ingerencji w kod źródłowy; usługa realizowana wyłącznie przez Wykonawcę, który posiada prawa autorskie do Systemu  lub upoważnienie od Producenta na dokonywania takich prac;

- Opieka serwisowa – określony przez obie strony Umowy czas i zakres obsługi technicznej dotyczącej usług o charakterze technicznym, konserwacyjnym, organizacyjnym, doradczym dotyczących funkcjonowania Systemu oraz integracji z CliniNET; Opieka serwisowa obejmuje również nadzór i kontrolę nad integralnością struktury bazy danych Systemu, aktualnością jej wersji, analizę spójności danych, przeliczanie i konfigurowanie zbierania statystyk wydajnościowych, konfigurację backupów, testy odtwarzania, zmiany konfiguracji profili użytkowników; Opieka serwisowa realizowana będzie zdalnie lub na miejscu, w siedzibie Zamawiającego w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy;

- System HIS - informatyczny system szpitalny CGM CliniNET, wspomagający zarządzanie procesami leczenia oraz dokumentacją medyczną;

- Dni robocze – każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z Ustawą z dnia 18.01.1951 o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2025 r., poz. 296, z późn. zm.);

- Błąd - nieprawidłowa reakcja Systemu przy zachowaniu jego Prawidłowej eksploatacji przez Zamawiającego, uniemożliwiająca realizację jednej lub wielu istotnych funkcji Systemu; w zależności od skutków wywołanych błędem, błędy dzieli się na:

  - Błąd zwykły - błąd powodujący działanie Systemu lub jego części odmiennie od oficjalnych instrukcji użytkowania lub powodujący uzyskiwanie z Systemu niepoprawnych wartości, odmiennych od oszacowań dokonanych na podstawie logicznej analizy algorytmów Systemu;

  - Błąd krytyczny – błąd, który oznacza nieprawidłowość w funkcjonowaniu Systemu, która prowadzi do zatrzymania eksploatacji Systemu, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku której niemożliwe jest prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Systemu; wymaga niezwłocznej interwencji serwisowej celem przywrócenia stanu funkcjonalnego sprzed tej sytuacji, w tym również usunięcia nieprawidłowości w bazie danych. Każdy Błąd pojawiający się po wykonaniu aktualizacji wersji Systemu powodujący nieuzgodnioną między Stronami i niewskazaną wyraźnie w opisie wprowadzonych przez aktualizację zmian utratę dotychczasowej funkcjonalności Systemu jest traktowany jako Błąd krytyczny;

- Czas reakcji - czas od zgłoszenia Błędu przez Zamawiającego do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego Błędu;

- Czas usunięcia błędu - czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich poprawek Systemu;

- Rozwiązanie tymczasowe - doraźne rozwiązanie umożliwiające prowadzenie bieżącej działalności z wykorzystaniem Systemu do czasu usunięcia Błędu krytycznego;

- System -  System obsługi pacjentów VITREO wspomagający placówkę medyczną i jej personel w obsłudze pacjentów;

- Asysta techniczna – wyznaczony przez Wykonawcę serwisant będzie wspierał administratorów systemu oraz użytkowników w bieżącej pracy i naprawiał lub eskalował bezpośrednio do serwisu Wykonawcy ewentualne błędy w działaniu uruchomionego Systemu w okresie  wskazanym w umowie.  Zamawiający dopuszcza konsultacje zdalne lub telefoniczne w dni wolne od  pracy oraz w święta pod wskazany przez Wykonawcę numer telefonu.

- System PKI – Infrastruktura Klucza Publicznego funkcjonująca u Zamawiającego, to zestaw zasad, procedur i technologii używany do bezpiecznej komunikacji cyfrowej.

- System LIS -  oprogramowanie służące do zarządzania przepływem pracy w laboratorium.

- Pakiet godzin programistycznych – to zbiór godzin pracy programistycznej, zarezerwowany do dyspozycji Zamawiającego, który może być wykorzystany na realizację dodatkowych prac programistycznych związanych z rozbudową, modyfikacją lub optymalizacją Systemu kolejkowego obsługi pacjentów w okresie trwania opieki gwarancyjnej..

# § 2 Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest rozbudowa istniejącego systemu kolejkowego obsługi pacjentów VITREO (zwanego dalej Systemem)  o funkcjonalności wymienione w Załączniku nr 2A do Umowy oraz o wymienione w ust. 2 tego paragrafu obszary wraz z rozbudową sieci elektrycznej, sieci LAN co do których wymagania określone zostały w Załączniku nr 2C do Umowy, wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, jego instalacji, konfiguracji, oraz uruchomienia w pomieszczeniach Zamawiającego (specyfikacja określona w Załączniku nr 2B do Umowy), o których mowa w  ust. 3 tego paragrafu, przeprowadzenia szkolenia dla pracowników z obsługi systemu na rzecz Zamawiającego oraz opieka gwarancyjna nad Systemem.

- Obszary rozbudowy Systemu:

  - Poliklinika Centrum;

  - Ambulatorium Chemioterapii;

  - Zakład Medycyny Nuklearnej.

- W ramach Umowy Wykonawca:

- dokona analizy przedwdrożeniowej;

- rozbuduje sieć elektryczną, sieć LAN  zgodnie z warunkami opisanymi w Załączniku nr 15 do Umowy, oraz dodatkowo wymieni i zainstaluje niezbędny sprzęt – zgodnie z opisem Etapów realizacji Umowy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2–4;

- dostarczy i zainstaluje oprogramowanie najnowszej dostępnej wersji Systemu, zawierającego funkcjonalności wymienione w Załączniku nr 2A do Umowy;

- zintegruje rozbudowany system z Systemem PKI Zamawiającego;

- połączy system z systemem HIS Zamawiającego  w zakresie odczytu danych. Koszty związane z przygotowaniem i utrzymaniem API lub widoków bazy danych CliniNET leżą po stronie Wykonawcy;

- zintegruje i skonfiguruje System do pracy z dostarczonym sprzętem;

- przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego użytkowników z funkcjonalności  a personel zarządzający z administracji Systemem;

- dostarczy Zamawiającemu dla Etapów II-IV  dokumentację powdrożeniową wraz z projektami powykonawczymi oraz protokołami z pomiarów elektrycznych i teletechnicznych rozbudowanych instalacji sieci LAN i elektrycznej oraz instrukcją użytkownika do zainstalowanej wersji systemu w języku polskim;

- uruchomi produkcyjnie System, zapewniając Asystę techniczną na miejscu u Zamawiającego dla każdego uruchamianego obszaru.

- Zapewni opiekę gwarancyjną zgodnie z warunkami określonymi w § 5 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą i doświadczeniem, a także zasobami koniecznymi do wykonania Umowy.

- W przypadku zmiany przez Zamawiającego Systemu LIS w trakcie okresu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania systemu do śledzenia poziomu realizacji badań laboratoryjnych ( poprzez widoki z nowej bazy danych).

- Zamawiający oświadcza, że dysponuje sprzętem komputerowym i serwerem wirtualnym, niezbędnymi do zainstalowania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- W ramach Umowy i wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust 1. Wykonawca gwarantuje Pakiet Godzin Programistycznych w ilości _........._ roboczogodzin do wykorzystania przez Zamawiającego przez cały okres opieki gwarancyjnej, o którym mowa w § 5 ust. 1.

# § 3 Realizacja Umowy

- Strony ustalają termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy na dzień  złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze Stron Umowy.

- Realizacja 
Umowy obejmuje poniższe 7 etapów:

- Etap I – Analiza przedwdrożeniowa

Wykonawca w ciągu 14 dni od momentu zawarcia Umowy dokona analizy przedwdrożeniowej obejmującej proces rozbudowy systemu.

Analiza przedwdrożeniowa uwzględnia:

- omówienie najważniejszych funkcjonalności systemu wraz z ich konfiguracją w odniesieniu do systemu Clininet;

- zakres integracji z systemem PKI Zamawiającego;

- zakres odczytywania danych z widoków z systemu laboratoryjnego niezbędnych do spełnienia funkcjonalności systemu;

- przeprowadzenia szkoleń (ustalenie zakresów, liczby uczestników);

- Przedstawienia harmonogramu realizacji prac wdrożeniowych obejmujących: terminy dostarczenia, instalacji i konfiguracji sprzętu oraz rozbudowanie funkcjonalności systemu dla poszczególnych obszarów wymienionych w § 2 ust. 2.

Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego protokół z przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej.

W trakcie trwania tego etapu Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram prac, ze wskazaniem terminów rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych prac dla każdego etapu, związanych z:

- rozbudową sieci elektrycznej, sieci LAN, dostawą niezbędnego sprzętu oraz jego instalację,

- rozbudowanie funkcjonalności systemu, jego konfiguracji, testowania udostępnionych funkcjonalności oraz produkcyjnego uruchomienia,

- przeprowadzenia szkolenia dla pracowników z obsługi systemu.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu harmonogram prac z dokładnością co do dnia dla każdego obszaru;

- Etap II   - W ramach realizacji tego etapu Wykonawca rozbuduje sieć elektryczną oraz sieć LAN na terenie budynku Polikliniki Centrum, dostarczy niezbędny sprzęt wymieniony w  Załączniku nr 10 do Umowy  dla obszaru Polikliniki Centrum, zdemontuje obecnie posiadany sprzęt a dostarczony sprzęt zainstaluje  zgodnie z Załącznikiem nr  12 do umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do opisania gniazd rozbudowywanej sieci elektrycznej oraz LAN zgodnie z nomenklaturą stosowaną u Zamawiającego.

Zdemontowane wyświetlacze Wykonawca będzie składował w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na terenie Centrum.

Realizację prac w ramach tego etapu Wykonawca może przeprowadzić w godzinach:

| Dzień tygodnia | Godziny pracy |
| --- | --- |
| Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek | 00:00-06:00 17:00-24:00 |
| Sobota, Niedziela | 00:00-24:00 |

Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku w trakcie pracy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uporządkowanie miejsca pracy po zakończonym dniu pracy o ile dzień kolejny jest dniem roboczym.

Strony ustalają, że do momentu produkcyjnego uruchomienia  systemu na rozbudowanej infrastrukturze funkcjonować będzie obecnie istniejący u Zamawiającego system kolejkowy ProDisp oparty na urządzeniach raspberry i wykorzystujący złącza  HDMI.

Etap II zostanie zrealizowany w terminie do …. dni od  terminu rozpoczęcia realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1.

- Etap III – W ramach realizacji tego etapu Wykonawca rozbuduje sieć elektryczną oraz sieć LAN na terenie Ambulatorium Chemioterapii w budynku Paris  oraz dostarczy i zainstaluje niezbędny sprzęt wymieniony w  Załączniku nr 10 do Umowy  dla obszaru Ambulatorium Chemioterapii.

Wykonawca zobowiązuje się do opisania gniazd rozbudowywanej sieci elektrycznej oraz LAN zgodnie z nomenklaturą stosowaną u Zamawiającego.

Realizację prac w ramach tego etapu Wykonawca może przeprowadzać w godzinach:

| Dzień tygodnia | Godziny pracy |
| --- | --- |
| Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek | 00:00-06:00 17:00-24:00 |
| Sobota, Niedziela | 00:00-24:00 |

Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku w trakcie pracy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uporządkowanie miejsca pracy po zakończonym dniu pracy o ile dzień kolejny jest dniem roboczym.

Etap III zostanie zrealizowany w terminie do …. dni od  terminu rozpoczęcia realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1.

- Etap IV – W ramach realizacji tego etapu Wykonawca rozbuduje sieć elektryczną oraz sieć LAN w budynku Zakładu Medycyny Nuklearnej oraz dostarczy i zainstaluje niezbędny sprzęt wymieniony w  Załączniku nr 10 do Umowy  dla obszaru Zakład Medycyny Nuklearnej.

Wykonawca zobowiązuje się do opisania gniazd rozbudowywanej sieci elektrycznej oraz LAN zgodnie z nomenklaturą stosowaną u Zamawiającego.

Dostarczenie, instalacja oraz uruchomienie czytnika kodów umożliwiającego pacjentom dostęp do strefy nadzoru radiologicznego leży po stronie Wykonawcy.

Realizację prac w ramach tego etapu Wykonawca może przeprowadzać w godzinach:

| Dzień tygodnia | Godziny pracy |
| --- | --- |
| Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek | 08:00-22:00 |

Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku w trakcie pracy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uporządkowanie miejsca pracy po zakończonym dniu pracy o ile dzień kolejny jest dniem roboczym.

Etap IV  zostanie zrealizowany w terminie do …. dni od  terminu rozpoczęcia realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1.

- Etap V – W ramach realizacji tego etapu Wykonawca rozbuduje o nowe funkcjonalności wymienione w załączniku nr 2A do Umowy, dostarczy i zainstaluje na wskazanym przez Zamawiającego serwerze System.

Wykonawca skonfiguruje System zgodnie z funkcjonalnościami ustalonymi w trakcie analizy przedwdrożeniowej  dla obszaru Polikliniki Centrum oraz uruchomi usługę integracji po API lub wystawienia dodatkowych widoków z bazy danych systemu Clininet oraz LIS.

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym przeprowadzi testy funkcjonalności systemu  w okresie najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed końcem tego etapu.  Wyniki testów uwzględnione zostaną w protokole odbioru. Ewentualne uwagi dotyczące funkcjonalności zgłoszone zostaną przez Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przed zakończeniem tego Etapu.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia w terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym:

W ramach szkolenia Wykonawca przekaże informacje w zakresie:

- Działania systemu na poszczególnych stanowiskach obsługi,

- Zasady działania i zmiany konfiguracji dostarczonych urządzeń,

- Warunki eksploatacji systemu i urządzeń,

- Procedury serwisowe i zasady zgłaszania usterek/zgłoszeń serwisowych,

- Administracja systemem.

Przed rozpoczęciem testów wykonawca przekaże instrukcję obsługi w języku polskim.

Etap V zostanie zrealizowany w terminie do …. dni  od  terminu rozpoczęcia realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1.

- Etap VI – Wykonawca skonfiguruje System zgodnie z funkcjonalnościami ustalonymi w trakcie analizy przedwdrożeniowej  dla obszaru Ambulatorium Chemioterapii.

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym przeprowadzi testy systemu  w okresie najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed końcem tego etapu. Wyniki testów uwzględnione zostaną w protokole odbioru. Ewentualne uwagi dotyczące funkcjonalności zgłoszone zostaną przez Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przed zakończeniem tego Etapu.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia w terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym:

W ramach szkolenia Wykonawca przekaże informacje w zakresie:

- Działania systemu na poszczególnych stanowiskach obsługi,

- Zasady działania i zmiany konfiguracji dostarczonych urządzeń,

- Warunki eksploatacji systemu i urządzeń,

- Procedury serwisowe i zasady zgłaszania usterek/zgłoszeń serwisowych,

- Administracja systemem.

Przed rozpoczęciem testów wykonawca przekaże instrukcję obsługi w języku polskim.

Etap VI zostanie zrealizowany w terminie do …. dni od  terminu rozpoczęcia realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1.

- Etap VII – Wykonawca skonfiguruje System zgodnie z funkcjonalnościami ustalonymi w trakcie analizy przedwdrożeniowej  dla obszaru Zakładu Medycyny Nuklearnej oraz uruchomi usługę integracji po API lub wystawienia dodatkowych widoków z bazy danych Systemu CliniNET.

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym przeprowadzi testy funkcjonalności systemu  w okresie najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed końcem tego etapu.  Wyniki testów uwzględnione zostaną w protokole odbioru. Ewentualne uwagi dotyczące funkcjonalności zgłoszone zostaną przez Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przed zakończeniem tego Etapu.

W tym etapie Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową z wykonanej rozbudowy sieci elektrycznej oraz LAN.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia w terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym:

W ramach szkolenia Wykonawca przekaże informacje w zakresie:

- Działania systemu na poszczególnych stanowiskach obsługi,

- Zasady działania i zmiany konfiguracji dostarczonych urządzeń,

- Warunki eksploatacji systemu i urządzeń,

- Procedury serwisowe i zasady zgłaszania usterek/zgłoszeń serwisowych,

- Administracja systemem.

Przed rozpoczęciem testów wykonawca przekaże instrukcję obsługi w języku polskim.

Etap VII zostanie zrealizowany w terminie do … dni od  terminu rozpoczęcia realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1.

oraz opiekę gwarancyjną za zasadach opisanych w § 5 Umowy.

- Zakończenie każdego etapu będzie potwierdzone poprzez podpisanie protokołu odbioru przez każdą ze stron. Wzór którego stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Zamawiający zastrzega, że  warunkiem podpisania protokołu odbioru Etapu IV będzie dostarczenie przez Wykonawcę projektów powykonawczych i protokołów pomiarów instalacji elektrycznej i LAN (impedancja pętli zwarcia, RCD, rezystancja izolacji,) rozbudowanych w Etapach II-IV zgodnej z Załącznikiem nr 15 do Umowy.  Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować:

- Rzuty z trasami LAN i elektrycznymi,

- Zestawienie gniazd LAN i 230V,

- Schematy połączeń  do LPD i rozdzielni,

- Wykaz materiałów z deklaracjami zgodności,

- Aktualizacja schematów rozdzielni,

- Oświadczenia o zgodności z normami

- Błędy w działaniu Systemu wykryte przez Zamawiającego na etapie przeprowadzania testów zostaną zgłoszone do Wykonawcy do osób wskazanych w §3 ust. 15 pkt 2.  Wykonawca zobowiązany jest do naprawy błędów w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia.

- Wykonawca uruchomi produkcyjnie System zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym podczas etapu I  harmonogramem, jednak nie później niż 180 dni od  terminu rozpoczęcia realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1.

- Wykonawca zapewni asystę techniczną w postaci minimum 1 serwisanta, po każdym produkcyjnym uruchomieniu zgodnie z poniższą tabelą:

| Etap | Czas asysty | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Etap V | 7 dni | Zamawiający dopuszcza asystę zdalną w dni wolne od pracy i w święta. |
| Etap VI | 3 dni |  |
| Etap VII | 7 dni |  |

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- wstrzymania uruchamiania produkcyjnego Systemu dla Etapu V (obszar Polikliniki Centrum), jeżeli nie zostanie odebrany Etap II;

- wstrzymania uruchamiania produkcyjnego Systemu dla Etapu VI (obszar Ambulatorium Chemioterapii), jeżeli nie zostanie odebrany Etap III;

- wstrzymania uruchamiania produkcyjnego Systemu dla Etapu VII (obszar Zakładu Medycyny Nuklearnej), jeżeli nie zostanie odebrany Etap IV.

- W celu realizacji Umowy Zamawiający zobowiązany jest współpracować z Wykonawcą, co obejmuje przede wszystkim:

  - zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostępu do środowisk informatycznych oraz infrastruktury serwerowej Zamawiającego niezbędnych do realizacji Umowy;

  - zapewnienia współpracy i dostępności personelu Zamawiającego odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą sprzętową i systemami (w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30-15:00);

  - dostarczenia - na żądanie Wykonawcy - informacji niezbędnych do realizacji Umowy.

- W przypadku konieczności udostępnienia Wykonawcy, w trakcie trwania umowy, zdalnego dostępu do systemu informatycznego niezbędnego podczas realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia takiej potrzeby Zamawiającemu, w formie korespondencji e-mail kierowanej na adres: ……………………. oraz  dzi@co.bydgoszcz.pl. Wykonawca w ramach zgłoszenia zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wykazu osób uprawnionych do zdalnego dostępu na formularzu stanowiącym załącznik nr 11 do umowy. W zgłoszeniu takim wymagane jest podanie podstawowych danych personalnych upoważnionego przez Wykonawcę personelu, wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz adresem e-mail.

- W przypadku aktualizacji lub zmiany osób uprawnionych do zdalnego dostępu do systemu informatycznego, o których mowa w ust. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w formie korespondencji e-mail kierowanej na adres: ……………………. oraz  dzi@co.bydgoszcz.pl, do której załączy zaktualizowany formularz (Załącznik nr 11) osób upoważnionych.

- Zdalny dostęp odbywa się na zdefiniowanych przez Zamawiającego zasadach, poprzez udostępnione oprogramowanie wspierające szyfrowany tunel VPN.

- Udostępnienie zdalnego dostępu do systemów informatycznych lub aparatury Zamawiającego, wymaga akceptacji przez Wykonawcę podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji dla podmiotów zewnętrznych, zdefiniowanych w dokumencie stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dezaktywacji zdalnego dostępu użytkownikowi, w przypadkach:

  - naruszenia bezpieczeństwa informatycznego Zamawiającego;

  - braku aktywności (braku logowania) z użyciem przydzielonego kanału VPN przez okres 6 miesięcy;

  - powzięcia, informacji o zmianach określonych w ust. 2, do czasu ich wyjaśnienia ze Wykonawcą;

  - zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Realizując Umowę Wykonawca zobowiązany jest podjąć kroki, w celu zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości pracy dla użytkowników produkcyjnych systemów szpitalnych. W przypadku konieczności zatrzymania któregokolwiek z informatycznych systemów produkcyjnych termin i okres takiego zatrzymania zostanie wcześniej uzgodniony z Zamawiającym z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy, w szczególności za współpracę w zakresie przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej, o której mowa w § 2 ust. 3.

  - ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:..

  - ……..

  - ……..

  - ……..

  - ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:

  - ……..

  - ……..

  - ……..

- Po zakończeniu każdego etapu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zgłosi gotowość odbioru i przedstawi protokół odbioru etapu zgodny z Załącznikiem nr 3 do Umowy. Odbiór zostanie dokonany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości odbioru etapu przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż w okresie od zgłoszenia do przystąpienia do odbioru nie wystąpi żaden Błąd zwykły ani Błąd krytyczny Systemu. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do realizacji etapu, Wykonawca ma 48 godzin na ich uwzględnienie i ponowne zgłoszenie gotowości odbioru z zastrzeżeniem, że termin ten nie wydłuża terminów wskazanych w § 3 ust. 2.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia odbioru, do którego doszło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Na dzień podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dane podwykonawców.

- Na dzień podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu listę osób odpowiedzialnych za realizację prac po stronie podwykonawcy.

# § 4 Płatność

    - Z tytułu realizacji Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości  ………… zł netto (słownie: …………  złotych), co odpowiada kwocie brutto wynoszącej …………  zł brutto (słownie: ………… złotych). Wynagrodzenie będzie płatne w częściach:

- 20% wartości całkowitej Umowy, czyli .. .. .. .. zł netto + podatek VAT – z tytułu wykonania Etapu I oraz Etapu II;

- 10% wartości całkowitej Umowy, czyli . .. .. ... zł netto + podatek VAT – z tytułu wykonania Etapu III;

- 20% wartości całkowitej Umowy, czyli . .. .. ... zł netto + podatek VAT – z tytułu wykonania Etapu IV;

- 15% wartości całkowitej Umowy, czyli . .. .. ...  zł netto + podatek VAT – z tytułu wykonania Etapu V;

- 10% wartości całkowitej Umowy, czyli . .. .. ...  zł netto + podatek VAT – z tytułu wykonania Etapu VI;

- 25% wartości całkowitej Umowy, czyli . .. .. ...  zł netto + podatek VAT – z tytułu wykonania Etapu VII;

  - Podstawą płatności wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę wraz  z załączonymi protokołami odbioru poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy wskazanych w §3 ust. 2.

  - Za realizację Etapów I-IV płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem za każdy z tych etapów, w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury (zawierającej numer umowy) wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru danego etapu, na rachunek bankowy Wykonawcy o nr: .. …. …. …. …. …. …. pod warunkiem, że będzie to rachunek wskazany w wykazie informacji o podatnikach VAT, prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista VAT), chyba, że przepisy powszechnie obowiązujące regulujące kwestie wykazu stanowią inaczej.

  - Za realizację Etapów V-VII płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem za każdy z tych etapów,, w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury (zawierającej numer umowy) wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru danego etapu, na rachunek bankowy Wykonawcy o nr: .. …. …. …. …. …. …. pod warunkiem, że będzie to rachunek wskazany w wykazie informacji o podatnikach VAT, prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista VAT), chyba, że przepisy powszechnie obowiązujące regulujące kwestie wykazu stanowią inaczej.

  - W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca będzie naliczał odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz.1790 t.j.).

  - Za dzień płatności Strony będą uważać dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, wartość netto Umowy pozostaje bez zmian, natomiast zmianie ulega wartość brutto Umowy, bez konieczności podpisania aneksu do Umowy.

  - Strony postanawiają, że Wykonawca zobowiązuje  się   nie  zbywać  wierzytelności wynikających z   niniejszej Umowy  osobom   trzecim   bez   uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. W przypadku zbycia wierzytelności, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu uprzedniej (przez co strony rozumieją zgodę wyrażoną przed dokonaniem czynności prawnej na podstawie której następuje zbycie wierzytelności) zgody podmiotu tworzącego na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

  - Faktura jest uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli:

      - została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

      - jest zgodna z zasadami fakturowania wynikającymi z obowiązujących regulacji, w tym z przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), jeżeli są one stosowane do danego rodzaju rozliczeń,

      - zawiera numer rachunku bankowego zgodny z wykazem podatników (tzw. biała lista).

  - Wykonawca wystawia fakturę:

      - w formie ustrukturyzowanej zgodnej z wytycznymi w systemie KSeF, PEF: NIP 5542217419 – jeżeli na dzień wystawienia faktury stosowanie KSeF jest wymagane,

      - w formie papierowej lub elektronicznej (PDF) – jeżeli KSeF nie jest wymagany

# § 5 Gwarancja i serwis

          - Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace związane z rozbudową Systemu, na dostarczony sprzęt, oraz gwarancji jakości na wykonane prace w zakresie rozbudowy instalacji elektrycznej i LAN, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru ostatniego etapu bez uwag, podczas której Zamawiający ma dostęp do aktualizacji i wsparcia serwisowego Systemu.

          - Wykonawca gwarantuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy, w trakcie 24 miesięcznej gwarancji, udostępnianie Zamawiającemu modyfikacji Systemu uwzględniających zmieniające się przepisy ogólne, rozporządzenia, ustawy, obowiązujące wykładnie prawne lub wskazówki jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowych, Wydział Zdrowia i inne) w terminie do 14 dni po ich opublikowaniu.

          - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z ewentualną naprawą lub wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, jego wysyłką/odbiorem do/z naprawy gwarancyjnej, dostarczeniem do/ odbiorem z miejsca instalacji, z importem części zamiennych,  wymianą bądź aktualizacją oprogramowania, we własnym zakresie i na własny koszt – bez udziału Zamawiającego. Realizując wymianę gwarancyjną, Wykonawca musi zapewnić ciągłość działania systemu.

          - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zgłoszeń gwarancyjnych w terminach:

- 8 dni roboczych dla wad i usterek związanych z rozbudową instalacji elektrycznej i LAN ujawnionych przez Zamawiającego,

- 6  dni roboczych  dla awarii sprzętu uniemożliwiającego zapewnienie ciągłości działania Systemu  w obszarach o których mowa w § 2 ust 2.,

- 10  dni roboczych  dla pozostałych awarii sprzętu w obszarach o których mowa w § 2 ust 2.

od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego.

          - Zgłoszenie serwisowe w okresie gwarancyjnym związane z błędami w działaniu Systemu tj: Błędami krytycznymi i Błędami zwykłymi Systemu  mogą być dokonywane następującymi drogami:

  - portal zgłoszeń serwisowych Wykonawcy, obsługujący bezpieczne połączenie: ………..  lub

  - e-mailem na adres: ………..

- Przyjęcie Zgłoszenia błędu do realizacji przez Wykonawcę za każdym razem potwierdzone będzie drogą e-mail na adres: ………………….,…………………,………………….

- Wykonawca zobowiązuje się do  naprawy Błędu zwykłego w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia błędu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy Błędu krytycznego w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia błędu przez Zamawiającego.

        - Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania aktualizacji systemu po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym, z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych.  Aktualizacje powinny się odbywać poza godzinami pracy obsługiwanych punktów tj. po 21. Zamawiający dopuszcza warunkowe przeprowadzenie aktualizacji we wcześniejszych godzinach, po wcześniejszych ustaleniach, tylko na podstawie pisemnej zgody przesłanej poprzez e-mail.

        - Jeżeli po dokonaniu przez Wykonawcę analizy merytorycznej zaewidencjonowanego zgłoszenia okaże się, że nie mieści się ono w definicjach zawartych w § 1 ust. 5, Zgłoszenie Błędu zostanie odrzucone, a Wykonawca zobowiązany jest do podania przyczyny odrzucenia błędu. Zamawiający zostaje poinformowany o możliwości jego realizacji w ramach Pakietu Godzin Programistycznych wraz z określeniem ilości godzin programistycznych potrzebnych na realizację zgłoszenia. Realizacja przedstawionego rozwiązania następuje po akceptacji wyceny przez Zamawiającego.

# § 6 Kary umowne

          - W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Etapu I Zamawiający może go obciążyć karą umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

          - W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu etapów od Etapu II do Etapu VII  Zamawiający może go obciążyć karą umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

          - W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu Błędu zwykłego, w stosunku do czasu określonego w §5 ust. 7, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki licząc od 6 dnia po zgłoszeniu błędu.

          - W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu Błędu krytycznego, w stosunku do czasów określonych w §5 ust. 6, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa w §4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki licząc od kolejnego dnia po upływie 24h od zgłoszenia błędu.

          - W przypadku zwłoki Wykonawcy w naprawie lub wymianie sprzętu w ramach gwarancji w stosunku do czasów określonych w § 5 ust. 4, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa w §4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki licząc od 15 dnia po zgłoszeniu błędu.  W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1.

          - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w §4 ust. 1, z zastrzeżeniem, że kara ta nie jest należna Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

          - W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązku o którym mowa w Załączniku 2C do Umowy , rozdział II pkt 7, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa w §4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki

          - Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć kwoty 50% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §4 ust. 1 Umowy. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

# § 7 Warunki odstąpienia od umowy

      - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  - jeżeli Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu Umowy względem terminów wskazanych w § 3 ust. 2 o więcej niż 45 dni, odstąpienie jest możliwe w przypadku przekroczenia jednego lub kilku z terminów wskazanych w § 3 ust. 2;

  - zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie;

  - wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne.

      - Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w pkt 1 - 3.

      - Oprócz przypadków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

      - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

      - Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W odstąpieniu od Umowy Zamawiający wskaże czy odstępuje od Umowy w całości czy części.

# § 8 Poufność

      - Każda ze Stron zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące drugiej Strony uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a w szczególności informacje handlowe (w tym dotyczące powiązań handlowych i metod działania, sytuacji prawnej i własnościowej, wynagrodzeń, warunków płatności itd.) oraz techniczne, w tym dotyczące rozwiązań technologicznych związanych z Przedmiotem Umowy.

      - Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich danych należących do drugiej Strony, w tym danych gromadzonych w Systemie Szpitalnym CLININET oraz Systemie, z wyjątkiem danych podanych do publicznej wiadomości.

      - Obowiązek zachowania poufności informacji obejmuje wszystkie osoby zatrudnione przez Strony na podstawie umowy o pracę, powołania lub umowy cywilnoprawnej, jak również osoby trzecie, które otrzymały informacje poufne w związku z łączącymi je z daną Stroną kontaktami, w tym zwłaszcza handlowymi.

      - Klauzula poufności wiąże Strony w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej rozwiązaniu.

- Obowiązek zachowania poufności informacji nie dotyczy:

  - informacji publicznie dostępnych;

  - informacji, które były znane Stronie przed ich otrzymaniem od drugiej Strony, z zastrzeżeniem, iż zostały one uzyskane w sposób zgodny z prawem, a w szczególności bez naruszenia jakichkolwiek obowiązków związanych z zachowaniem poufności takich informacji;

  - informacji, które muszą być ujawnione w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- W razie powstania prawnego obowiązku ujawnienia informacji poufnych Strona obciążona takim obowiązkiem poinformuje o tym drugą Stronę w terminie nie dłuższym niż 2 dni od powstania tego obowiązku.

# § 9 Korespondencja

- Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż pisemna korespondencja między nimi kierowana będzie na adresy podane w komparycji Umowy.

- Bieżąca komunikacja Stron w sprawach realizacji Umowy może odbywać się telefonicznie i za pomocą drogi elektronicznej:

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |
| ……. | ……. |
| Fax: ……. | Fax: ……. |
| Poczta elektroniczna: ……. | Poczta elektroniczna: ……. |

- Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu korespondencyjnego lub danych kontaktowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, pod rygorem uznania korespondencji skierowanej na ostatni znany adres, w tym adres mailowy lub numer faksu Strony za doręczoną.

- Każda ze Stron zobowiązuje utrzymywać prawidłowo funkcjonującą infrastrukturę techniczną, niezbędną do komunikacji telefonicznej, faksowej oraz poprzez pocztę elektroniczną.

# § 10 Licencja

- Na mocy Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie lub czasowo licencji na korzystanie z Systemu. Udzielenie powyższej licencji następuje z dniem podpisania protokołu odbioru Etapu VII. Udzielenie licencji obejmuje pola eksploatacji znane w chwili podpisania Umowy, obejmujące w szczególności pola wskazane w ust. 5 poniżej.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej.

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do utworów wskazanych w ust. 1 powyżej (dalej „Utwór”).

- Wykonawca oświadcza, że Utwory nie naruszają praw autorskich, pokrewnych i patentowych osób trzecich, są wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają, według jego najlepszej wiedzy, miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich.

- Na podstawie niniejszej Umowy i w ramach określonego w § 4 ust. 1  Umowy wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) 	trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworów w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie m.in. do systemu informatycznego, pamięci komputera, sieci komputerowych,

b)	w zakresie rozpowszechniania Utworu do wykorzystywania użytkowego, zgodnie z udostępnionymi funkcjonalnościami Utworu na wewnętrznych zasobach Centrum Onkologii.

- Na czas od dnia przekazania Utworów do dnia udzielenia licencji o której mowa w ust. 1 powyżej  Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1  Umowy licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, czasowej uprawniającej Zamawiającego do korzystania z Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 powyżej na potrzeby realizacji czynności odbiorczych Systemu wraz z prawem do produkcyjnego korzystania z Systemu do czasu podpisania Protokołu Odbioru Etapu VII.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za wady prawne Utworów powstałych w ramach wykonywania niniejszej Umowy, w szczególności w przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych do utworów lub ich części.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniu zgłoszonym przez osobę trzecią lub o toczącym się postępowaniu sądowym, a także przekaże posiadaną dokumentację oraz informacje o dodatkowych okolicznościach, które mogą być przydatne dla Wykonawcy lub o których wydanie zwróci się Wykonawca.

- W przypadku zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu roszczenia opisanego w ust. 8 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się ponieść konsekwencje orzeczenia sądowego lub ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w sposób pozasądowy pod warunkiem uprzedniej akceptacji warunków przedmiotowego rozstrzygnięcia przez Wykonawcę i umożliwienia Wykonawcy udziału w postępowaniu.

- Wykonawca oświadcza, że po podpisaniu Protokołu Odbioru Etapu VII Zamawiający będzie posiadał w ramach udzielonej licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nieograniczone czasowo i  terytorialnie prawo do korzystania z Systemu i jego modyfikacji niezależnie od liczby użytkowników wewnętrznych tj. pracowników Zamawiającego i zewnętrznych tj. nie będących pracownikami Zamawiającego i niezależnie od tego czy wykorzystane przez Wykonawcę komponenty są odpłatne, czy też dostarczone narzędzia są typu open source.

# § 11 Waloryzacja

1.	Strony dopuszczają na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego możliwość zmiany wynagrodzenia określonego w umowie w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z jej realizacją. Zmiany mogą być wprowadzone na wniosek Strony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

2.	Strony ustalają, iż zmiany wynagrodzenia mogą polegać na jego podwyższeniu lub obniżeniu w wyniku waloryzacji, w oparciu o półroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym:

a)	Strony określają poziom istotności zmiany kosztów uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia jako 5% wzrostu lub spadku wskaźnika wskazanego w niniejszym ustępie za półrocze poprzedzające złożenie wniosku, w stosunku do wskaźnika za półrocze poprzedzające zawarcie Umowy (przy pierwszej waloryzacji) oraz w stosunku do wskaźnika za półrocze, w którym nastąpiła ostatnia waloryzacja (przy kolejnych waloryzacjach);

b)	początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia określają na dzień publikacji półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z lit. a;

c)	wniosek o waloryzację cen złożony przez Wykonawcę wymaga udokumentowania przez niego wzrostu kosztów świadczenia przedmiotu Umowy poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających faktyczny wzrost kosztów i udziału danej pozycji kosztowej w koszcie realizacji usługi/dostawy/roboty budowlanej, wynikającej z kalkulacji Wykonawcy z daty złożenia oferty i momentu złożenia wniosku (pierwszy wniosek) lub momentu ostatniej waloryzacji i momentu złożenia wniosku (kolejne wnioski) o co najmniej wartość wnioskowanego procenta waloryzacji (do wzrostu kosztów nie wlicza się wzrostu kosztów z tytułów wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b ustawy pzp).

3.	Podwyższenie/obniżenie wynagrodzenia/cen umownych w ramach procesu waloryzacji nie może przekroczyć wysokości wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 i zostanie dokonane wyłącznie w odniesieniu do niewykonanego jeszcze zakresu usług/dostaw/robót budowlanych.

4.	Zmiana wynagrodzenia opisana w ust. 2 i 3 może być dokonywana nie wcześniej niż po publikacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 1 zdanie drugie.

5.	Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2-4 nie może przekroczyć 15% wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego na dzień zawarcia Umowy.

6.	Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, a jego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2-4, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)	przedmiotem Umowy są dostawy,  roboty budowlane lub usługi;

b)	okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 12 Podwykonawcy

1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy samodzielnie lub przy pomocy  podwykonawców w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy wykaz podwykonawców (jeśli dotyczy), z podaniem ich nazwy, adresu, danych kontaktowych, powierzonego im  do wykonania zakresu prac oraz dane przedstawicieli podwykonawców do kontaktu z nimi.

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach dotyczących  podwykonawców, w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 2, w trakcie  wykonywania Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,  którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonywanie przedmiotu Umowy.

4. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu Umowy.

# § 13 Postanowienia końcowe

- Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o zmianie formy organizacyjno- prawnej lub firmy, zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub podjęciu postępowania układowego (ugodowego).

- Wszelkie ewentualne spory związane wykonaniem Umowy lub interpretacją jej przepisów, Strony w pierwszym rzędzie będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień.

- W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego, ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na terenie Zamawiającego, zobowiązuje się postępować zgodnie z:

- Informacją środowiskową dla firm współpracujących z Centrum Onkologii w Bydgoszczy,

- Informacją o zagrożeniach występujących na terenie  Centrum Onkologii w Bydgoszczy, udostępnionymi na stronie internetowej pod adresem: https://bip.co.bydgoszcz.pl/informacje-dla-firm/,

- a także „Wymaganiami w zakresie BHP i ppoż. dla firm współpracujących, których pracownicy wykonują prace na terenie Centrum Onkologii”, określonymi w Załączniku nr 7 do Umowy oraz „Podstawowymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji dla Podmiotów Zewnętrznych, określonymi w załączniku nr 8 do Umowy.

- W zakresie nieuregulowanym w Umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071).

- Niniejszą umowę zawarto w formie elektronicznej. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią ze stron.

- Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

- Załącznik nr 2A – Opis funkcjonalności systemu

- Załącznik nr 2B – Specyfikacja urządzeń

- Załącznik nr 2C – Wymagania dotyczące rozbudowy instalacji elektrycznej i LAN

- Załącznik nr 3 – Protokół odbioru – wzór

- Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodejmowaniu działań korupcyjnych

- Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów i pracowników kontrahentów

- Załącznik nr 7 – Wymagania w zakresie BHP i ppoż. dla firm współpracujących, których pracownicy wykonują prace na terenie Centrum Onkologii

- Załącznik nr 8 – Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji dla Podmiotów Zewnętrznych

- Załącznik nr 9 – Protokół z przeprowadzonego szkolenia

- Załącznik nr 10 – Wykaz sprzętu

- Załącznik nr 11 – Wykaz osób uprawnionych do VPN

- Załącznik nr 12 – schemat rozmieszczenia sprzętu

- Załącznik nr 13 – Wykaz podwykonawców

- Załącznik nr 14 – Upoważnienie do wejścia do pomieszczeń

- Załącznik nr 15 – Dodatkowe wymagania dotyczące wykonania usługi

- Załącznik nr 16 – Pełnomocnictwo   (jeśli będzie wymagane)

Wykonawca 							Zamawiający