Załącznik nr 8 do SWZ

„Projektowane postanowienia Umowy”

UMOWA NR NBP-DKRZ-WPO2-TN -241-.… -2026

zawarta w dniu ……… w …………  pomiędzy:

Narodowym Bankiem Polskim z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 
00-919 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2025), zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny pod NIP 5250008198, posiadającym numer REGON 000002223, zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym” lub „NBP”, w imieniu i na rzecz którego działają:

- …………………….. – ………………………………………………………………………………

- …………………….. – ………………………………………………………………………………

a

……….. (nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko), z siedzibą/miejscem prowadzenia działalności/miejscem zamieszkania w …………. (adres siedziby/miejsca prowadzenia działalności/miejsca zamieszkania), NIP …………. , wpisanym do (rodzaj lub nazwa rejestru) prowadzonego przez ……….. pod numerem ………. – wydruk komputerowy pełnej informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/wydruk z systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujący dane i informacje dotyczące Wykonawcy – sporządzony na dzień …… stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa/działają łącznie:

- …………………….. – ………………………………………………………………………...

- …………………….. – ……………………………………………………………………….

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.

Wykonawca (krajowy) oświadcza, że:

- jest zrejestrowany jako podatnik VAT czynny / zwolniony / nie jest podatnikiem VAT,

- zawierając umowę działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

- zawierając umowę działa we własnym imieniu i na własny rachunek,

- posiada lub będzie posiadał w Polsce stałe miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, które będzie uczestniczyło w wykonaniu Umowy przez cały termin jej realizacji;

- jest wyłącznym uprawnionym odbiorcą (beneficial owner) wszelkich płatności, w szczególności wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 Umowy, wypłacanych przez Zamawiającego na podstawie Umowy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Oddziału Okręgowego NBP 
w Krakowie”, w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą”, Strony zawarły niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową”, 
o następującej treści:

# Definicje zastosowane w Umowie:

- Obiekt NBP – budynek Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego 
w Krakowie przy ul. Basztowej 20, wpisany do Rejestru Zabytków Krakowa pod 
nr rej. zab. – A-116 z dnia 16 listopada 1965 r.;

- Agregat – agregatu prądotwórcze o mocy znamionowej 250kVA, wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową oraz dokumentacją projektową, dokumentacją powykonawczą i uzgodnieniami formalno-prawnymi;

- Awaria – oznacza stan niedostępności lub niesprawności Agregatu, powodujący całkowity brak możliwości korzystania z Agregatu lub stan polegający na tym, że Agregat albo jakakolwiek jego część składowa nie funkcjonuje lub nie funkcjonuje poprawnie;

- Usterka – oznacza nieprawidłowe działanie Agregatu, nie będące Awarią, nie wykluczające działania Agregatu, ale utrudniające działanie Agregatu, powodujące ograniczenie możliwości korzystania z Agregatu;

- Czas reakcji – okres czasu pomiędzy zgłoszeniem telefonicznym przez Zamawiającego Awarii lub Usterki, a przyjazdem Wykonawcy i podjęciem naprawy (tzn. do faktycznego rozpoczęcia odpowiednich czynności naprawczych);

- Czas naprawy – okres czasu pomiędzy zgłoszeniem przez Zamawiającego Awarii 
lub Usterki, a całkowitym jej usunięciem i przywróceniem urządzenia do stanu zgodnego z Umową;

- Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy przypadających w te dni, określonych w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 296) oraz dni uznanych za wolne od pracy w Polsce określonych ustawą wchodzącą w życie w trakcie obowiązywania Umowy. Natomiast jeśli w Umowie terminy są podane w dniach, są to dni kalendarzowe;

- Forma elektroniczna – postać elektroniczna dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 781 w zw. z art. 773 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.);

- OPU – Opis Przedmiotu Umowy;

- Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418, ze zm.).

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych, mobilnego agregatu prądotwórczego
 o mocy znamionowej 250kVA, wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową oraz dokumentacją projektową, dokumentacją powykonawczą i uzgodnieniami 
formalno-prawnymi w Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego 
w Krakowie, przy ul. Basztowej 20, zwana dalej Przedmiotem Umowy lub Agregat.

- Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

- opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji projektowej instalacji Agregatu, w tym uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń (budowlanych, konserwatorskich, środowiskowych, itp.), jeśli będą wymagane dla danej lokalizacji i zakresu prac;

- dostarczenie i zainstalowanie Agregatu w Obiekcie NBP;

- zabezpieczenie miejsca i pomieszczeń, w których prowadzone będą prace związane 
z dostarczeniem i instalacją Agregatu;

- wykonanie w miejscach instalacji Agregatu niezbędnych prac w zakresie opisanym 
w Opisie przedmiotu Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy;

- testowanie i uruchomienie zainstalowanego Agregatu o parametrach zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do Umowy;

- dostarczenie wraz z Agregatem dokumentacji techniczno-ruchowej, deklaracji zgodności oraz certyfikatu pochodzenia w języku polskim;

- przeprowadzenie instruktażu dla 3 osób wskazanych przez Zamawiającego, 
w zakresie obsługi zainstalowanego Agregatu;

- przekazanie Zamawiającemu opracowanej przez Wykonawcę zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami dokumentacji powykonawczej;

- udzielenie gwarancji;

- przeniesienie praw autorskich majątkowych do dokumentacji projektowej i powykonawczej;

- wykonywanie w okresie trwania gwarancji w miejscu instalacji Agregatu przeglądów technicznych Agregatu.

§ 2

Termin, zasady realizacji i odbiór Przedmiotu Umowy

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy:

- w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 1-9 Umowy, w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy;

- w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 11 Umowy, przez okres wynikający 
z udzielonej gwarancji.

- Wykonawca w ciągu 90 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu 
do akceptacji dokumentację projektową, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 2 do Umowy:

- Zamawiający w terminie 10 Dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy dokumentacji projektowej, dokona pisemnie jej akceptacji bądź zgłosi pisemnie Wykonawcy zastrzeżenia;

- w przypadku braku akceptacji, o której mowa w pkt 1, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu kolejnych 5 Dni roboczych przedłożyć do ponownej akceptacji dokumentację projektową z uwzględnieniem zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń.

- Odbiór dokumentacji projektowej zostanie potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego podpisaniem bez uwag Protokołu odbioru dokumentacji projektowej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

- Wykonawca będzie realizował prace związane z Przedmiotem Umowy zgodnie 
z postanowieniami opisu przedmiotu Umowy oraz zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu Umowy nie mogą utrudniać bieżącej pracy Obiektu NBP, a także funkcjonowania ich instalacji i urządzeń.

- Testy zainstalowanego Agregatu wykonane zostaną bezpośrednio po jego uruchomieniu lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zakres czynności został szczegółowo opisanych w pkt. VII załącznika nr 2 do Umowy.

- Po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym i przeszkoleniu wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi Agregatu Strony podpiszą, Protokół z uruchomienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

- Odbiór Agregatu zostanie potwierdzony podpisanym przez Strony bezusterkowym Protokołem odbioru Agregatu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy. Protokół odbioru Agregatu spisany zostanie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, pod warunkiem, że Wykonawca najpóźniej 
w dniu zgłoszenia przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.

- Podpisanie Protokołu odbioru Agregatu stanowi potwierdzenie nabycia własności Agregatu przez Zamawiającego i rozpoczyna bieg gwarancji.

§ 3

# Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikację, doświadczenie zawodowe potrzebne do realizacji Przedmiotu Umowy oraz dysponuje osobami zdolnymi do jego prawidłowego wykonania, jak również zobowiązuje się, że wszelkie usługi związane z Przedmiotem Umowy prowadzone będą z należytą starannością 
i profesjonalizmem za które Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

- Wykonawca jest obowiązany do udzielania, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji na temat przebiegu wykonywania Przedmiotu Umowy. Niezależnie
od powyższego, Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia osobom, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 lit. a Umowy dokonywania oceny prawidłowości
 i stanu wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy, w ramach wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy jest zobowiązany 
do uzgodnienia wszystkich prac instalacyjnych z Zamawiającym.

- Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące Umowę po jego stronie będą posiadały ważne Świadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci albo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, które uprawniają do wykonywania pracy na stanowisku w zakresie:

  - EKSPLOATACJI obejmujący prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci:

GRUPA 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,

- 6) zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW,

- 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń 
i instalacji wymienionych w pkt 2 i 6,

- (co najmniej 1 osoba)*.

  - DOZORU obejmujący prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci:

GRUPA 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,

- 6) zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW,

- 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń 
i instalacji wymienionych w pkt 2 i 6,

- (co najmniej 1 osoba)*.

- Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące Umowę po jego stronie będą posiadały:

    - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, zgodnie z Prawem budowlanym i Rozporządzeniem ministra inwestycji i rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - (co najmniej 1 osoba)*;

    - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, zgodnie z Prawem budowlanym i Rozporządzeniem ministra inwestycji i rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - (co najmniej 1 osoba)*.

- Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw osób trzecich.

- Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

- W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw osoby trzeciej, w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie działania w celu rozwiązania takiego sporu, łącznie z prowadzeniem postępowania sądowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i osób trzecich.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za osoby realizujące Umowę w jego imieniu, a za działania lub zaniechania tych osób ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania, w szczególności za szkody wynikłe z zaniechania 
lub niestarannego działania, niedbalstwa oraz za działania niezgodne z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP i ppoż., a także za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie osób i mienia, w tym za szkody wynikłe wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków i szkody pracowników Zamawiającego oraz osób trzecich powstałych w związku z wykonywaniem Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym przy wykonywaniu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony w ramach Przedmiotu Umowy Agregat będzie:

- fabrycznie nowy i nie był używany;

- wolne od wad fizycznych i prawnych oraz że jest wyłączną własnością Wykonawcy, nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osoby trzeciej oraz że nie podlegają one żadnym wyłączeniom lub ograniczeniom w rozporządzaniu prawnym lub faktycznym, a także że nie toczą się żadne postępowania sądowe lub pozasądowe dotyczące Przedmiotu Umowy, jak również, że nie są mu znane żadne roszczenia osób trzecich, które, choćby pośrednio, dotyczyłyby Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania Umowy z zachowaniem ładu i porządku. W czasie wykonywania prac w Obiekcie NBP Wykonawca jest obowiązany do utrzymania terenu prac w stanie czystym i uporządkowanym. Wykonawca zobowiązany jest również do bieżącego usuwania wszelkich odpadów i śmieci będących następstwem wykonywania Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 t.j.). Jeżeli zachodzić będzie potrzeba gromadzenia odpadów i śmieci, Wykonawca zobowiązany będzie posiadać odpowiedni pojemnik, który zostanie ustawiony w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Pojemnik będzie opróżniany przez Wykonawcę na własny koszt. Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów i śmieci w innych miejscach lub usuwania ich do pojemników Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia usuwania odpadów i śmieci do pojemników Zamawiającego, Wykonawca zostanie obciążony kosztami ich wywozu;

- oznakowania swojego sprzętu oraz zaopatrzenia osób wykonujących Umowę 
po stronie Wykonawcy w identyfikatory i ubrania robocze z widoczną nazwą/firmą 
lub znakiem Wykonawcy, pozwalające na ich identyfikację. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo usunięcia z Obiektu NBP osób, które nie będą spełniały powyższego wymogu oraz które nie będą przestrzegać przepisów dotyczących ruchu osobowego i materiałowego w Obiekcie NBP;

- wykonywania Umowy w sposób, który nie spowoduje zakłóceń w funkcjonowaniu Obiektu NBP, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zamawiający dopuszcza możliwość pracy poza ww. godzinami i w dni wolne od pracy pod warunkiem dokonania wcześniejszych uzgodnień z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji w formie pisemnej lub Formie elektronicznej na adres, o którym mowa 
w § 15 ust. 5 pkt 1 Umowy.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejącej substancji Obiektu NBP lub urządzeń - doprowadzenia ich do stanu sprzed zniszczenia lub uszkodzenia, na własny koszt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana 
ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony 
w Umowie albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Zamawiającego.

- Wykonawca na każdym etapie realizacji Umowy jest zobowiązany do okazywania kopii odpowiednich dokumentów, poświadczających spełnienie wymagań Zamawiającego.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - udostępnienia Wykonawcy w czasie realizacji Umowy dostępu do miejsc 
i pomieszczeń, w których wykonywane będą prace objęte Przedmiotem Umowy, 
w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac związanych z ich wykonaniem, które są objęte zakresem wykonywanego Przedmiotu Umowy;

  - udostępnienia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, będących w dyspozycji Zamawiającego, w szczególności posiadanej dokumentacji;

  - udostępnienie Wykonawcy aktów prawa wewnętrznego NBP, regulujących obowiązujące w Obiekcie NBP przepisy ppoż. oraz zasady kontroli ruchu, w tym dotyczące ruchu pojazdów na ich terenie (wjazdów, wyjazdów);

  - zapłacenia Wykonawcy należnego wynagrodzenia, stosownie do postanowień Umowy;

  - współdziałania z Wykonawcą w celu prawidłowego zrealizowania Umowy, w zakresie w jakim wynika to z jej postanowień;

  - zapewnienia udziału w pracach objętych Przedmiotem Umowy pracowników Zamawiającego, w wymiarze czasowym i zakresie obustronnie uzgodnionym, 
który obejmuje konsultacje i spotkania dotyczące kwestii wymagających wyjaśnień 
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności przedstawiciela Zamawiającego 
na każdym etapie realizacji Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dokonywania kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych przez osoby pracujące na rzecz Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprzestrzegania powyższych przepisów i zasad, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac prowadzonych przez Wykonawcę, bez odszkodowania, do czasu zapewnienia przez Wykonawcę przestrzegania powyższych przepisów i zasad.

§ 5

Zasady wstępu Wykonawcy lub jego przedstawicieli do Obiektu NBP oraz postępowania z danymi osobowymi zbieranymi w związku z kontrolą dostępu do Obiektu NBP

            - Wykonawca oraz jego przedstawiciele, jak również inne osoby, jeśli Wykonawca będzie się nimi posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w związku ze wstępem i przebywaniem na terenie Obiektu NBP, będą przestrzegać „Instrukcji kontroli ruchu osobowego i materiałowego w Obiekcie NBP” – co Wykonawca zobowiązany jest zapewnić. 
Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający zapewni mu wgląd do wszelkich niezbędnych dokumentów, do których przestrzegania zobligowany jest Wykonawca, 
jego przedstawiciele i inne osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy albo poinformuje Wykonawcę o treści tych dokumentów.

- Wykonawca na dzień podpisania Umowy przekaże pisemnie lub w Formie elektronicznej listę swoich pracowników lub innych osób, którymi będzie się posługiwał 
przy wykonywaniu Umowy, zawierającą imię, nazwisko, rodzaj, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, w celu prawidłowej realizacji Umowy, 
w szczególności wydania przepustki uprawniającej do wstępu na teren Obiektu NBP. Lista tych osób stanowi załącznik nr 6 do Umowy.

- Wykonawca będzie informował Zamawiającego w formie pisemnej lub w Formie elektronicznej w przypadku zmiany osób, którym powinny być wydawane przepustki, przy czym w przypadku potrzeby cofnięcia przepustki poinformuje o tym Zamawiającego niezwłocznie.

- Przepustki będą przechowywane w biurze przepustek i będą wydawane każdorazowo po weryfikacji tożsamości przez Straż Bankową. Po zakończonych wizytach związanych z realizacją Umowy muszą być codziennie zwracane.

§ 6

Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Wykonawca będzie organizował i prowadził prace na terenie Obiektu NBP zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności:

- osoby pracujące na rzecz Wykonawcy będą posiadały orzeczenia lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz szkolenia i kwalifikacje wymagane dla prac prowadzonych u Zamawiającego;

- maszyny, urządzenia, narzędzia i substancje, które będą wprowadzane przez Wykonawcę na teren Obiektu NBP, będą spełniały wymogi odpowiednich przepisów oraz będą bezpiecznie przechowywane i składowane, jak również odpowiednio zabezpieczone przed ich nieuprawnionym użyciem;

- prace wykonywane na podstawie Umowy będą organizowane i prowadzone przez Wykonawcę z uwzględnieniem zasad i wymogów określonych w niżej wymienionych dokumentach, których egzemplarze zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu Umowy:

- „Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w Narodowym Banku Polskim”,

- „Wykaz prac wykonywanych w co najmniej dwie osoby w Narodowym Banku Polskim”,

- „Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych oraz prac wykonywanych w co najmniej dwie osoby w Narodowym Banku Polskim”;

- prace będą wykonywane z zachowaniem ładu i porządku.

- Wzór oświadczenia potwierdzającego otrzymanie egzemplarza dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz zobowiązania Wykonawcy w zakresie zapewnienia ich przestrzegania i zwrotu dokumentów, stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

- Wykonawca zapewni, że osoby pracujące na jego rzecz nie będą wnosiły lub spożywały alkoholu na terenie Obiektu NBP, oraz że palenie lub podgrzewanie tytoniu oraz używanie papierosów elektronicznych będzie się odbywało jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją Umowy ze strony Wykonawcy jest obowiązana do niezwłocznego informowania pracownika Zamawiającego odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją Umowy o nieprzewidzianych zagrożeniach występujących w miejscu pracy lub innych zdarzeniach takich jak wypadek, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, Usterka, Awaria.

- Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dokonywania kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp przez osoby pracujące na rzecz Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprzestrzegania ww. przepisów i zasad Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac prowadzonych przez Wykonawcę bez odszkodowania do czasu zapewnienia przez Wykonawcę bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Za działania i zaniechania osób pracujących na rzecz Wykonawcy przy realizacji Umowy, a w szczególności jego pracowników i podwykonawców, Wykonawca odpowiada 
jak za własne działania i zaniechania.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy, w celu przekazania przez niego swoim pracownikom realizującym Umowę na terenie Obiektu NBP, informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w art. 2071 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zamawiający wykona powyższy obowiązek przed rozpoczęciem wykonywania przez Wykonawcę Umowy na terenie Obiektu NBP, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Informacje te zostaną dostarczone Wykonawcy w drodze pisemnej lub w Formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, wskazany w § 15 ust. 5 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania Umowy na terenie Obiektu NBP, przekaże wszystkim swoim pracownikom wyznaczonym do realizacji Umowy informacje otrzymane od NBP zgodnie z postanowieniem ust. 7. Wykonanie powyższego obowiązku Wykonawca udokumentuje przekazując Zamawiającemu, przed rozpoczęciem wykonywania Umowy, oświadczenie o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy.

- W przypadku zmiany pracowników realizujących Umowę na terenie Obiektu NBP, Wykonawca zobowiązany jest przekazać każdemu z dodatkowych pracowników, którzy mają wykonywać Umowę na terenie Obiektu NBP informacje, o których mowa w ust. 7.

- W przypadku potrzeby uzupełnienia informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przekazywanych pracownikom Wykonawcy, postanowienia ust. 7-9 stosuje się odpowiednio.

- Strony wyznaczają jako koordynatorów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem 
i higieną pracy, o których mowa w art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, osoby wskazane 
w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a Umowy.

§ 7

Bezpieczeństwo pożarowe

- Wykonawca zapewnia, że do realizacji Umowy zostaną wyznaczone osoby wykwalifikowane, które posiadają wiedzę z zakresu przepisów przeciwpożarowych. W przypadku braku takich osób Wykonawca zapewnia, że zapozna osoby wyznaczone do realizacji Umowy z przepisami przeciwpożarowymi, przed ich pierwszym pobytem w Obiekcie NBP.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Obiektu NBP” (dalej: „Instrukcja”), której egzemplarz zostaje mu użyczony na czas realizacji Umowy przez Zamawiającego oraz do zwrotu użyczonej treści Instrukcji niezwłocznie po zrealizowaniu Umowy. Oświadczenie potwierdzające otrzymanie egzemplarza powyższej Instrukcji oraz zobowiązania Wykonawcy w zakresie zapewnienia jej przestrzegania i zwrotu dokumentu, stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

- Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisów Instrukcji przez osoby wyznaczone do realizacji Umowy oraz zapoznanie każdej z tych osób z treścią przepisów Instrukcji przed ich pierwszym pobytem w Obiekcie NBP.

- Wykonawca zapewnia, że osoby wyznaczone do realizacji Umowy wykonają wszelkie prace niebezpieczne pod względem pożarowym zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią Instrukcji, o ile wykonanie takich prac będzie konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z zaniechania 
lub niestarannego działania, niedbalstwa, nieprawidłowego zabezpieczenia urządzeń 
i sprzętu lub miejsca wykonywania usługi oraz działań, w tym związanych z pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym, niezgodnych z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią Instrukcji, przez osoby wyznaczone do realizacji Umowy.

- Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do osób, które Wykonawca wyznaczy 
w uzgodnieniu z Zamawiającym dodatkowo lub w miejsce osób dotychczas realizujących Umowę.

§ 8

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji jakości od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Agregatu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy, na:

- zainstalowany i odebrany do użytku Agregat;

- wykonane przez Wykonawcę w ramach Umowy wszystkie prace szczegółowo opisane w pkt. V i VI załącznika nr 2 do Umowy.

- Gwarancja nie może wyłączyć uprawnień gwarancyjnych przyznawanych przez producenta Agregatu.

- Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji dla Agregatu, niezależnie od innych zobowiązań gwarancyjnych zobowiązany jest do wykonywania corocznych przeglądów technicznych Agregatu, nie rzadziej jednak niż wynika to z zaleceń producenta Agregatu, obejmujących w szczególności:

- kontrolę stanu Agregatu tj.: przeglądy zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta Agregatu oraz dostarczanie fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, o odpowiedniej jakości określonej dla tego asortymentu części zamiennych i materiałów konserwacyjnych potrzebnych do wykonania konserwacji i przeglądów;

- diagnostykę i testowanie poprawności działania Agregatu, w tym przeprowadzanie analizy przyczyn nieprawidłowej pracy Agregatu.

Wykonanie każdej czynności wynikającej z corocznych przeglądów technicznych Agregatu, będzie potwierdzane podpisanym przez Strony Umowy Protokołem przeglądu okresowego, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do Umowy.

- Zakres usług wynikających z gwarancji obejmuje również dojazd i pracę osób wykonujących czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy.

- Zgłoszenia usunięcia każdej Awarii lub Usterki przyjmowane będą przez Wykonawcę całodobowo. Zgłoszenia będą dokonywane w imieniu Zamawiającego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, w formie telefonicznej na numer ……………………. potwierdzonej niezwłocznie przy użyciu formularza Zgłoszenie Awarii/Usterki, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do Umowy na adres poczty elektronicznej ……………. . Wykonawca oświadcza, że zgłoszenia dokonane zgodnie 
z powyższymi zasadami uznaje za prawidłowo doręczone.

W przypadku zmiany numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej Wykonawca 
w formie pisemnej niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, w innym przypadku Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niepowiadomienia Zamawiającego o tych zmianach.

- W okresie gwarancji określonej odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i ust. 1 pkt 2 Wykonawca jest obowiązany usunąć Awarie i Usterki Agregatu oraz instalacji, przy zachowaniu Czasu reakcji - 2 godzin i Czasu naprawy - 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia Awarii lub Usterki, dokonanego zgodnie z ust. 5.

- W przypadku, jeżeli dokonanie naprawy Agregatu w terminie określonym w ust. 6 okaże się niemożliwe, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przed upływem tego terminu dostarczy, zainstaluje, podłączy i uruchomi Agregat zastępczy o analogicznych parametrach, wystarczających dla zasilania urządzeń Zamawiającego. Agregat zastępczy objęty zostanie serwisem Wykonawcy na takich samych zasadach, jak Agregat Zamawiającego. W tym przypadku Czas naprawy Agregatu nie powinien przekroczyć 
30 dni.

- Miejscem naprawy jest miejsce zainstalowania Agregatu. Zamawiający dopuszcza naprawę w innym miejscu, pod warunkiem zainstalowania i uruchomienia na Czas naprawy zastępczego, poprawnie funkcjonującego Agregatu, o nie gorszych parametrach, zgodnych z postanowieniami Umowy. Zastępcze urządzenie podlega świadczeniu gwarancyjnemu na zasadach określonych Umową.

- W przypadku gdy Czas naprawy Agregatu przekroczy 30 dni, niezależnie od spełnienia przez Wykonawcę postanowień o których mowa odpowiednio w ust. 7 i ust. 8, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany na swój koszt Agregatu, na nowy wolny od wad oraz jego uruchomienia i oddania do użytku, w ciągu 21 Dni roboczych, licząc 
od daty złożenia Wykonawcy pisemnego żądania wymiany Agregatu.

- Czasy reakcji i Czas naprawy, o których mowa w ust. 6, w uzasadnionych przypadkach mogą zostać wydłużone na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego wyrażoną w drodze korespondencji elektronicznej na adresy wskazane w § 15 ust. 1 pkt 1 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że czynności prowadzone w ramach gwarancji wykonywane będą profesjonalnie, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia do wykonywania tych czynności, a w przypadku przeprowadzenia corocznych przeglądów technicznych, o których mowa w ust. 3 dodatkowo przy udziale osoby legitymującej się certyfikatem lub innym dokumentem wystawionym przez producenta Agregatu lub jego autoryzowanego przedstawiciela potwierdzającym przeszkolenie w zakresie jego serwisowania.

- Wykonawca zapewni, że osoba wykonująca czynności, wynikające z gwarancji w imieniu Wykonawcy, będzie posiadała dokument tożsamości i pisemne upoważnienie wystawione przez Wykonawcę oraz będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych Zamawiającego, dotyczących ruchu osobowego i materiałowego.

- W razie nieusunięcia Awarii lub Usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę 
o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność 
za wykonane roboty i prace naprawcze Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy.

- Strony zgodnie postanawiają o rozszerzeniu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z upływem okresu gwarancji, określonego w ust. 1.

- Najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady 
oraz po usunięciu ujawnionych w tym okresie usterek/wad, Strony sporządzą Protokół odbioru pogwarancyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do Umowy, który będzie stanowić podstawę zwrotu 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 2 Umowy.

§ 9

Wynagrodzenie i płatności

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie łączne wynagrodzenie brutto w wysokości: ……… zł (słownie złotych: ……. 00/100), w tym:

  - ………………………… zł za wykonanie Przedmiotu Umowy o którym mowa 
w § 1 ust. 2 pkt 1-10 Umowy,

  - ………………………… zł za wykonanie Przedmiotu Umowy o którym mowa 
w § 1 ust. 2 pkt 11 Umowy, przy czym wynagrodzenie za jeden przegląd techniczny wynosi brutto: ………………….. zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało ustalone zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 11 do Umowy i uwzględnia wszystkie należne podatki, opłaty
i inne obowiązkowe potrącenia w tym VAT, według stawki właściwej na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty wykonania Umowy, w tym m.in. koszty zatrudnienia osób wykonujących Umowę po stronie Wykonawcy, koszty wykonania wszelkiej dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej, wytworzonej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i własności nośników, na których zostały one utrwalone, koszty dostarczenia i zamontowania Agregatu, koszty materiałów użytych do realizacji Umowy, koszty zużycia sprzętu i narzędzi Wykonawcy, koszty odbioru odpadów, opakowań i śmieci, koszty usuwania awarii i nieprawidłowości oraz koszty wykonywania przeglądów okresowych.

- Płatności wynikające z Umowy będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem, 
w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku gdy Strony podpiszą bez uwag 
i zastrzeżeń Protokół odbioru agregatu albo Protokół z przeglądu okresowego, w terminie późniejszym niż data otrzymania faktury dotyczącej świadczeń objętych tym protokołem, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie 
21 (dwudziestu jeden) dni od daty podpisania ww. protokołów.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem obowiązanym do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.) (dalej zwana: „ustawą VAT”). Wykonawca zobowiązuje się 
do niezwłocznego poinformowania NBP w przypadku, gdyby jego status w powyższym zakresie uległ zmianie.

- W przypadku wystawienia faktury papierowej, faktura zostanie wystawiona 
na Zamawiającego, tj. Narodowy Bank Polski, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 
i zaadresowana: Narodowy Bank Polski, Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej, 
00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21.

- W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, faktura zostanie wystawiona 
na Zamawiającego, tj. Narodowy Bank Polski i przekazana w formie elektronicznej 
z uwzględnieniem następujących postanowień:

- w przypadku gdy Wykonawca nie jest podatnikiem obowiązanym do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur na podstawie przepisów ustawy VAT, faktura zostanie przekazana z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy: …..@...... (należy uzupełnić o odpowiedni adres, z którego Wykonawca będzie zobowiązany wysyłać faktury) na adres poczty elektronicznej: faktury.Krak@nbp.pl.

- w przypadku gdy Wykonawca jest podatnikiem obowiązanym do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur na podstawie przepisów ustawy VAT, Wykonawca będzie je wystawiał i przesyłał przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, z zastosowaniem numeru GLN 5903351910071,
a NBP będzie je otrzymywał w tym systemie.

- Strony uzgadniają, że w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur, faktury będą przekazywane na adres poczty elektronicznej wskazany przez NBP: faktury.Krak@nbp.pl.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………….. prowadzony przez ……………….., który został ujęty w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników VAT). Zmiana rachunku bankowego właściwego do zapłaty wymaga zmiany Umowy w drodze aneksu.

- Wykonawca może wystawić na Zamawiającego ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.) 
i przekazać ją za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w art. 1 pkt 1 tej ustawy, z zastosowaniem numeru GLN 5903351910071. W przypadku gdy przekazana w powyższy sposób faktura będzie uznawana za fakturę ustrukturyzowaną w rozumieniu przepisów Ustawy VAT, zastosowanie mają postanowienia Umowy dotyczące przesyłania i otrzymywania faktur z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur.

- Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze datę zawarcia Umowy i numer Umowy nadany przez Zamawiającego, której dotyczy wystawiona faktura Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze termin zapłaty wynikający z niniejszej Umowy oraz numer GLN 5903351910071.

- Zamawiający oświadcza, że płatności na rzecz Wykonawcy za wystawione przez niego faktury, będzie realizował z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, na podstawie polecenia przelewu na wyżej wymieniony rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z faktury, Wykonawca 
jest uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek, stosownie 
do obowiązujących przepisów, za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem ust. 17.

- Strony zgodnie ustalają, iż z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1, wyczerpują się wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy.

- W przypadku zmiany stawki VAT przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia zgodnie z ust. 1, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki VAT – bez sporządzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie 
od dnia obowiązywania zmienionej stawki VAT, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę w ust. 9 
nie znajduje się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów 
i usług (VAT), Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację przedmiotu Umowy do czasu wskazania przez Wykonawcę innego rachunku bankowego jako właściwego do zapłaty, który będzie umieszczony w powyższym wykazie. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności do 21 dnia następującego po dniu powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku bankowego jako właściwego do zapłaty, który będzie spełniał powyższy wymóg.

- Wykonawca korzystający z podwykonawstwa przy realizacji Umowy, zobowiązany jest do zapłaty podwykonawcy, należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonania zleconych podwykonawcy dostaw, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z powyższymi postanowieniami. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, od daty zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, potwierdzenia dokonania takiej zapłaty.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      - Strony zgodnie potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „Zabezpieczeniem”, w wysokości 3% całkowitej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o której mowa 
w § 9 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę ………………. zł, które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, a w szczególności roszczeń o:

- zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego, a które zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę, z wyjątkiem wynagrodzenia należnego podwykonawcom;

- zapłatę kar umownych bądź odszkodowania;

- pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

      - Wniesione Zabezpieczenie jest nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

      - Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz okres obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady, ustalony zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 1 Umowy.

      - W przypadku przedłużenia przez Strony terminu wykonania Przedmiotu Umowy, 
okres utrzymywania zabezpieczenia ulega przedłużeniu o czas przedłużenia terminu 
na wykonanie Przedmiotu Umowy.

      - Zamawiający zobowiązuje się, z zastrzeżeniem dokonanych zgodnie z Umową potrąceń, zwolnić Zabezpieczenie w następujący sposób:

- 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru Agregatu, o którym mowa 
w § 2 ust. 7 Umowy, potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy;

- 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz 
za niewykonanie albo nienależyte wykonanie przeglądów i zostanie zwrócone 
nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, na podstawie podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru pogwarancyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 15 Umowy.

      - Jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie, zostanie ono zwrócone Wykonawcy w wysokości nominalnej.

      - Zmiana formy Zabezpieczenia jest dopuszczalna na zasadach określonych w art. 451 Ustawy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 11

Kary umowne

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych i żądania ich zapłaty przez Wykonawcę w następujących przypadkach i w następujących kwotach:

- za zwłokę w terminie wykonania Przedmiotu Umowy wysokości 500,00 zł, 
za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia określonego
w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy;

- za zwłokę w wykonaniu zobowiązania wynikającego § 8 ust. 3 Umowy - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30% kwoty określonej 
w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy;

- za zwłokę w wykonaniu każdego ze zobowiązań określonych w § 8 ust. 6 Umowy – w wysokości 100,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, nie więcej jednak niż 30% kwoty określonej w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy. Jeżeli Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie zastępcze, o którym mowa w § 8 ust. 7 Umowy, kary nie będą naliczane 
od chwili uruchomienia urządzenia zastępczego;

- za zwłokę w wykonaniu zobowiązania określonego w § 8 ust. 9 Umowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30% kwoty określonej w § 9 ust. 1 pkt. 2 Umowy;

- w przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających 
z § 13 - w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;

- za odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron 
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 
30% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy; uprawnienie do żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej powstaje z dniem, w którym zostało złożone drugiej Stronie oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy lub jej wypowiedzeniu, choćby jego skutek w tym dniu jeszcze nie nastąpił.

- Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną i Wykonawca będzie zobowiązany do jej zapłaty (dotyczy przypadku korzystania z podwykonawstwa):

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy;

- z tytułu nieterminowej zapłaty z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 18 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 9 ust. 1 Umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których dochodzić może Zamawiający 
nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy.

- Łączna maksymalna wysokość odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie szkody związane z niniejszą Umową, zostaje ograniczona do rzeczywistych strat (damnum emergens) poniesionych przez Zamawiającego, z wyłączeniem utraconych korzyści (lucrum cessans).

- W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiający z tytułu wynagrodzenia określonego w Umowie, a także z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiający z tytułu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawcy wyraża zgodę.

- Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 6, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność 
z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej).

- Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że: Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej, termin do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy albo odpowiedniej części tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania 
od Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty.

§ 12

Zasady posługiwania się nazwą i logotypem Zamawiającego, wystawianie referencji

- Wykonawca nie może posługiwać się logotypem NBP ani bez uprzedniej pisemnej lub w Formie elektronicznej zgody Zamawiającego wymieniać nazwy Narodowego Banku Polskiego w związku z działalnością Wykonawcy związaną z wykonywaniem Umowy. W przypadku zamiaru uzyskania pisemnej lub w Formie elektronicznej zgody Zamawiającego na wymienianie nazwy Narodowego Banku Polskiego w związku z działalnością Wykonawcy, Wykonawca złoży pisemny lub w Formie elektronicznej wniosek w tej sprawie do Departamentu Komunikacji NBP.

- Zamawiający nie będzie wystawiał referencji ani innego rodzaju opinii wyrażających ocenę realizacji Umowy przez Wykonawcę.

- Na pisemny lub w Formie elektronicznej wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wystawić dokument, w którym poświadczy wykonanie lub wykonywanie zamówienia, którego dotyczy Umowa. Określenie formy oraz treści powyższego dokumentu pozostaje do uznania Zamawiającego.

- Dokument obejmujący poświadczenie wykonania lub wykonywania zamówienia, 
wystawiony przez Zamawiającego, może być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się od wykorzystywania powyższego dokumentu w inny sposób oraz do zapewnienia, że również inne podmioty nie będą się nim posługiwały poza postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.

- Do posługiwania się przez Wykonawcę wystawionym przez Zamawiającego poświadczeniem wykonania lub wykonywania zamówienia, w zakresie określonym w ust. 4, nie mają zastosowania postanowienia określające zobowiązania Wykonawcy do powstrzymania się od wymieniania nazwy Zamawiającego oraz posługiwania się logotypem Zamawiającego, w związku z jego działalnością.

§ 13

# Ochrona informacji

  - Z zastrzeżeniem ust. 2, Strony zobowiązują się do ochrony oraz do nieudostępniania innym osobom wszelkich informacji nieupublicznionych, zwłaszcza technicznych 
lub technologicznych, przekazywanych lub udostępnianych sobie wzajemnie 
w jakiejkolwiek postaci w związku z realizacją Umowy oraz wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach Umowy, na podstawie informacji posiadanych przez Stronę 
i przekazanych lub udostępnionych przez drugą Stronę w czasie trwania Umowy, 
jak również w terminie 5 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

  - Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji objętych ochroną na mocy przepisów prawa, do których Strony będą stosować zasady ochrony oraz warunki i tryb udostępniania wynikające z właściwych przepisów.

  - Informacje, których dotyczą zobowiązania określone w ust. 1, Strony będą określać w ramach Umowy oraz jej wykonywania mianem „informacji objętych tajemnicą kontraktową”.

  - Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że oznaczenie nośnika informacji adnotacją o tym, że zawiera on informacje objęte tajemnicą kontraktową jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy Strona uzna to za stosowne, jednak wprowadzona adnotacja nie stanowi o kwalifikacji informacji, ani o sposobie postępowania z nimi.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających z wewnętrznych przepisów obowiązujących w NBP, w tym dotyczących kontroli ruchu osobowego i materiałowego oraz zobowiąże osoby realizujące Umowę na jego rzecz 
i w jego imieniu do złożenia pisemnego oświadczenia wobec NBP o uznawaniu informacji pozyskanych w związku z przebywaniem na terenie Obiektu NBP, za informacje objęte tajemnicą kontraktową oraz o zobowiązaniu się do ich ochrony i nieudostępniania innym osobom – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do Umowy.

  - Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji objętych tajemnicą kontraktową tylko dla prawidłowej realizacji Umowy oraz do ich należytego zabezpieczenia i ograniczenia dostępu do tych informacji jedynie dla osób upoważnionych. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w żaden inny sposób nie utrwalać informacji objętych tajemnicą kontraktową, ani nośników, na których zostały one zapisane, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Strony zobowiązują się do usunięcia wszelkich informacji objętych tajemnicą kontraktową udostępnionych lub przekazanych sobie wzajemnie w celu prawidłowej realizacji Umowy lub do zwrotu drugiej Stronie ich materialnych nośników, w każdym przypadku, gdyby dalsze korzystanie z nich było niecelowe, jednak nie później niż z upływem czasu obowiązywania Umowy, chyba, że postanowienia Umowy lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

  - Strony zobowiązane są do zwrotu drugiej Stronie wszelkich kopii, odpisów, streszczeń etc., informacji objętych tajemnicą kontraktową, które zostały im przekazane lub udostępnione w celu prawidłowej realizacji Umowy.

  - Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowym otrzymaniu żądania udostępnienia informacji objętych tajemnicą kontraktową, w celu uzyskania pisemnej zgody lub stanowiska o braku zgody Strony na ich udostępnienie, w czasie trwania Umowy, jak również w terminie 5 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewypełnienie obowiązków wynikających 
z postanowień Umowy dotyczących poufności, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 14

Ochrona danych osobowych

- Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są administratorami danych osobowych udostępnianych w treści Umowy, obejmujących dane osób reprezentujących Strony Umowy lub jako dane osób działających w imieniu Wykonawcy oraz Zamawiającego przy wykonywaniu Umowy.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również danych osobowych, które Strony Umowy przekażą sobie w ramach zmiany osób wykonujących Umowę.

- Zamawiający zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP.

- Wykonawca zapewnia kontakt w sprawie ochrony dam=nich osobowych drogą pocztową pod adresem: …………………., / adres poczty elektronicznej …………….. / numer telefonu ………………  (należy podać odpowiednie dane kontaktowe).

§ 15

# Przedstawiciele Stron, korespondencja

- Za nadzór nad realizacją Umowy oraz współdziałanie przy jej wykonywaniu, odpowiadają ze strony:

  - Zamawiającego:

- ……………… – tel. ……………., kom. ……………., e-mail: ……….………….,

- ……………… – tel.  ……………., kom. ……………., e-mail: ………………….;

  - Wykonawcy:

- ……………..… – tel. ……………., kom. …………….., e-mail: …………………,

- ……………..… – tel. ……………., kom. ………….…., e-mail: ………………….

- Przedstawicielami Stron upoważnionymi do kontaktowania się i współpracy 
z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy w Obiekcie NBP, 
w szczególności w zakresie:

- dokonywania odbiorów, w tym podpisywania protokołów odbioru,

- kontrolowania jakości i prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz zasad kontroli ruchu osobowego 
i materiałowego, w tym ruchu pojazdów na ich terenie (wjazdów, wyjazdów),

- zgłaszania Wykonawcy Awarii i Usterek:

- ze strony Zamawiającego:

…………………. – tel.  ……………., kom. …………….., email: ………………………,

…………………. – tel.  ……………., kom. ………….…., e-mail…………………..…..,

- ze strony Wykonawcy:

……………….… – tel.  ……………., kom. …………….., email: ……………………..,

…………….…… – tel.  ……………., kom. ……………., e-mail: ……………………..,

- Strony mają prawo do zmiany osób właściwych do nadzoru oraz współdziałania w zakresie wykonywania Umowy, określonych w ust. 1 i 2 lub ich danych kontaktowych. W celu dokonania powyższej zmiany wystarczające jest zawiadomienie drugiej Strony 
o dokonanej zmianie w formie pisemnej albo w Formie elektronicznej, bez konieczności zmiany Umowy w formie aneksu.

- O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony (z wyłączeniem faktur), a wynikające z postanowień Umowy lub związane 
z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem, winny być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnej albo w Formie elektronicznej, pod rygorem nieważności. Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych.

- Zawiadomienia i korespondencja między Stronami będzie kierowana na adresy podane poniżej:

  - do Zamawiającego: adres ……………….…., tel.:……..……….., e-mail:……………….;

  - do Wykonawcy: adres ……………….…..…., tel.:………….….., e-mail:………………..

- Zmiana adresów określonych w ust. 5 wymaga zmiany Umowy w formie aneksu sporządzonego w formie pisemnej lub w Formie elektronicznej, pod rygorem nieważności.

§ 16

Podwykonawstwo

- Wykonawca może realizować Umowę korzystając z podwykonawstwa.

- Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania.

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy mają odpowiednie zastosowanie 
w odniesieniu do podwykonawców.

- Wykaz podwykonawców, w tym innych podmiotów, na zdolności których Wykonawca  powoływał się, na zasadach określonych w art. 118-120 Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy, stanowi załącznik nr 14 do Umowy.

- Zgodnie z treścią art. 462 ust. 7 Ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 4, wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, w formie pisemnej lub w Formie elektronicznej.

- W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 6, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę zgodnie 
z ust. 5.

- Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
i brak podstaw do wykluczenia, w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie tego postępowania, zgodnie ze Specyfikacją warunków zamówienia.

- W przypadku powierzenia wykonania prac składających się na Przedmiot Umowy przez podwykonawców, Wykonawca za ich prace będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za własne działania i zaniechania. Nie narusza to uprawnienia Zamawiającego do skorzystania z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§ 17

# Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) Ustawy

- W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1773 ze. zm.),

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427),

  - stawki podatku akcyzowego,

- jeżeli zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności aneksu, zawartego w formie pisemnej albo w Formie elektronicznej, z zastrzeżeniem § 9 ust. 16 Umowy.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem złożonym w formie pisemnej lub w Formie elektronicznej, o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 1, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego,
czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, 
a w szczególności:

  - przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak Umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń;

  - wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę;

  - szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę;

  - pisemne zestawienie liczby osób zatrudnionych (zarówno przed jak i po zmianie) wykonujących Umowę, wraz z określeniem, jaka część z nich uczestniczy 
w pracowniczych planach kapitałowych – w przypadku zmiany, o której mowa 
w ust. 1 pkt 3;

  - wykazanie, że wnioskowana zmiana Umowy skutkować będzie odpowiednią zmianą wynagrodzenia.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje z uwzględnieniem postanowień ust. 4-6.

- W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

- Zamawiający zajmie pisemne lub w Formie elektronicznej stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

- W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części Umowy, wykonanej po dniu zawarcia aneksu.

- Zamawiający może przekazać Wykonawcy w formie pisemnej lub w Formie elektronicznej wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian,
 o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. W przypadku złożenia przez Zamawiającego powyższego wniosku Strony będą prowadziły negocjacje w celu ustalenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia oraz treści aneksu do Umowy.

- Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się 
do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1-3, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

- W przypadku, gdy w wyniku negocjacji Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, Strony podpiszą aneks do Umowy w terminie wynikającym z ustaleń negocjacyjnych, a w przypadku braku takich ustaleń – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po wejściu w życie przepisów będących przyczyną zmiany wynagrodzenia.

- W przypadku:

1)	nie podjęcia przez Wykonawcę negocjacji, na podstawie wniosku Zamawiającego, 
o którym mowa w ust. 7 lub prowadzenia ich w sposób niezgodny z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego,

2)	niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8,

3)	niepodpisania przez Wykonawcę aneksu do Umowy obejmującego odpowiednią zmianę wynagrodzenia, wynikającą z ustaleń negocjacyjnych – w terminie, o którym mowa w ust. 9,

– Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 18

Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w art. 439 Ustawy

- Zamawiający i Wykonawca są uprawnieni do wprowadzenia zmiany kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją Umowy, na zasadach określonych w Umowie.

- Zamawiający i Wykonawca są uprawnieni do wnioskowania o zmianę kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, rozumianej jako zmiana rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „wskaźnikiem”, dostępnego w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: https://stat.gov.pl lub w Biuletynie Statystycznym. 
W przypadku, gdyby wyżej wymieniony wskaźnik przestał być dostępny, zastosowany zostanie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

- Początkowy termin ewentualnego ustalenia zmiany wynagrodzenia, o której mowa 
w ust. 1, określa się po upływie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy 
i w odniesieniu do kwot wynagrodzeń, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy 
(cen jednostkowych - cen za dany 1 (jeden) przegląd techniczny).

- Kwoty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 ulegną zmianie w przypadku, gdy wskaźnik zmieni się o nie mniej niż 6%. Jeżeli wskaźnik zmieni się o mniej niż 6% kwoty wynagrodzeń Wykonawcy nie ulegną zmianie.

- Kwoty zmienionego (zwaloryzowanego) wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 zostaną ustalone zgodnie ze wzorem:

Kwz=Kr+Kr x 0,5 x (W-100)/100

Przy czym:

Kwz – kwota zmienionej (zwaloryzowanej) ceny jednostkowej (składającej się na kwotę płatności jeszcze nie zapłaconej - po dokonaniu zmiany),

Kr – kwota ceny jednostkowej przed dokonaniem zmiany (składającej się na kwotę jeszcze nie zapłaconą - przed dokonaniem zmiany),

W – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni rok =100).

- Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen materiałów lub kosztów (wzrost wskaźnika), jak i obniżenie cen materiałów lub kosztów (obniżenie wskaźnika).

- Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4, może nastąpić, wyłącznie w zakresie kwoty płatności częściowych wynagrodzenia Wykonawcy, jeszcze nie zapłaconego.

- Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, 
o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

- Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę lub Zamawiającego stosownego wniosku nie wcześniej niż w terminie, o którym mowa 
w ust. 3.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu 
do Umowy w formie pisemnej albo w Formie elektronicznej.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi postanowieniami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  - przedmiotem umowy są roboty lub usługi, objęte zmianą wynagrodzenia 
i stanowiące niewykonaną część przedmiotu Umowy;

  - okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

§ 19

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej, a w przypadku korzystania z cudzych utworów lub posiadania majątkowych praw autorskich wspólnie z innymi podmiotami, 
że nabył te prawa na własność i jest wyłącznie uprawnionym do rozporządzania nimi.

- Wykonawca oświadcza, że w chwili przedstawienia dokumentacji projektowej 
i dokumentacji powykonawczej do odbioru, będzie ona wolna od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych.

- Z dniem podpisania przez Strony odpowiednio Protokołu odbioru dokumentacji projektowej i Protokołu odbioru dokumentacji powykonawczej Protokołu odbioru Agregatu, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, obejmujące następujące pola eksploatacji:

- przetwarzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką i w dowolnej formie niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką analogową, cyfrową i optyczną;

- wielokrotne wprowadzenie do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci, wprowadzanie do sieci, sieci telekomunikacyjnych oraz innych form przekazu danych, wprowadzanie do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych;

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów.

- Wykonawca na podstawie odpowiednio Protokołu odbioru dokumentacji projektowej oraz Protokołu odbioru Agregatu, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego także własność egzemplarzy i nośników, na których utrwalono dokumentację projektową i dokumentację powykonawczą.

- Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej na poszczególnych polach eksploatacji, 
o których mowa w ust. 3. W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, Umowy przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na nowym polu eksploatacji.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie tłumaczeń, opracowań, nieodpłatnych przeróbek i adaptacji dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej, rozumiane jako prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami tych utworów, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie od dnia zgłoszenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej do odbioru nie będzie podejmować jakichkolwiek działań i nie dopuści się zaniechań, które mogłyby doprowadzić do zmiany statusu autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej, które mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa Zamawiającego lub możliwość i zakres nabycia praw przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w tworzeniu dokumentacji projektowej lub dokumentacji powykonawczej występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu, chyba że Strony wyraźnie postanowiły inaczej w Umowie.

- Zamawiający nie poniesie żadnej odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności objętych Przedmiotem Umowy, jak i w przypadku późniejszego korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej, o ile Zamawiający korzystać będzie z dokumentacji projektowej dokumentacji powykonawczej w zakresie, w jakim nabył prawa od Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią w związku 
z zawarciem lub wykonaniem Umowy, w szczególności dotyczącego praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich oraz dóbr osobistych, Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia wszelkich roszczeń osób trzecich kierowanych przeciwko Zamawiającemu, pokrycia wszelkich kosztów polubownego załatwienia sprawy, wstąpienia w miejsce Zamawiającego do postępowania sądowego,  pokrycia kosztów sądowych, zapłaty zasądzonego odszkodowania lub zadośćuczynienia, pokrycia wszelkich innych  kosztów Zamawiającego, poniesionych w związku z wystąpieniem osoby trzeciej oraz zapewnienia  na własny koszt praw do dalszego korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej, w tym poprzez wprowadzenie stosownych zmian do tych dokumentów.

- W czasie obowiązywania Umowy wszelkie niewykorzystane lub niepublikowane materiały zarówno będące, jak i nie będące przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majątkowych lub przedmiotem innych praw własności intelektualnej, powstałe w wyniku wykonywania Umowy przez Wykonawcę, nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę, omawiane ani też ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wydawanej w formie pisemnej lub Formie elektronicznej pod rygorem nieważności.

§ 20

# Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności:

    - zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

    - Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 Ustawy;

    - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej w takim przypadku, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również, jeżeli:

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni;

  - Wykonawca realizuje Umowę niezgodnie z jej postanowieniami, przy czym prawo 
do odstąpienia może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę 
do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 14 dni, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, lub nie usunął ich skutków;

  - wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych w okresie obowiązywania Umowy przekroczy 50% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy;

  - Wykonawca powierzył wykonanie Umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego;

  - w stosunku do Wykonawcy, wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przysługuje Zamawiającemu, w terminie 44 miesięcy, od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ………………………... , ze skutkiem natychmiastowym.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zawierać uzasadnienie.

- Powyższe uprawnienia Zamawiającego nie uchybiają możliwości odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych i odebranych prac na podstawie Umowy, zgodnie z treścią Umowy, pod warunkiem, że zrealizowany przez Wykonawcę zakres Umowy będzie możliwy do odpowiedniego wykorzystania przez Zamawiającego.

- Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, jakie mogą powstać w związku z odstąpieniem od Umowy przez Zamawiającego, w tym uprawnień 
do żądania od Zamawiającego zwrotu wydatków poniesionych w celu należytego jej wykonania oraz uprawnień do żądania naprawienia szkody, gdyby na skutek odstąpienia od Umowy, powstała szkoda, za którą Zamawiający mógł ponosić odpowiedzialność.

- W przypadku realizacji przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy Zamawiający zachowuje uprawnienie do żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, jeśli przed odstąpieniem uzyskał takie uprawnienie.

- Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w załączniku nr 15 do Umowy.

§ 21

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu niepowiadomienia.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo w Formie elektronicznej, nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.

- O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany, oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień Umowy lub z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej albo w Formie elektronicznej, pod rygorem nieważności. Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych.

- Postanowienia dotyczące informowania Zamawiającego przez Wykonawcę 
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawiera załącznik nr 16 do Umowy.

- O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy aneksu 
w formie pisemnej albo w Formie elektronicznej pod rygorem nieważności.

- Strony ustalają, że dla ważności aneksu wymagane jest, aby dokument obejmujący jego treść został odpowiednio podpisany albo opatrzony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez obie Strony.

- Strony ustalają, że w przypadku, gdy aneks ma zostać zawarty w Formie elektronicznej, dokument elektroniczny obejmujący jego treść i opatrzony kwalifikowanym podpisem lub podpisami elektronicznymi, powinien zostać przekazany wyłącznie na odpowiednie, niżej wymienione adresy poczty elektronicznej Stron:

1)	Zamawiającego: ……………………………;

2)	Wykonawcy: ……………………….……... .

- Strony będą stosować powyższe adresy poczty elektronicznej, o których mowa w ust. 9, także do przesyłania innych niż aneksy dokumentów sporządzanych w Formie elektronicznej, zawierających oświadczenia woli składane w imieniu Stron.

- W przypadku, gdy Wykonawca jest reprezentowany przy zawarciu Umowy

Reprezentant(ci) Wykonawcy podpisujący Umowę oświadcza(ją), że są umocowani do zawarcia Umowy. Umocowania nie uległy zmianie, ani nie zostały odwołane, a dane Wykonawcy zawarte w Umowie oraz w przedłożonych dokumentach rejestrowych, są zgodne ze stanem faktycznym w momencie podpisywania Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest reprezentowany przy zawarciu Umowy

Wykonawca oświadcza, że jego dane zawarte w Umowie oraz w przedłożonych dokumentach rejestrowych, są zgodne ze stanem faktycznym w momencie podpisywania Umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Umowa zawiera … ponumerowanych i parafowanych stron.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i dla swej ważności zostały parafowane przez Strony Umowy oraz zostały ponumerowane kolejną numeracją i oznaczone jednakowym identyfikatorem oraz nadrukiem: „załącznik nr … do Umowy nr ………...”.

Wykaz załączników do Umowy:

załącznik nr 1 – 	Dokument rejestrowy Wykonawcy,

załącznik nr 2 – 	Opis Przedmiotu Umowy,

załącznik nr 3 – 	Protokół odbioru dokumentacji projektowej – wzór,

załącznik nr 4 – 	Protokół z uruchomienia – wzór,

załącznik nr 5 – 	Protokół odbioru Agregatu,

załącznik nr 6 – 	Lista osób którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy realizacji Umowy,

załącznik nr 7 – 	Oświadczenie Wykonawcy ws. otrzymania przepisów wewnętrznych NBP,

załącznik nr 8 – 	Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające przekazanie pracownikom informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

załącznik nr 9 –	Protokół z przeglądu okresowego – wzór,

załącznik nr 10 – 	Zgłoszenie awarii/usterki – wzór,

załącznik nr 11 – Oferta Wykonawcy,

załącznik nr 12 – 	Protokół odbioru pogwarancyjnego – wzór,

załącznik nr 13 – Oświadczenie o zachowaniu poufności,

###### załącznik nr 14 – 	Wykaz podwykonawców,

###### załącznik nr 15 – Postanowienia dotyczące przestrzegania list sankcyjnych,

###### załącznik nr 16 – Postanowienia dotyczące informowania o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wykonawca							Zamawiający

Załącznik nr 1 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

Dokument rejestrowy Wykonawcy

(zostanie uzupełniony przed zawarciem Umowy)

Załącznik nr 2 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

Opis Przedmiotu Umowy

- Przedmiot Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy wraz z montażem i uruchomieniem fabrycznie nowego, mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej 250kVA, wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową oraz dokumentacją projektową 
i uzgodnieniami formalno-prawnymi w Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 20.

- Wymagania ogólne.

- Agregat prądotwórczy przeznaczony jest do pracy awaryjnej.

- Dostarczony agregat prądotwórczy musi być fabrycznie nowy, nieużywany 
i wyprodukowany w roku realizacji zamówienia lub w roku poprzedzającym.

- Wszystkie główne komponenty agregatu prądotwórczego (silnik, prądnica, układ sterowania) muszą pochodzić od jednego producenta (jednolity system).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie całości prac, w tym za:

- Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej;

- Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń (budowlanych, konserwatorskich, środowiskowych, itp.), jeśli będą wymagane dla danej lokalizacji i zakresu prac;

- Dostawę i montaż wszystkich urządzeń i materiałów;

- Uruchomienie i testy całego układu;

- Udzielenie 36 miesięcznej gwarancji, od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Agregatu.

- Parametry techniczne agregatu prądotwórczego

      - Dane techniczne:

- Praca awaryjna (przy cosφ= 0,8) ESP: 275 kVA / 220 kW;

- Praca ciągła PRP: 250 kVA / 200 kW;

- Obroty, napięcie, częstotliwość: 1500 obr/m, 400/230 V – 3 fazy, 50 Hz.

      - Standardowe wyposażenie zespołu prądotwórczego w zabudowie:

- Silnik charakteryzujący się wysoką kulturą spalania i niskimi kosztami utrzymania;

- Silnik wysokoprężny (Diesel) na olej napędowy (EN 590), spełniający aktualne normy emisji spalin (Stage V lub nowsze, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2026 r.)., chłodzony cieczą;

- Prądnica synchroniczna, bezszczotkowa, stopień ochrony minimum IP23, klasa izolacji H, system stabilizacji napięcia (AVR) z tolerancją max +/- 0,5%;

- Wyłącznik główny;

- Cyfrowy sterownik mikroprocesorowy (panel sterująco-kontrolny) z możliwością integracji z istniejącą automatyką w budynku, zapewniający automatyczny start po zaniku napięcia sieciowego;

- Przystosowanie do pracy w trybie automatycznym;

- Elektroniczna regulacja obrotów dla szybkiego przejmowania obciążenia;

- Zabezpieczenie/wyłączenie z powodu zbyt wysokiej temperatury silnika, niskiego ciśnienia oleju, nadobrotów;

- Akumulatory (baterie) rozruchowe (z ładowarką prostownikową);

- Grzałka bloku silnika dla łagodnego rozruchu niezależnie od temperatury zew.;

- Chłodnica wodna z płynem niezamarzalnym (-37°C);

- Podramowy zbiornik paliwa o pojemności użytkowej min. 508 litrów zapewniający min. czas pracy 12h przy 75 % obciążeniu;

- Wanna retencyjna zapobiegająca wyciekom płynów eksploatacyjnych do środowiska;

- Obudowa odporna na działanie czynników atmosferycznych, wyciszona 68,9dB(A) w odległości 7m przy 100% obciążenia, zgodnie z 2000/14/EC;

- Maksymalne wymiary obudowy/kontenera: długość 3981 mm, szerokość 1410 mm, wysokość: 2032 mm;

- Wszystkie elementy agregatu stanowią komponenty jednego producenta.

      - Płyny eksploatacyjne dostarczone razem z agregatem prądotwórczym:

- Płyn chłodzący: Extended Life Coolant;

- Olej silnikowy: 15W40.

      - Dokumentacja dostarczona razem z agregatem prądotwórczym:

- Dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim;

- Deklaracja zgodności;

- Certyfikat pochodzenia.

      - Wykonanie zewnętrzne, mobilne:

- Agregat musi być zamontowany na fabrycznie nowej, homologowanej przyczepie drogowej, z kompletną dokumentacją do rejestracji;

- Zaczep kulowy lub oczkowy (rodzaj do uzgodnienia po wybraniu Wykonawcy);

- Hamulec najazdowy i postojowy, podpory stabilizujące.

- Dokumentacja projektowa i wymogi

Wykonawca jest zobowiązany do:

      - Opracowania dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) dla całości planowanych prac, uwzględniający część elektryczną, budowlaną i schematy podłączeń;

      - Uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń od właściwych organów (administracji budowlanej, konserwatora zabytków, organów ochrony środowiska, itp.), jeżeli specyfika lokalizacji lub zakres prac będzie tego wymagał.

- Zakres prac budowlano-montażowych

Zakres prac obejmuje kompleksową realizację infrastruktury przyłączeniowej:

      - Dostawa i montaż zewnętrznej skrzynki podłączeniowej:

Skrzynka musi być przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych (IP min. 65), wyposażona w odpowiednie śrubowe złącza siłowe (np. typu Powerlock lub równoważne) oraz zabezpieczenia elektryczne. Dokładna lokalizacja skrzynki zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie wykonawstwa/projektowania;

      - Wykonanie trasy kablowej stałej:

- Wykonanie wykopu i ułożenie stałego okablowania (kabel zasilający i sterujący) w ziemi, pomiędzy istniejącą rozdzielnicą agregatu (zlokalizowaną wewnątrz budynku, którą w ramach n/n zakresu należy rozłączyć od starego agregatu prądotwórczego i przenieść z obecnego pomieszczenia za ścianę do maszynowni) a zewnętrzną skrzynką podłączeniową,

- Zastosowanie odpowiednich kabli o przekroju zapewniającym nominalną moc agregatu, w osłonach (rurach ochronnych) zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią,

- Odtworzenie nawierzchni po zakończeniu prac ziemnych;

      - Wykonanie przyłącza ruchomego:

Dostawa i przygotowanie kompletu elastycznych przewodów (kabli ruchomych) w wytrzymałej izolacji, zakończonych odpowiednimi złączami (kompatybilnymi ze skrzynką podłączeniową i agregatem), służących do podłączenia mobilnego agregatu do zewnętrznej skrzynki. Długość kabli ruchomych zostanie określona na etapie wykonawstwa/w projekcie, z uwzględnieniem odległości parkowania agregatu.

- Zakres dostaw i montażu

      - Dostawa urządzenia do Obiektu NBP;

      - Rozładunek, posadowienie i montaż urządzenia;

      - Podłączenie i integracja urządzenia z istniejącą instalacją elektryczną i układami SZR.

- Uruchomienie, testy i szkolenie

Czynności po zakończeniu montażu:

      - Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych (rezystancja izolacji, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej) potwierdzonych protokołem;

      - Pierwsze napełnienie płynami eksploatacyjnymi i paliwem;

      - Pierwsze uruchomienie agregatu prądotwórczego oraz całego systemu zasilania rezerwowego w budynku;

      - Przeprowadzenie testów obciążeniowych w obecności przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzające poprawność działania wszystkich funkcji, w tym istniejącej automatyki SZR w rozdzielnicach budynkowych;

      - Przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i bezpiecznego użytkowania agregatu oraz całego systemu. Szkolenie odbędzie się w Obiekcie NBP.

- Odbiór i dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do:

      - Przekazania Zamawiającemu protokołu odbioru prac;

      - Przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji obsługi w języku polskim, certyfikatów CE, świadectw dopuszczenia, deklaracji zgodności, kart katalogowych łącznie dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), protokołów z testów i pomiarów elektrycznych, kart gwarancyjnych oraz dokumentów rejestracyjnych przyczepy.

- Wymagania Gwarancyjne i Serwisowe

      - Udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (agregat, materiały i wykonane prace montażowe) - bez konieczności wykonywania przeglądów przez serwis producenta bądź autoryzowanego partnera;

      - Czas reakcji serwisu (w okresie gwarancji) max 2 godziny od zgłoszenia awarii.

- Postanowienia końcowe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości wykonania prac oraz zgodności z OPZ.

- Wszelkie odstępstwa wymagają zawarcia aneksu do Umowy, w formie pisemnej 
lub w Formie elektronicznej.

Załącznik nr 3 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – wzór

# Dnia … roku, na podstawie Umowy nr NBP ……………………….. 2026 r. z dnia …… 2026 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej.

# Odbiór przeprowadzony został przez przedstawicieli Stron:

Ze strony Wykonawcy: 						Ze strony Zamawiającego:

…………………………………….…. 		………………………………

…………………………………….…. 		………………………………

…………………………………….…. 		………………………………

- Termin wykonania dokumentacji projektowej został dotrzymany* / niedotrzymany*, 
a zwłoka w stosunku do terminu określonego w Umowie wynosi ……………………..……

- Wykonawca uwzględnił wszystkie uwagi/nie uwzględnił wszystkich uwag* Zamawiającego.

- Wykonawca przekazał, a Zamawiający odebrał:

            - ……………..……..…

            - ………………………

- Zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca, z chwilą podpisania niniejszego protokołu przeniósł na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe 
do dokumentacji projektowej, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Niniejszym protokołem stwierdza się także odbiór dokumentacji projektowej oraz przeniesienie 
na Zamawiającego własności …….... egzemplarzy i nośników, na których utrwalono dokumentację projektową.*

/W przypadku braku uwag lub zastrzeżeń/

Niniejszy Protokół odbioru zostaje podpisany bez uwag.

Ze strony Wykonawcy:					Ze strony Zamawiającego:

……………………………..				………………………………

…………………………….				………………………………

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

PROTOKÓŁ Z URUCHOMIENIA – wzór

Dnia ……………………………… roku, do Umowy nr NBP ………………………………….…... z dnia ……………………….. 2026 r.

sporządzony przy udziale osób:

Ze strony Wykonawcy: 						Ze strony Zamawiającego:

…………………………………….…. 		………………………………

…………………………………….…. 					………………………………

…………………………………….…. 					………………………………

- Niniejszym protokołem stwierdza się, że w dniach od …../…../……r do …../…../……r 
w Oddziale Okręgowym NBP w Krakowie został przeprowadzony test zainstalowanego Agregatu (dane ident. – typ, nr fabr.): …………………………….. w zakresie prawidłowości jego funkcjonowania oraz sprawdzenia zgodności z postanowieniami ww. Umowy.

- Program testu akceptacyjnego:

- czas trwania testu i organizacja:

- test sprawności działania Agregatu trwał …………………………………,

- w okresie tym Agregat pracował: prawidłowo*/ prawidłowo z drobnymi odstępstwami*/nieprawidłowo*/ ……………………………………………………… .

- Test zakończył się POZYTYWNYM* / NEGATYWNYM* wynikiem.

- Niniejszym protokołem Strony potwierdzają, że:

- Zamawiający może dokonać odbioru Agregatu zgodnie z postanowieniami Umowy;*

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad Agregatu.*

Ze strony Wykonawcy:					Ze strony Zamawiającego:

……………………………..					………………………………

…………………………….					………………………………

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

PROTOKÓŁ ODBIORU AGREGATU – wzór

Dnia ……………………………… roku, do Umowy nr NBP ………………………………….…... z dnia ……………………….. 2026 r.

sporządzony przy udziale osób:

Ze strony Wykonawcy: 						Ze strony Zamawiającego:

…………………………………….…. 		………………………………

…………………………………….…. 					………………………………

…………………………………….…. 					………………………………

dla Agregatu (dane ident. - typ, nr fabr.): ……………………………………………………….  oddanego do użytku w Oddziale Okręgowym NBP w Krakowie

      - Niniejszym protokołem stwierdza się, że:

- Agregat przeszedł testy z pozytywnym wynikiem, co zostało potwierdzone 
w bezusterkowym Protokole z uruchomienia i pracuje prawidłowo - zgodnie 
z przeznaczeniem.

- Prace instalacyjne zostały wykonane zgodnie z postanowieniami ww. Umowy.

- Wykonawca przeprowadził szkolenie dla obsługi Agregatu zgodnie z postanowieniami ww. Umowy

      - Zgodnie z postanowieniami ww. Umowy Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji
na zainstalowany i odebrany do użytku Agregat oraz na wszystkie prace wykonane w ramach Umowy.

      - Zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca, z chwilą podpisania niniejszego protokołu przeniósł na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe 
do dokumentacji powykonawczej, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Niniejszym protokołem stwierdza się także odbiór dokumentacji powykonawczej oraz przeniesienie na Zamawiającego własności …….... egzemplarzy i nośników, na których utrwalono dokumentację powykonawczą.

    - Dokumentacja projektowa została zaakceptowana przez Zamawiającego, co zostało potwierdzone w Protokole odbioru dokumentacji projektowej, podpisanym bez uwag.

    - Niniejszy protokół stanowi podstawę do zwrotu/zwolnienia 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy uwzględnieniu przewidzianych Umową potrąceń, 
tj. kwoty …………………… zł, w terminie 30 dni od jego zatwierdzenia.

Ze strony Wykonawcy:					Ze strony Zamawiającego:

……………………………..					………………………………

…………………………….					………………………………

Załącznik nr 6 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

Lista osób którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy realizacji Umowy

Załącznik nr 7 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające otrzymanie egzemplarzy przepisów wewnętrznych NBP

Wykonawca potwierdza, że otrzymał egzemplarze następujących dokumentów:

- „Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w Narodowym Banku Polskim”;

- „Wykaz prac wykonywanych w co najmniej dwie osoby w Narodowym Banku Polskim”;

- „Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych oraz prac wykonywanych w co najmniej dwie osoby w Narodowym Banku Polskim;

- wyciąg z „Instrukcji kontroli ruchu osobowego i materiałowego” obowiązującej 
w Centrali NBP;

- wyciąg z „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Centrali NBP”.

Wykonawca zobowiązuje się do:

      - przestrzegania postanowień ww. dokumentów;

      - zapoznania osób wykonujących Umowę po jego stronie z postanowieniami ww. dokumentów i zobowiązania tych osób do przestrzegania postanowień ww. dokumentów;

      - niezwłocznego zwrotu użyczonych egzemplarzy ww. dokumentów po zakończeniu wykonywania Umowy.

……………………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 8 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające przekazanie pracownikom informacji bezpieczeństwa i higieny pracy

Wykonawca oświadcza, że każda z osób, która będzie realizowała Umowę na terenie NBP, otrzymała informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w art. 2071 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, o treści zgodnej z informacją przekazaną nam w tym celu przez Narodowy Bank Polski.

……………………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 9 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU OKRESOWEGO – wzór

| Numer umowy |  |  |  |  |  | Jednostka org. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie |  | Typ* |  |  |  | Producent* |  |  |  |  |
|  |  | Model* |  |  |  | Nr seryjny* |  |  |  |  |
| Czasookres obowiązywania gwarancji jakości (Data od dnia/data do dnia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoba odpowiedzialna (Imię i Nazwisko) |  | ze strony Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ze strony Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data i godzina zgłoszenia przez Zamawiającego koniecznych do wykonania czynności wynikających z corocznego przeglądu technicznego Agregatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i Nazwisko pracownika Zamawiającego przekazującego urządzenie do wykonania czynności wynikających z gwarancji |  |  |  |  |  |  | Data i godzina przekazania/przyjęcia urządzenia do wykonania czynności wynikających z gwarancji jakości |  |  |  |
| Imię i Nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (serwisanta) przyjmującego urządzenie do wykonania czynności wynikających z gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis czynności wykonywanych przez Wykonawcę (serwisanta) w ramach gwarancji (np. zakres przeglądu, konserwacji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stan urządzenia po wykonaniu czynności wynikających z gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i Nazwisko oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy (serwisanta) przekazującego urządzenie do wykonania czynności wynikających z gwarancji |  |  |  |  |  |  |  | Data i godzina przekazania/przyjęcia urządzenia po wykonaniu czynności wynikających z gwarancji |  |  |
| Imię i Nazwisko oraz podpis pracownika Zamawiającego przyjmującego urządzenie po wykonania czynności wynikających z gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 10 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

ZGŁOSZENIE AWARII* / USTERKI* – wzór

Umowa NR ……………………………………………..

NBP ............................................................ Agregat ..............................................................................

(jednostka organizacyjna Zamawiającego)				(model, typ, nr seryjny)

Data i godzina telefonicznego zgłoszenia *…………………………………………………………...

Treść zgłoszenia (opis): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgłaszający: ………………………

(imię i nazwisko)

Potwierdzenie wykonania naprawy:

Opis naprawy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Wymienione części lub podzespoły z podaniem nazwy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data i godzina wykonania naprawy …………………………………………………………………

Długość trwania naprawy w roboczogodzinach …………………………………………...………

Uwagi osoby bezpośrednio nadzorującej serwis:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................				 ................................

podpis serwisanta			podpis Użytkownika

(osoby bezpośrednio nadzorującej serwis)

* 	jeżeli określona została data i godzina od której możliwe było przystąpienie do usunięcia awarii, należy wpisać wyznaczony termin,

Załącznik nr 11 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 12 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

PROTOKÓŁ ODBIORU POGWARANCYJNEGO – wzór

Dnia ……………………………… roku, do Umowy nr NBP ………………………………….…... z dnia ……………………….. 2026 r.

sporządzony przy udziale osób:

ze strony Wykonawcy: 						ze strony Zamawiającego:

…………………………………					………………………………

…………………………………					………………………………

…………………………………					………………………………

            - Wykonawca i Zamawiający niniejszym oświadczają, że w dniu ……………………………r. upłynął okres gwarancji i rękojmi dla Agregatu dostarczonych i zainstalowanych w ramach ww. Umowy;

            - Agregat i jego wyposażenie nie posiada wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność*/ posiada wady*, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tj.: ……………………………………………………………………………, które nie zostały usunięte zgodnie z postanowieniami Umowy*;

            - Zgodnie z postanowieniami Umowy niniejszy protokół stanowi podstawę do:

- zwrotu/zwolnienia …..% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwoty ………………………… *,

- zatrzymania … % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwoty …………………………* i zwrotu/zwolnienia …..% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy uwzględnieniu przewidzianych Umową potrąceń tj. kwoty .................................................... *.

*) niepotrzebne skreślić

Ze strony Wykonawcy:					Ze strony Zamawiającego:

……………………………..					………………………………

…………………………….					………………………………

Załącznik nr 13 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

……………………………………..

Imię i nazwisko

..........................................................

Nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości/PESEL

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

I.	Na podstawie § 13 ust. 5 Umowy nr ………………………….. zawartej w dniu …………… pomiędzy NBP a…………………………………., oświadczam, że zobowiązuję się do:

- zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym chronionych przepisami powszechnie obowiązującego prawa (tajemnice prawnie chronione), z którymi zapoznałem/-am* się w jakiejkolwiek formie w związku z realizacją postanowień Umowy;

- nieujawniania tych informacji na rzecz osób trzecich nieuprawnionych do ich pozyskania bez uprzedniej pisemnej lub w Formie elektronicznej zgody NBP, z zastrzeżeniem pkt II;

- powstrzymania się od jakichkolwiek działań i czynności skutkujących utrwaleniem tych informacji - bez wiedzy i zgody NBP - w celu ich dalszego wykorzystania;

II.	Zachowanie w poufności informacji oraz zgoda NBP nie jest wymagana, jeśli przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej lub informacja została już ujawniona albo upubliczniona przez NBP.

Jednocześnie, przyjmuję do wiadomości, że naruszenie w jakikolwiek sposób pkt I niniejszego zobowiązania, skutkować będzie moją odpowiedzialnością karną na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Powyższe zobowiązanie obejmuje także okres po ustaniu Umowy, bez względu na tryb i formę jej zakończenia.

………………………………………….

(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 14 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Następujący podwykonawcy, w tym inne podmioty na zdolnościach których Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy, będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy:

| Nazwa i adres podwykonawcy | Warunek udziału w postępowaniu spełniony poprzez zdolności innego podmiotu ( wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie) | Zakres przedmiotu Umowy podzlecony |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 15 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

Postanowienia dotyczące przestrzegania list sankcyjnych

- NBP oświadcza, że kieruje się zasadą ścisłego przestrzegania krajowych oraz międzynarodowych sankcji prawnych odnoszących się do relacji kontraktowych, nakładanych na osoby fizyczne i inne podmioty, przez państwa, organizacje międzynarodowe lub uprawnione organy, co wyraża się, w szczególności, 
w nienawiązywaniu stosunków umownych z podmiotami objętymi sankcjami oraz dążeniu do niezwłocznego ich zakończenia w przypadku, gdy podmiot, z którym zawarł Umowę, zostanie objęty sankcjami. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe oświadczenie NBP oraz nie zgłasza zastrzeżeń odnośnie do uprawnień NBP 
do rozwiązania Umowy, w przypadku objęcia Wykonawcy lub jego podwykonawcy lub jego podwykonawców lub dalszego podwykonawcy lub dalszych podwykonawców lub beneficjenta rzeczywistego Wykonawcy lub jednostki dominującej Wykonawcy, sankcjami wynikającymi z przepisów określonych w ust. 2.

- Użyte w dalszych postanowieniach określenie „przepisy o sankcjach” oznacza:

- przepisy określające sankcje prawne wobec konkretnych podmiotów lub określonej kategorii podmiotów, do których stosowania NBP jest zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej;

# oraz

- inne niż określone w pkt 1 przepisy, a także ustalenia, orzeczenia lub decyzje określające sankcje prawne wobec konkretnych podmiotów lub określonej kategorii podmiotów, 
na podstawie których lub w związku z którymi zostały ustalone listy, wykazy lub zestawienia, które zostały wskazane w załączniku do niniejszego załącznika.

- Użyte w dalszych postanowieniach określenie „listy sankcyjne” oznacza:

- listy, wykazy lub zestawienia określające podmioty objęte sankcjami na podstawie przepisów o sankcjach w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

# oraz

- listy, wykazy lub zestawienia, określające podmioty objęte sankcjami na podstawie przepisów o sankcjach w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

- Podmioty wymienione na listach sankcyjnych uznaje się za podmioty objęte sankcjami, niezależnie od tego, czy dany podmiot został umieszczony na jednej lub większej liczbie list sankcyjnych.

- W zakresie postanowień niniejszego załącznika, odpowiednio za podwykonawcę albo za dalszego podwykonawcę Wykonawcę uznaje się:

- podmiot, któremu odpowiednio Wykonawca albo podwykonawca, powierzył wykonywanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek części lub zakresie czynności, niezależnie od podstawy prawnej takiego powierzenia oraz niezależnie od tego, 
czy wykonywanie faktycznie nastąpiło

# oraz

- podmiot, który zamiast lub oprócz Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykonuje lub ma wykonywać przedmiot Umowy, w jakiejkolwiek części lub zakresie czynności, niezależnie od tego, czy działa na podstawie udokumentowanego wobec NBP lub możliwego do zidentyfikowania przez NBP stosunku prawnego łączącego go z Wykonawcą.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy:

  - nie znajduje się na żadnej z list sankcyjnych;

  - żaden z jego podwykonawców oraz dalszych podwykonawców nie znajduje się na żadnej z list sankcyjnych;

  - nie występuje przypadek, w którym podmiot będący jego beneficjentem rzeczywistym, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025 r. poz. 644 z późn. zm.), znajduje się 
na którejkolwiek z list sankcyjnych;

  - nie występuje przypadek, w którym jego jednostka dominująca, w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), znajduje się na którejkolwiek z list sankcyjnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca albo podwykonawca albo dalszy podwykonawca Wykonawcy albo beneficjent rzeczywisty Wykonawcy albo jednostka dominująca Wykonawcy zostanie umieszczony na liście sankcyjnej, NBP przysługiwać będą uprawnienia określone w postanowieniach ust. 8–13.

- W dniu umieszczenia Wykonawcy albo podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy Wykonawcy albo beneficjenta rzeczywistego Wykonawcy albo jednostki dominującej Wykonawcy na liście sankcyjnej, NBP nabywa uprawnienie do odstąpienia od niniejszej Umowy. Uprawnienie to przysługuje NBP niezależnie od tego, czy lista sankcyjna została opublikowana lub przekazana do wiadomości NBP lub Wykonawcy oraz niezależnie 
od tego, w jakim czasie NBP powziął informację o takim zdarzeniu. NBP może wykonać prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, według swego uznania, w terminie 44 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj.  do dnia ……………..., ze skutkiem od dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może nastąpić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej – w postaci przekazania dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisami elektronicznymi, stosowanie do reprezentacji NBP, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez NBP, Wykonawca zobowiązany jest 
do sporządzenia, w terminie 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu 
od Umowy, protokołu inwentaryzacji świadczeń będących w trakcie realizacji, na dzień odstąpienia i przedłożenia NBP protokołu – do zatwierdzenia. Odmowa zatwierdzenia protokołu powinna zostać uzasadniona przez NBP.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez NBP, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych i odebranych przez NBP świadczeń należących do przedmiotu Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, 
pod warunkiem, że zrealizowany przez Wykonawcę zakres świadczeń należących 
do przedmiotu Umowy będzie możliwy do odpowiedniego wykorzystania przez NBP. Podstawą określenia wysokości wynagrodzenia będzie protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 10, zatwierdzony przez NBP. Zapłata powyższego wynagrodzenia nie może naruszać powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby wynagrodzenie zostało już zapłacone przez NBP lub zapłacone w części, 
a z protokołu wynikało, iż nie jest ono należne Wykonawcy w całości albo w części, Wykonawca zwróci NBP wynagrodzenie albo jego część, które nie są należne Wykonawcy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od NBP wezwania do dokonania zwrotu wynagrodzenia lub jego części.

- Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec NBP, jakie mogą powstać 
w związku z odstąpieniem przez NBP od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 11, w tym uprawnień do żądania od NBP zwrotu wydatków poniesionych w celu należytego jej wykonania oraz uprawnień do żądania naprawienia szkody, gdyby na skutek odstąpienia od Umowy powstała szkoda, za którą NBP mógł ponosić odpowiedzialność.

- Postanowienia niniejszego załącznika mają zastosowanie niezależnie od innych postanowień Umowy określających uprawnienia NBP do jej rozwiązania. Wykonanie przez NBP uprawnienia do odstąpienia od Umowy na podstawie postanowień niniejszego załącznika, nie wyłącza ani nie ogranicza roszczeń NBP w przypadku, gdyby przysługiwały NBP na podstawie niniejszej Umowy albo na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności, w związku ze zdarzeniem, które było przyczyną odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszymi postanowieniami.

- NBP jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, według swego uznania, także w przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego ze stanem faktycznym któregokolwiek z oświadczeń zawartych w ust. 6. W takim przypadku postanowienia ust. 8-13 stosuje się odpowiednio.

- Zmiana umowy w zakresie określenia list sankcyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 
nie wymaga aneksu do Umowy i może zostać wprowadzona w drodze zawiadomienia dokonanego przez NBP, z uwzględnieniem następujących zasad, trybu oraz skutków:

- NBP zawiadomi Wykonawcę o wprowadzeniu zmian w formie pisemnej albo w formie elektronicznej – w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisami elektronicznymi, stosownie do reprezentacji NBP, przesyłając zmienioną treść załącznika, o którym mowa w ust. 2 pkt 2; 
w zawiadomieniu NBP określi datę, od której zmiana będzie obowiązywać;

- w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca może zawiadomić NBP o odmowie akceptacji zmian – przekazując swe stanowisko w formie pisemnej albo w formie elektronicznej wraz z uzasadnieniem;

- w przypadku gdy Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, 
o którym mowa w pkt 1, nie przekaże NBP stanowiska, w którym jednoznacznie poinformuje, że nie akceptuje wskazanych zmian do Umowy, wraz z uzasadnieniem – w dacie wskazanej w zawiadomieniu skuteczna staje się zmiana list sankcyjnych 
i od tej daty zmienione listy sankcyjne są wiążące dla obu Stron;

- w przypadku gdy Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, 
o którym mowa w pkt 1, poinformuje NBP, że nie akceptuje wskazanych zmian, NBP jest uprawniony do odstąpienia od Umowy począwszy od dnia, w którym otrzymał informację o tym, że Wykonawca nie akceptuje zmiany tego załącznika; NBP może wykonać prawo odstąpienia od Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 8; do formy odstąpienia od Umowy na powyższej podstawie oraz do skutków odstąpienia stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 9-13.

- W zakresie dotyczącym postanowień niniejszego załącznika zastosowanie ma powszechnie obowiązujące prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności, do ich wykładni, wykonywania wynikających z nich zobowiązań, w szczególności w zakresie dotyczącym zastrzeżenia prawa odstąpienia od umowy oraz skutków jego wykonania.

Załącznik do załącznika nr 15 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

Listy sankcyjne

Niezależnie od przestrzegania przepisów o sankcjach obowiązujących na podstawie powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, NBP respektuje sankcje prawne określone w niżej wymienionych przepisach i dokumentach, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych po ich wydaniu, w tym także zmian, jakie mogą być w nich wprowadzone po dniu zawarcia umowy, wydanych w następujących państwach:

- Belgia: Royal Decree of 28 December 2006 on specific restrictive measures against some persons and entities within the framework of the fight against the terrorism financing.

- Francja: Monetary and Financial Code (Articles L.151-2, L.562-1, L.562-2, L562-3, L562-3-1).

- Holandia: Sanctions Regulations on Terrorism 2007 and 2007-II (Sanctieregeling terrorisme 2007-II).

- Kanada: (1) Special Economic Measures Act (SEMA), (2) Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), (3) Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act, (4) Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, (5) The Anti-Terrorism Act.

- Japonia: Foreign Exchange and Foreign Trade Act 1949.

- Norwegia: (1) Act on the Implementation of International Sanctions (Sanctions Act), (2) Export Control Act, (3) Export Control Regulations.

- Ukraina: (1) Law of Ukraine on Sanctions No 1644-VII of 14 August 2014, (2) Law on Improving the Effectiveness of Sanctions on the Assets of Individuals No. 7194, (3) Law on Forced Seizure of Property of Russia and Its Residents No. 2116-IX.

- USA: listy Office of Foreign Assets Control (OFAC).

- Szwajcaria: (1) Federal Act on the Implementation of International Sanctions, (2) SR 946.231.176.72 Regulation on measures related to the situation in Ukraine, (3) SR 946.231.116.9 Regulation on measures against Belarus.

- Wielka Brytania: (1) Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018, (2) Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, (3) Export Control Act 2002, (4) Export Control Order 2008.

Załącznik nr 16 do Umowy nr NBP-DKRZ-WPO-2-TN-241-……-2026

Postanowienia dotyczące informowania o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 913), zwanej dalej „Ustawą”.

- Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w przypadku zmiany stanu faktycznego, którego dotyczy oświadczenie zawarte w ust. 1. Zawiadomienie powinno zostać doręczone Zamawiającemu w terminie 7 dni od powyższej zmiany.

- Zamawiający oświadcza, że w przypadku, gdy Wykonawca jest „sprzedającym” 
w rozumieniu art. 22 ust. 1 Ustawy, niniejszym wnosi o wystawienie przez Wykonawcę    i doręczenie mu jako „nabywcy” pisemnej informacji o kwocie obniżenia wpłaty dokonywanej przez Zamawiającego na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powyższe oświadczenie stanowi wniosek, o którym mowa w art. 22 ust. 2a Ustawy, złożony przez Zamawiającego jako „nabywcę”, Wykonawcy jako „sprzedającemu”. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania 
i doręczania Zamawiającemu informacji o kwocie obniżenia w terminie określonym w art. 22 ust. 10 pkt 3 Ustawy, to jest niezwłocznie po dokonaniu przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu Umowy, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności.

W przypadku zawarcia Umowy w postaci elektronicznej, dniem zawarcia Umowy jest dzień opatrzenia Umowy kwalifikowanym podpisem przez ostatnią z upoważnionych osób.

W przypadku, gdy Wykonawca w dniu zawarcia umowy jest członkiem grupy VAT w rozumieniu art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.), fragment komparycji dotyczący NIP należy zmodyfikować zgodnie z następującym wzorem: „(…) będącym członkiem grupy VAT o nazwie: „……………..” (w skrócie: ……), NIP …………… (…)”.

Komparycja Umowy zostanie uzupełniona stosownie do statusu prawnego i sposobu reprezentacji Wykonawcy.

Pkt 2) zostanie pominięty w przypadku, gdy wykonawcą jest spółka prawa handlowego albo inny podmiot, w którego przypadku fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie budzi wątpliwości, ponieważ wynika to z przepisów regulujących tworzenie i funkcjonowanie danego rodzaju podmiotów.

Pkt 4) zostanie pominięty w przypadku, gdy wykonawcą jest podmiot posiadający w Polsce siedzibę. „Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” należy rozumieć zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

W rozumieniu: a) definicji „rzeczywistego właściciela” wynikającej z art. 4a pkt 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 278 ) oraz art. 5a pkt 33d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 163 ); oraz, b) Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku oraz Komentarza do tej Konwencji, zgodnie z którą status wyłącznego uprawnionego odbiorcy posiada podmiot uprawniony - w sensie ekonomicznym - do wynagrodzenia, którym może swobodnie rozporządzać i nie działa w szczególności jako przedstawiciel, powiernik, pośrednik lub realizujący zlecenie.

Zapis zostanie określony przez zawarciem Umowy na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy w Formie elektronicznej brzmienie ustępu będzie następujące: „Umowę sporządzono 
w Formie elektronicznej i podpisano przy wykorzystaniu kwalifikowanych podpisów elektronicznych.”.

W przypadku zawarcia Umowy w Formie elektronicznej brzmienie ustępu będzie następujące: „Umowa zawiera …. ponumerowanych stron.”.

W przypadku zawarcia Umowy w Formie elektronicznej brzmienie ustępu będzie następujące: „Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i zostały ponumerowane kolejną numeracją i oznaczone jednakowym identyfikatorem oraz nadrukiem: „Załącznik nr ………. do Umowy nr …………………………..”.

W szczególności dotyczy to: a) informacji niejawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, b) informacji stanowiących tajemnicę bankową 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, c) danych osobowych
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), d) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

należy pominąć zbędne wyrazy.