Załącznik nr 3 do SWZ

ZP.271.7.2026

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

UMOWA NR

zawarta w dniu ……………… w Sławkowie pomiędzy:

Gminą Sławków, z siedzibą w Sławkowie [41-260], ul. Rynek 1,

NIP 625- 244- 51- 99, REGON 276257558, reprezentowaną przez:

……………………….

przy kontrasygnacie ………………………………

zwaną dalej Zamawiającym,

a

(zakres informacji: Wykonawca, organ rejestrowy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, a w przypadku osoby fizycznej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą również PESEL i adres zamieszkania)

zwanym w dalszej części Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art.  275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „umową”, w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zakup serwerów w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Sławków” – serwery” – IV postępowanie.

- Zakup jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), na podstawie umowy  o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1151/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Sławków o realizacji projektu: „Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Sławków” dla Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

- Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa umowa wraz z następującymi dokumentami stanowiącymi integralną jej część:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami, w tym opisem przedmiotu zamówienia,

- Oferta Wykonawcy z załącznikami.

- Przedmiot umowy i zakres świadczenia Wykonawcy wskazany jest w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Przedmiot dostawy, wskazany w ofercie Wykonawcy, jest zgodny z ww. opisem przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wolny od wad, pełnowartościowy i w pierwszym gatunku.

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wymienionego w niniejszym § przedmiotu umowy, który jest wolny od wad prawnych i fizycznych, praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie sądowe, zabezpieczające, egzekucyjne ani inne, którego przedmiotem jest przedmiot umowy, a także nie jest on przedmiotem zabezpieczenia, zastawu.

- Przedmiot umowy ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy,

- do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

- Wykonawca w szczególności oświadcza, że:

- znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,

- zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

- w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni, aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 2

- W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą i udzielać wszelkich informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

§ 3

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie wykonania przedmiotu umowy.

- Potwierdzeniem realizacji zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest protokół odbioru podpisany przez obie Strony.

- Odbiór końcowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: 41-260 Sławków ul. Łosińska 1.

- Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- W przypadku niezgodności dostarczonego sprzętu ze Specyfikacją Warunków Zamówienia zostanie sporządzony protokół rozbieżności, a Zamawiający odbierze dostawę w części zgodnej ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. W pozostałej części Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zgodny z SWZ w odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 5 dni roboczych liczony od sporządzenia protokołu rozbieżności, na własny koszt.

- Integralną częścią protokołu odbioru są dokumenty dotyczące dostarczonego sprzętu, wydane Zamawiającemu.

§ 4

- Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:

- ze strony Zamawiającego: ……………. e-mail ……………….

- ze strony Wykonawcy: ………………..tel……………………..email………………….

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony.

- Dopuszcza się możliwość prowadzenia w celach roboczych korespondencji drogą poczty elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej wskazane przez strony.

§ 5

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcy/om wykonanie części/zakresu zamówienia wskazanego w ofercie wykonawcy, tj………………………………………...

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie lub zrezygnować z podwykonawcy, z zachowaniem zasad, o których mowa w § 10.

- Wykonanie usługi w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy, do obowiązków wykonawcy należy dokonanie we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/om.

- Na podstawie art. 462 ust. 4 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

- Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania części lub całości zakresu zamówienia przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy.

§ 6

- Za wykonane przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………… brutto zł, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia……….

Ustalona wartość przedmiotu umowy brutto określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie wymagania dokumentacji postępowania oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, która zostanie przedłożona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, na zasadach opisanych w ust. 6 – 8 niniejszego paragrafu. Zamawiający zabezpieczył środki finansowe w budżecie Miasta Sławkowa na 2026 rok dział … rozdział … § …..

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie ………………………………….odprowadzenie podatku VAT w kwocie ……………… leży po stronie Zamawiającego (dotyczy tylko sytuacji, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług).

- Wykonawca jest zarejestrowanym i czynnym płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP .......................................

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT:

- dane nabywcy/Podmiot2:

nazwa: Gmina Sławków,

adres: Rynek 1, 41-260 Sławków

NIP: 625-244-51-99,

- dane odbiorcy/Podmiot3:

nazwa: Urząd Miasta Sławkowa,

adres: Rynek 1, 41-260 Sławków

NIP: 629-20-93-878,

- Warunki fakturowania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF):

- w przypadku braku dostępności systemu KSeF, faktury mogą być wystawiane w trybie offline, zgodnie z obowiązującą schemą faktury ustrukturyzowanej, z obowiązkiem przesłania ich do KSeF najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

- za datę wystawienia faktury uznaje się datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Krajowym Systemie e-Faktur.

- faktury będą dostępne dla Zamawiającego w KSeF.

- w przypadku błędów w przesyłanych fakturach, strona odpowiedzialna za ich wystawienie zobowiązuje się do ich korekty w KSeF.

- strony Umowy zobowiązują się do dostosowania jej zapisów do ewentualnych zmian w przepisach dotyczących KSeF.

§ 7

      - Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony i nieobciążony prawami osób trzecich oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE.

      - Gwarancja na prawidłowe działanie sprzętu będącego przedmiotem umowy wynosi 36 miesięcy   od daty podpisania protokołu.

      - Dostarczony sprzęt musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego w oryginalnych opakowania producenta sprzętu.

      - W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty stanowiące dowód spełniania przez dostawę wymaganych norm i przepisów oraz wymaganych parametrów (świadectwa, zaświadczenie, karty katalogowe, instrukcje, itp.) w celu akceptacji i oceny zgodności z opisem przedmiotu umowy.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych:

- za zwłokę w dostarczeniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu zapisanego w umowie; niniejsza kara ma również zastosowanie w przypadku wyznaczenia odpowiedniego terminu, o którym mowa w § 3 ust.  8 ostatnie zdanie;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto

- za zwłokę w realizacji uprawnień gwarancyjnych, wynikających z dokumentacji postępowania w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, inny niż wymieniony w punktach od 1 do 3, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Za odrębny przypadek nienależytego wykonania uznaje się każde samodzielne naruszenie obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności dotyczące jakości, zakresu, kompletności lub zgodności przedmiotu Umowy z jej postanowieniami, dokumentacją postępowania lub obowiązującymi przepisami prawa. Przed naliczeniem kary Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia naruszenia, chyba że charakter naruszenia czyni to bezprzedmiotowym. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszego punktu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może być wyższa niż 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z płatności należnej Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania Zamawiającemu odsetek ustawowych za nieterminową realizację płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie przez siebie wskazanym, w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy lub będzie ją realizował ze zwłoką dającą podstawę do uznania, że przedmiot umowy nie zostanie zrealizowany w terminie. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia.

- Prawo do odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia.

§ 10

- Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień niniejszej umowy na podstawie art.  455 ust. 1 pkt 1 w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem:

- zaistnienia w trakcie realizacji niniejszej umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego modelu urządzenia modyfikacji/zmiany parametrów przedmiotu niniejszej umowy itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji niniejszej umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu sprzętu równoważnego, tj. sprzętu o co najmniej takich samych cechach, co przedmiot niniejszej mowy; Wykonawca rozpocznie dostawy nowego przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem zmiany umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia ceny za jego realizację;

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:

- siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, niezwiązane z realizacją przedmiotu zamówienia itp.),

- okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji),

- przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron, które w szczególności dotyczyć będą: uwarunkowań formalno-prawnych.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,

- zmiany, rezygnacji bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie,

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,

- zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których wyżej mowa, każda ze stron może wystąpić z wnioskiem zawierającym:

- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,

- uzasadnienie zmiany,

- Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:

- zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego, zmiana rachunku bankowego) - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

- zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile wobec nowego wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia lub nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

- Niniejsza umowa może zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

- Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że jeżeli całość Umowy bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.

- Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że jeżeli całość Umowy bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.

§ 11

- Oświadczenia woli, wnioski formułowane na podstawie niniejszej umowy, wezwania będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie na adresy wskazane w komparycji Umowy jedynie listami poleconymi lub pocztą kurierską lub adresy wskazane przez Strony w trakcie trwania niniejszej Umowy, chyba, że umowa wprowadza wyjątek od tej zasady. Za równoznaczne wymogom określonym w zdaniu poprzednim przyjmuje się także oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania lub jakiekolwiek inne pisma i korespondencję sporządzone w formie elektronicznej (art. 781 Kodeksu cywilnego). Strony na żądanie niezwłocznie potwierdzają fakt otrzymania korespondencji kierowanej w formie elektronicznej.

- Zmiana przez Stronę adresu określonego w komparycji Umowy wiąże drugą Stronę, poczynając od dnia następnego po doręczeniu jej zawiadomienia w tej sprawie.

- Strony zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach adresu dla doręczeń w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

- W przypadku braku poinformowania o zmianach adresu strony ustalają, że dwukrotne awizowanie przesyłki rejestrowanej (pozostawienie zawiadomienia o przesyłce) doręczanej przez operatora pocztowego na poprzednio wskazany adres jest skutecznym złożeniem oświadczenia woli w rozumieniu art. 61 Kodeksu cywilnego i wywołuje skutki prawne pomiędzy stronami po upływie 14 dni od dnia złożenia pierwszego awizo.

- Sposób doręczania korespondencji, określony w ust. 1 do 4 nie dotyczy pism składanych osobiście przez Wykonawcę w Sekretariacie Urzędu Miasta w Sławkowie.

- Możliwe jest prowadzenie w celach roboczych korespondencji drogą poczty elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej wskazane przez strony, w tym robocze uzgadnianie zagadnień objętych zakresem niniejszej umowy. Strony na żądanie niezwłocznie potwierdzają fakt otrzymania korespondencji kierowanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 12

- Wykonawca nie może - bez pisemnej zgody Zamawiającego - dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne.

- Określone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowień dotyczących bezpośrednich płatności Zamawiającego na rzecz podwykonawców.

§ 13

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz inne właściwe przepisy.

- Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Jeśli umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej, to za datę jej zawarcia uważa się dzień złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								 WYKONAWCA

Do uzupełnienia danymi wskazanymi w ofercie, o ile Wykonawca powierzy podwykonawcy/om wykonania części/zakresu zamówienia