### Umowa  Nr ………………………………..

Zawarta w dniu ………………………………….. pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w ramach którego działa jednostka budżetowa m.st. Warszawy – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie 
(00-528) przy ul. Hoża 13a, reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

W dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca będą łącznie nazywani „Stronami”

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr …../PN/2026, przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej jako „ustawa Pzp”, została zawarta Umowa o następującej treści:

### § 1.

### Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy są usługi polegające na pielęgnacji drzew, wykonaniu cięć oraz montażu wiązań 
w koronach drzew rosnących na terenach pasów drogowych, w parkach i innych obiektach będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, dalej jako „Przedmiot Umowy”.

### § 2.

### Termin realizacji

Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia zawarcia Umowy do dnia 15.12.2028 r.

### § 3.

### Wynagrodzenie

- Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy  wynosi …………………….. zł brutto (słownie złotych brutto: 00/100), ………………………zł netto (słownie złotych netto /100), zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wynagrodzenie, wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty związane z prawidłową, terminową realizacją Przedmiotu Umowy, w tym wszelkie wydatki i nakłady (koszty transportu, materiału, sprzętu itd.).

- Wynagrodzenie za prace będzie płatne po zakończeniu danego miesiąca realizacji Umowy, zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 1 do Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie wykonane przez Wykonawcę, określone w sporządzonym każdorazowo jednostronnym protokole odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 13 Umowy.

- Za prace niewykonane, choć ustalone zakresem prac, wynagrodzenie nie przysługuje.

### § 4.

### Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- współdziałanie z Wykonawcą przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,

- sprawdzanie i odbiory Przedmiotu Umowy, wg zasad określonych w § 7 Umowy,

- terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy  zgodnie z zasadami określonymi w § 8 Umowy.

### § 5.

### Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek prowadzić prace w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Umowy a także zgodnie z warunkami realizacji Umowy oraz standardami jakościowymi wykonania prac zawartymi w załączniku nr 2 do Umowy.

- Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach. Prace muszą być wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. 
o ochronie przyrody, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, przepisami BHP, uzgodnieniami z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego wyeliminowania stosowania dmuchaw podczas wykonywania prac będących Przedmiotem Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu ulicznego w czasie trwania prac oraz prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu, jak też do oznakowania na własny koszt miejsca prowadzenia prac (w tym sporządzenia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu o ile jest on konieczny) zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz z przepisami BHP. Wszystkie odcinki prac powinny zostać odpowiednio oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

- Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem do dokonania niezbędnych uzgodnień (pozyskania zgód, pozwoleń, uzyskania zgody na zajęcie pasa drogi itp.) z odpowiednimi jednostkami i służbami miejskimi oraz właścicielami/zarządcami sieci energetycznych, teletechnicznych, trakcji tramwajowych w ciągu 7 dni od otrzymania zlecenia, o którym mowa w § 7 ust.1 i 2 ,przy czym:

- wszelkie uzgodnienia w zakresie wyłączenia prądu i terminu wykonywania prac przy torowiskach i trakcjach tramwajowych Wykonawca ustali z Działem Ekspedycji Biura Nadzoru Ruchu Tramwajów Warszawskich, tel. (22) 526 68 06,

- wszelkie uzgodnienia w zakresie wyłączenia prądu i terminu wykonywania prac przy urządzeniach sieci napowietrznej średniego napięcia Wykonawca ustali z Stoen Operator sp. z o.o. – dla prawobrzeżnej części Warszawy tel. (22) 821 51 21; dla lewobrzeżnej części Warszawy tel. (22) 821 54 85; lub (22) 821 53 15.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania o powyższych ustaleniach przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku pracy w obrębie torowisk i trakcji tramwajowej prace będą wykonywane w godzinach nocnych (24:00-4:00).

- Zamawiający wymaga w ramach realizacji zamówienia:

- wyposażenia brygad wykonujących roboty w sprzęt techniczny odpowiedni do realizacji zamówienia zapewniający ich bezpieczne wykonywanie oraz niezbędne środki ochrony osobistej;

- zapewnienia stosowania odpowiedniego sprzętu  w pracach, w których wymaga tego technologia prac(np. podnośnika koszowego, drabin, sprzętu wspinaczkowego, lamp halogenowych, podnośnika oraz specjalistycznego sprzętu jeżdżącego po torowisku itp.). Należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który - użyty zgodnie z przeznaczeniem - nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska;

- zapewnienia sprzętu należycie dobranego do warunków terenowych w miejscu wykonywanych prac i którego ciężar będzie dostosowany do obowiązujących przepisów prawa i parametrów technicznych dróg i ciągów pieszych i rowerowych, po których konieczne jest jego poruszanie oraz

- usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, w przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej, które powstały w trakcie wykonywania prac (uszkodzenia nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych, itp.). W wypadku uszkodzenia drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych lub pnączy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych określonych w § 9 ust. 1 pkt 4 Umowy;

- unikania wjazdu sprzętu na trawniki przyuliczne. Wjazd na trawniki dopuszczony jest wyłącznie na uprzednio rozłożone maty antykompresyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy. Po zakończeniu prac, teren należy uprzątnąć, zdemontować maty oraz odtworzyć wszystkie naruszone podczas prac trawniki;

- wyposażenia pracowników w odzież roboczą z widocznym logo firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz oznakowania pojazdów służących do realizacji zadań w czytelne logo firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy umieszczone w widocznym miejscu;

- zapewnienia stałej dostępności telefonicznej w godzinach 7:00-16:00;

- zapewnienia transportu podczas zlecania oraz odbioru prac. Pojazdy, którymi porusza się Wykonawca lub Podwykonawca i ich pracownicy, muszą być oznakowane (nazwa i adres Wykonawcy lub Podwykonawcy) oraz być zaopatrzone w lampę sygnalizacyjną;

- utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. chodniki, drogi dla rowerów, jezdnie, itp.). Najpóźniej do godz. 8.00 dnia następującego po dniu zakończenia prac, Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu prac, w tym wywiezienia masy zielonej. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu uprzątnięcia tylko po uprzednim uzgodnieniu. Zmiana terminu uprzątnięcia masy zielonej zostanie potwierdzona w drodze wiadomości mailowej przesłanej Wykonawcy na adres e- mail wskazany w § 13 ust. 1 i 2 Umowy. Pozostałości roślinne oraz inne zanieczyszczenia należy uprzątnąć z miejsca prowadzenia prac przed dniami świątecznymi oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy.

- Podczas prowadzenia prac nie dopuszcza się:

- wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci;

- pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac;

- zmiatania, zgrabiania, wydmuchiwania zanieczyszczeń na tereny sąsiadujące z obsługiwanymi terenami zieleni;

- używania dmuchaw;

- używania drzewołazów.

- Cięcia należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą i fachową literaturą np. „European Tree Worker” „Drzewa w cyklu życia” Dirk Dujesiefken, Neville Fay, Jan-Willem do Groot, Nigel de Berker, „Drogi dla Natury”.

- Cięcia pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie z wiedzą ogrodniczą i standardami cięcia drzew zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy. Wszelkie odstępstwa od reguł zawartych w standardach powinny być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym. W wypadku uszkodzenia drzew poprzez niewłaściwe cięcie Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 pkt lub 3 Umowy lub odszkodowania na zasadach określonych w Umowie i przepisach prawa.

- Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien posiadać przy sobie kserokopię Umowy zawartej z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem umowy  obejmującym swym zakresem m.in. szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem  Przedmiotu umowy, na kwotę nie niższą niż 100% sumy wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 przez cały okres obowiązywania Umowy, z zachowaniem ciągłości 
i wysokości ubezpieczenia. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania tego żądania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę kopię polisy wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie.

### § 6.

### Sposób realizacji zamówienia – klauzula społeczna – art. 95 ustawy Pzp

- Zamawiający w okresie obowiązywania niniejszej Umowy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace polegające na cięciach w koronach i przy pniu drzew, posiadające kwalifikacje określone w załączniku nr 1 do Umowy.

- W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi wykaz pracowników, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy, zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności.

- Zmiana wykazu pracowników nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej przedkładając zaktualizowany wykaz pracowników w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności w trakcie realizacji Umowy:

- oświadczenia pracowników wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 powyżej;

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 powyżej;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” oraz wydanymi na jego podstawie przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie przepisami krajowymi. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

### § 7.

### Tryb akceptacji i odbioru Przedmiotu Umowy

- Wszystkie prace wykonywane są w uzgodnieniu i na zlecenie Zamawiającego.

- Przystąpienie Wykonawcy do prac nastąpi każdorazowo na podstawie zlecenia Zamawiającego przekazanego telefonicznie, osobiście lub wysłanego mailem na adres email: określającego każdorazowo miejsce, zakres i termin rozpoczęcia i zakończenia prac. W przypadku zlecenia telefonicznego lub ustnego Zamawiający każdorazowo potwierdzi je drogą mailową na adres e-mail: ddb@zzw.waw.pl.

- Zamawiający zastrzega, że do 5% ilości prac wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy - liczba porządkowa 1 (cięcia w koronach i przy pniu drzew) - może być zlecona do wykonania w trybie pilnym tego samego lub następnego dnia. Przystąpienie do prac nastąpi na warunkach ust. 2 powyżej.

- Terminy prac wyznaczone przez Zamawiającego mogą ulec zmianie wyłącznie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną pisemnie lub mailowo na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 13 ust. 1 i 2 Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raportów z rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych prac wraz z datą i planowanymi lub wykonanymi pracami zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do Umowy. Raport w formie cyfrowej będzie przekazany do godz. 8.00 w dniu rozpoczęcia prac i do godz. 8.00 następnego dnia po dniu zakończenia prac określonym w zleceniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże dokumentację zdjęciową (minimum dwa zdjęcia) wykonywanych prac z pokazaniem pokroju drzewa oraz jego otoczenia przed dokonanymi zabiegami oraz po dla jednoznacznej identyfikacji.

- Fakt zakończenia realizacji określonego zlecenia (zleceń) i gotowość do ich odbioru Wykonawca zgłasza elektroniczne do Zamawiającego na adres e- mail wskazany w § 13 ust. 1 i 2 Umowy, najpóźniej w dniu określonym w zleceniu jako wymagany termin realizacji prac.

- Zamawiający ma prawo do dokonywania kontroli prac w trakcie wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań określonych Umową, w tym m.in.: kontroli jakości i terminowości wykonania prac. Z przeprowadzonych kontroli sporządzane będą protokoły kontroli podpisywane przez Strony lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przedmiotowy protokół będzie podstawą do naliczenia kar umownych. Do protokołu zostaną załączone dowody (np. zdjęcia, filmy).

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do skierowania upoważnionej osoby do udziału w kontroli w wyznaczonym czasie i miejscu.

- W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy do udziału w kontroli w ciągu dwóch godzin od wezwania lub odmowy podpisania protokołu, sporządzony zostanie protokół jednostronny. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przedmiotowy protokół będzie podstawą do naliczenia kar umownych. Do protokołu zostaną załączone dowody (np. zdjęcia, filmy). Zamawiający każdorazowo niezwłocznie prześle jednostronny protokół kontroli Wykonawcy na adres e-mail: ……….. Wykonawca może zgłosić zastrzeżenia do protokołu, przesyłając je Zamawiającemu na adres e-mail: ddb@zzw.waw.pl do godz. 8.00 dnia następnego po jego otrzymaniu.

- Wszelkie rekontrole przeprowadzane będą po zgłoszeniu przez Wykonawcę poprawnego wykonania zakwestionowanych w czasie kontroli prac i zakończone obustronnym protokołem z rekontroli. W rekontroli, oprócz przedstawiciela Zamawiającego, obowiązkowy jest udział upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem odpowiedniego zastosowania postanowień ust. 10 niniejszego paragrafu.

- Sporządzone protokoły kontroli i rekontroli będą podstawą do rozliczenia wynagrodzenia i naliczenia kar umownych.

- Odbiór prac za dany miesiąc będzie się odbywał do 5-ego dnia następnego miesiąca. Strony ustalają, że odbiór będzie odbywał się w dni robocze (gdzie przez „dzień roboczy” Strony rozumieją każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Potwierdzenie prawidłowego wykonania prac nastąpi w jednostronnym protokole odbioru sporządzonym przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do protokołu zostaną załączone dowody w postaci dokumentacji fotograficznej. Sporządzony protokół odbioru będzie podstawą do rozliczenia wynagrodzenia i naliczenia kar umownych. Zamawiający każdorazowo niezwłocznie prześle jednostronny protokół odbioru Wykonawcy na adres e-mail wskazany w § 13 ust. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania protokołu, o którym mowa powyżej, może zgłosić zastrzeżenia do protokołu, przesyłając je Zamawiającemu na adres e-mail: ddb@zzw.waw.pl.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac do odwołania ze względu na warunki pogodowe (opady atmosferyczne, suszę) oraz występowanie zasiedlonych gniazd ptasich. Zamawiający w ciągu 3 dni po ustaniu przyczyny poinformuje Wykonawcę o możliwości wznowienia prac.

- W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, wydarzenia okołomiejskie, uroczystości itp.) Zamawiający może zmienić terminy wykonania poszczególnych prac. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zmianie terminu z 5-dniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, nagłe zdarzenie losowe lub wypadek, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o konieczności rezygnacji lub przesunięcia terminu wykonywania czynności objętych Umową natychmiast po powzięciu wiedzy o ww. okolicznościach drogą mailową na adres ddb@zzw.waw.pl lub telefonicznie (potwierdzone niezwłocznie drogą mailową).

- Szacunkowa ilość poszczególnych prac wymienionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, może ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy i nie będą w przypadku zmniejszenia większe niż o 20% wartości brutto Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu do Umowy. Nie wszystkie prace muszą być zlecone lub zlecone w pełnym zakresie ilościowym. Powyższe zmiany zostaną dokonane w zależności 
od bieżących potrzeb Zamawiającego, panujących warunków atmosferycznych, wyłączenia fragmentu pasa drogowego, parku lub innego obiektu, o których mowa w ust. 1 powyżej (np. remonty, inwestycje, awarie oraz inne wyłączenia terenu).

- W przypadku założenia wiązań w koronach drzew Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonych i zastosowanych materiałów, użytych do wykonania tych prac, na okres 24 miesięcy, licząc od daty sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na prawidłowy montaż wiązań na okres 24 miesięcy licząc od daty sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi.

### § 8.

Fakturowanie i rozliczanie

      - Rozliczenie Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi po wystawienia przez Wykonawcę faktury będą protokoły odbioru, o których mowa w § 7 ust. 13.

- Zamawiający oświadcza, że:

- w przypadku, gdy Wykonawca stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług to dokona płatności za wykonany Przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności/ płatność za wykonany Przedmiot Umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności ,

- posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie w celu rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

  - nie posiada statusu / posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

  - jest/nie jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług,

  - wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF

będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF od dnia ………………….

nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF.

W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca nie jest zobowiązany 
do wystawiania faktur za pośrednictwem KSef, faktury będą przesyłane w formie elektronicznej 
w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy …………………………….. na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku  PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Prawidłowo wystawiona faktura to faktura wystawiona zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłowa pod względem formalnym i rachunkowym oraz zawierająca numer umowy, na podstawie której jest wystawiona.

- Fakturę należy wystawić na rzecz:

Nabywca (podmiot2): Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP 5252248481

Odbiorca (podmiot inny/podmiot3): Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa

NIP 5213748392

- Z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4, Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane 
za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 6.

- W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy: ………………………………………. na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku  PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru.

- W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania zgodnie z ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Zamawiający zastrzega, że płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę:

- wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiona jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2” w pozycji „JST” wpisano „1”, oraz w polu „Podmiot inny/Podmiot3” wpisano NIP Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca,

- zawierającą w swojej treści numer umowy, której dotyczy,

- wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym 
i rachunkowym.

W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 8.

- Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl w terminie do 3 dni roboczych 
od otrzymania faktury, zgodnie z ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Wykonawca może również wystawić fakturę w formie elektronicznej i przedłożyć ją Zamawiającemu przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) znajdującą się na stronie https://efaktura.gov.pl/ , poprzez Konto Podmiotu (Wykonawcy). Taka faktura elektroniczna uważana jest za fakturę ustrukturyzowaną po przydzieleniu jej numeru identyfikującego w KSeF. Dopiero z momentem przydzielenia fakturze elektronicznej numeru identyfikującego w KSeF faktura uważana jest 
za odebraną, wcześniejsze pobranie faktury elektronicznej z PEF nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności należności z tytułu świadczenia nią dokumentowanego.

- Pozostałe postanowienia umowne dotyczące faktur ustrukturyzowanych, w tym dotyczące prawidłowo wystawionej faktury, awarii i niedostępności KSeF, rozpoczęcia biegu terminu płatności stosuje się 
do faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, którym przydziela się numery KSeF.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### § 9.

### Kary umowne

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i w następujących wysokościach:

- w przypadku zwłoki w wykonaniu prac w stosunku do terminu ustalonego w zleceniu, o którym mowa w § 7 ust. 1-2 – w wysokości 10% wartości zleconych prac brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu prac w stosunku do terminu ustalonego w zleceniu (słownie złotych: pięćset 00/100);

- w przypadku nienależytego wykonania prac, tzn. niezgodnego z warunkami realizacji Umowy i standardami jakościowymi wykonania prac, zawartymi w załączniku nr 2 do Umowy 
z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej - w wysokości 20% wartości prac brutto, co do których stwierdzono nieprawidłowości, jednak nie mniej niż 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku:

- używania przez Wykonawcę drzewołazów;

- wykonania cięć w koronach drzew przekraczających dozwolony ustawowo zakres;

- wykonania cięć w koronach drzew przekraczających zakres przedstawiony przez Zamawiającego w zleceniu bez uzgodnienia z Zamawiającym;

- naruszenia podstawowych zasad BHP przy pracach związanych z pielęgnacją drzew tj. brak środków ochrony indywidualnej np. kaski, spodnie antyprzepięciowe, ochronniku słuchu i oczu;

- prowadzenia prac narzędziami bez ich uprzedniej dezynfekcji lub braku środka do dezynfekcji narzędzi w trakcie wykonywania prac;

- w wysokości 5000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100), za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku uszkodzenia drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych lub pnączy w zw. z realizacją Przedmiotu Umowy - w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset 00/100), za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku realizacji prac przez pracowników wykonujących pracę lub przy użyciu pojazdów bez oznakowania czytelnym logo firmy Wykonawcy, niezgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy- 
w wysokości 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) za każdy stwierdzony przypadek (pracownika/samochód);

- w przypadku nieprzysłania raportów z rozpoczęcia lub zakończenia prac wykonywanych zgodnie z § 7 ust. 5 Umowy - w wysokości 30 zł (słownie złotych: trzydzieści 00/100) za każdy stwierdzony przypadek (raport);

- za zwłokę w terminowym przekazaniu wykazu pracowników, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy lub jego zmiany, lub żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 6 ust. 5 Umowy - w wysokości 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za wykonywanie czynności określonych w § 6 ust. 1 Umowy przez osoby niezatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

- za naruszenie zakazu stosowania dmuchaw podczas prowadzonych prac - w wysokości 4000 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100) za każde stwierdzone naruszenie;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy pzp – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) za każdy przypadek;

- z tytułu odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

- z tytułu częściowego odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron – z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto za niewykonaną do dnia odstąpienia część Przedmiotu Umowy,

- z tytułu zwłoki w przekazaniu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 12, w wysokości 100,00 zł  (słownie złotych: sto, 00/100 złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego maksymalnego Wynagrodzenia brutto.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.

- W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c., w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu.

- Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn.

- Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu, wygaśnięciu Umowy, 
w przypadku jej wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy w całości lub w części, lub stwierdzenia jej nieważności w całości lub w części.

- Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

### § 10.

### Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w całości albo w części ze skutkiem na przyszłość w przypadkach:

- gdy zwłoka w wykonaniu zlecenia , o którym mowa w § 7 ust. 1-2  w terminie  ustalonym przez Zamawiającego przekroczy 14 dni;

- gdy łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

- naruszenia przez Wykonawcę w sposób rażący warunków wykonania Umowy określonych 
w załączniku nr 2 do Umowy, w szczególności w przypadku wykonania cięć w koronach drzew polegających na usunięciu gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwineła się 
w całym okresie rozwoju drzewa i stanowi znisczenie drzewa wg art. 87a Ustawy o ochronie przyrody;

- nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie przez przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w § 13 ust. 2 Umowy lub osoby wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy aktualnych uprawnień określonych w § 13 ust. 3 lub ust. 4 Umowy w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego;

- zastosowania przez Wykonawcę dmuchaw podczas prowadzania prac, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania stosowania dmuchaw;

- oraz do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust. 1 pkt 11 lub pkt 12 Umowy.

- W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy do końca upływu terminu wykonania Przedmiotu Umowy, wydłużonego o 60 dni.

- W przypadku odstąpienia lub częściowego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający może również odstąpić od Umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Pzp.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia lub częściowego odstąpienia od Umowy, Wykonawca w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty odstąpienia od Umowy, obowiązany jest sporządzić z udziałem Zamawiającego inwentaryzację wykonanych prac. W przypadku braku uzgodnienia z Zamawiającym inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia jednostronnej inwentaryzacji. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za prace wykonane przed odstąpieniem od Umowy 
na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego inwentaryzacji.

### § 11.

### Zmiany Umowy

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, sporządzenia w formie pisemnej aneksu do Umowy i podpisania przez obie Strony, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.

      - Nie stanowi zmiany Umowy:

- zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,

- zmiana adresów do korespondencji,

- zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Umowy,

- zmiana danych odbiorcy i płatnika a także adresu e-mail Zamawiającego, na który ma zostać dostarczona faktura,

- zmiana osób wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy,

- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

      - Zmiana wskazana w ust. 1 pkt 1 - 5 powyżej dokonywana jest w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołuje skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

      - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy:

      - W przypadku konieczności objęcia pielęgnacją większej ilości drzew, możliwa jest zmiana Umowy polegająca na zwiększeniu łącznego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy, przy przyjęciu aktualnych cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana umowy w tym przypadku nie będzie większa niż 30% wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy,

      - w zakresie przedłużenia Umowy na kolejny okres pielęgnacji i zwiększenia łącznego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy za prace pielęgnacyjne w tym okresie z zastrzeżeniem, że w tym przypadku zwiększenie wynagrodzenia zostanie określone na podstawie aktualnych cen jednostkowych wynikających z Załącznika nr 1 i nie przekroczy 50% łącznego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy, a wydłużony okres świadczenia usługi pielęgnacji nie przekroczy 12 miesięcy,

      - w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy - zmianie może ulec sposób realizacji Umowy, termin jej wykonania lub wysokość wynagrodzenia,

      - w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami, przy czym przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające czasowe lub trwałe wykonanie Umowy w całości lub części, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu – 
w takim wypadku zmianie może ulec sposób realizacji Umowy, termin wykonania Umowy, wysokość wynagrodzenia.

      - Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez wystąpienie w formie pisemnej lub elektronicznej w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

      - Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4.

      - Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu do niniejszej Umowy.

      - Zasady wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 436 ustawy Pzp określone są w Załączniku nr 6 do Umowy.

      - Warunki zmiany wynagrodzenia na podstawie art.439  ustawy Pzp określone są w załączniku nr 7 
do Umowy

### § 12.

### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp, zwane dalej „Zabezpieczeniem”, na kwotę równą 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 2 Umowy lub nie zakończenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w terminie umownym, a co za tym idzie braku zapewnienia Zabezpieczenia w pełnym okresie realizacji (gdy nie zostanie wniesione nowe Zabezpieczenie), Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy zatrzyma należną kwotę Zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej z faktur (dotyczy Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Rachunek sum depozytowych Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem: „pielęgnacja starszych drzew” i należy go przedstawić przed podpisaniem Umowy.

- Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający, w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

- Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z Zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie podlegało zwrotowi z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej Umowy w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Przedmiotu Umowy i uznania tego przedmiotu przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

- Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej.

- Zamawiający z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, może bez zgody Wykonawcy, potrącić wszelkie należności wynikające z Umowy i przepisów prawa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym kary umowne, jak i koszty wykonania zastępczego.

### § 13.

### Postanowienia końcowe

      - Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

Zamawiającego – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa, e-mail: dendrolodzy@zzw.waw.pl

Wykonawcy –

      - Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:

ze strony Zamawiającego:

Grzegorz Szczerba tel. +48 723 248 985, e-mail: gszczerba@zzw.waw.pl

Paweł Rybus tel. +48 723 248 946, e-mail: prybus@zzw.waw.pl

ze strony Wykonawcy:

………………………, tel. kontaktowy: ……………….; e-mail:

………………………, tel. kontaktowy: ………………..; e-mail:

      - Wykonawca oświadcza, że wskazana w ust. 2 powyżej osoba odpowiedzialna za nadzorowanie prac:

- posiada kwalifikacje inspektora związane z utrzymaniem drzew ozdobnych na terenach zieleni potwierdzone zaświadczeniami uczestnictwa w szkoleniach (np. Inspektor Nadzoru Prac w Drzewostanie – OSTO, Inspektor Nadzoru terenów Zieleni – SITO, Certyfikowany Inspektor Drzew – Instytut Drzewa, European Tree Technican – EAC lub inne o podobnym poziomie oraz zakresie tematycznym kształcenia obejmującym zakresem zagadnienia związane z przedmiotem zamówienia wykazane w programie szkoleniowym),

- spełnia warunki określone w art. 37b ustawy z dnia o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie wykształcenia oraz posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe, polegające na nadzorze prac ogrodniczych na terenach zieleni, w tym minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na nadzorze prac utrzymaniowych w parkach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków albo przy innego rodzaju zieleni zorganizowanej wpisanej do rejestru zabytków.

      - Wykonawca zobowiązuje się dysponować co najmniej 2 osobami, wskazanymi w Załączniku nr 3 
do Umowy, które będą wykonywały pracę pilarza w koronach drzew posiadającymi przynajmniej 36-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu czynności pilarza i umiejętności cięć pielęgnacyjnych drzew, w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą świadectwo ukończenia min. szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe związane 
z pielęgnacją zieleni wysokiej.

      - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób wskazanych w ust. 2 lub w Załączniku nr 3.

      - Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie 
z upływem terminu jego odbioru, wyznaczonego przez placówkę pocztową. Powyższe postanowienie nie wyłącza możliwości złożenia korespondencji bezpośrednio pod wskazanym adresem lub doręczenia jej bezpośrednio osobie uprawnionej do reprezentacji Strony, jak też złożenia w formie elektronicznej 
z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysłanej na adres poczty elektronicznej drugiej Strony wskazany w ust. 1 powyżej. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie uznawane za skutecznie doręczone drugiej Stronie w chwili wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga Strona mogła zapoznać się z jego treścią.

      - Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, 
a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

      - Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, w tym wierzytelności, na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Klauzula informacyjna o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego adres: https://zzw.waw.pl/  w zakładce: Polityki i RODO.

      - Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera załącznik nr 8 do Umowy

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

      - Strony zobowiązują się polubownie rozwiązywać spory powstałe na tle realizacji postanowień Umowy. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z zamówień podobnych, udzielanych na podstawie art. 214 ust.1 pkt.7 oraz ust. 2 ustawy Pzp, na zasadach określonych w załączniku nr 9 do Umowy.

      - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron / Umowę zwarto w formie elektronicznej.

      - Integralną część Umowy stanowią załączniki:

- Zakres prac i ceny jednostkowe (formularz cenowy) - załącznik nr 1,

- Warunki realizacji Umowy i standardy jakościowe wykonania prac - załącznik nr 2,

- Wykaz zatrudnionych pracowników - załącznik nr 3,

- Wzór raportu – załącznik nr 4,

- Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – załącznik nr 5,

- Zmiany umowy na podstawie art. 436 ustawy Pzp – załącznik nr 6,

- Zmiany wynagrodzenia na podstawie art.439 ustawy Pzp – załącznik nr 7,

- Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) – załącznik nr 8,

- Zasady udzielania zamówień podobnych na podstawie art.214 ust.1 pkt.7  i art.214 ust.2 ustawy Pzp – załącznik nr 9.

Zamawiający							Wykonawca

W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej nie należy wpisywać daty i miejscowości

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów RODO oraz wydanych na jego podstawie przepisów krajowych z zakresu ochrony danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. aktów prawnych.

W przypadku zastosowania zdania pierwszego, usunąć zdanie drugie (lub odwrotnie)

Dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Skreślić jeśli nie dotyczy i pozostawić właściwe

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić  i pozostawić właściwe – uzupełnić datę jeśli pozostanie drugi przypadek. Jeśli zostanie wybrany trzeci przypadek wykreślić ust. 5-10

Wykonawca wystawiający Fakturę VAT przy użyciu Krajowego Sytemu e-Faktur (KSeF) zobowiązany jest w sekcji: Podmiot 3, wskazać dane identyfikujące Zamawiającego poprzez określenie jego danych z podaniem numeru NIP

Niewłaściwe skreślić.