Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Umowa

zawarta w dniu ……………….w Szczecinie

pomiędzy:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Solskiego 3

71-323 Szczecin

NIP: 851-00-10-504

REGON: 320785039

Telefon: 91 48 55 100

Reprezentowany przez: Waldemara Miśko – Prezesa Zarządu

zwany dalej „Zamawiającym

a

firmą: ................................................................................................................

z siedzibą: ............................................................................................................

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ........................................... Wydział

............................................ pod numerem ......................., NIP: ................

zwaną dalej 'Wykonawcą', którą reprezentują:

............................................................................................................................

zwanych łącznie dalej Stronami lub każda z osobna Stroną.

Preambuła

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod numerem ....................., Zamawiający zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu, przebudowy 
i termomodernizacji budynku biurowego przy ulicy Szafera 10 w Szczecinie”

§ 1

Oświadczenie Wykonawcy

1.	Wykonawca oświadcza, że:

a)	jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem niniejszej umowy wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia na wartość co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia i zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie co najmniej do końca okresu wykonania usługi na podstawie niniejszej umowy;

b)	zobowiązuje się do zawarcia stosownego ubezpieczenia podczas sprawowania nadzoru autorskiego;

c)	wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami 
i przepisami, normami, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy.

d)	przedmiot zamówienia jest mu znany, a dostarczone mu informacje są wystarczające dla prawidłowego i z pełnym rozeznaniem wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest:

- opracowanie pełnobranżowej i kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i technicznego wraz z STWIORB (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych);

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę umożliwiającą realizację prac budowlanych w budynku;

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych.

2.	Dokumentację projektową, o której mowa ust. 1 pkt 1) należy wykonać zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego koncepcją pod nazwą: “Kompleksowa i wielobranżowa koncepcja architektoniczno-budowlana dla przedsięwzięcia pn.: Remont budynku przy ul. Władysława Szafera 10 w Szczecinie na działce o numerze 17/51, obręb 2046 Szczecin” sporządzoną przez FASADA S.C, z zastrzeżeniem, że Zamawiający rezygnuje z uzyskania certyfikatu BREEAM.

3.	 Dokumentację projektową, o której mowa ust. 1 pkt 4) należy wykonać zgodnie z zapisami 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej zwana OPZ).

4.	Szczegółowy zakres i sposób wykonania Przedmiotu Umowy określają niżej wymienione dokumenty –wymienione w kolejności pierwszeństwa dla celów interpretacyjnych:

1)	Umowa;

2)	Opis Przedmiotu Zamówienia, załącznik nr 1 do Umowy;

3)	SWZ wraz z załącznikami innymi niż wymienione;

4)	Oferta Wykonawcy (dalej – „Oferta”); załącznik nr 2 do Umowy;

5)	Koncepcja, o której mowa w ust. 2 powyżej;

6)	wszelkie inne dokumenty załączone do Umowy.

Dokumenty, o których mowa powyżej, należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się 
i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności.

5.	Wykonawca jest zobowiązany do:

1)	opracowania pełnobranżowej i kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektami branżowymi (konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, drogowa), aranżacji wnętrz, projektem zagospodarowania terenu oraz projektem rozbiórki. Dokumentacja projektowa będzie zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz zapewni użytkowanie obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, w tym przebudowę i rozbudowę istniejących sieci, przyłączy i urządzeń, dojazdów, przejazdów, parkingów, placów, ciągów komunikacji pieszej, itp.;

2)	uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę;

3)	pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, jednak nie dłużej niż w okresie 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

6.	Szczegółowy zakres dokumentacji obejmuje między innymi:

1)	Opracowanie dokumentacji geotechnicznej.

2)	Sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż, wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm) i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.). Projekty budowlane i techniczne należy wykonać 
w ilości po 4 egzemplarze w formie pisemnej oraz po 1 egzemplarzu w formie elektronicznej np. projekt instalacji elektrycznych, wod.-kan. co i cwu, p.poż radiowo-TV, komputerowej, klimatyzacji, fotowoltaiki.

3)	Sporządzenie projektów wykonawczych (technicznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 
i spełniających wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), uzupełniających 
i uszczegóławiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez przyszłego wykonawcę i realizację robót budowlanych.

Projekty te muszą posiadać taki stopień szczegółowości, aby na ich podstawie było możliwe wykonanie robót budowlanych bez dodatkowych opracowań. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 )

4)	Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWiORB muszą uwzględniać wymagania określone w § 12, 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) - w ilości po 2 egzemplarze dla każdej branży w formie pisemnej oraz po 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.

5)	Sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § 6 - §10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

6)	Sporządzanie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 ).

7)	Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości 
1 egzemplarza w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf).

8)	Sporządzenie projektowanej charakterystyki energetycznej obiektu, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 28.03.2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 697) - w ilości 1 egzemplarza w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf).

9)	Opracowanie projektu rozbiórki i demontażu urządzeń oraz zestawienia zinwentaryzowanego materiału rozbiórkowego na placu budowy zawierającego: miejsce, z którego pochodzi materiał rozbiórkowy, asortyment, ilość, stan.

10)	Sporządzenie wyciągu z dokumentacji projektowej zawierającego wykaz materiałów 
i urządzeń („wyrobów”) wraz z podaniem ich wymaganych parametrów Wyciąg ten będzie stanowił osobny załącznik do dokumentacji projektowej. Należy go wykonać w ilości 
1 egzemplarza w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf). Wykaz ten będzie załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

11)	Sporządzenie projektu wnętrz zgodnie z koncepcją oraz ustaleniami z Zamawiającym.

7.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu

- uzyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, w tym ostatecznej decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej pozwolenia na budowę;

- szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu umowy;

- przygotowanie materiałów koniecznych do uzyskania niezbędnych warunków technicznych 
i wszelkich uzgodnień w celu wykonania potrzebnych podłączeń budynku do infrastruktury technicznej i teletechnicznej;

- przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych oraz stosownych opinii i uzgodnień umożliwiających wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację zadania, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego;

- przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz uzyskanie tej decyzji (o ile jest wymagana);

- uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów dla działek objętych przedmiotem umowy (o ile będą potrzebne);

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku w zakresie umożliwiającym realizację powyższego zamówienia oraz wykonanie wszelkich niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych, koniecznych do opracowania dokumentacji;

- konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty, funkcję i architekturę obiektu;

- wykonanie dokumentacji w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz opatrzenie jej klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- opracowanie dokumentacji w sposób czytelny, wykonanie opisów pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych – dotyczy to również przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich);

- uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów;

- uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających;

- zapewnienie spójności dokumentacji i skoordynowania jej we wszystkich branżach oraz załączenie do dokumentacji protokołu koordynacji międzybranżowej, podpisanego przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia i sprawdzających;

- w zakresie dokumentacji wykonawczej - ujęcie w niej wszystkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania inwestycji oraz obliczeń i innych szczegółowych danych pozwalających na sprawdzenie poprawności jej wykonania;

- zapewnienie sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego;

- opracowanie projektu rozbiórki i demontażu

- wykonanie innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym również prac przygotowawczych do wykonania dokumentacji projektowej;

- wykonawca dokona 1-krotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie do 3 lat licząc od daty uzyskania pozwolenia na budowę, w terminie 7 dni od daty wpływu zlecenia od Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacje kosztorysów będą przekazywane w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym;

- wykonując przedmiot umowy Wykonawca musi przestrzegać przepisów Prawa budowlanego 
i przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie a także przepisów ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), (dalej zwana Pzp), a w szczególności zawartych w: art. 99 ust. 1-6 Pzp (ogólne zasady opisywania przedmiotu zamówienia); art. 100 Pzp (możliwość korzystania z przedmiotu zamówienia przez osoby  niepełnosprawne); art. 101 Pzp (zasady określania wymagań dotyczących wydajności lub  funkcjonalności oraz stosowania różnego rodzaju norm); art. 102 Pzp (opisywanie wymaganych cech materiału, produktu lub usługi w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu). W szczególności wszystkie „produkty”, materiały, urządzenia muszą być opisane za pomocą parametrów technicznych. Jeżeli opis taki, zdaniem Projektanta, mógłby być niezrozumiały dla wykonawców robót budowlanych to wskazane jest podanie przykładowych ich nazw lub producentów (źródła pochodzenia) w ilości co najmniej dwóch.

W sytuacji, gdy przedmiot zamówienia byłby opisywany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Projektant zobowiązany jest do podania przy każdej takiej normie europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wyrazów „lub równoważne”. Projektant w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) zobowiązany jest określić rodzaje przedmiotowych środków dowodowych, ich zakres i wymagania. Muszą one spełniać wymagania zawarte w art.  104 - 106 Pzp;

- w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn. innych niż podane w dokumentacji projektowej jako przykładowe –Wykonawca (Projektant) zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii dotyczącej ich „równoważności”;

- udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową Wykonawcy;

- zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów;

- w przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania;

- przygotowywania dla Zamawiającego wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na:

- zarzuty dotyczące dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy np. w składanych środkach ochrony prawnej przez Wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację stanowiącą Przedmiot Umowy,

- pytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ związane z dokumentacją stanowiącą Przedmiot Umowy zadawane w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych,

-	wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych powyżej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym czas przeznaczony na wykonanie czynności nie może być dłuższy niż 2 dni od otrzymania zawiadomienia; 
w uzasadnionych przypadkach termin może zostać przez Zamawiającego odpowiednio wydłużony lub też skrócony.

-	w przypadku konieczności wprowadzenia modyfikacji w Przedmiocie Umowy w zakresie wynikającym z pytań́ i odpowiedzi udzielanych na etapie procedury wyboru Wykonawcy robót budowlanych Zamawiający każdorazowo wyznaczy dodatkowy termin na przekazanie ww. modyfikacji;

8.	Do obowiązków Wykonawcy będzie także należało pełnienie nadzoru autorskiego. Nadzór autorski będzie pełniony w trakcie realizacji robót budowlanych. O terminie rozpoczęcia robót budowlanych Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę na adres e-mail wskazany w §9 ust. 7  najpóźniej 7 dni po podpisaniu umowy na roboty budowlane. Przewidywany termin sprawowania nadzoru autorskiego: lata 2027-2028. Wynagrodzenie netto z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego będzie wynosiło  10% ceny ofertowej netto (bez podatku VAT) za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej niniejszą umową. Do faktur za nadzór autorski będzie doliczany podatek VAT w wysokości równej stawce podatku VAT obowiązującej w dniu wystawiania faktury. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wykonania dodatkowych opracowań, które będą niezbędne do usunięcia wad dokumentacji projektowej, a których Wykonawca (Projektant) nie będzie mógł lub chciał wykonać, Zamawiający zleci te opracowania innym podmiotom na koszt Wykonawcy (Projektanta), 
a wartość wynagrodzeń za te dodatkowe opracowania zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy (Projektanta) za sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonawca w trakcie nadzoru autorskiego zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu wszelkie konieczne ustalenia, wyjaśnienia odnośnie realizacji robót, w formie pisemnej lub e-mail wskazany w §9 ust. 6 w terminie 3 dni  od dnia otrzymania wezwania.

§ 3

Termin realizacji

1.	Termin wykonania przedmiotu umowy:

- Termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Strony ustalają na …………………….dni- zgodnie z Ofertą Wykonawcy;

- Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, jednak nie dłużej niż w okresie 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

§ 4

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071 z późn. zm.), dalej: kodeksu cywilnego, w wysokości:

1) za sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę,  o których mowa 
w § 2 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4)  netto: ................................................................... zł (słownie złotych: ..............................................................) plus podatek VAT w wysokości 23%, tj.:  ...............  zł (słownie złotych: ...............................................) kwota brutto …………………………………………………………………………… (słownie złotych: ..............................................................)

2) za sprawowanie nadzoru autorskiego netto o którym mowa § 2 ust. 1 pkt. 3): ................................................................... zł (słownie złotych: ..............................................................) plus podatek VAT w wysokości 23%, tj.:  ...............  zł słownie złotych: ...............................................  kwota brutto ……………………………………………………………………………  (słownie złotych: ..............................................................)

- Wynagrodzenie będzie wypłacane etapami, zgodnie z zapisami w §5 ust. 2.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 i §12.

- W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy, z zastrzeżeniem, iż kwota netto nie ulegnie zmianom.

§ 5

Fakturowanie

1.	Podstawą wystawienia i zapłaty faktury za przedmiot objęty Umową będzie każdorazowo dołączona do faktury kopia protokołu odbioru dokumentacji projektowej podpisanego przez Strony bez uwag.

2.	Zamawiający przewiduje płatności częściowe:

1)		10% łącznego wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 pkt 1 po 30 dniach od dnia  zawarcia umowy;

2)	płatność częściowa w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 pkt 1) za wykonanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami;

3)	płatność częściowa w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 pkt 1 po uzyskaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę;4)	płatność częściowa w wysokości 45% łącznego wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 pkt. 1 za wykonanie kompletnej, kompleksowej dokumentacji projektowej, umożliwiającej na jej podstawie wykonanie robót budowlanych

5)	Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2, będzie płatne w formie wynagrodzenia częściowego, proporcjonalnie do okresu realizacji nadzoru, na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, po zakończeniu każdego miesiąca sprawowania nadzoru autorskiego, według następujących zasad:.

a)	miesięczne wynagrodzenie za nadzór autorski stanowi 1/15 części wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 pkt 2, przy założeniu przewidywanego okresu realizacji robót budowlanych wynoszącego 15 miesięcy.

b)	w przypadku skrócenia lub wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych strony dokonają proporcjonalnego rozliczenia wynagrodzenia, stosownie do rzeczywistego okresu sprawowania nadzoru autorskiego, według zasady określonej w lit. a powyżej.

c)	płatność końcowa obejmuje niewypłaconą część wynagrodzenia za nadzór autorski i następuje po zakończeniu wykonywania nadzoru autorskiego i podpisaniu protokołu jego zakończenia.

3.	Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą są faktury wraz z dokumentami, 
o których mowa w ust. 1 i 4 powyżej oraz § 6 niniejszej umowy, płatne w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

4.	Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia, składali oświadczenia z datą jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty.

5.	Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na Zamawiającego.

6.	Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczeń pieniężnych jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.	Prawa i obowiązki określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

8.	Płatność będzie realizowana przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty wpływu, złożenia prawidłowo wystawionej faktury w kancelarii Zamawiającego (ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin) 
w formie papierowej bądź formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kancelaria@wfoś.szczecin.pl lub przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).

9.	Postanowienia opisane w kolejnych ustępach będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawienia i udostępnienia Zleceniodawcy faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy.

10.	Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania - w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Wykonawcy z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.

11.	Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się dzień jej przesłania przez Wykonawcę do KSeF, zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku wystawienia faktury w okresie awarii KSeF, o której mowa w art. 106nf ustawy o VAT, lub w okresie niedostępności KSeF , o której mowa w art. 106nh ustawy o VAT, za datę wystawienia faktury uznaje się datę wskazaną na tej fakturze, zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

12.	 Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania 
w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. W przypadku faktury ustrukturyzowanej za dzień jej otrzymania uznaje się dzień przydzielenia tej fakturze indywidualnego numeru identyfikującego 
w KSeF, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o VAT.

13.	Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za realizację przedmiotu umowy 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

14.	Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze  rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (gdy Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego. W przypadku, gdy wskazanego przez Wykonawcę rachunku bankowego nie będzie na wskazanej powyżej liście Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem płatności do chwili wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego znajdującego się na liście. Wstrzymanie płatności w takim przypadku nie będzie uważane za opóźnienie lub zwłokę Zamawiającego w wykonaniu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.

15.	Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze  rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (gdy Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa 
w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego. W przypadku, gdy wskazanego przez Wykonawcę rachunku bankowego nie będzie na wskazanej powyżej liście Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem płatności do chwili wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego znajdującego się na liście. Wstrzymanie płatności w takim przypadku nie będzie uważane za opóźnienie lub zwłokę Zamawiającego w wykonaniu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.

§ 6

Waloryzacja wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia

- Po upływie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania Umowy ceny będą podlegały zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok kalendarzowy:

1)	po upływie 6 miesięcy obowiązywania Umowy, począwszy od pełnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy, przy czym kolejna zmiana możliwa będzie po upływie kolejnych 
6 miesięcy;

2)	jeżeli zmiana cen lub kosztów przekroczy poziom 3% wzrostu lub spadku cen lub kosztów 
w stosunku do średniej wskaźnika inflacji z ostatnich trzech lat. Wynagrodzenie ulegnie zmianie 
w wysokości odpowiadającej sumie zmiany z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2.	Łączna wartość korekt (wzrostów lub spadków) wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3.	Zmiana wynagrodzenia, o której mowa powyżej następuje zgodnie z poniższymi zasadami:

1)	zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze Stron Umowy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

2)	wniosek o zmianę wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niewykonany przed dniem złożenia wniosku,

3)	W przypadku dokonania zmiany Umowy (zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia), Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy zgodnie 
z art. 439 ust. 5 Ustawy Pzp,

4)	zamiany w Umowie będą dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunków przez Strony 
w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności,

5)	w przypadku, gdyby ww. wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

4.	Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 ulegnie zmianie o poniesione przez Wykonawcę koszty:

1)	w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym 
z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;

2)	w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3)	w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4)	w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

5.	Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 4.

6.	W przypadku zmian określonych w ust. 4 pkt. 2, 3 i 4, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, 
w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

7.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 1, wartość brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

8.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

9.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść 
w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

10.	W przypadku zmiany, o której mowa ust. 4 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

§7

Odbiór prac

- Odbiór opracowań projektowych.

Miejscem przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, będzie siedziba Zamawiającego w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3.

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. Do ewentualnych zastrzeżeń Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia lub dokonać korekt.

Przyjęcie przez Zamawiającego wyjaśnień i korekt Wykonawcy będzie podstawą do podpisania protokołu końcowego przekazania dokumentacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorowych, iż złożona dokumentacja projektowa jest niekompletna lub wadliwa, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, sporządzając protokół wad i zwróci Wykonawcy dokumentację projektową wraz z pisemnymi uwagami do poprawności ich wykonania i/lub skompletowania z wykazem wad i z wyznaczonym terminem ich usunięcia oraz i pokrycia w całości kosztów usunięcia wad.

- Do czasu usunięcia wad i podpisania bez zastrzeżeń protokołów uznaje się, że cała dokumentacja projektowa lub odpowiednio jej części nie są odebrane jako wykonane.

- Ostateczny odbiór nastąpi po wykonaniu całości dokumentacji projektowej na podstawie ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. Datę podpisania przez Zamawiającego tego protokołu traktuje się jako datę wykonania przedmiotu umowy.

- Do ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca załącza:

1)	wykaz wszystkich opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami 
i wytycznymi oraz że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

2)	protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną zgodnie z niniejszą umową dokumentację projektową w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji wykonania dokumentacji projektowej lub poszczególnych jej części przez podmiot zewnętrzny.

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych, w tym prawo do korzystania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak również prawo własności całości przekazanych egzemplarzy, użyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy i publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, włącznie z prawem udostępniania w Internecie.

§ 8

Współpraca

1.	Strony deklarują współpracę w celu realizacji umowy. W szczególności Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia.

2.	Zamawiający wymaga by w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy odbyło się pierwsze spotkanie robocze Wykonawcy z Zamawiającym.

3.	Na etapie opracowywania projektu Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia roboczych, regularnych, cotygodniowych konsultacji w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i standardów oraz nadzoru nad postępem prac. Zamawiający dopuszcza formę spotkania online.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania umowy z usług osób trzecich celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych umową, jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych 
i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac, w tym rezultaty prac także w postaci nieukończonej, jak również zapewnić możliwość ich kontroli.

6.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.

7.	Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji związanych 
z umową, w szczególności informacji dotyczących postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonywania umowy. Informacje będą przekazywane w czasie cotygodniowych spotkań w siedzibie Zamawiającego.

8.	Dokumentacja projektowa podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

9.	O ile nic innego nie wynika wprost z umowy, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wszelkie narzędzia i zasoby potrzebne mu do realizacji umowy.

10.	Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej lub uzyskiwaniu wymaganych zatwierdzeń i pozwoleń, wraz z upoważnieniem do złożenia oświadczenia woli o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane wystawione, na wskazane przez Wykonawcę osoby.

§ 9

Osoby realizujące umowę

1.	Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia, wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy, a w szczególności, że dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji zawodowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy.

2.	Wykonawca będzie realizował Umowę co najmniej z udziałem osób wskazanych w Ofercie jako osoby pozostające w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy i odpowiedzialne za realizację Przedmiotu Umowy)

1)	Funkcję projektanta w specjalności architektonicznej pełni: .............., posiadający (-a) uprawnienia……………………………………………… bez ograniczeń nr ...................... wydane dnia ......... przez ..........

- Funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełni:.................................................., posiadający (-a) uprawnienia bez ograniczeń nr ......................wydane dnia ......... przez ..........

- Funkcję projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (w razie konieczności) - ………………………………,posiadający (-a) uprawnienia bez ograniczeń nr ......................wydane dnia ......... przez ..........

- Funkcję projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i teletechnicznych bez ograniczeń (w razie konieczności) - ……………..,posiadający (-a) uprawnienia bez ograniczeń nr ......................wydane dnia ......... przez ..........

Osoby, o których mowa w pkt. 1)-4) powyżej spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia będącej podstawą do zawarcia niniejszej umowy.

3.	Istnieje możliwość dokonania zamiany osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że nowe osoby spełniają warunki udziału określone w dokumentacji SWZ i jej załącznikach

4.	Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 1) - 4) niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków lub też nie dają one gwarancji prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w określonym zakresie, a także w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywierają istotny negatywny wpływ na realizację umowy.

5.	Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

6.	Przedstawicielem Zamawiającego na potrzeby realizacji Umowy (koordynator) jest ……………………………………………..  Osoba ta nie jest uprawniona do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. Jej zmiana nie wymaga aneksu do umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy.

7. Przedstawicielem Wykonawcy na potrzeby realizacji Umowy (koordynator ze strony Wykonawcy jest...............................................

8.	W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że:

1)	wszelkie konsekwencje zmian osób uczestniczących w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obciążają Wykonawcę.

2)	ilekroć Wykonawca, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, zobowiązany jest do rezygnacji z danego podwykonawcy (zastąpienia podwykonawcy lub zrezygnowania 
z podwykonawstwa w danym zakresie), zobowiązany jest także do zastąpienia osób zapewnianych przez tego podwykonawcę.

§ 10

Podwykonawcy

1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.	W przypadkach, powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy,  Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec tego podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o ile przewidział to w dokumentach zamówienia.

Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

3.	W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

4.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

5.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6.	Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co do wykonania tej części usługi będącej przedmiotem Umowy.

7.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania.

8.	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

9.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach określonych przepisami k.c.

10.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie świadczenia usługi w związku z jej świadczeniem, chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

11.	Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem usługi, o ile ponosi za nie odpowiedzialność według przepisów k.c., w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający.

§ 11Gwarancja i rękojmia

1.	Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ................ miesięcy, zgodnie 
z ofertą Wykonawcy, równy okresowi rękojmi, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.	Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych lub ujawnionych podczas odbioru dokumentacji lub w okresie rękojmi, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli jednak mimo wezwań, w oznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie przystąpi do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru, w okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zastępcze według swojego wyboru innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Zamawiający może potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczeni należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4.	Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z jego przeznaczenia, a w szczególności za rozwiązania niezgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

5.	Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady dokumentacji projektowej ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie 7 dni, lub innym umówionym terminie stosownym do zakresu prac, od daty zawiadomienia Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi.

6.	Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu gwarancji 
i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji 
i rękojmi.

7.	Zamawiający w ramach gwarancji ma prawo:

1)	żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od umowy, jeżeli wady są istotne, lub obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku – jeżeli wady nie są istotne,

2)	odstąpić od Umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – jeżeli wady są istotne,

3)	żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Wykonawca  nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – jeżeli wady nie są istotne.

8.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.

§ 12

Zmiany umowne

1.	Strony przewidują następujące zmiany Umowy:

1)	Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, rozumianej jako zdarzenie nagłe 
i nieoczekiwane, któremu nie można było zapobiec  ani go uniknąć oraz za którego wystąpienie odpowiedzialność nie może być przypisana Wykonawcy  ani Zamawiającemu, w szczególności takie jak rozruchy, klęska żywiołowa, pożar, akt terroru, epidemia, pod warunkiem, że wystąpienie siły wyższej będzie miało wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia,

2)	Zmiana w zakresie Podwykonawstwa – w szczególności powierzenie Podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za uprzednią zgodą Zamawiającego; wprowadzenie Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy; powierzenie Podwykonawstwa innemu podmiotowi niż zostało to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy;

3)	Zmiany w zakresie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności:

a)	w związku ze zmianami terminu realizacji przedmiotu umowy niezależnymi od Wykonawcy,

b)	w związku ze zmianami wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp,

4)	Zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, w następujących sytuacjach:

a)	zaistnieje potrzeba wykonania prac nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, 
a koniecznych do jego prawidłowego wykonania;

b)	zmiany wartości zamówienia z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, o kwoty odpowiadające cenie tych części, z których Zamawiający rezygnuje, ustalone w oparciu wycenę tych części,

c)	w przypadku zmiany stawki podatku VAT – poprzez uwzględnienie zmienionej stawki 
w wysokości wynagrodzenia.

2.	Strony ustalają zasady ustalania wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 Pzp w następujący sposób: warunki zmiany Umowy będą ustalone na podstawie przeprowadzonych negocjacji pomiędzy Stronami. Przed przystąpieniem do negocjacji Wykonawca, na wniosek i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu założeń dotyczących projektowanych zmian, 
tj. w szczególności dotyczących szacowanego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania lub zaniechania wykonania prac (kosztorys) oraz terminu w jakim zobowiązuje się wykonać zamówienie objęte negocjacjami.

3.	Wprowadzenie zmian do umowy określonych w ust. 1 może nastąpić w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1)	będące wynikiem zaistnienia okoliczności ekonomicznych lub technicznych skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy w pierwotnym kształcie;

2)	w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie zawierania Umowy;

3)	w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych;

4)	w konsekwencji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy;

5)	gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:

a)	może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy,

b)	może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy,

c)	może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania przedmiotu Umowy,

d)	może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy.

4.	Wprowadza się następującą procedurę wprowadzania zmian w umowie:

1)	wszelkie zmiany, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane niniejszą umową, lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, będą dokumentowane 
w ramach procedury kontroli zmian określonej w pkt 2-4 poniżej.

2)	W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany:

a)	przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony przygotuje założenia dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany;

b)	przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany.

3)	Założenia dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany 
w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany umowy, a w szczególności założenia dotyczące danej zmiany powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, 
w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym przypadku.

4)	Niezwłocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany składany przez Zamawiającego lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym przez Wykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania prac nad określoną częścią umowy, na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z umową, o ile Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac.

§ 13

Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 14

Polisa ubezpieczeniowa

1.	Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy o roboty budowlane realizowane na podstawie Dokumentacji projektowej Wykonawcy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców, przy sumie gwarancyjnej 1.000.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z okresem ubezpieczenia na pełny okres sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy, o których mowa w ust. 1 byłby krótszy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polis obowiązujących na okres wykonania robót budowlanych.

§ 15

Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

1)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach;

2)	opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej skutkująca opóźnieniem jej odbioru w stosunku do terminu wskazanego w Umowie w § 3 ust. 1 pkt 1 wyniesie co najmniej 14 dni;

3)	Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z umowy lub przerwał ich wykonanie i przerwa trwa dłużej niż 14 dni;

4)	Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania do należytego  wykonywania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zadośćuczyni wezwaniu;

5)	dokonuje cesji praw wynikających z umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego;

6)	jeżeli stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. .

7)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)	Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 
w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

2)	Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru opracowania lub odmawia podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego;

3)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie oraz winno nastąpić w terminie nie później niż do 30 dni licząc od ujawnienia się okoliczności wskazanych powyżej.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie opracowania, według stanu na dzień odstąpienia;

2)	Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

5.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym wypadku zostanie określona przy zachowaniu podziału przedmiotu umowy określonego w § 4 ust1 niniejszej umowy. W przypadku wykonania części danego elementu przedmiotu umowy, jego wartość zostanie ustalona w stosunku procentowym w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.

§ 16

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca -w wysokości 20% całości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

2)	za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy –w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;

3)	za opóźnienie w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

4)	za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia innych terminów określonych w niniejszej umowie bądź w OPZ w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) i 2);

5)	za brak uczestniczenia w cotygodniowych naradach koordynacyjnych – w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, za każde pominięte spotkanie;

6)	za nie podjęcie nadzoru autorskiego – w wysokości 5% całości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową:

1)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający –w wysokości 5% całości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 Pzp;

2)	za opóźnienie w płatności każdej z faktur w wysokości 0,2 % całości wynagrodzenia wynikającego z faktury za każdy dzień opóźnienia;

3)	za brak uczestniczenia w cotygodniowych naradach koordynacyjnych – w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, za każde pominięte spotkanie.

3.	Łączna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 30% całości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4.	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

5.	Kary umowne sumują się i wzajemnie się nie wykluczają i mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy, bez jego dodatkowej zgody. Wymagalność kar umownych następują w momencie wystawienia noty obciążeniowej przez Zamawiającego.

§ 17

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie , o którym mowa w § 4 ust. 1 co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł (słownie złotych: .........................................)

2.	Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ......................

3.	W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy  zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania usług.

4.	Strony ustalają, że:

1)	70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia odbioru dokumentacji projektowej.

2)	30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy lub gwarancji.

5.	W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 16 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

6.	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający będzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7.	W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego 
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 18

Nadzór autorski

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej w ramach Umowy dokumentacji projektowej.

2.	W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

a)	czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;

b)	uzupełniania szczegółów oraz zmiany, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, jakie okażą się konieczne do wykonania robót objętych dokumentacją w celu zgodności z przepisami prawa oraz uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiającego, które okażą się optymalne do osiągnięcia założeń konstrukcyjnych, remontowanych i modernizowanych obiektów i budowli na podstawie dokumentacji projektowej, 
w tym w szczególności układów i rozwiązań konstrukcyjnych, i rozwiązań materiałowych oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót;

c)	udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów Projektanta(-ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez Wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy;

d)	udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji;

e)	oceny wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;

f)	współudziału w wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji;

g)	dojazdu na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby Wykonawcy;

h)	pobytu na budowie przez okres niezbędny dla wykonania wszystkich czynności związanych 
z pełnieniem nadzoru autorskiego;

i)	wykonania nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiającego koniecznych dokumentów lub dokonania odpowiednich wpisów i potwierdzeń we właściwych dokumentach, które są niezbędne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

2.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przepisów wynikających z ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 24z późn. zm.).

3.	Nadzór autorski będzie sprawowany przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego 
w niniejszej Umowie.

4.	Zamawiający przewiduje czas realizacji prac budowlanych do 15 miesięcy. W ramach Nadzoru autorskiego Zamawiający wymaga co najmniej 1 spotkania w tygodniu na budowie oraz do 10 godzin odpowiedzi na pytania miesięcznie.

§ 19

Prawa autorskie

1.	Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w §4 ust.1 niniejszej umowy, całość autorskich praw majątkowych oraz własność Dokumentacji projektowej, w tym  również  prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian  całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru  autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy.

2.	Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do dokumentacji projektowej oraz jej opracowań obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 24 z późn. zm.), w szczególności:

1)	w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką 
i utrwalanie Dokumentacji zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,

2)	udzielanie licencji na wykorzystanie,

3)	w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,

4)	w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony powyżej: wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji) 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;

5)	prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,

3.	Przeniesienie praw obejmuje także:

1)	prawo Zamawiającego do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych,

2)	zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie Dokumentacji, stworzonych na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

3)	prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.	W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający nabywa własność nośników, na których Dokumentacja projektowa została utrwalona, a wydanych Zamawiającemu przez Wykonawcę.

5.	Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich odnośnie praw autorskich związanych z wykonywanym Przedmiotem Umowy lub jego częścią. Wykonawca zadba w szczególności, aby wykonany Przedmiot Umowy lub jego część nie naruszała praw innych osób. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw przysługujących tej osobie w stosunku do utworów stanowiących Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Nadto Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu, a także zwróci on na pierwsze żądanie Zamawiającego wszelkie wydatki, jakie ten poniesie w związku z roszczeniami w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego, postępowania sądowego, koszty odszkodowań, zadośćuczynienia albo kar.

6.	Wykonawca niniejszym zobowiązuje się, że nie będzie korzystał ze swoich osobistych praw autorskich do jakiegokolwiek utworu w zakresie, w którym wykonanie takich praw uniemożliwiłoby lub utrudniło korzystanie z Dokumentacji projektowej oraz innych utworów powstałych w wyniku realizacji umowy w tym ich modyfikacji lub upublicznienia przez Zamawiającego. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wyłącznego wykonywania osobistych praw autorskich, z tym zastrzeżeniem, iż Zamawiający uprawniony jest przenieść takie upoważnienie na osoby trzecie. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego potwierdzić, w formie pisemnej, upoważnienie do wykonywania przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, osobistych praw autorskich do utworów wykonanych przez Wykonawcę (w tym jego pracowników i współpracowników) oraz zrzeczenie się przez Wykonawcę (w tym jego pracowników i współpracowników) wykonywania tych praw.

7.	Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, którym będą przysługiwały osobiste prawa autorskie do jakiegokolwiek utworu powstałego przy realizacji umowy nie będą korzystały ze swoich osobistych praw autorskich do takich utworów i wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do zawierania w umowach z osobami trzecimi działającymi na jego zlecenie przy realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązań o powstrzymaniu się od wykonywania osobistych praw autorskich.

8.	Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą, przekazania Dokumentacji, z zastrzeżeniem ust. 9 wraz z przekazaniem Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się przekazać umowy, na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części Dokumentacji projektowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych 
w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi.

9.		W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od niniejszej Umowy w całości lub części, na Zamawiającego przechodzą wszystkie prawa do Dokumentacji projektowej w zakresie określonym w niniejszym paragrafie, w tym także nieukończonej dokumentacji projektowej pomimo nie dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

10.		Ponadto Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego potwierdzić Zamawiającemu, w formie pisemnej, nabycie praw autorskich i praw zależnych do utworów oraz nabycie przez Zamawiającego uprawnień dotyczących utworów, o których mowa w niniejszej Umowie. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie doręczyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym nabyciu praw autorskich i praw zależnych do utworów powstałych w wyniku wykonania zobowiązań wynikających z umowy oraz o skutecznym uprawnieniu Zamawiającego do wykonywania uprawnień Zamawiającego dotyczących tych utworów wynikających z umowy.

11.	Wynagrodzenie dla Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji na wykonanie wszelkich ww. obowiązków umownych zawarte jest w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym wskazanym w § 4 ust. 1 tej umowy - w tym za każde, odrębne pole eksploatacji i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tego tytułu.

§ 20

Zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 oraz 455 ustawy Pzp .

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 22

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

1.	Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Wykonawcy.

2.	Integralną część umowy stanowią załączniki:

1)	OPZ;

2)	SWZ,

3)	 Oferta Wykonawcy;

4)	 Koncepcja.

§ 24

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwany dalej RODO, informujemy, iż:

1.	Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.

2.	Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wfos.szczecin.pl.

3.	Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4.	Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie podmiotom/osobom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

5.	Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Szczecinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym w WFOŚiGW w Szczecinie jednolitym rzeczowym wykazem akt.

6.	Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.

7.	Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8.	Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

9.	Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

ZAMAWIAJĄCY:  									WYKONAWCA: