ROZDZIAŁ IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad robotami branży inżynieryjnej drogowej w ramach inwestycji realizowanej przez Gminę Dydnia pn.:

„Rozbudowa infrastruktury ruchu drogowego na terenie Gminy Dydnia” - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie drogi dla pieszych na odcinku od km 214+640 do km 215+010 str. lewa w m. Jabłonka.

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:

Zaznajomienie się z dokumentacją projektową, oraz wszystkimi warunkami umowy, reprezentowanie Inwestora na budowie, oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, STWIORB, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz warunkami umowy,

Sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie użyciu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do odbioru i stosowania w budownictwie,

Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, a także zakończonych elementów robót - protokołem lub wpisem do Dziennika Budowy,

Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych.

Dopuszczenie do rozpoczęcia robót, po przekazaniu terenu budowy, dokonaniu wymaganych czynności geodezyjnych i - w przypadku prac na drodze odbiorze - właściwego oznakowania robót pod ruchem,

Kontrola rozliczeń budowy i prawidłowości realizacji harmonogramu robót,

Bieżąca kontrola zabezpieczenia i oznakowania robót pod ruchem,

Reagowanie na bieżąco, (nie później niż w ciągu 3 dni) na każdy wpis do dziennika budowy Wykonawcy bądź innego organu kontrolującego budowę.

Jeśli Wykonawca zgłasza odbiór końcowy lub ostateczny  to Inspektor Nadzoru w w/w czasie pisemnie informuje o tym Inwestora(GMINA DYDNIA) oraz PZDW w Rzeszowie,

Załatwienie merytoryczne wniosków dotyczących robót nieprzewidzianych (zamiennych, dodatkowych), z zachowaniem obowiązującej procedury tj.:

- Inspektor Nadzoru wraz z Kierownikiem Budowy sporządzają protokół konieczności, z podaniem dokładnego opisu technologicznego i szczegółowego obmiaru robót – przy akceptacji Inwestora oraz PZDW

Inspektor Nadzoru ma prawo:

Wydać Kierownikowi Budowy, lub Kierownikowi Robót polecenie potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrywanych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych,

Żądać od Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, dokonywania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z STWIORB, projektem budowlanym, zgłoszeniem, bądź pozwoleniem na budowę,

Występować do autora projektu w każdej sprawie nie wymagającej odpłatności,

Dokonywać odbiorów częściowych zgodnie z umową na roboty budowlane,

Nadzór Inwestorski obejmuje wszystkie branże budowlane dotyczące wyżej wymienionego zadania.

Inwestor nie wykazuje limitów obecności na placu budowy.

Wynagrodzenie:

Ryczałtowa cena ofertowa brutto musi uwzględniać zysk i wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia np.:

- wszelkie koszty związane z zatrudnieniem i pracą personelu (w tym np.: koszty wynagrodzeń wraz z narzutami zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty zakwaterowania i delegacji);

- koszty podwykonawców;

- zarządzania;

- koszty obsługi administracyjno – biurowej (w tym np. urządzenia stanowiska pracy, wyposażenia BHP, łączności, materiałów biurowych, przesyłek);

- koszty transportu wynikające z miejsca wykonywania przedmiotu umowy

Podstawą do wystawienia Faktury będzie podpisany i zatwierdzony protokół odbioru końcowego robót objętych nadzorem inwestorskim.

Wartość całości robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy robót wynosi: 643 732,73 zł netto.