# Załącznik nr 7 do SWZ

# WZÓR UMOWY

# NR ZP.272.11….2026

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.)

zawarta w dniu ………………….. r. w Czernichowie, pomiędzy:

Gminą Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów,

reprezentowaną przez:

Piotra Józefczyka  – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czernichów – Lucyny Płanety

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym/-ą dalej Wykonawcą,

łącznie zwanych Stronami

zawarta została umowa o następującej treści:

# § 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: „Remont cząstkowy dróg gminnych w Gminie Czernichów w roku 2026”.

Kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg;

- W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących prac:

Naprawę miejsc uszkodzonych dróg o nawierzchniach asfaltowych wg technologii pełnej, powierzchniowe utrwalenie dróg o nawierzchniach asfaltowych, naprawę miejsc uszkodzonych dróg o nawierzchniach nie asfaltowych tłuczniem kamiennym lub destruktem asfaltowym, naprawę nawierzchni z kostki betonowej dla następujących zakresów:

- Część nr 1: Remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej oraz roboty remontowe w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych;

- Część nr 2: Remont cząstkowy dróg o nawierzchni tłuczniowej i/lub z destruktu asfaltowego;

- W ramach zamówienia Wykonawca wykona m.in.:

- Dla części nr 1:

- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco z przycięciem i wyrównaniem uszkodzonej nawierzchni, uszczelnieniem masą zalewową, ubytek gr. 7 cm –  1 050 m2 (powierzchni remontowanej);

- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco z mechanicznym przycięciem i wyrównaniem uszkodzonej nawierzchni, ubytek gr. 7 cm, z podbudową tłuczniową gr. 10 cm, uszczelnianą masą zalewową  – 330 m2 (powierzchni remontowanej);

- Uzupełnienie poboczy destruktem asfaltowym/kruszywem łamanym warstwa o grubości 8 cm po zagęszczeniu – 500 m² ,

- Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją i grysem kamiennym  5-8 mm w ilości 8 dm3/m2 - 5250 m²,

- Oczyszczanie rowu przydrożnego z namułu do 30 cm z wyprofilowaniem skarp wraz z wywiezieniem urobku i wszelkimi robotami niezbędnymi do realizacji tej pozycji – 500 m,

- Ręczne oczyszczanie koryt drogowych z namułu do 15 cm i narostów trawy wraz z załadunkiem i wywiezieniem i wszelkimi robotami niezbędnymi do realizacji tej pozycji – 500m,

- Korytka betonowe odwadniające  na ławie betonowej c16/20  o grubości 15 cm korytko 50x50x15 wraz z rozbiórką istniejących korytek  i wszelkimi robotami niezbędnymi do realizacji tej pozycji- 200 m,

- Regulacja pionowa wpustów deszczowych, włazów kanałowych, zasów wodociągowych i gazowych – 5  szt.,

- Montaż słupka standardowego do znaków drogowych z rur stalowych  długości do 3,5 m w fundamencie punktowym betonowym wraz z przymocowaniem tarczy znaku (słupek i znak zamawiającego) – 20 szt.,

- Montaż progu zwalniającego (zakup prógu po stronie zamawiającego) – 20 m,

- Oznakowanie poziome – malowanie przejść dla pieszych farbą drogową białą, grubowarstwową, z mechanicznym oczyszczeniem nawierzchni – 25 m2,

- Oznakowanie poziome – wykonanie linii krawędziowych ciągłych o szer. 12 cm farbą drogową białą, grubowarstwową – 7000 m.

- Dla części nr 2:

- Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznych tłuczniem (niesort porfirowy) lub destruktem asfaltowym z utwardzeniem / stabilizacją, ubytek gr. do 10 cm – 5 330 m2 (powierzchni remontowanej);

- Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznych tłuczniem (niesort porfirowy) lub destruktem asfaltowym z utwardzeniem / stabilizacją, ubytek gr. do 20 cm – 400 m2 (powierzchni remontowanej);

- Oznakowanie i zabezpieczenie prac na każdym etapie ich realizacji.

- Obmiary powykonawcze zrealizowanych zleceń oraz dokumentację fotograficzną pozwalającą na identyfikację miejsca wykonanych remontów.

- Wykonawca, w ramach zamówienia, zobowiązany jest do sporządzenia projektu (ów) tymczasowej organizacji ruchu, w przypadku stwierdzenia, podczas przeglądu (po otrzymaniu zlecenia), o którym mowa w ust. 5, ubytków w nawierzchni dróg, jakich zgodna ze sztuką budowlaną naprawa wymagała będzie zamknięcia dla ruchu ulicy lub drogi.

  - Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień sporządzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, wymaganych odrębnymi przepisami prawa.

  - Konieczność sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu zostanie określona przez Zamawiającego po otrzymaniu zlecenia, o którym mowa w ust. 5;

  - Wykonawca zobowiązany jest w ramach zadania do wykonania oznakowania zastępczego na koszt własny.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w trakcie realizacji prac, o których mowa w ust. 2 i 3 określony został w Przedmiarze robót oraz w STWiORB stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

- Podane w przedmiarze robót ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od przeprowadzonego, w trakcie przekazania placu budowy, przeglądu nawierzchni dróg i doboru technologii napraw.

- Wykonawca zobowiązuje się tak zorganizować pracę pracownikom, plac budowy oraz realizację robót budowlanych i technologicznych, aby zapewnić jak najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców przyległych posesji oraz zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom drogi.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  z realizacją zamówienia.

# § 2

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy przy wykorzystaniu materiałów własnych, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.), oraz wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

# § 3

- Roboty będące przedmiotem umowy zostaną wykonane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie do 180 dni od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 lit. a) dla części nr 1, § 5 ust. 1 lit. b) dla części nr 2.

- Poszczególne roboty określone umową będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego określających każdorazowo zakres koniecznych do wykonania robót oraz ich lokalizację, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania zlecenia.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie:

    - osobiście,

    - e-mail na adres:  ……………………..,

    - przesyłka pocztową.

- W przypadkach wystąpienia awarii i usterek nawierzchni asfaltowych powodujących konieczność bezzwłocznego podjęcia działania, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zabezpieczenia terenu i wykonania „napraw interwencyjnych”. Przystąpienie do wykonania „napraw interwencyjnych” powinno odbyć się niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili otrzymania zlecenia.

- Strony ustanawiają pełnomocników uprawnionych do bieżących kontaktów w trakcie realizacji umowy:

  - ze strony Gminy Czernichów:

Paulina Mlostek, tel.: 12 444 55 77 wew. 119,  e – mail: paulina.mlostek@czernichow.pl
Magdalena Pławny, tel.: 12 444 55 77 wew. 119, e-mail: magdalena.plawny@czernichow.pl

  - ze strony Wykonawcy:

……………………………, tel.: …………….; e – mail: …………………………………

# § 4

- Wyżej wymienione roboty Wykonawca zrealizuje samodzielnie.

- Do Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamówienia zamierzającego zawrzeć umowę o podwykonawstwo stosuje się przepisy art. 433 - 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zatrudnienie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na terenie budowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie była sprzeczna z treścią niniejszej umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz nie może zawierać postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego:

  - Musi zawierać postanowienia dotyczące:

  - oznaczenia stron umowy,

  - zakresu robót budowlanych - zakres robót budowlanych musi być określony w sposób szczegółowy, szczegółowe określenia zakresu robót może polegać na dołączeniu do umowy części dokumentacji dotyczącą robót określonych w umowie,

  - wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia,

  - terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,  e) zasad płatności,

  - terminu realizacji,

  - rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego, które nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa,

  - Nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

- uzależniających dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru innych robót, które nie były przedmiotem umowy podwykonawczej;

- nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych;

- w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo będzie rozliczana ryczałtowo, wyłączających możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej;

- na mocy których Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się roszczeń od Wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych;

- rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w niniejszej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w niniejszej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- wprowadzających okres dłuższy niż 30 dni na złożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia od umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian, jeżeli:

  - umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w §4 ust. 7;

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

  - umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11, do przedłożonej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia.

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych netto/brutto

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8 pkt 2), zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wszelkie wymagania określone w niniejszej SWZ dotyczące umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 647¹ Kodeksu cywilnego i przepisach następnych, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną (w całości) oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

# § 5

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w trybie podstawowym jest wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe, obliczane na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót budowlanych. Na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącym załącznik Nr 1 strony ostatecznie ustalają wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty:

  - Dla Części nr 1 na kwotę netto …………………………. zł (słownie: ……………………….. zł __/100) powiększoną o obowiązujący 23 % podatek VAT w kwocie _______________ zł co łącznie stanowi kwotę brutto: _______________ zł (słownie: _______________ zł ./100),

  - Dla Części nr 2 na kwotę netto ……………………… zł (słownie: ……………………….. zł 00/100) powiększoną o obowiązujący 23 % podatek VAT w kwocie …………….. zł co łącznie stanowi kwotę brutto: …………………………….. zł (słownie: …………………... zł 00/100).

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, jest gwarantowanym wynagrodzeniem maksymalnym, nawet jeżeli obmiar powykonawczy wskazałby na wyższą jego wysokość.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie podlega waloryzacji.

- Płatnikiem faktury będzie:

Nabywca: Gmina Czernichów; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów; NIP: 944-225-32-28;

Odbiorca: Urząd Gminy Czernichów; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów

- Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności.

- Wskazany numer rachunku bankowego na fakturze jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

# § 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę za zrealizowane roboty wykonane na podstawie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, zgodnych z potwierdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego protokołami odbioru robót. Zamawiający wymaga aby Wykonawca do każdej faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia dołączył dokumentacje fotograficzną w formie elektronicznej o której mowa w § 1 ust. 3 pkt.3.4 na płycie CD lub pendrive oraz inne dokumenty i oświadczenie wskazane w umowie.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, za każdy kolejny etap, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do wysokości stanowiącej różnicę między wartością umowną określoną w § 5 ust. 1, a kwotą stanowiącą wynagrodzenie za roboty podwykonawców i dalszych podwykonawców. Pozostała kwota będzie wypłacona po przedłożeniu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie.

- W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawców, podwykonawców lub dalszych podwykonawców stosuje się przepisy art. 465 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy (zlecenia) nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy (zlecenia), zatwierdzony przez Zamawiającego po dołączeniu oświadczeń  podwykonawców i dalszych podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie.

- Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr ewidencyjny:

NIP: ………………………………

- Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturami za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

# § 7

Do obowiązków stron należy:

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie placu budowy,

  - zapłata za wykonane i odebrane roboty zgodnie z postanowieniami § 5 i § 6,

  - przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót,

  - przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego robót przed upływem okresu rękojmi,

  - współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji zamówienia.

- Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt należy:

  - właściwe oznaczenie i oznakowanie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty;

  - ponoszenie kosztów zużycia energii i wody w okresie realizacji umowy;

  - informowania Zamawiającego o szczegółowych terminach realizacji robót;

  - przygotowanie rozliczenia robót;

  - utrzymanie ładu i porządku na placu budowy oraz na drodze dojazdowej, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego placu robót oraz terenów przyległych, czystych i nadających się do użytkowania;

  - zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych;

  - informowanie Zamawiającego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego, a w szczególności nawierzchni pieszych i drogowych - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego; Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów;

  - takie zorganizowanie pracy pracownikom oraz terenu budowy i realizacji robót budowlanych aby zapewnić jak najmniejszą uciążliwość dla funkcjonowania obiektu i zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom obiektu;

  - zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

  - strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji;

  - posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 200 000,00 PLN;

  - zachowanie ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w  pkt.13 przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

# § 8

- Wykonawca zobowiązuje się oddelegować na własny koszt do kierowania budową/robotami personel kierowniczy w osobie: ………………… posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności drogowej nr …………………… wydane przez ………………………………………………………………………………………………………... .

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty, wymagane od Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne, poprzedzające zawarcie niniejszej umowy.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami/budową którejkolwiek osoby.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

# § 9

- Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonawcy/podwykonawcy wykonujący czynności niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak: obsługa sprzętów budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia, roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych asfaltem na gorąco z mechanicznym obcinaniem krawędzi, roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni powierzchniowo utrwalanych emulsją i grysami, roboty związane z remontem nawierzchni z kostki betonowej zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:

  - oświadczenia zatrudnionego pracownika,

  - oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę (oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy),

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika/pracowników,

  - innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W dniu zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zadania Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający zatrudnienie pracowników, o których mowa w ust. 1.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody, o których mowa w ust. 3, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności.

- Przedłożone dowody, o których mowa w ust. 3 powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem kar zgodnie z rozdziałem § 16 ust. 1 pkt 7).

- W przypadku zmian personalnych Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu kopii nowo zawartych umów o pracę w terminie 3 dni od dokonania zmiany.

- Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracowników Wykonawcy/podwykonawcy, których dokumenty potwierdzające zatrudnienie nie zostały przedłożone, do realizacji przedmiotu umowy.

- Z wymienionych powyżej czynności sprawdzających zamawiający sporządza notatkę.

- Powyższe postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do podwykonawców, którzy realizują przedmiot umowy.

# § 10

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

# § 11

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich ilości i jakości, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

  - zwiększenie lub zmniejszenie ilości poszczególnych robót objętych ofertą do kwoty stanowiącej całkowitą wartość umowy,

  - pominąć jakieś roboty,

  - wykonać niezbędne roboty konieczne do zakończenia rozpoczętych robót.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

# § 12

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

# § 13

- Gotowość do odbiorów robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu oraz robót wykonanych, Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej. Za formę pisemną uznaje się również powiadomienie Zamawiającego w formie wiadomości email.

- Odbiór robót, o którym mowa w ust. 1, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

- Przedstawiciel Zamawiającego uczestniczy w odbiorze częściowym robót.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- W dniu końcowego odbioru etapów zadania lub robót, o których mowa w §1 ust. 2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu: protokoły odbioru i badań, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności, atesty wbudowanych materiałów.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 6.

- Z czynności odbioru końcowego zlecenia, odbioru (gwarancyjnego) przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

# § 14

- Strony ustalają, że okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi dla Części nr 1 - 12 (dwanaście) miesięcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn technicznych tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a dla wymienianych materiałów z dniem ich wymiany.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminach określonych w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

- Czas reakcji na zgłoszenie o powstałej wadzie, wynosi nie dłużej niż jeden dzień roboczy. Jest to czas od wysłania zgłoszenia faxem, e-mailem lub zgłoszenia telefonicznego do przyjazdu na miejsce przedstawiciela Wykonawcy posiadającego kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania naprawy.

- Wykonawca oświadcza, że dokona naprawy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.

- Za zgodą Zamawiającego termin naprawy, w uzasadnionych przypadkach, może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia, a także warunków pogodowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, Wykonawca w trybie natychmiastowym zabezpieczy miejsce wystąpienia wady i w terminie nie dłuższym niż 3 godziny od powiadomienia (telefonicznie i potwierdzone faxem lub e-mailem) przystąpi do usuwania wady.

- Jeżeli po wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawca nie usunie w terminie zgłoszonych wad, Zamawiającemu służy prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo (ryzyko) Wykonawcy.

- Zamawiający w przypadku wskazanych w ust. 10 nie ma obowiązku powiadomienia Wykonawcy o zamiarze zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach określonych wyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszej umowy.

- Wykonawca zwróci koszty naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego poprzez zlecenie innemu Wykonawcy, w przypadku, gdy po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Wykonawca jej nie usunie. Zamawiający nie będzie uzgadniał z Wykonawcą kosztów takiej naprawy. Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty od Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów i wykonywanych robót  a także za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

# § 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę przy niewykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu pojedynczego zlecenia w wysokości 150,00 zł;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek,

- za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczenia OC lub niezachowanie ciągłości ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia w wysokości stanowiącej 2% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

- za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do wglądu kopii umów zawartych z pracownikami wskazanymi w § 10 niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 1.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 300,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany;

- za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 zł.

- Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu za wyjątkiem kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 4).

- Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych - określonych  w Kodeksie cywilnym - zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeśli nie pokryją one poniesionej przez Zamawiającego szkody.

- Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

# § 16

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:

    - zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim wypadku zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

    - złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;

    - zajęcia majątku Wykonawcy;

    - gdy Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków (robót) wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni lub przerwał ich wykonanie bez zgody Zamawiającego i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;

    - w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub w razie konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości netto umowy;

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego i wyznaczeniu odpowiedniego terminu, jeżeli odmawia on bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

  - W razie niewykonania umowy w określonym terminie lub naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień umowy, w szczególności, jeśli parametry wykonywanego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia lub przedmiot umowy realizowany będzie nienależycie albo w sposób sprzeczny z umową lub niestarannie i mimo pisemnego wezwania do wykonania w wyznaczonym terminie lub zaprzestania naruszania wskazanych wyżej postanowień umowy Wykonawca nie zastosuje się do wezwania.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno wskazywać jego przyczynę.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wg stanu na dzień odstąpienia;

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie od umowy;

    - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zanikające;

    - Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy swoje urządzenia zaplecza;

    - Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

    - Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy protokołem.

W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1 lit. b-e, oraz w ust. 1 pkt 2) – 3), Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

- Zamawiający może ponadto rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

# § 17

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowlane i ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

  - zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie względnie przesunięcie w sytuacji gdy:

  - wystąpiły klęski żywiołowe i inne stany nadzwyczajne (w tym stany epidemiczne i zagrożenia epidemicznego), stwierdzone w sposób prawnie określony zgodnie z obowiązującym porządkiem normatywnym,

  - powstała konieczność zrealizowania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, iż owa okoliczność winna zostać stwierdzona odpowiednim protokołem;

  - weszły w życie przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, które wymagają dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

  - niemożność dotrzymania pierwotnego terminu realizacji przedmiotu umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, niestanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi. Siłą wyższą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest zdarzenie niezależne od Wykonawcy, niestanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,

  - Zamawiający wstrzyma wykonanie robót z powodu okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy to wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości spowodowanych przez Wykonawcę),

  - powstaną przeszkody o charakterze archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych tudzież kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniające w stopniu znacznym lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten winien mieć odzwierciedlenie w stosownym protokole i musi być potwierdzony przez Zamawiającego,

  - doszło do zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie niezbędnym do realizacji aneksu, zawartego na podstawie wskazanych przepisów;

wydłużenie lub przesunięcie w czasie realizacji przedmiotu umowy nastąpi o czas równy przerwie w prowadzeniu robót budowlanych w związku ze zdarzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. a) – g);

  - zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane na ich miejsce będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

  - zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, w tym zwłaszcza, jeśli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy Prawo Zamówień Publicznych to Wykonawca winien wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

  - konieczności wprowadzenia robót zamiennych w miejsce wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z powodu:

- zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,

- zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych lub technologicznych.

Warunkiem zastosowania zmian w zakresie wykonania robót zamiennych, o jakich mowa powyżej, jest by w wyniku ich przeprowadzenia nie nastąpiło zwiększenie wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

  - zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy;

  - zachodzi konieczność rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia (ceny ofertowej):

- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększenia lub zmniejszenia), przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia przedmiotowej umowy. W takim wypadku strony sporządzą aneks do umowy, w którym wynagrodzenie Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku VAT. Zmianie ulegnie jedynie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku VAT, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być zastosowana zmieniona stawka podatku,

- w razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (maksymalnie do 30% zamówienia). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane i uzasadnione koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na zmianę w tym zakresie umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w tej części zmniejszając wynagrodzenie zgodnie z kryteriami opisanymi w zdaniu poprzedzającym.

- w przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustala się następujące zasady postępowania:

- rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych może nastąpić po podpisaniu przez strony aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie;

- podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt. 3) lit. a) powyżej będzie protokół konieczności potwierdzony przez Zamawiającego i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.

Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych będzie:

- w przypadku rodzaju robót objętych ofertą Wykonawcy kosztorys uproszczony z wartością jednostkową robót identyczną jak w ofercie;

- w pozostałych przypadkach kosztorys ofertowy uproszczony przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.

Przedmiotowe kosztorysy stanowić będą załącznik do aneksu, o którym mowa w lit. a) powyżej.

W razie konieczności modyfikacji umowy w zakresie ust. 1 – 3 niniejszej jednostki redakcyjnej Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej o dokonanie zmiany umowy. Wniosek ten winien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem uwzględniania powyższych warunków.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa wyżej Zamawiający wyda pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Termin o jaki mowa w zdaniu 1 niniejszego przepisu rozpoczyna bieg od momentu doręczenia wniosku Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Zamawiający może przedłużyć termin do zajęcia stanowiska o kolejne 30 dni. Za brak wydania stanowiska przez Zamawiającego strony uznają tym samym niewyrażenie zgody na zmianę umowy w proponowanym zakresie.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Ponadto Zamawiający dopuszcza następujące zmiany zaistniałe przy realizacji umowy niewymagające jej zmiany:

  - wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w niniejszym ogłoszeniu. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa wyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy,

  - zmiana osób upoważnionych do kontaktu, następuje w drodze powiadomienia drugiej Strony i nie wymaga zmiany niniejszej umowy,

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

# § 18

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

# § 19

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia ……………. r.

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- Przedmiar robót,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),

- Kopia polisy ubezpieczeniowej.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA

# KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY