Znak sprawy: Dr.271.2.2026

Nr ogłoszenia w BZP: 2026/BZP 00231440/01 z dnia 2026-05-06

Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

UMOWA …………………

zawarta	2026 r. w Boćkach, pomiędzy:

Gminą Boćki z siedzibą w Boćkich, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki,

NIP: 543-20-67-020, REGON: 050659220

reprezentowaną przez:

Panią Dorotę Kędrę – Wójta Gminy Boćki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Aliny Niechoda

zwaną dalej w treści Umowy „Zamawiającym”,

a

........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. .....................................

wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ……………………..

NIP.................................... REGON.............................

reprezentowaną/ym przez .....................................................................................................

zwaną/ym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr Dr.271.2.2026 przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933, 2185 z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych, zawarta została Umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a   Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:   Zakup i dostawa kruszywa w ramach bieżącego utrzymania dróg wraz z rozładunkiem i profilowaniem, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia…………., stanowiącą załącznik nr…. do umowy.

- Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, ważenie, transport, rozładunek, profilowanie kruszywa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. miejscowości położonych na terenie Gminy Boćki w województwie podlaskim: Boćki, kol. Andryjanki, kol. Boćki, Bodaki, Bodaczki, Jakubowskie, Krasna Wieś, Mołoczki, Olszewo, Pasieka, Sielc, Skalimowo, Szeszyły, Torule, Wandalin, Wiercień, Wojtki, Żołoćki

- Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, w tym zakres prac, sposób wykonywania przedmiotu umowy zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

§ 2

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy oraz wszelkie pozostałe obowiązki opisane w Umowie wraz z załącznikami, z należytą starannością, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności, zgodnie ze złożoną ofertą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej a także zgodnie z niniejszą Umową wraz z załącznikami oraz zgodnie z obustronnymi ustaleniami potwierdzonymi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, potencjał

ekonomiczny, techniczny i fachowy oraz spełnia wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności.

- Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość dostarczanego materiału zgodnie wymaganiami SWZ, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z wykorzystaniem pojazdów, będących w jego dyspozycji, gwarantujących należyte wykonanie Umowy.

- W przypadku wątpliwości Zamawiający może zlecić wykonanie badań dostarczonego kruszywa, zlecając ich wykonanie firmie zewnętrznej. W przypadku otrzymania wyników niezgodnych z w/w normami Zamawiający będzie żądał uzupełnienia brakującej frakcji lub dowiezienia mieszaki kruszyw o odpowiednich parametrach. Kruszywo dowiezione przez Wykonawcę które nie spełnia wymogów na wniosek Zamawiającego winno zostać zebrane i wywiezione z drogi.

- Zamawiający ma prawo do zbadania dostarczonego kruszywa pod względem ilości. Zważenie dostarczonej ilości kruszywa nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Z kontroli kruszywa podczas ważenia zostanie sporządzony protokół, który podpisze kierowca dostarczający kruszywo oraz przedstawiciel Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez dostarczone kruszywo wskazanych w umowie i SWZ parametrów Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi.

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości, certyfikaty lub inne dokumenty stwierdzające jakość dostarczanych przez Wykonawcę materiałów.

- Wykonawca nie wprowadzi do realizacji przedmiotu Umowy zamienników i innych rozwiązań bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji Umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

- Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości w trakcie prowadzonych dostaw dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

- Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wynikłe ewentualnie szkody po stronie Zamawiającego lub osób trzecich, będące skutkiem niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w tym również będące skutkiem naruszenia postanowień Umowy.

- W przypadku wystąpienia szkód w czasie wykonywania przedmiotu umowy, w tym uszkodzeń elementów nie objętych Umową, z winy leżącej po stronie Wykonawcy lub osób, które na jego zlecenie uczestniczą w wykonaniu Umowy, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem szkody usunie i dokona stosownych napraw w terminie 7 dni od zaistnienia tych szkód. Jeśli z powodów niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, zostanie on odrębnie ustalony przez Strony Umowy, a w przypadku braku porozumienia Stron Umowy w tym zakresie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Niezastosowanie się do powyższych wymagań będzie skutkowało naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dopełniania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów lub standardów wiedzy technicznej służących prawidłowemu zrealizowaniu Umowy.

- Realizując zamówienie objęte umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia

– w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszej umowy i jego właściwościom- dostępności (architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej) osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w SWZ - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania, przedłożyć Zamawiającemu, dowody potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 15.

- Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę mogą być:

- oświadczenie wykonawcy /podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia;

- poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę. Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronie danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- inne (np. zaświadczenie ZUS, potwierdzające opłacanie składek z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zanonimizowane kopie dowodu potwierdzające zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń).

§ 3

Zobowiązania Zamawiającego

Na podstawie Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- Współdziałania z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja Umowy;

- Wyznaczenia do współpracy z Wykonawcą osób niezbędnych do bieżącego kontaktu i współdziałania w celu prawidłowej realizacji Umowy;

- Dokonywania terminowego odbioru dostaw, na warunkach określonych w Umowie, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów każdorazowego odbioru;

- Terminowej płatności wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy, na wskazany rachunek Wykonawcy.

§ 4

Termin realizacji przedmiotu Umowy

- Dostawy kruszywa i profilowanie będą się odbywały sukcesywnie wg zamówień Zamawiającego w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą.

- Dostarczenie materiału musi być zrealizowane w ciągu … dni roboczych (zostanie wypełnione zgodnie z treścią   najkorzystniejszej   oferty) od   otrzymania   zgłoszenia od Zamawiającego przesłanego za pośrednictwem poczty e- mail wg adresów wskazanych w § 7 Umowy. Niezastosowanie się do powyższych wymagań będzie skutkowało naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy.

- Jeśli z powodów niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy nie będzie możliwe zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zostanie on w tej wyjątkowej sytuacji ustalony przez Strony Umowy, a w przypadku braku porozumienia Stron Umowy w tym zakresie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Niezastosowanie się do powyższych wymagań będzie skutkowało naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy.

§ 5

Zasady odbioru

- Osobą uprawnioną do podejmowania czynności odbiorowych oraz do podpisywania dokumentów odbiorowych po stronie Zamawiającego jest Przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 7 Umowy.

- Dostawy kruszywa przewidziane są od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 18.00.

- Zamawiający przewiduje sukcesywny odbiór przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie realizował dostawy na podstawie zgłoszeń Zamawiającego.

- Zamawiający będzie zgłaszał drogą elektroniczną na adres e-mail ………………………..

lub telefonicznie pod numerem ………………………….. zapotrzebowanie  na  kruszywo.

- W czasie prowadzenia prac należy zapewnić przejezdność.

- Każdy pojedynczy transport obejmować będzie tylko i wyłącznie pełne załadunki pojazdu. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo do weryfikacji realizowanej dostawy, tj. m.in. do sprawdzenia jakości dostarczanego materiału oraz zważenia dostawy w celu potwierdzenia    deklarowanej wagi przedstawionej na dokumentach przekazywanych przez Wykonawcę.

- W razie stwierdzenia, w toku czynności odbioru, dostarczenia materiału wadliwego, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru dostawy do czasu wymiany materiału wadliwego na pełnowartościowy. Istnienie wadliwego materiału winno być stwierdzone protokolarnie. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego materiału na materiał     wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o wadach. Niezastosowanie się do powyższych wymagań będzie skutkowało naliczeniem kar   umownych, zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy.

- W razie stwierdzenia, w toku czynności odbioru, dostarczenia materiału o wadze niezgodnej z deklaracją Wykonawcy, przy czym różnica musi wynosić min. 200 kg  i w przypadku wynikłego z tego tytułu sporu, Zamawiający może odmówić dokonania   odbioru dostawy do czasu potwierdzenia wagi przez obie Strony Umowy. Potwierdzenie wagi może nastąpić poprzez zważenie pojazdu na innej wadze niż tej wskazanej przez Zamawiającego. Powyższe czynności powinny być potwierdzone w formie pisemnej.

Zamawiający w takiej sytuacji zapłaci Wykonawcy za faktyczną ilość dostarczonego materiału.

- Wykonawca będzie mógł składać faktury, o których mowa w § 6 Umowy, pod warunkiem wykonywania przedmiotu umowy bez uwag.

§ 6

Wynagrodzenie

- Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonania przedmiotu umowy w oparciu o ceny za 1 tonę dostarczonego kruszywa oraz 1 godziny profilowania, na podstawie dokumentów WZ, dokumentów potwierdzających wykonanie profilowania oraz dokumentów potwierdzających ważenie.

- Wartość podstawowa wynagrodzenia wykonawcy za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi…………. zł brutto (słownie………… zł), w tym:

- cena jednostkowa brutto: …zł/1 tonę kruszywa naturalnego - żwiru x 3 200 ton

- cena jednostkowa brutto: …zł/1 tonę kruszywa łamanego x 545 ton

- Zamawiający przewiduje zastosowanie PRAWA OPCJI. Pojęcie zamówienia opcjonalnego to możliwość skorzystania przez Zamawiającego, bez ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego temu samemu wyłonionemu wykonawcy w ramach określonej wielkości opisanej w prawie opcji. Opcja rozumiana jest jako zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia podstawowego do 40%. Jest to uprawnienie Zamawiającego, a nie obowiązek. Z zamówienia w zakresie prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w terminie zamówienia podstawowego określonego w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy

- Strony Umowy ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, określone jako wynagrodzenie za 1 tonę dostarczonego kruszywa. Przedmiot umowy obejmuje również wyrównanie i profilowanie we wskazanym miejscu.

- Ryczałtowe wynagrodzenie, określone w ust. 1 powyżej, pokrywa wszelkie należności dla

Wykonawcy za wszystkie czynności niezbędne dla właściwego wykonania Umowy, w tym za realizację warunków i wytycznych Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu umowy i wyrażonych w formie pisemnej oraz obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo podwyższenia wynagrodzenia z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy i objętych Umową, tj. takich, które należało uwzględnić przy wycenie przedmiotowego zamówienia.

- Wynagrodzenie będzie płatne na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. Zamawiający przewiduje zastosowanie PRAWA OPCJI. Pojęcie zamówienia opcjonalnego to możliwość skorzystania przez Zamawiającego, bez ponownego przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego temu samemu wyłonionemu wykonawcy w ramach określonej wielkości opisanej w prawie opcji. Opcja rozumiana jest jako zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia podstawowego do 40%. Jest to uprawnienie Zamawiającego, a nie obowiązek. Z zamówienia w zakresie prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w terminie zamówienia podstawowego określonego w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 2439 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Wcześniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację umowy (stanowiących maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, tj. przed upływem okresu na jaki została zawarta), powoduje jej rozwiązanie bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz postanowień ujętych w dokumentacji postępowania.

- Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie odbywała się w cyklach 7 dniowych na podstawie dokumentów WZ oraz dokumentów potwierdzających ważenie zatwierdzonych podpisem przez osobę nadzorującą prace.

- Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność w terminie 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Do każdej faktury wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument WZ potwierdzający ważenie kruszywa oraz jego odbiór przez upoważnione przez zamawiającego osoby. Dokument ten powinien zawierać:

  - datę załadunku kruszywa,

  - rodzaj kruszywa

  - ilość ton kruszywa,

  - miejsce dostarczenia kruszywa (jeżeli dotyczy),

  - datę odbioru kruszywa przez osobę upoważnioną (jeżeli dotyczy),

  - markę, nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono kruszywo,

  - imię i nazwisko kierowcy pojazdu

§ 7

Osoby do kontaktu

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie p.	, tel.,

e-mail  ……………………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie p.	, tel.,

e-mail  ……………………………..

§ 8

Podwykonawstwo

- Wykonanie dostaw za pomocą podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszych podwykonawców w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i należytą staranność wykonywanych dostaw przez podwykonawców.

§ 9

Rozwiązanie / Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający   może odstąpić   od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego   z   tytułu   wykonania   części   Umowy   i   nie   przysługuje mu roszczenie o jakiekolwiek inne płatności od Zamawiającego, np. kary umowne.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.

- Za   istotne   naruszenie    postanowień    Umowy    przez    Wykonawcę    rozumie    się w szczególności:

  - naruszenie postanowień zawartych w § 2 i § 8 Umowy,

  - gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zamawiającego, a więc takich, których realizacji Zamawiający ma prawo oczekiwać w rozsądnym czasie dla należytego wykonania Umowy,

  - gdy Wykonawca narusza inne postanowienia Umowy, w tym wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z Umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- O istotnym naruszeniu postanowień Umowy przez Wykonawcę Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, przy czym w piśmie wyznaczony będzie przez Zamawiającego rozsądny termin (min. 3 dni) naprawy negatywnych działań Wykonawcy stanowiących istotne naruszenie postanowień Umowy. Wymóg Zamawiającego, o którym

mowa w zdaniu poprzednim, będzie obowiązywał, o ile naprawa negatywnych skutków naruszeń Umowy przez Wykonawcę będzie możliwa i nie spowoduje nadmiernej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na naprawę negatywnych działań Wykonawcy lub przypadków, gdy wymóg takiej naprawy nie będzie obowiązywał zgodnie z postanowieniem zawartym w zdaniu poprzednim, nastąpi odstąpienie od Umowy.

- Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, pod warunkiem zasadności zapłaty.

- Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostawy wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, według stanu ich wykonania na dzień rozwiązania lub odstąpienia, pomniejszone o uzasadnione roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

- Koszty dodatkowe związane z rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyny której doszło do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

§ 10

Kary umowne

- Strony Umowy postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - w wysokości 2 000,00 zł za każdą stwierdzoną niezgodność kruszywa pod względem parametrów określonych w dokumentacji postępowania,

    - za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przed terminem jej wykonania przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub jego podwykonawców w wysokości 10% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 2 Umowy,

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 2 Umowy za każdy dzień, licząc od umownego terminu jego wykonania,

    - za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, o czym mowa w § 5 ust. 9 Umowy, w wysokości 0,1% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 2 Umowy za każdy dzień, licząc od terminu określonego w § 5 ust. 9 (3 dni robocze) Umowy,

    - za zwłokę w usunięciu szkód, o których mowa w § 2 ust. 12 Umowy, w wysokości 0,1% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 2 Umowy za każdy dzień, licząc od obustronnie ustalonego terminu ich usunięcia, a w przypadku braku uzgodnienia Stron Umowy co do tego terminu, to licząc od terminu określonego w § 2 ust. 12 (7 dni).

    - w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % kwoty, której Wykonawca nie zapłacił lub z której zapłatą jest w zwłoce za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przed terminem jej wykonania przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 2 Umowy.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Naliczone kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub innych należności przysługujących Wykonawcy, a w przypadku, gdyby to nie było możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłaty w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o ich naliczeniu.

- Kary umowne, o których mowa powyżej, mogą podlegać kumulacji maksymalnie do kwoty stanowiącej wartość 30% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 2 Umowy.

- Strony Umowy postanawiają o obowiązywaniu postanowień tej Umowy dotyczących kar umownych także w przypadku ewentualnego odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Umowy.

- Zapłacenie przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z obowiązku dopełnienia uchybionych działań lub zaniechań, chyba że doszło do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

§ 11

Zmiana Umowy

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności niżej wymienionych w ust. 2.

- Zamawiający, zgodnie z art. 454 oraz art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach:

  - jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych dostaw, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

    - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

    - wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 2 Umowy.

  - Gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

  - Zawsze, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia, tj. kwoty całkowitego maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 2 Umowy;

  - W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, a w tym zmiany wysokości stawki podatku VAT.

W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT, za dostawy wykonane i zafakturowane po dniu, w którym nowa stawka podatku VAT została wprowadzona.

  - W przypadku wystąpienia siły wyższej (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, stan zagrożenia epidemiologicznego lub stan epidemii, decyzje odpowiednich	władz	itp.)	niezależnych	od	Zamawiającego	i	Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym w umowie terminie. Przedłużenie terminu będzie mogło nastąpić o okres równy dniom roboczym, w których wstrzymano realizację przedmiotu Umowy i z tego tytułu nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z uwagi na powyższe okoliczności.

- Jeżeli zmiana Umowy będzie prowadziła do zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany Umowy, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie.

- Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, wymagać będzie podpisania aneksu do Umowy, przy czym Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu   umowy zawartego w załącznikach nr 1 - 2 do Umowy, z uwzględnieniem ust. 2 powyżej.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień Umowy, jeśli proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie, obniżenie jakości wykonywanych prac lub zwiększenie kosztów wykonania Umowy.

- Nie stanowią zamiany Umowy następujące okoliczności:

  - zmiana osób, o których mowa w § 7 Umowy, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany Umowy,

  - zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu Umowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany Umowy.

§ 12

Waloryzacja wynagrodzenia

- Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących zmian, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę:

- zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, natomiast wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części Przedmiotu Umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniające zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę.

- zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie tych przepisów. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących usługi, zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Przy czym zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nie może wynikać ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, która została już ogłoszona w dacie składania przez Wykonawcę oferty będącej podstawą zawarcia niniejszej umowy,

- zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę,

- zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zaistnienia tej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę,

- zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy kruszywa i profilowanie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy w rozumieniu art. 439 PZP na zasadach opisanych w pkt 6 oraz ust. 2 i 3 poniżej. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Jako materiały oraz wzrost kosztów realizacji umowy uznaje się wzrost cen paliw samochodowych.

- Strony umowy będą uprawnione do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt 5) powyżej, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, przez który rozumie się średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, osiągnie poziom co najmniej 10%. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10% wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego pierwotnie w umowie na zakup i dostawę kruszywa do bieżącego utrzymania dróg. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym ulegnie zmianie o wielkość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, a w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym wyżej mowa lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, wskazany mechanizm stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot lub w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie powiększone o Wskaźnik.

- Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia:

- Waloryzacja wynagrodzenia możliwa jest jednorazowo w trakcie trwania niniejszej umowy na wniosek, który złożony może być nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i nie później niż 1 miesiąc przed upływem terminu realizacji Umowy.

- Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z Umową miały być wykonane w ciągu 6 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5-6 i ust. 2 powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są usługi,

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

4.	W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4, jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku pisemną opinię biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności przedstawionych wyliczeń. Koszt wykonania opinii leży po stronie Wykonawcy. W przypadku, gdy opinia biegłego rewidenta potwierdzi wartość wpływu zmian na wzrost kosztu wykonania zamówienia, a Zamawiający uzna ją za zasadną, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wskazaną w opinii kwotę.

§ 13

Rozstrzyganie sporów

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności nw. dokumentów (jeżeli takowe wystąpią):

  - Umowa,

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia,

  - oferta Wykonawcy, w takim zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z ww. dokumentami, przedmiotem zamówienia i celem Umowy.

- Strony Umowy będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wynikać w związku z interpretacją lub wykonaniem Umowy.

- W razie nieosiągnięcia porozumienia, w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia rozmów, wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane ostatecznie przez

sąd   właściwy   miejscowo	dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.

- Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody - według oceny – będą dla budżetu Zamawiającego korzystniejsze, niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego. Ocena skutków ugody powinna nastąpić, w formie pisemnej, z uwzględnieniem okoliczności sprawy, a w szczególności:

- zasadności spornych żądań,

- możliwości ich zaspokojenia i przewidywanego czasu trwania oraz

- kosztów postępowania sądowego albo arbitrażowego.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Wykonawca   oświadcza, że    jest    w    pełni    uprawniony    do    zawarcia    Umowy, na warunkach w niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie umocowane do jego reprezentacji.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają właściwe obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

- Załącznikami do Umowy, stanowiące jej integralną cześć, są odpowiednio:

  - Oferta Wykonawcy,

Wykonawca:	Zamawiający