PROJEKT UMOWY

Umowa nr IZP.272…..2026

zawarta w dniu ……………… , pomiędzy

Gminą Łęczyce z siedzibą w Łęczycach przy ul. Długiej 53, 84-218 Łęczyce, Regon 191675385, NIP: 588-20-877-66, reprezentowaną przez:

…………………………………

przy kontrasygnacie:

…………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………

reprezentowaną(ym) przez:

………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanych dalej łącznie „Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji  (nr postępowania IZP.271.6.2026.DB) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) dalej: Pzp, zawarto umowę następującej treści:

# §1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na budowie chodnika w m. Godętowo – połączenie komunikacyjne m. Godętowa z S – 6 w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Łęczyce.

- Przedmiot umowy swoim zakresem obejmuje wykonanie:

- budowę chodnika o długości 302,0 m i szerokości 3,0 m na terenie dz. nr 33/12 i 33/59 obręb Godętowo (w zakresie wykonania okrawężnikowania oraz ułożenia warstw nawierzchni bitumicznej) – zgodnie z załączonym do SWZ przedmiarem robót,

- wykonanie oświetlenia ulicznego (tj. ustawienia lamp LED solarnych w ilości 8 szt. co  40,0 m 
wraz z czujnikiem ruchu).

- Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu umowy zawarty jest dokumentacji projektowej 
oraz w SWZ stanowiących integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, ze otrzymał od Zamawiającego i zapoznał się z dokumentami przetargowymi 
oraz że przekazane mu dokumenty są kompletne i wystarczające do wykonania Przedmiotu umowy 
bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, a także, że otrzymał wszelkie dane od Zamawiającego niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania umowy 
i w związku z tym oświadcza, ze nie zgłasza w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu 
i nie widzi przeszkód w pełnym i terminowym wykonaniu niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności oraz zgodnie z zasadami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym Normami europejskimi (odpowiednikami norm polskich) oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo korzystania z nieruchomości stanowiących przedmiot umowy.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie: do 60 dni od podpisania umowy.

- Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy stanowi oryginał protokołu odbioru końcowego podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- odbiór przedmiotu zamówienia,

- zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi zgodnie z postanowieniami umowy,

- Zapewnienie bieżącej współpracy i dostępu Wykonawcy do wszystkich informacji 
i dokumentacji niezbędnych do realizacji umowy, a będących w posiadaniu Zamawiającego, dostarczenia upoważnień niezbędnych do wykonania zamówienia,

- udział przedstawicieli Zamawiającego w spotkaniach i naradach koordynacyjnych 
w ramach realizacji przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową i dokumentami stanowiącymi integralną część z umową,

- realizowanie robót przy zastosowaniu materiałów i urządzeń posiadających obowiązujące polskie i europejskie normy jakościowe, posiadających atesty, aprobaty techniczne 
lub świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie,

- przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania oraz zaniedbania i wynikłe 
z tego tytułu ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu lub osobom trzecim,

- zapewnienie nadzoru kierownika budowy nad realizacją przedmiotowego zadania,

- udział przedstawicieli Wykonawcy w spotkaniach i naradach koordynacyjnych 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- prowadzenie na bieżąco dziennika budowy,

- terminowa zapłata należności Podwykonawcom (w przypadku realizowania zadania przy udziale podwykonawców),

- posiadanie w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka 
i odpowiedzialności związanej z realizacją przedmiotu umowy.

§ 4

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości ……….. netto, powiększone o należny podatek VAT co daje kwotę ………………brutto

(słownie złotych: ………………………………………..).

- Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru podpisany bez uwag przez przedstawicieli Stron.

- Całkowite wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji oraz wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

# § 5

ZASADY PŁATNOŚCI

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do zapłaty faktury VAT będzie protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 będzie płatne przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.

- Faktura ustrukturyzowana winna być wystawiona na Zamawiającego, tj.:

Gmina Łęczyce

ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce

NIP 58887766

- Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.).

- Za datę doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę jej wprowadzenia do Krajowego Systemu e-Faktur (tj. dzień nadania numeru identyfikującego w KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.).

- W przypadku wystąpienia awarii lub niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przewidzianej w art. 106ne ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.), Wykonawca dostarczy fakturę w trybie art. 106ng lub 106nh ww. ustawy w postaci elektronicznej na adres e-Doręczenia Zamawiającego: AE:PL-43097-61199-SRATR-13 
lub adres poczty elektronicznej sekretariat@leczyce.pl

- Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z Umowy.

§ 6

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy nastąpi poprzez odbiór końcowy.

- Wykonawca dokonuje zgłoszenia końcowego odbioru robót w formie pisemnej.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wyznacza termin przeprowadzenia końcowego odbioru robót.

- W przypadku zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający uprawniony jest do żądania odkrycia robót i przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót, jak również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia lub uzupełnienia braków. Na tę okoliczność Zamawiający wyznacza odrębny termin Wykonawcy, biorąc pod uwagę zakres wad i uzupełnień.

- Wykonawca ma obowiązek do zgłoszenia końcowego robót załączyć: zaświadczenie z PINB o braku sprzeciwu do użytkowania, dokumentację powykonawczą zbiorczą, dziennik budowy z wpisem końcowym kierownika budowy, mapę geodezyjna powykonawczą, protokoły odbiorów technicznych, oświadczenie o uporządkowaniu terenu budowy i terenów przylegających, inne dokumenty wymagane dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół potwierdzający wykonanie przedmiotowych prac.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie procedury odbiorowej braków w dokumentacji powykonawczej lub niezakończenia robót objętych umową Zamawiający może odstąpić 
od czynności odbiorowych wyznaczając nowy termin przeprowadzenia odbioru.

- Jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania albo też rażąco naruszają estetykę wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części, Zamawiający może uznać zgłoszenie gotowości do odbioru za nieważne.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, Zamawiający dokonuje odbioru ze wskazaniem tych wad i usterek w protokole odbioru.

- W przypadku przeglądu gwarancyjnego wykonanego przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin odbioru nie później niż 10 dni przed datą upływu rękojmi i gwarancji.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do któregokolwiek odbioru lub przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający przeprowadzi stosowne czynności bez jego obecności ze skutkiem wiążącym dla Wykonawcy.

§ 7

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w okresie gwarancji, 
w wysokości 0,1% wartości netto całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 4 ust. 1  
w wysokości 0,5% całkowitego wygrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; (dotyczy realizacji umowy przy udziale podwykonawców)

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 2000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; (dotyczy realizacji umowy przy udziale podwykonawców)

- za każdy wykryty przypadek dotyczący niewywiązywania się z obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę – 1000,00 zł.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za opóźnienie w zapłacie faktury w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Kary umowne wskazane w ust. 1 będą potrącane z faktur Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 
z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady przynajmniej 2-krotnie nie usunięte w wyznaczonym terminie.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji niniejszej umowy, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Maksymalną wysokość kar określa się na poziomie: 30% całkowitej wartości brutto umowy.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym lub ustawie prawo zamówień publicznych, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

  - Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 21 dni.

  - W innych przypadkach przewidzianych w umowie.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 10 dni od dnia pozyskania przez stronę umowy informacji o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy - w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji zrealizowanych robót według stanu na dzień odstąpienia,

  - w przypadku braku zgody ze strony Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji, wspólnie z Zamawiającym, Zamawiający wykona inwentaryzację samodzielnie i obciąży Wykonawcę karę umowną zgodnie z § 7 ust 2 pkt 2 niniejszej umowy.

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 9

ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie:

- zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku usunięcia błędów 
lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika 
z nieprzewidzianych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w następujących przypadkach:

      - niewykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę 
z przyczyn niezależnych od Stron,

      - w przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 2  ustawy Prawo zamówień  publicznych,

      - ograniczenia przez Zamawiającego zakresu usługi objętej umową.

- zakres i koszt usług dodatkowych określony zostanie przez Zamawiającego 
i Wykonawcę protokołem konieczności. Podstawą realizacji usług dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności i aneks do niniejszej umowy.

- zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z:

- koniecznością wykonania prac dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy podstawowego, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe oraz mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia,

- działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia,

- zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,

- zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ 
na realizację przedmiotu umowy,

- zmianą trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych,

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy 
bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielnie zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- niezależne od Stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, 
w szczególności kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:

- rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,

- wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego 
i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,

- wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,

- zmiany terminów, warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne 
do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:

- wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w dokumentacji przetargowej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

- zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

- zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno - gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia,

- zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami dokumentów zamówienia;

- porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych).

- Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Strony postanawiają, iż okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonywanej na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym wygasa po upływie okresu gwarancji licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, 
zastosowane materiały i zamontowane urządzenia oraz na pozostałe świadczenia wchodzące 
w zakres przedmiotu umowy, na okres …… miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego robót (zależnie od deklaracji wykonawcy w formularzu ofertowym).

- Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji 
w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

- Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe.

- W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które zostały spowodowane przez wady, lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie pisemnie (pocztą elektroniczną 
na adres …….). Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich usunięcie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił usunięcia wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca pisemnie (pocztą elektroniczną) kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin miejsca ujawnienia wad. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wyznaczonym będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych. Zamawiający ma prawo do odnotowania w protokole sporządzonym na skutek oględzin, że wykonawca odmówił usunięcia wad i jednostronnego jego podpisania, oraz będzie uprawniony do podjęcia działań zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto co stanowi …….. zł (słownie: ……….. złotych)

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: …….. z podaniem tytułu przelewu „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nr …………… z dnia………..

- Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji lub poręczeniach winno być ważne o 30 dni dłużej niż przewidywany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tyt. rękojmi za wady stanowić będzie kwotę 30% równowartości zabezpieczenia i stanowi kwotę: ……. zł  (słownie: …… złotych 00/100 groszy) (w gwarancji) – jeżeli dotyczy.

- W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w innej formie niż pieniądzu poprzez zwrot dokumentu odpowiednio poręczenia bądź gwarancji.

- W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy skutkujących koniecznością zmian w dostarczonym uprzednio zabezpieczeniu lub koniecznością dostarczenia nowego zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie uzyskać i dostarczyć Zamawiającemu aneks do tychże zabezpieczeń lub nowe zabezpieczenie uwzględniające te zmiany, sporządzone w formie i treści uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dokonania zmiany w Umowie.

- W każdym przypadku (z wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu) treść dokumentu definiującego warunki zabezpieczenia musi zostać uzgodniona w postaci elektronicznej 
pod rygorem nieważności z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo uznać złożone zabezpieczenie jako nieistniejące, jeżeli jego treść nie została wcześniej z Zamawiającym uzgodniona.

- Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiąca 70% jego wartości, zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia należytego wykonania Przedmiotu umowy tj. podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót. Pozostała część tj. 30% jego wartości zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji o ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet przysługujących Zamawiającemu roszczeń.

§ 12

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: wykonawców robót budowlanych w tym pracowników fizycznych, operatorów sprzętu.

- Czynności kontrolne dotyczące zatrudnienia:

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

- Dowody potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę dla osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 
lub podwykonawcy;

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, osoby wykonującej czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

§ 13

PODWYKONAWSTWO

(zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy)

WARIANT -bez udziału podwykonawców

- Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnego zakresu przedmiotu umowy.

WARIANT – z udziałem podwykonawców

- Podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca, działając zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp, powierzy realizację części przedmiotu zamówienia na zasadzie umowy o podwykonawstwo.

- Każdorazowy zamiar zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są̨ usługi objęte niniejszą umową musi być poprzedzony wyrażeniem zgody Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą.

- W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji:

1) informację w formie pisemnej o zamiarze zlecenia określonemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania usług wraz z określeniem ich zakresu,

2) projekt umowy z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, wraz z pisemną zgodą odpowiednio Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy,

3) zgodę̨ Wykonawcy w formie pisemnej na zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą.

- Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp, umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zamawiający w terminie 7 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę̨ do siedziby Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2, zgłasza sprzeciw w formie pisemnej do projektu tej umowy, w następujących przypadkach:

- gdy projekt umowy nie spełnia wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 
w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania usług oraz określenia przedmiotu i zakresu tej umowy,

- gdy do projektu umowy nie załączono dokumentów określonych w ust. 3,

- gdy projekt umowy zawiera wynagrodzenie za wykonanie usług powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekraczające wartość wycenioną za te usługi 
w Ofercie Wykonawcy,

- gdy zamieszczono w projekcie umowy postanowienia uzależniające uzyskanie 
przez Podwykonawcę̨ lub dalszego podwykonawcę̨ płatności od Wykonawcy lub podwykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez Podwykonawcę̨ lub dalszego podwykonawcę̨,

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę̨ kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przez Zamawiającego,

- gdy termin realizacji usług określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową 
dla tego zadania,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane prace  uniemożliwiającego rozliczenie tych usług pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy,

- gdy projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w ust. 4,

- gdy projekt umowy nie zawiera obowiązków wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, określonych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń 
w terminie 7 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę̨ do siedziby Zamawiającego dokumentów określonych w ust. 3 lub ust. 7, poczytuje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na warunkach określonych w tych dokumentach.

- W przypadku dokonania zmiany Podwykonawcy, Wykonawca składa informację 
w formie pisemnej o tej sytuacji wraz z uzasadnieniem. Ponadto zastosowanie mają warunki określone ust. 1 – 6 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty dotyczące proponowanego podwykonawcy zgodnie z postanowieniami części VI i X SWZ. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

- Powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania lub zaniechania Podwykonawcy (Podwykonawców), jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę̨, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego umowy, 
o której mowa w ust. 10, zgłasza sprzeciw w formie pisemnej do tej umowy, 
w przypadku stwierdzenia, że jej treść rożni się od treści zaakceptowanego wcześniej jej projektu lub gdy jej treść nie spełnia warunków określonych w ust. 5. Niezgłoszenie sprzeciwu w wyżej określonym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zmiany treści zawartej umowy o podwykonawstwo w celu dostosowania do zaakceptowanego przez Zamawiającego wzoru umowy lub do warunków określonych w ust. 5 - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia sprzeciwu, pod rygorem cofnięcia zgody, o której mowa w ust. 2.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych brutto. Uchybienie powyższemu obowiązkowi skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej określonej w niniejszej umowie.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną̨ za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- Jeżeli w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę̨ i wezwie go do wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania Wykonawcy tej informacji, pod rygorem naliczenia kary umownej.

- Do jakichkolwiek zmian w treści projektu umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo zastosowanie mają zapisy ust. 10 - 15.

- Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych usług stosuje się̨ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią̨ inaczej.

§ 14

Oświadczenie o zachowaniu poufności

  - Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, które znajdą się w posiadaniu Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy. Jednakże, postanowienie to nie odnosi się do informacji, które są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez Zamawiającego.

  - Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasady poufności w stosunku do wszystkich informacji, w szczególności do danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazywanych przez drugą stronę. Uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.

§ 15

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  - Zamawiający realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje:

- dane osobowe Wykonawcy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy;

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Łęczyce ul. Długa 53, 
84-218 Łęczyce, reprezentowana przez Wójta Gminy Łęczyce;

- Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Krzysztofa Raulin z którym można kontaktowa się w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej iodo@leczyce.pl;

- Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Zamawiający realizuje postanowienia Umowy, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz prawne. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa;

- Wykonawcy przysługuje, na zasadach art. 15-21 RODO, prawo zgłoszenia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych osobowych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez czas trwania Umowy, 
a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji 
i przedawnieniu roszczeń.

- Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Umowy.

  - W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób reprezentujących drugą Stronę przy wykonywaniu umowy (imię, nazwisko, adres email, nr telefonu). Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych osób reprezentujących drugą Stronę przekazanych w związku z realizacją Umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

§ 16

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie:

Imię i nazwisko, stanowisko: Joanna Wasil – Sudnik, st. inspektor ds. inwestycji, drogownictwa 
i energetyki, tel.: 664 461 685; e-mail: jwasil@leczyce.pl

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie:

Imię i nazwisko / stanowisko: – wykonawca  - tel.:      ; e-mail: …..

- W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w ust. 1 umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne.

- Przedstawiciele Stron, o których mowa ust. 1  umowy, są upoważnieni do podpisania protokołów -odbioru, o których mowa w § 2 ust. 4 umowy.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wzajemna korespondencja pisemna stron dokonywana będzie :

- dla Zamawiającego: …………………………………………………………………

- dla Wykonawcy: …………………………………………………………………….

Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego,  jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający	                    		                                   	    	Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy