ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak Sprawy: BZP/271/37/2026

Nazwa zadania: Kapliczka domkowa z kamienną figurą Chrystusa Upadającego pod krzyżem z poł. XIX w w Bysinie- prace konserwatorskie w zakresie konserwacji technicznej i estetycznej- Etap II.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Myślenice - Urząd Miasta i Gminy Myślenice

u. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej https://gmina-myslenice.ezamawiajacy.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

- Kod CPV: 45453000-7

- Maksymalna planowana kwota na realizację zamówienia brutto:  75 374,26 PLN

SEKCJA III: POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Doświadczenie:

Zamawiający wymaga od wykonawcy aby ten przeprowadził w ostatnich 7 latach co najmniej 2 prace konserwatorskie kamiennych obiektów (kapliczek przydrożnych, rzeźb, nagrobków z wieńczącą rzeźbą) i wykonał co najmniej 2  polichromie w obiektach zabytkowych.

Każdy obiekt musi być wpisany do rejestru zabytków - dokumenty potwierdzające:  protokół odbioru  prac wystawiony  przez  przedstawiciela  Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków.

- Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

- Cena brutto oferty (90%)

- Preferencje lokalne (10%)

- Sposób oceny ofert:

## Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

## Nazwa kryterium - waga [%]

## 1 - Cena – 90 ## 2- Preferencje lokalne- 10

## Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

## Wzór

## Cena ## Pozostałe według wzoru: ## Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * 0,9 ## gdzie: ## - Cof - cena podana w ofercie ocenianej ## - Cmin - wartość najniższej oferty.

## Preferencje lokalne ## Za to kryterium wykonawca w sumie może uzyskać 10 punków. A. Wykonawca otrzyma 5 punktów jeśli: a) ma zarejestrowaną działalność i siedzibę na ternie gminy Myślenice i b) jest zarejestrowanym w Gminie Myślenice podatnikiem w szczególności w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatek od środków transportu, opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych i nie zalega z opłatami W przypadku gdy wykonawca nie ma zarejestrowanej działalności i siedziby na terenie Gminy Myślenice lub nie widnieje jako płatnik podatków w Gminie Myślenice lub posiada zaległości, wykonawca za to kryterium otrzyma 0 (zero) punktów. B. Wykonawca otrzyma 5 punktów jeśli odprowadza składki z tytułu podatku dochodowego PIT i CIT do Urzędu Skarbowego w Myślenicach. W przypadku gdy wykonawca odprowadza składki do innego urzędu skarbowego niż Urząd Skarbowy Myślenice, wykonawca za to kryterium otrzyma 0 (zero) punktów.

- Wybór oferty

- Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Stosowane będzie zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku

- Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

- Ocena zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części (jeżeli zamówienie zostało podzielone na części).

- Inne istotne warunki:

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 6 miesięcy od chwili podpisania umowy.

- Termin ważności oferty – 90 dni od upływu terminu składania ofert

- Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą liczbę punktów), po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa. Umowa ta zostanie zawarta  na warunkach Zamawiającego i zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty,  wg ceny wynikającej 
z wybranej oferty, wyłącznie za faktycznie wykonaną i odebraną robotę. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2,.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy, w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu  
w dniu publikacji niniejszego Zapytania.

- Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji przed wybraniem oferty.

- W toku realizacji umowy mogą być wprowadzane zmiany do umowy dotyczące sposobu 
i terminu realizacji zamówienia na skutek:

- Opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska  żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, warunki pogodowe itp.);

- Decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, oczekiwanie na niespodziewane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.);

- Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zlecenia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.

- Opóźnienia, o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosowanymi protokołami podpisanymi przez obie strony.

- W ww. przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.

- Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy  do roszczeń Wykonawcy do ich wykonania.

- Sposób przygotowania ofert,  sposób komunikacji, termin i miejsce złożenia oferty:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w języku polskim. Wykonawca musi złożyć  wypełniony Arkusz wyceny Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie wykonawcy.

- Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

- Oferta musi dla swej ważności być podpisana przez osobę upoważniona do reprezentacji wykonawcy. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeśli uprawnienie tej osoby do podpisania oferty wynika z pełnomocnictwa.

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia i inne wymagane elementy oferty poprzez podanie jej w formularzu Systemu.

- Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy.

- Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia, chyba że zamawiający zdecyduje się przeprowadzić dodatkowe negocjacje 
z wykonawcą.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną i innymi elementami  oferty podanymi poprzez formularzu elektroniczny Systemu a ceną i innymi elementami  oferty podanymi 
w dokumentach załączonych w szczególności w ofercie szczegółowej obowiązują wartości podane poprzez formularz elektroniczny System.

- Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2026 r. do godziny 8:00.  Otwarcie ofert nastąpi najpóźniej w dniu następnym. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

- W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia Wykonawców przekazywane są drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.  W przypadku wprowadzenia takich zmian Zamawiający może wyznaczyć inny termin składania ofert

- W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia/poprawy lub wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia/poprawy oferty/złożenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego lecz nie krótszym niż 2 dni.

- Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych  od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia:

- bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania

- w przypadku braku oferty, lub gdy wszystkie oferty podlegać będą odrzuceniu

- przekroczenia kwoty planowanej na realizację zamówienia.

- Zamawiający może odrzucić ofertę jeśli:

- została złożona po terminie po terminie przewidzianym na składanie ofert,

- została złożona w sposób niezgodny z zasadami składania ofert określonymi w Zapytaniu

- nie została podpisana,

- zakres zamówienia określony w ofercie nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia,

- jest niższa o przeszło 30% lub wyższa, o co najmniej 30% od kwoty planowanej na realizację zamówienia,

- nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub wykonawca podlega wykluczeniu 
z postępowania,

- wykonawca nie zgodził się na poprawę omyłek w swojej ofercie

- zawiera błędy w obliczeniu ceny.

- W przypadku, gdy wybrany wykonawca odmówi zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości udzielenia zamówienia wykonawcy, którego oferta zajęła kolejne miejsce w rankingu ofert bez ponownego badania i oceny ofert.

- Wykonawca składa ofertę poprzez System dostępny pod adresem: https://gmina-myslenice.ezamawiajacy.pl

- Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie warunków technicznych zamówienia jest Artur Góralik tel. 12 639 23 17

Składanie oferty poprzez System Platformę Marketplanet:

Instrukcja korzystania z platformy Marketplanet znajduję pod adresem: https://gmina-myslenice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&folder=002c&clientName=MYSLENICE&

- Wyjaśnienia treści oferty i poprawienie omyłek

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym dostawcę, którego oferta została poprawiona.

- Sposób komunikacji

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez System, dostępną pod adresem: https://gmina-myslenice.ezamawiajacy.pl lub poprzez 
e-mail: bzp@myslenice.pl

- Rejestracja i korzystanie z Systemu jest bezpłatne.

- Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:

  - Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)

- Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11

- Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek

- system operacyjny Windows 7 i późniejsze

  - Oprogramowanie wbudowane w Platforma Marketplanet

- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)

- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web

- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.

  - Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.

  - Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .xades,.7z, .

  - Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do System.

- RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Myślenice;

- administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:  iod@myslenice.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Arkusz wyceny oferty;

- Załącznik nr 2 – Wzór umowy;

- Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia;

- Program prac konserwatorskich