Załącznik nr 7 do SWZ

Znak sprawy: 26ZAK007

UMOWA NA WYMIANĘ ZAWORÓW GAZU ZIEMNEGO NA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ KPMG MOGILNO

NR 26ZAK007

zawarta w dniu złożenia ostatniego z kwalifikowanych podpisów elektronicznych osób reprezentujących Strony, pomiędzy:

- Gas Storage Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu, ul. Rumska 28, 81-198 Dębogórze, poczta Kosakowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000374583, kapitał zakładowy 15 290 000,00 PLN, NIP 527-264-36-19, REGON 142716642, spółka dominująca w Grupie Spółek Gas Storage Poland sp. z o.o., którą reprezentuje:

- [***],

- [***],

zwaną dalej Zamawiającym,

a

- [***] z siedzibą w [***], ul. [***], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [***], [***] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [***], NIP [***], REGON [***] o kapitale zakładowym w wysokości [***] zł /wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez [***] pod nr [***], NIP [***], REGON [***] / wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP [***], REGON [***]/, którą reprezentuje:

- [***],

- [***],

zwaną dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”.

Zamawiający i Wykonawca są także w dalszej części Umowy zwani łącznie „Stronami” a każdy z osobna „Stroną”.

Strony zawierają Umowę w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na „WYMIANĘ ZAWORÓW GAZU ZIEMNEGO NA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ KPMG MOGILNO”, nr postępowania: 26ZAK007 (dalej jako „Postępowanie”), w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1320 ze zm., dalej jako „PZP”).

- PRZEDMIOT UMOWY

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego prace polegające na wymianie zaworów gazu ziemnego na instalacji technologicznej KPMG Mogilno (dalej jako „Przedmiot Umowy”), polegające w szczególności na:

    - opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji technicznej,

    - dostawie urządzeń i materiałów (dalej jako „Produkty”), w szczególności zaworów rozumianych jako komplet – zawór wraz z siłownikiem (aktuatorem) (dalej jako „Zawory”, przy czym w każdym przypadku stosowania w Umowie zdefiniowanego pojęcia „Produkty”, obejmuje ono także Zawory),

    - robotach demontażowych, montażowych, spawalniczych i instalacyjnych,

    - próbach ciśnieniowych i badaniach nieniszczących spoin dla spawanych elementów instalacji,

    - testach funkcjonalnych zamontowanej armatury,

    - opracowaniu dokumentacji powykonawczej,

    - pracach odbiorowych.

  - Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr 1 „Ogólne Warunki Umów” (dalej jako „OWU”). W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a OWU lub innych Załączników pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

  - Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia, dalej jako „OPZ”) zawiera Załącznik nr 2 do Umowy (tożsamy z Załącznikiem nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia w Postępowaniu, dalej jako „SWZ”), oraz „Wymagania Techniczne – Wymiana zaworów gazu ziemnego na instalacji technologicznej KPMG Mogilno” (dalej jako „Wymagania”), stanowiące Załącznik nr 3 do Umowy.

  - Miejscem wykonywania Przedmiotu Umowy (prac obiektowych) jest Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu „Mogilno”, Palędzie Dolne, 88-300 Mogilno (dalej jako „KPMG Mogilno”).

  - Prace będą wykonywane w ruchu zakładu górniczego, w związku z czym zastosowanie znajdzie § 2 OWU. „Zakres obowiązków Stron zgodny z uregulowaniami wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze” stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

  - Przedmiotem Umowy są objęte również inne czynności, które są niezbędne do wykonania prac zgodnie z Umową, w tym do wykonania czynności niewymienionych w Umowie ani OPZ czy Wymaganiach, w odniesieniu do których konieczność ich wykonania Wykonawca, przy dołożeniu należytej staranności, powinien był przewidzieć, zaplanować i wycenić składając ofertę w Postępowaniu.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy oraz poszczególnych Załączników pierwszeństwo mają zapisy Umowy, a w następnej kolejności zapisy OPZ i Wymagań.

  - Zamawiający ma prawo do kontroli realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez:

    - przeprowadzenie doraźnych kontroli – Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanej kontroli nie później niż 7 dni przed jej terminem,

    - możliwość żądania przedstawienia przez Wykonawcę raportu z postępu prac w terminie 7 dni od dnia przekazania takiego żądania.

  - Podwykonawstwo:

    - Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom wykonanie następujących prac w ramach Przedmiotu Umowy [***]. Pozostałe czynności Wykonawca zrealizuje samodzielnie.

    - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy, jeżeli są już znani. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Umowy. Zamawiający wymaga podania tych informacji także w odniesieniu do dalszych podwykonawców.

    - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania oraz że wobec tego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia określone w SWZ. Zmiana podmiotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

    - Ponieważ Przedmiot Umowy obejmuje także usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

    - Wykonawca może wykonać Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zasadę tę stosuje się odpowiednio także do dalszych podwykonawców.

    - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia kopii umowy o podwykonawstwo (lub odpowiednio o dalsze podwykonawstwo) w celu weryfikacji spełnienia wymogu, o którym mowa w lit. (f), oraz w celu weryfikacji obowiązku, o którym mowa w § 12.15 lit. (h) Umowy. Brak przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w przypadku wystąpienia obowiązku, o którym mowa w § 12.15 lit. (h) Umowy, będzie traktowany jako brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, a Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w § 7.1 lit. (f) Umowy.

    - Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Zamawiający wymaga, aby podwykonawcy oraz dostawcy nie podlegali wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 5k ust. 1 tego rozporządzenia, o ile na takiego podwykonawcę lub dostawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, co Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić oświadczeniem podwykonawcy lub dostawcy złożonym zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do Umowy, złożonym przed przystąpieniem podwykonawcy lub dostawcy do prac. Jeżeli wobec podwykonawcy lub dostawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę lub dostawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy lub dostawcy do realizacji części zamówienia.

  - Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że będą współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia, w szczególności poprzez wzajemne informowanie się o przebiegu Umowy, niezwłoczne zgłaszanie wątpliwości i problemów, a także szybkie reagowanie i podejmowanie decyzji niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

  - Wykonawca oświadcza, iż posiada środki niezbędne do należytego wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z urządzeniami objętymi Przedmiotem Umowy (w tym dokumentacją techniczną urządzeń), znane mu jest położenie tych urządzeń i teren prowadzenia prac.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ, zasadami współczesnej sztuki, wiedzy i techniki budowlanej i górniczej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, dochowując należytej staranności. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, a powstałe szkody i skażenia usunie na swój koszt.

  - Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych prac oraz bezpieczeństwa osób zatrudnionych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a także jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie roszczenia odszkodowawcze związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, zarówno na osobach, jak i w mieniu osób trzecich oraz Zamawiającego. Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie skutki wykonywania Przedmiotu Umowy, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność cywilną lub publicznoprawną, a w przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego oraz zwróci Zamawiającemu wszelkie kwoty wydatkowane przez Zamawiającego w następstwie pociągnięcia Zamawiającego do takiej odpowiedzialności.

  - Wykonawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w przypadku wystąpienia okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

  - Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji Umowy może nastąpić udostępnienie Informacji sensytywnych w rozumieniu „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Instalacji Magazynowych”, o którym mowa w § 9.7 OWU (dalej: „Program zgodności”). W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania Programu zgodności oraz do ochrony Informacji sensytywnych w rozumieniu Programu zgodności, pozyskanych w związku z Umową.

- ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

  - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonując Przedmiot Umowy Wykonawca dołoży należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności i zachowa najwyższe standardy techniczne i jakościowe. Wykonawca zobowiązuje się również do zachowania szczególnej staranności w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska podczas wykonywania Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu Umowy stosować się do wytycznych Zamawiającego. Wykonawca zapewni koordynację swoich działań z odpowiednimi służbami Zamawiającego.

  - Organizacja prac Wykonawcy winna uwzględniać przepisy porządkowe i bezpieczeństwa obowiązujące u Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania i zabezpieczenia miejsca pracy oraz do utrzymywania stałego porządku w miejscu prowadzonych prac. Wykonawca jest zobowiązany stosować się w szczególności do instrukcji i zarządzeń Zamawiającego.

  - W trakcie realizacji prac obiektowych Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prowadzenie prac, aby nie utrudniały one normalnej pracy KPMG Mogilno, a w szczególności zobowiązany jest do:

    - niezanieczyszczania otoczenia obiektu,

    - nietarasowania dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych,

    - natychmiastowego usuwania z terenu prowadzenia prac materiałów zużytych lub zbędnych (np. z demontażu),

    - takiego prowadzenia prac, aby pozwalały one na wykonywanie prac na obiekcie przez innych (wskazanych przez Zamawiającego) wykonawców i pracowników Zamawiającego.

  - Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego po wystąpieniu wypadku lub bezpośredniego zagrożenia wypadkiem w trakcie prac obiektowych i przedłoży Zamawiającemu pisemne sprawozdanie w sprawie wypadku lub zagrożenia w terminie 24 godzin od ich wystąpienia.

  - Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących zarówno wiążących Wykonawcę terminów jak i zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, nie później niż w ciągu 14 dni, a w przypadku prac obiektowych nie później niż w ciągu 2 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dalej jako „Dni robocze”), od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o takich zagrożeniach, a w razie wystąpienia jakichkolwiek opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy, do dokonania wszelkich możliwych czynności celem ich nadrobienia.

  - Wykonawca zastosuje metody i procedury, które zapewnią wymaganą jakość i kontrolę wszystkich prac wykonywanych w ramach Umowy. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby, Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne próby, badania oraz pomiary danego elementu Przedmiotu Umowy w czasie prowadzenia prac oraz sporządzi protokół z ich wykonania zgodnie z warunkami technicznymi odbioru.

  - W razie, gdyby realizacja jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy wymagała uzyskania decyzji, postanowień, uzgodnień lub innych aktów właściwych organów administracji publicznej, obowiązek ich uzyskania oraz utrzymywania ich ważności przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy obciążać będzie Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w § 6.1 Umowy, chyba że obowiązek uzyskania decyzji, postanowień, uzgodnień lub innych aktów właściwych organów administracji publicznej powstanie po zawarciu Umowy – w takiej sytuacji obowiązek ich uzyskania oraz utrzymywania ich ważności przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy obciążać będzie Wykonawcę w ramach dodatkowego wynagrodzenia wspólnie ustalonego przez Strony, co zostanie potwierdzone aneksem do Umowy.

  - Jeśli prace wykonywane będą na terenie KPMG Mogilno, Wykonawca każdorazowo przed przybyciem na teren Zakładu Górniczego zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego telefonicznie oraz pocztą elektroniczną na adres [***], z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, przy czym termin ten może ulec skróceniu po uprzednim uzgodnieniu tego z Zamawiającym, przekazując następujące informacje:

    - listę osób wraz z numerami dowodów osobistych, które będą wykonywać prace na terenie KPMG Mogilno, z wyróżnieniem osób nadzorujących prace,

    - wykaz samochodów (marka i numer rejestracyjny, dane kierowcy) i sprzętu, który będzie używany podczas wykonania prac,

    - termin wykonania prac (data i godzina rozpoczęcia i zakończenia prac),

    - numery telefonów osób nadzorujących pracę.

  - Wykonawca zapewnia, że przez cały okres trwania Umowy prace na terenie KPMG Mogilno wykonywane będą tylko w minimum dwuosobowych zespołach.

  - Wykonawca w ramach realizacji prac obiektowych jest zobligowany do przekazywania w każdym Dniu roboczym, w formie elektronicznej na adres mailowy: [***], raportu z postępu prac z uwzględnieniem w szczególności:

    - liczby pracowników zmobilizowanych/pracujących na terenie KPMG Mogilno w danych branżach / specjalizacji,

    - procentowego (w stosunku do założeń) stopnia realizacji prac,

    - wyszczególnienia czynności zrealizowanych w danym dniu (w stopniu ogólnym, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 4.2 Umowy),

    - wyszczególnienia dostarczonych i zabudowanych Produktów,

    - innych uwag i spostrzeżeń,

    - niezbędnych potrzeb sprzętowych i osobowych na kolejną dobę, które zapewnić ma Zamawiający.

  - W przypadku nieprzekazania raportu, o którym mowa w ust. 3.11, przez dwa kolejne Dni robocze, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy wpuszczenia Wykonawcy na teren KPMG Mogilno z winy Wykonawcy, do czasu przekazania zaległych raportów.

  - Personel Wykonawcy:

    - Pracownicy Wykonawcy zobligowani są do przestrzegania ustaleń organizacyjnych obowiązujących u Zamawiającego.

    - Wykonawca jest zobligowany do stosowania się do polskich przepisów w sprawie czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającego z obostrzeń na terenie KPMG Mogilno, a w szczególności wyposaży pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

    - Wykonawca w ramach realizacji powierzonych czynności zobligowany jest do zidentyfikowania wszelkich ryzyk i zagrożeń z tytułu realizacji prac przez pracowników Wykonawcy i jego podwykonawcy.

    - Wykonawca oświadcza, że przez cały czas trwania Umowy będzie dysponował wykwalifikowanym personelem, w szczególności osobami wskazanymi w wykazie osób, złożonym przez Wykonawcę na etapie Postępowania, który stanowi Załącznik nr 8 do Umowy. Zmiana osób wskazanych w tym załączniku w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, wskazane osoby muszą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. Zmiana wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego i zawarcia aneksu do Umowy.

    - Wykonawca zapewnia, że osoby wykonujące prace będą posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy i aktualne szkolenia bhp, w całym okresie realizacji Umowy.

    - Wykonawca będzie stosował się na wszystkich etapach realizacji Przedmiotu Umowy do norm i przepisów obowiązujących w Polsce, UE (lub równoważnych) oraz normatywów bhp i ppoż oraz do instrukcji zakładowych i wewnętrznych zarządzeń Zamawiającego.

    - Wykonawca zapewni, że w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy personel będzie trzeźwy i nie będzie znajdował się pod wpływem substancji odurzających. Każda osoba, która złamie powyższe reguły, nie będzie dopuszczona do wykonywania Przedmiotu Umowy.

    - Zamawiający może żądać, aby Wykonawca odsunął niezwłocznie od realizacji prac jakąkolwiek osobę, która zdaniem Zamawiającego, narusza zasady pracy, jest niekompetentna lub nienależycie pełni swoje obowiązki. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zastąpić taką osobę inną, posiadającą niezbędne kwalifikacje zawodowe.

  - Dostawy Produktów:

    - Wykonawca dostarczy Produkty do KPMG Mogilno na swój koszt i ryzyko, zgodnie z regułą handlową IncoTerms DDP. Warunki IncoTerms będą obowiązywały z uwzględnieniem, że Produkty zostaną dostarczone do swobodnego obrotu wewnątrz Unii Europejskiej i że wszystkie należne cła zostaną opłacone przez Wykonawcę.

    - Dostarczane przez Wykonawcę Produkty powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu (dalej jako „Oferta”), OPZ i Wymaganiami, fabrycznie nowe, odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania, wolne od wad fizycznych i prawnych, spełniające odpowiednie wymagania materiałowe i jakościowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm (lub norm równoważnych), a także nieobciążone prawami osób trzecich.

    - Udział Produktów wykorzystanych do realizacji prac, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie może być mniejszy niż 50%, zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Ofercie.

    - Dostawy Produktów będą przyjmowane przez Zamawiającego w Dni robocze w godz. 8:00 do 15:00. Rozładunek dostarczonych Produktów może nastąpić jedynie w obecności pracownika Zamawiającego. Zamawiający może wg swoich potrzeb wyrazić zgodę na dostawę w innych dniach i godzinach.

    - O dokładnym terminie dostarczenia Produktów Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub w formie elektronicznej (email) z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

  - Sprzęt:

    - Jeżeli nie jest to wyraźnie ograniczone w Umowie, Przedmiot Umowy obejmuje zapewnienie i dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania prac.

    - Sprzęt dostarczany przez Wykonawcę powinien:

      - być odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym w Umowie, OPZ, a także wymogom nałożonym przez przepisy obowiązującego prawa,

      - posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa odbioru, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej,

      - być wolny od obciążeń i praw osób trzecich,

      - być przeznaczony i nadawać się do wykorzystania w celu wykonania prac.

    - Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymywanie sprzętu w trakcie trwania Umowy w dobrym stanie technicznym. W tym zakresie Wykonawca zapewnia, że wszystkie stosowne dokumenty i świadectwa jakości odnoszące się do sprzętu (np. protokoły pokontrolne, świadectwa zgodności wydane przez organy legalizacyjne, itp.) są aktualne i mogą być na żądanie udostępnione Zamawiającemu.

    - Wykonawca na swój wyłączny koszt niezwłocznie dokona odpowiednio naprawy albo wymiany wszelkiego sprzętu, który uległ awarii lub według Zamawiającego jest niebezpieczny lub nie nadaje się do zadawalającego prowadzenia prac, do których został przeznaczony, pod rygorem polecenia wstrzymania prac z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie na własny koszt i ryzyko transportu (w tym zapewnienie załadunku i rozładunku) sprzętu na teren i z terenu KPMG Mogilno. Koszt transportu sprzętu został uwzględniony w wynagrodzeniu.

- TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem następujących terminów szczegółowych:

    - przedstawienie szczegółowego harmonogramu, o którym mowa w ust. 4.2, do akceptacji Zamawiającego – w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty zawarcia Umowy,

    - wykonanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej dla potrzeb remontowych – w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od daty zawarcia Umowy,

    - prace obiektowe na terenie KPMG Mogilno – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym:

      - prace terenowe będą realizowane wyłącznie w okresie przestojów technologicznych (jesienny lub wiosenny),

      - terminy przestojów technologicznych są publikowane każdego roku na stronie internetowej Zamawiającego  (na dzień zawarcia Umowy jest to strona: https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/strona-glowna/ ).

  - Kolejność i terminy realizacji poszczególnych dostaw i usług w ramach Przedmiotu Umowy określa harmonogram zawierający kolejność i terminy realizacji poszczególnych prac (dalej jako „Harmonogram”), który zostanie przedstawiony przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu, w formie elektronicznej na adres mailowy: [***], w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Strony uzgodnią projekt Harmonogramu w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Uzgodniony Harmonogram stanowić będzie Załącznik nr 7 do Umowy. Harmonogram powinien zawierać w szczególności:

    - wyszczególnienie prac wykonywanych przez Wykonawcę i odrębnie prac realizowanych przez podwykonawców;

    - określenie terminów realizacji poszczególnych dostaw i usług,

    - wskazanie terminów i kwot dla płatności częściowych.

  - Zamawiający nie odmówi uzgodnienia Harmonogramu bez uzasadnionych powodów. Zamawiający jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu w szczególności, jeżeli projekt Harmonogramu nie będzie odpowiadał wymogom opisanym w niniejszym paragrafie i OPZ oraz nie będzie zgodny z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy i z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy.

  - W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, Harmonogram zostanie sporządzony przez Zamawiającego przy uwzględnieniu Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy i będzie on obowiązujący dla Stron.

  - Zmiany Harmonogramu nie wymagają zmiany Umowy, ale mogą nastąpić jedynie po ich uzgodnieniu przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyła terminów, o których mowa w ust. 4.1, oraz łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy i kwot wynikających z Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy.

  - Za termin wykonania poszczególnych dostaw i usług uważa się datę podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołów odbioru prac, o których mowa w § 5.1 Umowy (dalej jako „Protokoły Odbioru”).

  - Jeżeli w toku realizacji Umowy ujawnią się jakiekolwiek okoliczności mogące zagrażać dochowaniu terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o nich Zamawiającego niezwłocznie, pod rygorem braku możliwości powoływania się na te okoliczności w przyszłości.

- ODBIORY

  - Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do dokonywania odbiorów poszczególnych prac (dalej jako „Odbiory”), które zostaną potwierdzone odpowiednim Protokołem Odbioru. Etapy odbiorów i powiązanych z nimi płatności określone są w Harmonogramie.

  - Odbiorom podlegają odrębnie: dokumentacja techniczna oraz dostawa Zaworów i innych Produktów wraz z usługą ich montażu, przy uwzględnieniu zasad odbioru Produktów opisanych w OPZ. Zamawiający przewiduje trzy Odbiory w ramach Umowy.

  - Wraz z każdym Odbiorem Zaworów i innych Produktów wraz z usługą ich montażu (Odbiór drugi i trzeci) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację powykonawczą opracowaną na zasadach opisanych w pkt 5 OPZ. Dodatkowo wraz z ostatnim (trzecim) Odbiorem Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić fakt zrealizowania wszystkich dostaw i usług objętych Przedmiotem Umowy.

  - Czynności odbiorowe dokonywane będą na terenie KPMG Mogilno przy udziale wskazanych w § 11 Umowy Koordynatorów Stron lub innych upoważnionych przedstawicieli i sporządzone zostaną z nich pisemne Protokoły Odbioru. Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnego Odbioru dokumentacji technicznej, po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na taki sposób przeprowadzenia tego Odbioru.

  - Wykonawca zgłasza wykonanie dostaw lub usług i gotowość do Odbioru w terminie nie krótszym niż 3 Dni robocze przed planowanym Odbiorem, przekazując jednocześnie Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego i kompletnego wykonania dostaw lub usług objętych Odbiorem.

  - Przystąpienie do Odbioru rozpoczyna się w terminie nie dłuższym niż 5 Dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru.

  - W przypadku stwierdzenia w toku procedury Odbioru istnienia wad, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, z uwzględnieniem możliwości techniczno-produkcyjnych producenta, które zobowiązany jest wykazać Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w celu wyznaczenia terminu kolejnego Odbioru. W przypadku stwierdzenia usunięcia wad albo należytego wykonania Przedmiotu Umowy, Strony podpisują ostateczny Protokół Odbioru bez wad i usterek.

  - Wykonawca powinien wszelkie czynności warunkujące Odbiór wykonać w terminie umożliwiającym Stronom dopełnienie procedur odbiorowych w terminach wynikających z Umowy. W przypadku odmowy dokonania któregokolwiek z Odbiorów wskazanych w niniejszym paragrafie, odmowa ta zostanie zaprotokołowana i zostanie uzgodniony termin na doprowadzenie Przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z Umową. W takim przypadku procedura Odbioru zostanie przeprowadzona na nowo zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie. Przesunięcie terminu Odbioru zgodnie z ww. zasadami nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

  - Za datę dokonania poszczególnych Odbiorów uznaje się datę podpisania przez Strony odpowiedniego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.

  - Zamawiający odmówi Odbioru prac w przypadku, gdy udział Produktów wykorzystanych do realizacji prac, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, będzie mniejszy niż 50%, do czasu spełnienia przez Wykonawcę wymogu pochodzenia Produktów określonego w SWZ, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a po jego bezskutecznym upływie Zamawiający wypowie Umowę w trybie natychmiastowym.

- WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ

  - Wykonawca z tytułu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości [***] (słownie: [***]) zł netto.

  - Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac – w szczególności wszelkich dostaw Produktów i wykonanych usług, w tym prac odbiorowych, dokumentacji technicznej i dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich innych kosztów i materiałów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą.

  - W przypadku, gdy w ramach realizacji Umowy powstaną Utwory w rozumieniu OWU, kwota, o której mowa w ust. 6.1, obejmuje także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze części wynagrodzenia należnej z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów.

  - Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Rozliczenia dokonywane będą w PLN.

  - Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, zgodnie z Harmonogramem, na podstawie odpowiednich Protokołów Odbioru, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, w następujących trzech częściach:

    - po podpisaniu Protokołu Odbioru dla dokumentacji technicznej,

    - po podpisaniu Protokołu Odbioru dla pozostałych etapów wskazanych w Harmonogramie – Zamawiający przewiduje dwie płatności (Odbiory) z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że faktury mogą być wystawione wyłącznie za zamontowane i uruchomione Zawory wraz z napędem, wg cen wskazanych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy,

    - wartość ostatniej faktury wyniesie nie więcej niż 50%, a nie mniej niż 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6.1

  - Na fakturze Wykonawca jako nabywcę wskaże: Gas Storage Poland sp. z o.o., ul. Rumska 28, 81-198 Dębogórze, NIP 527-264-36-19.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie jest objęty obligatoryjnym fakturowaniem w Krajowym Systemie e-Faktur (dalej jako „KSeF”) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca prześle fakturę na adres: faktury@gas-storage.pl lub na adres: Gas Storage Poland sp. z o.o., ul. Wschowska 8, 01-239 Warszawa.

  - Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości.

  - Strony zobowiązują się do dokumentowania transakcji objętych Przedmiotem Umowy przy wykorzystaniu faktur ustrukturyzowanych, wystawianych i doręczanych za pośrednictwem KSeF. Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie w okresie, w którym Wykonawca objęty jest obligatoryjnym fakturowaniem w KSeF zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  - Za datę skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień przydzielenia fakturze numeru identyfikującego w KSeF (numer KSeF ID), zgodnie z brzmieniem art. 106na ust. 1 w zw. z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775, ze zm., dalej jako: „Ustawa o VAT”). Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w KSeF zgodnie z aktualnie obowiązującą strukturą logiczną oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej wystawienia. Bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia faktury w sposób wskazany powyżej, z zastrzeżeniem jej poprawności formalnej i merytorycznej.

  - Strony ustalają, że wszelka dokumentacja dodatkowa (w szczególności: protokoły odbioru), która ze względu na swoją specyfikę nie stanowi integralnej części struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej (XML), zostanie doręczona Zamawiającemu w dniu wystawienia faktury drogą elektroniczną na adres e-mail Koordynatora Zamawiającego, wskazanego w § 11.1 lit. (a) Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia w strukturze faktury numeru Umowy w formacie: „Umowa nr [***]” oraz numeru ZZ w formacie „ZZ nr [Numer ZZ]”.

  - Strony potwierdzają, że nadanie fakturze numeru identyfikacyjnego w KSeF nie przesądza o jej poprawności w rozumieniu Umowy ani o powstaniu obowiązku zapłaty. Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty do czasu usunięcia nieprawidłowości, jeżeli faktura została wystawiona przed dokonaniem odbioru lub jest niezgodna z innymi warunkami Umowy. Wstrzymanie płatności z ww. powodów nie stanowi opóźnienia Zamawiającego w zapłacie i nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o odsetki.

  - W przypadku wystąpienia awarii lub niedostępności KSeF uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w terminie, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w formie elektronicznej (wizualizacja faktury w formacie PDF) i przesłania jej na adres e-mail: faktury@gas-storage.pl, Wykonawca zobowiązany jest do opatrzenia faktury przekazywanej poza KSeF kodem weryfikującym (kodem QR), o ile przepisy Ustawy o VAT wymagają takiego oznaczenia w danym trybie awaryjnym.

  - W sytuacji opisanej w ust. 6.15 powyżej, za datę doręczenia faktury Strony uznają moment wpływu wiadomości e-mail zawierającej wizualizację faktury na serwer pocztowy Zamawiającego. W tym przypadku postanowienia ust. 6.14 mają odpowiednie zastosowanie.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia faktury do KSeF niezwłocznie po ustaniu awarii lub niedostępności, w terminach przewidzianych w Ustawie o VAT, oraz do przekazania Zamawiającemu numeru KSeF ID tej faktury w celu umożliwienia jej powiązania w systemie księgowym.

  - Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790).

  - Wykonawca oświadcza, iż posiada / nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia wszelkich przysługujących Zamawiającemu względem Wykonawcy wierzytelności wynikających z Umowy. W stosunku do pozostałych wierzytelności wzajemnych Stron stosuje się ogólne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm., dalej jako „KC”) o potrąceniu.

  - Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności oraz że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy, spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności.

  - Wykonawca oświadcza, że rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na liście, o której mowa w zdaniu poprzednim, lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 6.21, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na tej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 6.21. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 6.5, do 7 dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim.

  - Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy zawarte w ust. 6.21 i 6.22 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu.

- KARY UMOWNE

  - Niezależnie od kar umownych przewidzianych w OWU, Zamawiający obciąży Wykonawcę następującymi karami umownymi:

    - za niewykonanie całego Przedmiotu Umowy potwierdzonego trzecim (i ostatnim) Protokołem Odbioru w terminie końcowym określonym w § 4.1 Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 6.1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - za przekroczenie terminu opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej, o którym mowa w § 4.1 lit. (b) Umowy – 0,1% wynagrodzenia netto należnego za opracowanie i uzgodnienie tej dokumentacji potwierdzone pierwszym Protokołem Odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - za przekroczenie terminu realizacji prac potwierdzonych drugim Protokołem Odbioru, określonych w Harmonogramie dla drugiego z Odbiorów – 0,1% wynagrodzenia netto wskazanego dla danej części prac w Harmonogramie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - za nieterminowe usunięcie wad w ramach gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia wskazanego w § 6.1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - za przekroczenie terminu przyjazdu serwisu zgodnie z § 10.4 Umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w § 6.1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,

    - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 12.15 lit. (h) Umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

  - Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

  - Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 20 % całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 6.1 Umowy.

- PRZEDTERMINOWE ROZWIĄZANIE UMOWY

  - Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach określonych w art. 456 PZP.

  - Strony mogą wypowiedzieć lub rozwiązać Umowę w przypadkach określonych w OWU.

  - Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę, w całości lub w części, także w przypadku:

    - opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w zakresie dostaw, jak i usług) tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go zrealizować w wymaganym czasie, oraz pomimo uprzedniego powiadomienia Wykonawcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy, wyznaczenia 7-dniowego dodatkowego terminu do rozpoczęcia realizacji dostaw lub usług,

    - naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, w tym w szczególności nienależytego lub nieterminowego wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z Umowy oraz pomimo uprzedniego powiadomienia Wykonawcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy, wyznaczenia 7-dniowego dodatkowego terminu do usunięcia naruszeń i bezskutecznego upływu tego terminu,

    - stosowania przez Wykonawcę Produktów niezgodnie z postanowieniami § 3.14 lit. (b) i (c) Umowy,

    - gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek etapu Umowy ustalonego zgodnie z § 4.1 lub z Harmonogramem przekroczy 8 tygodni,

    - nieprzestrzegania przez pracowników Wykonawcy przepisów obowiązujących na terenie zakładu górniczego,

    - wykonywania przez Wykonawcę Umowy z pomocą osób trzecich lub powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia przekraczającej 60 dni od upływu terminu płatności oraz pomimo uprzedniego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty zaległych należności.

- UBEZPIECZENIE

  - Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące swym zasięgiem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

  - Suma ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 9.1, nie może być niższa niż kwota wynagrodzenia netto określonego w § 6.1 Umowy.

  - Polisy ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 9.1 muszą zawierać klauzulę o braku przejścia na ubezpieczyciela wszelkich roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu zawartych polis. Wszelkie udziały własne/franszyzy redukcyjne mające zastosowanie w ramach zawartych umów ubezpieczenia pokrywa w całości Wykonawca.

  - W przypadku, gdy Wykonawcą będzie konsorcjum, ubezpieczone powinny być również wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

  - Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przekazać mu kopie polis potwierdzających zawarcie umów wymienionych w ust. 9.1, wraz z potwierdzeniem opłacenia składek lub rat, w terminie 7 dni od dnia przekazania takiego żądania.

  - W przypadku niedotrzymania warunku posiadania ważnego ubezpieczenia przez okres ważności Umowy Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczeniową i potrącić jej koszt z wynagrodzenia Wykonawcy lub zażądać zwrotu uiszczonej składki od Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi z tytułu umów ubezpieczenia oraz o każdym przypadku skierowania do Wykonawcy roszczenia osoby trzeciej w związku ze szkodą. Odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawcę lub podwykonawcę, może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody i przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia informacji i raportów dotyczących trybu i sposobu wykorzystania kwot odszkodowań lub zaliczek na poczet odszkodowań wypłaconych Wykonawcy w celu usunięcia lub minimalizacji następstw zdarzenia ubezpieczeniowego.

- GWARANCJA JAKOŚCI

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace oraz dostarczone Produkty na okres 24 miesięcy od daty podpisania ostatniego Protokołu Odbioru oraz gwarantuje, że w okresie obowiązywania gwarancji wykonane prace i dostarczone Produkty będą wolne od wad.

  - W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z usunięciem wad wykonanych usług lub dostarczonych Produktów, które ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i organizacyjnych niezbędnych do usunięcia wady. Czas niezbędny do usunięcia wad w okresie gwarancji oraz rękojmi zostanie każdorazowo wskazany przez Zamawiającego w powiadomieniu o wadzie. Za moment powiadomienia uznaje się moment otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia w formie elektronicznej.

  - Zamawiający ma prawo zgłaszać reklamacje pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 11.5 lit. (b) Umowy lub na adres [***]. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wstępny opis wady. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi oznacza uznanie zasadności reklamacji i roszczenia przez Wykonawcę.

  - Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji autoryzowany serwis dla Zaworów, przy czym reakcja serwisu (rozumiana jako przyjazd serwisu do KPMG Mogilno) musi nastąpić w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

  - W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania napraw z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi lub niezakończenia naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 10.2, Zamawiający, bez uszczerbku dla innych przysługujących mu praw, ma prawo, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, do zatrudnienia podmiotu trzeciego w celu zastępczego wykonania tychże napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym przed skorzystaniem z tego uprawnienia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, 14-dniowy termin na usunięcie wady, ze wskazaniem zamiaru skorzystania z zastępczego wykonania napraw. Zatrudnienie takiego podmiotu trzeciego nie powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi, jak również możliwości żądania zapłaty kary umownej przewidzianej w Umowie.

  - Gwarancja ulega wydłużeniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron, o czas potrzebny na usunięcie wad.

  - Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji jakości dostarczono Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad, termin gwarancji jakości dla tej rzeczy biegnie na nowo od momentu dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

  - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie ograniczają, nie zawieszają i nie wyłączają jego uprawnień z tytułu rękojmi dla rzeczy dostarczonych w ramach Przedmiotu Umowy, na zasadach opisanych w § 7 OWU, przy czym Strony zgodnie ustalają, że rękojmia obowiązuje przez okres gwarancji, o którym mowa w ust. 10.1.

- OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA

  - Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela, który będzie czuwać nad sprawną realizacją Umowy, zwanego dalej Koordynatorem.

    - Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest: [***],

    - Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest: [***].

  - Koordynatorzy są umocowani do dokonywania wszelkich czynności związanych z komunikacją Stron oraz korespondencją przekazywaną pomiędzy Stronami na podstawie Umowy, a także do składania i podpisywania wszelkich określonych w Umowie oświadczeń i dokumentów. Koordynatorzy nie są upoważnieni do podpisywania aneksów do Umowy ani składania oświadczeń w przedmiocie rozwiązania Umowy lub uznania bądź zrzeczenia się roszczeń z niej wynikających, chyba że posiadają odrębne pełnomocnictwa uprawniające ich do dokonywania ww. czynności w imieniu Stron.

  - Każdorazowa zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony dopiero z chwilą jej pisemnego powiadomienia. Zmiana osoby Koordynatora nie stanowi zmiany Umowy.

  - Korespondencja do Zamawiającego będzie kierowana:

    - listownie – na adres: Gas Storage Poland sp. z o.o., ul. Wschowska 8, 01-239 Warszawa,

    - pocztą elektroniczną (e-mail) – na adres gsp@gas-storage.pl.

  - Korespondencja do Wykonawcy będzie kierowana:

    - listownie – na adres: [***],

    - pocztą elektroniczną (e-mail) – na adres [***].

  - Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń. Strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu dla doręczeń, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania tego obowiązku. Do zmiany adresu do doręczeń postanowienia ust. 11.3. Umowy stosuje się odpowiednio.

  - Składane przez Strony oświadczenia i zawiadomienia powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności (chyba że Strony przewidziały w Umowie inną formę) i zostać doręczone osobiście lub na adres Strony wskazany w Umowie (chyba że uprzednio Strona pisemnie wskaże inny adres). Przez formę pisemną rozumie się także formę elektroniczną, tzn. złożenie oświadczenia lub zawiadomienia w postaci elektronicznej, z opatrzeniem jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Za dzień doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata, przy czym:

    - w przypadku doręczenia oświadczenia lub zawiadomienia przesyłką poleconą lub kurierską, takie doręczenie dokonywane będzie za potwierdzeniem odbioru, a w  razie niemożności jego doręczenia z przyczyn dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie),

    - oświadczenia lub zawiadomienia wyrażone w postaci elektronicznej uznaje się za złożone drugiej Stronie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby mogła ona zapoznać się z ich treścią.

- ZMIANY UMOWY

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 PZP.

  - Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w następujących przypadkach:

    - konieczności zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy (w szczególności prac obiektowych) gdy zaistnieją sytuacje, będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego, niewynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

    - konieczności zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku braku dostępności Produktów wskazanych w OPZ i Ofercie u producenta tych części, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - konieczności zmiany terminu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z innych przyczyn zewnętrznych stwierdzonych po rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożnością prowadzenia prac w sposób zgodny z OPZ, zasadami wiedzy technicznej, przyjętą technologią, normami lub obowiązującymi przepisami lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową bądź wymagających zmiany sposobu wykonania tych czynności,

    - konieczności zmiany terminu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z powodu pojawienia się nowszej technologii wykonania prac pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji prac lub kosztów wykonywanych prac czy zmniejszenia ich negatywnych skutków dla środowiska naturalnego lub podniesienia bezpieczeństwa,

    - konieczności lub zasadności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w OPZ w sytuacji, gdyby mogło to przynieść oszczędności Zamawiającemu lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub byłoby mniej korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia jakości, w szczególności w przypadku zidentyfikowania błędu w OPZ,

    - konieczności zrealizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, w szczególności ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - konieczności wykonania prac zamiennych,

    - zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 PZP na inny, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w SWZ w Postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z Postępowania,

    - zmiany osoby lub osób uczestniczących w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wskazanych w Załączniku nr 8 do Umowy, na inną osobę / osoby legitymujące się co najmniej uprawnieniami wymaganymi przez Zamawiającego w SWZ, na zasadach opisanych w § 3.13 lit. (d) Umowy,

    - jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, wówczas wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego określone w Umowie przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

  - Wykonawca powołując się na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 12.3, zobowiązany jest udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, a także przedstawić pisemną analizę wpływu danych czynników na realizację prac, przy czym analiza winna dowodzić odpowiednio konieczności zmiany terminu realizacji prac czy zastosowania sposobu realizacji odmiennego od przewidzianego w OPZ lub korzystnych skutków proponowanej zmiany dla walorów technicznych lub eksploatacyjnych wyników prac, obniżenia kosztów wykonania, zwiększenia bezpieczeństwa lub skrócenia czasu realizacji prac. Terminy realizacji Umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu jedynie o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub ich skutków.

  - Postanowienia ust. 12.3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, Strona powołująca się na nie zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek ten musi być uzasadniony, a okoliczności powodujące zmianę Umowy udokumentowane.

  - W przypadku wystąpienia konieczności realizacji prac zamiennych w odniesieniu do pierwotnego zakresu Przedmiotu Umowy, upoważnieni przedstawiciele Stron sporządzą stosowny protokół uzgodnień, określający jakie prace z ustalonego w Umowie zakresu nie zostaną wykonane lub jakie prace zostaną wykonane dodatkowo. Wprowadzone w tym trybie zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 6.1 Umowy.

  - W przypadku pojawienia się po zawarciu Umowy konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z Przedmiotem Umowy Wykonawca każdorazowo sporządzi, na swój koszt, pisemne zestawienie określające zakres dodatkowych prac oraz koszt ich wykonania i przedstawi je Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca przystąpi do prac po dokonaniu zmiany Umowy, chyba że brak niezwłocznego przystąpienia do prac powodowałby zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, groziłby powstaniem znacznej szkody w środowisku lub znacznych szkód materialnych po stronie Zamawiającego, w którym to przypadku Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do wykonania niezbędnych prac.

  - Strony postanawiają ponadto, iż w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b PZP tj. zmiany:

    - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

Strony dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia, o ile powyższe okoliczności będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

  - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 12.8 lit. (a) każda ze Stron jest uprawniona złożyć drugiej Stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, a także dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

  - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 12.8 lit. (b) każda ze Stron jest uprawniona złożyć drugiej Stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających ze zmiany wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.

  - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 12.8 lit. (c) każda ze Stron jest uprawniona złożyć drugiej Stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 12.8 lit. (c) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 12.8 lit. (c).

  - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 12.8 lit. (d) każda ze Stron jest uprawniona złożyć drugiej Stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 12.8 lit. (d), na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 12.8 lit. (d).

  - W przypadku zmiany Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 12.8 każda ze Stron może wystąpić z pisemnym wnioskiem, o którym mowa w ust. 12.9 –12.12 w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian.

  - Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 12.8 obejmować będzie wyłącznie płatności za realizację prac, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano.

  - Ponadto zgodnie z art. 439 PZP Strony przewidują możliwość waloryzacji stawek wynagrodzenia określonych w Formularzu cenowym w Ofercie wg następujących zasad:

    - wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na zasadach opisanych poniżej,

    - wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od pierwszego dnia trzynastego miesiąca obowiązywania Umowy, waloryzacja będzie dokonywana co 12 miesięcy,

    - waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik zmiany ceny towarów i usług konsumpcyjnych za ostatnich 12 miesięcy, określony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, gdy zmiana cen przekroczy 5% w stosunku do poprzednich 12 miesięcy,

    - wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji do 10% wynagrodzenia wskazanego w § 6.1 Umowy – postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia powyższego limitu,

    - zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu; zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy Strona żądająca takiej zmiany wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania Przedmiotu Umowy,

    - w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w lit. (c), Strona występująca o zmianę wynagrodzenia winna złożyć drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia zawierający szczegółowe kalkulacje obrazujące, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego wskaźnika wpłynęła na koszty wykonania Umowy,

    - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, Strona która wniosek otrzymała przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem,

    - w przypadku dokonania waloryzacji wynagrodzenia na zasadach opisanych powyżej Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy wg powyższych zasad, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

      - przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

      - okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - W zakresie przetwarzania w związku z realizacją Przedmiotu Umowy danych osobowych zastosowanie znajdą wzory stanowiące Załącznik nr 9 do Umowy.

  - Każda ze Stron oświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji obowiązujących w Polsce i w krajach, w których realizowana będzie Umowa, zgodnie z klauzulą antykorupcyjną stanowiącą Załącznik nr 10 do Umowy. Powyższe oświadczenie ma zastosowanie zarówno do Stron, jak i działań podejmowanych przez podmioty kontrolowane lub gospodarczo powiązane z każdą ze Stron.

  - W sprawach nieuregulowanych Umową odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy PZP oraz KC.

  - W razie zaistnienia kwestii spornych Strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia. W sprawie majątkowej wynikającej z tytułu Umowy, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron Umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 PZP. W przypadku niezawarcia ugody, o której mowa w zdaniu poprzednim, wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy wskazany w OWU.

  - Umowa została sporządzona w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby reprezentujące każdą ze Stron.

  - Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

- ZAŁĄCZNIKI

  - Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

|  | Ogólne Warunki Umów |
| --- | --- |
|  | Opis Przedmiotu Zamówienia |
|  | Wymagania Techniczne – Wymiana zaworów gazu ziemnego na instalacji technologicznej KPMG Mogilno |
|  | Zakres obowiązków Stron zgodny z uregulowaniami wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze |
|  | Formularz oferty Wykonawcy |
|  | Formularz cenowy Wykonawcy |
|  | Harmonogram |
|  | Wykaz osób |
|  | Klauzule informacyjne RODO Zamawiającego |
|  | Klauzula antykorupcyjna |
|  | Wzór oświadczenia podwykonawcy / dostawcy |

# PODPISY: