UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

zawarta w dniu ………… w	pomiędzy:

Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie   ul. Główna 28, 87-330  Jabłonowo   Pomorskie,

NIP 874-17-64-775, Regon 871118431, w imieniu, której działa p. o. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych – Andrzej Jasiński, utworzonego uchwałą nr XXIII/137/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25.06.2020r., z siedzibą przy ul. Głównej 28A w Jabłonowie Pomorskim, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Andrzeja Jasińskiego

Zwanym dalej „Inwestorem”

a

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..…, ul	działający

na podstawie: ………………………………………………….…….. KRS ………….…………………………...

NIP: …………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Zwanymi dalej łącznie „Stronami”

Przedmiot umowy

§1

- Inwestor zamawia u Wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego dostawę i montaż nowego zestawu ogniw fotowoltaicznych, zwanego dalej Instalacją fotowoltaiczną, o mocy: do 50 kW na dachach poletek osadowych (obiekt nr 16), zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków, znajdującym się pod adresem: ul. Wiejska 10, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, zgodnie z parametrami Instalacji Fotowoltaicznej określonej szczegółowo w Programie funkcjonalno-użytkowym dla projektu pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Jabłonowie Pomorskim” wraz z zapytaniem ofertowym z dnia z 13 kwietnia 2026 r.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zakupioną Instalacją fotowoltaiczną pod adres wskazany w ust. 1 oraz do wykonania robót instalacyjnych związanych z ich montażem zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na ………………………………………..

- Termin zakończenia robót ustala się na ………………………………………

- Wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę	brutto

(w tym 23% podatek VAT)

(słownie	).

- Inwestor kwotę w wysokości, określonej w ust. 5, uiści na rzecz Wykonawcy w następujący sposób:

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w częściach (ratach), uzależnionych wyłącznie od faktycznie osiągniętych przez Inwestora korzyści ekonomicznych z użytkowania instalacji fotowoltaicznej. Wysokość rat oraz terminy ich płatności będą każdorazowo ustalane w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące produkcji energii elektrycznej, jej zużycia oraz uzyskanych oszczędności.

- Dane dotyczące produkcji energii, jej zużycia oraz uzyskanych oszczędności będą ustalane i analizowane w okresach miesięcznych, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, począwszy od miesiąca uruchomienia instalacji. Informacje dotyczące ilości energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną będą przekazywane przez Inwestora, przy czym Wykonawca jest uprawniony do ich weryfikacji na podstawie danych z urządzeń pomiarowych lub systemów monitoringu instalacji. Na tej podstawie Wykonawca wystawi Inwestorowi fakturę VAT z 30-dniowym terminem płatności.

- Przez „oszczędności” rozumie się wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną w danym okresie rozliczeniowym, obliczoną jako iloczyn ilości wyprodukowanej energii (wyrażonej w kWh) oraz ceny jednostkowej energii elektrycznej (zł/kWh) obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym dla Inwestora. Do obliczeń przyjmuje się ceny wynikające z faktur za energię elektryczną Inwestora.

Obowiązki Inwestora

§2

- Inwestor w ramach realizacji umowy wykona następujące czynności:

  - udostępni Wykonawcy budynek/grunt w celu dokonania inwentaryzacji,

  - przygotuje miejsce do montażu źródła energii zgodnie z zaleceniami Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji;

  - udostępni Wykonawcy budynek w celu dokonania realizacji robót demontażowo – montażowych w terminach określonych niniejszą Umową.

  - umożliwienie Wykonawcy bezpłatnego korzystania z zaplecza socjalnego, wody i energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy,

  - przestrzegać będzie następujących zasad pod groźbą utraty gwarancji od Wykonawcy przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy, przestrzegać będzie następujących zasad tj.:

    - będzie prowadził eksploatację instalacji fotowoltaicznej zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi i DTR oraz zapisami karty gwarancyjnej;

    - nie będzie dokonywał żadnych zmian i przeróbek na zamontowanych urządzeniach i instalacji bez zgody Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia konieczności robót nieobjętych Umową Inwestor uprawniony będzie do zlecenia tych robót Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na zasadach odrębnej umowy z Inwestorem.

Obowiązki Wykonawcy

§ 3

- Wykonawca w ramach realizacji umowy:

  - Sporządzanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem ofertowym (podlegającym weryfikacji przez zamawiającego) w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, tj. do ……….., która podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego w terminie 3 dni;

  - przedstawia oświadczenie – załącznik nr 2 do niniejszej umowy potwierdzające, iż oferowana instalacja fotowoltaiczna opisana w § 1 ust. 1:

    - spełnia wymagania dotyczące efektywności energetycznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

    - posiada oznakowanie zgodności potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.), - spełnia normy obowiązkowe i obowiązujące;

- przeprowadzi w budynku Inwestora inwentaryzację w zakresie:

  - istniejącej instalacji elektrycznej,

  - możliwości zamontowania i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej;

  - dostępności łącza lub sygnału internetowego o jakości i stabilności pozwalającej na bezproblemową konfigurację urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej.

  - dostarczy Inwestorowi karty katalogowe do montowanych urządzeń niezwłocznie, nie później niż do dnia zakończenia prac montażowych przez Wykonawcę, oraz wymagane odpowiednie certyfikaty.

  - dostarczy zakupioną instalację fotowoltaiczną do Inwestora pod adres wymieniony w §1 ust. 1 wraz z DTR, warunkami gwarancji oraz serwisu.

  - dokona montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi określonymi podczas inwentaryzacji.

  - dokona uruchomienia instalacji fotowoltaicznej poprzez przyłączenie formalne i techniczne do sieci energetycznej dystrybutora energii działającego na terenie Jabłonowa Pomorskiego zgodnie z zasadami procedury przyłączenia mikroinstalacji u danego dystrybutora energii;

  - dokona przeszkolenia Inwestora z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia;

  - w przypadku wykonania robót w sposób wadliwy, niezgodny z normami lub niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy Wykonawca zostanie wezwany przez Inwestora do zmiany sposobu wykonania robót w terminie 3 dni od daty stwierdzenia niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy;

  - będzie dochodził wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych robót, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego inwestycji;

  - zapewni materiał, narzędzia, urządzenia i środek transportu oraz pracowników w zakresie 	niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

  - wykona coroczne, nieodpłatne przeglądy gwarancyjne.

Kary umowne

§ 4

- Wykonawca:

  - w przypadku przekroczenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszej umowy, zapłaci odpowiednio Inwestorowi karę umowną w wysokości brutto 0,5 % łącznej wartości przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 5, za każdy dzień opóźnienia.

  - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad w wyznaczonym terminie – zapłaci odpowiednio Inwestorowi karę umowną w wysokości brutto 0,5 % łącznej wartości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 5, za każdy dzień opóźnienia.

  - W przypadku nieuzasadnionego nieudostępnienia przez Inwestora budynku w terminie określonym niniejszą Umową w celu wykonania robót modernizacyjnych objętych niniejszą umową bądź dokonania odbioru końcowego robót, Inwestor za każdy dzień zwłoki zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości brutto 0,5 % wartości przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 5.

  - W przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych robót, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego Wykonawca będzie dochodził wszelkich roszczeń wobec Inwestora.

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Inwestora zapłaci karę umowna w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 5.

  - Za odstąpienie od umowy przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 5.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Inwestora, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 5.

- Łączna wysokość kar umownych należnych każdej ze stron umowy nie może przekroczyć 40 % brutto przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 5.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do żądania kary umownej może również żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Strony dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych z wierzytelności Wykonawcy.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Inwestora kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

Odbiór robót

§ 5

- Odbiór końcowy przez Inwestora nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zakończenia robót modernizacyjnych oraz spełnieniu warunków określonych w § 3 niniejszej umowy.

- W terminie do 7 dni od daty odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oraz przekaże Inwestorowi:

- w 2 egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) następujące dokumenty:

  - projekt powykonawczy  instalacji fotowoltaicznej;

  - dokumentację geodezyjną powykonawczą, złożoną z: inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i oświadczenia geodety;

  - protokoły niezbędne do odbioru końcowego robót;

  - karty gwarancyjne do zamontowanych urządzeń;

  - pisemne warunki gwarancji;

  - operat kolaudacyjnych w skład, którego wchodzą między innymi certyfikaty, deklaracje i atesty dotyczące zamontowanej instalacji fotowoltaicznej w jęz. Polskim.

- Termin odbioru prac oraz sporządzenie protokołu z odbioru może zostać przesunięte w przypadku stwierdzenia wad do czasu ich usunięcia.

Odstąpienie od umowy

§ 6

      - Oprócz  wypadków  wymienionych  w  Kodeksie  cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

  - Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy:

        - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu,

        - Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu,

2). Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony zastrzegają następujące prawa i obowiązki w przypadku zaistnienia przesłanek uprawniających do odstąpienia od umowy:

      - W przypadku gdy podstawy do odstąpienia od umowy powstały z winy Wykonawcy, Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w niezrealizowanej części lub odstąpienia od umowy w całości.

W przypadku odstąpienia od umowy w całości Strony zobowiązane są zwrócić sobie wzajemnie otrzymane świadczenia, a umowę traktuje się jak niezawartą. Wykonawca, jeśli rozpoczął roboty, przywróci niezwłocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych będzie to możliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu negatywnie nie wpłynie na mienie Inwestora. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku niewykonania obowiązku przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego przez Wykonawcę, Inwestor będzie uprawniony do dokonania tej czynności na ryzyko i koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu.

- W wypadku odstąpienia od umowy w części lub odstąpienia od umowy z przyczyn, które nie obciążają Wykonawcy, Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia i powiadomi Inwestora o gotowości do odbioru prawidłowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, której wina była podstawą do odstąpienia od umowy,

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Inwestor przystąpi do odbioru prawidłowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowości do odbioru,

- Odstąpienie od umowy w części nie ma wpływu na wysokość kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy.

- Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszty wykonania robót zabezpieczających ponosi Wykonawca.

Płatności

§ 7

Rozliczenie odbędzie się zgodnie z § 1 ust.6 niniejszej umowy.

Gwarancje

§ 8

1. Wykonawca udziela gwarancji:

1) Gwarancja na panele fotowoltaiczne;

- gwarancja produktowa 20 lat oraz gwarancja wydajnościowa nie mniejsza niż 84% – 15 lat od dnia podpisania protokołu odbioru

2) Gwarancja na falownik  - gwarancja 15 lat od dnia podpisania protokołu odbioru;

3) na roboty budowlane 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Reakcja na zgłoszenie wad lub usterek dostarczonego urządzenia lub wykonanych robót nastąpi nie później niż w okresie: 48 godzin w dni powszednie i 72 godzin w dni świąteczne - od chwili

zgłoszenia przez Inwestora. Telefoniczne zgłoszenie wady lub usterki powinno być następnie potwierdzone zgłoszeniem w drodze e-mailu na adres Wykonawcy:

…	lub w celu udokumentowania terminu zgłoszenia.

- Usunięcie zgłoszonych wad lub usterek urządzenia lub wykonanych robót ma nastąpić w okresie 7 dni od chwili dokonania zgłoszenia.

- W przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Inwestora wady lub usterki urządzenia lub wykonanych robót w okresie 72 godzin od chwili zgłoszenia w drodze e-mailu na adres Wykonawcy:

…………………………………………………………, Inwestor ma prawo wezwać inną firmę posiadającą autoryzację na to urządzenie w celu usunięcia wady lub usterki a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę.

- Inwestor zobowiązany jest do wykonywania przeglądów w celu zachowania gwarancji urządzenia, zgodnie z kartą gwarancyjną.

- Koszty wszelkich napraw w okresie trwania gwarancji w całości ponoszone są przez Wykonawcę.

- Pozostałe warunki udzielonej gwarancji oraz serwisu określa karta gwarancyjna.

Ochrona danych osobowych

§ 9

- Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujące Stronę, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy, określonych poniżej i zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu.

- Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. powyżej, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Poufność

§ 10

- Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji o warunkach Umowy oraz wszelkich danych o przedsiębiorstwie drugiej ze Stron jak również o jego klientach, o stosunkach handlowych, technologiach i obiektach, w których realizowane będą prace, na zasadach określonych w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile informacje takie nie są powszechnie znane lub Strona nie uzyskała uprzednio pisemnej zgody drugiej ze Stron („Informacje Poufne”).

- Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich osób, mających dostęp do Informacji Poufnych zawartych w Umowie bądź udostępnionych w związku z realizacją Umowy o obowiązku zachowania ich w tajemnicy.

- Niezależnie od obowiązków określonych wyżej, Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim żadnych informacji o stosunkach handlowych, technologiach i obiektach, w których realizowane będą prace, oraz zapewnić odpowiednie warunki przechowywania dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osób niepowołanych.

- Równocześnie Strony ustalają, iż jakakolwiek metodyka związana z opracowaniem audytów koniecznych dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy i w żadnym przypadku nie zostaje przekazana Zamawiającemu.

- Zachowanie tajemnicy obowiązuje Strony jeszcze przez 5 lat od dnia rozwiązania umowy.

Postanowienia końcowe

§ 11

- W sprawach spornych bądź nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Regulaminu.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

- Zmiany w niniejszej umowie dopuszczalne są tylko w formie aneksów zaakceptowanych i podpisanych przez wszystkie strony umowy, pod rygorem nieważności.

Inwestor	Wykonawca

………………………. ……	………………………………….…

Załączniki:

  - Załącznik Nr 1 – Protokół odbioru końcowego

  - Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

  - Załącznik Nr 3 – Kosztorys ofertowy

  - Załącznik - Karty katalogowe

  - Certyfikaty, deklaracje i atesty dotyczące zamontowanej instalacji fotowoltaicznej

Załącznik Nr 1 do Umowy z dnia ……………….

Protokół odbioru usługi

# spisany w dniu …………………………..r. w	pomiędzy:

Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie   ul. Główna 28, 87-330  Jabłonowo   Pomorskie,

NIP 874-17-64-775, Regon 871118431, w imieniu, której działa p. o. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych – Andrzej Jasiński, utworzonego uchwałą nr XXIII/137/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25.06.2020r., z siedzibą przy ul. Głównej 28A w Jabłonowie Pomorskim,

reprezentowaną przez:

p.o. Dyrektora ZUK Andrzeja Jasińskiego

Tel. 882-802-967,  e-mail: a.jasinski@zukjablonowopom.pl zwaną dalej „Inwestorem”

a

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………..…, ul. …………………………………………………… działający na podstawie	KRS

………….………………………. NIP: ………………………………… zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

# Strony ustalają, co następuje: Wykonano:

……………………………………………………………………………………………..

# Wartość wykonanych prac zgodnie umową i kosztorysem do Umowy z dnia ………………………………………r.

wynosi	zł brutto

# /słownie	złotych/.

Prace wykonano bezusterkowo/ z usterkami*: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

*właściwe podkreślić

Inwestor:	Wykonawca:

…………………………………..	…………………………………..

Załącznik Nr 2 do Umowy z dnia ……………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Firma	…………………………………………………………………………………………….wykonująca dostawę i usługę montażu u Inwestora:

……………………………………………………………………………………..……………………

na	podstawie	podpisanej	umowy	na	dostawę	i	montaż	ogniw fotowoltaicznych z dnia……………….………

oświadcza, iż oferowana instalacja fotowoltaiczna zgodnie z kosztorysem ofertowym opisana wg oferty z dnia	oraz w § 1 ust. 1 umowy z wykonawcą spełnia:

- wymagania dotyczące efektywności energetycznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

- posiada oznakowanie zgodności potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą o systemie zgodności,

- spełnia normy obowiązkowe i obowiązujące;

- montaż instalacji fotowoltaicznej zostanie wykonany zgodnie z zaleceniami producenta, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje;

- przekazane inwestorowi karty katalogowe oraz certyfikaty zgodnie z § 3 pkt 4 umowy z wykonawcą odpowiadają kartom katalogowym i certyfikatom producenta oraz są tożsame z urządzeniami wymienionymi w umowie i kosztorysie.