Załącznik nr 1

do postępowania nr OA.262.14.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA JEST:

- Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- pełnienie nadzoru autorskiego

na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19”;

- Zamawiający informuje, iż budynek Sądu przy ul. Poczty Gdańskiej 19 znajduje się pod opieką Gminnego Konserwatora Ochrony Zabytków, a prace wymagające ingerencji w strukturę ww. budynku wymagają uzyskania uprzedniej zgody konserwatora zabytków.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ na realizację zadania, która winna zawierać:

- projekt budowlano-wykonawczy - w zakresie uwzględniającym specyfikę robót;

- przedmiar robót;

- kosztorys inwestorski;

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

- inne wymagane projekty, instrukcje, opinie techniczne i opracowania wynikające ze specyfiki i charakteru budynku, przedmiotu opracowania i decyzji właściwych organów,

przy czym:

- projekt budowlano - wykonawczy - wykonany przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia (inżynier budownictwa w branży konstrukcyjno-budowlanej lub architekt), sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 r., poz. 1225 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2454 ze zm.);

- kosztorys inwestorski - wszystkie branże – opracowany według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458)

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wszystkie branże) - opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 ze zm.);

- przedmiar robót (wszystkie branże) – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 ze zm.);

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa m.in. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – jeśli są wymagane.

- SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO, przy wykonywaniu zadania polegającego na: „Wymianie stolarki okiennej w budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19 - w łącznej ilości 82 szt. okien wraz z montażem i obróbką”.

2.1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego:

- Pilnowanie prawidłowej realizacji budowy pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem;

- Stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na żądanie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy;

- Uzgadnianie z inwestorem i kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń;

- Czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę;

- Udział w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez inwestora lub kierownika budowy;

- Ocena wyników badań materiałów i elementów budowlanych;

- Bieżące informowanie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych uchybieniach i rozbieżnościach względem projektu budowlanego.

- Opracowana dokumentacja projektowa musi być kompletna.

- Dokumentacja będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi, polskimi normami.

- Dokumentację projektową oraz kosztorysy należy opracować w podziale na etapy, z uwzględnieniem branż, co umożliwi realizację zadania w rozbiciu na etapy.

- Dokumentacja będzie zaopatrzona w wykaz załączonych opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

- Dokumentacja powinna zawierać pieczęcie i podpisy osób ją sporządzających.

- Dokumentacja będzie posiadać uzgodnienia określone przepisami szczególnymi, w tym z Miejskim Konserwatorem Zabytków konieczne dla uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentację i/lub pozwolenia na wykonanie robót, których zakres będzie wymagał uzyskania pozwolenia właściwego organu (art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.)).

- Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w formie papierowej w 4 (czterech) egzemplarzach (niezależnie od dokumentacji projektowej złożonej do uzyskania pozwolenia na budowę) oraz w formie elektronicznej na nośniku CD bądź DVD, umożliwiające wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej

- Dokumentacja na nośniku elektronicznym powinna być zapisana zarówno w formie plików nieprzetwarzanych (preferowany format pdf), jak i oryginalnych (przetwarzalnych).

Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi: - 60 dnia kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wyłączeniem czasu niezbędnego do uzyskania pozwoleń oraz uzgodnień. W okresie oczekiwania na decyzje administracyjne termin ten ulega zawieszeniu.

Załącznik nr 2

do postępowania nr OA.262.14.2026

…………………………………………….

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………….

…………………………………………….

Adres wykonawcy

Tel ……………………………………….

e-mail: ……………………….…………

FORMULARZ OFERTOWY

dot. post. nr OA.262.14.2026

Sąd Rejonowy w Malborku

Ul. 17 Marca 3

82-200 Malbork

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

- Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- pełnienie nadzoru autorskiego

na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19”;

oferujemy realizację CAŁOŚCI zamówienia za łączną cenę ryczałtową brutto:

BRUTTO: …………………………………………………

(słownie): …………………………..……………………………………..………………………………………

netto ……………………………………….. podatek VAT ………………………..

Składowe ceny:

  - Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

BRUTTO: …………………………………………………

b)     pełnienie nadzoru autorskiego 82 szt. okien:

BRUTTO: …………………………………………………

(w tym pełnienie nadzoru autorskiego nad 1 szt. okna: BRUTTO: ……………………………)

2. OŚWIADCZAM, ŻE:

- Żądane wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- Jestem w pełni świadomy i wyrażam zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego i rozliczenie proporcjonalnie do ilości wymienianych okien nad ww. zadaniem zgodnie z przeprowadzanymi etapami robót budowlanych;

- Zapoznałem/-am się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję lub będę dysponował potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z określonymi warunkami udziału w postępowaniu;

- Zapoznałem/-am się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do postępowania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia jej u Zamawiającego.

- Nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

3.  ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:

...........................................................................................................................................   , ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..............................., dnia ...........................                                           .............................................

Załącznik nr 3 do oferty

złożonej w postępowaniu

nr OA.262.14.2026

…………………………………………….

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………….

…………………………………………….

Adres wykonawcy

Tel ……………………………………….

e-mail: ……………………….…………

OŚWIADCZENIE:

ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA

Określenie warunków:

Minimalny poziom zdolności:

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

- doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi albo sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie branż objętych przedmiotem Zamówienia,

- posiadających uprawnienia posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub/oraz do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

Zamawiający wymaga aby spełnianie powyższych warunków wykazać w formie tabelarycznej.

Zamawiający wymaga również potwierdzenia powyższych w formie referencji bądź zaświadczeń.

| Lp. | Imię i nazwisko | Uprawnienia (specjalność, nr uprawnień) | Doświadczenie zawodowe | Załączniki (wymienić) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………………

podpis Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

Załącznik nr 4 do oferty

złożonej w postępowaniu

nr OA.262.14.2026

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

NIP ………………………………

REGON ……………………………...

TEL

FAX

OŚWIADCZENIE:

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA

Nazwa i siedziba Zamawiającego:       Sąd Rejonowy w Malborku

Ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork

Określenie warunków:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe, obejmujące swoim zakresem remont pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości;

WYKAZ

zleceń zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat

wykaz sporządzonych kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju dokumentacji, wartości, daty opracowania, odbiorców oraz załączenie dowodów określających, czy dokumentacja ta została wykonana w sposób należyty.

| Lp. | Nazwa Zleceniodawcy | Termin sporządzenia dokumentacji | Rodzaj dokumentacji | Rodzaj robót, do których sporządzana była dokumentacja (nazwa zadania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Uwaga !

Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   sprawdzenia   jakości   i   terminowości   wykonania

Wykazanej dokumentacji.

Załącznik nr 5

do postępowania OA.262.14.2026.

PROJEKT UMOWY

UMOWA      Nr ……..

W dniu ……………… w Malborku, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Malborku 82-200 Malbork przy ul. 17 Marca 3, NIP: 579-17-45-821, reprezentowanym przez Kingę Klawińską - Dyrektora Sądu Rejonowego w Malborku,

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

………………………………………………………………………………………………………………………..., zwanym dalej „Wykonawcą".

zawarta została niniejsza umowa („umowa") o treści następującej:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania kompletnej dokumentacji projektowej (wykonawczej) dla zadania pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- pełnienie nadzoru autorskiego nad ww. zadaniem.

- Szczegółowe określenie Przedmiotu Umowy określone jest w załączniku nr 1 do umowy.

- Zamawiający wskazuje, że budynek wpisany jest do miejskiej ewidencji zabytków.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z zachowaniem szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty.

§ 2.

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że on sam lub osoby, które będą wykonywać umowę w jego imieniu posiadają wymagane prawem uprawnienia do jej wykonania.

- W razie potrzeby współdziałania w uzyskaniu innych informacji potrzebnych do wykonania Umowy Wykonawca niezwłocznie zwróci się na piśmie do Zamawiającego i wskaże jakie wiadomości są mu dodatkowo potrzebne do realizacji prac.

§ 3.

Dokumentacja budowlana

- Na bazie ustaleń stron Wykonawca wykona dokumentację projektowo-budowlaną (wykonawczą) robót.

- Dokumentacja będzie sporządzona przez osoby posiadające właściwe uprawnienia (inżynier budownictwa w branży konstrukcyjno-budowlanej lub architekt).

- Dokumentacja będzie zawierać część opisową i odpowiadającą jej część graficzną wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami niezbędnymi dla jej zatwierdzenia i/lub uzyskania pozwolenia na wykonanie robót, o ile jego uzyskanie okaże się konieczne.

- Na dokumentację składają się następujące elementy:

- projekt budowlano-wykonawczy,

- przedmiar robót wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń,

- kosztorys inwestorski, który sporządzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac robót budowlanych i instalacyjnych określonych projektem

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych.

- Dokumentacja będzie zawierała podpis i pieczęć osoby uprawnionej do jej sporządzenia.

- Dokumentacja będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi, polskimi normami i będzie posiadać uzgodnienia określone przepisami szczegółowymi, w tym z Konserwatorem Zabytków - o ile takie okażą się konieczne dla uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentację i/lub pozwolenia na wykonanie robót.

- Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w formie papierowej w 4 (cztery) egzemplarzach (niezależnie od dokumentacji projektowej złożonej do uzyskania pozwolenia na budowę) oraz 2 (dwa) komplety w formie elektronicznej na nośniku CD bądź DVD umożliwiające wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej

- Dokumentacja na nośniku elektronicznym powinna być zapisana zarówno w formie plików nieprzetwarzanych (preferowany format pdf), jak i oryginalnych (przetwarzalnych).

§ 4.

Nadzór autorski

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy stosownie do art. 25 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) – w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania.

- Szczegółowy zakres robót, podlegających nadzorowi autorskiemu stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- W przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegać etapami, nadzór autorski będzie sprawowany i rozliczany zgodnie z zakresem danego etapu.

§ 5.

Pozwolenie na wykonanie robót

Jeżeli okaże się, że dla wykonania robót opisanym w dokumentacji konieczne będzie zatwierdzenie dokumentacji lub/i uzyskanie pozwolenia budowalnego na ich wykonanie, czynności z tym związanych dokona Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 6.

Terminy wykonania umowy i odbiory

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i wydać jej przedmiot w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wyłączeniem czasu niezbędnego do uzyskania pozwoleń oraz uzgodnień. W okresie oczekiwania na decyzje administracyjne termin ten ulega zawieszeniu.

- Z wydania dokumentacji strony sporządzą stosowny protokół przekazania.

- W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 
7 (siedem) dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Usuwania wad i błędów projektowych nie uznaje się za pełnienie nadzoru autorskiego.

§ 7.

Prawa autorskie, przeniesienie praw autorskich

1.	Stworzona w ramach umowy dokumentacja, w zakresie w jakim stanowią utwór, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Strony zgodnie postanawiają, że z dniem podpisania protokołów przekazania i odbioru dokumentacji Zamawiający nabywa własności tych dokumentów oraz następuje przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji jako utworów w zakresie edytowania, zmiany, utrwalania 
i zwielokrotnienia, rozpowszechniania, użycia do wykonania niezbędnych robót, bez konieczności składania w tej sprawie, jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez strony umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji poprzez korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi sporządzonymi we własnym zakresie lub przez inne podmioty oraz przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi na polach eksploatacji wskazanych w ust. 
2 tego paragrafu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na sporządzanie wszelkich
opracowań dokumentacji i jej aktualizacji, w szczególności sporządzania jej przeróbek, zmian lub adaptacji, wraz z prawem do powierzenia takich opracowań osobom trzecim. Zamawiający oświadcza, że opracowania dokumentacji nie będą naruszały ich treści i formy w taki sposób, że więź autora z utworem zostanie naruszona.

- Wykonawca oświadcza, że sporządzona dokumentacja nie będzie naruszała jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Uprawnienia wynikające z umowy w tym zakresie będą przysługiwały Zamawiającemu także po wykonaniu umowy lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej — do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

- Prawa, o których mowa w tym paragrafie Zamawiający nabywa na zasadzie wyłączności. Do dnia ich przeniesienia Wykonawca będzie je wykonywał wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy – niezależnie od podstawy prawnej i przyczyny – ma ono skutek na przyszłość. Przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz praw własności następuje w każdym wypadku najpóźniej z chwilą rozwiązania umowy lub odstąpienia.

- Strony zgodnie oświadczają, że dane osobowe pracowników lub przedstawicieli, udostępnione drugiej Stronie zgodnie z Umową lub w związku z realizacją Umowy (tj. imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy nr telefonu), będą przetwarzane przez każdą ze Stron na potrzeby wykonywania Umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji – w trybie i na zasadach określonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane „RODO”.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w pełnej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy oraz sposobów ich zabezpieczania. Wykonawca zapewni, że osoby przewidziane do realizacji Umowy po stronie Wykonawcy zostaną przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, a dostęp do danych osobowych otrzymają po uprzednim podpisaniu zobowiązania do zachowania tajemnicy i uzyskaniu pisemnego upoważnienia do ich przetwarzania.

- Wykonawca gwarantuje, że w toku realizacji umowy będzie używał systemów, narzędzi i środków technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w umowie.

- Wykonawca oświadcza, że w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, oraz by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, gwarantujące właściwą ochronę przetwarzanych danych i wypełnienie obowiązków nałożonych na podmiot przetwarzający dane osobowe określonych w art. 28 RODO

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wszelkie informacje oraz dokumenty potwierdzające realizację obowiązków wskazanych w ust. 3 i 4.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie, ale nie później niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia naruszenia, a także o czynnościach z udziałem własnym lub podwykonawców w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądami.

§ 8.

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń

      - Z tytułu wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie ……………… brutto (…… złotych), na co składa się:

  - Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: …………… zł brutto;

  - Pełnienie nadzoru autorskiego: …………… zł brutto.

      - Wynagrodzenie płatne będzie – w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji i/lub pozwolenia na wykonanie robót;

      - Wynagrodzenie określone w ust. 1a. oraz 1b.obejmuje wszystkie koszty i opłaty, których poniesienie przez Wykonawcę okaże się konieczne w celu wykonania umowy.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie.

      - Podstawą do wystawienia faktury za czynności wskazane w § 1 ust. 1a (Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej) będzie załączony do faktury protokół odbioru dokumentacji, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Brak załączonego do faktury protokołu odbioru stanowić będzie podstawę do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia.

      - Strony zgodnie oświadczają, iż wynagrodzenie za czynności wskazane w § 1 ust. 1 b (Pełnienie nadzoru autorskiego) może być wypłacane zgodnie z etapami realizacji prac. Wynagrodzenie wskazane § 8 ust. 1b zostanie podzielone przez niezbędną do wymiany liczbę stolarki okiennej (tj. łącznie 82 szt.) i wypłacone zgodnie ze zrealizowanym etapem prac w terminie 21 dni od momentu prawidłowo wystawionej faktury.

      - Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………..

      - Wynagrodzenie należne Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji.

      - Zamawiający ma prawo potrącać należne mu i wymagalne wierzytelności z tytułu kar umownych z wymagalnymi wierzytelnościami z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy.

      - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia Umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada numer NIP wskazany w komparycji Umowy, a także że wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1646 z późn. zm.), został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Wykaz).

      - Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z wymogami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT).

      - W celu umożliwienia Zamawiającemu prawidłowej weryfikacji i obiegu dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest wskazać na fakturze ustrukturyzowanej numer niniejszej Umowy.

      - Strony ustalają, że za datę doręczenia Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznaje się datę przydzielenia tej fakturze numeru identyfikującego w systemie KSeF. Od tej daty rozpoczyna bieg termin płatności, o którym mowa w Umowie.

      - W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub trwającej niedostępności KSeF (ogłoszonej przez Ministra Finansów), Wykonawca jest uprawniony do wystawienia i dostarczenia faktury w trybie offline lub w innej dopuszczonej prawem formie (np. elektronicznej w formacie PDF), zgodnie z zasadami i terminami określonymi w ustawie o VAT dla okresów awarii KSeF.

      - Wszelkie skutki błędnego wystawienia faktury w systemie KSeF, w tym braku wskazania lub błędnego wskazania numeru Umowy, co spowoduje opóźnienie w jej weryfikacji i opłaceniu, obciążają Wykonawcę i nie stanowią podstawy do naliczania odsetek przez Wykonawcę.

      - Wykonawca zobowiązuje się do przesłania dodatkowej wizualizacji faktur na adres e-mail: ksiegowosc@malbork.sr.gov.pl.

§ 9.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych prawem.

- Zamawiający może odstąpić od umowy również wtedy, gdy:

- nastąpi rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- w każdym przypadku zwłoki w wykonaniu umowy dłuższej niż 30 (trzydzieści) dni od ustalonego w umowie terminu wykonania umowy,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- Strona może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

§ 10.

Odpowiedzialność

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne na zasadach ogólnych, w szczególności na podstawie rękojmi i z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.

- W przypadku ujawnienia wad dokumentacji w okresie rękojmi Wykonawca dokona ich usunięcia w terminie ustalonym z Zamawiającym, lecz nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od daty otrzymania informacji o wadach. W ramach usunięcia wad Wykonawca naniesie wymagane uzupełnienia i poprawki na wszystkich egzemplarzach dokumentacji dostarczonych. Zamawiającemu.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad dokumentacji w stosunku do terminów określonych w ust. 2 Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powierzenie usunięcia wad w takim przypadku nie będzie umniejszać praw Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej za zwłokę w usunięciu wad. Wykonawca oświadcza, że powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi, nie będzie stanowiło jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich Wykonawcy i nie będzie rodziło jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§11.

Podwykonawcy

- Za zgodą Zamawiającego Zespół projektowy może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy Podwykonawcy w zakresie określonym w ofercie.

- Zespół projektowy nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Podwykonawca musi spełniać wymagania udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

- Za działania lub zaniechania Podwykonawców Zespół projektowy ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

- Zespół Projektowy zobowiązuje się niniejszym przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia nazwiska/nazwy wszystkich Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części Prac, a także przedstawi zakres czynności przez nich wykonywanych, nie później niż w terminie trzech (3) dni przed rozpoczęciem wykonywania prac przez tychże Podwykonawców.

- Zamawiający zastrzega prawo do odmowy wyrażenia zgody w sposób wiążący do zaangażowania przedstawionych mu Podwykonawców.

- Strony zgodnie postanawiają, że do zawarcia przez Zespół projektowy umowy z podwykonawcą (dalej jako: „Umowa z Podwykonawcą”) dotyczącej wykonania jakiejkolwiek części Prac wskazanych w Umowie jest wymagana uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego.

- Umowa z Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności na takich samych warunkach jak niniejsza umowa. W terminie co najmniej 7 dni przed terminem zawarcia umowy z Podwykonawcą Zespół zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu wzoru umowy z podwykonawcą, a po jej zawarciu w ciągu 7 dni od tej daty Zespół projektowy ma obowiązek przesłać Zmawiającemu egzemplarz zawartej umowy podwykonawczej.

- W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w §8, wymaga przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę: dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części Zamówienia, za którą wynagrodzenie ma zostać zapłacone lub – w przypadku realizacji Zamówienia, bez udziału podwykonawców – oświadczenia o zrealizowaniu tej części Zamówienia siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszelkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzymuje zapłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu przedstawienia odpowiedniego dowodu. Zamawiający może także zwolnić się z obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy uiszczając wynagrodzenie bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, o ile Zamawiający odebrał sporny zakres prac bez istotnych zastrzeżeń.

- W przypadku, jeżeli płatność wynagrodzenia Wykonawcy przypada wcześniej niż płatność wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający ma prawo zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej  w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

§12.

Kary umowne

  - Niezależnie od faktu i wysokości poniesionej szkody, strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub wykonanie niezgodne z postanowieniami umowy zobowiązań określonych w umowie w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto z § 8 ust. 1.

- z tytułu zwłoki w wykonaniu dokumentacji w wysokości ……. (……..) wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto z § 8 ust. 1 Umowy.

- Prawo do naliczenia kar przed dniem odstąpienia nie wygasa, po złożeniu tego oświadczenia. Kary umowne z tytułu różnych zdarzeń podlegają sumowaniu. W przypadku, w którym kara umowna nie wystarcza na pokrycie szkody Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia uzupełniającego odszkodowania.

§ 13.

Osoby uprawnione

- Osobą upoważnioną do bieżących kontaktów w sprawie wykonania umowy ze strony Zamawiającego będzie Paulina Szyczewska – specjalista ds. zamówień, tel. 55 647 07 76, e-mail: zamowienia@malbork.sr.gov.pl

- Osobą upoważnioną do bieżących kontaktów w sprawie wykonania umowy ze strony Wykonawcy będzie ……………

§14.

Postanowienia końcowe

- Jeżeli którekolwiek postanowienie umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wydzielone i pominięte, zaś pozostałe postanowienia niniejszej umowy będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby umowa została zawarta bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przepisów wykonawczych do tych ustaw.

- Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiającego / Umowa została zawarta w formie elektronicznej.

- Umowa została zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do postępowania nr OA.262.14.2026

- Oferta Wykonawcy

- Klauzula informacyjna

Zamawiający                                                                       Wykonawca

Załącznik nr 6

do postępowania OA.262.14.2026.

Załącznik nr 2

do umowy nr OA.262.14.2026

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W RAMACH ZAWARTYCH UMÓW

W SĄDZIE REJONOWYM W MALBORKU

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - dalej RODO) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Malborku, z siedzibą w Malborku, ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork, reprezentowany przez:

- Prezesa Sądu

- lub Dyrektora Sądu

- oraz Ministra Sprawiedliwości

każdego z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 j.t. ze zm.).

- Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Malborku z siedzibą przy ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork  lub adresem e-mail: iodo@malbork.sr.gov.pl.

- Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

- Dane zbierane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności o:

- ochronie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)– celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie monitoringu systemów teleinformatycznych, stosowanych systemów kontroli dostępu,

- ochronie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. e) i art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych - jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (monitoring wizyjny)

- ochronie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przetwarzania, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, dla których podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku zbierania od Pani/Pana danych osobowych w zakresie, który nie został określony przepisem prawa ani nie wynika z wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Brak zgody nie może wywoływać dla Pani/Pana negatywnych skutków.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

- W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pana/Pani dane będą przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń, a także w celu wykazania zrealizowania ciążących na administratorze obowiązków prawnych - jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy a także przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Malborku, m.in. w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – do czasu jej wycofania lub z upływem terminów przedawnienia obrony/dochodzenia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

- W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:

- prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pani/Pan możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

- prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan zgłosić konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

- prawo do ich usunięcia – korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku administrator dokona niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z realizacją prawnych obowiązków ciążących na administratorze lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

- prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku administrator może dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

- prawo do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e (interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji administrator, po rozpatrzeniu wniosku, nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

- Posiada Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Sąd Rejonowy w Malborku narusza przepisy prawa.

- Decyzje w Pani/Pana sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.

- Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Zapoznałam/em się:..............................................................

Dnia................................................

podpis