Załącznik nr 7 do SWZ

UMOWA NR ..................................

/PROJEKT UMOWY/

zawarta w dniu ..................................... w Białymstoku, pomiędzy

MIASTEM BIAŁYSTOK, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

................................................. – Prezydenta Miasta Białegostoku/Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 9662117220, REGON 050658640

a

....................................................................................................................................................................

z siedzibą: .......................................................................................................................................................

NIP …………………… REGON ………………………  zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………….

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane polegające na budowie drogi dla rowerów 
w Białymstoku wzdłuż ul. Zwycięstwa oraz wzdłuż ul. Kolejowej i ul. Knyszyńskiej.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Zwycięstwa o długości około 339 mb;

- budowę drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Zwycięstwa o długości około 381 mb;

- budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Knyszyńskiej (pod wiaduktem Alei Solidarności) o długości około 115 mb;

- przebudowę drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Kolejowej o długości około 179 mb;

- budowę rogi dla pieszych;

- budowę 13 równoległych miejsc postojowych;

- budowę kanału technologicznego;

- przebudowę przykanalika sieci kanalizacji deszczowej do wpustu deszczowego;

- budowę sieci kablowej elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego;

- budowę odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kv;

- budowę doświetleń przejść dla pieszych;

- budowę wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych;

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

- wykonanie i ustawienie 5 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 6 do umowy.

## OBOWIĄZKI WYKONAWCY

2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w  1 zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, ofertą Wykonawcy, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi 
z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

- Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązuje się na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki (np. SANEPID, Zakład Energetyczny, Wodociągi itp.). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia według rozwiązań w dokumentacji projektowej oraz wyników wykonanych badań laboratoryjnych.

- Wykonawca (w przypadku zaistnienia konieczności) będzie zobowiązany do udostępnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzącym roboty. Koordynacją robót będzie zajmował się Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązuje się do skoordynowania robót z innymi Wykonawcami;

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili protokolarnego przyjęcia placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp 
i ppoż. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650,
z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach sprzętu, nadzoru technicznego 
oraz personelu gwarantującego należyte wykonanie umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz ilości i wartości robót (było/jest robót) zrealizowanych w ramach umowy (zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej) dla zakończonych elementów rozliczeniowych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykaz należy sporządzić w rozbiciu 
na poszczególne pasy drogowe w celu ewidencji środków trwałych m. in. Inwestora, gestorów 
sieci przebudowywanych/budowanych w ramach umowy.

- Wykonawca poniesie koszty związane z zajęciem pasa drogowego pod urządzenia obce.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych badań laboratoryjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, uzupełnionej zgodnie z wykonanym zakresem robót karty gwarancyjnej, wystawionej na Miasto Białystok według wzoru określonego w załączniku nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego wyrównywania nawierzchni dróg objętych zakresem robót bądź używanymi jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, których stan nawierzchni uległ pogorszeniu w wyniku użytkowania przez Wykonawcę. W przypadku obsługi budowy drogami utwardzonymi, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stanu technicznego ulic z dnia protokolarnego przejęcia placu budowy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania czystości placu budowy, ulic i chodników w rejonie budowy oraz sąsiadujących z placem budowy nieruchomości, poprzez usuwanie nieczystości pochodzących z placu budowy, m.in. poprzez usuwanie wywożonego na kołach samochodów gliny, piachu itp.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji fotograficznej:

- przejętego placu budowy,

- terenów na czasowe zajęcie (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia wierzchniej warstwy humusu oraz zieleni.

- Wykonawca poniesie koszty nadzorów gestorów zgodnie z wydanymi przez nich, warunkami technicznymi.

- Wykonawca poniesie koszty wyłączenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robót.

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązuje się do rozbicia ilościowego oraz wartościowego każdej faktury w zakresie infrastruktury technicznej nie stanowiącej własności Miasta Białystok.

- Wykonawca zobowiązuje się do likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu budowy 
oraz terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę nie później niż do dnia odbioru końcowego.

- W przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawców działających w ramach konsorcjum, 
każdy z Wykonawców przed przekazaniem placu budowy zobowiązany jest do przedstawienia zakresu rzeczowego robót, który będzie przez niego realizowany.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w sposób nienaruszający drzew/krzewów 
nie ujętych do wycinki rosnących w pasie drogowym oraz na terenie przyległym, w przypadku prowadzenia robót ziemnych w obrębie systemów korzeniowych drzew i krzewów prace wykonywać wyłącznie w sposób ręczny, przy czym należy dążyć do minimalizacji rozmiarów wykopów. Prace ziemne w pobliżu drzew prowadzić w możliwie jak najkrótszym czasie. W każdym przypadku należy zabezpieczyć korzenie przed ich przesuszeniem. Nie należy dopuszczać 
do zagęszczania i zanieczyszczania gruntu w obrębie systemów korzeniowych drzew w związku 
z prowadzonymi pracami. Przez cały okres prowadzenia robót budowlanych stan zdrowotny drzew, rosnących na terenie budowy i w jego sąsiedztwie, powinien być monitorowany. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zminimalizować częstotliwość poruszania się sprzętu budowlanego 
w sąsiedztwie drzew.

- Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i zabezpieczenia budowy oraz wykonania czynności niezbędnych do przekazania inwestycji oraz przekazania pasa drogowego Zarządowi Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zapewnienia ciągłego dostępu (dojścia i dojazdu) do budynków sąsiadujących z ww. inwestycją w trakcie realizacji robót.

- Możliwość dochodzenia wypłaty odszkodowań za zniszczenia, które mogą powstać w wyniku wykonywania przedmiotu umowy do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji: operatu kolaudacyjnego (w tym komplet aprobat i certyfikatów na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły badań
i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 
– zagęszczenie gruntu, badania geotechniczne itp.) oraz załączników do protokołu odbioru końcowego (aprobaty, protokoły, tabela z ilością wybudowanych środków trwałych zgodnych z inwentaryzacją powykonawczą z podziałem na pasy drogowe).

- Wykonawca zobowiązuje się do wyrównywania nawierzchni dróg objętych zakresem robót bądź używanymi jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, których stan nawierzchni uległ pogorszeniu w wyniku użytkowania przez Wykonawcę. W przypadku obsługi budowy drogami utwardzonymi, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stanu technicznego ulic z dnia protokolarnego przejęcia placu budowy. Za szkody powstałe w pasie drogowym ulic na trasie przejazdu, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Ponadto zabrania się zanieczyszczania ulic 
i chodników w rejonie budowy, a wywożone na kołach samochodów nieczystości należy sprzątać 
na bieżąco.

- Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania terenu realizacji robót w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót oraz odpowiedniego nadzoru technicznego i pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.

- Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

- Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji przetargowej i wystąpić do Zamawiającego o rozstrzygnięcie.

- Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu, należy przekazać na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Białymstoku.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania (po uprzedniej akceptacji Zamawiającego)
i umieszczenia (w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym) 5 tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych o wymiarach min. 0,60 x 1,20 m (wzór tablicy stanowi załącznik nr 8 do umowy) zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 
2021-2027 w zakresie informacji i promocji zamieszonym na stronie: https://www.fepw.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/,      
z materiału trwałego, stale zachowującego płaską powierzchnię (np. z blachy), o odpowiedniej grubości oraz odpornego na niekorzystne warunki pogodowe, na 2 słupach mocujących. Tablica powinna być wyeksponowana aż do zakończenia projektu, tj. upływu okresu jego trwałości. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę Wykonawca zobowiązany będzie wymienić lub odnowić.

- Roboty należy wykonywać w sposób nienaruszający drzew/krzewów (jeśli dotyczy) i gleby; jeżeli jakieś prace są konieczne do wykonania w obrębie strefy ochrony drzewa należy wykonywać je metodami pozwalającymi na ochronę korzeni i gleby.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zaleceń dotyczących zabiegów pielęgnacyjnych zieleni:

  - Odbiór prawidłowo założonych trawników następuje po pierwszym koszeniu. W przypadku braku możliwości dokonania odbioru trawników podczas czynności odbiorowych inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych zieleni po zakończeniu inwestycji (m.in. nawożenie, podlewanie, dosiewanie itp. – w celu zachowania dobrostanu) do momentu ich odbioru. Po odbiorze dalsze utrzymanie trawników przechodzi do odpowiedzialnego za utrzymanie zieleni miejskiej Departamentu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

  - Zakres zabiegów pielęgnacyjnych posadzonych roślin (nasadzenia drzew, krzewów, bylin i roślin zielonych):

            - nawożenie – wiosną, 1 raz w roku:

- rośliny wymagają nawożenia mineralnego w dawkach uzależnionych od niedoboru składników w glebie – około 2-4 kg NPK na 1 ar w ciągu roku,

- mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby roślinom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku,

- nawożenia nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu,

- podlewanie nasadzeń w miarę potrzeb,

            - odchwaszczenie – minimum 2 razy w ciągu miesiąca (od maja do września):

- usuwać chwasty z powierzchni kory pod drzewami, wokół drzew i bylin,

- chwasty należy usuwać tylko ręcznie,

            - cięcia pielęgnacyjne i formujące pokrój – 1 raz w roku:

- cięcie pielęgnacyjne drzew polega na usunięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi, usunięciu odrostów z podkładki,

- cięcie korygujące nadające prawidłowy kształt i pokrój, typowy dla gatunku,

- cięcie krzewów i bylin ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz usuniecie chorych i suchych pędów,

            - kontrola zabezpieczeń drzew – minimum 1 raz w roku:

- w każdym roku pielęgnacji należy sprawdzić czy wiązania utrzymują drzewo stabilnie,

- taśmy sparciałe i wrastające w korę pnia należy wymienić na nowe,

- uszkodzone i wadliwe paliki przy drzewach należy wymienić na nowe.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki nasadzeń (np. rabat) oraz współpracy z Departamentem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku poprzez:

- klasyfikację materiału roślinnego,

- wspólne odbiory nasadzeń po inwestycji,

- wspólne odbiory nasadzeń po okresie pielęgnacji.

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje do przestrzegania przepisów prawa z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 1863 t.j.),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn.zm.),

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zgodę odpowiednich organów administracji na wytwarzanie
i zagospodarowanie odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach oraz udokumentować sposób gospodarowania tymi odpadami.

- Wykonawca oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytwórcą 
i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie realizacji robót i jest zobowiązany do właściwego postępowania z nimi. Zabronione jest zakopywanie, spalanie odpadów deponowanie w miejsca 
do tego nie przeznaczone.

- Materiały takie jak:

- elementy betonowe, bruk oraz destrukt asfaltowy są własnością Zamawiającego i należy 
je zgodnie z BDO przewieźć na bazę Zamawiającego zlokalizowaną przy ul. Produkcyjnej 84B. Przywieziony na bazę materiał musi być oczyszczony. Prace związane z rozbiórką bruku muszą być wykonywane przy użyciu np. łyżki ażurowej;

- tablice i słupki znaków drogowych, które nadają się do ponownego wykorzystania (po ustaleniu z Zamawiającym) są własnością Zamawiającego i należy je przewieźć w ustalone z Zamawiającym miejsce składowania, materiały nie nadające się do ponownego wbudowania należy utylizować we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się do stałego utrzymywania w czystości miejsc pracy, dróg transportowych, zaplecza oraz sąsiadujących z placem budowy nieruchomości w przypadku 
ich czasowego użytkowania lub zanieczyszczenia materiałami z budowy. W przypadku gdy ustalenie sprawcy zanieczyszczeń na Placu Budowy nie jest możliwe, za ich usunięcie odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzetelnego prowadzenia „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (BDO) poprzez sporządzanie karty przekazania odpadu oraz ewidencji wytworzonych odpadów (KEO)”.

OBSŁUGA GEODEZYJNA

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670).

- Wykonawca zapewni pełną obsługą geodezyjną oraz sporządzi zestawienie geodezyjne z podaniem długości (w km) i powierzchni (w m2) zrealizowanych elementów infrastruktury technicznej 
w rozbiciu na pasy drogowe poszczególnych ulic objętych zakresem inwestycji na własny koszt 
w 2 egz. oraz przygotuje wniosek i materiały do wniosku o zmianę użytków gruntowych działek 
oraz gospodarującego/zarządcy (o ile zajdzie konieczność).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu mapy poinwentaryzacyjnej zrealizowanej inwestycji z obejmującej cały jej  zakres na własny koszt 
w ilości 4 egz. (w kolorze jedynie nowopowstałe elementy) z zaznaczonymi zakresami przebudowanych/wybudowanych sieci oraz pokolorowanymi poszczególnymi elementami pasa drogowego, m.in. jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, zjazdy, itp. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (.pdf, .dwg).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych.

- Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidłowościach.

- Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia:

- Wykonawca odbuduje poziomą osnowę geodezyjną III klasy w zakresie objętym terenem inwestycji;

- Wykonawca dostarczy zaświadczenie z Departamentu Geodezji o przywróceniu znaków osnowy geodezyjnej.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

§ 5

- Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w związku z  prowadzoną  działalnością gospodarczą na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzających  że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie określonym 
w ust. 1 wraz z dowodami opłacenia składek, nie później niż w dniu przystąpienia do świadczenia prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy i do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

§ 6

- W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i podwykonawcę osób wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem w zakresie czynności określonych w dokumentacji projektowej, których wykonanie polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przez cały okres wykonywania tych czynności. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1, Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia przez nich pracy, poprzez przedłożenie Zamawiającemu wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia 
ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego (Wykonawca/Podwykonawca) i załączenie:

- poświadczonych za zgodność z oryginałem, kopii umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na fakt, iż umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji, wyliczenie ma charakter przykładowy. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r., sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z 2021 r. dalej RODO), a także przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z ww. przepisami; bądź

- innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika (np. oświadczeń zatrudnionych osób).

- W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 2 dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy przez tę osobę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
w kwestii spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 umowy;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1.

- Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany 
jest do składania (raz na 3 m-ce – licząc od dnia podpisania umowy) raportów w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę. Raport ma zawierać aktualny stan osób zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie określonym w ust. 1, tj. imię i nazwisko pracownika i zakres jego obowiązków, datę zatrudnienia, wymiar etatu i musi być podpisany przez podmiot zatrudniający.

- Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia postanowień spójnych 
z ust. 1-5 w umowach zawieranych z podwykonawcami.

- W przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1-6 Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

7

Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania dokumentacji projektowej inwestycji, a w przypadkach koniecznych przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji;

- przekazania placu budowy w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

- odbioru wykonanych robót budowlanych i innych prac objętych zakresem umowy;

- zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
i harmonogramie rzeczowo-finansowym;

- powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych wykonawców, 
w terminie obiektywnie umożliwiającym odpowiednie skoordynowanie robót realizowanych przez Wykonawcę z robotami innych wykonawców.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

8

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

- Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresu zimowego, który trwa od 15 grudnia do 15 marca (liczony jako 3 miesiące).

- Jeżeli data rozpoczęcia robót przypada w okresie zimowym, wówczas liczenie upływu czasu 
na ukończenie rozpoczyna się następnego dnia po okresie zimowym.

- Jeżeli okres zimowy przypada w trakcie realizacji robót, termin wykonania ulega zawieszeniu 
do zakończenia terminu zimowego.

- Jeżeli czas na ukończenie upływa w dniu przypadającym w trakcie okresu zimowego, wówczas 
do wyżej określonej daty dodaje się okres trzech miesięcy.

- Termin realizacji robót budowlanych jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy wraz z dostarczeniem:

- dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót;

- oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane;

- kserokopii z dziennika budowy z wpisem inspektorów nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy do odbioru bądź też stosownej adnotacji dokonanej na zgłoszeniu przez ww. inspektora. Brak potwierdzenia zgłoszenia gotowości inwestycji do odbioru jest równoznaczny z brakiem zgłoszenia realizacji inwestycji;

- operatu, dokumentacji powykonawczej sporządzonej oddzielnie na każdy zakres prac 
(3 egz. - w tym 1 egz. dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia zakończenia budowy do właściwego Nadzoru budowlanego) zgodnie z pozwoleniem na budowę, map poinwentaryzacyjnych w ilości 4 szt. w tym 2 egz. w kolorze oraz 1 egz. w wersji elektronicznej wraz z wnioskiem i materiałami do wniosku o zmianę użytku gruntowego (jeśli dotyczy);

- dowodów poświadczających udział podmiotu udostępniającego zasoby (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

## WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

9

- Wstępne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy wynosi: cena brutto ………………………. zł (słownie……………………… złotych:), w tym: cena netto  …………………….. zł i podatek VAT w wysokości ……… %, co stanowi kwotę …………..  zł.

- Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jako suma iloczynu cen jednostkowych netto określonych w kosztorysach ofertowych oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi ilościami robót oraz na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. Natomiast w przypadku konieczności wykonania robót, na polecenie Zamawiającego, wynikających z projektu budowlanego lub projektu wykonawczego, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót rozliczenie nastąpi zgodnie
 z § 20 ust. 4 umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 może zostać zmienione w sytuacjach określonych w § 20 ust. 3 umowy oraz w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

SPOSÓB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA

10

- Strony ustalają następujące formy rozliczenia za wykonane roboty:

- miesięczne faktury przejściowe w wysokości 95 % wynagrodzenia za roboty budowlane:

- wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokołu odbioru poszczególnych robót, stwierdzającego ilość, zakres rzeczowy i wartość wykonanych robót, potwierdzone przez inspektorów nadzoru będących przedstawicielem Zamawiającego na budowie,

- warunkiem uznania wykonania robót będzie dostarczenie świadectw zastosowanych materiałów i wyrobów,

- faktury przejściowe będą płatne w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu z protokołami odbioru częściowego potwierdzonymi przez inspektorów nadzoru wraz 
z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 4.

- faktura końcowa wynosząca 5 % wynagrodzenia za roboty budowlane:

- wystawiona po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych umową i złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia, że rozliczył wszystkie wykonane roboty i jest to faktura ostateczna,

- wykonawca złoży oświadczenia wszystkich podwykonawców/dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji umowy potwierdzające, że Wykonawca dokonał zapłaty wszystkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy oraz nie wnoszą oni roszczeń do wzajemnych rozliczeń finansowych wynikających
z zawartych umów (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy),

- podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół komisyjnego odbioru wykonania robót będących przedmiotem umowy z kompletem dokumentów i dokumentacji powykonawczej, w tym, dowodów, o których mowa w ust. 4,

- będzie płatna w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek ………………………….Termin zapłaty - 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku faktur ustrukturyzowanych za dzień otrzymania faktury ustrukturyzowanej wystawionej w trybie online, trybie offline24, trybie offline przyjmuje się datę nadania fakturze unikatowego numeru KSeF w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Za dzień otrzymania faktury wystawionej w trybie awaryjnym (którą winna być przesłana do KSeF w terminie do 7 dni od ustania awarii), faktury wystawionej w sytuacji awarii całkowitej systemu KSeF oraz faktury, której nie obejmuje obowiązek KSeF, przekazanej w formie papierowej przyjmuje się dzień faktycznego otrzymania jej przez Zamawiającego.

- Termin płatności faktury prawidłowo wystawionej w systemie KSeF i otrzymanej przez Zamawiającego, w przypadku niemożności jej pobrania w związku z wystąpieniem niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF  ulega wydłużeniu o okres tej niedostępności, awarii lub awarii całkowitej KSeF w sytuacji, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu wizualizacji tej faktury z nadanym numerem KSeF w formie papierowej. Termin płatności wyżej wskazanej faktury, z nadanym jej numerem KSeF, przekazanej w sposób określony w ust. 4, biegnie od dnia jej faktycznego otrzymania przez Zamawiającego.  Okres niedostępności, awarii lub awarii całkowitej KSeF zaokrągla się do pełnego dnia.

- W przypadku wystąpienia awarii KSeF, o której mowa w art. 106nf i art. 106ng ustawy o podatku od towarów i usług, faktury będą przesyłane w formie papierowej.

- W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w fakturze ustrukturyzowanej wystawionej 
w Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), w szczególności w numerach identyfikacyjnych NIP Nabywcy i Odbiorcy, termin płatności faktury będzie liczony od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

- Miasto Białystok jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania w fakturach ustrukturyzowanych nazwy i adresu, numeru NIP, roli zarówno Nabywcy jak i Odbiorcy (Podmiot3):

- w pozycji (węźle) Podmiot2 dane Nabywcy (MIASTO BIAŁYSTOK, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220) oraz wartość „1” w polu JST,

- w pozycji (węźle Podmiot3) dane Odbiorcy (Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 
15-950 Białystok, NIP: 5420304637) oraz wartość „8”- JST – Odbiorca w polu Rola,

- w pozycji Warunki transakcji w sekcji Umowa - nr i datę umowy (numer umowy/ zlecenia z dnia …………………..)

- w pozycji Pozostałe informacje na fakturze w sekcji Pozostałe informacje w Stopce faktury - Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich;

- W wyjątkowych wypadkach, jeżeli Wykonawca, przed przesłaniem do KSeF faktury, nie ma możliwości wystawienia w swoim programie do fakturowania faktury sprzedaży zawierającej dodatkowe dane takie jak nazwa, adres, rola, NIP Odbiorcy, numer i data umowy lub zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wpisanie tych danych w Uwagach w Stopce faktury.

- Dokumenty stanowiące podstawę wystawienia faktury (m.in. protokoły odbioru, PŚP, karty nadzoru) winny zostać dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11, do osoby wyznaczonej przez Zamawiającego 
w § 17 ust. 2 w wersji papierowej najpóźniej w dniu wystawienia faktury. Każdy przekazany przez Wykonawcę dokument winien być oznaczony w sposób umożliwiający jego jednoznaczne powiązanie z daną fakturą. Niedochowanie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, skutkować będzie koniecznością poprawienia wystawionej faktury. Termin płatności faktury będzie liczony od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

- Wykonawca, po wystawieniu faktury ustrukturyzowanej w KSeF przekaże informację o jej wystawieniu w formie elektronicznej na adres e-mail: zdm.faktury@um.bialystok.pl, z podaniem numeru i daty wystawienia faktury.

- Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.), ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, z wyjątkiem faktur korygujących.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. Wykonawca oświadcza, iż ww. rachunek rozliczeniowy widnieje w wykazie podmiotów wprowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie części zamówienia zobowiązany jest najpóźniej na 5 dni przed płatnością jego faktury rozliczającej drugą i następną część należnego mu wynagrodzenia, przedłożyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (robót budowlanych, dostaw i usług) biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, m.in. dowody przelewów bankowych, oświadczenia podwykonawców, dowody uznania na rachunku odbiorcy. Ponadto, w przypadku płatności końcowej wg umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do umowy. Nie dostarczenie 
ww. dowodów traktowane będzie jako uchylenie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i uruchamia procedurę przewidzianą 
w ustawie Pzp.

- W przypadku gdy po rozliczeniu końcowym umowy, Zamawiający zobowiązany będzie do zaspokojenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców (z tytułu odpowiedzialności solidarnej), Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w pełnej wysokości  wraz z odsetkami ustawowymi.

- Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może dokonać przyspieszonej płatności, 
w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom na podstawie wystawionych faktur, również tych niewymagalnych .

- Zamawiający dopuszcza przekaz, jako sposób rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcami.

- Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane na wskazany w ust. 6 rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy. W przypadku  zwłoki w opłaceniu  faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

ODBIÓR

11

- Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót budowlanych do odbioru końcowego, w ciągu 7 dni roboczych powoła komisję odbioru końcowego, która w ciągu kolejnych 7 dni roboczych winna zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Podstawą odmowy odbioru jest niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w  2 ust. 2 oraz 
w  8 ust. 6 umowy.

- Dokumentem odbioru robót budowlanych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru części robót w terminie 7 dni od daty 
ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. W przypadku odbioru częściowego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie postanowienia ust.1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

- W przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu Zamawiający obowiązany jest dokonać 
ich odbioru technicznego w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu ww. roboty do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru robót od Wykonawcy, 
a w protokole odbioru strony wskażą roboty dotknięte wadami oraz ustalą sposób 
i odpowiedni termin na ich usunięcie przez Wykonawcę na jego koszt. Przy wyznaczaniu terminu usunięcia wad Zamawiający uwzględni technologię robót i ich wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może odstąpić od umowy albo żądać obniżenia wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej za roboty budowlane po podpisaniu 
przez strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych zgodnie z jego ustaleniami.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę 
w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości, ustalonej przez niezależnego eksperta. Koszty ekspertyzy ponosi w całości Wykonawca.

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

GWARANCJA, RĘKOJMIA

12

- Wykonawca niniejszym udziela ………….. letniej* gwarancji na wykonane roboty budowlane licząc 
od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego – zgodnie 
z kartą gwarancyjną wystawioną najpóźniej w dniu odbioru końcowego oraz na:

- oznakowanie cienkowarstwowe – 1 rok, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego 
i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego,

- oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne – 3 lata ,licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego,

- trawniki – odbiór (po uprzednim zgłoszeniu) prawidłowo założonych trawników, nastąpi po pierwszym koszeniu. W przypadku braku możliwości dokonania odbioru trawników podczas czynności odbiorowych inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych zieleni po zakończeniu inwestycji (m. in. nawożenie, podlewanie, dosiewanie itp. – w celu zachowania dobrostanu) do momentu ich odbioru. Po odbiorze dalsze utrzymanie trawników przechodzi do odpowiedzialnego za utrzymanie zieleni miejskiej Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

- zieleń wysoką (drzewa, krzewy) i rabaty (byliny, trawy ozdobne) - 3 lata, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego,

*wypełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy

- Usuwanie wad:

- wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego. Przy wyznaczaniu terminu usunięcia wad Zamawiający uwzględni technologię robót i ich wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną;

- w przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu 
nie krótszego niż 10 dni roboczych.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty jest równy okresom gwarancji, o których mowa w ust. 1. Wykonawca oświadcza, iż rękojmia obejmuje również usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega ograniczeniu 
w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci w wykonaniu zlecenia udzielonego przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu.

- Termin usunięcia wad określony w protokole odbioru końcowego może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wniosek Wykonawcy o zmianę terminu musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu pierwotnie wyznaczonego.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wyłączenia z zakresu udzielonej gwarancji zakresu robót planowanych do wykonywania przez inny pomiot zgodnie z decyzją Zarządcy drogi wydaną na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U z 2025 r. poz. 889 t.j.)  bądź na podstawie oświadczenia Zarządcy terenu o wyrażeniu zgody na lokalizację w pasie drogi wewnętrznej (w zależności od okoliczności konkretnego przypadku). W przypadku wyłączenia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy o przejęcie obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi przez nowy podmiot przy udziale Zamawiającego – zgodnie
ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

13

- Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę ……....................... zł  
w formie …………………………………………………..………… (na konto Zamawiającego w Banku PeKaO S. A. 
nr 15 1240 5211 1111 0010 3553 7404).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy. Wady stwierdzone w protokole odbioru końcowego objęte są rękojmią.

- 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie prac, zostanie zwrócone 
lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni 
po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczeń 
lub gwarancji i przedłużenia okresu realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przedłużyć termin obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji i przedłożyć Zamawiającemu dokument przedłużonej gwarancji lub poręczenia w terminie do 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej gwarancji lub poręczenia. W przypadku uchybienia powyższemu terminowi Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta 
lub udzielającego poręczenia o wypłatę całej kwoty objętej gwarancją lub poręczeniem (na jaką 
w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie zabezpieczenie) i zatrzymania jej na poczet roszczeń wynikających z Umowy – okoliczność ta musi być przewidziana w treści gwarancji.

PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY

# 14

- Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót:

……………………………………………………     ……………………………………………………….…………………………………

Zakres                                            Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele  podwykonawców

zaangażowanych w roboty (jeżeli są już znani)

……………………………………………………     ……………………………………………………….…………………………………

Zakres                                            Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele  podwykonawców

zaangażowanych w roboty (jeżeli są już znani)

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu 
do informacji, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca może:

- powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom,

- zrezygnować z podwykonawstwa.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, 
nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy części zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą podmiotów udostępniających zasoby, na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny) powoływał się w ofercie: nazwa podmiotu: ……………………………………………………..* w zakresie: ………………………………………* 
w formie: …………………………………………….……………* .

(*zostanie uzupełnione zgodnie z wymaganiami SWZ i ofertą Wykonawcy).

- Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa 
w ust. 6 jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Nowy podmiot udostępniający zasoby musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach podmiotów udostepniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Zmiana 
ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

UMOWA O PODWYKONAWSTWO

15

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązku wykonawcy ukształtowane  postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą.

- Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane bądź projektu jej zmiany nie później niż 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Przystąpienie 
do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę musi być poprzedzone akceptacją umowy 
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać:

- zakres powierzanych robót budowlanych tożsamy z zakresem niniejszej umowy, wysokość wynagrodzenia za powierzone prace,

- termin realizacji robót nie dłuższy niż w niniejszej umowie,

- postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury;

- zobowiązanie podwykonawcy, że faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy, wpływać będzie do Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych , licząc od dnia zakończenia tego okresu;

- kary umowne za niewypełnianie obowiązku, o którym mowa w pkt 4) i 8) niniejszego ustępu,

- postanowienia zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,

- postanowienia zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych 
i związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego,

- zobowiązanie podwykonawcy do składania dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, z tytułu wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, zgodnie z wystawioną fakturą oraz oświadczenia końcowego, o którym mowa 
w § 10 ust. 17 umowy – wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do umowy.

- w przypadku tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucji) poprzez potrącenie z wynagrodzenia, umowa musi zawierać oświadczenie podwykonawcy, że potrącona kwota traci charakter wynagrodzenia za roboty budowlane,

- postanowienia spójne z klauzulą społeczną, o której mowa w § 6 umowy.

- postanowienia dotyczące zobowiązania podwykonawcy do wykonania przez podwykonawcę obowiązków z rękojmi i gwarancji na żądanie Zamawiającego,

- w przypadku umów powyżej 6 m-cy, postanowienia ws. waloryzacji na zasadach określonych 
§ 21 umowy,

- postanowienie, iż łączna wysokość kar umownych (limit), które Wykonawca może naliczyć Podwykonawcy nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie o podwykonawstwo.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bądź projektu jej zmiany nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy / projekt jej zmiany.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art. 647¹ § 3 Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej wymagań dotyczących umowy 
o podwykonawstwo określonych w niniejszej umowie.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował 
tę umowę.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000,00 zł.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

- Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami 
lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz uprawnień z gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją umowy oraz o odstąpieniu od umów z podwykonawcami.

- Wymogi dotyczące umowy o podwykonawstwo mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

OSOBY SKIEROWANE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

16

- Do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy Wykonawca skieruje:

- Pana/ią …………………………………*posiadającego/ą uprawnienia budowalne do …………………………*
w specjalności ……………………………………………….* upr. nr ……………………..…………..……………..……… * oraz doświadczenie w wykonywaniu czynności jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub/i przebudowie drogi/dróg lub/i drogi/dróg dla rowerów lub/i drogi/dróg dla pieszych i rowerów lub/i drogi/dróg dla pieszych.

(*zostanie uzupełnione zgodnie z wymaganiami SWZ i ofertą Wykonawcy).

- Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 1, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana osób w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz doświadczenie takie same lub wyższe od określonych w SWZ.

ZASADY WSPÓŁPRACY, PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 17

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współpracy przy wykonaniu niniejszej umowy, 
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o przebiegu
wykonania przedmiotu umowy, w tym o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach 
(w szczególności w uzyskaniu koniecznych opinii, decyzji, niedostępności materiałów budowlanych, urządzeń itp.), które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Jako przedstawicieli w zakresie wykonywania obowiązków umownych:

- Zamawiający wyznacza:

- ………………… nr tel. …………e-mail:  zdm@um.bialystok.pl

- ………………… nr tel. …………e-mail:  zdm@um.bialystok.pl

- Wykonawca wyznacza:

- .................... nr tel. …………e-mail: …………………………………

- ………………… nr tel. ………… e-mail: ………………………………..

- Wyżej wymienione osoby są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji oraz podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Każda ze Stron ma prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2, zawiadamiając o powyższym 
drugą Stronę. Zmiana osób oraz zmiana danych kontaktowych wymienionych w ust. 1, nie  wymaga   sporządzenia  aneksu.

- Wszelkie informacje, zgłoszenia, uwagi  będą przekazywane  drogą elektroniczną na adresy
e-mail wskazane w ust. 2  ze skutkiem doręczenia.

KARY UMOWNE

18

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku niedotrzymania terminu wykonania robót budowlanych określonego w § 8 ust. 1 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad robót budowlanych stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
lub stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy;

- z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa 
w § 15 ust. 3 pkt 3) umowy

-    w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za zaniechanie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 11 umowy w wysokości 
200,00 zł, za każdy za każdy dzień zwłoki;

- za zaniechanie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 12 umowy w wysokości 
1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;

- za niedostarczenie kompletnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem odbioru końcowego (dokumentacją powykonawczą) i tabelą – zestawieniem długości, powierzchni 
oraz ilości wykonanych elementów dróg, chodników oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej podpisaną przez uprawnionego geodetę najpóźniej w dniu odbioru końcowego inwestycji, karę w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku zmiany osób/osoby wskazanej w § 16 ust. 1 umowy bez zgody Zamawiającego oraz za brak udziału podmiotu udostępniającego zasoby (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w realizacji zamówienia), karę w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 1-6 umowy w wysokości 2 000,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek;

- za nieprzedłożenie dowodów ubezpieczenia oc, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 umowy - 
w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki;

- za brak właściwego utrzymania Placu Budowy w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 21 w wysokości 2 000,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek;

- za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 23 ust. 1 umowy w wysokości 200,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo  dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

    - Przed wystawieniem noty obciążeniowej,  Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego  w trakcie,  którego Wykonawca może przedstawić stanowisko poparte dowodami w celu wykazania, iż okoliczności stanowiące podstawę naliczenia kary umownej wynikają 
z przyczyn za które  nie ponosi odpowiedzialności. W razie zasadności naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową.

    - Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą 
być potrącane z płatności przysługujących Wykonawcy  z jakiegokolwiek  tytułu, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.

    - Łączna wysokość kar umownych (limit), które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy 
ze wszystkich tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 13) nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust.1 umowy.

    - Podstawą naliczenia kar jest wartość umowna określona w § 9 ust. 1 umowy w wysokości określonej w dniu podpisania niniejszej umowy.

    - Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

# § 19

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca dwukrotnie odmówi z przyczyn od siebie zależnych przyjęcia placu budowy – 
z winy leżącej po stronie Wykonawcy;

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.

- W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

- sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od Umowy;

- zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy;

- sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy;

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstąpieniu od umowy.

- Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ustawy Pzp i Kodeksu Cywilnego.

ZMIANY UMOWY

§20

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie niemożliwe dotrzymanie terminu jej zakończenia, nastąpić może w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, 
w szczególności: w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego bądź wstrzymania robót przez Zamawiającego, bądź kolejnego etapu, wystąpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy 
lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz
 nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy,

- jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, wymagające dostosowania technologii wykonania tych robót do istniejących warunków,

- w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej,

- w przypadku braków dostaw materiałów niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury kolejowej ), o ile okoliczności te uniemożliwiają lub w istotny sposób  utrudniają  prowadzenie robót,

- w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty wymagające usunięcia,

- w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania robót 
i usunięcia przez specjalistyczne służby, ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań,

- w przypadku wniesienia odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia nieważności przez właściwy organ o ile okoliczności te mają wpływ na realizację robót,

- w przypadku braku decyzji/zgłoszenia/zezwolenia (min. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew/krzewów, zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt objętych ochroną, zmiany pozwolenia na budowę) niezbędnych do wykonania robót objętych umową zaistniałe w trakcie realizacji inwestycji po przekazaniu placu budowy.

- Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą w następujących sytuacjach:

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji 
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

- konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2025 r. poz. 418 t.j.);

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować 
w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca 
z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego lub obniżenia kosztów utrzymania bądź eksploatacji bądź konserwacji obiektu/elementu robót w trakcie użytkowania obiektu;

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami;

- pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót.

- Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 oraz określonych w art. 455 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny jednostkowej robót, która podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego 
i ewentualnym negocjacjom.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót (nie więcej niż o 20% wartości brutto umowy z dnia jej podpisania) przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy (zgodnie z wyceną robót określoną w kosztorysie ofertowym), jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego bądź 
na podstawie autonomicznej decyzji Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza, iż nie będzie wnosił roszczeń finansowych z tym związanych.

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę oraz przedstawienie stosownych dowodów na jego poparcie oraz  sporządzenie stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Każdorazowo okres, o który zostanie przedłużony termin wykonania umowy musi być adekwatny do przyczyny, a jego wymiar powinien uwzględniać czas trwania przeszkody. Ponadto, Zamawiający na wniosek Wykonawcy w przypadkach obiektywnie uzasadnionych, doliczy czas mobilizacji Wykonawcy (sprzętu, personelu) konieczny do wznowienia robót, nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych.

WALORYZACJA

§ 21

- Kwoty płatne Wykonawcy za roboty budowlane będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z poniższymi postanowieniami. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu 
o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx    
(budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej)

- W przypadku, gdyby którykolwiek ze wskaźników przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.

- Kwoty netto płatne Wykonawcy za roboty budowalne na podstawie umowy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 6 miesiąca realizacji umowy, za który dokonano odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych poświadczonych stosownymi protokołami odbioru.

- Waloryzacja w danym okresie rozliczeniowym będzie możliwa dopiero gdy wskaźnik
za dany miesiąc rozliczeniowy osiągnie wartość +/- 3 % w stosunku do miesiąca składania ofert (wartość wskaźnika inna niż 0,97000-1,03000). Wskaźnik należy obliczyć z dokładnością do 5 miejsc po przecinku.

- Wartość zmiany wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji określonej w niniejszym paragrafie 
nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto za roboty budowlane.

- Określona niniejszym wzorem kwota netto stanowi podstawę do wystawienia faktury waloryzacyjnej.

- Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (Ww(n)) wyliczony według wzoru:

Ww (n)=a+1-a × (W0100×W1100×W2100×W3100×………….×Wn-1100×Wn100)

gdzie:

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

„a" - stały współczynnik o wartości [50 %] tj. część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100).

Uwaga:

W przypadku przerobu obejmującego więcej niż jeden miesiąc należy dokonać rozbicia 
dla poszczególnych miesięcy i dla nich dokonać wyliczenia wskaźnika.

- W przypadku braku aktualnych wskaźników waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego protokołem odbioru częściowego. Przygotowując protokół odbioru częściowego, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym protokole odbioru częściowego, zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca, za który wystawiony był protokół odbioru częściowego, niezwłocznie po ich publikacji.

W przypadku braku aktualnych wskaźników, faktury które nie zostały zwaloryzowane do dnia odbioru końcowego zostaną zwaloryzowane na podstawie danych dostępnych na dzień odbioru końcowego.

- Wykonawca oświadcza, iż w umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą, których okres obowiązywania wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy i przedmiotem umowy są roboty  budowlane/dostawy/usługi, waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy.

- Wynagrodzenie określone i rozliczane zgodnie z § 20 ust. 4 i 5 umowy oraz wypłacone w formie zaliczki nie podlega waloryzacji.

ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

§ 22

- Strony umowy zobowiązują się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku 
z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa,

- wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej umowy,

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno 
w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje,

- tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy,

- nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy,

- tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, 
o których strona ta poinformowała,

- stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych 
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do:

- informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych,

- informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności,

- informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim,

- udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2 i Dz.U.UE.L.2021.74.35), zwanego dalej RODO.

- W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, 
ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi strony umowy oraz osób biorących udział 
przy realizacji umowy.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

§ 23

      - Wykonawca będzie składał Zamawiającemu, w terminie do 7-ego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, miesięczne raporty z postępu robót określające zgodność postępu robót z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik do umowy nr 9).

      - Raport miesięczny będzie zawierał co najmniej:

  - zaktualizowany harmonogram do raportu w wersji papierowej i elektronicznej, harmonogram powinien zawierać zaktualizowane wartości przerobów za miesiące poprzednie oraz prognozowane wartości przerobów w kolejnych miesiącach,

  - aktualny opis wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do całości robót z uwzględnieniem podziału na elementy robót według harmonogramu rzeczowo-finansowego – w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji inwestycji,

  - opis robót rozpoczętych w okresie sprawozdawczym i planowanych z uwzględnieniem podziału na elementy robót,

  - informację na temat napotkanych problemów i podjętych działań naprawczych,

  - opis zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy; porównanie postępu robót w okresie sprawozdawczym z harmonogramem rzeczowo-finansowym; wykazanie opóźnień i niezgodności przy realizacji umowy oraz wpływu na końcowy termin realizacji umowy; określenie środków działań naprawczych’

  - zakres rzeczowo-finansowy powierzony podwykonawcom.

- Do raportu powinna zostać dołączona dokumentacja fotograficzna (w formie elektronicznej) obrazująca postęp prowadzonych robót budowlanych w ilości min. 10 zdjęć.

- Każdy raport będzie dostarczony przez Wykonawcę Zamawiającemu w 1 egz. w formie pisemnej oraz dodatkowo w formie elektronicznej (harmonogram w wersji excel liczący),

- Zamawiający zaakceptuje przedstawiony raport lub wniesie uwagi do jego treści w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

25

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

26

Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, 
jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 poz. 902 t.j.)

27

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo 
Sąd powszechny w Białymstoku.

28

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną częścią umowy są:

- Zestawienie kosztów zadania – załącznik nr 1;

- Karta gwarancyjna – wzór – załącznik nr 2;

- Harmonogram rzeczowo – finansowy robót – załącznik nr 3;

- Umowa o przejęcie praw i obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi – załącznik nr 4;

- Końcowe oświadczenie podwykonawcy – załącznik nr 5;

- Dokumentacja projektowa, SST – załącznik nr 6;

- Zestawienie długości, powierzchni oraz ilości wykonanych elementów dróg, chodników 
oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej – załącznik nr 7;

- Wzór tablicy informacyjno-pamiątkowej – załącznik nr 8;

- Raport miesięczny – załącznik nr 9.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy

#### ZDM-XIV.271.16.2026

#### ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa drogi dla rowerów w Białymstoku wzdłuż ul. Zwycięstwa 
oraz wzdłuż ul. Kolejowej i ul. Knyszyńskiej

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wartość netto /zł/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zwycięstwa |  |
| 1.1. | Budowa drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Zwycięstwa w Białymstoku - koszty kwalifikowalne |  |
| 1.2. | Budowa drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Zwycięstwa w Białymstoku - koszty niekwalifikowalne |  |
| 1.3. | Budowa kanalizacji deszczowej w DDR w ul. Zwycięstwa w Białymstoku |  |
| 1.4. | Przebudowa urządzeń oświetlenia ulicznego przy ul. Zwycięstwa w Białymstoku |  |
| 1.5. | Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nN 0,4kV oraz zabezpieczenie kablowych linii elektroenergetycznych wzdłuż ulicy Zwycięstwa w Białymstoku |  |
| 1.6. | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji teletechnicznej do zarządzania drogami wzdłuż ul. Zwycięstwa w Białymstoku |  |
| 2. | Kolejowa-Knyszyńska |  |
| 2.1. | Budowa drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Kolejowej i ulicy Knyszyńskiej w Białymstoku |  |
| 2.2. | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Knyszyńskiej w Białymstoku |  |
| 2.3. | Przebudowa Alei Solidarności, ulicy Knyszyńskiej i ulicy Kolejowej w Białymstoku wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej - branża elektroenergetyczna |  |
| 3. | Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Zwycięstwa |  |
| 4. | Tablice informacyjno-pamiątkowe jednostronne 5 szt. |  |
|  | Łączna wartość netto: |  |
|  | VAT …… % |  |
|  | Wartość brutto (cena ofertowa brutto): |  |

Załącznik nr 2 do umowy

Białystok, ……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, Regon, adres  e-mail, nr telefonu)

- W Z Ó R -

KARTA GWARANCYJNA

(Gwarancja jakości)

- Przedmiot karty gwarancyjnej……………………………………………………………………………

- Uprawniony (Zamawiający)         ………………………………………………………………………

- Gwarant       (Wykonawca):………………………………………………………………………………

- Umowa Nr  ......................      z dnia oraz: ....................................................

- Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Data odbioru końcowego : dzień ..... miesiąc................. rok .....……

- Termin upływu gwarancji dzień ..... miesiąc................. rok .....………

- Ogólne warunki gwarancji i jakości

  - Gwarant oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją techniczna, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz innymi dokumentami będącymi częścią umowy, o której mowa w pkt 4.

  - Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

  - Okres gwarancji wynosi …… lat ˟, licząc od dnia spisania protokołu odbioru  końcowego (jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji należy je wymienić w załączniku do niniejszej karty), W tym ˟:

- oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne - 3 lata od odbioru końcowego lub od daty sporządzenia protokołu usunięcia wad.,

- oznakowanie cienkowarstwowe - 1 rok od odbioru końcowego lub od daty sporządzenia protokołu usunięcia wad.

- trawniki - odbiór (po uprzednim zgłoszeniu) prawidłowo założonych trawników, nastąpi po pierwszym koszeniu. W przypadku braku możliwości dokonania odbioru trawników podczas czynności odbiorowych inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych zieleni po zakończeniu inwestycji (m. in. nawożenie, podlewanie, dosiewanie itp. – w celu zachowania dobrostanu) do momentu ich odbioru. Po odbiorze dalsze utrzymanie trawników przechodzi do odpowiedzialnego za utrzymanie zieleni miejskiej Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

- zieleń wysoką (drzewa, krzewy) i rabaty (byliny, trawy ozdobne) - 3 lata gwarancji, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego

  - W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady/usterki, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady/usterki do momentu jej skutecznego usunięcia.

  - Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad/usterek, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

  - Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady/usterki powstałe na skutek:

    - siły wyższej;

    - działania osób trzecich;

    - szkód wynikłych z przyczyn za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.

- Obowiązki Wykonawcy

  - Gwarant  zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad/usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji w następujących terminach:

- awarii, wad, usterki zagrażających awarią oraz wad uciążliwych - w trybie natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii, wady, usterki z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody lecz nie później niż w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wady. W przypadku gdy usuniecie wady 
w ww. terminie nie jest możliwe  zgodnie z technologią robót oraz sztuką budowlaną wówczas Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin z uwzględnieniem powyższych okoliczności.

- w pozostałych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu i usunięcie wady w tym terminie jest możliwe przy zachowaniu technologii robót oraz sztuki budowlanej.

  - Do czasu usunięcia awarii, wad, usterek  Gwarant zabezpieczy teren.

  - Jeżeli usunięcie wady lub usterek nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Gwarant wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

  - Stwierdzenie usunięcia wad/usterek uważa się za skuteczne z chwilą zgłoszenia ich usunięcia przez Gwaranta, o ile usunięcie wad/usterek zostanie następnie potwierdzone w protokole odbioru usuniętych wad/usterek lub prac naprawczych

- Odpowiedzialność Gwaranta

  - Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad/usterek lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

  - Gwarant niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.

- Obowiązki Uprawnionego

Uprawniony zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej 
w celu kwalifikacji zgłoszonych wad/usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia.

- Przeglądy gwarancyjne

  - Komisyjne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się raz w roku na wniosek Uprawnionego z tym, że pierwszy przegląd nie później niż przed upływem 12 miesięcy od daty odbioru prac.

  - W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Uprawniony powoła komisję odbioru pogwarancyjnego w skład, której wejdą przedstawiciele Gwaranta i Uprawnionego. Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie.

  - Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

  - Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

  - Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu przeglądu.

  - Wszelkie koszty niezbędne do przeprowadzenia przeglądu ponosi Gwarant (m.in. pojazdy, sprzęt, czasowa organizacja ruchu itp.).

- Komunikacja

  - O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego  powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mailowe. Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia 
i określić sposób i czas usunięcia wady/usterek przy uwzględnieniu terminów określonych w pkt 9 ppkt 1).

  - Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie lub poprzez e-mail. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie/usterce nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Uprawniony wyśle powiadomienie e-mailem na wskazany Gwaranta.

  - Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

    - Gwaranta - ………………………………………………

    - Uprawnionego - …………………………………

  - O zmianach w danych adresowych, o których mowa w 3) strony zobowiązane są informować się niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Postanowienia końcowe

  - W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady/usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę/usterkę w zastępstwie Gwaranta i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Gwaranta

  - W razie stwierdzenia wad/usterek nienadających się do usunięcia, Uprawniony 
ma prawo obniżyć wynagrodzenie Gwaranta odpowiednio do utraconej wartości.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

  - Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralną częścią umowy, o której mowa w pkt 4.

  - Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

..................................................................

Podpis

Załącznik nr 3 do umowy

#### HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (wzór)

Budowa drogi dla rowerów w Białymstoku wzdłuż ul. Zwycięstwa 
oraz wzdłuż ul. Kolejowej i ul. Knyszyńskiej

umowa numer……………………

| Lp. | Branża (zgodnie z przedmiarami) | Wartość ofertowa | Okres realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem zakres rzecz./ finansowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M-c 1 | M-c 2 | M-c 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 do umowy nr …………………………

Umowa o przejęcie praw i obowiązków z gwarancji i rękojmi udzielonej w ramach zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa drogi dla rowerów w Białymstoku wzdłuż ul. Zwycięstwa oraz wzdłuż 
ul. Kolejowej i ul. Knyszyńskiej

zawarta w……………………….., dnia ……………………….. pomiędzy:

………………………………Wykonawcą zadania pn. ……………………………….., zwaną dalej Gwarantem, reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………

a

Miastem Białystok zwanym dalej Inwestorem, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………..

a

………………………….zwanym dalej Przejmującym, reprezentowaną przez

§1.

  - Gwarant oraz Inwestor oświadczają, że:

    - udzielona Inwestorowi przez Gwaranta gwarancja i rękojmia na ul………………………………………….

obowiązuje do dnia ………………………………….

    - uprawnionym z tytułu gwarancji i rękojmi (jako Inwestor) jest Miasto Białystok;

    - przejęcie obowiązków gwarancyjnych oraz wynikających z rękojmi przez Przejmującego 
nie ma żadnego wpływu na odpowiedzialność Gwaranta w zakresie nieobjętym umową 
o przejęcie.

  - Przejmujący oświadcza, że zamierza prowadzić roboty budowlane: ……………………………………………. (asortyment) na odcinku którego szczegółowa lokalizacja została określona w załączniku nr 1.

  - Przejmujący oświadcza, że będzie realizował roboty zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi określonymi w decyzji ………. z dnia ……………., stanowiącej załącznik nr 2.

§2.

Gwarant, Inwestor oraz Przejmujący ustalają, że Przejmujący przejmuje od Gwaranta - w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz w uzgodnieniu z Inwestorem - obowiązki Gwaranta wynikające 
z Umowy nr ……………z dnia ……………..., zawartej pomiędzy Gwarantem
a Inwestorem, w stosunku do asortymentu robót na odcinku/obszarze określonym w §1 ust. 2. Warunki odnoszące się do udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi zostały zawarte w załączniku nr 3.

§3.

- Odpowiedzialność Przejmującego z tytułu gwarancji i rękojmi ograniczona jest wyłącznie 
do asortymentu robót znajdujących się na odcinku/obszarze: ………………, w zakresie prac budowlanych określonych w § 1 ust. 3 i jedynie do następstw robót prowadzonych przez Przejmującego, to znaczy do wad i uszkodzeń odcinka/obszaru powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych przez Przejmującego.

- Odpowiedzialność Przejmującego z tytułu gwarancji i rękojmi za roboty wykonane
na odcinku/obszarze na warunkach wynikających z umowy……….. z dnia ……………., trwa 
do dnia……………r., tj. do upływu terminu jej obowiązywania określonego w/w umową.

- Wraz z przejęciem praw i obowiązków określonych w §2 przez Przejmującego, odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wykonane roboty, wynikająca
z umowy ………… z dnia ……………….. zostanie wyłączona w zakresie asortymentu robót 
na odcinku/obszarze określonym w §1 ust. 2. Z chwilą wejścia w teren objęty uzgodnieniem przez Przejmującego, gwarancja i rękojmia udzielona przez Gwaranta na roboty wykonane przez niego 
na ww. odcinku/obszarze przestanie obowiązywać, w zakresie objętym inwestycją Przejmującego, ponadto Przejmujący będzie od tej chwili odpowiedzialny również z tytułu naprawienia szkód wyrządzonych w robotach wykonanych przez Gwaranta.

- W konsekwencji Inwestor oświadcza, iż:

- zwalnia Gwaranta z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych dla robót 
na odcinku/obszarze ……………………………………………

- zrzeka się wszelkich roszczeń względem Gwaranta w odniesieniu do robót przez niego wykonanych na odcinku/obszarze, które zostały naruszone przez Przejmującego w związku 
z prowadzoną inwestycją.

- W przypadku powstania wad, usterek lub szkód w przedmiocie umowy zawartej pomiędzy Gwarantem a Inwestorem na obszarze określonym w §3 ust. 1, które będą skutkiem prowadzenia przez Przejmującego prac:

- Inwestor będzie rościł o ich usunięcie bezpośrednio do Przejmującego, a nie będzie rościł z tych tytułów do Gwaranta,

- Przejmujący zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia na wezwanie Inwestora 
na warunkach oraz w terminie określonym w załączniku nr 3,

- Przejmujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód z tego wynikłych, w okresie obowiązywania gwarancji.

§4.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

- Wszelkie spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania niniejszej umowy strony poddają 
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Inwestora.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1: projekt zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją planowanych prac.

Załącznik nr 2: decyzja Inwestora, będąca podstawą realizacji robót przez Przejmującego.

Załącznik nr 3: warunki Kontraktu dotyczące udzielonej gwarancji i rękojmi/karta gwarancyjna.

˟ wypełnić stosownie do oferty Wykonawcy

……………………….          ………………………         ……………………………….

Przejmujący                               Inwestor                                Gwarant

Załącznik nr 5 do umowy nr……………….

...........................dnia,..............................r.

..............................................

( nazwa Podwykonawcy)

# KOŃCOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy : Budowa drogi dla rowerów w Białymstoku wzdłuż ul. Zwycięstwa 
oraz wzdłuż ul. Kolejowej i ul. Knyszyńskiej

Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….………. 
z siedzibą w ………………….…, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wykonania i odebrania przez …………..………………. (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy 
nr ……………………………. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zostało uregulowane przez Wykonawcę 
w całości, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz wynagrodzenie za wszystkie roboty zostało wyfakturowane. W związku z powyższym Zamawiający tj. Miasto Białystok nie posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy.

…………………..…………………..………..

(podpis i pieczęć Podwykonawcy)

˟ wypełnić stosownie do oferty Wykonawcy

Załącznik nr 7 do umowy nr ………………………….

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI, POWIERZCHNI ORAZ ILOŚCI WYKONANYCH ELEMENTÓW DRÓG, CHODNIKÓW ORAZ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (wzór*)

Budowa drogi dla rowerów w Białymstoku wzdłuż ul. Zwycięstwa 
oraz wzdłuż ul. Kolejowej i ul. Knyszyńskiej

* katalog otwarty, wykaz należy dostosować do zakresu inwestycji

| Zakres | Jednostki |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mb | m2, m3 | szt. |
| pas drogowy ul. ……….. |  |  |  |
| jezdnia (z rozbiciem na rodzaj nawierzchni) | + | + |  |
| obiekty mostowe (opis konstrukcji) | + | + |  |
| chodniki (rodzaj nawierzchni) | + | + |  |
| droga dla rowerów (rodzaj nawierzchni) | + | + |  |
| droga dla pieszych i rowerów (rodzaj nawierzchni) | + | + |  |
| stojaki rowerowe |  |  | + |
| miejsca parkingowe rowerowe (rodzaj nawierzchni) |  | + | + |
| miejsca parkingowe samochodowe (rodzaj nawierzchni) |  | + | + |
| kanalizacja sanitarna, przepompownia (średnica i rodzaj materiału) | + |  |  |
| przyłącza kanalizacji sanitarnej (średnica i rodzaj materiału) | + |  |  |
| kanał tłoczny (średnica i rodzaj materiału) | + |  |  |
| kanalizacja deszczowa, separatory, osadniki, studnie rewizyjne, zbiorniki retencyjne (średnica i rodzaj materiału, producent-separator) | + |  | + |
| przykanaliki (średnica i rodzaj materiału) | + |  |  |
| przyłącza kanalizacji deszczowej (średnica i rodzaj materiału) | + |  |  |
| wpusty /średnica |  |  | + |
| sieć wodociągowa, pompownia (średnica i rodzaj materiału) | + |  |  |
| przyłącza wodociągowe (średnica i rodzaj materiału) | + |  |  |
| energetyka (typ kable) | + |  |  |
| słupy oświetleniowe (typ, nazwa) |  |  | + |
| oprawy (typ, nazwa) |  |  | + |
| sygnalizacja świetlna (typ) |  |  | + |
| kanał teletechniczny (średnica i rodzaj materiału), | + |  | + |
| teletechnika (średnica i rodzaj materiału) | + |  | + |
| monitoring miejski (średnica, materiał) | + |  |  |
| ekrany akustyczne (z czego? - opis, wysokość itp.) | + |  |  |
| zieleń uliczna (w ha) |  | + |  |
| ubytki drzew |  |  | + |
| ubytki krzewów |  |  | + |
| nasadzenia drzew |  |  | + |
| nasadzenia krzewów |  |  | + |
| inne |  |  |  |

Załącznik nr 9 do umowy nr ………………………….

RAPORT MIESIĘCZNY – ………… 202…. r.

Dane ogólne:

Okres objęty raportem: …………………………..

Numer, data i przedmiot umowy na roboty:

…….……………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy:

………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………

Data rozpoczęcia oraz zakończenia robót: ………………………………………….

- Postęp robót:

  - Roboty zrealizowane od początku realizacji projektu.

Procentowa ocena zaawansowania robót (w okresie sprawozdawczym): - …………………....... - ……………………..... Procentowa ocena zaawansowania robót (od początku realizacji inwestycji): - …………………….... - ………………………..

  - Roboty prowadzone w miesiącu sprawozdawczym.

- ………………………... - ………………………... - ……………………......

  - Roboty planowane do wykonania w następnym miesiącu.

- .......................... - ..........................

- Napotkane problemy przy robotach i zastosowane środki zaradcze

- Zgodność postępu robót z Harmonogramem

Założone w harmonogramie roboty do wykonania w m-cu ………. zrealizowano j.n. : - ……………… – ………%;

Załączniki:

Dokumentacja fotograficzna – tylko w wersji elektronicznej.

Białystok, ………………..