Załącznik nr 6 do SWZ

UMOWA NR ..................................

/PROJEKT UMOWY/

zawarta w dniu ........................... 2026 r. w Białymstoku, pomiędzy:

MIASTEM BIAŁYSTOK, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

................................................. – Prezydenta /Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku,

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

NIP 9662117220, REGON 050658640

a

.....................................................................................................................................................................

z siedzibą:.......................................................................................................................................................

NIP …………………… REGON ………………………, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

            - .................................................................................................................................................................

            - ................................................................................................................................................................

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, 
ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów spękań podłużnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Białegostoku.

- Zakres zamówienia obejmuje remont frezarką spękań podłużnych i poprzecznych w nawierzchniach bitumicznych wraz z uzupełnieniem masą zalewową:

- przy średniej szerokości szczeliny (przed frezowaniem) 15 mm;

- przy średniej szerokości szczeliny (przed frezowaniem) do 25 mm;

- przy średniej szerokości szczeliny (przed frezowaniem) do 50 mm.

- Wymagania dotyczące realizacji:

- każdorazowy zakres prac, termin oraz powierzchnię spękań do remontu, określi inspektor ZDM przy udziale Wykonawcy, protokołem konieczności;

- Średnia dzienna ilość nawierzchni przeznaczonej do naprawy (z wyłączeniem dni świątecznych) wynosi 200 mb. Termin realizacji prac określonych w protokole konieczności będzie stanowić wielokrotność 200 mb.;

- Zmiana terminu realizacji prac, może nastąpić jedynie na podstawie nowego protokołu konieczności. Zwiększenie zakresu remontu cząstkowego  (do 20% wartości określonej 
w protokole konieczności), może nastąpić w porozumieniu z inspektorem nadzoru, natomiast zwiększenie zakresu powyżej 20% wartości – na podstawie nowego protokołu konieczności;

- Wycięte powierzchnie winny być wyremontowane bezpośrednio po ich wykonaniu, nie później jednak niż w ciągu danej zmiany roboczej;

- Wykonawca winien zapewnić oznakowanie robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.);

- Wykonawca przy realizacji prac zastosuje materiały posiadające aprobatę techniczną (Krajową Ocenę Techniczną) dopuszczającą do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym;

- Wykonawca zapewni dostęp do zaplecza laboratoryjnego i na żądanie Zamawiającego będzie przedkładał wyniki badań laboratoryjnych oraz atesty materiałów używanych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, jeżeli w ocenie Zamawiającego, wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów nie spełniają wymaganej jakości, Zamawiający zleci wykonanie badań niezależnemu laboratorium. Koszty  badań poniesie Zamawiający, jeżeli wyniki badań będą tożsame z wynikami przedstawionymi przez Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszty wykonania niezbędnych badań poniesie Wykonawca;

- Zakończenie robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu e-mailem (potwierdzonym pismem) do godz. 10.00 w następnym dniu roboczym. Po zgłoszeniu zakończenia prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu obmiar robót i kosztorys. Zamawiający dokona odbioru prac przy udziale Wykonawcy, po sprawdzeniu obmiaru, jakości prac i kosztorysu powykonawczego w terminie 5-7 dni;

- Do przekazania robót oraz ich odbioru Wykonawca zapewni własny transport;

- Zamawiający planuje do remontu w okresie obowiązywania umowy do 3.000 mb. szczelin o szerokości do 15 mm; do 4.000 mb. szczelin o szerokości do 25mm oraz do 4.000mb. szczelin o szerokości do 50 mm;

- Na czas obowiązywania umowy Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za skutki i następstwa zdarzeń zależnych od nienależytego 
i nieterminowego wykonania umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

## OBOWIĄZKI WYKONAWCY

2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 z należytą starannością, 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania robót przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki i następstwa zdarzeń powstałych wskutek nienależytego wykonania tego obowiązku.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie powstałe szkody wyrządzone w trakcie wykonywania zlecenia w wyniku działania, uchybienia bądź zaniedbania swoich pracowników, podwykonawców, bądź przedstawicieli mające związek
z prowadzonymi pracami.

- Materiały oraz sprzęt niezbędny do wykonania umowy zapewnia Wykonawca własnym staraniem 
i na własny koszt.

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje do przestrzegania przepisów prawa z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 t.j.),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn.zm.),

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zgodę odpowiednich organów administracji na wytwarzanie
i zagospodarowanie odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach oraz udokumentować sposób gospodarowania tymi odpadami.

- Wykonawca oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytwórcą 
i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie realizacji robót i jest zobowiązany do właściwego postępowania z nimi. Zabronione jest zakopywanie, spalanie odpadów deponowanie w miejsca do tego nie przeznaczone.

- Wykonawca może wykorzystać materiał uzyskany w wyniku przekruszenia elementów rozbiórkowych oraz frezu z rozbiórki warstw bitumicznych do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego, natomiast niewbudowane materiały winien przewieźć na bazę Zamawiającego zlokalizowaną przy ul. Produkcyjnej 84B (klasyfikacji dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na placu budowy). Odpady nienadające się do wbudowania Wykonawca winien zutylizować 
we własnym zakresie.

- Złom uzyskany z prac rozbiórkowych stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania złomu do punktu skupu. Należność z tytułu sprzedaży złomu należy przekazać na konto bankowe Urzędu Miejskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się do stałego utrzymywania w czystości miejsc pracy, dróg transportowych, zaplecza oraz sąsiadujących z placem budowy nieruchomości w przypadku ich czasowego użytkowania lub zanieczyszczenia materiałami z budowy. W przypadku gdy ustalenie sprawcy zanieczyszczeń na Placu Budowy nie jest możliwe, za ich usunięcie odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzetelnego prowadzenia „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (BDO) poprzez sporządzanie karty przekazania odpadu oraz ewidencji wytworzonych odpadów (KEO)”.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

§ 4

- Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzających że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie określonym 
w ust. 1 wraz z dowodami opłacenia składek, nie później niż w dniu przystąpienia do świadczenia prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy i do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACĘ

§ 5

- W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i podwykonawcę osób wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przez cały okres wykonywania tych czynności. Obowiązek, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1, Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia przez nich pracy, poprzez przedłożenie Zamawiającemu wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia 
ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego (Wykonawca/Podwykonawca) i załączenie:

- poświadczonych za zgodność z oryginałem, kopii umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na fakt, iż umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji, wyliczenie ma charakter przykładowy. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r., sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z 2021 r. dalej RODO), a także przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z ww. przepisami; bądź

- innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika (np. oświadczeń zatrudnionych osób).

- W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 2 dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy przez tę osobę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
w kwestii spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 umowy;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1.

- Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia postanowień spójnych 
z ust. 1-5 w umowach zawieranych z podwykonawcami.

- W przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1-5 Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

TERMIN REALIZACJI

§ 6

- Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Umowa wygasa w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, przed terminem wskazanym w ust. 1.

## WYNAGRODZENIE

§ 7

- Wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynosi: cena brutto ………………………. zł (słownie……………………… złotych:) w tym: cena netto  …………………….. zł i podatek VAT w wysokości ……… %, co stanowi kwotę …………..  zł.

- Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone jako suma iloczynów cen jednostkowych brutto, zgodnych z formularzem cenowym oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych ilości prac.

- Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą: protokoły odbioru prac podpisane przez obie strony.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości prac określonych w poz. 1 – 3 formularza cenowego - załącznik Nr 1 do umowy, nie więcej jednak niż o 20 % w ramach danego rodzaju

- Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

8

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku: ………………………………………………………………………………………………. Termin zapłaty - 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku faktur ustrukturyzowanych za dzień otrzymania faktury ustrukturyzowanej wystawionej w trybie online, trybie offline24, trybie offline przyjmuje się datę nadania fakturze unikatowego numeru KSeF 
w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Za dzień otrzymania faktury wystawionej w trybie awaryjnym (którą winna być przesłana do KSeF w terminie do 7 dni od ustania awarii) oraz faktury, której 
nie obejmuje obowiązek KSeF, przekazanej w formie papierowej przyjmuje się dzień faktycznego otrzymania jej przez Zamawiającego.

Miasto Białystok jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Od dnia rozpoczęcia wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania w fakturach ustrukturyzowanych:

- w pozycji (węźle) Podmiot2 danych Nabywcy (MIASTO BIAŁYSTOK, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220) oraz wartość „1” w polu JST,

- w pozycji (węźle Podmiot3) danych Odbiorcy (Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 
15-950 Białystok, NIP: 5420304637) oraz wartość „8”- JST – odbiorca w polu Rola,

- w pozycji Warunki transakcji w sekcji Umowa - NR………… z dnia …………………………………;

- w pozycji Pozostałe informacje na fakturze w sekcji Pozostałe informacje w Stopce faktury 
Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich.

- W wyjątkowych wypadkach, jeżeli Wykonawca, przed przesłaniem do KSeF faktury, nie ma możliwości wystawienia w swoim programie do fakturowania faktury sprzedaży zawierającej dodatkowe dane takie jak nazwa, adres, rola, NIP Odbiorcy, numer i data umowy lub zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wpisanie tych danych w Uwagach w Stopce faktury.

- W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w fakturze ustrukturyzowanej wystawionej w Krajowym Systemem e-Faktur (KSEF), w szczególności w numerach identyfikacyjnych 
NIP Nabywcy i Odbiorcy, termin płatności faktury będzie liczony od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury.

- Wykonawca, po wystawieniu faktury ustrukturyzowanej w KSeF przekaże informację o jej wystawieniu w formie elektronicznej na adres e-mail: zdm.faktury@um.bialystok.pl, z podaniem numeru i daty wystawienia faktury.

- Dokumenty stanowiące podstawę wystawienia faktury (m.in. protokoły odbioru, PŚP) winny zostać dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11, do osoby wyznaczonej przez Zamawiającego 
w § 9 ust. 2 pkt 1) w wersji papierowej najpóźniej w dniu wystawienia faktury. Każdy przekazany przez Wykonawcę dokument winien być oznaczony w sposób umożliwiający jego jednoznaczne powiązanie z daną fakturą. Niedochowanie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, skutkować będzie koniecznością poprawienia wystawionej faktury. Termin płatności faktury będzie liczony od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

- Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.), ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, z wyjątkiem faktur korygujących.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. Wykonawca oświadcza, 
iż ww. rachunek rozliczeniowy widnieje w wykazie podmiotów wprowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

ZASADY WSPÓŁPRACY, PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 9

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współpracy przy wykonaniu niniejszej umowy, 
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o przebiegu
wykonania przedmiotu umowy, w tym o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach 
(w szczególności w uzyskaniu koniecznych opinii, decyzji, niedostępności materiałów budowlanych, urządzeń itp.), które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Jako przedstawicieli w zakresie wykonywania obowiązków umownych:

- Zamawiający wyznacza:

- ………………… nr tel. …………e-mail:  zdm@um.bialystok.pl

- ………………… nr tel. …………e-mail:  zdm@um.bialystok.pl

- Wykonawca wyznacza:

- .................... nr tel. …………e-mail: …………………………………

- ………………… nr tel. ………… e-mail: ………………………………..

- Wyżej wymienione osoby są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji oraz podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Każda ze Stron ma prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2, zawiadamiając o powyższym drugą Stronę. Zmiana osób oraz zmiana danych kontaktowych wymienionych w ust. 2, nie wymaga sporządzenia aneksu.

- Wszelkie informacje, zgłoszenia, uwagi  będą przekazywane  drogą elektroniczną na adresy
e-mail wskazane w ust. 2 ze skutkiem doręczenia.

PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY

# 10

- Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót:

- ……………………………………………………     ……………………………………………………….………………………………

Zakres                                                             Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele podwykonawców zaangażowanych w roboty (jeżeli są już znani)

- ……………………………………………………    ………………………………………………………………………..………………

Zakres                                                              Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele podwykonawców zaangażowanych w roboty (jeżeli są już znani)

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację prac.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca może:

- powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom,

- zrezygnować z podwykonawstwa.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy części zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą podmiotów, na których zasoby (potencjał techniczny) powoływał się w ofercie: nazwa podmiotu udostępniającego zasoby: ……………………… w zakresie: ………………………… w formie: …………………….…………. .

- Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy podmiotów, o których mowa w ust. 6 na każde wezwanie Zamawiającego oraz w dacie wystawienia faktury końcowej.

- Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa 
w ust. 6, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie, w jakim Wykonawca polegał na zasobach podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

UMOWA O PODWYKONAWSTWO

§ 11

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie  kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą

- Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane bądź projektu jej zmiany 
nie później niż 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę musi być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać:

- zakres powierzanych robót budowlanych (tożsamy z zakresem wynikającym z niniejszej umowy), wysokość wynagrodzenia  za powierzone prace,

- postanowienia tożsame z niniejszą umową w zakresie warunków płatności wynagrodzenia, terminów wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo,

- postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury; a w przypadku płatności 
w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy (wg kontraktu z Zamawiającym) postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury,

- zobowiązanie podwykonawcy, że faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy, wpływać będzie do Wykonawcy w terminie do 5 dni, licząc od dnia zakończenia tego okresu;
a w przypadku prac wykonywanych przez podwykonawcę w ostatnim okresie rozliczeniowym (wg kontraktu z Zamawiającym) w terminie do 3 dni licząc od dnia zakończenia tego okresu. Wykonawca najpóźniej na 2 dni przed płatnością swojej faktury przedstawi Zamawiającemu kopie wszystkich faktur wystawionych przez Podwykonawców za dany okres rozliczeniowy (podlegający zapłacie),

- katalog kar umownych obejmujący okoliczności wskazane w § 15 ust. 3 niniejszej umowy, ponadto musi przewidywać karę umowną za niewypełnianie obowiązku, o którym mowa w pkt 4) i 8) niniejszego ustępu,

- postanowienia zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,

- postanowienia zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych 
i związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego,

- zobowiązanie podwykonawcy do składania oświadczeń zgodnych z załączonym do umowy wzorem (zał. nr 1).

- w przypadku tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucji) poprzez potrącenie z wynagrodzenia, umowa musi zawierać oświadczenie podwykonawcy, że zatrzymana kwota traci charakter wynagrodzenia za roboty budowlane.

- w przypadku umowy o podwykonawstwo, której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić klauzulę waloryzacyjną dotyczącą zmiany wysokości wynagrodzenia na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w § 16 umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bądź projektu jej zmiany nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował  projekt umowy / projekt jej zmiany.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art. 647¹ § 3 Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej wymagań dotyczących umowy 
o podwykonawstwo określonych w niniejszej umowie.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował 
tę umowę.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000,00 zł.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

- Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz uprawnień z gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją umowy oraz o odstąpieniu od umów z podwykonawcami.

- Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

# ZMIANY UMOWY

§12

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie niemożliwe dotrzymanie terminu jej zakończenia, nastąpić może w następujących sytuacjach:

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami,

- wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy,

- w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej,

- w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków dostaw materiałów niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
(np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury transportowej ), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót.

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez nią stosownej dokumentacji. wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany (np. dokumentacja fotograficzna, dane IMGW).

- Każdorazowo okres, o który zostanie przedłużony termin wykonania prac zleconych protokołem konieczności musi być adekwatny do przyczyny, a jego wymiar powinien uwzględniać czas trwania przeszkody. Ponadto, Zamawiający na wniosek Wykonawcy w przypadkach obiektywnie uzasadnionych, doliczy czas mobilizacji Wykonawcy (sprzętu, personelu) konieczny do wznowienia robót, nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych.

- Z uwagi iż ilości prac określone w załączniku nr 1 do umowy są ilościami planowanymi, a ich ostateczna ilość będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb powstałych w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia ilości robót nie więcej jednak niż o 20 % w ramach danej pozycji, na co Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu.

- Z uwagi na okoliczności określone w § 7 ust. 3 umowy wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu zgodnie z wyceną robót określoną w formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do umowy).

KARY UMOWNE

13

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za niewykonanie w uzgodnionym protokołem konieczności terminie, zleconego do realizacji zakresu prac – w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1-6 umowy w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieprzedłożenie dowodów ubezpieczenia oc, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 umowy - 
w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy w dniu zawarcia umowy,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 16 w wysokości 2 000,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku nieusunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru prac oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- za brak udziału podmiotu udostępniającego zasoby (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu), w realizacji zamówienia w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa 
w § 11 ust. 3 pkt 3)

- w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

    - Przed wystawieniem noty obciążeniowej, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w trakcie, którego Wykonawca może przedstawić stanowisko poparte dowodami 
w celu wykazania, iż okoliczności stanowiące podstawę naliczenia kary umownej wynikają 
z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności. W razie zasadności naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową.

    - Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności przysługujących Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.

    - Łączna wysokość kar umownych (limit), które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy ze wszystkich tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 8) nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust.1 umowy.

    - Podstawą naliczenia kar jest wartość umowna określona w § 7 ust. 1 umowy w wysokości określonej w dniu podpisania niniejszej umowy.

    - Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 14

- Zamawiający może odstąpić od umowy gdy Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie od umowy z przyczyny, o której mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywiera skutek ex tunc oraz musi być złożone nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia wystosowania przez Zamawiającego drugiego upomnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

- sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od umowy;

- zabezpieczenia przerwanych prac na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy;

- sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych prac, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy;

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za prace wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

- Uprawienie, o którym mowa w ust. 1, nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Zamawiającego 
do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ustawy Pzp i Kodeksu Cywilnego.

KLAUZULE WALORYZACYJNE

§ 15

- Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
w przypadku zmiany:

- stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu 
w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

- W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających 
z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym 
niż pełen etat.

- W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego 
z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę 
lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

- W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające, uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego.

- W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy podwykonawców przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 - 4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności i przedłożeniem dowodów, stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany.

§ 16

- W przypadku zmiany cen kosztów związanych z realizacją Umowy, każdej ze stron przysługuje prawo do złożenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, na zasadach określonych 
w niniejszym paragrafie.

- Wartość netto określona w § 7 ust. 1 umowy będzie korygowana dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z poniższymi postanowieniami. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx

(budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej)

- W przypadku, gdyby którykolwiek ze wskaźników przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.

- Kwoty netto płatne Wykonawcy na podstawie umowy będą waloryzowane miesięcznie, począwszy od 7 miesiąca realizacji umowy, za który dokonano odbioru częściowego/końcowego prac poświadczonych stosownymi protokołami odbioru.

- Waloryzacja w danym okresie rozliczeniowym będzie możliwa dopiero gdy wskaźnik za dany miesiąc rozliczeniowy osiągnie wartość +/-3% w stosunku do miesiąca składania ofert (wartość wskaźnika inna niż 0,97000-1,03000). Wskaźnik należy obliczyć z dokładnością do 5 miejsc po przecinku.

- Waloryzacja następuje wówczas, gdy dochodzi do zmiany cen lub kosztów w danym okresie rozliczeniowym prac pozostałych do wykonania, po dacie złożenia wniosku i zostaje wyliczona zgodnie ze wzorem poniżej, do osiągnięcia limitu +/- 20% nieopłaconej części wynagrodzenia netto określonego w Umowie w dniu jej zawarcia.

- Określona niniejszym wzorem kwota netto stanowi podstawę do wystawienia faktury waloryzacyjnej.

- Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (Ww(n)) wyliczony według wzoru:

Ww (n)=a+1-a × (W0100×W1100×W2100×W3100×………….×Wn-1100×Wn100)

gdzie:

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

„a" - stały współczynnik o wartości [40 %] tj. część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100).

- W przypadku braku aktualnych wskaźników waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego protokołem odbioru częściowego. Przygotowując protokół odbioru częściowego, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym protokole odbioru częściowego, zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca, za który wystawiony był protokół odbioru częściowego, niezwłocznie po ich publikacji.

- Wykonawca oświadcza, iż w umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą, których okres obowiązywania wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy i przedmiotem umowy są roboty  budowlane/dostawy/usługi, waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy.

- Waloryzacji może podlegać tylko ta część wynagrodzenia, która pozostaje nieopłacona do czasu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

§ 17

- Strony umowy zobowiązują się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku 
z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa,

- wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej umowy,

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno 
w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje,

- tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy,

- nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy,

- tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych 
przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, 
o których strona ta poinformowała,

- stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych 
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do:

- informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych,

- informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności,

- informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim,

- udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2 i Dz.U.UE.L.2021.74.35), zwanego dalej RODO.

- W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, 
ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi strony umowy oraz osób biorących udział 
przy realizacji umowy.

GWARANCJA

§ 18

- Wykonawca niniejszym udziela  ……….* – letniej gwarancji (*uzupełnić zgodnie ze złożoną ofertą) na  wykonane roboty, licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.

- Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego. 
Przy wyznaczeniu terminu Zamawiający uwzględni technologię robót i ich wykonanie zgodnie 
ze sztuką budowlaną.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż  10 dni roboczych.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem wad w okresie gwarancji ponosi Wykonawca (m.in. koszty transportu, zapewnienia odpowiedniego sprzętu/urządzeń, organizacji ruchu na czas usunięcia wad itp.)

- Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1.Wykonawca oświadcza, iż rękojmia obejmuje również usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega ograniczeniu 
w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci w wykonaniu zlecenia udzielonego przez Zamawiającego na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Termin usunięcia wad określony w protokole odbioru końcowego może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wniosek Wykonawcy o zmianę terminu musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu pierwotnie wyznaczonego.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wyłączenia z zakresu udzielonej gwarancji zakresu robót planowanych do wykonywania przez inny pomiot zgodnie z decyzją Zarządcy drogi wydaną na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U z 2022 poz. 1693  ze zm.) bądź na podstawie oświadczenia Zarządcy terenu  o wyrażeniu zgody na lokalizację 
w pasie drogi wewnętrznej (w zależności od okoliczności konkretnego przypadku).W przypadku wyłączenia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy o przejęcie obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi przez nowy podmiot przy udziale Zamawiającego - zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

20

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy prawa polskiego  w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Pzp, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

21

Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, 
jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 poz. 902 t.j.)

22

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo 
Sąd powszechny w Białymstoku.

23

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

24

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną częścią umowy są:

- Formularz cenowy – załącznik nr 1;

- Warunki gwarancji – załącznik nr 2;

- Końcowe oświadczenie podwykonawcy (wzór) – załącznik nr 3.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy

Formularz cenowy

Wykonywanie remontów spękań podłużnych i poprzecznych

nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Białegostoku

| L.p. | Asortyment robót | Jednostka | Ilość robót | Cena jednostkowa brutto (z VAT) [zł] | Wartość robót [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonania frezarką remontu spękań podłużnych i poprzecznych w nawierzchniach bitumicznych wraz z uzupełnieniem masą zalewową przy średniej szerokości szczeliny (przed frezowaniem) 15 mm | mb | 3 000 |  |  |
| 2 | Wykonanie frezarką remontu spękań podłużnych i poprzecznych w nawierzchniach bitumicznych wraz z uzupełnieniem masą zalewową przy średniej szerokości szczeliny (przed frezowaniem) 25 mm | mb | 4 000 |  |  |
| 3 | Wykonanie frezarką remontu spękań podłużnych i poprzecznych w nawierzchniach bitumicznych wraz z uzupełnieniem masą zalewową przy średniej szerokości szczeliny (przed frezowaniem) 50 mm | mb | 4 000 |  |  |
|  |  |  | Razem brutto: |  | 0,00 |

Załącznik nr 2 do umowy

Białystok, ……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, Regon, adres internetowy, e-mail, nr telefonu i faksu)

- W Z Ó R -

KARTA GWARANCYJNA

(Gwarancja jakości)

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości

- Przedmiot karty gwarancyjnej……………………………………………………………………………

- Zamawiający jako Uprawniony………………………………………………………………………

- Wykonawca jako Gwarant:………………………………………………………………………………

- Umowa Nr  ......................      z dnia oraz: ....................................................

- Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji: (długości parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Data odbioru końcowego: dzień ..... miesiąc................. rok .....……

- Termin upływu gwarancji: dzień ..... miesiąc................. rok .....……

- Ogólne warunki gwarancji i jakości

  - Gwarant oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz innymi dokumentami będącymi częścią umowy, o której mowa w pkt 4.

  - Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

  - Okres gwarancji wynosi … lat, licząc od dnia spisania protokołu odbioru (jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji należy je wymienić w załączniku do niniejszej karty).

  - W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady/usterki, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady/usterki do momentu jej skutecznego usunięcia.

  - Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad/usterek, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

  - Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady/usterki powstałe na skutek:

- Siły wyższej;

- Działania osób trzecich;

- Szkód za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.

- Obowiązki Gwaranta:

- Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad/usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji w następujących terminach:

- awarii, wad stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym oraz wad uciążliwych - niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później niż w terminie 2 dni do dnia zgłoszenia, chyba że Uprawniony wyznaczy termin dłuższy;

- w pozostałych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu.

- Do czasu usunięcia awarii, wad, usterek Gwarant zabezpieczy teren.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterek nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Gwarant wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

- W przypadku, gdy wada/usterka elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad lub usterek.

- Stwierdzenie usunięcia wad/usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru usuniętych wad/usterek lub prac naprawczych.

- Odpowiedzialność Gwaranta

- Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad/usterek lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

- Gwarant niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych.

- Obowiązki Uprawnionego

Uprawniony zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej 
i protokołu odbioru robót w celu kwalifikacji zgłoszonych wad/usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia.

- Przeglądy gwarancyjne

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się raz w roku na wniosek Zamawiającego, 
z tym, że pierwszy przegląd nie później niż przed upływem 12 miesięcy od daty odbioru.

- W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Uprawniony powoła komisję odbioru pogwarancyjnego w skład, której wejdą przedstawiciele Gwaranta i Uprawnionego. Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie.

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony zawiadamiając o nim Gwaranta.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu przeglądu.

- Wszelkie koszty niezbędne do przeprowadzenia przeglądu ponosi Gwarant (m.in. pojazdy, sprzęt, specjalista, projekt organizacja ruchu itp.).

- Komunikacja

- O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie drogą elektroniczną na wskazane w pkt 3) adresy e-mail.

- Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie/usterce nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Uprawniony wyśle powiadomienie e-mailem na wskazany adres Gwaranta.

- Wszelka komunikacja prowadzona będzie elektronicznie pomiędzy przedstawicielami ze strony:

- Gwaranta – Pan/i - adres email ………………………….. tel. ……………………………………………

- Uprawnionego - adres email ………………………………. tel. ……………………………………………

- O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 3) strony zobowiązane są informować się niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres e-mail  za skutecznie doręczoną.

- Postanowienia końcowe

- W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady/usterki w wyznaczonym terminie, Uprawniony może usunąć wadę/usterkę w zastępstwie Gwaranta i na jego koszt po uprzednim powiadomieniu Gwaranta.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego.

- Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralną częścią umowy, o której mowa w pkt 4.

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Gwaranta:

................................................................

Podpisy

Załącznik nr 3 do umowy nr……………….

...........................dnia,..............................r.

..............................................

(nazwa podwykonawcy)

# OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: Wykonywanie remontów spękań podłużnych i poprzecznych

nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Białegostoku

Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….………. z siedzibą w …………………, oświadczam, iż wszystkie należności Podwykonawcy z tytułu wykonania i odebrania przez …………..………. (dalej: Wykonawca) zlecenia zgodnie z protokołem konieczności nr ………………………. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zostały uregulowane przez Wykonawcę w całości, zgodnie 
z postanowieniami Umowy. W związku z powyższym Zamawiający tj.: Miasto Białystok nie posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy.

…………………..…………………..………..

(podpis i pieczęć Podwykonawcy)