Projekt umowy - załącznik nr 6 do SWZ

UMOWA NR DIN-III.272. ……. .2026

zawarta w dniu …………………………………… 2026 r., pomiędzy

MIASTEM BIAŁYSTOK, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 9662117220, REGON 050658640, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

a

…………………………………………………………………… z siedzibą ………………………....………………………………………………………., NIP …………………………, REGON …………………………, KRS …………………………, zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………………………

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania bulwarów im. ks. dr Stanisława Hałko nad rzeką Białą wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), złożoną ofertą oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie jej realizacji. Szczegółowy zakres prac projektowych określono w załącznikach nr 1 - 2 do umowy.

- Zakres umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

- Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w art. 99-102 ustawy Pzp, w szczególności:

- przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny'',

- jeżeli przedmiot zamówienia zostanie  opisany w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) Wykonawca winien wskazać  w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,

- sporządzając dokumentację projektową Wykonawca opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, jest obowiązany wskazać, 
że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 
,,lub równoważne''.

## OBOWIĄZKI STRON

2

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie będzie w szczególności zobowiązany do:

- uzyskanie mapy do celów projektowych,

- uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów, warunków technicznych, niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień wymaganych prawem,

- opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej, która powinna zawierać wszelkie roboty budowlane zgodne z przepisami prawa,

- uzyskanie akceptacji koncepcji przez Zamawiającego pod względem zgodności z założeniami funkcjonalno-użytkowymi, w zakresie przyjętych rozwiązań i planowanych do użycia materiałów budowlanych,

- uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,

- przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew 
i krzewów, z uwzględnieniem nasadzeń zastępczych, opracowanie projektu nasadzeń (jeśli zaistnieje konieczność),

- opracowanie materiałów i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeśli zaistnieje konieczność),

- opracowanie projektowe dotyczące rozwiązań usunięcia stwierdzonych kolizji planowanej inwestycji z elementami uzbrojenia terenu lub wykonania koniecznych zabezpieczeń na podstawie warunków uzyskanych od gestorów,

- złożenie wniosku i uzyskanie decyzji Konserwatora Zabytków

- przygotowanie i złożenie wniosku w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego
w Białymstoku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,

- dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgłoszeń i zawiadomień do odpowiednich organów, instytucji, osób,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania umowy decyzji, zezwoleń, zgód, potwierdzeń, opinii, uzgodnień i stanowisk organów administracji i innych właściwych organów, instytucji i osób, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę,

- dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, nie więcej niż dwukrotnie, na wezwanie Zamawiającego, w terminach przez niego określonych, nie krótszych niż 14 dni od pisemnego zgłoszenia potrzeby aktualizacji przez Zamawiającego,

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu skanów/kopii/oryginałów dokumentów, 
o których mowa w ust. 1 pkt 3), 6), 6), 9), i 10)  niezwłocznie po ich otrzymaniu.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie będzie zobowiązany w toku wykonywania dokumentacji projektowej oraz w ramach świadczenia usług nadzoru autorskiego, do wprowadzenia 
do dokumentacji projektowej wszelkich zmian, które okażą się konieczne w związku z przebiegiem postępowań administracyjnych, w tym w szczególności w związku z wezwaniami odpowiednich organów, instytucji i osób lub w wyniku zmiany przepisów prawa, w terminach określonych w ww. wezwaniach 
lub wskazanych przez Zamawiającego.

- W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca będzie miał obowiązek:

- wyjaśniać wszelkie wątpliwości Zamawiającego odnośnie wykonanej dokumentacji projektowej 
na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji wykonywanej na jej podstawie w formie pisemnej i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w tym sporządzać dodatkowe rysunki, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,

- niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na terminy wykonania umowy lub koszty wykonania przedmiotu umowy albo na przyszłe koszty realizacji inwestycji,

- stosować i proponować najkorzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego,

- uzgadniać z Zamawiającym zastosowane rozwiązania techniczne i materiałowe, w szczególności 
te, które znacząco oddziaływać będą na wartość kosztorysową inwestycji.

- Zlecany niniejszą umową nadzór autorski, pełniony na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3,
art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418), obejmuje w szczególności:

- czuwanie nad zgodnością realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę inwestycji,

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- udział w naradach technicznych – przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(-ów) na budowie oraz w siedzibie Zamawiającego będzie wynikać z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,

- zapewnienie udziału w naradach technicznych projektantów w branżach wskazanych przez Zamawiającego,

- uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji.

- Zlecany niniejszą umową nadzór autorski obejmuje także wydawanie przez Wykonawcę, na wniosek Zamawiającego, w ciągu 3 dni roboczych, opinii dotyczącej technicznych możliwości, zasadności
i zgodności z dokumentacją projektową wykonania ewentualnych robót zamiennych i/lub dodatkowych i/lub zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu rzeczowego robót ujętych w przedmiarach.

- Pozytywna opinia Wykonawcy, o której mowa w ust. 6 skutkować będzie przygotowaniem i podpisaniem, 
także przez Wykonawcę, protokołu konieczności.

- Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych (lub do 14 dni roboczych 
w przypadku skomplikowanego charakteru robót) przedłoży, wynikającą z protokołu konieczności,
o którym mowa w ust. 7, dokumentację zamienną/dodatkową oraz/lub przedmiar robót z robotami ujętymi w tym protokole.

- Zamawiający zapozna się z dokumentacją projektową, przekaże ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji, o której mowa w ust. 8 oraz wyznaczy Wykonawcy termin na dokonanie uzupełnień bądź poprawę dokumentacji.

- Nadzory autorskie pełnić będą osoby posiadające uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności 
oraz uprawnienia i doświadczenie takie same lub wyższe od wymaganych w SWZ.

- Nadzór autorski będzie wykonywany od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do podpisania
protokołu odbioru końcowego robót i/lub uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu.

- W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jej część zostanie wykonana przez podwykonawcę/
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego
odpowiednio przez osobę/y, które opracowały dokumentację projektową. Ustanie stosunku pracy
lub innej umowy z autorem/autorami dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego.

- Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie może podejmować bez zgody
Zamawiającego decyzji, które miałyby wpływ, w szczególności na zakres wykonywanych robót oraz
wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy robót budowlanych.

- Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego, w tym 
także nad robotami dodatkowymi, zamiennymi, zamówieniami uzupełniającymi.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego, w tym koszty przejazdów na miejsce wykonywania robót budowlanych, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością uzależnioną od postępu robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

- Czynności, o których mowa w ust. 4 będą realizowane na wniosek Zamawiającego przekazany e-mailem lub zgłoszony telefoniczne, przy czym, powiadomienie powinno, w miarę możliwości, nastąpić, 
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z podaniem przyczyn wezwania.

- Czynności, o których mowa w ust. 5 i 8 będą realizowane na wniosek Zamawiającego przekazany pisemnie, lub e-mailem.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania m.in. uzupełnień, poprawy, wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia bez prawa żądania odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania prac z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia nie rzadziej niż raz w miesiącu raportu z przebiegu prac projektowych zleconych umową w siedzibie Zamawiającego - Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11.

## TERMIN REALIZACJI UMOWY

3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:

- opracowanie koncepcji –  w terminie do 15 dni od dnia podpisania umowy,

- opracowanie dokumentacji projektowej do 3 miesięcy od dnia akceptacji koncepcji,

- uzyskanie w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku pozwolenia na budowę  do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- pełnienie nadzoru autorskiego w przewidywanym okresie realizacji robót budowlanych,  tj. do dnia 15.11.2028 r.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust. 1 w następujących przypadkach:

- termin opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę określony 
w ust. 1 pkt 2) i 3)  z uwagi na:

- wystąpienie konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,

- zmianę danych, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźnienie 
w dostarczaniu danych dla Wykonawcy,

- zmianę warunków prowadzonych prac projektowych przez jednostki opiniujące, uzgadniające
lub zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,

- przedłużenie terminów uzgodnień, opinii lub zatwierdzeń przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające, o ile to przedłużenie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- żądanie przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nieujętych w przedmiocie niniejszej umowy,

- wystąpienie okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny,

- siłę wyższą lub okoliczności, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, mimo należytej staranności. Przyczynami tymi będą: zaniechania pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia organów administracyjnych, sprawujących władzę administracyjną wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, odwołania od decyzji lub zastrzeżenia zgłoszone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przez strony postępowania,

- wydłużenie procedury uzgadniania dokumentacji projektowej,

- wydłużenie postępowania w sprawie uzyskania warunków technicznych,

- zmianę personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia istotnej przyczyny uniemożliwiającej dotychczasowej osobie wykonywanie swoich obowiązków, na inną legitymującą się uprawnieniami i doświadczeniem wskazanym w SWZ i w ofercie.

- termin pełnienia nadzoru autorskiego określony w ust. 1 pkt 4) z uwagi na:

- wystąpienie  okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny,

- zmianę terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót budowlanych realizowanych na podstawie prac projektowych.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i wyrażenie zgody przez drugą stronę umowy oraz sporządzenie przez strony stosownego protokołu konieczności.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

4

- Ustalone w wyniku postępowania wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia wynosi:

cena brutto ....................... zł, (słownie ……………………………….), w tym: cena netto …………….…… zł i podatek VAT w wysokości …….… % co stanowi kwotę ………………... zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszt wszelkich opłat związanych z uzyskaniem niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej danych, materiałów, dokumentów np. takich jak: wtórnik geodezyjny 1:500, warunki techniczne, a także uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej przez uprawnione jednostki, kosztów dojazdów, diet i noclegów, wynikających z obowiązków Wykonawcy określonych w § 2, w tym także w zakresie pełnienia nadzorów autorskich.

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych działań związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia określonego w ust. 1 w sytuacjach określonych w art. 455 ustawy Pzp.

- Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia określonego w ust. 1 gdy wystąpi konieczność wykonania usług zamiennych lub innych usług niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

- Zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu usług nastąpią przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy usług będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego. Z tytułu zmniejszenia zakresu usług Wykonawca nie będzie wnosił o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowania, ani kar umownych. Minimalna wartość świadczenia, do której zapłaty zobowiązuje się Zamawiający, zgodnie z zastrzeżeniem określonym w art. 433 pkt 4 ustawy Pzp wynosi 80% wartości umownej wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 4 ust. 1, w wysokości określonej w dniu podpisania niniejszej umowy.

ODBIÓR PRAC

5

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową zgodnie
z przedmiotem zamówienia. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności opracowanej dokumentacji i celowości, któremu ma dokumentacja służyć oraz oświadczenie, iż dokumentacja projektowa została opisana zgodnie z art. 99 -103 ustawy Pzp, stanowi integralną część przekazywanej dokumentacji.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową oryginały wszystkich zgód, uzgodnień, decyzji itp. dokumentów wymaganych do wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

- Nazwy plików w wersji elektronicznej powinny wskazywać jednoznacznie na ich zawartość i być pogrupowane branżami w oddzielne foldery. Wersja elektroniczna ma być tożsama z wersją papierową.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć (1 kpl.) dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11, 15-950 Białystok, pokój nr 10.

- Odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczego (3 egz.), podpisanego bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę, odrębnie:

  - W zakresie koncepcji,

  - W zakresie dokumentacji projektowej.

- Za datę wykonania dokumentacji przyjmuje się dzień podpisania protokołu zdawczego przez Zamawiającego.

- Przy odbiorze opracowań Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia ich jakości, 
ale może wnieść zastrzeżenia na piśmie, które skutkują koniecznością dokonania uzupełnień, wyjaśnień bądź poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający przekaże ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia otrzymania jednego kompletu dokumentacji. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na dokonanie uzupełnień bądź poprawę dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wszystkie uwagi Zamawiającego w formie pisemnej. W przypadku wniesienia uwag 
po kolejnych wersjach dokumentacji projektowej zastosowanie ma tryb określony w niniejszym ustępie.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia ewentualnych zmian 
w dokumentacji projektowej, wynikających z potrzeby uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów 
do realizacji zadania.

- Protokół zdawczy, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) podpisany bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
w zakresie przekazania dokumentacji projektowej, stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT 
w wysokości 60% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1.

- Odbiór końcowy dokumentacji projektowej, nastąpi po wniesieniu uwag do dokumentacji przez Zamawiającego, usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad, przekazaniu dokumentacji w zakresie 
i ilości wskazanych w załączniku nr 1, 2 do umowy, uzyskaniu pozwolenia na budowę i podpisaniu bez uwag protokołu odbiorczego (3 egz.) przez Zamawiającego.

- Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbiorczego, o którym mowa w ust. 11.

- Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbiorczego przekazanej dokumentacji projektowej, 
w przypadku braku w zespole projektowym osób wskazanych w § 13 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 13 ust. 3.

- Protokół odbiorczy, o którym mowa w ust. 11 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT, 
w wysokości do 30 % wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.

- Wykonawca wystawi fakturę końcową o wartości min. 10 % wynagrodzenia o którym mowa w  § 4 ust. 1 umowy po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4) umowy. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest, potwierdzone przez Zamawiającego, oświadczenie Wykonawcy o pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach niniejszej umowy.

- Obowiązki określone w § 2 Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1.

6

1.	Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego, zgłoszony 
do Naczelnika Urzędu Skarbowego, rachunek nr …………………………………………………………….,w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonego rachunku lub faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 3-4 oraz  ust. 6-10.

2.	W przypadku faktur ustrukturyzowanych za dzień otrzymania faktury ustrukturyzowanej 
wystawionej w trybie online, trybie offline24, trybie offline przyjmuje się datę nadania
fakturze unikatowego numeru KSeF w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

3.	Za dzień otrzymania faktury wystawionej w trybie awaryjnym (która winna być przesłana 
do KSeF w terminie do 7 dni od ustania awarii) oraz faktury wystawionej w sytuacji awarii 
całkowitej systemu KSeF, której nie obejmuje obowiązek KSeF, przekazanej w formie
uzgodnionej (papierowej, elektronicznej) przyjmuje się dzień faktycznego otrzymania jej
przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego
wskazany w § 13 ust. 1 pkt 1) umowy, informację o wystawieniu faktury w Krajowym Systemie
e-Faktur (KSeF), niezwłocznie po jej wystawieniu.

- W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w fakturze ustrukturyzowanej wystawionej 
w Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), w szczególności w numerach identyfikacyjnych 
NIP Nabywcy i Odbiorcy, termin płatności faktury będzie liczony od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

- Dokumenty stanowiące podstawę wystawienia faktury winny zostać dostarczone przez 
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, reprezentowanego przez Departament 
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11 pok. 10, w wersji 
papierowej najpóźniej w dniu wystawienia faktury. Każdy przekazany przez Wykonawcę
dokument winien być oznaczony w sposób umożliwiający jego jednoznaczne powiązanie 
z daną fakturą. Niedochowanie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
skutkować będzie koniecznością poprawienia wystawionej faktury. Termin płatności
faktury będzie liczony od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

- W przypadku wystąpienia awarii KSeF, o której mowa w art. 106nf i art. 106ng ustawy o podatku od towarów i usług, faktury będą przesyłane w formie papierowej/udostępniane w formie elektronicznej na adres e-mail: din@um.bialystok.pl.

- Za dzień doręczenia faktury wystawionej w trybie awaryjnym i doręczonej w formie uzgodnionej (papierowej, elektronicznej) przyjmuje się dzień faktycznego otrzymania jej przez Nabywcę poza systemem KSeF lub datę przydzielenia numeru KSeF (w zależności co nastąpiło wcześniej).
W trybie awaryjnym, w terminie do siedmiu dni roboczych od zakończenia awarii Dostawca/Wykonawca przesyła fakturę do KSeF.

- Termin płatności faktury prawidłowo wystawionej w systemie KSeF i otrzymanej przez Zamawiającego, w przypadku niemożności jej pobrania w związku z wystąpieniem niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF  ulega wydłużeniu o okres tej niedostępności, awarii lub awarii całkowitej KSeF w sytuacji, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu wizualizacji tej faktury z nadanym numerem KSeF w formie papierowej lub elektronicznej. Termin płatności wyżej wskazanej faktury, z nadanym jej numerem KSeF, przekazanej w sposób określony w ust. 7, biegnie od dnia jej faktycznego otrzymania przez Zamawiającego.  Okres niedostępności, awarii lub awarii całkowitej KSeF zaokrągla się do pełnego dnia.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 1 rachunek bankowy jest jego rachunkiem 
rozliczeniowym, służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT (oświadczenie dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).

- Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą 
dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 9662117220, REGON 050658640 jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Dane do faktury:

- Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania w fakturach ustrukturyzowanych nazwy i adresu, numeru NIP, roli zarówno Nabywcy jak i Odbiorcy (Podmiot3):

- w pozycji (węźle) Podmiot2 dane Nabywcy (MIASTO BIAŁYSTOK, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220) oraz wartość „1” w polu JST,

- w pozycji (węźle Podmiot3) dane Odbiorcy (Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1,
15-950 Białystok, NIP: 5420304637) oraz wartość „8”- JST –  Odbiorca w polu Rola,

- w pozycji Warunki transakcji  w sekcji Umowa - nr i datę umowy

- w pozycji Pozostałe informacje na fakturze w sekcji Pozostałe informacje w Stopce faktury - pełną lub skróconą nazwę Odbiorcy faktury/Departamentu.

- W wyjątkowych wypadkach, jeżeli Wykonawca, przed przesłaniem do KSeF faktury,
nie ma możliwości wystawienia w swoim programie do fakturowania faktury sprzedaży zawierającej dodatkowe dane takie jak nazwa, adres, rola, NIP Odbiorcy, numer i data umowy lub zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wpisania tych danych w Uwagach w Stopce faktury.

- Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe.

- Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

- Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy. Każdej ze Stron przysługuje prawo do złożenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- Każda zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi na pisemny wniosek strony.

- Wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia (podwyższenie lub obniżenie) może zostać złożony nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia dotyczyć może jedynie wartości wynagrodzenia za usługę pozostałą do wykonania na przyszłość po dacie złożenia wniosku.

- Złożenie każdego kolejnego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia z tytułu zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nastąpi nie wcześniej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy od daty złożenia poprzedniego wniosku.

Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie dokonana w przypadku, gdy z kwartalnych komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Prezes GUS”) w sprawie zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (publikowanych na stronie: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/ w zakładce „Wskaźniki cen”), wynikać będzie, że wzrost/obniżenie cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z kolejnych kwartalnych komunikatów wyniesie łącznie co najmniej 5% (suma procentowych wskaźników zmiany cen wynikająca z kolejnych kwartalnych komunikatów).

- Początkowym terminem ustalenia zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, jest:

- w przypadku pierwszego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia – komunikat Prezesa GUS dotyczący kwartału następnego po kwartale, w którym Wykonawca złożył pierwszy wniosek,

- w przypadku drugiego i kolejnych wniosków o zmianę wysokości wynagrodzenia – komunikat Prezesa GUS dotyczący kwartału, w którym Wykonawca złożył kolejny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia.

- Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia powinna, za pomocą wszelkich dostępnych środków dowodowych, wykazać, że zmiana, o której mowa w ust. 21 i 22 powyżej, wpływa na koszty wykonania zamówienia.

- W oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu, wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane, na podstawie wniosku złożonego przez Stronę, w oparciu o wzór:

W = W x G x 1/2

gdzie:

ZW – wartość netto zmiany Wynagrodzenia,

W – wartość netto usługi wskazana w § 4 ust. 1 umowy pozostałej do wykonania od dnia następnego po dniu złożenia wniosku,

G – wysokość procentowa zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, wynikająca z kwartalnych komunikatów Prezesa GUS, ustalona w oparciu o postanowienia ust. 21 i 22 niniejszego paragrafu.

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 
i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- Warunkiem dokonania zmian jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany określonych w ust. 17 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy,

z zastrzeżeniem, że gdy przedmiotem umowy są dostawy lub usługi podstawą zmiany jest komunikat kwartalny Prezesa GUS dotyczący wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (publikowanych na stronie: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/ w zakładce „Wskaźniki cen”)

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zmiany jego wynagrodzenia, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie wskazujące listę podwykonawców, wobec których zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia.

- Maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia netto, jaką dopuszcza się w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia netto.

## KARY UMOWNE, RĘKOJMIA

7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 1)-3) niniejszej umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku zwłoki w dokonaniu uzupełnień lub poprawek oraz w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za każde, stwierdzone w formie pisemnej, np. wpisem w dzienniku budowy, nienależyte wykonanie umowy w zakresie obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego, określonych w § 2 umowy, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,

- w przypadku stwierdzenia sporządzenia dokumentacji projektowej niezgodnie z art. 99-102 ustawy Pzp w wysokości 300,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek w dokumentacji odebranej, o której mowa w § 5 ust. 8.

- w przypadku zmiany któregokolwiek z projektantów wskazanych w § 13 ust. 2 umowy, bez zgody Zamawiającego, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak udziału w realizacji przedmiotu umowy podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w § 13 ust. 6 umowy - karę w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa  w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp  w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w § 11 ust. 2.

- Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie przekroczy 10% ogólnej wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1.

- Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową.

- Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar z faktur Wykonawcy lub innych wymagalnych należności.

- Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, o ile Zamawiający nie skorzysta z uprawień określonych w ust. 7.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

8

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej, przesłane 
e-mailem. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem rękojmi ponosi Wykonawca.

- Data odbioru końcowego dokumentacji jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla prac objętych umową.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1,
jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.

- O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie 
po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, który nie może mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego
do usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej,
a koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- Wady dokumentacji projektowej, skutkujące w realizacji wzrostem kosztów budowy (braki, błędy
w dokumentacji projektowej) będą obciążały Wykonawcę, który zapłaci w całości udokumentowane nakłady z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu kosztów, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych.

- Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części przez Zamawiającego nie będzie interpretowane jako zwolnienie Wykonawcy od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności z tytułu wad dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania z tytułu następstw błędów projektowych 
do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego.

9

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji:

- wprowadzenie do obrotu,

- utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali
w szczególności poprzez reprodukowanie, w postaci publikacji drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

- powielenie i kopiowanie przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, skanowania, zapisu analogowego lub cyfrowego na wszelkiego typu nośnikach, w całości i we fragmentach, przy zachowaniu spójności rozwiązań projektowych,

- publiczne odtworzenie, wyświetlenie, udostępnienie, wystawienie przedmiotu umowy w całości
lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie w szczególności w utworach multimedialnych oraz materiałach informacyjnych i/lub promocyjnych Miasta Białegostoku,

- prezentacja oraz udostępnienie w całości lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki
i w każdej formie, jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, urzędom administracji państwowej, instytucjom, stowarzyszeniom, itp. w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień i/lub pozwoleń
na realizację,

- przechowywania na komputerach należących do Zamawiającego oraz udostępniania w ramach prowadzonych baz danych i serwisów informacyjnych, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne i informatyczne.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje w dacie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 10.

- Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu
na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy
nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

- Wykonawca oświadczy i zagwarantuje, iż korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia 
ich jakichkolwiek praw do dokumentacji projektowej, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, Wykonawca:

- przejmie i zaspokoi wynikające z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego,

- zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, postepowań, szkód, 
kar lub wszelkich innych wydatków powstałych w związku z korzystaniem utworu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SWZ.

11

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął prac objętych umową bez uzasadnionej przyczyny lub przerwał 
je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie Wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem lub wykonaniem dokumentacji projektowej lub jej części tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 2) i 3)

- suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 7 ust. 1 i 2 przekroczyła kwotę 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

- z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, który nie wywiązuje się z warunków pełnienia nadzoru autorskiego,

- Wykonawca dokona zmiany osób wskazanych w § 13 ust. 2 bez zgody Zamawiającego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu Wykonania części umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

12

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp.

- Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w przypadku zmiany:

- stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2024 r. poz. 1773),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2026 r. poz. 192),

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie
od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

- W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy 
 rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających 
 z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej
 do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia
 minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej  części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

- W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 3, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

- W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 4, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat 
do PPK przez podmioty zatrudniające, uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego.

§ 13

- Korespondencja w formie elektronicznej pomiędzy Stronami odbywać się będzie wyłącznie poprzez 
nw. adresy:

- Zamawiający – din@um.bialystok.pl;

- Wykonawca –  ………………………………………………..…………

Dokumenty/oświadczenia woli przekazane na/z ww. adresy(ów) uważa się za wiążące Strony. Korespondencję przekazaną na adresy inne niż wskazane w pkt 1) i 2) uważa się za nieskutecznie doręczoną. Zmiana adresów wskazanych w pkt 1) i 2) wymaga sporządzenia aneksu.

- Do wykonania prac projektowych, stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca wyznacza zespół projektowy w składzie zgodnym ze złożoną ofertą, tj.:

- …………………………………………………… - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, oraz doświadczenie przy realizacji co najmniej  ….. (wpisać zgodnie z ofertą) usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda dokumentacja mającej w swoim zakresie zagospodarowanie terenów zielonych o powierzchni min 900 m2 zawierające błękitno-zieloną infrastrukturę;

- …………………………………………………… - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej,

- …………………………………………………… - posiadający uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- ………………………………………………….. – posiadający uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- ………………………………………………….. – posiadający wykształcenie wyższe w specjalności architekt krajobrazu, ogrodnictwo lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie,

- Wykonawca  może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 2, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia zgodne
z uprawnieniami wymaganymi w SWZ i stosowne do wykonywanych czynności, ponadto osoba posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej musi posiadać doświadczenie takie same lub większe od przedstawionego w ofercie Wykonawcy. Dokumentacja projektowa musi być podpisana przez zatwierdzony przez Zamawiającego zespół projektowy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 2, jeżeli uzna, 
że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o której mowa w ust. 3, winna być dokonana
na piśmie i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizować umowę za pomocą innych podmiotów, na których 
zasoby zdolności technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) powoływał się w ofercie:

nazwa innego podmiotu  ………………………………….………………... w zakresie: ………………………………..………………..

- Wykonawca może dokonywać zmiany innych podmiotów, o których mowa w ust. 6 jedynie 
za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy inny podmiot. Nowy inny podmiot musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Jako pełnomocnika upoważnionego do uzyskania w imieniu Zamawiającego, uzgodnień do występowania w imieniu Zamawiającego o wydanie  niezbędnych decyzji, postanowień, wymaganych opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów, Wykonawca wyznacza:

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy podmiotów
o których mowa w ust. 6 umowy najpóźniej w dacie wystawienia faktury, o której mowa w § 5 ust. 14.

- W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia.

14

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.

15

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

16

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny w Białymstoku.

17

Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy (lub zamówienia), 
jak również przedmiot umowy (lub zamówienia) mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

18

- Strony umowy zobowiązują się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;

- wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej umowy;

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości 
jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, 
od której pochodzą informacje;

- tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy;

- nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy;

- tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową;

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, 
o których strona ta poinformowała;

- stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych 
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do:

- informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;

- informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;

- informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;

- udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.

- W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.

19

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego 
i 1 dla Wykonawcy.

- Integralnymi częściami umowy są:

- wykaz prac projektowych i innych usług objętych umową - załącznik nr 1,

- założenia funkcjonalno-użytkowe  – załącznik nr 2,

ZAMAWIAJĄCY                                                                			                       WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr DIN-III.272. …. .2026

Wykaz prac projektowych i innych usług objętych umową

| Lp. | Zakres prac projektowych | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koncepcja zagospodarowania | 2 egz. |
| 2. | Projekt budowlany: - projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany, - projekt techniczny. | 4 egz. |
| 3. | Projekty wykonawcze: - projekt architektoniczno-budowlany - projekt instalacji sanitarnych (jeżeli zajdzie potrzeba) - projekt instalacji elektrycznych - projekt drogowy - projekt zieleni | po 4 egz. |
| 4. | Przedmiary robót (oddzielnie każda branża) | po 2 egz. |
| 5. | Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z rozporządzeniem jw. – oddzielnie każda branża | po 3 egz. |
| 6. | Kosztorysy inwestorskie (z podziałem jak przedmiary robót) opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r, poz. 2458) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztorysów | po 2 egz. |
| 7. | Wersję elektroniczną projektu budowlanego, projektów wykonawczych i technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru w formacie *pdf., DWG, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w formacie *ath, *pdf, *excel. Układ, zawartość rzeczowa, numeracja – dokładnie tak jak w wersjach papierowych. | 1 egz. |
| 8. | Inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycją (przy konieczności wycinki uwzględnienie wszystkich robót związanych z wycinką, karczowaniem i wywozem oraz projekt nasadzeń zastępczych. | 2 egz. |

# Zakres zamówienia obejmuje również:

1.      uzyskanie mapy do celów projektowych,

- uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów, warunków technicznych, niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień wymaganych prawem,

- opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej, która powinna zawierać wszelkie roboty budowlane zgodne z przepisami prawa,

- uzyskanie akceptacji koncepcji przez Zamawiającego pod względem zgodności z założeniami funkcjonalno-użytkowymi, w zakresie przyjętych rozwiązań i planowanych do użycia materiałów budowlanych,

- uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,

- przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew 
i krzewów, z uwzględnieniem nasadzeń zastępczych, opracowanie projektu nasadzeń (jeśli zaistnieje konieczność),

- opracowanie materiałów i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeśli zaistnieje konieczność),

- opracowanie projektowe dotyczące rozwiązań usunięcia stwierdzonych kolizji planowanej inwestycji z elementami uzbrojenia terenu lub wykonania koniecznych zabezpieczeń na podstawie warunków uzyskanych od gestorów,

- złożenie wniosku i uzyskanie decyzji Konserwatora Zabytków,

- przygotowanie i złożenie wniosku w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego
w Białymstoku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,

- dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgłoszeń i zawiadomień do odpowiednich organów, instytucji, osób,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania umowy decyzji, zezwoleń, zgód, potwierdzeń, opinii, uzgodnień i stanowisk organów administracji i innych właściwych organów, instytucji i osób, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę,

- dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, nie więcej niż dwukrotnie, na wezwanie Zamawiającego, w terminach przez niego określonych, nie krótszych niż 14 dni od pisemnego zgłoszenia potrzeby aktualizacji przez Zamawiającego,

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Załącznik nr 2 do umowy nr DIN-III.272. …. .2026

Założenia funkcjonalno-użytkowe

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania bulwarów 
im. ks. dr Stanisława Hałko nad rzeką Białą wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

- Informacje

Zagospodarowanie bulwarów ks. dr St. Hałko w Białymstoku wraz z towarzyszącą infrastrukturą pieszą i rekreacyjną stanowi istotny element działań adaptacyjnych miasta do zmian klimatu. Projekt ten przyczyni się do łagodzenia efektu miejskiej wyspy ciepła oraz poprawy warunków środowiskowych w centrum miasta poprzez zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni i wprowadzenie zielono-błękitnych rozwiązań.

Bulwary znajdują się wzdłuż rzeki Białej w centrum Białegostoku na działkach o nr ewidencyjnym:384, 363/8 i 363/9 obręb 17 Bojary. Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr LXII/763/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23.10.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Sienkiewicza, Warszawskiej, Pałacowej, Al. J. Piłsudskiego i Fabrycznej). Bulwary znajdują się też w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.  Przedmiot zamówienia

Realizacja bulwarów ks. dr St. Hałko w Białymstoku ma na celu nie tylko poprawę estetyki 
i dostępności przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim wzmocnienie odporności miasta 
na skutki zmian klimatu oraz ograniczenie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, takimi jak fale upałów czy intensywne opady deszczu.

Po przebudowie Bulwary będą stanowiły element systemu zieleni miejskiej i błękitno-zielonej infrastruktury, łącząc istniejące tereny rekreacyjne i przyrodnicze z obszarami zabudowanymi. Dzięki temu: tworzy ciągłość ekologiczno-przestrzenną miasta, wspierając cyrkulację powietrza i naturalne procesy przyrodnicze, zapewnia mieszkańcom dostęp do zielonej przestrzeni w centrum miasta, pełni funkcję korytarza ekologicznego i rekreacyjnego w strukturze miejskiej.

Projekt modernizacji bulwarów ks. dr St. Hałko wdraża rozwiązania oparte 
na przyrodzie (Nature-Based Solutions), które:

- zwiększają retencję wód opadowych poprzez zastosowanie zielonych powierzchni, ogrodów deszczowych,

- obniżają temperaturę otoczenia dzięki dodatkowej roślinności i zacienieniu, ograniczając efekt miejskiej wyspy ciepła,

- poprawiają bilans wodny i mikroklimat miejski, zwiększając odporność środowiska na susze i ekstremalne zjawiska pogodowe.

Z uwagi na rosnącą częstotliwość intensywnych opadów i gwałtownych zjawisk atmosferycznych, bulwary ks. dr St. Hałko będą pełnić także funkcję przestrzeni retencyjnej. Zastosowane rozwiązania przyrodnicze umożliwią kontrolowane odprowadzanie i magazynowanie wód opadowych, co zmniejszy ryzyko: podtopień terenów miejskich, przeciążenia kanalizacji deszczowej, degradacji infrastruktury miejskiej w wyniku erozji wodnej.

Modernizacja bulwarów ks. dr Stanisława Hałko spowoduje zwiększenie wykorzystania „zielonej wyspy” położonej w centrum miasta, w zurbanizowanej części Białegostoku do działań wpisujących się w założenia Planu Adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2030.

Planowane na bulwarach działania to:

- Wprowadzenie dodatkowej zieleni miejskiej na bulwarach ks. dr St. Hałko będzie prowadziło do redukcji temperatury i poprawy mikroklimatu. Dokonanie nasadzeń w przestrzeni przyulicznej drzew, krzewów i roślinności niskiej zwiększy udział powierzchni biologicznie czynnych w zabudowanej części miasta. Zieleń będzie obniżała temperaturę otoczenia poprzez zacienienie i parowanie (efekt chłodzenia ewaporacyjnego), ograniczała nagrzewanie się nawierzchni, poprawiała cyrkulację powietrza i jakość mikroklimatu miejskiego. Zwiększy także bioróżnorodność rodzimych gatunków flory.

- Zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej. Ciągi piesze zostaną wykonane z materiałów o wysokiej przepuszczalności i jasnej barwie, co ograniczy nagrzewanie powierzchni, umożliwi infiltrację wody opadowej do gruntu w miejscu jej opadu, zmniejszy spływ powierzchniowy i ryzyko podtopień podczas ulewnych deszczy.

- Mała infrastruktura zaplanowana w projekcie będzie wspierała komfort użytkowników 
i adaptację do klimatu. Elementy małej architektury (ławki, pergole, trejaże itp.) będą pełniły funkcję przestrzeni odpoczynku w cieniu i chłodzie, co jest szczególnie istotne 
w okresach upałów i w miejscu lokalizacji bulwarów. Dzięki zastosowaniu naturalnych materiałów i roślinności, elementy te będą współtworzyć przyjazne, chłodniejsze mikrośrodowisko.

- Zakłada się, że w projekcie nastąpi wykorzystanie wód opadowych w sposób zrównoważony. W ramach zagospodarowania bulwarów planuje się system odprowadzania i retencjonowania wód deszczowych (np. niecki retencyjne, ogrody deszczowe). Rozwiązania te zapobiegają zalewaniu terenów podczas intensywnych opadów, zwiększają zdolność miasta do zatrzymywania wody i przeciwdziałania skutkom suszy.

Działania na terenie bulwarów ks. dr St. Hałko, poprzez zastosowanie rozwiązań opartych 
na przyrodzie, przyczynią się do:

- ograniczenia efektu miejskiej wyspy ciepła,

- poprawy retencji wód opadowych,

- poprawy funkcjonalności, absorpcji terenów zielonych w centrum miasta,

- zwiększenia bioróżnorodności rodzimych gatunków flory i fauny,

- poprawy jakości życia i komfortu mieszkańców BOF.

Uwagi:

- Zakres zamówienia nie przewiduje przebudowy kanalizacji,

- Stosujemy nasadzenia jedynie gatunków roślin, krzewów, drzew rodzimych,

- Wycinkę drzew i krzewów istniejących ograniczyć do niezbędnego minimum,

- Zastosowane nawierzchnie mają być przepuszczalne,

- Zakres zamówienia nie przewiduje regulacji rzeki,

- Przewidzieć oświetlenie bulwarów w minimalnym zakresie.