Z A M A W I A J Ą C Y:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Pl. Starynkiewicza 5

02-015 Warszawa

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ

(OPIW)

SEKTOROWE NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM

prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

pn.

„Dostawa i wdrożenie systemu klasy ERP, wspierającego obszary Finanse-Księgowość, Środki Trwałe, Windykacja, Logistyka, Transport, Inwestycje i Zarządzanie Majątkiem”

Warszawa, marzec 2026 roku

ZATWIERDZAM:

/złożono podpisy elektroniczne /

Niniejszy OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ (dalej jako „OPIW”) zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
|  | Część I | Instrukcja dla wykonawców (IDW) |
|  | Część II | Opis potrzeb Zamawiającego i cechy charakterystyczne dostaw, stanowiących przedmiot zamówienia |

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

# NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna, Plac Starynkiewicza 5, 02 – 015 Warszawa

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138, NIP: 525-00-05-662, Regon: 015314758, BDO: 000020307, Kapitał zakładowy Spółki: 2.823.080.100,00 zł (kapitał wpłacony w całości).

Postępowanie organizuje:

## Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań

# OKREŚLENIA UŻYWANE W OPIW

Pojęcia stosowane w OPIW mają znaczenie tożsame z pojęciami używanymi w:

  - ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: „ustawą Pzp”;

  - aktach wykonawczych do ustawy Pzp, w szczególności:

    - rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji”;

    - rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych”;

  - ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – zwanej dalej jako: Kodeks cywilny lub KC;

  - innych aktach prawa polskiego lub prawa UE stosowanego bezpośrednio;

  - wdrażanych przepisach prawa UE, w szczególności:

    - dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE;

    - dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

# TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie sektorowych negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań oraz kryteriów oceny ofert i ich wag, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie oraz w opisie potrzeb i wymagań. Podczas negocjacji Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich wykonawców.

Prowadzone negocjacje mają charakter poufny.

Zamawiający nie przewiduje podziału negocjacji na etapy.

# OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i wdrożenie systemu klasy ERP, wspierającego obszary Finanse-Księgowość, Środki Trwałe, Windykacja, Logistyka, Transport, Inwestycje i Zarządzanie Majątkiem.

  - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

  - Opis potrzeb Zamawiającego i cechy charakterystyczne dostaw, stanowiących przedmiot zamówienia przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II niniejszego OPIW.

  - Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji całego zamówienia.

  - Zamawiający informuje, że zakazane jest powierzanie wykonania części zamówienia podwykonawcom oraz korzystanie z dostawców, o których mowa w art. 5k ust. 1 lit. a) – c) rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - Zamawiający nie korzysta z przewidzianej w art. 58 ust. 4 ustawy Pzp możliwości określenia warunków realizacji zamówienia przez wykonawców ubiegających się wspólnie o jego udzielenie w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców. Zamawiający nie żąda wykonania kluczowych zadań przez konkretnego z wykonawców.

- MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LUB REALIZACJI ZAMÓWIENIA, NIEPODLEGAJĄCE NEGOCJACJOM, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ WSZYSTKIE OFERTY

  - Zamawiający nie dopuści składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuści składania ofert wariantowych.

- KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW

  - O udzielenie zamówienia i udział w negocjacjach mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

      - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów, tj.:

        - Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań w niniejszym zakresie.

      - zdolności technicznej lub zawodowej (DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY), tj.:

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali:

        - dwa wdrożenia zrealizowane dla 2 różnych podmiotów (w ramach jednej lub kilku odrębnych umów dla jednego podmiotu), polegające na dostawie i wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, z których każde:

- obejmowało łącznie co najmniej 3 obszary z zakresu: Finanse-Księgowość, Windykacja (obowiązkowy obszar dla każdego z 2 wdrożeń, ponadto ten obszar musi obsługiwać minimum 15 000 kontrahentów), Środki Trwałe, Logistyka, Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty, Inwestycje,

- łącznie było o wartości równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 
5 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),

- zostało realizowane w organizacji posiadającej minimum 200 użytkowników oferowanego systemu.

(Zamawiający dopuszcza, aby każde z powyższych 2 wdrożeń było zrealizowane etapami dla jednego podmiotu, na podstawie odrębnych umów ale finalnie obejmowało wszystkie elementy określone powyżej)

        - co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług utrzymania oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (w dowolnej wersji), która:

- obejmowała swym zakresem minimum obszary: Finanse-Księgowość, Windykacja (minimum 15 000 obsługiwanych kontrahentów), Logistyka, Inwestycje oraz co najmniej jeszcze jeden obszar z zakresu: Środki Trwałe, Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty,

- była świadczona dla organizacji posiadającej minimum 200 użytkowników,

- była realizowana dla jednego podmiotu przez minimum 24 miesiące, w ramach jednej lub kilku odrębnych umów;

      - zdolności technicznej lub zawodowej (OSOBY) tj.:

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

        - Kierownikiem Projektu (1 osoba), który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, spełniającym wszystkie z poniżej wymienionych wymagań:

- posiada wykształcenie wyższe,

- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika projektu,

- pełnił funkcje Kierownika Projektu, przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (dowolnego), obejmującym co najmniej 3 obszary z zakresu: Finanse-Księgowość, Windykacja, Środki Trwałe, Logistyka, Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty, Inwestycje, o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 5 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym dla organizacji posiadającej co najmniej 200 użytkowników,

- pełnił funkcje Kierownika Projektu, w co najmniej 2 (innych od wykazywanego na potrzeby warunku określonego powyżej) zakończonych projektach polegających na wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (dowolnego), o wartości każdego projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość  3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),

- posiada znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym;

        - jednym Architektem systemu spełniającym wszystkie z poniżej wymienionych wymagań:

- posiada wykształcenie wyższe,

- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku architekta systemu,

- pełnił funkcję Architekta systemu, przez cały okres trwania projektu w co najmniej 1 zakończonym projekcie, polegającym na dostawie i wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), obejmującym co najmniej 3 obszary z zakresu: Finanse-Księgowość, Windykacja, Środki Trwałe, Logistyka, Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty, Inwestycje, o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 5 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym dla organizacji posiadającej co najmniej 200 użytkowników,

- pełnił funkcję Architekta systemu przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 2 (innych od wykazywanego na potrzeby warunku określonego powyżej) zakończonych projektach polegających na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),

- posiada znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym;

        - po co najmniej 1 Konsultancie wiodącym (jeden Konsultant wiodący może być przypisany tylko do jednego obszaru) w każdym z obszarów: Finanse-Księgowość, Windykacja, Środki Trwałe, Logistyka, Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty, Inwestycje, z czego każdy Konsultant wiodący ma spełniać poniższe kryteria:

- posiada minimum 5 lat doświadczenia w realizacji (udziale) wdrożeń oferowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję) w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący,

- pełnił funkcję Konsultanta wiodącego w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym w organizacji posiadającej minimum 200 użytkowników;

        - po co najmniej 1 Konsultancie wspomagającym (jeden Konsultant wspomagający może być przypisany tylko do jednego obszaru) w każdym z obszarów: Finanse-Księgowość, Windykacja, Środki Trwałe, Logistyka, Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty, Inwestycje, z czego każdy Konsultant wspomagający ma spełniać poniższe kryteria:

- posiada minimum 3 lata doświadczenia w realizacji (udziale) wdrożeń oferowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję) w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wspomagający,

- pełnił funkcje Konsultanta w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wspomagający przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym w organizacji posiadającej minimum 100 użytkowników;

Zamawiający nie dopuszcza wskazania tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji w zakresie Zespołu osób wymienionych powyżej.

W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.

      - sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

        - wykonawcy, którzy posiadają zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości stanowiącej równowartość co najmniej 3 000 000,00 zł.

      - warunek na podstawie art. 393 ust 1 pkt. 2) ustawy Pzp:

        - wykonawca musi być partnerem producenta oprogramowania w zakresie dostawy i wdrożenia oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP.

    - nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

      - art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp;

      - art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7-10 ustawy Pzp;

      - art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

      - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ustawy Pzp, oceniana będzie łącznie ich: zdolność techniczna i zawodowa, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wymagania w tym zakresie  może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy wykonawcy). Natomiast brak podstaw wykluczenia będzie oceniany w odniesieniu do każdego z wykonawców niezależnie.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takich przypadkach wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Zamawiający informuje, że zakazane jest poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów, o których mowa w art. 5k ust. 1 lit. a) – c) rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

  - Zamawiający wymaga, aby w przypadku udostępnienia wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności lub sytuacji, wykonawca wykazał, iż nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.1.2 IDW. W tym celu Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.3 – 6.2.7 IDW.

  - Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom, o którym/ych mowa w pkt 3.4 IDW, wykazania braku istnienia wobec każdego z nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.2 IDW, z zastrzeżeniem pkt 5.5 IDW.

  - W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany w uchwale Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych.

- WYKAZ ŻĄDANYCH PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INFORMACJA 
O ETAPACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, NA KTÓRYCH WYKONAWCY BĘDĄ OBOWIĄZANI DO SKŁADANIA WSZYSTKICH LUB NIEKTÓRYCH PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

  - Zamawiający bada spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia wg zasad określonych w pkt 6.2–6.6 IDW.

  - Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od wszystkich wykonawców przedłożenia:

    - aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.1.1 IDW, 
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”) – wzór: załącznik nr 2 do IDW.

Wykonawca, zamieszcza w Części II sekcja C jednolitego dokumentu informację o tym, czy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli tak, zaleca się podanie nazw (firm) podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    - w przypadku wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów - w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia jednolitych dokumentów dotyczących tych podmiotów.

Jeżeli nic innego nie będzie wynikało z wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub dokumentów do niego załączonych, w przypadku wykonawcy, który w Części II sekcja C jednolitego dokumentu wskaże, że powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna, że załączony/ne do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jednolity/te dokument(y) nie dotyczące wykonawcy/ców dotyczą podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia jednolitego dokumentu w zakresie koniecznym do wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału (z uwzględnieniem treści IDW) – CZĘŚCI I, II, III i VI formularza jednolitego dokumentu. W CZĘŚCI IV formularza Zamawiający żąda wypełnienia jedynie sekcji  (wykonawca nie wypełnia pozostałych sekcji CZĘŚCI IV).

Wykonawca nie wypełnia CZĘŚCI V formularza.

    - aktualnego na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zaleca się, aby wyżej wymienione oświadczenie zostało sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do IDW;

W przypadku wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów - w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 5.1.2.3 – 5.1.2.4 IDW - wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń z pkt. 6.2.3 dotyczących tych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do IDW.

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:

      - art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

      - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

    - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentu potwierdzającego, że przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

    - zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - także dokumentu potwierdzającego, że przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności należnych składek wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

    - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 IDW składa odpowiedni dokument lub dokumenty, przewidziane w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 IDW, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

  - Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do postępowania Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga od wszystkich wykonawców przedłożenia:

    - w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.1.1.1:

      - Nie dotyczy.

    - w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.1.1.2:

      - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

      - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Zaleca się, aby wykaz usług i dostaw był sporządzony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 5a i 5b do IDW.

    - w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.1.1.3.:

      - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zaleca się, aby wykaz osób był sporządzony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do IDW.

    - w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.1.1.4.:

      - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 6.5.4.1 IDW, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

    - celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.1.1.5.:

      - certyfikat lub oświadczenie lub inny dokument wystawiony przez producenta oprogramowania potwierdzający, że wykonawca jest partnerem producenta oprogramowania w zakresie dostawy i wdrożenia oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP.

  - Jeśli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub inne oświadczenia składa osoba która nie jest umocowana do reprezentacji wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub podmiotów udostępniających zasoby) do wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć pełnomocnictwo, określające zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument z podpisem odręcznym mocodawcy – przekazuje się kopię tego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę lub notariusza. W przypadku gdy prawo do udzielenia pełnomocnictwa nie wynika z dokumentów dostępnych w ogólnodostępnych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez wykonawcę - wraz z pełnomocnictwem należy złożyć, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokumenty, z których wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu.

  - Dotyczy odpowiednio pkt. 6.5.2.- 6.5.5. IDW:

    - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji ww. podmiotów, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – w takim wypadku wykonawca wskaże Zamawiającemu taką bazę danych.

    - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów (np. zobowiązania innego podmiotu), które określają:

      - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

      - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

      - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

      - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

    - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które sformułował wobec wykonawcy;

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.4, 6.2.6-6.2.8 IDW składa odpowiedni dokument lub dokumenty, przewidziane w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych.

  - W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych  środków dowodowych, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych podmiotowe środki dowodowe wskazane przez wykonawcę.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt 6.8 IDW Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.

  - W przypadku wskazania przez wykonawcę podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w niniejszym rozdziale, które pozostają w dyspozycji Zamawiającego, Zamawiający, korzysta z posiadanych podmiotowych środków dowodowych, gdy wykonawca potwierdzi ich aktualność.

  - Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w punkcie 6 IDW, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że Zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu.

  - Podmiotowe środki dowodowe składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z uwzględnieniem szczegółowych zasad przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej, tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  - Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia (po etapie składania ofert, przez zaproszonych do składania ofert Wykonawców) wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych  na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (Zamawiający, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona badania  i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia; postanowienia pkt. 6.3. – 6.4. oraz pkt. 6.8.- 6.16. IDW stosuje się odpowiednio):

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:

      - art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

      - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

    - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentu potwierdzającego, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

    - zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - także dokumentu potwierdzającego, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

    - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

    - oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ oraz oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.2.3 IDW, dotyczących podstaw wykluczenia, o których mowa w:

      - art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

      - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

      - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

      - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

      - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji;

      - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

      - art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

      - art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-10 ustawy Pzp.

    - oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego, która stanowi stronę internetową prowadzonego postępowania i na której będą udostępniane wszelkie informacje, dokumenty i wyjaśnienia związane z postępowaniem. Komunikacja odbywa się z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.

  - Platforma Zakupowa Zamawiającego jest narzędziem do elektronicznej komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą i dostępna jest pod adresem 
https://mpwik-waw.eb2b.com.pl. Na Platformie Zakupowej Zamawiającego udostępnione zostaną ew. zmiany i wyjaśnienia treści opisu potrzeb i wymagań, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  - Proces rejestracji został opisany na Platformie Zakupowej Zamawiającego - link: https://mpwikwaw.eb2b.com.pl/contractor/register. Informacje tam zawarte stanowią dokument zamówienia.

  - Platformę Zakupową Zamawiającego przyjmuje się jako jedyne narzędzie do komunikacji. Zamawiający nie dopuszcza innej formy komunikacji, niż opisana w niniejszym punkcie. 
Do wyjaśnień oraz zmian treści opisu potrzeb i wymagań, w zakresie niezbędnym
do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odpowiednio stosuje się przepisy art. 135 ust. 1 i 6, art. 136, art. 137 ust. 1–6 oraz art. 143 ust. 2–5.

  - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz JEDZ wykonawca przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, w ten sposób, że w zakładce “Załączniki” składa (załącza) wymagane dokumenty w formie elektronicznej, tj. opatrzone, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Szczegółowa Instrukcja składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz JEDZ za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego:

    - Zamawiający dopuszcza formaty przesyłanych danych określone w przepisach wskazanych w § 2 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji, w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Zaleca się sporządzenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, JEDZ i innych dokumentów w formacie .pdf i opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.

    - Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może korzystać z elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (narzędzia ESPD) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. Bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu ESPD możliwy jest pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl. Wykonawca może także skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW.

    - Wykonawca podpisuje pod rygorem nieważności wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

    - Podpisany przez wykonawcę dokument elektroniczny zostanie automatycznie zaszyfrowany w momencie załączenia go przez wykonawcę na Platformie Zakupowej Zamawiającego w zakładce „Załączniki”. Wykonawca załącza dokumenty do danego postępowania, w którym ubiega się o udzielenie zamówienia.

    - Pliki załączone w ww. sposób przez wykonawcę na Platformie Zakupowej Zamawiającego i zapisane, nie są widoczne dla Zamawiającego, gdyż są w systemie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia jakiegokolwiek pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

    - Po upływnie terminu otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zamawiający samodzielnie za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego odszyfruje załączone pliki.

    - Datą i godziną przesłania dokumentów jest chwila odbioru danych przez Platformę Zakupową Zamawiającego i stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

  - Wszelkie pozostałe dokumenty i oświadczenia oraz informacje, Zamawiający i wykonawcy będą sobie wzajemnie przekazywali za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, w ten sposób, że w zakładce “Pytania/Informacje” złożą (załączą) wymagane dokumenty elektroniczne.

  - Dokumenty oświadczenia i informacje przekazywane na Platformie Zakupowej Zamawiającego w zakładce “Pytania/Informacje” nie będą zaszyfrowane.

  - Zasady składania wszelkich dokumentów oświadczeń i informacji nie opisane wyżej określa rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji.

  - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, z uwagi na wystąpienie jednej z okoliczności, o której mowa w art. 65 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności w odniesieniu do przedmiotowego środka dowodowego, można będzie je przekazać za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Pani Karolina Długołęcka

tel. (+48 22) 445 53 16 w godz. 8:00 – 15:00

e-mail: k.dlugolecka@mpwik.com.pl

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (NIE DOTYCZY ETAPU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – DOTYCZY DOPIERO ETAPU SKŁADANIA OFERT)

  - Zaproszony do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 200 000,00 złotych. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

  - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

    - pieniądzu;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w Pekao S.A., Nr rachunku 32 1240 6003 1111 0000 4944 9529 z dopiskiem: „Wadium do post. nr 00176/WS/PW/PZP-DRZ-WRP/D/2026”, przy czym przed upływem terminu do składania ofert środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii odcinka polecenia dokonania przelewu.

  - W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, podlegać prawu polskiemu i winna zawierać następujące elementy:

    - nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;

    - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

    - kwotę gwarancji;

    - termin ważności gwarancji;

    - bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;

    - nie może zawierać postanowienia, iż zwrot oryginału gwarancji będzie skutkował wygaśnięciem gwarancji.

  - Zaleca się również, aby gwarancja zawierała adres poczty elektronicznej gwaranta, na który Zamawiający będzie mógł przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium. Brak adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w treści gwarancji nie będzie stanowił podstawy do uznania wadium za wniesione w sposób nieprawidłowy.

  - Wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego (wystawionego przez gwaranta) dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

  - Zamawiający zwraca wadium w okolicznościach i w sposób wskazany w art. 98 ustawy Pzp.

  - Wykonawca będzie pozostawał związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W przypadku gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający, zwróci się jednokrotnie przed upływem terminu związania ofertą, do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga w tym przypadku złożenia w postaci elektronicznej pisemnego (w rozumieniu art. 7 pkt 16 ustawy Pzp) oświadczenia wykonawcy o wyrażeniu zgody na przedłużenie tego terminu.

  - Jeżeli Zamawiający wymagał wadium, przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi odpowiadać treści niniejszego OPIW i wskazanych w nim dokumentów zamówienia. Wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu powinien być sporządzony na formularzu zgodnym w treści z formularzem Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik nr 1 do IDW.

  - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowania sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

  - Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce “Załączniki” podpisane przez osoby uprawnione następujące dokumenty i oświadczenia:

    - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z treścią formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 1
 do IDW;

    - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

    - Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa na zasadach opisanych w IDW w formie zgodnej z rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji (jeżeli dotyczy);

    - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli wykonawca korzysta z udostępnienia zasobów);

    - Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w przypadku, gdy wykonawca zastrzega określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);

    - Podmiotowe środki dowodowe określone w pkt. 6.2.3. – 6.2.7. oraz 6.5. IDW (podmiotowe środki dowodowe składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 
w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem z uwzględnieniem szczegółowych zasad przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji).

  - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji wykonawcy określonym w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych – w takim wypadku wykonawca wskaże Zamawiającemu taką bazę danych i przekazał dane umożliwiające dostęp do takich dokumentów. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wszystkie dokumenty i oświadczenia, które wymagają podpisu winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych wykonawcy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Nie podlegają ujawnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku wykonawca musi te informacje oznaczyć napisem „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”. Wykonawca powinien wskazać w formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu numery stron oraz rodzaje (nazwy) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

UWAGA!!! Dokumenty oznaczone jako „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” należy odpowiednio oznaczyć i załączyć na Platformie Zakupowej, jako oddzielny plik. W przypadku załączania ww. dokumentów należy przy ich załączaniu odznaczyć odpowiedni checkbox.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zmienić złożony przez siebie wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Powiadomienie o zmianie musi być złożone z dopiskiem: „Zmiana” według zasad przewidzianych dla złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wycofać złożony przez siebie wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wycofać może jedynie osoba należycie umocowana.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, bądź też przygotowane przez wykonawcę o treści zgodnej z niniejszą IDW.

  - Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

    - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA WNIOSKÓW. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

  - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć (załączyć) na Platformie Zakupowej Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 24-04-2026 r. | do godz. | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Otwarcie wniosków na Platformie Zakupowej Zamawiającego dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie wniosków. Otwarcie wniosków nastąpi:

| dnia | 24-04-2026 r. | do godz. | 11:15 |
| --- | --- | --- | --- |

10.3.	Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie można zapoznać się przed upływem terminu na ich składanie. Wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków – przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w tym przekazywanych w toku negocjacji. Zamawiający odrzuca wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli:

1) został złożony po terminie;

2) został złożony przez wykonawcę:

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń;

3) jest niezgodny z przepisami ustawy;

4) jest nieważny na podstawie odrębnych przepisów;

5) nie został sporządzony lub przekazany w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

10.4.  Po zakończeniu oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Zamawiający poinformuje niezwłocznie o wynikach tej oceny, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie Zakupowej Zamawiającego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający zaprasza jednocześnie do negocjacji wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy niezaproszonego 
do negocjacji uznaje się za odrzucony.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM SPOSOBU OCENY OFERT (NIE DOTYCZY ETAPU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – DOTYCZY DOPIERO ETAPU SKŁADANIA OFERT)

  - Przy ocenie ofert Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:

| Lp. | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
|  | Cena | 70% |
|  | Doświadczenie osób | 30% |
| Razem |  | 100 % |

Całkowita liczba punktów, jakie może uzyskać oferta Wykonawcy w ramach oceny ofert zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru: K = KC + KDO, gdzie:

K – całkowita liczba punktów oferty

KC – liczba punktów oferty w kryterium „Cena”

KDO – liczba punktów oferty w kryterium „Doświadczenie osób”

    - Kryterium Cena

Wykonawca przedstawia cenę oferty (z podatkiem VAT) za realizację całości przedmiotu zamówienia.

W kryterium tym wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższym wzorem:

C min

C = ---------------- x 70

C of

gdzie:

C – uzyskana liczba punktów dla badanej oferty,

C min - najniższa cena ze wszystkich nieodrzuconych złożonych ofert,

C of - cena badanej oferty.

    - Kryterium „Doświadczenie osób”

Kryterium „Doświadczenie osób” (KDO), – waga 30% (30,00 pkt), przy czym oceniane będzie doświadczenie osób wskazanych przez wykonawcę na potrzeby spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 5.1.1.3. i skierowanych do realizacji przedmiotu umowy w rolach:

- Kierownik Projektu,

- Architekt systemu,

- Konsultant wiodący w obszarach:

- Finanse i Księgowość

- Windykacja

- Inwestycje

- Logistyka

- Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty

w niżej opisany sposób.

Każda z punktowanych osób musi spełniać wszystkie wymagania sformułowane w SWZ w warunkach udziału dla danej roli. W niniejszym kryterium będą przyznawane punkty za udział w realizacji dodatkowych projektów (ponad minimum wykazywane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z zasadami podanymi w poniższej w tabeli.

Całkowita liczba punktów, jakie może uzyskać oferta Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie osób” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako suma punktów uzyskanych dla poszczególnych ról.

- Doświadczenie osoby pełniącej rolę Kierownika Projektu

| Lp. | Udział w zrealizowanych projektach spełniających wymagania zdefiniowane w punkcie 5.1.1.3.1 | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | brak wykazania dodatkowego doświadczenia ponad to wymagane w warunku udziału w postępowaniu | 0 |
| 2. | pełnił funkcje Kierownika Projektu, przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 dodatkowym zakończonym projekcie, polegającym na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (dowolnego), obejmującym co najmniej 3 obszary z zakresu: Finanse-Księgowość, Windykacja, Środki Trwałe, Logistyka, Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty, Inwestycje, o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 5 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym dla organizacji posiadającej co najmniej 200 użytkowników | 4,5 |
| 3. | pełnił funkcje Kierownika Projektu, przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 2 dodatkowych zakończonych projektach polegających na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (dowolnego), z których każdy obejmował co najmniej 3 obszary z zakresu: Finanse-Księgowość, Windykacja, Środki Trwałe, Logistyka, Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty, Inwestycje, o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 5 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym dla organizacji posiadającej co najmniej 200 użytkowników | 9 |

Tabela 1. Punktacja za doświadczenie Kierownika Projektu

W powyższej Tabeli przedstawiona została zasada punktacji dla jednego Kierownika Projektu. Według przedstawionej zasady Zamawiający będzie punktować doświadczenie (udział w zrealizowanych projektach) jednego Kierownika Projektu wskazanego przez wykonawcę na potrzeby spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 5.1.1.3.1 i skierowanego do realizacji zamówienia. Łącznie oferta może uzyskać w tym podkryterium maksymalnie 9 pkt, tj. 1 osoba x 9 pkt.

- Doświadczenie osoby pełniącej rolę Architekta systemu

| Lp. | Udział w zrealizowanych projektach spełniających wymagania zdefiniowane w punkcie 5.1.1.3.2. | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | brak wykazania dodatkowego doświadczenia ponad to wymagane w warunku udziału w postępowaniu | 0 |
| 2. | pełnił funkcję Architekta systemu, przez cały okres trwania projektu w co najmniej 1 dodatkowym zakończonym projekcie, polegającym na dostawie i wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), obejmującym co najmniej 3 obszary z zakresu: Finanse-Księgowość, Windykacja, Środki Trwałe, Logistyka, Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty, Inwestycje, o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 5 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym dla organizacji posiadającej co najmniej 200 użytkowników | 3 |
| 3. | pełnił funkcję Architekta systemu, przez cały okres trwania projektu w co najmniej 2 dodatkowych zakończonych projektach, polegających na dostawie i wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), z których każdy obejmował co najmniej 3 obszary z zakresu: Finanse-Księgowość, Windykacja, Środki Trwałe, Logistyka, Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty, Inwestycje, o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 5 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym dla organizacji posiadającej co najmniej 200 użytkowników | 6 |

Tabela 2. Punktacja za doświadczenie Architekta Systemu

W powyższej Tabeli przedstawiona została zasada punktacji dla jednego Architekta systemu. Według przedstawionej zasady Zamawiający będzie punktować doświadczenie (udział w zrealizowanych projektach) jednego Architekta Systemu wskazanego przez wykonawcę na potrzeby spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 5.1.1.3.2 i skierowanego do realizacji zamówienia. Łącznie oferta może uzyskać w tym podkryterium maksymalnie 6 pkt, tj. 1 osoba x 6 pkt.

- Doświadczenie Konsultanta wiodącego we wskazanych powyżej obszarach.

| Lp. | Udział w zrealizowanych projektach spełniających wymagania zdefiniowane w punkcie 5.1.1.3.3 | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | brak wykazania dodatkowego doświadczenia ponad to wymagane w warunku udziału w postępowaniu | 0 |
| 2. | pełnił funkcję Konsultanta wiodącego w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 dodatkowym zakończonym projekcie polegającym na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym w organizacji posiadającej minimum 200 użytkowników | 1,5 |
| 3. | pełnił funkcję Konsultanta wiodącego w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 2 dodatkowych zakończonych projektach polegających na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości każdego projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), każdy realizowany w organizacji posiadającej minimum 200 użytkowników | 3 |

Tabela 3. Punktacja za doświadczenie Konsultanta wiodącego

W powyższej Tabeli przedstawiona została zasada punktacji dla jednego z 5 punktowanych Konsultantów wiodących. Według powyższej zasady Zamawiający będzie punktować doświadczenie (udział w zrealizowanych projektach) pięciu Konsultantów wiodących (Finanse-Księgowość, Windykacja, Inwestycje, Logistyka, Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty) wskazanych przez wykonawcę na potrzeby spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 5.1.1.3.3. i skierowanych do realizacji zamówienia. Łącznie oferta może uzyskać w tym podkryterium maksymalnie 15 pkt, tj.: 5 osób x 3 pkt.

  - Punkty w kryteriach opisanych w pkt. 11.1.2 OPIW zostaną przyznane na podstawie Opisu doświadczenia, który będzie stanowił załącznik do SWZ, w szczególności w celu uzyskania dodatkowych punktów wypełniony załącznik do SWZ powinien zawierać punktowane doświadczenie dodatkowe (tzn. przykładowo dla uzyskania 9 pkt. Kierownik Projektu powinien mieć doświadczenie na poziomie minimalnym (opisane w wykazie ośób) oraz dodatkowo przy co najmniej dwóch opisanych w warunku projektach, tj. łącznie przy co najmniej trzech projektach).

  - Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu, który uzyska najwyższą łączną sumę punktów w kryteriach oceny ofert.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wybrany wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % wynagrodzenia umownego (z naliczonym podatkiem VAT). Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w PKO BP S.A., Nr rachunku 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303 z dopiskiem: „Zabezpieczenie do post. nr 00176/WS/PW/PZP-DRZ-WRP/D/2026”, przy czym w terminie podpisania umowy środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.

  - W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna podlegać prawu polskiemu, być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

    - nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjnego nadanego sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia, nr zadania,

    - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

    - kwotę gwarancji,

    - termin ważności gwarancji,

    - bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w PLN.

  - Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie wnosi się z uwzględnieniem art. 452 ust 8-10 Pzp. W takim przypadku gwarancja powinna zawierać również stosowne postanowienia, zabezpieczające realizację uprawnień Zamawiającego, wynikających z ww. przepisów.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp.

  - Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 13.1 IDW są:

    - odwołanie,

    - skarga do sądu.

  - Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 505-578 Pzp.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579-590 Pzp.

- ZAŁĄCZNIKI DO IDW

  - Załącznik nr 1 do IDW – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

  - Załącznik nr 2 do IDW – Jednolity europejski dokument zamówienia;

  - Załącznik nr 3 do IDW - Wzór oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 6.2.3 IDW;

  - Załącznik nr 4 do IDW Wzór oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby, o którym mowa w pkt 6.2.3 IDW;

  - Załącznik nr 5a do IDW – Wzór wykazu dostaw;

  - Załącznik nr 5b do IDW – Wzór wykazu usług;

  - Załącznik nr 6 do IDW – Wzór wykazu osób;

  - Załącznik nr 7 do IDW – Wzór zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
W M.ST. WARSZAWIE S.A. W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO) informujemy, iż w przypadku uczestnictwa w procesie udzielania zamówień:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5;

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza 5, 00-015 Warszawa, adres email.: iodo@mpwik.com.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia oraz realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz Regulaminu udzielania zamówień przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., a także w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- po tym czasie Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w zakresie i przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń.

- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

- podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;

- dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z udziałem Pani/Pana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do swoich danych,

- sprostowania danych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- usunięcia swoich danych - w przypadkach określonych przez prawo;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach określonych przez prawo;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Moniuszki 1A, 
00-014 Warszawa, infolinia 606 950 000), gdy uznacie Państwo, że Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem.

Załącznik nr 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

02-015 Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

WYKONAWCA:

Niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostaje złożony przez:

Tabelę należy odpowiednio modelować

Ja (my): ......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców:

.............................................................................................................................................................. (nazwa i siedziba Wykonawcy) ............................................................................................................................................................., zarejestrowana/y w ……………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………..nr………………………………..… REGON: ............................................., NIP: ........................................................................................, Kapitał zakładowy Spółki: …………………………. wpłacony w wysokości ……………………………., (wypełnić jeśli wymagane na podstawie KSH) telefon:...................................................., e-mail: .......................................................,

.............................................................................................................................................................. (nazwa i siedziba Wykonawcy) ............................................................................................................................................................., zarejestrowana/y w ………………………………………………………………………………………..…. …………………………………………………………………………..nr………………………………..…. REGON: ............................................., NIP: ......................................................................................., Kapitał zakładowy Spółki: …………………………. wpłacony w wysokości …………………………, (wypełnić jeśli wymagane na podstawie KSH) telefon:...................................................., e-mail: .......................................................,

adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, deklarując chęć udziału w negocjacjach dotyczących: „Dostawy i wdrożenia systemu klasy ERP, wspierającego obszary Finanse-Księgowość, Środki Trwałe, Windykacja, Logistyka, Transport, Inwestycje i Zarządzanie Majątkiem”.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz OPISEM POTRZEB 
I WYMAGAŃ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Oświadczamy, na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że żadne z informacji zawartych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*/ Oświadczamy, na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*

| Lp. | Oznaczenie rodzaju informacji | Strony w we wniosku (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

(*) niepotrzebne skreślić - brak skreślenia przez Wykonawcę lub skreślenie obu wariantów odpowiedzi Zamawiający uzna za złożenie oświadczenia, że żadne z informacji zawartych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)., wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załącznik nr 2

jednolitY europejski dokument zamówienia (JEDZ)

(osobny plik)

Załącznik nr 3

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Plac Starynkiewicza 5, 02 – 015 Warszawa

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

„Dostawa i wdrożenie systemu klasy ERP, wspierającego obszary Finanse-Księgowość, Środki Trwałe, Windykacja, Logistyka, Transport, Inwestycje i Zarządzanie Majątkiem”

- W imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z wyżej wymienionego postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

- wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z wyżej wymienionego postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ……………………………………………………...…………………..… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia;

- w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

- w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ...............................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) ...............................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

#### Załącznik nr 4

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Plac Starynkiewicza 5, 02 – 015 Warszawa

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY:

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |

# OŚWIADCZENIE PODMIOTU 
UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa i wdrożenie systemu klasy ERP, wspierającego obszary Finanse-Księgowość, Środki Trwałe, Windykacja, Logistyka, Transport, Inwestycje i Zarządzanie Majątkiem”

oświadczam, że:

- nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

- nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ...............................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) ...............................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

#### Załącznik nr 5a

#### Wykaz dostaw

Nazwa zamówienia:

„Dostawa i wdrożenie systemu klasy ERP, wspierającego obszary Finanse-Księgowość, Środki Trwałe, Windykacja, Logistyka, Transport, Inwestycje i Zarządzanie Majątkiem”

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Plac Starynkiewicza 5, 02 – 015 Warszawa

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres (y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem (wykonaliśmy), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuję (wykonujemy), w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące zamówienia na dostawy:

| L.p | Nazwa dostawy | Przedmiot dostawy. Opis wykonanych dostaw oraz inne dane wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu. | Czy wskazane wdrożenie obejmowało łącznie co najmniej 3 obszary z zakresu: Finanse-Księgowość, Windykacja (obowiązkowy obszar dla każdego z 2 wdrożeń, ponadto ten obszar musi obsługiwać minimum 15 000 kontrahentów), Środki Trwałe, Logistyka, Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty, Inwestycje? | Łączna wartość wdrożenia netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej) w PLN | Czy wskazane wdrożenie zostało realizowane w organizacji posiadającej minimum 200 użytkowników oferowanego systemu? | Data wykonania |  | Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane (odbiorca) (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | początek (data) | początek (data) |  |  |
|  |  |  | TAK/NIE* Poniżej należy podać obszary, których dotyczyło wdrożenie: ……………… |  | TAK/NIE* Poniżej należy podać ilość użytkowników: ……….. |  |  |  |  |
|  |  |  | TAK/NIE* Poniżej należy podać obszary, których dotyczyło wdrożenie: ……………… |  | TAK/NIE* Poniżej należy podać ilość użytkowników: ……….. |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

UWAGA :

Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody określające, czy ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

#### Załącznik nr 5b

#### Wykaz usług

Nazwa zamówienia:

„Dostawa i wdrożenie systemu klasy ERP, wspierającego obszary Finanse-Księgowość, Środki Trwałe, Windykacja, Logistyka, Transport, Inwestycje i Zarządzanie Majątkiem”

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Plac Starynkiewicza 5, 02 – 015 Warszawa

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres (y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem (wykonaliśmy), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuję (wykonujemy), w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące zamówienie na usługę:

| L.p | Nazwa usługi | Przedmiot usługi. Opis wykonanych usług oraz inne dane wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu. | Czy usługa obejmowała swym zakresem minimum obszary: Finanse-Księgowość, Windykacja (minimum obszary: Finanse-Księgowość, Windykacja (minimum 15 000 obsługiwanych kontrahentów), Logistyka, Inwestycje oraz co najmniej jeszcze jeden obszar z zakresu: Środki Trwałe, Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty? | Czy wskazana usług była świadczona dla organizacji posiadającej minimum 200 użytkowników? | Data wykonania |  | Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane (odbiorca) (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | początek (data) | początek (data) |  |  |
|  |  |  | TAK/NIE* Poniżej należy podać obszary, których dotyczyła usługa: ……………… | TAK/NIE* Poniżej należy podać ilość użytkowników: ……….. |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

UWAGA :

Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody określające, czy ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

#### Załącznik nr 6

#### Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Nazwa zamówienia:

„Dostawa i wdrożenie systemu klasy ERP, wspierającego obszary Finanse-Księgowość, Środki Trwałe, Windykacja, Logistyka, Transport, Inwestycje i Zarządzanie Majątkiem”

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Plac Starynkiewicza 5, 02 – 015 Warszawa

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres (y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

w realizacji niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby spełniające określone w IDW wymagania:

| L.p. | Pełniona funkcja w przedmiotowym zadaniu | Imię i nazwisko | Wykształcenie wyższe | Posiada co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika projektu | Posiada znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym | Pełnił funkcje Kierownika Projektu, przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (dowolnego), obejmującym co najmniej 3 obszary z zakresu: Finanse-Księgowość, Windykacja, Środki Trwałe, Logistyka, Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty, Inwestycje, o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 5 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym dla organizacji posiadającej co najmniej 200 użytkowników | Pełnił funkcje Kierownika Projektu, w co najmniej 2 (innych od wykazywanego na potrzeby warunku określonego w kolumnie 8) zakończonych projektach polegających na wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (dowolnego), o wartości każdego projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej) | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Kierownik Projektu |  | TAK/NIE* | TAK/NIE* | TAK/NIE* | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Obszary jakie obejmował projekt: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Ilość Użytkowników w organizacji dla której wdrożono projekt: ……………………… | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Projekt nr 1: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Funkcja pełniona w projekcie:….. Okres trwania projektu: .... Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Projekt nr 2: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Funkcja pełniona w projekcie:….. Okres trwania projektu: .... Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………* (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy bezpośredniej.* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy pośredniej.* Przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wskazanej osoby* / inny dowód w rozumieniu art. 118 ust. 3 PZP* |

*niepotrzebne skreślić

| L.p. | Pełniona funkcja w przedmiotowym zadaniu | Imię i nazwisko | Wykształcenie wyższe | Posiada co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku architekta systemu | Posiada znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym | Pełnił funkcję Architekta systemu, przez cały okres trwania projektu w co najmniej 1 zakończonym projekcie, polegającym na dostawie i wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), obejmującym co najmniej 3 obszary z zakresu: Finanse-Księgowość, Windykacja, Środki Trwałe, Logistyka, Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty, Inwestycje, o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 5 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym dla organizacji posiadającej co najmniej 200 użytkowników | Pełnił funkcję Architekta systemu przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 2 (innych od wykazywanego na potrzeby warunku określonego w kolumnie 8) zakończonych projektach polegających na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej) | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Architekt systemu |  | TAK/NIE* | TAK/NIE* | TAK/NIE* | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Obszary jakie obejmował projekt: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Ilość Użytkowników w organizacji dla której wdrożono projekt: ……………………… | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Projekt nr 1: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Projekt nr 2: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………* (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy bezpośredniej.* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy pośredniej.* Przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wskazanej osoby* / inny dowód w rozumieniu art. 118 ust. 3 PZP* |

*niepotrzebne skreślić

| L.p. | Pełniona funkcja w przedmiotowym zadaniu | Imię i nazwisko | Posiada minimum 5 lat doświadczenia w realizacji (udziale) wdrożeń oferowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję) w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący | Pełnił funkcję Konsultanta wiodącego w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym w organizacji posiadającej minimum 200 użytkowników | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Konsultant wiodący z obszaru Finanse-Księgowość |  | TAK/NIE* | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Obszar, w którym dana osoba pełniła funkcję Konsultanta wiodącego: …………………. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Ilość Użytkowników w organizacji dla której wdrożono projekt: ……………………… | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………* (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy bezpośredniej.* |
|  |  |  |  |  |  | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy pośredniej.* Przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wskazanej osoby* / inny dowód w rozumieniu art. 118 ust. 3 PZP* |

*niepotrzebne skreślić

| L.p. | Pełniona funkcja w przedmiotowym zadaniu | Imię i nazwisko | Posiada minimum 5 lat doświadczenia w realizacji (udziale) wdrożeń oferowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję) w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący | Pełnił funkcję Konsultanta wiodącego w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym w organizacji posiadającej minimum 200 użytkowników | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Konsultant wiodący z obszaru Windykacja |  | TAK/NIE* | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Obszar, w którym dana osoba pełniła funkcję Konsultanta wiodącego: …………………. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Ilość Użytkowników w organizacji dla której wdrożono projekt: ……………………… | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………* (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy bezpośredniej.* |
|  |  |  |  |  |  | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy pośredniej.* Przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wskazanej osoby* / inny dowód w rozumieniu art. 118 ust. 3 PZP* |

*niepotrzebne skreślić

| L.p. | Pełniona funkcja w przedmiotowym zadaniu | Imię i nazwisko | Posiada minimum 5 lat doświadczenia w realizacji (udziale) wdrożeń oferowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję) w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący | Pełnił funkcję Konsultanta wiodącego w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym w organizacji posiadającej minimum 200 użytkowników | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Konsultant wiodący z obszaru Środki Trwałe |  | TAK/NIE* | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Obszar, w którym dana osoba pełniła funkcję Konsultanta wiodącego: …………………. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Ilość Użytkowników w organizacji dla której wdrożono projekt: ……………………… | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………* (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy bezpośredniej.* |
|  |  |  |  |  |  | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy pośredniej.* Przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wskazanej osoby* / inny dowód w rozumieniu art. 118 ust. 3 PZP* |

*niepotrzebne skreślić

| L.p. | Pełniona funkcja w przedmiotowym zadaniu | Imię i nazwisko | Posiada minimum 5 lat doświadczenia w realizacji (udziale) wdrożeń oferowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję) w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący | Pełnił funkcję Konsultanta wiodącego w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym w organizacji posiadającej minimum 200 użytkowników | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Konsultant wiodący z obszaru Logistyka |  | TAK/NIE* | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Obszar, w którym dana osoba pełniła funkcję Konsultanta wiodącego: …………………. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Ilość Użytkowników w organizacji dla której wdrożono projekt: ……………………… | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………* (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy bezpośredniej.* |
|  |  |  |  |  |  | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy pośredniej.* Przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wskazanej osoby* / inny dowód w rozumieniu art. 118 ust. 3 PZP* |

*niepotrzebne skreślić

| L.p. | Pełniona funkcja w przedmiotowym zadaniu | Imię i nazwisko | Posiada minimum 5 lat doświadczenia w realizacji (udziale) wdrożeń oferowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję) w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący | Pełnił funkcję Konsultanta wiodącego w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym w organizacji posiadającej minimum 200 użytkowników | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7) | Konsultant wiodący z obszaru Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty |  | TAK/NIE* | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Obszar, w którym dana osoba pełniła funkcję Konsultanta wiodącego: …………………. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Ilość Użytkowników w organizacji dla której wdrożono projekt: ……………………… | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………* (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy bezpośredniej.* |
|  |  |  |  |  |  | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy pośredniej.* Przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wskazanej osoby* / inny dowód w rozumieniu art. 118 ust. 3 PZP* |

*niepotrzebne skreślić

| L.p. | Pełniona funkcja w przedmiotowym zadaniu | Imię i nazwisko | Posiada minimum 5 lat doświadczenia w realizacji (udziale) wdrożeń oferowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję) w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący | Pełnił funkcję Konsultanta wiodącego w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wiodący przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym w organizacji posiadającej minimum 200 użytkowników | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) | Konsultant wiodący z obszaru Inwestycje |  | TAK/NIE* | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Obszar, w którym dana osoba pełniła funkcję Konsultanta wiodącego: …………………. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Ilość Użytkowników w organizacji dla której wdrożono projekt: ……………………… | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………* (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy bezpośredniej.* |
|  |  |  |  |  |  | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy pośredniej.* Przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wskazanej osoby* / inny dowód w rozumieniu art. 118 ust. 3 PZP* |

*niepotrzebne skreślić

| L.p. | Pełniona funkcja w przedmiotowym zadaniu | Imię i nazwisko | Posiada minimum 3 lata doświadczenia w realizacji (udziale) wdrożeń oferowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję) w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wspomagający | Pełnił funkcję Konsultanta w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wspomagający przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym w organizacji posiadającej minimum 100 użytkowników | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Konsultant wspomagający z obszaru Finanse-Księgowość |  | TAK/NIE* | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Obszar, w którym dana osoba pełniła funkcję Konsultanta : …………………. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Ilość Użytkowników w organizacji dla której wdrożono projekt: ……………………… | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………* (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy bezpośredniej.* |
|  |  |  |  |  |  | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy pośredniej.* Przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wskazanej osoby* / inny dowód w rozumieniu art. 118 ust. 3 PZP* |

*niepotrzebne skreślić

| L.p. | Pełniona funkcja w przedmiotowym zadaniu | Imię i nazwisko | Posiada minimum 3 lata doświadczenia w realizacji (udziale) wdrożeń oferowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję) w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wspomagający | Pełnił funkcję Konsultanta w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wspomagający przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym w organizacji posiadającej minimum 100 użytkowników | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10) | Konsultant wspomagający z obszaru Windykacja |  | TAK/NIE* | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Obszar, w którym dana osoba pełniła funkcję Konsultanta : …………………. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Ilość Użytkowników w organizacji dla której wdrożono projekt: ……………………… | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………* (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy bezpośredniej.* |
|  |  |  |  |  |  | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy pośredniej.* Przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wskazanej osoby* / inny dowód w rozumieniu art. 118 ust. 3 PZP* |

*niepotrzebne skreślić

| L.p. | Pełniona funkcja w przedmiotowym zadaniu | Imię i nazwisko | Posiada minimum 3 lata doświadczenia w realizacji (udziale) wdrożeń oferowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję) w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wspomagający | Pełnił funkcję Konsultanta w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wspomagający przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym w organizacji posiadającej minimum 100 użytkowników | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Konsultant wspomagający z obszaru Środki Trwałe |  | TAK/NIE* | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Obszar, w którym dana osoba pełniła funkcję Konsultanta : …………………. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Ilość Użytkowników w organizacji dla której wdrożono projekt: ……………………… | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………* (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy bezpośredniej.* |
|  |  |  |  |  |  | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy pośredniej.* Przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wskazanej osoby* / inny dowód w rozumieniu art. 118 ust. 3 PZP* |

*niepotrzebne skreślić

| L.p. | Pełniona funkcja w przedmiotowym zadaniu | Imię i nazwisko | Posiada minimum 3 lata doświadczenia w realizacji (udziale) wdrożeń oferowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję) w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wspomagający | Pełnił funkcję Konsultanta w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wspomagający przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym w organizacji posiadającej minimum 100 użytkowników | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12) | Konsultant wspomagający z obszaru Logistyka |  | TAK/NIE* | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Obszar, w którym dana osoba pełniła funkcję Konsultanta : …………………. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Ilość Użytkowników w organizacji dla której wdrożono projekt: ……………………… | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………* (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy bezpośredniej.* |
|  |  |  |  |  |  | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy pośredniej.* Przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wskazanej osoby* / inny dowód w rozumieniu art. 118 ust. 3 PZP* |

*niepotrzebne skreślić

| L.p. | Pełniona funkcja w przedmiotowym zadaniu | Imię i nazwisko | Posiada minimum 3 lata doświadczenia w realizacji (udziale) wdrożeń oferowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję) w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wspomagający | Pełnił funkcję Konsultanta w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wspomagający przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym w organizacji posiadającej minimum 100 użytkowników | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13) | Konsultant wspomagający z obszaru Transport/Zarządzanie Majątkiem/Remonty |  | TAK/NIE* | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Obszar, w którym dana osoba pełniła funkcję Konsultanta : …………………. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Ilość Użytkowników w organizacji dla której wdrożono projekt: ……………………… | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………* (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy bezpośredniej.* |
|  |  |  |  |  |  | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy pośredniej.* Przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wskazanej osoby* / inny dowód w rozumieniu art. 118 ust. 3 PZP* |

*niepotrzebne skreślić

| L.p. | Pełniona funkcja w przedmiotowym zadaniu | Imię i nazwisko | Posiada minimum 3 lata doświadczenia w realizacji (udziale) wdrożeń oferowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję) w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wspomagający | Pełnił funkcję Konsultanta w obszarze, w którym został wskazany jako Konsultant wspomagający przez cały okres trwania projektu, w co najmniej 1 zakończonym projekcie polegającym na wdrożeniu oferowanego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (bez względu na wersję), o wartości projektu równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 3 000 000,00 zł netto (bez dostawy infrastruktury sprzętowej), realizowanym w organizacji posiadającej minimum 100 użytkowników | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14) | Konsultant wspomagający z obszaru Inwestycje |  | TAK/NIE* | TAK/NIE* Poniżej należy podać szczegółowe informacje: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt: Okres trwania projektu: .... Funkcja pełniona w projekcie:….. Obszar, w którym dana osoba pełniła funkcję Konsultanta : …………………. Okres pełnienia ww. funkcji w projekcie: Wartość projektu (bez dostawy infrastruktury sprzętowej),: … zł netto Ilość Użytkowników w organizacji dla której wdrożono projekt: ……………………… | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………* (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy bezpośredniej.* |
|  |  |  |  |  |  | Dysonuję wskazaną osobą na podstawie umowy pośredniej.* Przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wskazanej osoby* / inny dowód w rozumieniu art. 118 ust. 3 PZP* |

*niepotrzebne skreślić

Wykonawca przestawia informacje o osobach wskazanych do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca 
na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań OPIW. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagania określone przez Zamawiającego.

#### Załącznik nr 7

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dla:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna, 02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5 (KRS 0000146138), (zwane również dalej „Beneficjentem”)

Dotyczy:

Umowy z dnia……………………… zawartej pomiędzy Beneficjentem a …………………………………… [nazwa firmy, siedziba i adres, nr KRS i NIP] (zwanym dalej „Wykonawcą”) dotyczącej ……………………………………………………………………………………

(zwanej dalej „Umową”)

…………………………………………… [nazwa firmy, siedziba i adres, nr KRS i NIP] (zwany dalej „Gwarantem”) niniejszym oświadcza, iż na zlecenie Wykonawcy Umowy  udziela jako Gwarant  Beneficjentowi tj. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna (KRS 0000146138) gwarancji zapłaty kwoty, tj. kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy] stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, niniejszym zobowiązując się nieodwołalnie, bezwarunkowo, do zapłaty każdej kwoty na rzecz Beneficjenta do wysokości określonej w niniejszej gwarancji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty wskazującego, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązanie wynikające z Umowy lub nie zaspokoił roszczeń Beneficjenta z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu Umowy.

Gwarant oświadcza, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem a Wykonawcą, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go przez Beneficjenta o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji Umowy.

Gwarancja należytego wykonania Umowy obowiązuje w terminie od ………………… do…………………

Gwarancja dotycząca roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości obowiązuje w terminie od ………………… do ………………

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie wypłaty zgłoszone Gwarantowi przez Beneficjenta. Gwarancja wykonania jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.

Przez gwarancję bezwarunkową rozumie się gwarancję płatną wyłącznie na podstawie pierwszego żądania Beneficjenta bez obowiązku przedstawiania Gwarantowi jakichkolwiek innych dokumentów potwierdzających zajście zabezpieczonego niniejszą gwarancją rezultatu.

Każde żądanie przez Beneficjenta zapłaty kwoty z tytułu niniejszej gwarancji będzie uważane przez Gwaranta za skutecznie dokonane w przypadku doręczenia tego żądania pisemnie na adres Gwaranta wskazany w niniejszej gwarancji.

Każde żądanie zapłaty kwoty z tytułu niniejszej gwarancji zgłoszone przez Beneficjenta zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji zostanie przyjęte przez Gwaranta jako ostateczny dowód na to, że żądana kwota jest Beneficjentowi na podstawie niniejszej gwarancji należna, niezależnie od jakiegokolwiek ewentualnego sporu miedzy Beneficjentem a Wykonawcą.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Beneficjenta.

Sporządzono w: _________________________, dnia ________________.

Nazwisko i imię: _______________

W imieniu ___________________

Podpis: ____________________

[pieczęć instytucji wystawiającej]

CZĘŚĆ II

Opis potrzeb Zamawiającego i cechy charakterystyczne usług, stanowiących przedmiot zamówienia

## 1. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie oraz serwis powdrożeniowy przez okres 36 miesięcy dla zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, wspierającego kluczowe obszary działalności Zamawiającego. System powinien mieć wspólny interfejs dostępu do wszystkich modułów funkcjonalnych (zalogowanie się do jednego z nich powinno umożliwiać dostęp do pozostałych).

- System informatyczny musi wspierać co najmniej następujące obszary funkcjonalne działalności Spółki:

  - obszar finansowo-księgowy,

  - obszar logistyki,

  - obszar rozrachunków i windykacji,

  - obszar transportu/zarządzania majątkiem/remontów

  - obszar ewidencji i zarządzania środkami trwałymi,

  - obszar zarządzania inwestycjami,

- Zakres zamówienia obejmuje dostawę oprogramowania, jego instalację, konfigurację, parametryzację, integrację z systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego, migrację danych, przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie wsparcia w okresie stabilizacji i serwisu powdrożeniowego.

- Zakres zamówienia obejmuje całą Spółkę MPWiK w m.st. Warszawie S.A..

# 2. Model wdrożenia systemu

- Zamawiający wymaga, aby system informatyczny został wdrożony w modelu on-premise (nie podlega negocjacjom).

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kompleksowej koncepcji realizacji zamówienia, obejmującej w szczególności:

  - koncepcję wdrożenia systemu,

  - harmonogram realizacji prac wraz z podziałem na etapy,

  - zakres i sposób realizacji szkoleń dla użytkowników,

  - propozycję integracji systemu z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego,

  - propozycję interfejsów integracyjnych oraz ewentualnych dedykowanych rozszerzeń systemu,

  - opis sposobu realizacji migracji danych,

  - opis organizacji wsparcia powdrożeniowego.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w koncepcji wdrożenia specyfikę działalności Zamawiającego, w szczególności:

  - strukturę organizacyjną Spółki,

  - aktualną i docelową architekturę systemów informatycznych,

  - zidentyfikowane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne,

  - docelowy model procesów biznesowych.

# 3. Licencje systemu

- Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 312 licencji użytkowników systemu, w tym:

  - 80 licencji dla użytkowników w obszarze finansowym,

  - 70 licencji dla użytkowników w obszarze logistyki,

  - 80 licencji dla użytkowników w obszarze transportu/ zarządzania majątkiem/ remontów

  - 70 licencji dla użytkowników w obszarze inwestycji.

- Dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia:

  - 10 licencji dla administratorów systemu,

  - 2 licencji dla programistów systemu.

- Licencje muszą umożliwiać równoległą pracę użytkowników zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniać pełny dostęp do funkcjonalności systemu właściwych dla danego obszaru.

# 4. Termin realizacji zamówienia

- Zamawiający zakłada, aby start produkcyjny systemu nastąpił nie później niż dnia 1 stycznia 2028 r. (terminy uruchomienia poszczególnych modułów systemu ERP będą podlegać negocjacjom).

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowy harmonogram realizacji projektu, uwzględniający wszystkie etapy wdrożenia.

# 5. Wymagania dotyczące Wykonawcy

- Wykonawca musi posiadać status partnera producenta oferowanego systemu ERP w zakresie jego dostawy oraz wdrożenia.

- Producent oferowanego systemu ERP powinien posiadać co najmniej trzech partnerów wdrożeniowych działających na rynku polskim.

# 6. Zarządzanie projektem wdrożeniowym

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wdrożenia zgodnie z uznaną metodyką zarządzania projektami wdrożeniowymi systemów informatycznych.

- W ramach zarządzania projektem Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - pełnienia wiodącej roli w realizacji projektu wdrożeniowego,

  - opracowania wspólnie z Zamawiającym Karty Projektu, obejmującej co najmniej:

    - strukturę organizacyjną projektu,

    - skład zespołów projektowych po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,

    - standardy i procedury projektowe oraz wdrożeniowe,

    - rejestr ryzyk projektowych,

    - rejestr zagadnień oraz zmian,

    - plan komunikacji projektowej,

    - plan zapewnienia jakości projektu,

    - cele projektu, mierniki ich realizacji oraz krytyczne czynniki sukcesu,

    - strategię wdrożenia systemu,

    - metodykę realizacji wdrożenia,

    - harmonogram realizacji projektu,

    - plan i organizację szkoleń zespołów projektowych,

    - plan i organizację szkoleń użytkowników końcowych.

# 7. Koncepcja biznesowa wdrożenia

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu systemu, obejmującej w szczególności:

  - odwzorowanie wymagań biznesowych oraz procesów realizowanych w Spółce w systemie ERP,

  - zapewnienie spójności procesów pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi systemu,

  - odwzorowanie struktury organizacyjnej Zamawiającego w systemie,

  - szczegółowy opis danych podstawowych oraz danych transakcyjnych,

  - koncepcję administracji systemu,

  - koncepcję integracji systemu ERP z innymi systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego,

  - koncepcję migracji danych,

  - specyfikację formularzy, zestawień oraz raportów, obejmującą w szczególności:

    - cel i opis działania raportu,

    - odbiorcę biznesowego,

    - częstotliwość generowania,

    - parametry selekcji danych,

    - układ prezentacji danych, w tym zasady sortowania i agregacji,

    - specyfikację funkcjonalną oraz założenia techniczne niezbędne do realizacji.

- Projekt systemu powinien zawierać również:

  - opis planowanych rozszerzeń i modyfikacji systemu,

  - koncepcję zarządzania uprawnieniami wraz z katalogiem ról systemowych oraz relacjami pomiędzy nimi,

  - założenia dotyczące administracji systemem w trakcie jego eksploatacji.

# 8. Wymagania techniczne

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - przeprowadzenia sizingu infrastruktury sprzętowej,

  - określenia wymagań sprzętowych i architektonicznych dla systemu,

  - instalacji wymaganych komponentów oprogramowania wraz z optymalizacją środowiska,

  - wykonania integracji z istniejącymi systemami informatycznymi Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do instalacji oprogramowania bazodanowego oraz aplikacyjnego na serwerach dedykowanych dla następujących środowisk:

  - środowiska developerskiego,

  - środowiska testowego,

  - środowiska produkcyjnego.

# 9. Testy i przygotowanie systemu

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sparametryzowany system przygotowany do przeprowadzenia testów akceptacyjnych.

- W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania konfiguracji systemu zgodnie z Koncepcją Biznesową,

  - realizacji prac programistycznych wynikających z Koncepcji Biznesowej,

  - przygotowania modelu uprawnień użytkowników,

  - przygotowania narzędzi oraz mechanizmów migracji danych,

  - utworzenia kont użytkowników wraz z odpowiednimi parametrami oraz uprawnieniami.

# 10. Dokumentacja systemu

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania dokumentacji systemu obejmującej:

### Dokumentację dla użytkowników

- materiały szkoleniowe,

- podręczniki użytkownika,

- procedury operacyjne.

Dokumentacja powinna umożliwiać samodzielne rozpoczęcie pracy przez nowych użytkowników systemu.

### Dokumentację dla administratorów

- podręczniki administratora technicznego,

- podręczniki administratorów obszarowych,

- dokumentację konfiguracji systemu,

- dokumentację rozszerzeń systemowych,

- zaktualizowaną Koncepcję Biznesową.

# 11. Uruchomienie produkcyjne

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu przejścia na środowisko produkcyjne, obejmującego w szczególności:

- harmonogram uruchomienia środowiska produkcyjnego,

- harmonogram migracji danych do systemu,

- utworzenie kont użytkowników produkcyjnych oraz przypisanie im właściwych uprawnień,

- plan awaryjny obejmujący działania w przypadku braku możliwości przeprowadzenia startu produkcyjnego w planowanym terminie, wraz z określeniem odpowiedzialności za realizację poszczególnych działań.

# 12. Wsparcie w okresie stabilizacji

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia w okresie stabilizacji po uruchomieniu produkcyjnym systemu przez okres 3 miesięcy.

- Okres stabilizacji musi obejmować co najmniej trzy pełne okresy rozliczeniowe od momentu uruchomienia systemu.

13. Serwis powdrożeniowy

Wykonawca będzie świadczył usługi serwisu powdrożeniowego po zakończeniu okresu stabilizacji systemu przez okres 36 miesięcy.

wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy skopiować tekst tyle razy, ile jest to konieczne.

wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy skopiować tekst tyle razy, ile jest to konieczne.

wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy skopiować tekst tyle razy, ile jest to konieczne.