Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

Projekt

Umowa Nr CRU……..2026.PRI

zawarta w dniu ………………. r. w Piekoszowie, pomiędzy:

Miastem i Gminą Piekoszów reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i  Gminy Piekoszów – Teresę Jakubowską

przy kontrasygnacie Skarbnika  Miasta i Gminy

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………..

reprezentowaną przez:

………………….. - Właściciel

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanych łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 620 ze zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 cytowanej ustawy.

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej na ,,Opracowanie dokumentacji na budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe”

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

- Opracowanie koncepcji proponowanych rozwiązań wraz z określeniem szacunkowych kosztów realizacji robót;

- Uzyskanie akceptacji Zamawiającego opracowanej koncepcji proponowanych rozwiązań;

- Na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji:

  - wykonanie projektu budowlanego;

  - wykonanie projektów wykonawczych branżowych;

  - wykonanie kosztorysów i przedmiarów dla robót wszystkich branż;

  - wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

  - opracowanie informacji do sporządzenia planu BIOZ;

  - zaktualizowanie podkładów geodezyjnych o ile zaistnieje taka konieczność;

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wszelkich warunków i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania wraz z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ich uzyskania.

  - nieodpłatne wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w sytuacji przesunięcia terminów wykonania robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

- W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne zapytanie w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania danego zapytania,

- Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych projektem.

§2

Dokumentacja projektowa

1.     Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań dokumentacji projektowej z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością  w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych, w tym:

- Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

- Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia 
w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy w powyższym zakresie, podpisane przez sprawdzających, odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

- Wykonawca opatrzy dokumentację, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, w pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

- Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę.

- Zamawiający ma możliwość w każdym momencie żądania od Wykonawcy przedstawienia stanu zaawansowania prac.

- Dokumentacja projektowa składać się będzie z:

- projektu architektoniczno-budowlanego (ze szczegółowością projektu wykonawczego) – 5 (pięć) egz.

- kosztorysu inwestorskiego - 2 (dwa) egz.

- przedmiaru robót - 2 (dwa) egz.

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 (dwa) egz.

- projektów branżowych – 5 (pięć) egz.

- pozostałych dokumentów (o ile wystąpią) – 5 (pięć) egz.

- całość dokumentacji również na nośniku elektronicznym (płyta CD) - wszystkie dokumenty w formacie PDF, podpunkty 2 - 4 dodatkowo w formie edytowalnej (XLSX, DOCX) – 1 (jeden) egz.

§3

Podwykonawcy

- Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac projektowych i usług ujętych 
w umowie odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, pod następującymi warunkami:

    - nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego 
w niniejszej umowie;

    - nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej.

- Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość prac wymienionych w ust. 1 tak jak za działania własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy/umów o podwykonawstwo 
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowie z podwykonawcami obowiązki 
i wymagania, które są wymienione w niniejszej umowie i chronią w pełni interesy Zamawiającego.

- W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw zależnych wraz ze zgodą na wykonywanie praw osobistych o tworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z określonym w §10 oraz przeniesienia ich na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o których mowa w §5 ust.1.

§4

Przekazanie dokumentacji projektowej

    - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie kompletną 
i pozbawioną wad dokumentację projektową, zgodnie z warunkami opisanymi w §2, wraz 
z wymaganymi ostatecznymi decyzjami, pozwoleniami lub zgłoszeniami.

    - Zamawiający dokona wyboru koncepcji projektowej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia minimum dwóch koncepcji. W tym też terminie poinformuje Wykonawcę o stwierdzonych brakach, wadach lub usterkach w wybranej koncepcji. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i uzupełnienia braków w wybranej koncepcji w terminie 7 (siedmiu) dni, chyba że Strony ustalą inny termin na piśmie. Zatwierdzenie zmienionej koncepcji przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od jej przedstawienia.

    - Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej przekazania lub też w tym terminie poinformuje Wykonawcę o stwierdzonych brakach, wadach lub usterkach w przekazanej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i uzupełnienia braków w przekazanej dokumentacji w terminie 
14 (czternastu) dni, chyba że Strony ustalą inny termin na piśmie.

    - Dokumentem potwierdzającym przekazanie koncepcji i dokumentacji projektowej są protokoły przekazania podpisane przynajmniej przez Zamawiającego. W przypadku sytuacji opisanej w ust. 5, protokół odbioru zostanie podpisany po usunięciu stwierdzonych wad nieistotnych lub usterek.

    - W razie stwierdzenia podczas odbioru dokumentacji projektowej braków (tj. dostarczenie niekompletnej dokumentacji projektowej) lub wad istotnych, Zamawiający odmówi odebrania dokumentacji – wówczas uznaje się, że niniejsza umowa nie jest wykonana w terminie wskazanym w §7 ust. 1. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad                                i uzupełnienia braków w dokumentacji projektowej w terminie 14 (czternastu) dni, chyba że Strony ustalą inny termin na piśmie.

    - W razie stwierdzenia podczas odbioru wad nieistotnych lub usterek w przekazanej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 
7 (siedmiu) dni od daty wezwania, chyba że Strony ustalą inny termin na piśmie.

    - Protokół odbioru i protokół końcowy, podpisane przez obie Strony, stanowią podstawę wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany Przedmiot umowy o którym mowa w §1 ust. 2.

    - W przypadku braku możliwości usunięcia wad lub uzupełnienia braków albo gdy 
z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim terminie, Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić z winy Wykonawcy, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający, niezależnie od możliwości naliczenia kary umownej, może żądać obniżenia wynagrodzenia o którym mowa w §5, w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad lub usterek lub nie uzupełnił braków w dokumentacji projektowej w wyznaczonym terminie.

§5

Wynagrodzenie

    - Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie zryczałtowanej, na …………………… zł  (słownie:…………………………………….).

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

    - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone  §1 zawarte jest w wynagrodzeniu,  o którym mowa w ust. 1.

    - Wraz z wejściem w życie przepisów zobowiązujących do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, WYKONAWCA - wystawca faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur (dalej:KSeF) będzie miał obowiązek wypełnienia elementu fakultatywnego określanego we wzorcu faktury ustrukturyzowanej jako „PODMIOT3” w celu prawidłowej identyfikacji odbiorcy.

- Faktura ustrukturyzowana wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać następujące dane ZAMAWIAJĄCEGO:

PODMIOT 2 (NABYWCA)

Nazwa: MIASTO I GMINA PIEKOSZÓW

NIP: 9591478926

Adres: 26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66A

PODMIOT 3 (PŁATNIK/ODBIORCA) – rola: odbiorca faktury (JST – odbiorca)

Nazwa: URZĄD MIASTA I GMINY W PIEKOSZOWIE

NIP: 9590929137

Adres: 26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66A

- WYKONAWCA oświadcza, że wystawia faktury ustrukturyzowane do
 31 marca 2026 r. w KSeF na zasadzie dobrowolności.

- Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

- Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez WYKONAWCĘ faktur niezgodnie z przedstawionymi powyżej postanowieniami, przewidziane 
w niniejszej Umowie oraz wskazywane na wystawianych fakturach terminy płatności nie rozpoczynają się (nie biegną) do momentu dokonania przez WYKONAWCĘ korekty błędnie wystawionych faktur, które to korekty będą uwzględniały zasady, o których mowa w niniejszym paragrafie.

    - STRONY zgodnie postanawiają, że w przypadku braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF z uwagi na awarię KSeF, o której mowa w art.106nf ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r. poz.775 z późn.zm.”) faktury będą przekazywane w postaci uzgodnionej przez STRONY, tj. drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres faktury@piekoszow.pl /pocztą tradycyjną/.

    - Zapłata wynagrodzenia za Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 i 4, nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego według zasad określonych w §4 i 6.

    - Zapłata wynagrodzenia za Przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni licząc od daty złożenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT potwierdzonej odpowiednio protokołem odbioru i protokołem końcowym lub protokołem odbioru robót budowlanych. Podstawą zapłaty za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie prawidłowo wystawiona faktura, płatna w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia (po zakończeniu miesiąca, w którym nadzory autorskie miały miejsce) faktury Zamawiającemu, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu z czynności nadzoru autorskiego Wykonawcy.

    - Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycję przelewu ze swojego konta na konto Wykonawcy.

§6

Nadzór autorski

  - Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. Zakres pełnienia nadzoru autorskiego określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i obejmuje on:

- udzielanie Zamawiającemu wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania złożone w prowadzonych postępowaniach przetargowych na prace budowlane;

- sprawowanie nadzoru autorskiego podczas każdego z etapów realizacji inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej;

- w razie konieczności weryfikację złożonych ofert w zakresie przedmiotu zamówienia;

- aktualizacje kosztorysów inwestorskich na wniosek Zamawiającego w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia złożenia mailowo lub pisemnie wniosku przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zostanie wezwany w celu pełnienia nadzoru autorskiego telefonicznie lub drogą elektroniczną.

  - Niestawienie się Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego lub niewykonanie obowiązków, o których mowa w §1 ust. 4, spowoduje naliczenie przez Zamawiającego wobec Wykonawcy kary umownej zgodnie z §8.

§7

Termin

- Opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi do dnia………….(….. miesięcy od podpisania umowy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeń niezbędnych w świetle Prawa Budowlanego do realizacji inwestycji.

- Pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach nad realizacją robót realizowane będzie do czasu zakończenia i odebrania z wynikiem pozytywnym robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia.

§8 
Kary umowne

  - Niezależnie od tego, czy Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących okolicznościach:

1) za zwłokę w przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej w terminie wskazanym w §7, w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia brutto, wskazanego w §5 ust.1 , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub usunięcia braków 
w dokumentacji projektowej 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto licząc od upływu terminu określonego w §4 ust. 5-6;

3) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1, licząc od upływu terminu określonego w §7 ust. 1;

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% (dwadzieścia procent) wynagrodzenia brutto wymienionego w §5 ust. 1,

5) za niewykonanie obowiązków lub opóźnienia w stawiennictwie Wykonawcy w celu wykonywania obowiązków, o których mowa w §1 ust. 4, każdorazowo 
w wysokości 300 zł (trzysta złotych),

6) za opóźnienie w korekcie dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 
w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia brutto wymienionego 
w §5 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia,

7) za opóźnienie w aktualizacji kosztorysów inwestorskich, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 4 w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto wymienionego w §5 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia,

8) za nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo, o której mowa w §3 każdorazowo 
w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).

  - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy, dokonanej przez Zamawiającego w formie pisemnego oświadczenia o potrąceniu.

  - Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w ust.1 nie może przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w §5 ust. 1.

§9

Rękojmia za wady

- W ramach realizacji Przedmiotu umowy:

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dokumentację projektową na okres minimum 24 miesięcy, liczony od daty odbioru inwestycji (tj. robót budowlanych) wykonanej na podstawie tej dokumentacji;

2) niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wykonaną dokumentacje projektową, której okres wynosi 
2 lata od jej odbioru.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot umowy, która kończy się 
z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 
a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania na własny koszt wszelkich wad w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym do opracowania rozwiązań zamiennych, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą Przedmiot umowy lub jej część, wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji względem Wykonawcy może:

1) żądać usunięcia wad, w terminie, o którym mowa w §4, z zagrożeniem naliczania kar umownych, o których mowa w §8;

2) odstąpić od umowy, jeżeli istotne wady wskazane w przedmiocie umowy nie zostały usunięte w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy

§10

Prawa autorskie, autorskie prawa zależne

- Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 2, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.).

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania Przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

- W ramach wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 pkt 1, z chwilą wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do Przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 4, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:

  - używania i wykorzystywania Przedmiotu umowy do realizacji robót;

  - utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami;

  - wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu;

  - rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;

  - nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie;

  - rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.

- Przedmiot umowy będzie stanowił podstawę do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami Przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.

- Z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w §4 następuje przeniesienie prawa własności i praw autorskich do Przedmiotu umowy na Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa wolna jest od wad prawnych.

§11

Zmiany umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

- Strony przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących okolicznościach:

- Zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedno z poniższych zdarzeń:

  - Siła wyższa, tj. niezależne od żadnej ze stron zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
i któremu nie można było zapobiec, mimo dochowania należytej staranności – termin ulega wydłużeniu o czas występowania siły wyższej;

  - Przekroczenie przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami określonymi 
w przepisach prawa, w tym m.in. Kodeksie postepowania administracyjnego, 
o ile nie jest to wynikiem winy Wykonawcy – termin ulega wydłużeniu o czas, o który przedłużyła się procedura administracyjna;

- Zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów 
i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług wynikającej ze zmienionych przepisów.

- Zmiana każdej z osób wymienionych w niniejszej umowie na zasadzie zastępstwa.

§12

Postanowienia końcowe

- W przypadku ewentualnych sporów Strony będą dążyć do rozstrzygnięć polubownych, a w razie braku porozumienia – podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych według siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej.

- Niniejsza umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

…………………………………				……………………..…………

Kontrasygnata Skarbnika