ZAŁĄCZNIK NR 2B do SWZ

PLAN DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ

W ramach przekazanych do użytkowania pomieszczeń Wykonawca zobowiązany jest 
do odnowienia pomieszczeń wskazanych w załączniku nr 1 do umowy  najmu [zał. nr 3A do SWZ], przeznaczonych na wynajem wraz z dostosowaniem przyłączy sanitarnych do instalowanych przez siebie urządzeń kuchennych oraz sprawdzenia oraz ewentualnego udrożnienia wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach.

- W ciągu 2 tygodni od podpisania umowy należy dostarczyć harmonogram prac indywidualnej adaptacji (odnowienia) pomieszczeń użytkowanych, tj. malowanie ścian i sufitów farbami zmywalnymi lateksowymi z naprawa i przygotowaniem powierzchni, uzupełnianie ubytków 
w ścianach, uzupełnianie lub wymiana zniszczonych płytek (glazura i terakota) i inne prace niezbędne do właściwego (sanitarno-epidemiologicznego) użytkowania pomieszczeń. Do przedstawionych dokumentów Zamawiający ustosunkuje się w ciągu 5 dni.

- Realizacja adaptacji lub odświeżenia pomieszczeń, których dotyczy umowa najmu, powinna zostać zrealizowana w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy zgodnie z dokumentacją opracowaną i zaopiniowaną (jeśli opinia jest wymagana przepisami prawa) przez osoby uprawnione i z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem prac .

- Prace należy prowadzić sukcesywnie bez przerywania ciągłości dostarczania posiłków.

- Na czas prac Wykonawca zapewni dystrybucje posiłków zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.

- Wszystkie materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do używania lokalu zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając przepisów bhp i ppoż., a także w sposób nie zakłócający działalności użytkowników sąsiednich pomieszczeń.

- Wykonawca nie ma prawa dokonywać modernizacji, przebudowy pomieszczeń, przeróbek, adaptacji i nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu bez zgody w formie pisemnej Zamawiającego.

- Wykonawca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu.

- Wykonawca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu do używania osobom trzecim.

- Wykonawca ma prawo do bezpłatnego wjazdu samochodem na teren Szpitala 
i zaparkowanie w miejscu do tego celu wyznaczonym w czasie realizacji usługi w danym dniu.

- Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt sprzątanie, dezynfekcję, dezynsekcję oraz zabezpieczenie pomieszczeń użytkowanych, w tym sprzętu przeznaczonego do realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz do wyposażenia lokalu w odpowiedni sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze, zgodnie 
z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dodatkowego sprzętu i wyposażenia od ognia, zalania i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie to powinno obowiązywać przez cały czas trwania niniejszej umowy.

Dokument sporządzony przez:

Sekcja Zamówień Publicznych i Dostaw Materiałowych

TK, tel.22 763 3209