#### Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 3 do umowy

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pod nazwą

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1514W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego od ul. Skokowskiego do cmentarza w m. Budy Zosine około 2,5 km”

- Przedmiot Zamówienia:

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1514W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od drogi powiatowej nr 3832W do drogi powiatowej nr 1516W, z uwzględnieniem uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej, a także od początkowej fazy opracowania (koncepcji) prowadzić uzgodnienia z Centralnym Portem Komunikacyjnym i uwzględniać w realizowanej dokumentacji projektowej wszelkie otrzymane wytyczne i uwagi.

- charakterystyczne parametry określające zadanie inwestycyjne

  - Lokalizacja

Lokalizacja drogi została przedstawiona na mapie zasadniczej – załącznik nr 8 do SWZ.

Przedmiotowa inwestycja położona jest w gminie Jaktorów, Powiat Grodziski i dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego, w m. Jaktorów i Budy Zosine ul. Armii Krajowej o łącznej długości ok. 3,3km, projektowany ciąg pieszo-rowerowy stanowić będzie dowiązanie do istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3832W ul. Skokowskiego w m. Jaktorów, a od strony zachodniej do skrzyżowania  z drogą powiatową nr 1516W w m. Budy Zosine ul. Kaska – w ciągu której trwają prace projektowe nad budową korytarza transportowego nr 12, których inwestorem jest Centralny Port Komunikacyjny.

  - Stan istniejący

Droga powiatowa nr 1514W jest drogą klasy „L” lokalna. Droga przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej i rolniczej. Obecna nawierzchnia drogi jest asfaltowa. Na odcinku objętym opracowaniem nawierzchnia jezdni posiada szerokość zmienną od ok. 3,5m do 6,0m,  obustronne pobocza gruntowe o szer. ok. 1,0 oraz obustronne rowy odwadniające.  Zjazdy do nieruchomości gruntowe lub z kostki betonowej. Wyposażenie drogi przedstawione zostało na mapach poglądowych w załączniku nr 8 do SWZ. Podana szacunkowa długość pasa drogowego jest orientacyjna i ma charakter wyłącznie informacyjny. Długości i szerokości pasów drogowych będą określone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego w ramach koncepcji przedprojektowej.

2.3.Określenie reprezentacji:

  - Zamawiający: 		Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

  - Inwestor: 		Zarząd Powiatu Grodziskiego,

ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Inwestor (Zarząd Powiatu Grodziskiego) udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do uzyskania w jego imieniu Decyzji ZRiD w tym złożenia wniosku i uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień dokumentacji niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku. Należy uwzględnić w procesie projektowym (strony tytułowe, opisy, tabelki, uzgodnienia, opinie itd.).

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o złożeniu wszelkich wniosków w imieniu Inwestora (w zakresie uzgodnień, opinii itp.).

- Wymagany zakres PROJEKTOWY:

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien w projekcie uwzględnić wymagania Zamawiającego dotyczące budowy ciągu pieszo-rowerowego.

  - Branża Drogowa.

Inwestor wymaga zaprojektowania:

# 1) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1514W Jaktorów – Budy Zosine w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego:

- projekt ma przewidzieć zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej;

- projekt ma uwzględniać zaprojektowanie wjazdów na tereny działek o nawierzchni z kostki szarej gr. 8 cm oraz o nawierzchni asfaltowej w miejscu przebiegu ciągu pieszo-rowerowego;

- konstrukcja i parametry techniczno-użytkowe ciągu pieszo-rowerowego – powinny być dostosowane do klasy drogi „Z”;

- na odcinku przewężonej jezdni tj. od działki nr ew. 331 obręb Budy Zosine do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1516W, należy zaprojektować poszerzenie nawierzchni jezdni do szerokości min. 6,0m, z zapewnieniem konstrukcji odpowiadającej kategorii ruchu min. KR3,

- ostateczną formę rozwiązania jaki element zostanie zaprojektowany, zamawiający podejmie po analizie przedstawionej przez wykonawcę koncepcji projektowej.

Inwentaryzacja geodezyjna ma uwzględniać rzędną wysokościową położenia każdej bramy wjazdowej.

# 2) Projektu stałej organizacji ruchu drogę na odcinku przeznaczonym do budowy.

# 3) Projektu czasowej organizacji ruchu dla realizacji projektowanego zamierzenia.

  - Odwodnienie

# Odwodnienie istniejącymi rowami przydrożnymi.

  - Wymagania dodatkowe

- Zamawiający wymaga w ramach przedmiotu zamówienia:

- zastosowania materiałów oraz urządzeń spełniających odpowiednie normy oraz cechy techniczne i jakościowe;

- zgodności z przepisami w zakresie projektowania nawierzchni;

- zastosowania nowoczesnych rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych;

- zastosowania materiałów estetycznych, trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne, łatwych do czyszczenia i konserwacji, funkcjonalnych, stylem nawiązujących do architektury otoczenia oraz stosownych do funkcji i klasy obiektu;

- stosowania rozwiązań zapewniających optymalne użytkowanie  obiektu w przyszłości;

- uwzględnienia wszystkich elementów, koniecznych do realizacji inwestycji, w tym budowy urządzeń technicznych wraz z wyposażeniem towarzyszącym;

- spójności w sposobie zagospodarowania gruntów i ciągów komunikacyjnych wszystkich lokalizacji objętych zadaniem inwestycyjnym;

- przy nadawaniu nowych funkcji terenom nie zagospodarowanym uwzględnienia charakteru sąsiadującej zabudowy;

- przestrzegania zasad uniwersalnego projektowania, tzn. projektowania infrastruktury dostępnej dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami i seniorów w możliwe największym stopniu, bez potrzeby ponownej adaptacji.

- Zamawiający dopuszcza dokonanie wyboru poszczególnych elementów wyposażenia z istniejącej oferty rynkowej.

- Wykonawca, spełniając wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, winien uwzględnić  nadrzędną rolę obowiązujących przepisów, norm i wytycznych projektowych, zwłaszcza prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.

- Zakres Rzeczowy i Forma Realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przekazania Prac projektowych

- Zakres rzeczowy i forma wykonania prac projektowych

# W ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac:

  - Uzyskanie aktualnych map i podkładów geodezyjnych, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń

- Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem  aktualnych map i podkładów geodezyjnych, w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, oraz wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, niezbędnych uzgodnień, pozwoleń oraz prawomocnej  decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

- Wykonawca we własnym zakresie wykona badania geotechniczne oraz oceni stan istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i prawidłowego wykonania projektu oraz wykona ewentualne „odkrywki” istniejącego uzbrojenia w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.

- Wykonawca przygotuje komplet materiałów niezbędnych do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i w imieniu Inwestora złoży wniosek o jej uzyskanie.

- Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w tym od:

- Zarządców Dróg,

- Opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta burmistrza i innych opinii zgodnie z art. 11b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- Organu zarządzającego ruchem,

- ZUD,

- gestorów mediów i urządzeń obcych zlokalizowanych w obrębie projektowanej inwestycji – w tym również opracuje wszelkie dokumentacje projektowe usunięcia kolizji, zapewniające bezkolizyjne wykonanie zamierzenia inwestycyjnego,

- Wód Polskich (jeśli okaże się konieczne wykonanie dokumentacji wodno-prawnej i uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego),

- Organów właściwych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli okaże się konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko),

- Inwestora,

- Właścicieli posesji w zakresie uzgodnienia wjazdów do posesji,

- Właścicieli posesji w zakresie uzgodnienia projektów przyłączy (w razie konieczności),

- Ewentualnie inne uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

- Wykona opracowanie geodezyjne podziału działek niezbędnych do wykupu w celu zrealizowania inwestycji drogowej.

  - Wykonanie inwentaryzacji zasobów zieleni

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji zieleni porastającej teren objęty inwestycją oraz opracowania jej wyników w formie dokumentacji.

- Inwentaryzacja powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wraz z wykonaniem dokumentów i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na usunięcie zieleni. W projekcie budowy chodnika / ciągu pieszo rowerowego należy uwzględnić zapisy decyzji dotyczące zarówno wycinki, jak i nasadzeń /w tym nasadzeń zamiennych/.

- Inwentaryzacja zasobów zieleni powinna być opracowana w wersji papierowej, w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF.

  - Wykonanie projektu koncepcyjnego

- Projekt koncepcyjny  należy opracować w oparciu o:

- wymagania Zamawiającego zawarte w niniejszym dokumencie, oraz ustalenia  merytoryczne dotyczące zamówienia;

- uwagi i zalecenia Zamawiającego przekazywane Wykonawcy w trakcie opracowywania koncepcji;

- uwzględnienie wszelkich występujących kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej;

- mapy obejmujące cały projektowany teren określony w załącznikach do SWZ nr 8 – po stronie Projektanta;

- wizję lokalną na terenie przyszłej inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować i uzgodnić z Zamawiającym projekt koncepcyjny w formie następujących opracowań:

- opracowanie zagospodarowania terenu z rozwiązaniami projektowymi, przekroje poprzeczne, przekroje konstrukcyjne,

- część opisowa projektu koncepcyjnego,

- konstrukcję poszczególnych elementów nawierzchni,

- Opracowanie zagospodarowania powinno być opracowane w formie papierowej (w ilości 2 egzemplarzy), w postaci kolorowych rysunków (skala 1:500), charakterystycznych detali (skala 1:250) i opisu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokładniejszych rysunków, szkiców koncepcji, dotyczących poszczególnych elementów wchodzących w skład koncepcji lub detali/szczegółów w przyjętych przez Wykonawcę rozwiązaniach.

- Część opisowa koncepcji winna zawierać: opis autorski koncepcji, zestawienie powierzchni, opis konstrukcji i koncepcji technicznego wyposażenia, wskazania dotyczące etapowania budowy. Część opisowa powinna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej (w 2 egzemplarzach).

- Wykonawca na podstawie zaproponowanej przez siebie koncepcji w zestawieniu kosztorysowym realizacji inwestycji określi szacunkowe koszty realizacji projektu. Zestawienie kosztowe realizacji inwestycji powinno być opracowane w formie papierowej (w 1 egzemplarzu) oraz w wersji elektronicznej w programie excel oraz na płycie CD.

  - Wykonanie projektu  budowlanego

- Projekt budowlany powinien być wykonany w oparciu o zalecenia i wytyczne Zamawiającego, z uwzględnieniem uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej.

- Zamawiający wymaga wykonania projektu budowlanego obejmującego  wszystkie branże  potrzebne do prawidłowego funkcjonowania obiektów objętych inwestycją. Wykonawca powinien w projekcie budowlanym określić lokalizacje wszystkich mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów inwestycji, a także, jeśli jest taka potrzeba, opracować kompletne dokumentacje likwidacji powstałych kolizji urządzeń infrastruktury technicznej z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi.

- Wykonawca w projekcie budowlanym powinien określić technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji; dokumentacja powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego dla poszczególnych branż i uzyskania wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień i pozwoleń oraz prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (jeśli zachodzi taka potrzeba)

- Dokumentacja budowlana powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1514W W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO OD UL. SKOKOWSKIEGO DO CMENTARZA W M. BUDY ZOSINE OKOŁO 2,5 KM” z uzgodnieniami powinien być przygotowany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, opracowany w wersji papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF i wersji edytowalnej.

  - Wykonanie projektu technicznego:

- Projekt techniczny powinien być opracowany w stopniu szczegółowości umożliwiającym wykonanie robót.

- Projekt techniczny powinien obejmować wszystkie opracowania jak w projekcie budowlanym m.in.:

- projekt zagospodarowania terenu;

- projekt drogowy;

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu;

- projekty usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami;

- projekt zieleni.

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1514W W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO OD UL. SKOKOWSKIEGO DO CMENTARZA W M. BUDY ZOSINE OKOŁO 2,5 KM z uzgodnieniami powinien być  przygotowany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, opracowany w wersji papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz  w wersji elektronicznej w formacie PDF i wersji edytowalnej.

  - Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny być wykonane  odrębnie dla poszczególnych branż.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF i wersji edytowalnej.

  - Wykonanie przedmiarów robót

- Przedmiary robót powinny być wykonane w oparciu o Katalog  Nakładów Rzeczowych,  odrębnie dla poszczególnych branż. Przedmiary poszczególnych elementów należy przedstawić w formie szczegółowej jako sumę działań składających się na końcowy wynik  Dla robót drogowych w podziale na działy roboty pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne, chodnika ( w tym obrzeża, nawierzchnia ), zjazdy ( w tym obramowanie, nawierzchnia, przepusty), rowy, roboty wykończeniowe itp. ( np. dla powierzchni chodnika długość chodnika pomiędzy zjazdami/ skrzyżowaniami pomnożona przez szerokość).

- Przedmiary robót powinny być  opracowane w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w formacie  PDF oraz XLS.

  - Wykonanie kosztorysu inwestorskiego

- Wymagane jest opracowanie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o metody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Zamawiający wymaga osobnych kosztorysów w układzie branżowym jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót, tak by stanowić  podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.

- Zamawiający wymaga osobnych kosztorysów dla każdego elementu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia oraz zbiorczego zestawienia kosztów. Dla robót drogowych w podziale na działy roboty pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne, chodnika  ( w tym obrzeża, nawierzchnia ), zjazdy (w tym obramowanie, nawierzchnia, przepusty), rowy, roboty wykończeniowe itp. oddzielnie dla każdego etapu.

- Kosztorys inwestorski powinien być opracowany w wersji papierowej w ilości 2  egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej, na płycie CD, w formacie PDF oraz XLS.

- Sposób przekazania prac projektowych

1)	Kompletna dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

2)	Kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową (obejmującą wszystkie opracowania) należy przekazać zamawiającemu najpóźniej w dniu wystawienia decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).

3)	Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca zaopatrzy w:

-	wykaz opracowań,

-	pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami techniczno-budowlanymi i przepisami budowlanymi, wydana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

-	pisemne oświadczenie, że dokumentacja została sprawdzona pod kątem użycia nazw własnych, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i nie zawiera/zawiera nazwy własne; użycie nazw własnych w dokumentacji jest dopuszczalne tylko w sytuacji braku możliwości uproszczenia opisu i usunięcia danej nazwy własnej oraz w celu określenia właściwej drogi rozwiązania technicznego danego elementu – wtedy wymagane jest podanie przez Wykonawcę parametrów równoważności. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu umowy.

4)	Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

5)	Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowe autoryzowane egzemplarze dokumentacji za oddzielnym wynagrodzeniem równym kosztom wykonania kopii.

6)	Wraz z odbiorem przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi (w ramach wynagrodzenia umownego) na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej (utworu) wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń czasowych – zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

- Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

- Obowiązki Wykonawcy

      - Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona niezbędne badania gruntowo-wodne, ewentualne „odkrywki” istniejącego uzbrojenia w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.

      - Wykona opracowanie geodezyjne podziału działek niezbędnych do wykupu w celu zrealizowania inwestycji drogowej. Wykonanie prac nastąpi w dwóch etapach prac.

2.1. W ramach etapu I prac – czynności związane ze wstępnym projektem podziału nieruchomości, należy:

- pozyskać materiały potrzebne do wykonania pracy z zasobu geodezyjno – kartograficznego,

- przeprowadzić (wykonać) wszystkie prace terenowe,

- uaktualnić mapę zasadniczą w granicach opracowania,

- dokonać wznowienia lub wyznaczenia punktów granicznych działek drogowych z działkami przyległymi do drogi, które będą podlegać podziałowi, w przypadku braku na gruncie znaków graficznych dokonać ich utrwalenia,

- wyznaczyć w terenie projektowaną linię poszerzenia drogi na każdej działce, która będzie podlegać podziałowi,

- okazać w terenie zamawiającemu oraz właścicielom działek punkty graniczne działek drogowych z ich działkami oraz projektowana linie poszerzenia drogi na ich działkach, celem jej ostatecznego uzgodnienia. Uzgodnienia te będą stanowiły podstawę do wykonania wstępnego projektu podziału nieruchomości,

- wykonać mapę ze wstępnym projektem podziału nieruchomości, podział na arkusze uzgodnić z zamawiającym.

2.2. W ramach etapu II prac – projekt podziału nieruchomości, należy:

- wykonać badania ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów, ksiąg hipotecznych nieruchomości podlegających podziałowi,

- dokonać wyznaczenia i utrwalenia na gruncie istniejących granic i nowych punktów granicznych oraz sporządzić protokoły celem okazania właścicielom,

- sporządzić ostateczną dokumentację geodezyjną podziałów nieruchomości.

Efektem pracy ma być operat techniczny wraz z mapą z projektowanymi podziałami nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mapa powinna obejmować wszystkie działki będące przedmiotem opracowania lub części terenu działek w przypadku działek o dużej powierzchni.

Podział mapy na arkusze uzgodnić z zamawiającym. Na każdym arkuszu mapy umieścić tabelaryczne zestawienie działek i ich powierzchni oraz oznaczeń stanu prawnego (KW, Zd, hip., inny dokument lub niehipotekowany) dla nieruchomości pokazanych na arkuszu.

Rysunek mapy winien zawierać obligatoryjnie dane ewidencji gruntów oraz treść mapy zasadniczej w zakresie elementów istniejącej infrastruktury technicznej terenu i sytuacji terenowej.

Mapę należy sporządzić w kolorze, w skali 1:500 w 5 egz. dla Zamawiającego.

Realizację przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa geodezyjnego oraz gospodarki nieruchomościami.

Prace związane z wykonaniem podziałów należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatu Grodziskiego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48, przy udziale Zamawiającego.

      - Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona ewentualne operaty wodno-prawne i raporty oddziaływania na środowisko jeśli okażą się niezbędne dla zaprojektowania inwestycji oraz uzyska pozwolenie wodno-prawne i decyzje środowiskowe.

      - Wykonawca działając z upoważnienia Inwestora, którym jest Zarząd Powiatu Grodziskiego przygotuje wniosek i uzyska decyzję zezwalającą na realizację  inwestycji drogowej

      - Cena ofertowa winna obejmować opisane czynności oraz wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach.

      - Dokumentacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający opisanie przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający realizację pełnego zakresu robót na jej podstawie.

      - Dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoważne wyrazy.

      - Dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały i urządzenia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem  Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

      - W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

- europejskie aprobaty techniczne

- wspólne specyfikacje techniczne

- normy międzynarodowe

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów o których mowa powyżej uwzględnia się w kolejności:

- polskie normy,

- polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne.

- Załączniki

# Załącznik nr 8 do SWZ – Mapa poglądowa i lokalizacja inwestycji