UMOWA Nr ……../FZ-13/26

na roboty budowlane polegające na przebudowie 
części budynku szpitala tymczasowego 
na nową lokalizację oddziału rehabilitacji kardiologicznej

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

realizowane przy wsparciu finansowym

Samorządu Województwa Dolnośląskiego

- zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron pomiędzy: (dotyczy umów podpisywanych w formie elektronicznej) :

- zawarta w dniu ……….w Legnicy pomiędzy: (dotyczy podpisywania umowy w formie pisemnej)

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Legnicy, przy ul. J. Iwaszkiewicza 5,59-220 Legnica, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000163872, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 000000001953, NIP 691-22-04-853, BDO : 000111603

reprezentowanym przez:

…………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

............................. z siedzibą w ………… wpisanym do ……………………….

NIP ……….., REGON: …………….

reprezentowanym przez:

…............................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

zwanych dalej łącznie: Stronami

PREAMBUŁA

Zamawiający realizując przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa części budynku szpitala tymczasowego na nową lokalizację oddziału rehabilitacji kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, którego następstwem jest wybór oferty Wykonawcy i zawarcie umowy o następującej treści.

# § 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowie części budynku szpitala tymczasowego na nową lokalizację oddziału rehabilitacji kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
w Legnicy”, zwane dalej przedmiotem umowy.

- Zakres rzeczowy przedmiotu robót budowlanych został opisany dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

# § 2. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej - w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

- przekazanie Wykonawcy terenu przebudowy - w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy,

- zapewnienie nadzoru autorskiego,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

- dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

# § 3. Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przed rozpoczęciem robót budowlanych, które będą prowadzone na czynnym obiekcie szpitala, w którym działalność diagnostyczną prowadzi pracownia diagnostyki obrazowej, 
w terminie 10 (dziesięciu) kalendarzowych od podpisania umowy:

- przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) uwzględniającej obszary szczególnego zagrożenia, bezpieczeństwo pacjentów i personelu szpitala przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych,

- wyznaczenie, w uzgodnieniu z personelem Zamawiającego, tras transportu materiałów budowalnych i urządzeń, tak, aby nie zakłócały normalnego funkcjonowania szpitala,

- oznakowanie terenu robót, zapewnienie oświetlenia, tak aby pracownicy Wykonawcy nie zagrażali osobom postronnym, w szczególności pacjentom i personelowi szpitala 
w dostępie do pozostałych budynków szpitala i w tym celu wydzielenie dróg komunikacyjnych oddzielonych od obszarów prowadzonych prac budowlanych tymczasowymi szczelnymi przegrodami,

- uprzednie uzgodnienie ze służbami eksploatacyjno-technicznymi szpitala ingerencji Wykonawcy w instalacje elektryczne, sanitarne i gazów medycznych, znajdujące się na obszarze budynku tymczasowego, tak aby prowadzone prace nie spowodowały awaryjnego wyłączenia z eksploatacji innych urządzeń i instalacji, niezbędnych dla funkcjonowania innych oddziałów szpitala,

- wykonanie wszystkich określonych dokumentacją projektową i jej ew. zmianami oraz uzgodnieniami z Zamawiającym robót budowlanych, w sposób zapewniający realizację celu zadania inwestycyjnego wskazanie w § 1ust. 1 Umowy,

- sporządzenie, po zakończeniu robót budowlanych będących przedmiotem umowy, operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi wynikające z przepisów prawa i obowiązujących norm, w tym zawierające:

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi normami,

- wszystkie rysunki projektów wykonawczych poszczególnych branż, których realizacja była określona zakresem dokumentacji oraz umową wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji (kolorem czerwonym) oraz podpisami osób wprowadzających te zmiany (projektant, inspektor nadzoru, kierownik budowy) lub 
w przypadku, kiedy takich zmian nie wprowadzono, oświadczeniem i podpisem kierownika budowy o wykonaniu zrealizowanych robót zgodnie z projektem,

- spis materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia oraz ich typ lub rodzaj, z których zrealizowano przedsięwzięcie z oświadczeniem i podpisem kierownika budowy o ich wbudowaniu przy realizacji zadania,

- karty katalogowe zastosowanych materiałów oraz karty katalogowe i DTR wraz 
z instrukcjami obsługi urządzeń i wyposażenia oraz stosowne do nich certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i poświadczenia,

- wyniki przeprowadzonych badań, prób, pomiarów oraz testów funkcjonalnych zamontowanych urządzeń.

- Wykonawca dostarczy operat kolaudacyjny i dokumentację powykonawczą Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami szczegółowymi dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót, przy użyciu materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z normami technicznymi oraz przepisami budowlanymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od tego, czy roboty i czynności te zostały przewidziane na dzień złożenia oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do udziału w Radach Budowy. Zamawiający wyznaczy i zapisze 
w protokole z przekazania placu budowy ustalony wspólnie z Wykonawcą dzień i godzinę, 
w którym będą odbywały się Rady Budowy, bez konieczności oddzielnego zawiadamiania wszystkich Jego przedstawicieli, w tym przedstawicieli podwykonawców biorących udział 
w procesie realizacji inwestycji oraz innych osób, których udział w Radzie Budowy ze względu na bieżące postępy prac i problemy będzie konieczny lub wymagany przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność zmiany terminu Rady Budowy lub zwiększenia jej obsady (wg potrzeb Zamawiającego), Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na trzy dni przed jej zwołaniem. Ustala się, iż formą powiadamiania Wykonawcy o fakcie jak wyżej, będzie wysłana pocztą elektroniczną informacja na adres wskazany w §19 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z własnych materiałów i urządzeń.

- Na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności z określoną normą lub aprobatą techniczną, a w przypadku materiałów wykończeniowych przedstawić Zamawiającemu do akceptacji propozycje materiałowe i próbki kolorystyczne.

- Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do wykazania 
i udokumentowania, że wbudowane materiały spełniają wymagania, co do jakości i parametrów technicznych (są równoważne) w stosunku do materiałów i urządzeń określonych 
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 9 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty nie spełniają określonych parametrów technicznych 
i jakościowych, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę w przeciwnym zaś razie koszt badań obciąży Zamawiającego.

- Wykonawca może dokonywać zmian materiałów oraz zmian w technologii wykonawstwa robót, wyłącznie, jeżeli uzyska na nie pisemną zgodę Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni poprzez inspekcję i przegląd, ażeby wykonywanie prac odbywało się zgodnie z postanowieniami umowy. Jeśli wykryte zostaną jakiekolwiek wady lub błędy, Zamawiający niezwłocznie zostanie poinformowany na piśmie o wspomnianych wadach lub błędach i o środkach naprawczych proponowanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma obowiązek przejąć od Zamawiającego plac budowy oraz:

- wykonywać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- wyposażyć zaplecze budowy,

- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- ponieść koszt mediów (m.in.: wody, energii elektrycznej) lub pokryć koszty ich poboru przez cały okres wykonywania robót (na podstawie uzgodnień i warunków wydanych przez dostawców mediów lub uzgodnień z Zamawiającym),

- ogrodzić, oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,

- umieścić tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia,

- utrzymywać stale porządek na terenie budowy.

- Wykonawca zapewni stałą i wykwalifikowaną kadrę wykonawczą, materiały, urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość 
i terminowość prac.

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na plac budowy Zamawiającemu oraz osób przez niego wskazanych, pracownikom organów i instytucji celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami i przez Zamawiającego.

- Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na placu budowy, zapobiegania szkodom lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich, dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających ze sposobu realizacji robót.

- Wykonawca będzie utrzymywać plac budowy i teren wokół budowy, a także drogi dojazdowe na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.

- Po zakończeniu robót Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze budowy itp. oraz pozostawi plac budowy i jego otoczenie uporządkowane i czyste nadające się bezpośrednio do użytkowania.

- Wykonawca udzielać będzie Zamawiającemu na jego pisemne uzasadnione żądanie informacji o personelu nadzorującym budowę, ilości zatrudnionych osób bez względu na podstawę zatrudnienia, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie.

- Wykonawca informować będzie Zamawiającego na jego pisemne żądanie o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.

- Wykonawca, na uzasadnione pisemne żądanie Zamawiającego, przerwie roboty na budowie, 
a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba, zabezpieczy wykonane roboty przed ich zniszczeniem. Przerwa w robotach na wniosek pisemny Zamawiającego i ewentualne opóźnienie w stosunku do terminów zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymaga wprowadzenia w nim zmian w formie pisemnej.

- Wykonawca realizować będzie roboty w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w §5 umowy.

- Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco ujawnione wady w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego uniemożliwią eksploatację obiektu Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu zatwierdzony przez projektanta projekt ich usunięcia.

- Wykonawca zapewni właściwą koordynację robót wykonywanych przez ewentualnych podwykonawców.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.

- Wykonawca na własny koszt ubezpieczy plac budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na następujących zasadach:

- ubezpieczeniu podlega, przez cały okres trwania robót budowalnych, odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie realizacji zamówienia; odpowiedzialność dotyczy zarówno odpowiedzialności deliktowej, jak i kontraktowej na kwotę nie niższą niż 100% wartości przedmiotu Umowy,

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową, o której mowa powyżej na każde wezwanie w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania wezwania,

- W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia lub przedstawienia polisy, Zamawiający dokona ubezpieczenia budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania każdorazowo z Zamawiającym sposobu realizacji prac mogących powodować utrudnienie w prawidłowym funkcjonowaniu szpitala.

- Wykonawca przed przyjęciem placu budowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu przez niego obowiązków.

- Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do złożenia:

- oświadczenia, że instalacja gazów medycznych posiada aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r.

- Oświadczenia, że instalacja gazów medycznych spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych.

# § 4. Podwykonawcy

- Strony ustalają, że przedmiot umowy może być wykonywany z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców w zakresie wskazanym poniżej:

………………………………….. …………………………………

(zakres robót)                             (firma/y podwykonawcy/ców)

………………………………….. …………………………………

(zakres robót)                           (firma/y podwykonawcy/ców).

- Wykonawca może zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy wskazanych przez siebie podwykonawców lub dalszych podwykonawców po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał podwykonawcy do realizacji żadnej 
z części zamówienia, jednak w trakcie wykonywania umowy Wykonawca będzie chciał skorzystać z jego pomocy, to zgoda Zamawiającego na wprowadzenie podwykonawcy do umowy może nastąpić na zasadach określonych w poniżej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, są obowiązani, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje ich do przestrzegania tego obowiązku oraz obowiązków wskazanych w ust. 6, 8, 9 poniżej.

- Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu umowy zgłosi pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku, jeśli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 (trzydziestu) dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uważa się za jej akceptację.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający uprawniony jest w terminie 7 dni roboczych liczonym od przedłożenia mu umowy, o której mowa w ust. 6, do pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w przypadku, jeśli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym 
w zdaniu poprzedzającym uważa się za jej akceptację.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł brutto.

- W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie, o której mowa w ust. 8 jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w tym zakresie, pod rygorem kary umownej określonej w §19 umowy.

- Wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- W przypadku udziału w realizacji zamówienia podwykonawców i dalszych podwykonawców na zasadach określonych w ust. poprzedzających, strony ustalają sposób dokonywania płatności:

- podstawę rozliczenia prac wykonanych przez podwykonawcę będą stanowiły protokoły wykonanych prac potwierdzone przez Kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- podstawę rozliczenia prac wykonanych przez dalszego podwykonawcę będą stanowiły protokoły wykonanych prac potwierdzone przez Kierownika budowy Wykonawcy, podwykonawcę lub/i kierownika robót podwykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,

- suma faktur częściowych podwykonawcy nie może przekroczyć 70% wartości umownej brutto określonej w umowie podwykonawcy z Wykonawcą,

- suma faktur częściowych dalszego podwykonawcy nie może przekroczyć 70% wartości umownej brutto określonej w umowie dalszego podwykonawcy z podwykonawcą,

- pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne podwykonawcy zostanie ujęte w fakturze końcowej, dla wystawienia której podstawą będzie końcowy protokół odbioru,

- do każdej z wystawianych przez Wykonawcę faktur, w tym do faktury końcowej zostaną dołączone uwierzytelnione kopie faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy tyczące się robót wykonanych nie później niż roboty, za które Wykonawca wystawia daną fakturę,

- kopie faktur podwykonawcy muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawcę, 
a kopie faktur dalszego podwykonawcy także przez podwykonawcę i Wykonawcę,

- Wykonawca wystawi odrębne faktury na prace wykonane przez siebie prace oraz na prace wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Należność za prace wykonane przez podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłaty tych należności podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury podwykonawcy wraz z dokumentem bankowym potwierdzającym dokonanie zapłaty kwoty określonej fakturą.

- Należność za prace wykonane przez dalszego podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności dalszemu podwykonawcy przez podwykonawcę. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury dalszego podwykonawcy wraz z oryginałem wraz z dokumentem bankowym potwierdzającym dokonanie zapłaty kwoty określonej fakturą.

- Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką Wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) za wykonany przez podwykonawcę zakres prac lub wykonany przez dalszego podwykonawcę zakres prac do czasu przedłożenia dokumentów, 
o których mowa w ust. 12 i 13.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia, na żądanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za opóźnienie), przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu (w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Żądanie zapłaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy winno być uzupełnione o fakturę (rachunek) oraz o dokumenty, o których mowa w ust. 12 i 13.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty. Wykonawca winien zgłosić je Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie 7 (siedmiu) dni liczonym od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Przez pojęcie “prace” użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych postanowieniach umowy rozumie się roboty budowlane, dostawy i usługi, które są wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

# § 5. Termin umowy i harmonogram

- Wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w §1 umowy nastąpi w terminie ……dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót.

- Za wykonanie robót budowlanych w terminie Strony uznają dzień odbioru końcowego zamówienia przez Zamawiającego, potrwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

- Wykonawca złoży Zamawiającemu w celu uzgodnienia Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z szczegółowym kosztorysem robót, przygotowane w oparciu o dokumentację projektową i przedmiary robót, oferowaną cenę i termin realizacji, uwzględniające:

- podział robót objętych przedmiotem umowy,

- kolejność i terminy wykonania poszczególnych robót (elementów robót) w ramach realizacji zamówienia oraz ich wartość pieniężną,

w terminie do 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od podpisania umowy.

- Ewentualne zmiany w Harmonogramie rzeczowo - finansowym inne niż wskazane w §11 umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron umowy oraz zachowania formy pisemnej.

# § 6. Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo na kwotę netto ….…….. zł (słownie złotych: ……………..) powiększoną o należny podatek VAT 
w wysokości ……..% co daje kwotę brutto ……… zł (słownie złotych………….).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszelkimi kosztami, związanymi z prowadzeniem budowy i odbiorem przedmiotu umowy, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp.) oraz rozruch urządzeń i maszyn przewidzianych w dokumentacji projektowej).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót, czynności lub dostaw koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy ww. roboty i czynności lub dostawy zostały przewidziane na dzień złożenia oferty.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania robót i czynności lub dostaw, o których mowa w ust. 3.

- Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. Przedmiotem odbioru częściowego będą elementy robót wyszczególnione w Harmonogramie rzeczowo – finansowym robót, o którym mowa w §5 umowy.

- Faktury częściowe Wykonawca będzie wystawiał nie częściej niż raz w miesiącu w terminie na koniec miesiąca.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zapłacone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 70% wartości wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1 umowy.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu i odebraniu robót, którą Wykonawca przedłoży w terminie do 30 dni od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur częściowych i faktury końcowej, w terminie do 60 (sześćdziesiąt) dni od daty ich otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru oraz oświadczeniami ewentualnych podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę w stosunku do nich płatności za wykonane roboty. W przypadku braku któregokolwiek z ww. dokumentów data doręczenia faktury liczona będzie od dnia dostarczenia ostatniego z wymaganych dokumentów – analogicznie traktowane będzie dostarczenie dokumentów zawierających braki bądź błędy.

- Podstawą do wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych będzie podpisany przez Zamawiającego protokół częściowego odbioru robót, a dla faktury końcowej podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót.

# § 7. Płatności

- Strony uzgadniają, że faktury dokumentujące transakcje wynikające z umowy będą wystawiane i odbierane w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu 
e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Za moment doręczenia faktury uznaje się dzień jej udostępnienia w KSeF. Strony rezygnują 
z obowiązku dodatkowego przesyłania faktur w formie papierowej lub elektronicznej poza KSeF, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

- W przypadku czasowej niedostępności KSeF, faktury będą wystawiane i przekazywane zgodnie z procedurami przewidzianymi w przepisach szczególnych, a po ustaniu niedostępności zostaną niezwłocznie wprowadzone do KSeF.

- Dokumenty stanowiące załączniki do faktur, w szczególności specyfikacje, protokoły odbioru, zestawienia lub inne dokumenty rozliczeniowe, nie są przekazywane za pośrednictwem KSeF. Załączniki te będą przekazywane w formie elektronicznej na adresy e-mail wskazane 
w §19 Umowy lub udostępniane za pośrednictwem uzgodnionego systemu informatycznego. Załączniki te stanowią integralną część rozliczenia wynikającego z faktury.

- Każdy załącznik do faktury będzie jednoznacznie identyfikowalny poprzez wskazanie numeru faktury nadanego w KSeF lub innego identyfikatora umożliwiającego powiązanie dokumentów.

- Strony potwierdzają, że posiadają uprawnienia techniczne i organizacyjne do korzystania 
z KSeF oraz wyrażają zgodę na stosowanie tej formy fakturowania przez cały okres obowiązywania umowy.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę/y z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. „split payment”.

- Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w §6 
ust. 9 umowy.

- Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.

- Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 
w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, stanowiących podstawę płatności za wykonanie umowy jest rachunkiem, dla którego prowadzony jest rachunek VAT zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo Bankowe.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się 
w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. "białej liście podatników VAT", dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej.

- W przypadku gdy na moment realizacji płatności rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie będzie znajdował się w ww. elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. "białej liście podatników VAT", dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania odsetek.

# § 8. Przedstawiciele Stron na budowie

- Zamawiający oświadcza, że ustanowił:

- Kierownika Projektu – p……………… do reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, umową oraz do koordynowania działań Stron umowy,

- Inspektora nadzoru inwestorskiego – p………………. posiadającego uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowalnymi w specjalności ………………, bez ograniczeń, wpisanego do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, do reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, umową, przepisami prawa budowlanego oraz sztuki budowlanej, 
a także do koordynowania działań wszystkich osób funkcyjnych na budowie.

- Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są:

- Kierownik Budowy: p………………………., posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………….…….. wpisany do okręgowej izby inżynierów budownictwa;

- Kierownik Robót …………………...: p. ……………., posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  ………….…….. wpisany do okręgowej izby inżynierów budownictwa;

- Kierownik Robót  …………………. : p. …………….., posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  ………….…….. wpisany do okręgowej izby inżynierów budownictwa;

- Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót działają w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo Budowlane.

# § 9. Odbiory

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy,

- odbiory częściowe, dotyczące poszczególnych elementów robót określonych 
w Harmonogramie rzeczowo – finansowym,

- odbiór końcowy dotyczący wykonania całości przedmiotu umowy, zwany dalej odbiorem,

- odbiory gwarancyjne, przeprowadzane przynajmniej raz do roku w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych wpisem do dziennika budowy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazy w §19 umowy, zgłosi roboty podlegające zakryciu lub tzw. zanikowe.

- Wykonawca wykona na swój koszt rozbiórkę elementów robót i ponownie wykona elementy robót budzące wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

- Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem częściowym lub końcowym. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów.

- Po zakończeniu wszystkich robót i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, na adres wskazy w §19 umowy, 
o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego lub końcowego.

- Jeżeli, mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru końcowego, Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona jednostronnego odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru i prześle Wykonawcy sporządzony bez jego udziału protokół odbioru końcowego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie 
z §3 ust. 1 pkt 4) umowy oraz oświadczeń ewentualnych podwykonawców i dalszych podwykonawców o niezaleganiu przez Wykonawcę robót z płatnościami za wykonane usługi, dostawy i roboty budowlane.

# § 10. Komisja odbiorowa

- Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

- W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą w szczególności:

- Kierownik budowy,

- Kierownicy poszczególnych robót branżowych,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego,

- Kierownik projektu,

- pracownicy wskazani przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze wady umieszcza się 
w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do protokołu, z podaniem terminu ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający sporządza protokół odbioru, w którym wskazuje wady i termin ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkami określonymi w §16 oraz §18 ust.1 pkt 8) umowy.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §13 umowy oraz gwarancji jakości i rękojmi za wady, o których mowa w §12 umowy.

- Za datę wywiązania się Wykonawcy z terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §5 ust. 1, uznaje datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

# § 11. Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują one, że realizacja przedmiotu umowy na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa, na zasadach określonych umową oraz przepisami Prawa zamówień publicznych.

- Dopuszczalne są zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowalnych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

- konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub wystąpiły wady w dokumentacji projektowej;

- konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

- zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady w dokumentacji projektowej, co powoduje konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,

- zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej,

- zmiany zakresu robót poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie niektórych robót nie leży w interesie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 10% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio 
w stosunku do zmniejszonego zakresu robót.

- zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, w przypadku:

- niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich surowców, materiałów lub urządzeń, co utrudnia możliwość wykonania umowy w terminie, lub powoduje opóźnienie w postępie robót,

- gdy w wyniku rozwoju technologicznego lub technicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

- podwyższą jakość wykonanych robót lub

- zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub

- pozwolą na skrócenie terminu realizacji umowy.

- Dopuszczalne są zmiany umowy poprzez zmianę terminu wykonania Umowy, w przypadku:

- opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy, 
co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy,

- wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania prac przez Wykonawcę,

- wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których mowa 
w ust.2 powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy,

- termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej opisane okoliczności wpłynęły na pierwotnie określony termin wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- konieczności wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne na podstawie §11 ust. 2 umowy i nie dało się go wcześniej przewidzieć albo w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w umowie,

- zmiany technologii wykonania prac, materiałów lub urządzeń koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, jeżeli mają one wpływ na wysokości wynagrodzenia. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia.

- Strony przyjmują następujący sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, 
w przypadkach określonych w ust.4 powyżej:

- podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie kosztorys, o którym mowa w §5 ust.3 umowy,

- jeżeli nie będzie możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie kosztorysu, w szczególności rodzaje prac lub materiałów nie występują w kosztorysie lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany w następujących sposób:

- ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku na poziomie określonym w kosztorysie, o którym mowa w §5 ust.3 umowy,

- ceny jednostkowe będą nie wyższe niż średnia arytmetyczna cen rynkowych odpowiadających zakresowi robót lub zmienianych materiałów,

- kosztorys dodatkowy będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie dostępnych cenników np. SEKOCENBUD, z tym zastrzeżeniem, 
że muszą odpowiadać poziomowi cen przyjętych w kosztorysie, o którym mowa 
w §5 ust. 3 umowy.

- Zamawiający może w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania informacji 
o zaistnieniu przesłanek dla zmiany wysokości wynagrodzenia, drogą elektroniczną wnieść uwagi do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien się ustosunkować w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.

- Zmiany określone w ust. 1 – 6 powyżej będą możliwe na podstawie uzasadnionego wniosku Strony, złożonego drogą elektroniczną na adres wskazany §19 umowy.

- Stosownie do art. 439 u.p.z.p. wynagrodzenie Wykonawcy określone w §6 ust.1 umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w ust. 9 do ust. 13 poniżej.

- Wykonawcy przysługuje uprawnienie do żądania zmiany w przypadku zmiany ogłaszanego przez GUS wskaźnika wzrostu robót budowalnych ogółem, o wartość przekraczającą 5% 
w stosunku do wartości tego wskaźnika ogłoszonej:

- w stosunku do wskaźnika z dnia otwarcia ofert

- w stosunku do każdej kolejnej waloryzacji za kwartał poprzedzający złożenie wniosku 
o dokonanie waloryzacji.

- Wykonawca może żądać zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 nie wcześniej niż ogłoszeniu przez GUS wskaźnika podanego w ust. 9 za rok 2026r.

- Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia mogą być dokonane na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 9 i o wartość przekraczającą wzrost tego wskaźnika uprawniającą do żądania zmiany wynagrodzenia jak w ust. 9 Umowy.

- Łączny maksymalny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy dokonany w następstwie waloryzacji, o której mowa w ust. 9 - 11 nie może przekroczyć 5% netto pierwotnego łącznego wynagrodzenia określonego w §6 ust.1 Umowy.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana w następstwie waloryzacji, o której mowa 
w ust. 9 do 12 powyżej następować będzie począwszy od dnia prawidłowego złożenia wniosku o dokonanie waloryzacji, ze skutkiem na przyszłość, na podstawie aneksu do Umowy.

- W sytuacji dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian wynagrodzenia podwykonawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia, stosownie do art. 439 ust. 5 u.p.z.p.

# § 12. Gwarancja

- Od daty dokonania odbioru końcowego liczy się bieg terminu okresu gwarancji i rękojmi za wady.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

- w zakresie jakości wykonanych robót budowlanych i materiałów budowlanych zużytych do ich realizacji, na okres ….. (……) miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- w zakresie wbudowanych i niewbudowanych (dostarczonych) urządzeń, systemów, sprzętu i wyposażenia dostarczonego w ramach umowy na okres zgodny z dokumentacją producenta, nie krótszy jednak niż 24 (dwadzieścia cztery) miesiące.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- Wykonawca nie może odmówić wykonania obowiązków określonych w ustępie poprzedzającym na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Postanowienia dotyczące gwarancji nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów dotyczących rękojmi za wady Z tym zastrzeżeniem, że Strony ustalają, że okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy nie może upłynąć wcześniej niż okresgwarancji udzielonej przez Wykonawcę. W związku z tym, w przypadku gdy okres udzielonej gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi, okres rękojmi ulega zrównaniu z okresem gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Uprawnienia i obowiązki wynikające z tytułu udzielonej gwarancji określone zostały w załączniku nr 2 i 3 do umowy.

# § 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ……….., w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1 umowy.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujących terminach i wysokościach:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót bez wad i usterek,

- 30 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady.

# § 14. Zatrudnienie na umowę o pracę

- Wykonawca najpóźniej do dnia rozpoczęcia prac i robót budowlanych, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Ustalenie wymiaru czasu pracy i pozostałych warunków poszczególnych umów o pracę leży po stronie Wykonawcy. Zobowiązane zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach niniejszej umowy będą wykonywać:

- roboty budowlane rozbiórkowe i montażowe,

- roboty związane z wykonaniem podłogi, posadzki, izolacji termicznej i przeciwwilgociowych,

- roboty związane z instalacją ścianek działowych, sufitów podwieszanych z płyt GK,

betonowanie i zbrojenie,

- roboty budowlane w zakresie instalacji: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania ciepła technologicznego oraz wentylacji mechanicznej,

- roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- roboty wykończeniowe: tynkarskie, malarskie.

- Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac, a w szczególności: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych i urządzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu:

- oświadczenia zawierającego wykaz pracowników, o których mowa w ust. 1, wykonujących opisane tam czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez nich wykonywania prac i robót budowlanych. Wykaz winien zawierać imiona i nazwiska osób zatrudnionych, rodzaj umowy o pracę oraz wskazanie rodzaju wykonywanych czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- kopie umów o pracę (wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli zostały sporządzone) osób w nim wyszczególnionych wykonujących czynności, których dotyczy wykaz. Kopie umów winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji

- Do czasu spełnienia wymogów, o których stanowią powyższe ustępy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania przedmiotu umowy, określonego w §1. Jednocześnie w takim przypadku strony ustalają, że Wykonawca popada w zwłokę z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ustępach poprzedzających przez Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców.

- Na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni od dnia jego otrzymania Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dowodów poświadczających zatrudnienie pracowników, o których mowa w ust. 1, w tym m.in. pisemnej informacji o stanie i sposobie ich zatrudnienia, oświadczeń pracowników wykonujących prace i roboty budowlane, o których mowa w ust. 1, w odpowiednim zakresie, potwierdzających, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a także okazania przez Wykonawcę oryginałów umów o pracę.

- Wykonawca może zmienić osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy, zatrudnione na podstawie umowy o pracę z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione wymagania, o których mowa w ust. 1-3.

- W przypadku ujawnienia faktu wykonywania prac (które winny być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę) przez osobę/y nie zatrudnioną/e na umowę o pracę zostanie sporządzona notatka, która nie wymaga podpisu Wykonawcy ani jego przedstawiciela.

- Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio w odniesieniu do pracowników, którymi posługuje się lub zamierza się posługiwać Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca. W tym celu Wykonawca w umowach o podwykonawstwo zawrze odpowiednie postanowienia, umożliwiające Zamawiającemu wyegzekwowanie od Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie.

# § 15. Przeniesienie wierzytelności

Strony zgodnie przyjmują, że w przypadku zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to jest po wyrażeniu na to zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego oraz po wyrażeniu na to zgody przez Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jakąkolwiek osobę trzecią przepisów ww. ustawy, Zamawiający może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności takiej czynności prawnej.

# § 16. Odstąpienie od umowy

- Poza przypadkami prawem opisanymi oraz wynikającymi z pozostałych zapisów niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, w razie wystąpienia któregokolwiek z poniżej wymienionych zdarzeń:

- Wykonawca ogłosi likwidację lub zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który może mieć realny wpływ na realizację niniejszej umowy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 14 (czternastu) dni roboczych,

- Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też wykonuje je w sposób nienależyty,

- Wykonawca nie usuwa wad stwierdzonych podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 
w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji 
o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia z uwzględnieniem odpowiednio postanowień ust. 4 lub 5.

- Odstąpienie wywołuje skutki prawne z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia 
o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności 
w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych;

- W razie, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, że wątpliwa będzie ich terminowa realizacja, Zamawiający poinformuje go pisemnie o czynnościach, jakie jego zdaniem należy podjąć dla terminowego wykonania robót. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w określonym przez niego terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- W razie stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu ich wykonywania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu od umowy odstąpić.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy strony obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

- Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, nie stanowiące własności Zamawiającego.

- Powyższe postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów prawa w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

# § 17. Zmiana statusu Wykonawcy

- W przypadku zmian statusu Wykonawcy w zakresie zakazu wykonywania zamówienia 
publicznego w związku z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.08. 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany zaktualizować złożone w postępowaniu 
o zamówienie publiczne oświadczenie dotyczące kwestii, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Jeśli treść złożonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 potwierdzać będzie istnienie przesłanek skutkujących zakazem dalszego wykonywania umowy – Zamawiający wypowie Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień wystąpienia tej przesłanki.

- Zapisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie również w sytuacji, gdy przesłanki tam wskazane dotyczyć będą podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

# § 18. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieuzasadnioną nieobecność któregokolwiek z przedstawicieli Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy na Radzie Budowy - w kwocie 500,00 zł (słownie: złotych: pięćset),

- za każdy fakt ujawnienia na terenie budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy realizującego jakiekolwiek prace bez zgody Zamawiającego - w kwocie 5.000,00 zł (słownie złotych: piec tysięcy) za każdy ujawniony przypadek,

- za brak zapłaty, nieterminową zapłatę lub brak waloryzacji wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w kwocie 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) za każdy ujawniony przypadek,

- za każdy brak zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, stosownie do art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych - w kwocie 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) za każdy ujawniony przypadek,

- za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, z uwzględnieniem zapisów 
§5 ust. 1 umowy - w kwocie 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w kwocie 1.000,00 zł (słownie złotych: tysiąc) za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za każdy ujawniony przypadek wykonywania prac przez osobę niezatrudnioną na umowę 
o pracę w wysokości 1 500,00 zł (słownie złotych: tysiąc pięćset),

- w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od realizacji Umowy, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w tym również z przyczyn określonych w §16 bądź w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy w trybie określonym §17 ust. 2 Umowy przez którąkolwiek ze Stron od realizacji Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w §6 ust.1 Umowy.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

- Wysokość nałożonych na Wykonawcę kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy. Do limitu kar umownych nie wlicza się kar, o których mowa w ust. 1 pkt 8) nin. paragrafu. Łączna wysokość wszystkich naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia netto określonego w §6 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca odpowiada za zniszczone mienie Zamawiającego, jak i każdą w inny sposób wyrządzoną szkodę, zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności za czyny niedozwolone, określonymi w art. 415 i następnych Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, choćby były one jeszcze niewymagalne.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania umowy.

# § 19. Komunikacja

- Jeżeli z postanowień Umowy nie wynika inaczej, wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywane na podstawie Umowy będą sporządzane w postaci elektronicznej i przesyłane pocztą elektroniczną. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, które uniemożliwiają doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Strony dopuszczają, w drodze wyjątku, doręczenie korespondencji w postaci papierowej za pokwitowaniem, przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku przesyłania dokumentów w postaci papierowej Strona, która je przesyła, jest zobowiązana każdorazowo do niezwłocznego doręczenia dokumentu na adres elektroniczny do korespondencji, w postaci odwzorowania cyfrowego (skanu) dokumentu.

- Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:

- po stronie Zamawiającego:

- Kierownik projektu …………………

- Inspektor nadzoru inwestorskiego ……………………….

- po stronie Wykonawcy:

- Kierownik budowy ……………………

- Kierownik robót branży ……..

- Kierownik robót branży …..

- ………………………………

- Zmiana danych kontaktowych nie wymaga aneksu i jest skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony drogą elektroniczną.

- Strony deklarują współpracę w dobrej wierze oraz terminową wymianę informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy.

# § 20. Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ §1 Kodeksu cywilnego./Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze Stron.

- Umowa obowiązuje od dnia jego podpisania przez obie Strony do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia oraz wygaśnięcia wszelkich wynikających z niego obowiązków.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, a dotyczących jej przedmiotu, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

- Sądem właściwym dla spraw wynikłych z Umowy jest właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Legnicy.

- Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

- Dokumentacja projektowa

- Karta gwarancyjna robót budowalnych

- Karta gwarancyjna urządzeń

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

# Załącznik nr 1/ Dokumentacja projektowa

# Załącznik 2/ Karta gwarancyjna

KARTA GWARANCYJNA

obejmująca świadczenia gwarancyjne dotyczące robót budowlanych

§ 1. Przedmiot i termin gwarancji

- Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na roboty budowlane, w zakresie wykonawstwa i materiałów, wykonane w ramach umowy nr……….. (zwanej dalej: umową), z wyłączeniem aparatury i urządzeń objętych odrębną gwarancją.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za całość wykonanych robót, w tym także za części zrealizowane przez podwykonawców.

- Termin gwarancji wynosi ….. miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót budowalnych zrealizowanych w ramach umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił wadę przed jego upływem – w takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia zgłoszenia wady.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub dokonania naprawy potwierdzonych protokołem. Powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej w przypadku, gdy Wykonawca dokonał wymiany części. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas od momentu stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego protokołem.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych z tym zastrzeżeniem, że strony rozszerzają rękojmię w ten sposób, że 
w przypadkach, gdy okres rękojmi określony w przepisach prawa jest krótszy niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, okres rękojmi przedłuża się na okres udzielonej gwarancji.

§ 2. Obowiązki i uprawnienia stron

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego i niezwłocznego usuwania wad.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy w ciągu 30 (trzydziestu) dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia o wadzie, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu lub urządzenia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami lub przeznaczeniem, w pozostałych przypadkach w terminie wyznaczonym w sporządzonym  przez  Zamawiającego protokole z ujawnionych wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w czasie wskazanym w ust. 2 powyżej, wady te mogą po ponownym wezwaniu do usunięcia zostać usunięte przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy co nie narusza warunków gwarancji.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w ciągu którego, w skutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu nie mógł korzystać.

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony wedle własnego wyboru do:

- żądania usunięcia wady przedmiotu umowy;

- wskazania trybu usunięcia wady i/lub wymiany rzeczy na wolną od wad;

- żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad;

- żądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunięcie wad i/lub wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia określonego w §6 ust 1 umowy dla danej części, za każdy dzień zwłoki;

- żądania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad i/lub wymianę rzeczy na wolne od wad niezależnie od kary umownej, o której mowa w lit. d)

- Skorzystanie przez Zamawiającego z któregokolwiek z uprawnień nie wyłącza możliwości skorzystania z pozostałych uprawnień, w tym również z żądania zapłaty kar umownych 
i odszkodowania.

- Wszelkie naliczane przez Zamawiającego kary umowne będą podlegały potrąceniu z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminach wynikających z niniejszej karty bądź umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie powoduje utraty ani ograniczenia praw wynikających z gwarancji i rękojmi, jak także prawa do naliczenia kar umownych. Postanowienia §1 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

§3. Przeglądy gwarancyjne

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, co 12 miesięcy w okresie obowiązywania gwarancji, chyba że z właściwości rzeczy bądź innych uwarunkowań (np. wymogi właściwych organów) co do poszczególnych elementów przedmiotu umowy, wymagane będzie wykonanie przeglądów częściej.

- Przeglądy gwarancyjne, o których mowa w ust. 1 są nieodpłatne. Wykonawcy nie przysługuje również prawo żądania jakichkolwiek kosztów z tym związanych (np. kosztów dojazdu na miejsce przeglądu, wynagrodzenia osób uczestniczących w przeglądach z ramienia Wykonawcy, koszty użytych materiałów, urządzeń pomiarowych itp.)

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz osoby wyznaczone przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez pozostałych członków komisji przeglądowej.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego. Ujawnienie wad w Protokole Przeglądu Gwarancyjnego jest równoznaczne w skutkach z pisemnym zgłoszeniem przez Zamawiającego wad, skutkującego rozpoczęciem biegu terminów na usunięcie wad.

§4. Komunikacja

- Zgłoszenia wad przez Zamawiającego dokonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych w godzinach od 7.25 do godz. 15.00. za pośrednictwem poczty elektronicznej, co nie wyklucza możliwości pisemnego zgłoszenia wady. W zawiadomieniu Zamawiający zobligowany jest podać rodzaj występującej wady.

- Strony wskazują następujące adresy do korespondencji:

- Zamawiający:

- e-mail ………………..@szpital.legnica.pl

- adres korespondencyjny WSS w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

- Wykonawca:

- e-mail…………

- adres korespondencyjny………

- O zmianach w danych adresowych, o których mowa w ust. 2 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

§ 5. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

- Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy nr …

- Wszelkie zmiany Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

# Załącznik 3 / Karta gwarancyjna urządzeń

KARTA GWARANCYJNA

dotycząca dostarczonych i wbudowanych i niewbudowanych urządzeń i sprzętu 
(zarówno medyczny, jak i niemedyczny)

§1.Przedmiot i termin gwarancji

- Niniejsza gwarancja obejmuje wbudowane urządzenia i sprzęt (zarówno medyczny, jak i niemedyczny) dostarczone, zamontowane i uruchomione w ramach umowy nr……………... (zwanej dalej: umową).

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy i odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentach postępowania oraz złożonej ofercie.

- W czasie gwarancji Wykonawca odpowiada za jakość techniczną i użytkową oraz przydatność dla określonego przez Zamawiającego celu i kompatybilność z pozostałymi urządzeniami 
w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

- Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji dla poszczególnych urządzeń i sprzętu wynosi 24 miesiące. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po dacie odbioru końcowego danej części zrealizowanej w ramach umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił wadę przed jego upływem - w takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia zgłoszenia wady.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub dokonania naprawy potwierdzonych protokołem. Powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej w przypadku, gdy Wykonawca dokonał wymiany części. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas od momentu stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego protokołem.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych z tym zastrzeżeniem, że strony rozszerzają rękojmię w ten sposób, że w przypadkach, gdy okres rękojmi określony w przepisach prawa jest krótszy niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, okres rękojmi przedłuża się na okres udzielonej gwarancji.

§2.Obowiązki i uprawnienia stron

- Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń i sprzętu zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji urządzeń” odrębnie dla każdego urządzenia.

- Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte przekazanych Zamawiającemu instrukcjach mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności, zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji, nie będzie mógł się uwolnić od zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego i niezwłocznego usuwania wad

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie objętym niniejszą gwarancją Zamawiający jest uprawniony wedle własnego wyboru do:

- żądania usunięcia wady;

- wskazania trybu usunięcia wady i/lub wymiany rzeczy na wolną od wad;

- żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad;

- żądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunięcie wad i/lub wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1% ceny brutto urządzenia, którego wada dotyczy za każdy dzień zwłoki;

- żądania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad i/lub wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d)

- Skorzystanie przez Zamawiającego z któregokolwiek z uprawnień nie wyłącza możliwości skorzystania z pozostałych uprawnień, w tym w szczególności żądania zapłaty kar umownych i odszkodowania.

- Wszelkie naliczone przez Zamawiającego kary umowne oraz odszkodowania będą podlegały potrąceniu z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Ilekroć w postanowieniach niniejszej gwarancji jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres gwarancji na wolną od wad.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminach wynikających z niniejszej karty bądź umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie powoduje utraty ani ograniczenia praw wynikających z gwarancji i rękojmi, jak także prawa do naliczenia kar umownych i odszkodowania. Postanowienia §1 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.

- W ramach udzielenia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania dostępności części zamiennych przez okres 10 lat od daty rozpoczęcia terminu gwarancji.

§ 3.Sposób i terminy usuwania wad

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad i awarii urządzeń i/lub sprzętu, w okresie gwarancji i rękojmi telefonicznie oraz drogą mailową przez 24 godziny na dobę. Zgłoszenia będą dokonywane pod nr tel. ………………… lub na adres poczty elektronicznej ………………………………..

- Zgłoszenie telefoniczne powinno być potwierdzone mailem.

- Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na adres poczty elektronicznej, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności mających na celu usuniecie wady w czasie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, niezależnie od faktu potwierdzenia, bądź też niepotwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania zgłoszenia zgodnie z ust. 3.

- W przypadku zgłoszenia wady w przedmiocie umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady, nie później jednak niż:

- w terminie pięciu dni roboczych w przypadku, gdy wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji,

- w terminie dziesięciu dni roboczych w pozostałych przypadkach.

- W przypadku stwierdzenia wady ukrytej urządzenia i/lub sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady.

- Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania urządzeń i sprzętu.

- W przypadku konieczności naprawy urządzeń i/lub sprzętu w serwisie, Wykonawca zapewni:

- odbiór na własny koszt wadliwych urządzeń i/lub sprzętu w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia wady;

- dostawę naprawionych urządzeń i/lub sprzętu na własny koszt w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych od dnia usunięcia wady, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od odebrania urządzenia i/lub sprzętu od Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości usunięcia wady w terminie siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia fabrycznie nowych urządzeń i/lub sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi.

- Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu przedmiotu Umowy naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą użytkownika sprzętu, pokrywa Wykonawca.

- W przypadku awarii urządzeń i/lub sprzętu, która nie została usunięta w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 lub wystąpienia konieczności dwukrotnego usunięcia tej samej wady zarówno w zakresie naprawy, jak i wymiany (części, elementu, podzespołu, itp.), Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznej wymiany urządzeń i/lub sprzętu na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych aniżeli wynikające z umowy oraz oferty Wykonawcy.

§ 4.Przeglądy gwarancyjne

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. W przypadku braku w dokumentacji techniczno - ruchowej informacji dotyczącej przeglądów technicznych Wykonawca zobowiązany będzie do ich dokonywania raz na 12 miesięcy w okresie trwania gwarancji.)

- Przeglądy gwarancyjne, o których mowa w ust. 1 są nieodpłatne. Wykonawcy nie przysługuje również prawo żądania jakichkolwiek kosztów z tym związanych (np. kosztów dojazdu na miejsce przeglądu, wynagrodzenia osób uczestniczących w przeglądach z ramienia Wykonawcy, koszty użytych materiałów, urządzeń pomiarowych itp.)

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz osoby wyznaczone przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez pozostałych członków komisji przeglądowej.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego. Ujawnienie wad w Protokole Przeglądu Gwarancyjnego jest równoznaczne w skutkach z pisemnym zgłoszeniem przez Zamawiającego wad, skutkującego rozpoczęciem biegu terminów na usunięcie wad.

§ 5. Komunikacja

- Strony wskazują następujące dane teleadresowe do korespondencji:

- Zamawiający: \

- telefon …..……………..

- e-mail…………………………

- adres korespondencyjny WSzSL w Legnicy, 59-220 Legnica, ul .Iwaszkiewicza 5

- Wykonawca:

- - telefon ………………………..

- e-mail…………

- adres korespondencyjny………

- O zmianach w danych adresowych, o których mowa w ust. 1 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

§ 6. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

# Załącznik nr 5/ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

# Umowa

# powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Legnicy, przy ul. J. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000163872, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 000000001953, BDO: 000111603, NIP 691-22-04-853; REGON 390999441,

reprezentowanym przez:

………….  – …………………

dalej również: „Powierzający”

a

………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

………….  – …………………

dalej również: „Procesor”

Powierzający i Procesor zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”

Mając na uwadze fakt, że Strony zawarły Umowę Główną nr  ....../FZ-…/26 na podstawie której Procesor zobowiązał się do przetwarzania danych osobowych (dalej również „Umowa Główna”), Strony zawierają Umowę o następującej treści.

# § 1. Przedmiot powierzenia i oświadczenia Stron

- Powierzający oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 i na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe.

- Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku nr 1, może zostać w każdym momencie rozszerzony albo ograniczony przez Powierzającego. Zmiana Załącznika nr 1 w zakresie ograniczenia albo rozszerzenia zakresu może być dokonana poprzez przesłanie przez Powierzającego do Procesora nowej zmienionej wersji Załącznika nr 1 w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 4). W przypadku braku reakcji Procesora w ciągu 3 dni roboczych (dalej również: „Dni Robocze”) od daty wysłania wiadomości przez Powierzającego przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.

- Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy Głównej. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy Głównej.

- W stosunku do danych osobowych podejmowane mogą być następujące kategorie czynności przetwarzania, np.: przeglądanie, przechowywanie.

- Z tytułu przetwarzania danych osobowych Procesorowi nie przysługuje prawo do odrębnego wynagrodzenia poza wskazanym w Umowie Głównej (w tym również na wypadek zmiany zakresu przetwarzania).

# § 2. Obowiązki i odpowiedzialność Stron

- Procesor oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- W przypadku, gdy Procesor stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa 
w art. 40 RODO, lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO, jest to wystarczające do wykazania zapewnienia gwarancji, o których mowa w ustępie poprzedzającym w zakresie objętym zatwierdzonym kodeksem postępowania lub zatwierdzonym mechanizmem certyfikacji.

- Procesor zobowiązany jest:

- przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Powierzającego, co dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Powierzający może przekazywać Procesorowi dokładniejsze instrukcje poprzez zgłoszenie w serwisie Procesora dedykowanym do obsługi zgłoszeń.

- niezwłocznie informować Powierzającego o obowiązku prawnym udostępnienia danych osobowych, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

- dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby odpowiednie, upoważnione do tego;

- dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy, lub które podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

- jeżeli dane osobowe powierzone Procesorowi do przetwarzania zawierają dane 
o stanie zdrowia oraz podlegają tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawody medyczne, procesowania ich z zachowaniem najwyższej staranności, w tym zakresie zasad bezpieczeństwa i zabezpieczeń systemów informatycznych oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Umowy;

- podejmować wszelkie środki wymagane, zgodnie z art. 32 RODO, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w szczególności:

- pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,

- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

- zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,

- przestrzegać warunków korzystania z usług podmiotu, któremu podpowierza przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w ust. 14 i 15 poniżej,

- w razie potrzeby i na żądanie Powierzającego pomagać Powierzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO; w szczególności dotyczy to wspomagania w zakresie udzielania odpowiedzi na wniosek o korzystanie z praw osoby, których dane dotyczą, w tym w zakresie prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania,

- niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych na adres wskazany w Załączniku nr 4 informować Powierzającego o tym, iż osoba, której dane dotyczą, skierowała do Procesora korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonywania praw osoby określonych w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji,

- w razie potrzeby i/lub na żądanie Powierzającego pomagać Powierzającemu wywiązywać się z następujących obowiązków:

- wypełniania obowiązków związanych z wdrożeniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania przez Powierzającego, zgodnie z art. 32 RODO,

- zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu zgodnie z art. 33 RODO,

- zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych zgodnie z art. 34 RODO,

- dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych zgodnie z art. 35 RODO,

- przeprowadzaniu konsultacji z organem nadzorczym zgodnie art. 36 RODO,

- udostępniać Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków w zakresie powierzenia przetwarzania danych, o ile nie stanowią one tajemnicy przedsiębiorcy lub innej tajemnicy prawnie chronionej. Procesor jest zobowiązany udostępnić co najmniej do wglądu wszelkie informacje i dokumenty w terminie 2 Dni Roboczych od przesłania żądania Powierzającego na adres wskazany w Załączniku nr 4.

- Procesor zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Powierzającego, zawierający następujące informacje:

- imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Procesora oraz Powierzającego, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela Procesora oraz inspektora ochrony danych,

- kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Powierzającego,

- gdy ma to zastosowanie – informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO dokumentację odpowiednich zabezpieczeń,

- ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa 
w art. 32 ust. 1 RODO.

- Procesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków naprawczych. Procesor jest zobowiązany do udostępnienia procedur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, co najmniej do wglądu, na żądanie Powierzającego przekazane za pośrednictwem e-maila na adres wskazany w Załączniku nr 4. Procesor jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 Dni Roboczych od przesłania przez Powierzającego żądania.

- Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Procesor bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 24 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten fakt Powierzającemu, wskazując w zgłoszeniu:

- opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,

- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji,

- opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,

- opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zapobieżenia naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

- Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych następuje na adres mailowy wskazany w Załączniku nr 4.

- Jeśli wszystkich informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie da się udzielić w tym samym czasie, Procesor ma obowiązek ich udzielać Powierzającemu sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

- Do czasu przekazania Procesorowi instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych, Procesor podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.

- Bez wyraźnej instrukcji Powierzającego Procesor nie jest zobowiązany do informowania o naruszeniu ochrony danych osobowych organu nadzorczego ani osób, których dane dotyczą.

- Procesor dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony powierzonych mu przez Powierzającego danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację Powierzającemu na jego żądanie.

- Procesor ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.

- Procesor jest uprawniony do dokonania dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (dalej również: „Podprocesor”) wyłącznie na podstawie uprzedniej ogólnej zgody Powierzającego, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Lista podmiotów, z których korzysta Procesor stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Powyższe nie wyklucza prawa Procesora do upoważnienia innych podmiotów do przetwarzania danych osobowych powierzonych w ramach Umowy, jednak upoważnienie to musi odbyć się zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 28 ust. 2 RODO. W szczególności Procesor informuje Powierzającego o zamiarze wyboru nowego Podprocesora spoza listy wskazanej w Załączniku nr 3 bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od planowanego dnia zawarcia umowy dalszego powierzenia przetwarzania z nowym Podprocesorem. W sytuacji w której Powierzający wyrazi sprzeciw wobec korzystania przez Procesora z Podprocesora, Procesor nie jest uprawniony do zawarcia umowy z Podprocesorem, którego dotyczy sprzeciw.

- Jeśli do wykonania, w imieniu Powierzającego, konkretnych czynności przetwarzania Procesor dokona dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania danych osobowych Podprocesorowi, to Procesor zapewnia, iż Podprocesor wypełnia te same obowiązki ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Procesora w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie przez niego danych osobowych było zgodne z wymogami RODO. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie tych obowiązków ochrony danych osobowych przez Podprocesora.

- W przypadku, gdy Procesor dokonał dalszego powierzenia danych osobowych, Procesor zapewnia, iż Podprocesor wypełniać będzie, bezpośrednio w stosunku do Powierzającego, obowiązki wymienione w ust. 6 oraz ust. 8-9 i ust. 11 powyżej.

- Procesor zapewni również w umowie z Podprocesorem możliwość realizacji przez Powierzającego kontroli względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w § 3 Umowy). Procesor jest zobowiązany poinformować Podprocesora, że informacje, w tym dane osobowe, na jego temat mogą być udostępnione Powierzającemu w celu wykonania przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Procesor odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Powierzającego lub wbrew tym instrukcjom.

- Procesor ma obowiązek współdziałać z Powierzającym na jego żądanie w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą, jak również zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio Podprocesor w stosunku do Powierzającego.

- W przypadku, gdy za szkodę spowodowaną przetwarzaniem odpowiadają zarówno Powierzający, jak i Procesor, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę. Powierzający lub Procesor nie ponosi odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli w żaden sposób nie ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.

- W przypadku, gdy Powierzający zapłacił odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę spowodowaną przetwarzaniem, ma prawo żądania od Procesora zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność.

- Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych Procesor zobowiązany jest informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Procesora, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Procesora, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Procesora, w szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

- Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim 
w związku z powierzeniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 
z zastrzeżeniem postanowień RODO wskazanych powyżej.

# § 3. Prawo kontroli

- Powierzający posiada prawo kontroli właściwego przetwarzania przez Procesora powierzonych mu danych osobowych. Procesor na każdy pisemny wniosek Powierzającego zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania wniosku Powierzającego.

- Procesor umożliwia Powierzającemu lub upoważnionemu przez Powierzającego audytorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i zobowiązuję się współpracować z Powierzającym w zakresie dotyczącym wyłącznie realizacji Umowy. Powierzający zobowiązuje się, że jako upoważniony audytor nie zostanie wyznaczony podmiot prowadzący pośrednio lub bezpośrednio działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Procesora. Ewentualne czynności kontrolne będą prowadzone na koszt i ryzyko Powierzającego.

- Termin przeprowadzenia kontroli zostanie ustalony z Procesorem, jednak kontrola nie może odbyć się później niż 5 Dni Roboczych od przekazania Procesorowi żądania na adres mailowy wskazany w Załączniku nr 4.

- Procesor niezwłocznie informuje Powierzającego, jeśli wydane Procesorowi polecenie, 
w oparciu o § 2 ust. 3 pkt 10 Umowy lub w oparciu o ust. 1 powyżej, stanowi naruszenie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów.

- Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Powierzającego lub upoważniony przez Powierzającego przedstawiciel audytora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Procesor zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Powierzającym, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

- Powierzający ma także prawo żądać od Procesora składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy. Procesor zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, na każde pytanie Powierzającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

- Procesor jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez Powierzającego (lub podmiot zewnętrzny, któremu Powierzający zleci wykonanie audytu) audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową na zasadach określonych w §3 ust. 1 – 3 Umowy.

- Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenie audytu, bez prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

- W przypadku, gdy Procesor audytowany jest za zgodność z przepisami RODO przez niezależny podmiot trzeci z własnej inicjatywy, Procesor zobowiązuje się udostępnić Powierzającemu na jego żądanie wyniki tego audytu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni roboczych. Wyniki audytu obejmują informacje o stwierdzonym stopniu zgodności z RODO i podstawowe wnioski z audytu. Wyniki audytu mogą zawierać szczegółowe informacje, w tym protokół, w zakresie, w jakim nie ujawniają tajemnicy przedsiębiorcy lub innej tajemnicy prawnie chronionej.

# § 4. Wsparcie Powierzającego w wykonywaniu praw określonych w rozdziale III RODO

- Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. e) RODO biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Procesor w miarę możliwości pomaga Powierzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

- Procesor jest zobowiązany do wsparcia Powierzającego w zakresie realizacji następujących praw podmiotów danych osobowych:

- obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i art. 14 RODO;

- prawa dostępu do danych;

- prawa do sprostowania danych;

- prawa do usunięcia danych;

- prawa do ograniczenia przetwarzania;

- obowiązku poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania;

- prawa do przenoszenia danych;

- prawa do sprzeciwu;

- kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

- Żądanie Powierzającego w zakresie uzyskania wsparcia w związku z realizacją praw wymienionych w pkt. 2 zostanie niezwłocznie przekazane Procesorowi na adres mailowy wskazany w Załączniku nr 4.

- Procesor w ciągu 2 Dni Roboczych od otrzymania żądania potwierdzi jego otrzymanie Powierzającemu.

- Procesor w terminie 5 Dni Roboczych od terminu wskazanego w ust. 4 poinformuje Powierzającego o wykonaniu przekazanego żądania.

- Jeżeli Procesor nie jest w stanie zrealizować żądania przekazanego mu przez Powierzającego jest on zobowiązany do przygotowania i przekazania Powierzającemu wyjaśnienia opisującego przyczyny dla których zrealizowanie żądania Powierzającego było niemożliwe.

# § 5. Transfer danych osobowych do państw trzecich

- Procesor nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej również: „EOG”), chyba że Powierzający udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody zezwalającej na taki transfer.

- Jeśli Powierzający udzieli Procesorowi uprzedniej zgody na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, Procesor może dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy:

- państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej lub

- Powierzający i Procesor lub Podprocesor zawarli umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.

# § 6. Adresy Stron i dane osób

- Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana na adresy Stron wskazane w Załączniku nr 4.

- Procesora w kontaktach z Powierzającym oraz Powierzający w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą osoby wskazane w Załączniku nr 4.

- Zmiana adresów i danych tych osób nie stanowi zmiany Umowy. O każdej zmianie danych zawartych w Załączniku nr 4, Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną.

# § 7.Czas trwania Umowy

- Powierzenie trwa przez czas obowiązywania Umowy Głównej. W celu uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie Umowy Głównej skutkuje rozwiązaniem Umowy.

- Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Procesor ma obowiązek usunąć lub zwrócić Powierzającemu – zależnie od decyzji Powierzającego – wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie tych danych osobowych.

- Procesor przesyła Powierzającemu pisemne potwierdzenie zniszczenia danych osobowych. Potwierdzenie powinno zostać przesłane na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 4.

- Powierzający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Procesor nie wypełnia obowiązków wskazanych w §2 Umowy lub uniemożliwia Powierzającemu skorzystania z prawa kontroli wskazanego w §3 Umowy.

- W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych Procesor zobowiązuje się do zawarcia w umowach z Podprocesorami postanowień, zgodnie z którymi umowy podpowierzenia danych będą ulegały automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy.

# § 8. Postanowienia końcowe

- W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, a także przepisy regulujące prawa pacjenta, zasady wykonywania zawodów medycznych oraz prowadzenia działalności leczniczej.

- Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian.

- Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Powierzającego.

- Umowa została sporządzona w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ §1 Kodeksu cywilnego.

- Umowa obowiązuje od dnia jego podpisania przez obie Strony Umowy Głównej nr WSSL/FZ/….2026 do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia w niej określonego oraz wygaśnięcia wszelkich wynikających z niego obowiązków.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

- Sądem właściwym dla spraw wynikłych z Umowy jest właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Legnicy.

- Załączniki do umowy:

- Zakres przetwarzania

- Pisemne zgodna na korzystanie

- Lista Podprocesorów usług

- Dane kontaktowe stron

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAKRES PRZETWARZANIA

| Kategoria osób, których dane dotyczą | Rodzaj danych osobowych |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 2

PISEMNA ZGODA POWIERZAJĄCEGO NA KORZYSTANIE PRZEZ PROCESORA Z USŁUG PODPROCESORÓW

Działając w imieniu Powierzającego, zgodnie z § 2 ust. 13 Umowy, niniejszym wyrażam zgodę na korzystanie przez Procesora z Podprocesorów w ramach świadczenia usług na podstawie niniejszej Umowy.

Oświadczam, iż Procesor przedstawił mi listę Podprocesów, z których usług korzysta. Lista stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

W imieniu Powierzającego

……………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 3

LISTA PODPROCESORÓW Z USŁUG KTÓRYCH KORZYSTA PROCESOR

………………………

ZAŁĄCZNIK NR 4

DANE KONTAKTOWE STRON

Dane przedstawicieli Stron:

Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Powierzającego na następujące dane kontaktowe: adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy tel. 76/ 72-11-300, email sekretariat@szpital.legnica.pl Powierzającego w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umową reprezentować będą następujące osoby: Krzysztof Maciejak, tel. 76/72-11-707, email: iod@szpital.legnica.pl

Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Procesora na następujące dane kontaktowe: adres ……, tel. …….., email ………

Procesora w kontaktach z Powierzającym w zakresie ustaleń Umową reprezentować będą następujące osoby:

………………………………...

adres …………, tel. ……………, email ……………………

Powierzający 						Procesor