Załącznik nr 3

UMOWA

U/01/2026

Projekt

Zawarta w dniu _________________ r. pomiędzy: Uniwersytetem Opolskim [ UO ], z siedzibą 
w 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, NIP: 754-000-71-79, REGON: 000001382, zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego – Joanna Kostuś

a

……….zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:………..

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego nr U/01/2026 na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024  r. poz. 1320, z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest: Dostarczenie oraz wdrożenie Zintegrowanego systemu do zapobiegania rezygnacji ze studiów na Uczelni (systemu monitorowania i przeciwdziałania drop-outowi) zwanego dalej „przedmiotem umowy”, obejmującego dostawę licencji, integrację z systemami uczelnianymi, konfigurację, szkolenia użytkowników oraz świadczenie gwarancyjne i wsparcie serwisowe.

Działanie realizowane w ramach projektu: „Droga do dyplomu - zintegrowane działania Uniwersytetu Opolskiego na rzecz przeciwdziałania zjawisku drop-out” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Nr umowy:FERS.01.05-IP.08-0056/25-00.

- Przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w szczególności Opisem przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik nr 1A do umowy.

W ramach należytego wykonania umowy Wykonawca  zobowiązany jest do:

1.	Dostarczenia licencji na oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia,

2.	Opracowania analizy przedwdrożeniowej,

3.	Wykonania prac dot. instalacji i parametryzacji,

4.	Uruchomienia funkcjonalności wymienionych w ramach zdefiniowanych wymagań,

5.	Integracja z systemami dziedzinowymi Zamawiającego,

6.	Wykonania testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji,

7.	Przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników i administratorów Systemu,

8.	Przekazania dokumentacji i instrukcji dla użytkowników,

9.	Świadczenia gwarancyjnego oraz wsparcia serwisowego w okresie do 24 miesięcy licząc od zakończenia ETAPU V i podpisania protokołu odbioru.

- System musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnością, zarówno dla redaktorów od strony panelu administracyjnego, jak i dla pozostałych użytkowników. W związku z tym musi być zgodny ze wszystkimi wytycznymi WCAG zawartymi w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440) oraz Europejskiego Aktu o Dostępności EAA wdrożonego poprzez Ustawę z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (Dz. U. poz. 731).

Wymogi  dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.) zostały uwzględnione w Opisie przedmiotu umowy – stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ.

- Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy.

§ 2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy, zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie maksymalnie do 156 dni roboczych (w umowie z Wykonawcą termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie wskazany w zależności od deklaracji w ofercie skrócenia terminu realizacji ETAPU IVA) od dnia zawarcia umowy, oraz świadczona będzie usługa wsparcia gwarancyjnego w okresie 24 miesięcy od zakończenia ETAPU V (potwierdzonego protokołem odbioru)

- Przedmiot umowy świadczony będzie przez Wykonawcę etapami:

1) 	Etap I - Organizacja Projektu: Powołanie struktur organizacyjnych, Opracowanie i przedstawienie Harmonogramu Szczegółowego; w terminie do  14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) 	Etap II - Przekazanie licencji; w terminie do  14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

3) 	Etap III - Analiza przedwdrożeniowa, instalacja oprogramowania: w terminie do 21 dni roboczych od zakończenia Etapu I,

4a) 	Etap IV A - Realizacja wdrożenia modułu Wirtualnego Asystenta Prerekrutacji (WAR); w terminie do …………. dni roboczych od zakończenia Etapu III (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie),

4b) 	Etap IV B - Realizacja wdrożenia pozostałych elementów Systemu:  parametryzacja, konfiguracja Systemu,   dostosowanie oferowanego Systemu do wymagań Zamawiającego  testy akceptacyjne; w terminie do 100 dni roboczych od zakończenia Etapu III,

5) 	Etap V - Przygotowanie do startu produkcyjnego wraz ze szkoleniami, start produkcyjny;  w terminie do 21 dni roboczych od zakończenia Etapu IV,

6) 	Etap VI - Opieka serwisowa i gwarancyjna; w terminie do 24 miesięcy od zakończenia EtapuV.

- Strony ustalają za dzień zawarcia umowy, o którym mowa w postanowieniach umowy, dzień wskazany w komparycji umowy albo, w przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej, dzień (data) przesłania Wykonawcy, za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość, umowy podpisanej przez Zamawiającego. Dzień zawarcia umowy jest dniem, w którym rozpoczyna się bieg terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- Dostarczenie przedmiotu umowy odbędzie się w dzień roboczy w godzinach od ósmej [ 8:00 ] do piętnastej [ 15:00 ] w miejscu przeznaczenia przedmiotu umowy.

- Dniem roboczym w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku w godzinach 
od ósmej [ 8.00 ] do piętnastej [ 15.00 ] z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustanowionych przez władze Zamawiającego jako dni wolne od pracy.

- W przypadku, gdy ostatni dzień terminów określonych w umowie występuje w dniu nie będącym w rozumieniu niniejszej umowy dniem roboczym wówczas ostatni dzień terminów określonych w umowie przypada w następnym dniu będącym dniem roboczym w rozumieniu niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu umowy za pomocą środków elektronicznych dostępnych po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie dysponował środkami elektronicznymi umożliwiającymi ich odbiór, w szczególności np. poprzez udostępnienie ich za pośrednictwem portalu producenta oprogramowania.

- Wykonawca, przed planowaną dostawą przedmiotu umowy za pomocą środków elektronicznych, zawiadomi Zamawiającego o konkretnym dniu i godzinie realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie:

- do siedmiu [7] dni roboczych od terminu o którym mowa w  § 2 ust. 2 pkt. 3) umowy tj. po wykonaniu etapu I, II, III,

- do siedmiu [7] dni roboczych od terminu o którym mowa w  § 2 ust. 2 pkt. 5) umowy tj. po wykonaniu etapu IVA, IVB, V,

- do siedmiu [7] dni roboczych od terminu o którym mowa w  § 2 ust. 2 pkt. 6) umowy tj. po wykonaniu etapu VI

Dokonanie odbioru zostanie potwierdzone przez Strony sporządzeniem protokołu odbioru częściowego/końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy zostają wyznaczeni:

  - ze strony Zamawiającego: ____________, tel.: ___________, e-mail:_____________.

  - ze strony Wykonawcy: ____________, tel.: ___________, e-mail:_____________.

§ 3

PRZEKAZANIE LICENCJI

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu licencję na Zintegrowany system do zapobiegania rezygnacji ze studiów na Uczelni (system monitorowania i przeciwdziałania drop-outowi) bezterminową i udzieloną na czas nieograniczony, na nieograniczoną liczbę użytkowników oraz urządzeń/serverów Zamawiającego.

- Licencjobiorca ma prawo do używania Systemu wraz z dokumentacją w następującym zakresie:

- wprowadzania do pamięci komputera,

- stosowania, eksploatowania, instalowania i deinstalowania Systemu zgodnie z udzieloną Licencją,

- zwielokrotniania i utrwalania, sporządzania kopii zapasowej, sporządzania wersji testowych Systemu

- wykorzystania dla prowadzonej działalności przez Licencjobiorcę,

- przechowywania, zwielokrotniania na własne potrzeby, wyświetlania, drukowania dokumentacji Systemu,

- przystosowywania (customizacji),

- aktualizacji, patchy i nowych wersji Systemu – Wykonawca zobowiązuje się dostarczać je bezpłatnie przez okres gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony i wdrożony przez niego system nie posiada żadnych ukrytych/nieudokumentowanych mechanizmów mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo danych oraz infrastruktury Zamawiającego i jest wolny od złośliwego oprogramowania, backdoorów oraz telemetrii.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowane oprogramowanie pochodzi bezpośrednio od producenta i jest wolne od złośliwego kodu oraz nieudokumentowanych funkcji.

Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o krytycznych podatnościach wykrytych w oprogramowaniu lub incydentach bezpieczeństwa w terminie nie dłuższym niż 24h od ich upublicznienia, wraz z instrukcją mitygacji.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Systemu, objętego niniejszą umową, nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub podmiotów trzecich (w szczególności producentów oprogramowania). Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację licencyjną oraz potwierdzenie braku zależności od oprogramowania firm trzecich wymagającego opłat.

- Wykonawca gwarantuje, że System spełnia wymogi RODO (art. 28), w tym umożliwia przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego bez naruszeń. Wykonawca dostarcza dokumentację DPIA (Data Protection Impact Assessment, wymagany przez RODO (art. 35) ) oraz umowę powierzenia przetwarzania danych.

- Licencja jest niewyłączna i nieodwołalna, bez prawa Wykonawcy do jej wypowiedzenia.

- Wykonawca udziela licencji wraz z właściwymi certyfikatami legalności, w formie stosowanej przez producenta systemu.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i środkami dla realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że system objęty przedmiotem umowy nie jest obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji w zakresie wskazanym w niniejszej umowie, które wykonanie nie będzie naruszało prawem chronionych dóbr osobistych, jak i majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności: praw autorskich, pokrewnych, praw do wzorów przemysłowych, itp. W przypadku szkody, powstałej wskutek naruszenia praw, o których mowa w zdaniu poprzednim (niezwiązanej z nienależytym użytkowaniem systemu przez Zamawiającego lub działaniem umyślnym Zamawiającego), Wykonawca naprawi powstałą szkodę.

- Przedmiot umowy nie może ograniczać uprawnień Zamawiającego opisanych w umowie, a w szczególności nie mogą ograniczać korzystania z infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów na niej zainstalowanych przez ich użytkowników, a także ograniczać możliwości powierzenia utrzymania infrastruktury teleinformatycznej podmiotom trzecim niezależnym od Wykonawcy.

§ 4

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

      - Za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, strony w oparciu o złożoną ofertę Wykonawcy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości łącznie: __________ 00/100 [__________,__] złotych brutto (w tym podatek od towarów i usług i inne należności publicznoprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami), na które to wynagrodzenie składa się wynagrodzenie w wysokości _______________________ [____,___] złotych netto, powiększone o należy podatek od towarów i usług (VAT).

(jeżeli dotyczy) W przypadku zawarcia umowy z podmiotem zagranicznym treść § 3 ust. 1 otrzyma brzmienie:

Strony ustalają cenę netto za przedmiot umowy na kwotę ____________________ __/100 [______,___]. Podatek od towarów i usług zostanie naliczony, rozliczony i zapłacony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi nabywania towarów od podmiotu zagranicznego.

      - Wynagrodzenie wypłacane będzie w transzach:

  - Pierwsza transza, w wysokości 45% całkowitego wynagrodzenia brutto (to jest z podatkiem od towarów i usług i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami), określonego w § 4 ust. 1 umowy, po należytym wykonaniu ETAPU I, II, III przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 2 umowy.

  - Druga transza, w wysokości 50% całkowitego wynagrodzenia brutto (to jest z podatkiem od towarów i usług i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami), określonego w § 4 ust. 1 umowy, po należytym wykonaniu ETAPU IVA, IVB, V przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 2 umowy.

  - Trzecia transza, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto (to jest z podatkiem od towarów i usług i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami), określonego w § 4 ust. 1 umowy, po należytym wykonaniu ETAPU VI przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 2 umowy.

- Podstawą wystawienia faktur do transz o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.1, pkt. 2.2. oraz pkt. 2.3 będzie potwierdzenie przez Zamawiającego, że Wykonawca należycie wykonał przedmiot umowy (dokonanie odbioru części umowy). Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi w formie częściowego protokołu odbioru, stanowiącego załącznik do umowy, dostarczonego przez Wykonawcę odpowiednio:

- po należytym wykonaniu ETAPU I, II, III przedmiotu umowy,

- po należytym wykonaniu ETAPU IVA, IVB, V przedmiotu umowy,

- po należytym wykonaniu ETAPU VI przedmiotu umowy,

Zamawiający złoży oświadczenie co do wykonania części przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie siedmiu [ 7 ] dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę protokołu odbioru.

- Strony zgodnie ustalają, że począwszy od dnia wejścia w życie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wszelkie faktury dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz Zamawiającego będą wystawiane, przesyłane i udostępniane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

- W przypadku wystąpienia awarii KSeF lub innych problemów technicznych uniemożliwiających wystawienie faktury w KSeF, Wykonawca wystawia i doręcza fakturę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procedurami określonymi w aktach wykonawczych.

- W przypadku awarii KSeF lub innych problemów technicznych uniemożliwiających wystawienie faktury w KSeF, faktury będą wysyłane na adres mailowy: ksef@uni.opole.pl

- Wykonawca zobowiązany jest do przesłania wszystkich załączników wymaganych umową wraz z wizualizacją faktury zawierającej kod QR i numer KSeF ID na adres e-mail wskazany w ust. 6, w dniu nadania fakturze numeru KSeF ID. W treści wiadomości e-mail należy wyraźnie wskazać numer umowy której dotyczy faktura lub ID jednostki Zamawiającego. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 Wykonawca przesyła wszystkie załączniki wraz z fakturą.

- Wynagrodzenie wynikające z prawidłowo wystawionej faktury płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od dnia:

    - przyjęcia faktury w KSeF (nadania jej numeru identyfikującego KSeF ID);

    - doręczenia Zamawiającemu faktury na adres e-mail, o którym mowa w ust. 6.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur zawierających prawidłowe dane identyfikujące Zamawiający, w szczególności:

- pełną nazwę Zamawiającego: Uniwersytet Opolski (umieszczony w polu Podmiot2),

- numer NIP: 754-000-71-79,

- adres siedziby: Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole,

- identyfikator wewnętrzny inny: ...............-..................... (umieszczony w polu „Podmiot3 – identyfikator podatkowy inny” – numeru tego nie należy umieszczać w polu IDwew) wraz z nazwą jednostki organizacyjnej UO: ....................................), przy czym w przypadku umów sukcesywnych podawany będzie numer wewnętrzny „inny” jednostki zamawiającej UO, który podawany będzie w każdym zamówieniu,

- numer zamówienia (w przypadku umów sukcesywnych),

- inne oznaczenia wymagane przepisami lub strukturą logiczną faktury ustrukturyzowanej.

- Warunkiem prawidłowego wystawienia faktury jest wskazanie w jej treści:

  - numeru umowy (który należy umieścić w strukturze KSeF: Fa ® WarunkiTransakcji ® Umowy ® NrUmowy),

  - numeru zamówienia (w przypadku zakupu dokonywanego w ramach umów sukcesywnych),

  - identyfikator podatkowy „inny”.

- Jeżeli Wykonawcy po dniu 1 lutego 2026 r. przysługuje prawo do dalszego fakturowania w formie papierowej i zamierza z tego prawa skorzystać, wówczas faktura w formie papierowej lub elektronicznej (np. w formacie PDF), gwarantującej autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność, zostanie wystawiona na Zamawiającego: Zamawiający Opolski, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, NIP: 754-000-71-79.

- Fakturę, o której mowa w ust. 11 Wykonawca przesyła na adres mailowy Zamawiającego: kancelaria@uni.opole.pl

- Dniem dostarczenia Zamawiającemu faktury papierowej lub elektronicznej wraz z podpisanym obustronnie Protokołem odbioru jest ich faktyczna data wpływu (doręczenia) na adres: Zamawiający Opolski, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, KANCELARIA GŁÓWNA lub data wpływu faktury na wskazany adres mailowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturze papierowej lub elektronicznej rachunku bankowego, który posiada powiązany z nim wydzielony rachunek VAT. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego rachunku niż wymagany, opóźnienie w zapłacie będzie skutkiem naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia spowodowane wskazaniem przez Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego, w szczególności nie stanowi to dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej zapłaty.

- Płatność faktury papierowej lub elektronicznej zostanie dokonana przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy (wskazany na fakturze) w ciągu trzydziestu [30] dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury dotyczącej należycie zrealizowanego indywidualnego zamówienia. Fakturę Wykonawca wystawia nie wcześniej niż po należytej realizacji indywidualnego zamówienia.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego Wykonawcy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami wynikającymi ze współczesnej wiedzy technicznej, niniejszą umową, w tym opisem przedmiotu umowy i ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wolny od wad fizycznych i wad prawnych.

- Przedmiot umowy będzie spełniać wymogi obowiązującego prawa.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i środkami dla realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza że oferowany system spełnia wymogi WCAG2.2, szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu umowy – Załączniku nr 1A.

- Wykonawca oświadcza że aktualizacje bezpieczeństwa, rozwój funkcjonalny oraz integracje oferowanego Systemu są i będą realizowane przez producenta implementowanej platformy (Wykonawcę), co gwarantuje zachowanie spójności kodu oraz integralności architektury rozwiązania.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy nigdy wcześniej nierejestrowany na innego użytkownika i wcześniej nieaktywowany.

- Przedmiot umowy nie może być wersją pokazową (demo), próbną (trial) oraz darmową (freeware).

§ 6

OBOWIĄZKI STRON

            - Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy warunki realizacji niniejszej umowy oraz wykonać następujące czynności niezbędne w trakcie prowadzenia prac:

  - Koordynacja działań w zakresie przedmiotu umowy,

  - Przygotowanie środowiska sprzętowo-programowego zgodnie z wskazanymi w OPZ ograniczeniami,

  - Udostępnienie w uzgodnionych godzinach pracy Zamawiającego pomieszczenia, w których będą prowadzone prace będące przedmiotem umowy, a w szczególności:

- (jeżeli dotyczy) w przypadku szkoleń stacjonarnych zapewnienie odpowiedniej liczby stacji roboczych oraz pomieszczenia na potrzeby szkoleniowe (1 stacja robocza dla każdego szkolonego Użytkownika, 1 stacja robocza dla osoby prowadzącej szkolenie),

- zapewnienie pomieszczenia dla konsultantów Wykonawcy z dostępem do infrastruktury Zamawiającego i systemu,

- udostępnienie możliwości wykonywania prac zdalnych, a w szczególności całodobowego nieograniczonego dostępu do środowiska, na którym zainstalowany będzie oferowany system  oraz dostęp do danych podlegających integracji.

- W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

  - Przeprowadzania wszelkich prac wymagających zaangażowania drugiej strony w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym,

  - Nadzór nad całością wykonywanych prac,

  - Współdziałania z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego,

  - Minimalizowania negatywnych dla funkcjonowania Zamawiającego skutków prowadzenia prac wdrożeniowych, w szczególności poprzez zapewnienie ciągłości funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz informatycznego oprogramowania stosowanego u Zamawiającego, a także elastycznego dostosowywania się do sygnalizowanych przez Zamawiającego potrzeb w tym zakresie,

  - Uwzględniania uwag i zastrzeżeń Zamawiającego zgłoszonych w trakcie procedur odbioru 
i terminowego usuwania wad,

  - Wykonywać wszystkie prace w terminach określonych w niniejszej umowie,

  - Dostarczyć w ramach wykonania przedmiotu umowy instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim.

  - Opracować plan szkoleń wraz ze skryptami szkoleniowymi oraz przeprowadzić szkolenia z zakresu wdrażanych komponentów składających się na System obejmujące szkolenia dla administratorów oraz dla użytkowników końcowych.

  - Świadczyć usługi wsparcia serwisowego systemu przez okres 24 miesięcy od zakończenia ETAPU V przedmiot umowy.

- Wykonawca dostarczy pełną i kompletną dokumentację Systemu w języku polskim obejmującą m.in.:

  - W ramach realizacji projektu, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i dostarczenia następującej dokumentacji:

- dokumentacja projektu technicznego Systemu,

- dokumentacja użytkownika,

- dokumentacja powykonawcza Systemu.

2)   Dokumentacja projektu technicznego systemu musi obejmować co najmniej:

- opis architektury logicznej i technicznej systemu (wraz z określeniem zastosowanych technologii),

- opis zasad integracji,

- określenie wymagań technicznych dla platformy aplikacyjno-bazodanowej.

3)  Dokumentacja powykonawcza Systemu dostarczona przez Wykonawcę musi obejmować opis i konfigurację środowiska produkcyjnego w tym także:

- procedury utrzymaniowe i administracyjne, w tym procedury kopii zapasowych,

- procedury awaryjne.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość lub użyteczność przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wykonania przedmiotu umowy dostarczyć wszelkie elementy wchodzące w skład przedmiot umowy wolne od wad fizycznych i wad prawnych.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wykonania przedmiotu umowy dostarczyć wszelkie elementy wchodzące w skład przedmiot umowy, które będą fabrycznie nowe (nigdy wcześniej nieinstalowane, niemontowane, nierejestrowane i nieaktywowane).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 obejmuje przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a powstałego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

- Z chwilą protokolarnego odbioru przedmiotu umowy lub jego części, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw autorskich do utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej), bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności:

- w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór (dokumentację, o której mowa w ust. 3 powyżej) – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej),

- wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności: CD, DVD, Blue-ray, pamięci USB (pendrive), a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) lub z jego wykorzystaniem,

- wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,

- przekazywania lub przesyłania zapisów utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,

- korzystanie z utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) przez Zamawiającego bez ograniczeń,

- publiczne udostępnianie utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej), zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych,

- Użytkowanie utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) lub jego części, na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiającego, w tym w szczególności przekazywanie utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) lub jego części:

- innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych utworów lub dzieł,

- innym podmiotom jako część dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego,

- innym podmiotom biorącym udział w działaniach Zamawiającego.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w zakresie utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) w całym okresie ochrony autorskich praw majątkowych.

- Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej), w zakresie wskazanym w ust. 8 powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 8 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody.

- Z chwilą protokolarnego odbioru przedmiotu umowy lub jego części (utworu – dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej), Zamawiający nabywa prawo własności do wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwór (dokumentacja, o której mowa w ust. 3 powyżej) został utrwalony. Z chwilą protokolarnego przedmiotu umowy lub jego części (utworu – dokumentacja, o której mowa w ust. 3 powyżej) Wykonawca wyda Zamawiającemu wszystkie egzemplarze lub nośniki, na których utwór (dokumentacja, o której mowa w ust. 3 powyżej) został utrwalony.

- Wykonawca oświadcza, że utwór (dokumentacja, o której mowa w ust. 3 powyżej) będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie do utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Wykonawca oświadcza ponadto, że utwór (dokumentacja, o której mowa w ust. 3 powyżej) nie był publicznie rozpowszechniony lub udostępniony za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu lub rozpowszechniania.

- W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzieli prawa do korzystania z utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej), będą musiały zaniechać korzystania z utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) w całości lub w części lub wydane zostanie orzeczenie zobowiązujące do zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.

- W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust. 13 powyżej, lub też wad prawnych utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej), Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, w terminie trzydziestu [30] dni od powzięcia wiadomości o nieprawdziwości oświadczeń lub żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.

- Z chwilą protokolarnego odbioru przedmiotu umowy lub jego części (utworu – dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) Wykonawca bezterminowo zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej), oraz wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworu, w szczególności wyraża zgodę na:

- wprowadzanie zmian do utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej),

- decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej),

- decydowanie o rozpowszechnianiu utworu w całości lub w części, samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami (dokumentacją, o której mowa w ust. 3 powyżej),

- decydowanie o wykorzystaniu utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) w całości lub w części, samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego.

- W przypadku konieczności nabycia praw do utworu (dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej) na innych polach eksploatacji niż wskazane w niniejszym paragrafie Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie i Strony w terminie 14 dni od dnia poinformowania Wykonawcy zawrą umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe na dodatkowych, wcześniej niewskazanych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na warunkach i za wynagrodzeniem określonymi w niniejszej umowie.

§ 7

POTENCJAŁ WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawcę będzie realizowany przez personel Wykonawcy, w skład którego wchodzą między innymi osoby, które zostały wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność techniczną lub zawodową wymaganą do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy kieruje:

  - ……………., będącą Kierownikiem projektu, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, wymagane zgodnie z SWZ i wykazane przez Wykonawcę w dokumentach zamówienia;

  - ……………., będącą Programistą, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, wymagane zgodnie z SWZ i wykazane przez Wykonawcę w dokumentach zamówienia;

……………., będącą Programistą,  posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, wymagane zgodnie z SWZ i wykazane przez Wykonawcę w dokumentach zamówienia;

  - ……………., będącą Projektantem stron internetowych (Web designer) posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, wymagane zgodnie z SWZ i wykazane przez Wykonawcę w dokumentach zamówienia;

  - ……………., będącą Specjalistą ds. integracji posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, wymagane zgodnie z SWZ i wykazane przez Wykonawcę w dokumentach zamówienia;

  - ……………., będącą e)	Analitykiem systemów informatycznych posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, wymagane zgodnie z SWZ i wykazane przez Wykonawcę w dokumentach zamówienia;

  - ……………., będącą Konsultantem wdrożeniowym posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, wymagane zgodnie z SWZ i wykazane przez Wykonawcę w dokumentach zamówienia;

  - ……………., będącą Specjalistą ds. Kontroli Jakości posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, wymagane zgodnie z SWZ i wykazane przez Wykonawcę w dokumentach zamówienia.

§ 8

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW

(jeżeli dotyczy)

      - Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………………………….. (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby - podwykonawcy), na zasoby którego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie wykonywał część przedmiotu umowy, do realizacji których te zdolności były wymagane, w zakresie ……….………… (w jakim zdolność techniczna lub zawodowa podmiotu udostępniającego zasoby była deklarowana do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

      - Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią sytuacją ekonomiczną lub finansową umożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy.

      - W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy ………………..……. (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby - podwykonawcy) z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy:

  - zastąpi ten podmiot innym podmiotem, który wykona cześć zamówienia, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub

  - osobiście wykona część zamówienia, którą miał wykonywać podmiot trzeci (podwykonawca), pod warunkiem posiadania przez Wykonawcę zasobów co najmniej takich jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo do zmiany osób pełniących obowiązki określone w § 7 ust. 4 umowy na inne osoby o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy, po poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze zmiany osoby, wskazaniu przyczyn konieczności takiej zmiany, wskazaniu osób zastępowanych i zastępujących, a także po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej, akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w § 8 ust. 4 umowy nie później niż w terminie czternastu [ 14 ] dni kalendarzowych przed planowanym skierowaniem osób zastępujących do realizacji umowy. W sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim nie jest możliwe, w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy będzie traktowana, jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu realizacji umowy.

- Zmiana osób, o których mowa w § 8 ust. 4 umowy wymaga pisemnego, pod rygorem nieważności, zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:

  - Uporczywie wykazuje rażący brak staranności;

  - Wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały;

  - Nie stosuje się do postanowień umowy.

§ 9

PERSONEL WYKONAWCY

- Wykonawca do realizacji następujących czynności:

- nadzoru nad realizacją projektu zgodnie z harmonogramem, budżetem i zakresem,

- monitorowania postępów prac oraz raportowanie statusu projektu do interesariuszy,

- dotyczących identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykami projektowymi,

- dotyczących zarządzania zmianą (analiza, akceptacja i dokumentowanie zmian w projekcie), w zakresie zapewnienia kompletności i poprawności dokumentacji projektowej,

- dotyczących koordynacji procesu odbiorów częściowych i końcowych

zatrudni osoby (Kierownika projektu) wykonujące te czynności na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.) – zatrudnienie na podstawie stosunku pracy.

- Przed rozpoczęciem czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę osób, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy, ze wskazaniem imienia i nazwiska, daty zawarcia stosunku pracy, rodzaju stosunku łączącego pracodawcę i pracownika i zakresu obowiązków.

- Jeżeli Wykonawca nie przedłoży listy osób, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy, przed rozpoczęciem czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia tej listy, wyznaczając siedmiodniowy [7] termin na jej doręczenie. W przypadku, gdy Wykonawca, mimo wezwania Zamawiającego, nie przedłoży listy osób, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy, Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczyć karę umowną.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż siedem [7] dni kalendarzowych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

  - oświadczenia osób wskazanych na liście, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy, o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę;

  - oświadczenia Wykonawcy o zatrudnianiu osób wskazanych na liście, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy, na podstawie stosunku pracy;

  - poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów (z których wynika łączący pracownika i pracodawcę stosunek pracy) osób wskazanych na liście, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy.

- Dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 4 umowy, powinny zawierać informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku łączącego pracodawcę i pracownika i zakres obowiązków pracownika.

- Jeżeli dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 4 umowy nie będą zawierały informacji, które pozwolą Zamawiającemu na weryfikację zatrudnienia osób wskazanych na liście, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy, na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę – Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wskazanie brakujących informacji, wyznaczając termin na ich uzupełnienie nie dłuższy niż siedem [7] dni kalendarzowych.

- Zwłoka w przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 4 umowy, powyżej siedmiu [7] dni kalendarzowych lub nieuzupełnienie informacji, o czym mowa w § 9 ust. 6 umowy, będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wskazanych na liście, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy, na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę, co tym samym skutkuje możliwością naliczenia kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 8 umowy.

- Za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek nie zatrudnienia osób wskazanych na liście, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy, na podstawie stosunku pracy, (zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości jednego tysiąca [1 000,00] złotych.

- Dwukrotne stwierdzenie przez Zamawiającego przypadku nie zatrudnienia osób wskazanych na liście, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy, na podstawie stosunku pracy, (zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu) skutkuje możliwością niezwłocznego odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary umownej.

- Zmiana osób, wskazanych na liście, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy, nie wymaga zmiany umowy, natomiast wymaga, pod rygorem nieważności, poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej i przedłożenia listy osób, aktualnie wykonujących czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy, na podstawie stosunku pracy.

- Postanowienia umowne dotyczące obowiązków Wykonawcy, związane z obowiązkiem zatrudniania osób na podstawie stosunku pracy, stosuje się odpowiednio do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób wskazanych na liście, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy właściwej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, umożliwiającej Zamawiającemu weryfikację zatrudnienie tych osób na podstawie stosunku pracy.

§ 10

ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE ORAZ WSPARCIE SERWISOWE

        - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez wad fizycznych (usterek), udzielając 24  miesięcznej gwarancji i wsparcia serwisowego na wykonany System, licząc od dnia odbioru ETAPU V przedmiotu umowy, potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru nie zawierającym zastrzeżeń.

        - Wykonawca odpowiada za wady fizyczne przedmiotu umowy tkwiące w nim w dniu odbioru 
przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez przedstawicieli Stron umowy protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

        - W razie wystąpienia błędów w przedmiocie  umowy w okresie gwarancyjnym określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia błędów lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminach określonych w Rozdziale I pkt. 4 Opisu przedmiotu umowy, będącym Załącznikiem nr 1A do niniejszej umowy.

        - Bieg terminu gwarancji oraz wsparcia serwisowego rozpoczyna się w dniu następnym od odbioru ETAPU V przedmiotu umowy.

        - Wsparcie serwisowe obejmuje wszystkie wdrożone u Zamawiającego moduły i elementy systemu.

        - Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń realizowana była za pomocą platformy internetowej obsługi zgłoszeń serwisowych do której Wykonawca udzieli dostępu Zamawiającemu oraz alternatywnie, w przypadku awarii systemu zgłoszeniowego, poczty elektronicznej, telefonicznie.  Usługa musi być świadczona w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.

        - Czas reakcji/poprawy/naprawy szczegółowo określono w Rozdziale I pkt. 4 Opisu przedmiotu umowy, będącym Załącznikiem nr 1A do niniejszej umowy.

§ 11

KARY UMOWNE

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub nie dotrzymania warunków umowy przez Zamawiającego strony ustalają, że kary będą naliczane 
w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, w stosunku do terminów o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2 umowy, w wysokości pół [ 0,5 ] procent [ % ] wynagrodzenia brutto, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

    - Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości pół [0,5] procenta [ % ] wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia zapisów umowy.

    - Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości dziesięciu [ 10 ] procent [ % ] całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

    - Za brak wykonywania wsparcia serwisowego, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy w wysokości dwie dziesiąte [ 0,2 ] procenta [ % ] całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień niewywiązania się z obowiązku.

    - Za brak dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 umowy Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości pół [ 0,5 ] procenta [ % ] wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości dziesięciu [ 10 ] procent [ % ] wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim nie znajduje zastosowania, w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.).

- Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi trzydzieści [ 30 ] dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do zapłaty.

- Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone kary umowne lub gdy wartość szkody przewyższa maksymalną wartość kar umownych, o której mowa w § 11 ust. 6 umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wszelkich wierzytelności Zamawiającego względem Wykonawcy z jego wierzytelnościami, nawet gdyby wierzytelności te nie były jeszcze wymagalne.

- Kary określone w § 11 umowy podlegają kumulacji, mogą być naliczane równolegle za każde zdarzenie z osobna – przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie przekroczy trzydziestu [ 30 ] procent [ % ] wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności, gdy:

- informacje zawarte w ofercie Wykonawcy, mające wpływ na jej wybór, okażą się nieprawdziwe – w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w ciągu trzydziestu (30) dni liczonych od powzięcia przez Zamawiającego informacji w tym zakresie;

- Wykonawca, pomimo zawarcia umowy nie wykonuje jej lub zaprzestał jej wykonywania i w ciągu siedmiu (7) dni, liczonych od dnia doręczenia mu wezwania Zamawiającego w tym zakresie, dalej nie podejmuje się realizacji swoich zobowiązań, wynikających z zwartej umowy – w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w ciągu trzydziestu (30) dni liczonych od upływu dodatkowego terminu;

- Zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczająca dziesięć [10] dni kalendarzowych w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w ciągu trzydziestu (30) dni liczonych od upływu dziesięciodniowej zwłoki;

- Wykonawca, pomimo uprzedniego, pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego, nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z zakresem swojego zobowiązania, określonego w zawartej umowie – w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w ciągu trzydziestu (30) dni liczonych od dnia doręczenia mu wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu umowy określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa – w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w ciągu trzydziestu (30) dni liczonych od powzięcia przez Zamawiającego informacji w tym zakresie.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno wskazywać, czy odstąpienie następuje z mocą wsteczną (ex tunc) czy z chwilą jego złożenia (ex nunc).

- Odstąpienie od umowy pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy oraz uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi lub gwarancji (dotyczy części, w jakiej Zamawiający od umowy nie odstąpił) oraz do naliczenia kar umownych należnych na podstawie umowy.

- Zamawiający odstąpi od umowy jeżeli w trakcie jej wykonywania, w stosunku do Wykonawcy, ujawni się jedna z okoliczności o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 514 ze zm.) – w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w ciągu trzydziestu (30) dni liczonych od powzięcia przez Zamawiającego informacji w tym zakresie.

- Zamawiający odstąpi od umowy jeżeli w trakcie jej wykonywania ujawnione zostanie, iż zamówienie wykonywane jest z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się (w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE), o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w przypadku gdy przypada na nich ponad dziesięć procent [10%] wartości zamówienia (umowy) – w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w ciągu trzydziestu (30) dni liczonych od powzięcia przez Zamawiającego informacji w tym zakresie.

§ 12

ZMIANY UMOWY SPOWODOWANE SIŁĄ WYŻSZĄ

- W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od Stron, których skutkom normalnie istniejącymi środkami nie da się zapobiec (siła wyższa), o ile wpływają one na wykonanie przedmiotu umowy, Strony mogą dokonać zmian zapisów umowy w sposób przewidziany w niniejszym paragrafie. Przez siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności zdarzenia takie jak: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, akty władzy publicznej, akty organów unijnych, jak również działania producentów oprogramowania, urządzeń i ich części zamiennych, które uniemożliwiają należyte wykonanie umowy.

- Strona zgłasza zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej i wskazuje zakres oddziaływania na realizację umowy.

- Strona otrzymująca przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem.

- Zmiana umowy może nastąpić poprzez:

- zmianę terminu wykonywania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, lub/i

- zmianę sposobu wykonywania umowy, lub/i

- zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

- W oparciu o zapisy niniejszego paragrafu Strony mogą wprowadzać zmiany w umowie wielokrotnie.

- Zamawiający decyduje o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należytą realizację umowy, tym samym fakt, że Strona zgłasza zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie obliguje żadnej ze Stron do wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy i nie będzie traktowane jako automatyczna zmiana zapisów umowy.

§ 13

ZMIANY UMOWY

- Strony umowy, mogą dokonać (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże, iż zatrudnia pracowników, do realizacji przedmiotu umowy na umowę o pracę, gdzie wysokość wynagrodzenia nie przekracza minimalnego wynagrodzenia o pracę albo minimalnej stawki godzinowej,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy.

- Uprawnienie, do wezwania o zawarcie aneksu w celu waloryzacji umowy, przysługują Stronie umowy jedynie w przypadku uchwalenia i zgodnego z prawem ogłoszenia zmiany normatywnej na poziomie ustawowym lub przepisów wykonawczych, wpływającej na wymiar obciążających Stronę zobowiązań fiskalnych lub kosztów pracy, o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o waloryzację umowy w formie wezwania do zawarcia aneksu w celu waloryzacji umowy z tytułu zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1, od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów. Waloryzacja obejmować będzie wynagrodzenie należne Wykonawcy po dniu wejścia w życie zmienionych przepisów.

- Wezwanie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

- wskazanie podstawy prawnej przepisów w oparciu, o które nastąpi waloryzacja wynagrodzenia umownego wraz ze wskazaniem daty, od kiedy nastąpi zmiana wysokości kosztów realizacji przedmiotu zamówienia;

- szczegółowe wyliczenia całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie a w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4) wyliczenie powinno być poświadczone przez księgowego lub biegłego rewidenta;

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników biorących udział w realizacji przedmiotu umowy wraz z porównaniem finansowanych przez Wykonawcę obciążeń publicznoprawnych oraz z tytułu uczestnictwa pracownika w PPK, a także określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz części wynagrodzenia pracowników odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – 4).

- Przed podjęciem decyzji o zmianie wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok kalendarzowy.

- W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wezwanie oraz wskaże kwotę, o którą należne Wykonawcy wynagrodzenie, powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wezwania wraz z uzasadnieniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów, kalkulacji.

- W wyniku zawarcia aneksu do umowy w sprawie waloryzacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione odpowiednio:

1) 	w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, wynikającej ze zmienionych przepisów,

2) 	w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione o połowę wartości, o jaką wzrosną/zmaleją całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę wynikające z podwyższenia/zmniejszenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników, o których mowa w § 7 biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania części umowy, w momencie wejścia w życie zmiany,

3) 	w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione o połowę wartości, o jaką wzrosną/zmaleją całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę wynikające ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania części umowy, w momencie wejścia w życie zmiany,

4) 	w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4 – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione o połowę wartości, o jaką wzrosną/zmaleją całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę wynikające ze zmiany kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikających z zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), ponoszonych przez Wykonawcę z tytułu zatrudnienia pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania części umowy, w momencie wejścia w życie zmiany.

- Wynagrodzenie w zmienionej wysokości należne będzie od dnia wejścia w życie zmiany i ich rzeczywistego wpływu na koszty realizacji zamówienia. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie część umowy (część wynagrodzenia) niezrealizowaną na dzień złożenia wniosku.

- Niezłożenie przez Wykonawcę wezwania, o którym mowa w ust. 3 w określonym terminie lub złożenie wezwania, które nie spełnia wymogów określonych w ust. 4 oznacza, iż Wykonawcy w związku ze zmianą przepisów nie będą służyć jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.

- Brak zawarcia aneksu w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie uprawnia Wykonawcy do naliczenia większej kwoty do czasu zawarcia aneksu.

- Jeżeli waloryzacja wynagrodzenia spowoduje wzrost całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, którego Zamawiający nie będzie w stanie sfinansować, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w takim wypadku żadnej ze Stron umowy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zapłatę kary umownej. W czasie okresu wypowiedzenia obowiązuje wynagrodzenie Wykonawcy, określone w niniejszej umowie.

§ 14

KLAUZULE WALORYZACYJNE

- Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 Zamawiający przewiduje:

- poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, który uprawnia Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynoszący 10% w stosunku do wartości wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy,

- początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia – nie wcześniej niż po upływie dwunastu (12) miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Sposób ustalania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie wykazu rodzajów materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, sporządzonego przez stronę, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość połowy wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia na dzień złożenia wniosku w odniesieniu do ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

- Wniosek o dokonanie zmiany składa się wraz z uzasadnieniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania umowy oraz przedstawiającym wyliczenia tejże zmiany wraz z aktualną kalkulacją cenową, w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Wykonawca winien udostępnić do wglądu drugiej stronie, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumenty źródłowe w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany umowy. Badanie wyżej wymienionych dokumentów źródłowych nie może trwać dłużej niż dwadzieścia jeden (21) dni liczonych od dnia otrzymania dokumentów źródłowych przez Stronę. W przypadku braku złożenia przez Stronę dokumentów źródłowych lub niekompletnego złożenia dokumentów, żądanie Wykonawcy odnośnie podwyższenia wynagrodzenia uważa się za bezskuteczne, zaś brak złożenia dokumentów, lub ich niekompletne złożenie w terminie czternastu (14) dni od zażądania przez Zmawiającego ich udostępnienia przez Wykonawcę uważa się za zasadne w odniesieniu do żądania obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego wnioskiem.

- Łączna, maksymalna wartość wzrostu wynagrodzenia, nie może przekroczyć 5% wysokości pierwotnego wynagrodzenia umownego.

- Postanowień umownych, określonych w niniejszym paragrafie, w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 5.

- Brak będzie podstaw do zmiany wynagrodzenia wyłącznie z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów, jeśli Wykonawca nie wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania przedmiotu umowy lub gdy Zamawiający wykaże, że wyliczenie wraz z aktualną kalkulacją cenową o których mowa w ust. 4 jest nieadekwatne do aktualnych cen rynkowych. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie część umowy niezrealizowaną na dzień złożenia wniosku.

- Kolejne waloryzacje dokonywane będą nie częściej niż co dwanaście (12) miesięcy, na zasadach określonych w ustępach poprzedzających, z tym, że porównanie zmiany cen i kosztów dokonywane jest za okres między dniem złożenia wniosku o poprzednią waloryzację, do dnia złożenia kolejnego wniosku o zmianę wynagrodzenia. W przypadku kolejnej zmiany, Zamawiający przewiduje poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, który uprawnia Strony Umowy do żądania kolejnej zmiany wynagrodzenia wynoszący 10% na dzień złożenia kolejnego wniosku w stosunku do wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego na podstawie poprzednio dokonanej waloryzacji, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Zmiana wynagrodzenia, pod rygorem nieważności, przyjmuje formę pisemnego aneksu z mocą obowiązywania od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zawarcia aneksu, w którym Strony określą co najmniej:

- okres, za który dokonują waloryzacji;

- wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji;

- wartość wynagrodzenia uwzględniającego waloryzację.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie umowne zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom wynikającym z waloryzacji, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

- okres obowiązywania umowy przekracza sześć (6) miesięcy.

- Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w związku z ust. 10 powyżej – w wysokości jednego procenta (1) wartości waloryzacji wynagrodzenia należnego podwykonawcy;

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w związku z ust. 10 powyżej – w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od wartości waloryzacji wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za każdy dzień nieterminowej zapłaty wynagrodzenia licząc od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty.

- (dotyczy – jeżeli Podwykonawca jest znany na dzień zawarcia umowy) Wykonawca Podwykonawcom powierzy wykonanie przedmiotu umowy w zakresie: _________________.

§ 15

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSORCJANTÓW

(jeżeli dotyczy)

- Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie przedmiotu umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji i rękojmi za wady.

- Wraz z zawarciem niniejszej umowy Konsorcjum przekaże Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian.

- Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione jedynie za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części przedmiotu umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

§ 16

PODWYKONAWCY

(jeżeli dotyczy)

            - Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

            - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy, który będzie wykonywany w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, jeżeli Podwykonawcy na tym etapie są już znani.

            - Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.

            - Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w § 16 ust. 2 umowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, zgłoszonych Zamawiającemu.

            - W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania przedmiotu umowy i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia lub zaniechania każdego Podwykonawcy, ich pracowników i przedstawicieli, dostawcy, osób trzecich którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy jak za działania i zaniechania własne.

            - Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy, wymaga każdorazowo zawiadomienia Zamawiającego o zawarciu umowy o podwykonawstwo.

            - Informacja o zamiarze powierzenia prac Podwykonawcy zostanie przekazana Zamawiającemu nie później niż na siedem [ 7 ] dni przed planowanym powierzeniem realizacji prac podwykonawcy. W terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający może zgłosić sprzeciw w zakresie przystąpienia Podwykonawcy do realizacji części przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu w terminie określonym w zdaniu pierwszym, zgłoszony Podwykonawca może przystąpić do realizacji powierzonej mu części przedmiotu umowy.

            - W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu powierzenia prac Podwykonawcy – Zamawiający uprawniony jest do odmowy współdziałania z takim podmiotem, a zwłoka w wykonaniu umowy, powstała wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą (podmiotem), stanowi zwłokę Wykonawcy.

            - Wykonawca zawrze z Podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy, w szczególności umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane na podstawie niniejszej umowy.

            - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku.

            - Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę części przedmiotu umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia Podwykonawcy od realizacji przedmiotu umowy w sposób stały lub czasowy.

§ 17

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

      - Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących infrastruktury, informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych / teleinformatycznych Stron oraz danych osobowych jego pracowników uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. Ujawnienie może nastąpić na rzecz osób, którymi Wykonawca i Zamawiający posługuje się do wykonania Umowy, ale tylko w zakresie w jakim osoba taka musi mieć dostęp do informacji dla należytego wykonania Umowy.

      - Strony zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań dla zapewnienia, że żaden pracownik Stroni inna osoba którą będą się one posługiwać przy wykonywaniu umowy otrzymująca informacje, o których mowa w ust. 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Stron.

      - Strony zobowiązują się zachować poufność informacji w czasie obowiązywania Umowy, a także po odstąpieniu od niej, jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu w okresie co najmniej 3 lat.

      - Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych.

      - Jeżeli podczas realizacji Umowy zaistnieją przypadki wymagające przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z danymi osobowymi zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”). W takim przypadku Strony podpiszą nieodpłatną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

W przypadku, gdy Wykonawca – bez względu na przyczynę – odmówi zawarcia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczyć Wykonawcy karę umowną, w wysokości dziesięciu [ 10 ] procent [ % ] wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie trzydziestu [ 30 ] dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przesłanki dającej podstawę do odstąpienia od umowy.

      - W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w § 17 ust 5 umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu powstałej szkody Zamawiającego jako administratora danych lub osoby trzeciej, a także w razie i z tytułu nienależytej realizacji przedmiotu umowy.

      - Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. Nie będą uważane za poufne informacje, które:

  - wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego umowę;

  - były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji z ust. 1 z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego Zastrzeżenie w zakresie pisemnej zgody Zamawiającego nie dotyczy zagadnień związanych z wewnętrzną komunikacją Wykonawcy i Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy .

      - Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy.

      - Integralną częścią niniejszej umowy jest umowa dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany postanowień umowy (aneks) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie zmiany wskazane w niniejszej umowie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, mają charakter fakultatywny, tym samym nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i stosownej zmiany postanowień umowy.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wykonawca nie może dokonać cesji praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz innej osoby lub podmiotu bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez drugą stronę, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

  - Zamawiający: Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika 11A, 45-040 Opole; e-mail: ____________;

  - Wykonawca: _____________________________________.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu do korespondencji określonego w § 18 ust. 5 umowy. W razie nie zawiadomienia przez Stronę o zmianie adresu, kierowane do niej, na dotychczasowy adres, przesyłki uważa się za skutecznie doręczone, przy czym za datę doręczenia uważa się datę pierwszego awizowania przesyłki wysłanej na dotychczasowy adres.

- Pisma wysłane na właściwy adres uważa się za złożone stronie na piśmie, jeżeli zostaną wysłane na jej adres listem poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, choćby adresat nie był obecny, z innych powodów nie odebrał listu lub odmówił jego odbioru. Strony ustalają, że nieodebrane przez adresata pisma wysłane na właściwy adres uważa się za doręczone w dacie jego pierwszego awizowania.

- Strony dopuszczają możliwość komunikacji między stronami w formie dokumentowej, chyba że postanowienia niniejszej umowy lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa zastrzegają inną formę dla danej czynności.

- Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

- Ewentualne spory mogące powstać na tle stosowania postanowień umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie, a językiem autentycznym jest język polski.

- Dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, nie będące danymi z zakresu informacji publicznej, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, są poufne i nie mogą być przez Wykonawcę upublicznione lub udostępnione osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku, gdy personel Wykonawcy nie posada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną dyspozycyjność tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostało uznane za nieważne, umowa w pozostałej części pozostaje ważna. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień umowy nowy postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.

- Przedstawicielami stron są:

  - Ze strony Zamawiającego: __________, tel. ________________.

  - Ze strony Wykonawcy: __________, tel. ________________.

- Umowę sporządzono w dwóch [ 2 ] jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym [ 1 ] dla każdej ze stron. Jeżeli Strony zawrą umowę w formie elektronicznej, zgodnie z art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego (poprzez opatrzenie umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym), wówczas forma pisemna umowy nie zostanie sporządzona, a formą zawarcia umowy będzie forma elektroniczna.

- Integralna częścią umowy są załączniki:

  - Opis przedmiotu zamówienia / umowy – załącznik nr 1A

  - Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1

  - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3

  - Protokół (częściowy/końcowy) odbioru – załącznik nr 4

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

Załącznik nr 3

do Umowy nr U/01/2026

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia …………………… pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

……………………………………………………………………………………………………………

(*dane podmiotu który umowę zawiera)

zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

reprezentowana przez:

…………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

oraz

Uniwersytetem Opolskim z siedzibą: pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”

reprezentowana przez:

…………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1),  (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane  (*należy podać rodzaj danych)  ……………… np. dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii ……………. (*należy podać kategorię osób, których dane dotyczą) np. pracowników administratora, klientów administratora itd. w postaci ……………….. np. imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL itd.

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu  ……………………….. (*należy podać cel przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający) np. realizacji umowy z dnia …… nr ……… w zakresie …………

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa / zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane) oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia.

§ 4

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum ………………………………..….. (*należy wpisać z ilu dniowym wyprzedzeniem Administrator informuje o kontroli) jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni (*administrator termin może określić dowolnie).

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreślony/określony* od …………………………….... do ……………………… .

- Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem ……… * okresu wypowiedzenia.

§ 8

Rozwiązanie umowy

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy „danych poufnych” nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Umowę sporządzono w dwóch [ 2 ] jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym [ 1 ] dla każdej ze stron. Jeżeli Strony zawrą umowę w formie elektronicznej, zgodnie z art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego (poprzez opatrzenie umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym), wówczas forma pisemna umowy nie zostanie sporządzona, a formą zawarcia umowy będzie forma elektroniczna.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych (*lub Podmiotu przetwarzającego w zależności od postanowień stron).

_______________________                                                           ____________________

Administrator danych 		                    		               Podmiot przetwarzający

Załącznik nr 4 do Umowy

Opole, dnia ….…/……/20…… r.

/WZÓR/ PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO / KOŃCOWEGO

Dotyczy: umowy nr …………….z dnia ………/………/2026 r.

Niniejszym, Komisja w składzie:

- Ze strony Zamawiającego: Uniwersytet Opolski, 45 – 040 Opole, pl. Kopernika 11a, reprezentowanego przez:

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- Ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………………, reprezentowanego przez:

- ……………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- ……………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

zgodnie oświadcza, co następuje:

- W dniu ….…/……/…………… r.,

Wykonawca wykonał ETAP I, II, III przedmiotu zamówienia, a Zamawiający potwierdza wykonanie  ETAPU I, II, III przedmiotu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

- W dniu ….…/……/……………… r.,

Wykonawca wykonał ETAP IVA, IVB, V przedmiotu zamówienia, a Zamawiający potwierdza wykonanie  ETAPU IVA, IVB, V przedmiotu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

- W dniu ….…/……/……………… r.,

Wykonawca wykonał ETAP VI przedmiotu zamówienia, a Zamawiający potwierdza wykonanie  ETAPU VI przedmiotu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

- Przedmiot umowy został zrealizowany w całości

- TAK*

- NIE*

- zastrzeżenia: ………………………………………………………………………………………….……..

- Przedmiot umowy został zrealizowany w wymaganym terminie:

- TAK, zgodnie z Umową*

- NIE, niezgodny z Umową* - zastrzeżenia (ilość dni opóźnienia) ..……………………………………………………………….………………., 
 w związku z czym wyznaczono kolejny termin odbioru na dzień ………/………/………… r.*.

- Końcowy wynik odbioru:

- pozytywny*

- negatywny* -

- zastrzeżenia ……………….………………………………………………………………………………..

- Niniejszy protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Dodatkowe uwagi: …………………………………………………………………………………………………………

- Podpisy Członków Komisji

Ze strony Wykonawcy: 					Ze strony Zamawiającego:

- ………………………………..………… 		1 ………………………………….…………..

- ………………………………………….. 		2 ………………………………………………