projekt Umowy

UMOWA NR …………………..

zawarta w dniu ……………... pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, w imieniu której działa Zarząd Budynków Komunalnych z siedzibą w Elblągu przy ul. Ratuszowej 4, zwany dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:

- …………….. – Dyrektor

a firmą: …………………..…………………………………………………...……………………………………….

z siedzibą w ……………………….. przy …………………………………..., posiadającą NIP……………..……., Regon…………………………

zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje:

1.  ……………………

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod numerem ZP-12/TZ/2026 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia ceramicznego dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy            Kwiatowej 2 w Elblągu będącym w administrowaniu Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu.

- Szczegółowy zakres zamówienia został określony w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym integralny załącznik do niniejszej umowy, który obejmuje w szczególności:

  - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przedmiarów robót, ZZK, STWIORB, BIOZ, programu prac, projektu instalacji odgromowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym i uzyskanie jego zgody w celu realizacji ostatecznej wersji dokumentacji projektowej, obręb ewidencyjny 16. Identyfikator działki 286101_1.0016.232/1 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

  - Przemurowanie i naprawę kominów.

  - Roboty dekarskie.

  - Wymianę pokrycia dachowego, wymianę skorodowanych biologicznie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, z deskowaniem i łaceniem

  - Wymianę okienek i wyłazów dachowych.

  - Wykonanie instalacji odgromowej.

  - Zagospodarowanie terenu

Szczegółowy zakres zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania  realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy                     ul. Kwiatowej 2 w Elblągu”, opracowany przez inspektora nadzoru robót budowlanych Marcina Wilmańskiego oraz inspektora nadzoru robót elektrycznych Artura Marca, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ.

- Zamawiający przez dokumentację projektową rozumie wykonanie projektu budowlanego tj. projektu architektoniczno-budowlanego (PAB – 4 egz.) i projektu technicznego (PT – 3 egz.) zgodnie z wymaganiami określonymi w §3 umowy. * Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania projektu instalacji odgromowej, dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika, kopii uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności                      do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do celów realizacji przedmiotu umowy do występowania do zarządcy drogi                 o zajęcie pasa drogowego i ponoszenia z tego tytułu kosztów.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej i ujęcia wody, które zostaną rozliczone według wskazań podliczników energii elektrycznej i wody lub ryczałtowo.

- Przed przystąpieniem do prac zostanie podpisane porozumienie dotyczące korzystania przez Wykonawcę z energii elektrycznej i wody.

- Osobą odpowiedzialną za przygotowanie porozumienia oraz jego końcowe rozliczenie ze strony Zamawiającego jest przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 4 ust. 4.

§ 2

Wynagrodzenie

- Łączna wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy wynosi …………………… zł brutto.

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w  1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości:

- Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla danej nieruchomości w formie ryczałtu w wysokości:

cena bez VAT:                          	……………………. zł/

+ VAT w wysokości ….%, tj.:	……………………. zł

cena brutto:		           …………..………… zł

słownie (brutto):………………………………………………………………………………………………

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego:

cena bez VAT:                          	……………………. zł

+ VAT w wysokości ….%, tj.:	……………………. zł

cena brutto:		           …………..………… zł

słownie (brutto):………………………………………………………………………………………………

- Kwoty określone w ust. 2 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost 
z programu funkcjonalno-użytkowego, projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jak również nieujęte w tym zakresie, a niezbędne do wykonania zadania, w szczególności:  roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i terenu budowy, (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie itp.), koszty ustawienia i czasu pracy rusztowań zewnętrznych, koszty zajęcia pasa drogowego lub chodnika, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót oraz dopuszczeniem inwestycji do użytkowania, np. opłat za czynności odbiorowe itp. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia z zastrzeżeniem § 8 oraz § 17 ust. 1 umowy

§ 3

Terminy realizacji zamówienia

- Ustala się następujące terminy realizacji:

  - Okres trwania umowy: 120 dni od daty udzielenia zamówienia

  - Terminy realizacji zamówienia:

- Termin wykonania prac projektowych 30 dni od daty podpisania umowy.

- Termin wykonania prac budowlanych 60 dni od daty przekazania placu budowy.

Plac budowy Zamawiający przekaże w terminie do 7 dni roboczych od daty uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia.

§ 4

Przedstawiciele stron

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………………………………………………………………………………………….

- Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane.

- Osoby odpowiedzialne za realizacje, rozliczenie i odbiór umowy: …………………………………………………………………………..

- Wykonawca – dane kontaktowe: …………………………………………………………………………….………………………………..

  - Kierownik budowy				- ………………………………….

  - Kierownik robót elektrycznych		- ………………………..…………

  - Projektant 				- …………………………………….

  - Osoby wyznaczone do realizacji umowy 	- ……………………………………

- Kierownik budowy, przed rozpoczęciem budowy, zobowiązany jest przedstawić plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz IBWR.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowiązującego prawa niezależnie od obowiązku ich powoływania zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Zmiana projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego

- Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7 Wykonawca obowiązany jest złożyć Zamawiającemu 
nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania, kierowania budową lub robotami nowej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej z okoliczności nagłych. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektanta lub kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osoby projektanta, kierownika budowy lub kierowników robót, o których mowa w ust. 4, należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy (w przypadku wymogu jego prowadzenia zgodnie z przepisami PB. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie budowy 
w trakcie realizacji robót. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na placu budowy, kierownika budowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdorazowe stwierdzenie zaistnienia takiej sytuacji.

§ 5

Dokumentacja projektowa: wymagania

- Opracowana dokumentacja projektowa, musi spełniać wymagania przepisów określone w programie funkcjonalno-użytkowym, w szczególności:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami wraz z obowiązującymi przepisami wykonawczymi w tym:

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami,

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności,

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami wraz 
z obowiązującymi przepisami wykonawczymi w tym:

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Stosując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych należy w szczególności uwzględnić zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót należy posługiwać się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi a w szczególności nie odwoływać się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. Chyba, że będzie to niezbędne (wówczas należy przykładowo podać kilka nazw).

- Wykonana dokumentacja musi umożliwiać Zamawiającemu uzyskanie wszelkich wymaganych dla tego obiektu lub robót zgód, opinii, decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót i późniejsze użytkowanie obiektu zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

- O zamierzeniu budowlanym zawiadomić właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu lub decyzję pozwolenie na budowę.  Do dokumentacji projektowej w dniu odbioru przekazać zamawiającemu zarejestrowany dziennik budowy – jeżeli będzie wymagany.

- Opracowania stanowiące przedmiot zamówienia muszą:

- być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności,

- posiadać oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz o kompletności,

- posiadać informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jest wymagana)

- Projekty należy sporządzić na podkładach kolorowych, przy zachowaniu obowiązującej kolorystyki.

- Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności miedzy rozwiązaniami zawartymi w projektach, a częścią kosztorysową. Projekty powinny być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach, zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Część kosztorysowa, po jej wykonaniu, musi być sprawdzona i zatwierdzona pod względem rzeczowym i prawidłowości jej wykonania przez Wykonawcę.

- Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa powinna zawierać szczegółowe wytyczne, określające warunki wykonania i odbioru robót.

- Przyjęte rozwiązania muszą odpowiadać zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym normom, przepisom prawa budowlanego, przepisom techniczno-budowlanym i odnośnym warunkom technicznym wynikającym z funkcji, jaką mają spełniać budowane obiekty, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń branżowych.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem objętym umową, a także zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych dla tego obiektu lub robót opinii, sprawdzeń i uzgodnień poprzedzających rozpoczęcie robót.

- Projekty muszą być wykonane i sprawdzone przez osoby posiadające uprawnienia projektowe 
w wymaganej specjalności, posiadać oświadczenia o kompletności, zawierać pozytywne opinie i uzgodnienia, w tym przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót oraz zaproponowane w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych rozwiązania, będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać rozwiązań za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (wówczas Wykonawca przykładowo poda kilka nazw i określi wymagane parametry techniczne w celu wskazania dopuszczalnego zakresu równoważności).

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie przedmiotem zamówienia bez ograniczeń 
i zrzeka się dochodzenia z tego tytułu swoich majątkowych praw autorskich. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystywanie przedmiotowego opracowania w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania opracowania, obrotu opracowaniem i jego rozpowszechniania.

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa od projektowanych robót proponowane przez Wykonawcę powinny być uzgodnione z Zamawiającym i upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone w formie pisemnej, a w przypadku zmian materiałów potwierdzone przez Projektanta.

- Wykonawca przy realizacji zadania zobowiązany będzie spełniać przesłanki określające minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- W indywidualnym przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ust. 5, Wykonawca jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady projektu wygasają w stosunku do Wykonawcy dokumentacji wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy za prace wykonywane na podstawie opracowanych projektów.

§ 6

Dokumentacja projektowa: odbiór

- Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu dokumentację projektową wraz z pisemnym oświadczeniem, iż projekt został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami oraz został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a Zamawiający na tej podstawie będzie mógł ubiegać się o wydanie decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót.

- W toku opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować 
z Zamawiającym przyjęte w niej rozwiązania funkcjonalne. Sporządzona dokumentacja projektowa podlega odebraniu przez Zamawiającego w ramach, którego sprawdzane będzie uwzględnienie wskazań Zamawiającego i zgodność z PFU oraz obowiązującymi wymaganiami przepisów prawa.

- Wykonawca komplet dokumentacji projektowej złoży w opracowaniu tradycyjnym w ilości wskazanej w PFU tj.:

  - Projekt architektoniczno-budowlany:

- w wersji papierowej - 4 kpl.

- w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg, - rysunki)

- Projekt techniczny:

- w wersji papierowej - 3 kpl.

- w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg - rysunki).

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

- w wersji papierowej      - 2 kpl.

- w wersji elektronicznej (*.pdf)

- Kosztorysy szczegółowe robót, przedmiary robót, ZZK, STWOIRB

- w wersji papierowej      - po 2 kpl.

- w wersji elektronicznej (*.pdf)

- Projekt instalacji odgromowej

- w wersji papierowej - 2 kpl.

- w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg, - rysunki)

Wersje elektroniczne dokumentacji należy przekazać na adres e-mail: m.wilmanski@zbk.elblag.pl

Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wydanej dokumentacji. O zauważonych wadach dokumentacji Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Zamawiający, jeśli otrzyma wadliwą dokumentację ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia wad w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów oraz czas jaki upłynął od przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na zgłoszone prace remontowe, a Wykonawca zobowiązuję się niezwłocznie przystąpić do realizacji robót budowlanych.

§ 7

Roboty budowlane: wymagania

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i następujących podwykonawców:

- siłami własnymi:         ..............................

- siłami podwykonawcy: ..............................

- Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową zgodnie z wykonanym przez siebie projektem budowlanym, PFU, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami przy dołożeniu należytej staranności,

- zapewnienia w czasie realizacji prac na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowania terenu,

- realizacji przedmiotu umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty odnośnie zastosowanych materiałów, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy,

- transportu i magazynowania w miejscu unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas wykonywania robót budowlanych i przedstawienia na żądanie Zamawiającego stosownych dokumentów,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestnictwa w czynnościach odbiorowych 
i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

- ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spełnieniu wszelkich wymogów procesu inwestycyjnego określonego przepisami prawa,

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru w formie pisemnej terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Roboty ulegające zakryciu lub roboty zanikające odbierane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia do odbioru.

- Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wszelkich robót budowlanych wynikających z zakresu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonał rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem 
w miejscu docelowym.

- Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a także usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia operatu kolaudacyjnego oraz przekazania go Zamawiającemu na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót wraz z m.in. certyfikatami, atestami, aprobatami technicznymi, instrukcjami, kartami gwarancyjnymi, zaświadczeniami o dopuszczeniu zastosowanych materiałów 
i urządzeń do stosowania w budownictwie, protokołami odbiorów robót, prób i badań, rozruchów, dokumentacją powykonawczą w wersji papierowej – 2 egz. w wersji elektronicznej – na przenośnym nośniku.

- Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót budowlanych objętych umową i po uzgodnieniu z Zamawiającym przedłoży go do zatwierdzenia w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy.

- Jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że roboty nie są prowadzone zgodnie z obowiązującym harmonogramem, Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przekaże Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram, który będzie wymagał zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się stawiać na każde wezwanie Zamawiającego w celu uczestnictwa w naradach budowy. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o terminie narady z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem dni roboczych. W przypadku niestawienia się Wykonawcy bez usprawiedliwionej przyczyny, Zamawiający ma prawo do wstrzymania prac budowlanych.

- Rozliczenie mediów zużytych w trakcie wykonywania robót (prąd i woda), przewiduje się na podstawie odczytów liczników przed i po zakończeniu robót.

§ 8

Roboty dodatkowe: roboty budowlane

- Zaistniałe przypadki wykonania robót dodatkowych muszą być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym, 
w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych robót. Za roboty dodatkowe rozumie się roboty, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz z przyczyn technicznych lub gospodarczych ich wykonanie stało się niezbędne.

- Wartość robót dodatkowych będzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe i dane wyjściowe 
do kosztorysowania z kosztorysu Wykonawcy.

- W przypadku, gdy nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w ust. 2, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót wykonaną w oparciu o dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania oraz cen materiałów 
i sprzętu ujętych w danych wyjściowych do kosztorysowania, na podstawie których sporządził kosztorys szczegółowy.

- W przypadku, gdy nie można wycenić robót wynikających z ust. 1 z zastosowaniem metod, o których mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca sporządzi kalkulację indywidualną w oparciu o ceny materiałów oraz sprzętu ujęte w danych wyjściowych do kosztorysowania, na podstawie których sporządził kosztorys szczegółowy. Ceny materiałów i sprzętu nie ujęte w danych wyjściowych zostaną przyjęte w oparciu o średnie ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SECOCENBUD dla województwa warmińsko-mazurskiego.

- Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 2, 3 lub 4 oraz przedstawi Zamawiającemu 
do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót.

- Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, 3 lub 4, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 2, 3 lub 4.

- Tryb postępowania przy zlecaniu robót dodatkowych:

  - Wykonawca zgłosi inspektorowi nadzoru roboty dodatkowe, konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia,

  - Wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru spiszą protokół konieczności,

  - protokół konieczności wraz z kosztorysem, sprawdzonym przez inspektora nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

  - Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe zamówienia na podstawie aneksu do umowy.

- Zaistniałe przypadki wykonania robót wynikających z wprowadzenia rozwiązań zamiennych, mogą być wykonane po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Roboty wynikające z rozwiązań zamiennych rozliczone będą na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę, uwzględniającego ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub uzgodnione z Zamawiającym w wyniku negocjacji.

- Zamawiający przewiduje wyłączenie spod wynagrodzenia ryczałtowego zakresu robót, dla którego konieczne będzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, które wynikną 
w trakcie realizacji robót i będą konieczne zarówno w celu prawidłowej realizacji robót, jak i prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykonanie robót zamiennych może powodować zmiany końcowego terminu wykonania całości zamówienia określonego w § 3 umowy.

§ 9

Wykonawca lub Podwykonawca

- Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: prace związane wymianie pokrycia dachowego wraz z odeskowaniem, częściową naprawą i wymianą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość żądania w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów, w szczególności zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedmiotowe oświadczenia lub dokumenty przedkłada Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych składa oświadczenia swoje i podwykonawców 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz danych osobowych tych osób, niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy 
w formie pisemnej.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawcami zobowiązany jest przedłożyć Zamawiający projekt umowy do zatwierdzenia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, która:

- nie spełnia wymagań zamówienia, określonych w niniejszej umowie,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy usługi lub roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 4 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

- Wykonawca, przed podpisaniem niniejszej umowy, jest zobowiązany przedłożyć poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię umów zawartych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi lub roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz dołączy:

  - pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane,

  - pisemne oświadczenia, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców,

  - potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.

- Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia przez niego wszystkich dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy Wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 
w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 10

Odpowiedzialność cywilna Wykonawcy

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną w stosunku do osób trzecich za wypadki i szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia w/w robót do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000,00 zł. W przypadku, gdy ubezpieczenie przedłożone przed podpisaniem Umowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu ubezpieczenia zawartego na wymaganą kwotę najpóźniej do dnia, w którym upływa termin ważności poprzedniej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

- Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie umowy lub materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

§ 11

Okres gwarancji

- Na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji wynoszącej ………. miesięcy licząc od daty odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego robót.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, do ich usunięcia.

Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W celu skorzystania z uprawnień gwarancji wystarczające jest zgłoszenie przez Zamawiającego roszczeń w terminie obowiązywania gwarancji.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- W przypadku sprzeczności zapisów gwarancji z treścią umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Wykonawca na dzień podpisania umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, tj. ……………………….. zł,

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………… zł).

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcie wad oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

  - Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający

  - Strony ustalają, że:

    - 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi część zabezpieczenia, która zostanie zwrócone Wykonawcy po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane:

- w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,

- w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych winne one posiadać termin obowiązywania o jeden miesiąc dłuższy niż umowny termin wykonania zamówienia.

    - 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady:

      - Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat od daty dokonania odbioru końcowego robót,

      - w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,

      - w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych winne być posiadać termin obowiązywania o miesiąc dłuższy niż termin upływu okresu zabezpieczenia.

  - Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie 
z art. 451 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 13

Rozliczenie

- Rozliczenie przedmiotu umowy będzie etapowane. Wykonawcy będzie przysługiwała zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie każdego pełnego etapu. Za etap uznaje się odpowiednio:

    - wykonanie dokumentacji projektowej, na którą wydano wszelkie wymagane decyzje administracyjne pozwalające Zamawiającemu na realizacje prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    - wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, które zostaną odebrane przez przedstawicieli Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru robót, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania robót budowlanych na podstawie faktur częściowych za wykonane elementy robót do osiągnięcia wysokości 80% wynagrodzenia umownego. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur częściowych będą protokoły częściowego odbioru wykonanych elementów robót wraz z podaniem procentowego zaawansowania robót, podpisane przez Wykonawcę i potwierdzone przez inspektora nadzoru robót budowlanych.

- Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktury będzie odpowiednio:

        - dla usług: protokół końcowego odbioru dokumentacji projektowej zatwierdzony bez zastrzeżeń przez inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego,

        - dla robót budowlanych: protokół końcowego/częściowego odbioru robót podpisany przez wyznaczoną przez Zamawiającego komisję odbiorową.

        - dla robót dodatkowych, jeśli wystąpią będzie wymagany kosztorys powykonawczy

        - operat kolaudacyjny przy odbiorze końcowym

- Ostateczne rozliczenie robót z Wykonawcą nastąpi po potwierdzeniu przez Podwykonawcę rozliczenia 
z Wykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę vat w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robot bez zastrzeżeń przez komisje odbiorową.

- Faktury płatne będą do 30 dni od daty wpływu wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego oraz potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 w przypadku faktury końcowej.

- Zamawiający informuje, że faktury, które zostaną wystawione w na rzecz Zamawiającego, muszą być wystawione na Gminę Miasto Elbląg jako podatnika danego świadczenia. W związku z tym w wystawianych fakturach należy uwzględnić sekcję „podatnik” oraz „odbiorca”, w sposób następujący:

Podatnik: Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, NIP: 5783051446

Odbiorca: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg, NIP: 5780006652

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz dołączy:

  - pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane,

  - pisemne oświadczenia, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców,

  - potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców 
oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.

- Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia przez niego wszystkich dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r.

§ 14

Odbiór: roboty budowlane

Strony ustalają następujące zasady odbioru robot budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej:

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru w następujący sposób:

  - W przypadku etapowania robót i częściowego ich rozliczania na podstawie protokołów częściowego odbioru wykonanych elementów robót, Wykonawca zgłasza zaawansowanie prac do inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym zaawansowanie prac nie może być mniejsze niż 30%.

  - W przypadku całkowitego wykonania pełnego zakresu robot Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość do obioru najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy wraz z wymaganym operatem kolaudacyjnym.

  - Gotowość do odbioru musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru.

  - Potwierdzone pisemne zgłoszenie do odbioru Wykonawca składa w formie elektronicznej pon1@zbk.elblag.pl lub papierowej odpowiednio do Punktu Obsługi Najemców I przy ul. Jaśminowej 3-5-7 w Elblągu. Termin odbioru robot Zamawiający wyznaczy w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający przerwie czynności odbioru 
i wyznaczy termin usunięcia wad.

- O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający w razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w okresie rękojmi wyznaczy Wykonawcy pisemnie 7 dniowy termin ich usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15

Kary umowne

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych 
w następujących wypadkach i wysokościach:

- Za nieterminowe wykonanie lub przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu opracowania w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a do dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej,

- za zwłokę w usunięciu wad w projekcie w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia,

- Za nieterminowe wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. B do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót,

- za zwłokę w usunięciu wad robót budowlanych w wysokości 150 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do ich faktycznego usunięcia,

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następującego po dniu wymagalności zapłaty do dnia jej dokonania,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w §9 ust. 5, wysokość kary wyniesie 2% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, o której mowa w § 9 ust. 9 umowy, wysokość kary wyniesie 0,2% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 9 ust. 9 do dnia przedłożenia dokumentu,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu wskazanego w pisemnym wezwaniu Zamawiającego (§ 9 ust. 6) do dnia dokonania zmiany,

- za niezatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności wskazanych w § 9 ust. 1 – w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto obowiązującego w dniu stwierdzenia naruszenia za każdą osobę,

- za zwłokę w przedstawieniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie, o których mowa w § 9 ust. 2 – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do dnia przedstawienia dokumentów,

- za zwłokę w złożeniu oświadczeń dotyczących rozliczeń z podwykonawcami – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego (§ 9 pkt. 11) do dnia ich złożenia,

- za zwłokę w wystawieniu faktury – w wysokości 20,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 13 ust. 5 do dnia wystawienia faktury,

- Jeżeli kary umowne nie pokryją strat poniesionych przez Zamawiającego ma on prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część robót z wyjątkiem odstąpienia od umowy z powodu braku środków finansowych na realizację inwestycji.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej niezrealizowanej części w następujących przypadkach:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

- utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania usług objętych umową,

- rozwiązania firmy Wykonawcy bądź wydania nakazu zajęcia majątku,

- udokumentowania rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy,

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanej części Umowy.

- Poprzez rażące naruszenie postanowień niniejszej Umowy strony rozumieją wielokrotne naruszanie któregokolwiek przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej niezrealizowanej części w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku niezachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót, bądź prowadzenia robót w sposób niestaranny. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę w formie pisemnej do zachowania właściwej jakości robót. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiającego, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości.

- Określa się łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy.

- Zamawiającemu, w przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo wynajęcia innego podmiotu i obciążenie równowartością poniesionych kosztów, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych za niewykonanie przedmiotu umowy

§ 16

W przypadku rozwiązania umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót.

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, po której leży przyczyna rozwiązania umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszt materiałów i urządzeń oraz je przejąć.

- Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia oraz materiał i konstrukcje stanowiące jego własność.

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu rozwiązania umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór.

- Strony wspólnie rozliczą koszty związane z rozwiązaniem umowy uwzględniając przyczyny jej zakończenia.

§ 17

- Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian umowy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:

- zmiany terminu umownego wykonania zamówienia lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z powodu:

- zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień itp.,

- zmiany zakresu robót wynikającej z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia

- konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,

- konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego itp.

- w przypadku zwłoki w wydaniu przez organy administracji decyzji lub inne podmioty wymaganych zezwoleń lub uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym utrudnień związanych z udostępnianiem lokali i części wspólnych nieruchomości do celów realizacji inwestycji termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności,

- z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności,

- zmiany wynagrodzenia:

    - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług:

  - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust. 1 umowy, w stosunku do niezrealizowanej części umowy,

  - zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,

  - do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług,

  - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług,

- w przypadku rezygnacji Zamawiającego z części robót i związaną z tym zmianą kwoty wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 2 pkt. 2) umowy,

- zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

- W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzona następująca procedura:

- Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 10 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy, o uzgodnionej przez strony treści, przed upływem terminu wykonania umowy.

  - Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w niniejszej umowie każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku niepowiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

  - Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§ 18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Powstałe spory strony poddawać będą rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.

- Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

§ 19

Umowa została sporządzona w formie tradycyjnej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego /lub w wersji elektronicznej.

ZAMAWIAJĄCY:                                                         WYKONAWCA:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego