projekt Umowy

UMOWA NR  ………………………..

zawarta w dniu  ……………... pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, w imieniu której działa Zarząd Budynków Komunalnych z siedzibą w Elblągu przy ul. Ratuszowej 4, zwany dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:

- …………….. – Dyrektor

a firmą: …………………..…………………………………………… z siedzibą w ……………………….. przy …………………………………..., NIP……………..……., Regon…………………………, zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje:

1.  …………………………………………

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym                    na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod numerem ZP-12/TZ/2026 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pod nazwą:

Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Narciarskiej 18 w Elblągu, realizowany na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej, obejmujący wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie instalacji odgromowej.

- Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano usługowe D&W s.c. Zbigniew Dobrołowicz, Tadeusz Wiśniewski z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 21C stanowiącej integralną część przedmiotu zamówienia.

Zakres inwestycji  obejmuje w szczególności:

  - Rozbiórkę pokrycia dachu i blacharek

  - Remont więźby dachowej.

  - Przemurowanie kominów.

  - Wykonanie pokrycia dachu.

  - Wykonanie podłogi na strychu

  - Docieplenie facjatek murowanych

  - Wykonanie instalacji odgromowej

  - Wykonanie nowego gzymsu odtwarzającego formę istniejącego detalu architektonicznego

- Decyzja Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (DUA-RAAB.6743.18.2026.AO z dnia 17.02.2026), pismo WUOZ-Elbląg.5183.34.2025.MG nr 486/2026 z dnia 26.02.2026 roku, pismo WUOZ-Elbląg.5183.34.2025.MG nr 638/2026 z dnia 16.03.2026 r. oraz przedmiar robót stanowią jedynie materiał pomocniczy.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do celów realizacji przedmiotu umowy do występowania do zarządcy drogi          o zajęcie pasa drogowego i ponoszenia z tego tytułu kosztów.

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika, kopii uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności               do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej i ujęcia wody, które zostaną rozliczone według wskazań podliczników energii elektrycznej i wody lub ryczałtowo.

- Przed przystąpieniem do prac zostanie podpisane porozumienie dotyczące korzystania przez Wykonawcę z energii elektrycznej i wody.

- Osobą odpowiedzialną za przygotowanie porozumienia oraz jego końcowe rozliczenie ze strony Zamawiającego jest przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 4 ust. 4.

- Zamawiający informuje, że budynek mieszkalny położony przy ulicy Narciarskiej 18 w Elblągu, datowany na rok ok. 1930, jest wyszczególniony w Dziale III, poz. 498 Zarządzenia nr 275/2023 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 5 lipca 2023 r. - Inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

§ 2

Wynagrodzenie

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości:

Wartość netto 		………………………….. zł

Kwota i Stawka VAT …%	………………………….. zł

Wartość brutto 		………………………….. zł

słownie (brutto):………………………………………………………………………………………………

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w projekcie, STWiORB a także pozostałej dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego a niezbędne do wykonania zadania, tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i terenu budowy, (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, koszty ogrzewania i osuszania lokali, dozorowanie itp.), koszty ustawienia i czasu pracy rusztowań zewnętrznych, zajęcie pasa drogowego, projektu organizacji ruchu, wykonania oznakowania, zabezpieczenia terenu robót i utrzymania tego oznakowania na okres wykonywania robót , koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót oraz dopuszczeniem inwestycji do użytkowania, np. opłat za czynności odbiorowe itp.

- Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku 
z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3

Terminy realizacji zamówienia

- Ustala się następujące terminy realizacji robót:

- Rozpoczęcie – data podpisania umowy

- Zakończenie – 90 dni od daty przekazania placu budowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie maksymalnym do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

§ 4

Przedstawiciele stron

- Zamawiający powołuje inspektora/ów nadzoru w osobie/ach:

- ……………………………..	- 	inspektor nadzoru robót ds. ogólnobudowlanych,

- ……………………………..	- 	inspektor nadzoru robót ds. elektroenergetycznych,

- Zakres działania Inspektora Nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy: ……………………………………………………………………

- Wykonawca wyznacza kierownika budowy (robót) w osobie: ………..……………… upr. nr ………………………., 
tel. ………….……………., email: ………………………………..

- Wykonawca wyznacza kierownika robót elektrycznych w osobie: ………..……………… upr. nr ………………………., 
tel. ………….……………., email: ………………………………..

- Kierownik budowy, przed rozpoczęciem budowy, zobowiązany jest przedstawić plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz IBWR.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowiązującego prawa niezależnie od obowiązku ich powoływania zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego

- Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 9 Wykonawca obowiązany jest złożyć Zamawiającemu 
nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową lub robotami nowej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej z okoliczności nagłych. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę kierownika budowy lub kierowników robót, o których mowa w ust. 5, należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy (w przypadku wymogu jego prowadzenia zgodnie z przepisami PB. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie budowy 
w trakcie realizacji robót. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na placu budowy, kierownika budowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdorazowe stwierdzenie zaistnienia takiej sytuacji.

§ 5

Roboty dodatkowe/zamienne

- Zaistniałe przypadki wykonania robót dodatkowych/zamiennych muszą być każdorazowo uzgadniane 
z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych robót. Za roboty dodatkowe/zamienne rozumie się roboty, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz z przyczyn technicznych lub gospodarczych ich wykonanie stało się niezbędne.

- Wartość robót dodatkowych/zamiennych będzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe i dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego. W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym nie ma cen jednostkowych dla zakresu robót dodatkowych/zamiennych, Wykonawca sporządzi kalkulację własną przy zachowaniu tych samych norm, parametrów, standardów i składników do kosztorysowania, jak w kosztorysie ofertowym. Kalkulacja własna podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w ust. 2, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót wykonaną w oparciu o dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania oraz cen materiałów 
i sprzętu ujętych w danych wyjściowych do kosztorysowania, na podstawie których sporządził kosztorys szczegółowy.

- W przypadku, gdy nie można wycenić robót wynikających z ust. 1 z zastosowaniem metod, o których mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca sporządzi kalkulację indywidualną w oparciu o ceny materiałów oraz sprzętu ujęte w danych wyjściowych do kosztorysowania, na podstawie których sporządził kosztorys szczegółowy. Ceny materiałów i sprzętu nie ujęte w danych wyjściowych zostaną przyjęte w oparciu o średnie ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SECOCENBUD dla województwa warmińsko-mazurskiego.

- Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 2, 3 lub 4 oraz przedstawi Zamawiającemu 
do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót.

- Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, 3 lub 4, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 2, 3 lub 4.

- Tryb postępowania przy zlecaniu robót dodatkowych:

  - Wykonawca zgłosi inspektorowi nadzoru roboty dodatkowe, konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia,

  - Wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru spiszą protokół konieczności,

  - protokół konieczności wraz z kosztorysem, sprawdzonym przez inspektora nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

  - Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe zamówienia na podstawie aneksu do umowy.

- Zaistniałe przypadki wykonania robót wynikających z wprowadzenia rozwiązań dodatkowych/zamiennych, mogą być wykonane po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Roboty wynikające z rozwiązań dodatkowych/zamiennych rozliczone będą na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę, uwzględniającego ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub uzgodnione                  z Zamawiającym w wyniku negocjacji.

- Zamawiający przewiduje wyłączenie spod wynagrodzenia ryczałtowego zakresu robót, dla którego konieczne będzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, które wynikną 
w trakcie realizacji robót i będą konieczne zarówno w celu prawidłowej realizacji robót, jak i prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykonanie robót zamiennych może powodować zmiany końcowego terminu wykonania całości zamówienia określonego w § 3 umowy.

§ 6

Roboty budowlane: wymagania

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i następujących podwykonawców:

  - roboty budowlane:

- siłami własnymi:        ..............................

- siłami podwykonawcy: ..............................

  - roboty elektryczne:

- siłami własnymi:         ..............................

- siłami podwykonawcy: ..............................

- wymiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym, instalacją odgromową i ślepą podłogą stropu strychowego zgodnie z projektem budowlanym a także pozostałymi dokumentami dołączonymi jako pomocnicze przez Zamawiającego.

- zapewnienia w czasie realizacji prac na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowania terenu,

- realizacji przedmiotu umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty odnośnie zastosowanych materiałów, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy,

- transportu i magazynowania w miejscu unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas wykonywania robót budowlanych i przedstawienia na żądanie Zamawiającego stosownych dokumentów,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestnictwa w czynnościach odbiorowych i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

- ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spełnieniu wszelkich wymogów procesu inwestycyjnego określonego przepisami prawa,

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru w formie pisemnej terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Roboty ulegające zakryciu lub roboty zanikające odbierane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia do odbioru.

4.	Kierownik robót zobowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

5.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi normami, wykonaną dokumentacją projektową, oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

6.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wszelkich robót budowlanych wynikających z zakresu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonał rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia operatu kolaudacyjnego oraz przekazania go Zamawiającemu na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót wraz z m.in. certyfikatami, atestami, aprobatami technicznymi, instrukcjami, kartami gwarancyjnymi, zaświadczeniami o dopuszczeniu zastosowanych materiałów 
i urządzeń do stosowania w budownictwie, protokołami odbiorów robót, prób i badań, rozruchów, dokumentacją powykonawczą w wersji papierowej – 2 egz. w wersji elektronicznej – na przenośnym nośniku.

- Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót budowlanych objętych umową i po uzgodnieniu z Zamawiającym przedłoży go do zatwierdzenia w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy.

- Jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że roboty nie są prowadzone zgodnie z obowiązującym harmonogramem, Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przekaże Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram, który będzie wymagał zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Rozliczenie mediów zużytych w trakcie wykonywania robót (prąd i woda), przewiduje się na podstawie odczytów liczników przed i po zakończeniu robót.

- Wykonawca zobowiązuje się stawiać na każde wezwanie Zamawiającego w celu uczestnictwa w naradach budowy. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o terminie narady z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem dni roboczych. W przypadku niestawienia się Wykonawcy bez usprawiedliwionej przyczyny, Zamawiający ma prawo do wstrzymania prac budowlanych.

§ 7

Wykonawca lub Podwykonawca

- Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy tj. wykonywanie robót budowlanych w szczególności robót ciesielskich oraz dekarskich, przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość żądania w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 
o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów, w szczególności zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedmiotowe oświadczenia lub dokumenty przedkłada Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych składa oświadczenia swoje 
i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz danych osobowych tych osób, niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy                    lub podwykonawcy.

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawcami zobowiązany jest przedłożyć Zamawiający projekt umowy do zatwierdzenia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, która:

- nie spełnia wymagań zamówienia, określonych w niniejszej umowie,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy usługi lub roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 4 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

- Wykonawca, przed podpisaniem niniejszej umowy, jest zobowiązany przedłożyć poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię umów zawartych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia przez niego wszystkich dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy Wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

*zapisy ust. 1-13 będą miały zastosowanie, jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców

§ 8

Odpowiedzialność cywilna Wykonawcy

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną w stosunku do osób trzecich za wypadki i szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających 
z niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia w/w robót do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000,00 zł. W przypadku, gdy ubezpieczenie przedłożone przed podpisaniem Umowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu ubezpieczenia zwartego na wymaganą kwotę najpóźniej do dnia, w którym upływa termin ważności poprzedniej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

- Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie umowy lub materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

§ 9

Okres gwarancji

- Na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji wynoszącej ………. miesięcy licząc od daty odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego robót.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, do ich usunięcia.

Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W celu skorzystania z uprawnień gwarancji wystarczające jest zgłoszenie przez Zamawiającego roszczeń w terminie obowiązywania gwarancji.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- W przypadku sprzeczności zapisów gwarancji z treścią umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Wykonawca na dzień podpisania umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, tj. ……………………….. zł,

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………… zł).

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcie wad oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

  - Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający

  - Strony ustalają, że:

    - 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi część zabezpieczenia, która zostanie zwrócone Wykonawcy po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane:

- w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,

- w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych winne one posiadać termin obowiązywania o jeden miesiąc dłuższy niż umowny termin wykonania zamówienia.

    - 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady:

      - Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat od daty dokonania odbioru końcowego robót,

      - w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,

      - w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych winne być posiadać termin obowiązywania o miesiąc dłuższy niż termin upływu okresu zabezpieczenia.

  - Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie 
z art. 451 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 11

Rozliczenie

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania robót budowlanych na podstawie faktur częściowych za wykonane elementy robót do osiągnięcia wysokości 80% wynagrodzenia umownego. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur częściowych będą protokoły częściowego odbioru wykonanych elementów robót wraz z podaniem procentowego zaawansowania robót, podpisane przez Wykonawcę i potwierdzone przez inspektora nadzoru robót budowlanych.

- Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur częściowych będą częściowe protokoły odbioru robót wraz z podaniem procentowego zaawansowania robót, podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru robót budowlanego Zamawiającego.

- Pod pojęciem kompletu dokumentów rozliczeniowych rozumie się:

  - protokół końcowego/częściowego odbioru robót podpisany bez zastrzeżeń przez wyznaczoną przez Zamawiającego komisję odbiorową,

  - dla robót dodatkowych, jeśli wystąpią będzie wymagany kosztorys powykonawczy

  - operat kolaudacyjny przy odbiorze końcowym

- Ostateczne rozliczenie robót z Wykonawcą nastąpi po potwierdzeniu przez Podwykonawcę rozliczenia 
z Wykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę vat w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robot bez zastrzeżeń przez komisje odbiorową.

- Faktury płatne będą do 30 dni od daty wpływu wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego oraz potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 w przypadku faktury końcowej.

- Zamawiający informuje, że faktury, które zostaną wystawione w na rzecz Zamawiającego, muszą być wystawiona na Gminę Miasto Elbląg jako podatnika danego świadczenia. W związku z tym w wystawianych fakturach należy uwzględnić sekcję „podatnik” oraz „odbiorca”, w sposób następujący:

Podatnik: Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, NIP: 5783051446

Odbiorca: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg, NIP: 5780006652

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz dołączy:

  - pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane,

  - pisemne oświadczenia, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców,

  - potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców 
oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.

- Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia przez niego wszystkich dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r.

§ 12

Odbiór

Strony ustalają następujące zasady częściowego oraz końcowego odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru w następujący sposób:

  - W zakresie dokonania częściowego odbioru robót Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru Zamawiającego celem dokonania czynności odbiorowych i uznania procentowego zaawansowania zrealizowanego zakresu prac (nie może być mniejsze niż 30%.) na podstawie protokołu częściowego odbioru wykonania niektórych elementów robót. Protokół musi być podpisany przez Wykonawcę, kierownika robót Wykonawcy oraz inspektora nadzoru ZBK. Potwierdzony protokół jest podstawa do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

  - W zakresie końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemne gotowość do odbioru najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy oraz dostarczyć Zamawiającemu operat kolaudacyjny. Potwierdzenie gotowości Wykonawcy do czynności odbiorowych wydaje inspektor nadzoru Zamawiającego. Wykonawca pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru przesyła drogą elektroniczną na e-mail: pon2@zbk.elblag.pl lub osobiście na sekretariat Punktu Obsługi Najemców Nr II przy ul. Malborskiej 32                w Elblągu. Termin odbioru robot Zamawiający wyznaczy w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający przerwie czynności odbioru 
i wyznaczy termin usunięcia wad.

- O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający w razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w okresie rękojmi wyznaczy Wykonawcy pisemnie 7 dniowy termin ich usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13

Kary umowne

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich faktycznego usunięcia potwierdzonego przez Zamawiającego,

- odstąpienia od umowy albo wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do dnia dokonania zapłaty,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 7 ust. 4 umowy, wysokość kary wyniesie 2% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w § 7 ust. 9 umowy, wysokość kary wyniesie 2% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 7 ust. 9 do dnia przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o której mowa w § 7 ust 6 lit. b, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wskazanego w informacji Zamawiającego do dnia przedłożenia Zamawiającemu zmienionej umowy o podwykonawstwo,

- powierzenia wykonywania czynności określonych w § 7 ust.1 osobie niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w dniu stwierdzenia naruszenia za każdą taką,

- zwłoki w przedstawieniu na żądanie Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w          § 7 ust. 2 do dnia ich przedłożenia,

- zwłoki w złożeniu oświadczenia, o którym mowa o których mowa w § 7 ust. 3 – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 7 ust. 3 do dnia złożenia oświadczenia.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część robót z wyjątkiem odstąpienia od umowy z powodu braku środków finansowych na realizację inwestycji.

  - W razie opóźnienia w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy strony mogą domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej niezrealizowanej części w następujących przypadkach:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

- utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania usług objętych umową,

- rozwiązania firmy Wykonawcy bądź wydania nakazu zajęcia majątku,

- udokumentowania rażącego naruszenia postanowień umowy,

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie 
z tytułu wykonanej części Umowy.

  - Poprzez rażące naruszenie postanowień niniejszej Umowy strony rozumieją wielokrotne naruszanie któregokolwiek przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej niezrealizowanej części w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku niezachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót, bądź prowadzenia robót w sposób niestaranny. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę w formie pisemnej do zachowania właściwej jakości robót bądź prowadzenia robót w sposób staranny. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiającego, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

  - Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 umowy.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia lub z ZNWU.

  - Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości.

  - Zamawiającemu, w przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo wynajęcia innego podmiotu i obciążenie równowartością poniesionych kosztów, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych za niewykonanie przedmiotu umowy.

§ 14

W przypadku rozwiązania umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót.

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, po której leży przyczyna rozwiązania umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszt materiałów i urządzeń oraz je przejąć.

- Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia oraz materiał i konstrukcje stanowiące jego własność.

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu rozwiązania umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór.

- Strony wspólnie rozliczą koszty związane z rozwiązaniem umowy uwzględniając przyczyny jej zakończenia.

§ 15

- Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian umowy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:

    - zmiany terminu umownego wykonania zamówienia lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z powodu:

- zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień itp.,

- zmiany zakresu robót wynikającej z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia

- konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,

- konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego itp.

- w przypadku zwłoki w wydaniu przez organy administracji decyzji lub inne podmioty wymaganych zezwoleń lub uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym utrudnień związanych z udostępnianiem lokali i części wspólnych nieruchomości do celów realizacji inwestycji termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności,

- z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności,

    - zmiany wynagrodzenia:

      - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust. 1 umowy,

- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,

- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług,

- zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, 
a nową stawką podatku od towarów i usług,

3)  w przypadku rezygnacji Zamawiającego z części robót i związaną z tym zmianą kwoty wynagrodzenia, określonego    w § 2 ust. 1 umowy,

4) 	zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

- W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzona następująca procedura:

  - Wykonawca prześle Zamawiającemu pisemne uzasadnienie zmiany terminu umownego najpóźniej w terminie co najmniej 10 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy,

  - Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub przygotuję i odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w niniejszej umowie każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku niepowiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

- Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Powstałe spory strony poddawać będą rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.

- Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

§ 17

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy,             a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                         WYKONAWCA: