SWZ	Załącznik nr 6 	Sygn. akt 04/DI/26/KŁ

## UMOWA

W dniu ................... 2026 r. w Gdańsku pomiędzy Towarzystwem Budownictwa Społecznego „MOTŁAWA” spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szczygla 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090406, NIP 583-26-77-715, REGON 192043457, kapitał zakładowy 286 983 000,00 zł

zwanym w dalszym tekście Umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Tadeusza Mękala

a

firmą…………………………. z siedzibą w ………………………… przy ul. ………………………, wpisaną do CEIDG/KRS, NIP …………….., REGON/PESEL ……………………… miejsce zamieszkania/siedziba  …………………………………….

(dla Wykonawców będących osobami fizycznymi )

zwaną w dalszym tekście Umowy Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji, została zawarta Umowa o treści następującej:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblej 24 w Gdańsku oraz dokonywania przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z zapisami § 15 ust. 8.1-8.3 niniejszej Umowy.

- Przedmiot Umowy obejmuje kompletne wykonanie robót zgodnie z:

2.1. Umową

2.2. SWZ wraz z Załącznikami, w tym OPZ,

2.3. Ofertą Wykonawcy

2.4.Dokumentacją Projektową opracowaną przez WB Konstruktor Waldemar Barski z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Krasickiego 9A/10

3.1.	Strony ustalają, że zakres prac obejmujący ………………………………………… Wykonawca będzie realizował za pomocą podwykonawców, a pozostały zakres prac Wykonawca będzie realizował osobiście.*

3.1. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy, Wykonawca będzie realizował osobiście.*

*Niewłaściwe skreślić

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

- Zamawiający określa, że wymaganym terminem wykonania Przedmiotu Umowy jest 12 tygodni od daty podpisania Umowy.

- Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

- Wykonawca winien uprzedzić pisemnie pod rygorem nieważności Zamawiającego, o każdej groźbie opóźnienia wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie pod rygorem nieważności Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie, – o jaki termin wykonania robót może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania Przedmiotu Umowy.

WYNAGRODZENIE i PŁATNOŚCI

§ 3

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy w wysokości:

wartość netto ......................................................................................................................... zł,

(słownie złotych netto: .............................................................................................................),

Podatek VAT w kwocie: ………………………. zł

wartość brutto: .........................................................................................................................zł (słownie złotych brutto           ......................................................................................................)

- Wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości określonej w ustępie poprzedzającym jest ostateczne i nie podlega zmianie poza przypadkami określonymi w § 17 ust. 2 lit. „b” i ust. 3 lit. „b” niniejszej Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru Przedmiotu Umowy zatwierdzony przez Inspektorów Nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego.

3.1. Wykonawca oświadcza, że od dnia objęcia go obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

faktury oraz korekty faktur dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy będą wystawiane wyłącznie jako faktury ustrukturyzowane w KSeF z zastrzeżeniem postanowień 3.6. poniżej.  Wystawione faktury poprzez system KSeF określenie nabywcy/odbiory według wzoru ustrukturyzowanej faktury XML:

Nabywa – sekcja podmiot2 wg. struktury KSeF,

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o.

ul. Szczygla 1

80-742 Gdańsk

NIP: 583-26-77-715

W polu „Warunki Transakcji” należy pisać numer umowy o roboty budowlane.

3.2. Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu przekazania do KSeF. Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

3.3. Strony uzgadniają, że do faktury mogą być dołączane w szczególności:

- protokoły odbioru robót;

- zestawienia wykonanych prac;

- inne dokumenty uzasadniające wartość faktury (w tym dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców).

3.4. Załączniki, o których mowa w pkt.3.3., nie będą przesyłane za pośrednictwem KSeF, lecz zostaną dostarczone Zamawiającemu droga elektroniczną na adres e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl.

3.5. Protokół odbioru będący podstawą do wystawienia faktury, o którym mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, Wykonawca dostarczy w dniu wystawienia faktury w KseF, natomiast pozostałe załączniki zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

3.6. W okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w art. 106ne ust. 1

ustawy o podatku od towarów i usług Wykonawca wystawi fakturę w postaci elektronicznej zgodnie z wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8. Faktura w postaci elektronicznej będzie doręczona na adres e-Doręczeń …………….. lub w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego.  Nie dopuszcza się jednoczesnego przesyłania faktury w wersji elektronicznej i papierowej.

4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy oraz przedstawienie oświadczeń, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

- Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie w złotych polskich przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy prowadzonej działalności powiązanej z Wykonawcą tj. …………………………………………………………………………. w terminie 14 dni od daty złożenia poprawnej pod względem formalnym i materialnym faktury.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, na co najmniej trzy dni robocze przed wymagalnością płatności faktury wymienione dokumenty w oryginale:

  - dowód zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

  - oświadczenie, że wszyscy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy lub podwykonawcy kwoty im należne na dzień wymagalności płatności faktury Wykonawcy,

  - oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o zapłaceniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wymagalności płatności faktury Wykonawcy,

  - oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców o zapłacie należności za wykonane roboty,  których dotyczy faktura Wykonawcy,

  - oświadczenie dalszych podwykonawców o zapłacie przez podwykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wymagalności płatności faktury podwykonawcy wobec zatrudnionych swoich dalszych podwykonawców,

  - oświadczenia dostawców o zapłaceniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wymagalności płatności faktury Wykonawcy,

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7 lit. „a” niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za Przedmiot Umowy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystąpienia do podwykonawcy lub dalszych podwykonawców z zapytaniem, co do wykonania wobec nich zobowiązania przez Wykonawcę, w zakresie zapłaty należnego wynagrodzenia.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Zamawiający informuje, że termin zgłaszania uwag wynosi 7 od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

13.1.	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

13.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

13.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza że jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru czynnych podatników VAT, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

- W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub zapłaty kwoty podatku od towarów i usług (VAT), wynikającej z umowy o podwykonawstwo, na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości (wraz z ewentualnymi odsetkami naliczanymi jak od zobowiązań podatkowych lub jak dla zaległości podatkowych, które musiał zapłacić Zamawiający), powiększonej o poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych lub innych związanych z tym kosztów lub opłat, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Zamawiający uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.

- Dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie wyłączają przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

- W przypadku gdy w dacie płatności wynagrodzenia, rachunek bankowy Wykonawcy nie będzie znajdował się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”, termin zapłaty wynagrodzenia ulega automatycznemu przesunięciu o taką ilość dni, przez które rachunek bankowy Wykonawcy nie znajdował się w wykazie. Płatność taka zostanie zrealizowana bez naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w dokonaniu płatności.

- Za korzystanie do celów budowlanych z wody oraz energii elektrycznej Zamawiającemu przysługuje zwrot kosztów w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc) netto plus podatek  VAT według stawki 23%.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania faktury z tytułu określonego w ustępie 20 niniejszego paragrafu bez podpisu odbiorcy (Wykonawcy). Fakturę taką przyjmuje się jako bezsporną.

- Termin płatności faktury Zamawiającego wynosi 3 dni licząc od dnia przekazania faktury Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia przysługującej mu należności z należnością Wykonawcy. Do faktury, o której mowa w ust. 21 stosuje się zapisy ust. 3.1. – 3.6. niniejszego paragrafu.

SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 4

- Przedmiot Zamówienia musi być wykonany zgodnie z materiałami i na zasadach określonych w § 1 niniejszej Umowy. Z zachowaniem wiedzy technicznej, norm europejskich przenoszących normy polskie, z zachowaniem szczególnej staranności.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych i rozbieżności, co do rodzaju i zakresu robót  o zakresie robót decyduje Zamawiający w formie pisemnej.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót Zamawiający lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty realizowane są w sposób wadliwy lub sprzeczny z niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego przerwania robót i usunięcia wad lub usterek. W przypadku gdy jest to niemożliwe Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia, który musi być bezwzględnie dotrzymany przez Wykonawcę pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający w przypadku jak w ust. 3 odstąpi od Umowy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wadliwie wykonany element Przedmiotu Umowy, a nadto Wykonawca jest odpowiedzialny za szkodę wywołaną koniecznością naprawy lub usunięcia wadliwego elementu Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 5

- Poza zakresem określonym w § 1 Umowy Wykonawca w ramach uzgodnionego niniejszą Umową wynagrodzenia zobowiązany jest także do:

  - Protokolarnego przejęcia i zorganizowanie placu robót, wykonania własnym staraniem i na własny koszt zaplecza biurowo-socjalnego wyposażonego w przenośną kabinę sanitarną np. TOI-TOI)

  - Wykonania dokumentacji zdjęciowej pomieszczeń, w których będą wykonywane prace przed przystąpieniem do robót jak i po ich zakończeniu. Dokumentacja zdjęciowa z oznaczeniem nr piwnicy winna zostać przekazana Zamawiającemu podczas odbioru Przedmiotu Umowy.

  - Ochrony mienia własnego jak, mienia Zamawiającego we własnym zakresie przez cały okres trwania robót.

  - Wykonywania prac będących Przedmiotem Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, aktualnymi normami oraz wytycznymi producenta, dokumentacją projektową.

  - Dostarczenia własnym staraniem i na własny koszt urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

  - Opracowania w razie potrzeby dodatkowej dokumentacji projektowej szczegółowych rozwiązań technicznych

  - Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

  - Zapewnienia wykwalifikowanych pracowników  tj. kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

  - Zachowania przez przedstawicieli Wykonawcy tajemnicy handlowej nie udzielania bez zgody Zamawiającego żadnych informacji związanych z Przedmiotem Umowy osobom nieupoważnionym lub postronnym.

  - Bieżącego usuwania, na własny koszt, zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, gruzu budowlanego, urządzeń prowizorycznych itp., na wysypisko miejskie np. w Gdańsku - Szadółkach, - zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz udokumentowania tych czynności na żądanie Zamawiającego.

  - Codziennego czyszczenia i mycia klatki schodowej i zewnętrznych terenów przyległych, z błota i wszelkich nieczystości pochodzących z placu budowy.

  - Zachowania ciszy nocnej, oraz nie zakłócania spokoju mieszkańcom budynku w którym będą wykonywane roboty oraz prowadzenie prac w godzinach 7.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku.

  - Zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem ich odbioru,

  - Przedłożenia Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem w stosunku do materiałów i wyrobów: certyfikatów bezpieczeństwa, a do wyrobów nie podlegających obowiązkowej certyfikacji, certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

  - Wyposażenia pracowników w kamizelki z nazwą firmy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i bezwzględnego przestrzegania ich noszenia pod rygorem zakazu wstępu na teren budowy.

  - Naprawy szkód wyrządzonych w mieniu Zamawiającego, jak i osób trzecich przy wykonywaniu przez Wykonawcę obowiązków umowy.

  - Uzyskania, jeżeli zajdzie potrzeba, we własnym zakresie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

  - Przywrócenia do stanu poprzedniego terenów zajętych czasowo w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich,

  - Po wykonaniu wszelkich robót umycie okien znajdujących się w piwnicy.

- Wykonawca odpowiada za roboty objęte Umową.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymogi art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2025.418 z pózn.zm.) zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z odrębnymi przepisami a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

- W stosunku do wskazanych przez Inspektora Nadzoru materiałów i wyrobów, Wykonawca przedstawi dokumenty, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia przez siebie lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracownika fizycznego, który będzie wskazany przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy pracującego na stanowisku robotnik budowlany.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zanonimizowaną kopią umowy o pracę potwierdzoną za zgodność z oryginałem, osoby bezpośrednio wykonującej czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

  - Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji Przedmiotu Umowy.

  - W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę lub  wygaśnięcia stosunku pracy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w to miejsce innego pracownika tak, aby zachować ciągłość spełniania warunku zatrudniania osoby na podstawie umowy o pracę.

  - Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania udokumentować zatrudniania pracownika na podstawie umowy o pracę i przedłożyć dokumenty, o które wnioskuje Zamawiający.

  - W przypadku nie zatrudniania pracownika fizycznego na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nie przerwany z zastrzeżeniem ust. 5.3. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień braku zatrudnienia na umowę o pracę pracownika na stanowisku robotnik budowlany.

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru, ma prawo żądać od Wykonawcy przeprowadzenia prób i badań na zgodność użytych materiałów lub wykonania robót zgodnie z Umową. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych prób i badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to każdorazowo koszty badań obciążą Wykonawcę, zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z Umową, to koszt pierwszego zleconego badania pokryje Wykonawca natomiast zlecenie każdych kolejnych badań, których wyniki wykażą prawidłowe wykonanie Umowy nie będą obciążać Wykonawcę. Protokoły badań i sprawdzeń Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru.

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie Wykonawcy frontu robót,

- wskazanie punktu poboru wody,

- wskazanie punktu poboru energii elektrycznej,

- zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi

- dokonywanie odbiorów robót i płatności zgodnie z postanowieniami Umowy.

WSPÓŁPRACA STRON, SPOSÓB POROZUMIEWANIA

§ 7

1. Wykonawca ustanawia:

a) Kierownika robót w osobie …………………………………….,(nr uprawnień o specjalności konstrukcyjno-budowlanej ............................)

b) Przedstawiciela Wykonawcy  w osobie Pani/a ………………………………….

- Zamawiający ustanawia:

  - Inspektora Nadzoru robót budowlanych w osobie Pana Kamila Kwiatkowskiego, (nr uprawnień o specjalności konstrukcyjno-budowlanej POM/0442/WBKb/16).

  - Inspektora Nadzoru robót elektrycznych w osobie Pana Przemysława Groszewskiego, (nr uprawnień w specjalności elektrycznej POM/0238/PWBE/15).

  - Przedstawiciela Zamawiającego  w osobie Pana Mikołaja Syta – Kierownika Działu Eksploatacji

- Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się powiadomić wzajemnie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, o zamiarze zmiany wskazanych w ustępach 1 i 2 Przedstawicieli: Wykonawcy i Zamawiającego, Kierownika robót i Inspektorów Nadzoru, ze wskazaniem imienia i nazwiska zastępcy. Zmiana dokonana w sposób określony powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

PODWYKONAWCY

§ 8

1. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zlecać osobie trzeciej całości lub części robót.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę (lub zmiany do niej) o podwykonawstwo jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (lub zmian do niej), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiający w terminie 5 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (lub zmiany do niej) niespełniającej wymagań określonych w Umowie lub gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia jemu umowy o podwykonawstwo (lub zmiany do niej)  wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosił w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień niniejszego ustępu upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy lub części Umowy bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu do zaniechania naruszeń Umowy.

1.1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wraz z wzorem Umowy winien złożyć oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych.

2. Przed zawarciem umów o podwykonawstwo Wykonawca podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązani są udzielić wszelkich informacji dotyczących  podwykonawców, zaś Zamawiający może zgłosić uzasadniony sprzeciw, co do wyboru konkretnego podwykonawcy. Umowa z podwykonawcami musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Zawarcie aneksu do umów o podwykonawstwo, o których mowa wyżej wymaga zachowania trybu określonego niniejszą Umową.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Wykonawca ustali kwotę wynagrodzenia z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami za wykonanie robót nie wyższą niż w Umowie Wykonawcy z Zamawiającym za dane roboty.

- Wykonawca ustali z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż określony w § 2 ust.1.

- Wykonawca określi z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami termin płatności wynagrodzenia krótszy od terminu płatności faktury Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy, przy czym taki aby termin wymagalności zapłaty przypadał na co najmniej 3 dni robocze przed terminem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższa regulacja dotyczy także dalszych podwykonawców.

- Wykonawca w umowie z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami wpisze numer rachunku bankowego prowadzonej działalności, na który to będzie przelewane wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Pracownicy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców bez kamizelki z oznaczeniem firm nie będą dopuszczani do prac.

- Wykonawca w Umowie z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, zobowiąże podwykonawcę do zaopatrzenia wykonujących prace budowlane w kamizelki z oznaczeniem firmy podwykonawcy.

Pracownicy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców bez kamizelki z oznaczeniem firm nie będą dopuszczani do prac.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zakazu wpuszczania na front robót, pracowników firm, co do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo. W przypadku naruszenia tego zakazu Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych (KC).

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wraz z wzorem umowy winien złożyć oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy.

UBEZPIECZENIA

§ 9

      - Wykonawca ubezpieczy odpowiedzialność cywilną od wszelkich zdarzeń na budowie w tym  od szkody w mieniu spowodowanej działaniem lub zaniechaniem wykonawcy robót budowlanych, oraz na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowany działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy lub osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy.

2. W wykonaniu zobowiązań wynikających z postanowień § 1 i 5 Umowy, Wykonawca winien utrzymać w mocy w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych a także wynikające z nienależytego wykonania Umowy.

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Wszelkie kwoty niepokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczającej będą obciążały Wykonawcę.

ROBOTY DODATKOWE, REZYGNACJE

§ 10

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Przedmiot Umowy aż do dnia odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

- Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych/zamiennych w przedmiocie odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca wykona te roboty na podstawie odrębnego zamówienia. Zakres, koszt i termin wykonania robót dodatkowych/zamiennych zostanie ustalony w protokole konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego pod rygorem nieważności przed przystąpieniem do prac. Zakres robót należy ustalić z Inspektorem Nadzoru.

- Roboty dodatkowe/zamienne oraz rezygnacje będą wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac oraz po podpisaniu aneksu do umowy.

3.1. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe/zamienne/rezygnacje ustalone będzie kosztorysowo, po weryfikacji przez Inspektora Nadzoru, sporządzonej na podstawie KNR z zastosowaniem następujących czynników cenotwórczych:

- stawek roboczogodzin, cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nieprzekraczającym poziomu średnich cen krajowych w okresie realizacji robót wg cenników Sekocenbudu oraz faktur zakupu materiałów niewystępujących w cenniku,

ODBIORY

§ 11

- Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Zamawiający przystąpi do odbioru Przedmiotu Umowy maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór ten winien być przygotowany przez Wykonawcę sprawnie i z należytą starannością

- Wykonawca będzie zgłaszał Inspektorowi Nadzoru, roboty zanikające lub ulegających zakryciu do odbioru najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem ich odbioru, z odbioru zostanie sporządzony Protokół Odbioru Robót Zanikających/Ulegających Zakryciu wraz z dokumentacją fotograficzną.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru Przedmiotu Umowy jest zobowiązany doręczyć Inspektorowi Nadzoru:

- wszelkie atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, a do wyrobów nie podlegających obowiązkowej certyfikacji, certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz gwarancje jakości na materiały

- oświadczenie Przedstawiciela Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku klatki budynku w którym odbywały się roboty jak i terenu wokół niego.

- Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Podwykonawców, dalszych podwykonawców przy pomocy których wykonał zamówienie będące przedmiotem odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru.

§ 12

  - Odbioru wykonanych robót od Wykonawcy dokonuje Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców.

  - Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze wady i usterki umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do protokołu, z podaniem terminu ich usunięcia.

  - Wady i usterki Wykonawca usuwa na swój koszt.

§ 13

1. Z czynności odbioru Przedmiotu Umowy sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

  - określenie przedmiotu odbioru,

  - miejsce sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim        uczestniczyły,

  - wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie       odbioru,

  - dokumentację zdjęciową pomieszczeń, w których były wykonywane prace,

  - spis ujawnionych wad i usterek,

  - decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Przedmiotu Umowy,

  - oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy uczestników odbioru.

- Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowywana w protokole.

- Protokół odbioru sporządza się, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający doręcza Wykonawcy sporządzony protokół w dniu zakończenia odbioru.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY GWARANCJA , RĘKOJMIA

§ 14

  - Wykonawca udziela 5 letniego okresu gwarancyjnego i odpowiedzialności z rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz ………….. letniej gwarancji na szczelność zastosowanego systemu izolacyjnego.

- Za początek biegu terminu gwarancji uważa się dzień następny po dniu, w którym zakończony został (bez wykrycia wad i usterek) odbiór Przedmiotu Umowy zaś w przypadku wykrycia wad i usterek dzień następny po dniu, w którym podpisany został protokół z usunięcia wykrytych podczas odbioru wad i usterek.

- O wykryciu wady lub usterki Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę, w terminie max. 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia. Zgłoszenie napraw gwarancyjnych Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie drogą elektroniczną na adres określony w § 17  ust. 4.

- Wykonawca zapewnia bezpłatne usunięcie wady lub usterki Przedmiotu Umowy ujawnione w okresie gwarancji w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, natomiast, gdy wada lub usterka Przedmiotu Umowy będzie powodowała (albo może spowodować) zagrożenie zdrowia bądź życia mieszkańców lub uniemożliwi ich egzystencję Wykonawca wykona naprawę natychmiast w dniu zgłoszenia bądź w dniu następnym. Jeżeli usunięcie wady lub usterki w terminie 7 dni będzie niemożliwe na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający jeżeli uzna to za uzasadnione może wydłużyć termin usunięcia wady lub usterki. Zakończenie prac obejmujące naprawy gwarancyjne powinno być potwierdzone pisemnie przez pracownika działu Eksploatacji.

- W przypadku naprawy gwarancyjnej, gwarancja na roboty ulega przedłużeniu o czas naprawy, licząc od dnia zgłoszenia do czasu wykonania naprawy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady lub usterki zmniejszające wartość Przedmiotu Umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w Przedmiocie Umowy wystąpią wady lub usterki powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot miał być przeznaczony.

§ 15

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 lat.

- Za początek biegu terminu rękojmi uważa się dzień następny po dniu, w którym zakończony został (bez wykrycia wad i usterek) odbiór robót zaś w przypadku wykrycia wad dzień następny po dniu, w którym podpisany został protokół z usunięcia wykrytych podczas odbioru wad.

- O wykryciu wady lub usterki Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę, w terminie max. 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia. Zgłoszenie napraw w zakresie rękojmi Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie drogą elektroniczną na adres określony w §17  ust. 4.

- W przypadku pisemnego zastrzeżenia Wykonawcy co do przyczyny powstania wady lub usterki bądź zakresu prac naprawczych Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej z której zostanie spisany protokół. O dacie i miejscu oględzin, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 5 dni przed dokonaniem oględzin.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady lub usterki Przedmiotu Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady lub usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 jeżeli przed ich upłynięciem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.

- Terminy usunięcia wad lub usterek ujawnionych w trakcie trwania okresu rękojmi ustala się tak jak w przypadku napraw gwarancyjnych.

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni prowadzenie przeglądów gwarancyjnych, mających na celu potwierdzenia szczelności wykonanych izolacji.

8.1.Wykonawca będzie dokonywał dwóch przeglądów gwarancyjnych wykonanych robót: pierwszego po 3 latach od odbioru bez zastrzeżeń, drugiego najpóźniej w ostatnim miesiącu końca okresu gwarancyjnego. Przeglądów należy dokonywać z pracownikami Działu Eksploatacji Zamawiającego.

8.2. Z przeglądu gwarancyjnego należy sporządzić protokół zawierający ewentualne zalecenia do realizacji.

8.3. W przypadku powtarzających się wad/usterek Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia dodatkowego przeglądu gwarancyjnego w terminach innych niż określone w ustępach poprzedzających.

KARY UMOWNE / ODSZKODOWANIE

§ 16

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie wzajemnych zobowiązań, na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w oddaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,04 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, liczony od daty upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad lub usterek.

  - za brak codziennego mycia i czyszczenia klatki schodowej z błota i wszelkich nieczystości pochodzących z wykonywanych robót w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

  - za brak kamizelki z nazwą Wykonawcy - 50 zł/ osoba;

  - za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10 % wynagrodzenia umownego netto.

  - za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego albo za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto,

- Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto opisanego w § 3 ust.1 przysługującego Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w terminie 7 dni liczą od dnia otrzymania wezwania do dokonania zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z terminów umownych spowodowane przypadkami siły wyższej, gdy wystąpią warunki opisane w ust. 6 uniemożliwiające wykonanie robót a fakt ten zostanie zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni od jej zaistnienia , w przypadku awarii prądu lub wodociągu – w dniu awarii, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie, w związku z czym Wykonawca zrzeka się wysuwania wobec Zamawiającego roszczeń obejmujących żądanie zwrotu naliczonych i pobranych kar umownych oraz kwestionowania zasadności ich naliczenia w powołaniu się na okoliczności wystąpienia siły wyższej w przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zgłoszenia jej wystąpienia zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji Umowy.

- Poprzez siłę wyższą należy rozumieć – zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec, np. powódź, awaria prądu, wodociągu, kanalizacji, długotrwałe ulewne deszcze, silny wiatr, stan wyjątkowy, wysoki poziom wód gruntowych, strajk (z wyjątkiem takich, które są ograniczone wyłącznie do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców). Zdarzenia te mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy, o ile strony nie mogły w sposób racjonalny ich przewidzieć lub przeciw nim się ubezpieczyć. Termin Umowy zostanie przedłużony o okres, w którym niemożliwe jest wykonywanie Przedmiotu Umowy.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

7.1.  W przypadku gdy Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru czynnych podatników Vat, a powstaną z tego tytułu  zobowiązania, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej z tego tytułu szkody.

ZMIANA  UMOWY

§ 17

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić za zgodą stron. Wymaga to formy pisemnego aneksu do Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zmiany Umowy mogą dotyczyć:

a) terminu realizacji zamówienia

b) wynagrodzenia

- Zmiany o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą nastąpić w następujących sytuacjach:

a) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może wystąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej o której mowa w § 16 ust. 6, o ilość dni w których realizacja robót była niemożliwa oraz wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych bez których niemożliwa jest realizacja Przedmiotu Umowy, o ilość dni w których realizowane będą roboty dodatkowe

b) zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku wykonywania robót dodatkowych oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki obowiązującej w dniu podpisania Umowy

c) gdy są zgodne z art. 455 ustawy p.z.p.

- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zgody itp. dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Doręczenia będą następowały pod niżej wskazanymi adresami:

-  dla Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o.

ul. Szczygla 1, 80-742 Gdańsk adres e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl.

- dla Wykonawcy:  ………………………………………………………………………………………………………….....

Każda ze stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń pod rygorem, że doręczenie korespondencji pod adresem jak wyżej uznaje się za skuteczne z dniem pierwszego awiza.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ JEJ UNIEWAŻNIENIE

§ 18

- Jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę w wykonywaniu Przedmiotu Umowy lub jego części, lub przerwie roboty na okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający może przerwać wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy w całości lub w odniesieniu do części robót niewykonanych, przerwać wykonanie robót przez Wykonawcę i zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zapłacony przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.  Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonania robót zastępczych w przypadku zaistnienia przesłanek  wskazanych powyżej.

- W wyżej opisanym przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.

- W przypadku przerwania robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w sytuacji określonej powyżej, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę wyznaczając termin  sporządzenia inwentaryzacji, w przypadku odmowy udziału Wykonawcy w inwentaryzacji po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający sporządza samodzielnie protokół inwentaryzacji robót oraz dokonuje odbioru robót i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie miejsca wykonywanych robót z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.

§ 19

- Każda ze Stron może odstąpić od Umowy, lub od części Umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może także odstąpić od Umowy, lub od części Umowy w następujących przypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy

- Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie umownym,

- gdy nastąpi nieuzasadniona przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy i roboty nie zostaną wznowione po pierwszym wezwaniu,

- wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem Umowy,

- zlecenia robót objętych niniejszą Umową osobie trzeciej bez zgody Zmawiającego,

- likwidacji firmy Wykonawcy lub złożenia w Sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania Umowy.

- w przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru czynnych podatników VAT i nie przywróceniu do niego w terminie ustawowym.

- Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 lit a) niniejszego paragrafu, nie jest zawinionym odstąpieniem od Umowy i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.

- W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru czynnych podatników VAT Zamawiający wraz z Wykonawcą dokonają inwentaryzacji robót Wykonanych do dnia wykreślenia Wykonawcy z rejestru.

- Zamawiający może także odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności,

a) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 p.z.p.;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108;

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5lit a) Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku, o którym mowa w art. 456 p.z.p., Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy wymaga wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu, chyba że bezpośrednio w Umowie zastrzeżono, że wyznaczenie dodatkowego terminu nie jest konieczne.

§ 20

- W razie odstąpienia od Umowy obowiązkiem Wykonawcy jest:

  - uczestniczenie przy sporządzaniu przez Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia,

  - uczestniczenie w odbiorze robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, lub od części Umowy w tym robót w toku i robót zabezpieczających.

  - zabezpieczenie przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy, lub od części Umowy

  - sporządzenie wykazu materiałów, urządzeń, których pozostawienie jest niezbędne, lub pozostawienia których zażądał Zamawiający

  - wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

- W razie odstąpienia od Umowy, lub od części Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do:

  - dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty należnego wynagrodzenia,

  - inwentaryzacji wykonanych robót.

RODO

§ 21

- Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szczygla 1; tel. 58 320-37-48, 
e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl

- W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@tbsmotlawa.pl.

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024.1320 z pózn.zm. ).

- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia.

- Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy oraz podmiotów biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy jest wymogiem, ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2024.1320 z pózn.zm.).

- W odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art, 17 ust.3  lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.

- Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE w takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane zgodnie z tymi przepisami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024.1320 z pózn.zm.) i z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025.418 z pózn.zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 23

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd Powszechny właściwy rzeczowo z siedzibą dla Zamawiającego.

§ 24

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 2 – Rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych

Załącznik nr 4 - Dokumentacja Projektowa

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby*

*o ile dotyczy

Z A M A W I A J Ą C Y                                                    W Y K O N A W C A

........................................                       ....................................