(nazwa i adres Wykonawcy)

# Wykonanie audytu zerowego obowiązujących w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych procedur dotyczących bezpieczeństwa informacji w zakresie ich zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI), Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa (KSC) i normą ISO 27001 oraz zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera minimalne wymagania.

| Opis realizowanych prac |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Oświadczenia Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Celem zamówienia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz systemów informatycznych funkcjonujących w GIJHARS poprzez realizację prac zgodnie z wymaganiami obowiązujących aktów prawnych i norm, w szczególności: ● Rozporządzenia RODO (UE 2016/679), ● Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ● Ustawy o dostępie do informacji publicznej, ● Ustawy o ochronie danych osobowych, ● Polskiej normy PN-EN ISO/IEC 22301 lub równoważnej, ● Polskiej normy PN-EN ISO/IEC 27001 lub równoważnej, ● Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), ● Dyrektywy NIS 2 (UE 2022/2555), ● Dyrektywy w sprawie odporności podmiotów krytycznych (UE 2022/2557), ● Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. | ☐TAK ☐ NIE |
|  | Etap I: Audyt zerowy i analiza luk. Wykonawca przeprowadzi przegląd dokumentacyjno‑organizacyjny, z elementami wywiadów i analizy technicznej, mający na celu poznanie specyfiki organizacji. - forma realizacji: - przeprowadzenie serii wywiadów z kluczowymi osobami: - IT / administratorzy, - ABI/IOD, osoby ds. bezpieczeństwa, - kierownictwo, - właściciele procesów - wstępnie przewiduje się spotkania 30–60 minut, najczęściej online lub stacjonarne, pytania otwarte oraz pytania o istniejące praktyki - „jak to wygląda w rzeczywistości?”, szybkie potwierdzenie lub uzupełnienie informacji z dokumentów w celu zidentyfikowania obiegu informacji i struktury organizacyjnej, - dokonanie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w celu oceny fizycznych środków bezpieczeństwa oraz weryfikacji konfiguracji kluczowych elementów infrastruktury teleinformatycznej (serwerownia, urządzenia sieciowe), - przegląd istniejących praktyk rozszerzony o podstawowe badanie podatności infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w celu wykrycia technicznych luk bezpieczeństwa - zakres analizy: - identyfikacja kontekstu organizacji oraz stron zainteresowanych, - wstępna inwentaryzacja kluczowych aktywów informacyjnych, - analiza ciągłości działania - wynik prac - raport z audytu zerowego, zawierający opis stanu faktycznego, identyfikację braków względem wymagań normatywnych oraz szczegółowe rekomendacje do wdrożenia w Etapie III. | ☐TAK ☐ NIE |
|  | Etap II: Szacowanie ryzyka. Przeprowadzenie procesu szacowania ryzyka utraty poufności, integralności i dostępności informacji rozpocznie się po zakończeniu Etapu I i będzie obejmować co najmniej: - opracowanie metodyki szacowania ryzyka spełniającej wymagania KRI, ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 27005 (lub równoważnych), - przeprowadzenie (wspólnie ze wskazanymi pracownikami) inwentaryzacji aktywów, określenie zagrożeń, podatności oraz skutków utraty atrybutów bezpieczeństwa, - przeprowadzenie szkolenia dla wskazanych pracowników z zakresu przyjętej metodyki szacowania ryzyka, - opracowanie kryteriów akceptacji ryzyka i określenie poziomów ryzyk, - opracowanie raportów z procesu szacowania ryzyka, - opracowanie planu postępowania z ryzykiem (RTP). | ☐TAK ☐ NIE |
|  | Etap III: Opracowanie dokumentacji SZBI. Opracowanie i przekazanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zawierającej niezbędne polityki i procedury, w szczególności: - polityki bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego, - polityki bezpieczeństwa informacji, - polityki ciągłości działania, - polityki i metodyki zarządzania ryzykiem, - polityki klasyfikacji informacji, - polityki haseł, - polityki kontroli dostępu, - polityki używania AI, - polityki ochrony własności intelektualnej, - polityki stosowania urządzeń mobilnych i pracy zdalnej, - polityki zarządzania aktywami informacyjnymi, - polityki zarządzania certyfikatem kwalifikowalnym podpisu elektronicznego, - polityki zarządzania informatycznymi nośnikami danych, - polityki zarządzania uprawnieniami, - procedury audytu SZBI, - procedury działań doskonalących, - procedury oznaczania dokumentów klasyfikowanych, - procedury przeglądu zarządzania, - procedury zarządzania bezpieczeństwem zasobów ludzkich, - procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji, - procedury zarządzania tożsamością i uprawnieniami, - procedury zarządzania wyjątkami bezpieczeństwa informacji, - regulaminu bezpiecznego użytkowania systemu informacyjnego, - strategii ciągłości działania, - wykazu stron zainteresowanych, - wzorcowy wykaz zabezpieczeń informacji (Załącznik A normy ISO 27001:2022), - zasad bezpieczeństwa informacji dla wykonawców, - zasad eksploatacji systemów i sieci, - zasad bezpieczeństwa poczty elektronicznej, - zasad ochrony systemowej poczty przychodzącej, - polityki zarządzania kopiami bezpieczeństwa, - polityki postępowania z informacją, - polityka czystego biurka i ekranu, - zarządzania i nadzoru nad incydentami, - pomiaru skuteczności zabezpieczeń, - planu ciągłości działania w kontekście bezpieczeństwa. Wymagania dotyczące sposobu realizacji: - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji w ścisłej współpracy z Wydziałem Informatyki Zamawiającego, - proces tworzenia polityk i procedur musi zostać poprzedzony cyklem warsztatów (minimum 3 dedykowane spotkania warsztatowe dla 6 osób o łącznym czasie trwania nie krótszym niż 18 godzin), podczas których Wykonawca dostosuje treść dokumentacji do realiów technicznych i organizacyjnych urzędu w uzgodnieniu z Zamawiającym, - niedopuszczalne jest przygotowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) na gotowych szablonach bez ich uprzedniego dostosowania do realiów technicznych i organizacyjnych urzędu, - forma przekazania - pliki edytowalne (.docx, .xlsx) oraz pliki .pdf opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. | ☐TAK ☐ NIE |
|  | Etap IV: Szkolenia. Przygotowanie i przeprowadzenie jednorazowego szkolenia w formule stacjonarnej dla wskazanych pracowników z zakresu wytworzonej w Etapie III dokumentacji SZBI. Wykonawca poza szkoleniem stacjonarnym, na jego podstawie, opracuje dedykowane szkolenie w formule e-learningowej, obejmujące zakres wytworzonej w Etapie III Dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) i przekaże je Zamawiającemu w formie gotowej do implementacji: - materiał szkoleniowy musi zostać dostarczony w otwartym standardzie (SCORM 1.2/2004), umożliwiającym jego bezproblemowe uruchomienie i obsługę na platformie e-learningowej posiadanej przez Zamawiającego, - szkolenie musi zostać zaprojektowane tak, aby jego realizacja przez użytkownika nie zajmowała więcej niż 30 minut, - scenariusz szkolenia musi być ściśle dopasowany do specyfiki wdrożonego u Zamawiającego systemu oraz opracowanych polityk i procedur, - materiał szkoleniowy musi zawierać bezpośrednie, odnośniki lub precyzyjne referencje do konkretnych dokumentów źródłowych (polityk, procedur, instrukcji) wchodzących w skład dokumentacji SZBI, umożliwiające użytkownikowi szybkie zapoznanie się z pełną treścią omawianego zagadnienia. | ☐TAK ☐ NIE |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie oświadczenia Wykonawcy w kolumnie nr 3 w zakresie wymagań dla poszczególnych Etapów I-IV w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.