KOMPLEKSOWE NASADZENIA ZIELENI NISKIEJ I WYSOKIEJ 
W GDAŃSKU

WRAZ Z PIELĘGNACJĄ

Spis treści

1	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3

2	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

2.1	LOKALIZACJA- DZIELNICE	3

3	TERMIN REALIZACJI	3

3.1	I ETAP- Realizacja jednostek	3

3.2	II Etap - Pielęgnacja roślin	4

4	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA- (KODY CPV)	6

5	ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT	6

5.1	Gleba/Podłoże/Ziemia	6

5.2	Maszyny i narzędzia	6

5.3	Zagospodarowanie odpadów	6

5.4	Porządkowanie terenu	6

5.5	Nadzór	6

5.6	Dojazd i pozwolenia	6

5.7	Istniejąca infrastruktura	7

5.8	Zasady kontroli i jakości robót	7

	Kontrola prac I Etapu- Realizacja:	7

	Kontrola prac II Etapu- Pielęgnacja:	7

5.9	Wymiana danych	7

5.10	Zasady kontroli i jakości robót z uwzględnieniem SOD	7

5.11	Odbiór prac	8

	I ETAP: Odbiór wykonanych nasadzeń.	8

	Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:	8

	II ETAP: Odbiór pielęgnacji wykonanych nasadzeń	8

5.12	Warunki płatności	9

5.13	Postępowanie w miejscu realizacji prac	9

5.14	Ogólne wymagania dotyczące robót	9

5.15	Zgodność prac z dokumentacją	9

5.16	Tolerancja zmian	9

5.17	Warunki techniczno-organizacyjne	10

5.18	Eksploatacja sprzętu budowlanego	10

5.19	Bezpieczeństwo i higiena pracy	10

5.20	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	10

6	STREFA OCHRONY DRZEW (SOD)	10

6.1	Zasady wykonywania robót według standardu	10

6.2	Zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas robót (SOD-Strefa ochrony drzew)	11

	Podstawa prawna	11

6.3	PRZEPISY ZWIĄZANE	11

7	Materiały	12

7.1	Wymagania ogólne	12

7.2	Materiały szkodliwe dla otoczenia	12

7.3	Składowanie i wywóz materiałów	12

7.4	Wycena robót	12

7.5	Wykonanie robót	12

7.6	Dostawa	12

8	SPIS ROBÓT	13

8.1	I Grupa- prace porządkowe i przygotowawcze	13

01. I	Przygotowanie terenu, PRACE MECHANICZNE	13

02. I	Przygotowanie terenu, PRACE RĘCZNE	14

03. I	Usunięcie i utylizacja zanieczyszczeń ciężkich	15

8.2	II Grupa- Sadzenie roślin 01-04 II	15

01. II	Sadzenie cebul, bylin i krzewów (róż i pnączy) 01-03 II (bez kosztu roślin)	15

04. II	Sadzenie drzew (bez kosztu roślin) forma pienna lub wielopienna	16

8.3	Sposób stabilizacji i zabezpieczenia drzewa	19

	Kotwienie i wygrodzenie	19

	Palikowanie drzewa	20

	Montaż ekranów przeciw korzeniowych	22

8.4	Zestawienia wykonanych nasadzeń drzew	23

	Dokumentacja powykonawcza nasadzeń	23

	Inwentaryzacja w formacie cyfrowym winna obejmować dane odpowiadające następującym wymaganiom:	24

8.5	III Grupa- prace wykończeniowe	24

01. III	Ściółkowanie nasadzeń.	24

02. III	Regeneracja trawnika	25

03. III	Rozścielenie w miejscu nasadzeń roślin repelentu na dziki	25

8.6	IV Grupa- montaż elementów	26

01. IV	Montaż drewnianych palików	26

02. IV	Montaż płotków faszynowych (z kosztem materiałów)	27

03. IV	Układanie dużych kłód powalonych drzew	28

9	II GRUPA- MATERIAŁ ROŚLINNY (poz.II.02-08)	28

9.1	Dostawa i przechowywanie materiału roślinnego na budowie	28

9.2	Wymagania- Materiał roślinny: rośliny cebulowe, byliny, krzewy (róże i pnącza) (poz.II01-II.04)	28

9.3	Wymagania- materiał roślinny: drzewa (poz.II.04)	29

10	V GRUPA PIELĘGNACJA POWYKONAWCZA	30

10.1	Raporty i przegląd wiosenny	30

	Raportowanie pielęgnacji	30

01. V	Pielęgnacja krzewów i bylin	30

	Harmonogram i ilości prac pielęgnacyjnych	30

	Prace pielęgnacyjne	31

	Cięcie roślin:	31

	Wymiana roślin	31

02. V	Pielęgnacja drzew	32

	Prace techniczne związane z poprawą warunków siedliskowych w okresie wiosennym	32

	Prace wykonywane w okresie wegetacyjnym (od 1 kwietnia do 31 października)	32

	Zabezpieczenie zimowe drzew	32

11	ZAŁĄCZNIKI	32

KOMPLEKSOWE NASADZENIA ZIELENI NISKIEJ I WYSOKIEJ W GDAŃSKU WRAZ Z PIELĘGNACJĄ

Dostawa (zakup i transport) materiału roślinnego (drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych) wraz z przygotowaniem terenu, posadzeniem i 12 miesięczną pielęgnacją.

# NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gdański Zarząd Zieleni, ul Grunwaldzka 103A 80-244 Gdańsk

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i zagospodarowanie zielenią wskazanych gminnych terenów Gdańska według opracowanych przez Zamawiającego dokumentacji projektowych, oraz 12-miesięczną pielęgnacją wykonanych nasadzeń.

Zamawiający wskaże lokalizację i dostarczy dokumentację projektową Wykonawcy 2 tygodnie przed zleceniem zadania.

Lokalizacja obiektów zieleni obejmuje tereny będące w dyspozycji Gminy Miasta Gdańsk: obiektów zieleni miejskiej ogólnodostępnej, tj. zieleńców, skwerów, parków, terenów zieleni wzdłuż dróg komunikacyjnych tzn. dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz dróg wewnętrznych.
Głównym przedmiotem zamówienia jest realizacja wybranych i wygranych Budżetów Obywatelskich w latach 2021-2026. Charakter zadań- przykładowe zadania, które zostały zrealizowane https://gzz.gda.pl/zielen/budzet-obywatelski,a,6969

LOKALIZACJA- DZIELNICE

Zał. 1 do OPZ stanowi listę potencjalnych lokalizacji, które mogą obejmować zadanie. Zamawiający ma prawo do zmiany lokalizacji z zastrzeżeniem, że będzie dotyczyć obszaru Gdańska. Zamawiający zastrzega, że nie wszystkie lokalizacje mogą być objęte koncepcją projektową i zostać realizowane.

# TERMIN REALIZACJI

I ETAP- Realizacja jednostek

Pkt. 1 Zamawiający wskaże lokalizację danego Zadania i dostarczy dokumentację projektową Wykonawcy wraz z wyszczególnieniem jednostek nasadzeń.

Pkt. 2 Po upływie 2 tygodni od przekazania dokumentacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram realizacji zleconego zadania oraz przedłoży wycenę roślin z minimum 3 „szkółek”. Na tej podstawie Zamawiający dokona ostatecznego wskazania liczby roślin oraz akceptacji ich ceny i zleci realizację danego Zadania. Zgodnie z harmonogramem, rozpoczęcie realizacji działań objętych pkt. 3 nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia łącznego spełnienia następujących warunków: dostarczenia przez Zamawiającego dokumentacji oraz zlecenia wykonania zadania.

Pkt. 3 Wykonawca w czasie do 2 miesięcy uzyska wszelkie pozwolenia niezbędne do realizacji zadania, w tym (jeśli dotyczy), wjazdówki, tymczasową organizację ruchu [TOR]. Wykonawca powinien założyć, że procedura wydawania wszelkich pozwoleń odpowiednich organów trwa minimum 30 dni od daty zgłoszenia.

Jeśli roboty nie są wyznaczone w pasach drogowych, Zamawiający ma prawo skrócić czas uzgodnień do 2 tygodni.

Pkt. 4, Rozpoczęcie prac musi być poprzedzone wykazaniem przez Wykonawcę wszelkich pozwoleń, które będą stanowić podstawę do wyznaczenia przez Zamawiającego  terminu wizji terenowej i podpisu protokołu przekazania terenu w danej lokalizacji dla zadania.

Pkt. 5 Po podpisaniu protokołu przekazania terenu, Wykonawca zamówi rośliny, Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania odbioru roślin przez Zamawiającego.

Pkt. 6 Po miesiącu od podpisania protokołu przekazania terenu, Wykonawca zakończy pracę nasadzeniową, prześle Zamawiającemu dokumentację powykonawczą i zgłosi gotowość do wyznaczenia terminu odbioru Zadania danego Zadania. Prace kończą się podpisaniem przez obie strony protokołu Zadania bez uwag.

Realizacja: Zamawiający przewiduje zlecenie i realizację kilku, zadań w tym samym czasie - realizacje mogą nakładać się na siebie w tym samym czasie. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego powyżej 3 zadań których termin realizacji się nakłada, możliwe będzie przedłużenie czasu realizacji 4 i kolejnego Zadania.

| HARMONOGRAM ZLECONEGO ZADANIA NR… |  | Załącznik nr 4 do UMOWY ZP.4.IP.2026... z dnia ....... r. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja: Data: |  |  |  |  |
| I ETAP - REALIZACJA |  |  |  |  |
| Pozycja w harmonogramie |  | czas trwania | data rozpoczęcia | data zakończenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przekazanie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej zadania | 2 tygodnie |  |  |
| 2 | Przekazanie przez Wykonawcę harmonogramu zleconego zadania wraz z wyceną roślin, którą musi Zaakceptować zamawiający |  |  |  |
| 3 | Wykonawca uzyska pozwolenia i zgody niezbędne do realizacji zadania ( Wjazdówki /Tymczasowa Organizacja Ruchu) | 2 miesiące |  |  |
| 4 | Rozpoczęcie prac nasadzeniowych Wizja terenowa- PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TERENU | 1 miesiąc |  |  |
| 5 | Zamówienie roślin- PROTOKÓŁ ODBIORU ROŚLIN |  |  |  |
| 6 | Odbiór końcowy- PROTOKÓŁ ODBIORU ZADANIA |  |  |  |
| II ETAP - PIELĘGNACJA |  |  |  |  |
| 7 | Pielęgnacja RAPORTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ WYKONANCYH PRAC | 12 miesięcy |  |  |
| 8 | Pielęgnacja- PRZEGLĄD WIOSENNY |  |  |  |
| 9 | Pielęgnacja- PROTOKÓŁ ODBIORU PO PIELĘGNACJI |  |  |  |

Tabela odnośnie do Pkt. 2 - Zał.4 do umowy- Harmonogram zleconego zadania wypełnia Wykonawca i przekazuje Zamawiającemu

II Etap - Pielęgnacja roślin

Pkt. 7 Wykonawca po zakończeniu prac nasadzeniowych, rozpocznie 12 miesięczny okres pielęgnacyjny. Termin 12 miesięcy biegnie odrębnie dla każdego Zadania. Wykonawca zobowiązany jest do składania raportów z przeprowadzonych prac pielęgnacyjnych do 31 maja, 30 czerwca, 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września oraz na każde wezwanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż co 2 tygodnie. Raport będzie zawierał datę, miejsce oraz dokumentację fotograficzną Zał.6 do OPZ wzór raportu pielęgnacji.

Wykonawca dokona wymiany roślin (krzewów i bylin) obumarłych, suchych na swój koszt, gdy w miejscu posadzonych roślin będzie ubytek powyżej 20% roślin, w tym 20% sztuk danego gatunku lub łącznej sumy roślin, (z zachowaniem parametrów jak w specyfikacji), w terminie wskazanym w protokole.

Pkt. 8 Zamawiający w okresie maja/czerwca ustali termin przeglądu wiosennego oceniający przebieg prac pielęgnacyjnych. Przegląd i obecność Wykonawcy jest obowiązkowy. Dokumentem potwierdzającym zwołanie przeglądu będzie notatka służbowa lub protokół z kontroli.

Pkt. 9 Zamawiający po upływie okresu pielęgnacji wyznaczy termin odbioru po pielęgnacyjnego. Odbiór bez uwag i obecność Wykonawcy jest podstawą do płatności za okres pielęgnacyjny.

| RAPORT PIELĘGNACJI ZADANIA NR... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do OPZ ZP.4.IP.2026 z dnia....... r. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja: Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Numer drzewa | Nr arbotagu | Poprawność wiązań | Dokumentacja fotograficzna nr zdjęcia | Ocena drzewa * [1-4] | Pielęgnacja drzew [ilość zabiegów] | Cięcie korekcyjne krzewów [ilość zabiegów] | Nawożenie roślin [ilość zabiegów] | Podlewanie krzewów i bylin [ilość zabiegów] | Pielęgnacja krzewów i bylin [ilość zabiegów] | Przygotowanie wiosenne | Przygotowanie zimowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 marca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 kwietnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 maja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 czerwca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 lipca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 sierpnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 września |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 paździenika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 listopada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela odnośnie do Pkt. 7 - Zał.6 do OPZ- wzór raportu pielęgnacji, wypełnia Wykonawca w czasie trwania okresu pielęgnacyjnego.

*Ocenę drzewa należy wykonać według poniższego skali

Ocena [1] – drzewo żywe, wykazujące znaczny przyrost pędów rocznych, gęsto ulistniona korona.

Ocena [2] – drzewo żywe o lekko zahamowanym przyroście pędów, dobre ulistnienie korony.

Ocena [3] – drzewa żywe o wyraźnie zahamowanym przyroście pędów, rzadkie ulistnienie (widoczne luki w koronie), wyraźnie wydzielający się susz w koronie

Ocena [4] – drzewo obumierające lub martwe

Drzewa wykazane w raporcie końcowym zgodnie z czterostopniową skalą oceny jako ‘4’ podlegają wymianie na nowe przez Wykonawcę, na jego koszt. Wymiana nastąpi na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w treści wezwania.

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA- (KODY CPV)

- 77310000-6: Usługi sadzenia roślin.

- 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni.

# ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Gleba/Podłoże/Ziemia

- Ziemia urodzajna przeznaczona do wszystkich nasadzeń i wysiewu nasion traw, powinna być dostarczana na bieżąco. Nie należy składować ziemi na terenach zieleni. Ziemia urodzajna powinna zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia itp.) Nie wolno stosować ziemi torfowej i innych podłoży przygotowanych na bazie torfu. Powinna być wola od zanieczyszczeń, nasion, korzeni, obcej materii, chwastów.

- W przypadkach wątpliwych Zamawiający może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada poniższym kryteriom, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

- Kryteria jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna są następujące Optymalny skład granulometryczny:

•  Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

•  Frakcja pylasta (0,002 – 0,05 mm) 20-30%

•  Frakcja piaszczysta (0,05 – 2,0 mm) 45-70%

•  Zawartość fosforu (P2O5) >20 mg/m2

•  Zawartość potasu (K2O) >30 mg/m2

•  Kwasowość pH 5.5-7 odpowiednia dla danej grupy roślin,

Maszyny i narzędzia

Zastosowany sprzęt mechaniczny do wykonania robót powinien posiadać świadectwa o dopuszczeniu do ruchu i ważne badania techniczne i dopuszczenia, jeżeli są wymagane, a osoby je obsługujące muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie. Narzędzia i inne wyposażenie powinny być sprawne technicznie, a ilość emitowanych przez nie zanieczyszczeń nie może przekraczać dopuszczalnych w norm.

Zagospodarowanie odpadów

Wykonawca powinien wyznaczyć i odpowiednio zabezpieczyć miejsce do składowania materiałów powstających w wyniku prowadzonych robót (nie dotyczy pasów drogowych). W przypadku realizacji prac w pasach drogowych Wykonawca powinien zabierać odpady na bieżąco (systematycznie) bez możliwości ich składowania. Wszelkie odpady powstałe w związku z robotami muszą być systematycznie zbierane i wywożone z terenu prac i utylizowane zgodnie z przepisami.

Porządkowanie terenu

Wykonawcy jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na terenie prac. Dotyczy to również terenów przyległych, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzonych robót, jak np. drogi, chodniki, trawniki itd.  Wykonawca jest odpowiedzialny za sprzątanie terenu prac na bieżąco tj. codziennie w pasach drogowych, gdzie realizowane są prace.

Nadzór

Osobą prowadzącą nadzór nad pracami ze strony Zamawiającego jest Przedstawiciel Zamawiającego wskazany w umowie dla każdego zadania. Nadzór na prowadzonymi pracami ze strony Wykonawcy sprawuje osoba wskazana przez Wykonawcę, która jest zobligowana do przebywania na terenie zieleni w czasie przebiegu prac oraz będzie dostępna pod telefonem kontaktowym wskazanych w umowie w godzinach pracy Zamawiającego.

Dojazd i pozwolenia

Przedmiot zamówienia dotyczy terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie chodników, jezdni, trawników, dlatego należy wziąć pod uwagę utrudnienia związane z poruszaniem się pojazdów osobowych lub innego ciężkiego sprzętu.

Wykonawca samodzielnie i na własny koszt uzyska pozwolenia i zgody potrzebne do wykonania przedmiotu umowy (np. tymczasową organizację ruchu [TOR] identyfikatory uprawniające do wjazdu na tereny zieleni poza pasami drogowymi).

Istniejąca infrastruktura

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu dróg, ścieżek dla pieszych, elementów małej architektury oraz zewnętrznych elementów związanych z infrastrukturą podziemną, opraw oświetleniowych, istniejącej roślinności itp. Szczególna uwagę należy zwrócić na istniejącą infrastrukturę techniczną (sieci). Jeżeli w trakcie prowadzenia robót zostanie odkryta infrastruktura, należy poinformować o tym przedstawiciela Zamawiającego. Kształtując teren należy pamiętać o pozostawieniu odstępu od urządzeń infrastruktury technicznej m.in. włazy, słupy oświetleniowe itp. W przypadku uszkodzenia infrastruktury należy niezwłocznie poinformować o tym przedstawiciela Zamawiającego. Wszelkie szkody zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.

Zasady kontroli i jakości robót

Kontrola prac I Etapu- Realizacja:

Przed realizacją prac Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego:

• niezbędnych pozwoleń/zgód,

• roślin, które mają być posadzone,

• materiałów do wykończenia powierzchni pod nasadzeniami czy ich zabezpieczenia.

• jakości podglebia,

• jakości i ilości ziemi urodzajnej,

• jakości i ilości materiału roślinnego w tym zgodności z projektem/koncepcją, opisem w projekcie/koncepcji i podanych parametrów wielkości pojemników czy odległości sadzenia,

• korytowanie oraz wielkości dołów pod nasadzenia,

• zaprawienia dołów,

• sprawdzeniu rodzaju materiału do ściółkowania w tym jego zgodności z opisem,

• sprawdzenia grubości zastosowanej ściółki,

• sprawdzenia ilości i jakości zastosowanych zabezpieczeń tj. paliki drewniane.

Kontrola prac II Etapu- Pielęgnacja:

Kontrola prac w okresie pielęgnacji będzie polegała na sprawdzeniu:

• stanu zdrowotnego roślin i ich żywotności i ilości,

• jakości wykonania prac pielęgnacyjnych (podlewanie, cięcie itp.),

• grubości i wypełnienia materiałem ściółkującym,

• stanu wygrodzenia i innych wbudowanych elementów.

Wykonawca zobowiązany jest do składania raportów o którym mowa w pkt.3.2 II Etap - Pielęgnacja roślin.

Wymiana danych

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dysku zewnętrznego online dostępnego bezpłatnie dla Zamawiającego w celu wymiany danych związanych z realizacją Umowy np. rejestr prac, zdjęcia dokumentujące realizację usług, załączniki graficzne.

Zasady kontroli i jakości robót z uwzględnieniem SOD

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roślin oraz kontroli skuteczności ochrony zieleni dokumentować w postaci notatek służbowych i raportów wraz z dokumentacją fotograficzną z autorem i datą ich sporządzenia. Także wnioski pokontrolne oraz zalecane działania naprawcze muszą być dokumentowane (utrwalane).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac ziemnych, w szczególności przy usuwaniu urobku, przed zakrycie lub zakopaniem.

Wykonawca wyznaczy osobę do pełnienia nadzoru dendrologicznego, nadzór mający na celu ochronę zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz standardami branżowymi. Osoba ta w czasie prac w SOD zapewni odpowiednią kontrolę przy pracach.

Obowiązki nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

– kontrola prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej, a także ich zgodności z przepisami prawa, umową z zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, kształtowaniu terenów zieleni, itp.:

– monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń na terenie budowy,

– nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczególności prac zanikowych,

– Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika nadzoru na wezwanie Zamawiającego,

– formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania kolizji z roślinami,

– bezzwłoczne informowanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień oraz propozycji rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrożenia dla drzew zgłoszenie Zamawiającemu potrzeby wstrzymania ich,

– proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych.

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni na bieżąco sprawdzał skuteczność zastosowanych sposobów ochrony zieleni. Inspektor w szczególności weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:

• otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roślin,

• uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD),

• naruszenie struktury gruntu (wykopy, zagęszczenie, ślady poruszania się pojazdów lub składowania materiałów) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD),

• lokalizacja toalet przenośnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD),

• połamane gałęzie i konary roślin,

• zasypanie szyi korzeniowej,

• zmiany fizjologiczne lub obumieranie roślin i ich części.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienależytej skuteczności zastosowanych sposobów ochrony zieleni konieczne jest wprowadzenie działań naprawczych oraz poprawę/ zmianę sposobów ochrony zieleni.

Odbiór prac

I ETAP: Odbiór wykonanych nasadzeń.

W trakcie akceptacji oraz odbioru przedmiotu zamówienia rośliny wadliwe tj. wyglądające na uszkodzone, chore lub niespełniające wymagań zgodnie z opisem nie zostaną zaakceptowane i powinny być wymienione na koszt Wykonawcy w terminie wskazanym w protokole. Dotyczy także innych materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy.

Podczas odbioru ocenie będzie podlegała też estetyka wykonania, jakość wykonania prac oraz stan uporządkowania terenu.

Dokumentem dokonanego odbioru robót etapu I będzie Protokół Odbioru Zadania sporządzony przez Zamawiającego, podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego wskazanego w umowie.

Po zakończeniu wszystkich prac i skompletowaniu dokumentacji powykonawczej, Wykonawca zgłosi Przedstawicielowi Zamawiającego gotowość do odbioru Zadania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej najpóźniej w dniu wyznaczonego terminu odbioru Zadania.

Dokumentacja według Zał. 8 do OPZ wzory protokołów.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- zakres rzeczowy wykonanych prac, uzupełniony Zał.7 do OPZ Wzór kosztorysu,

- dokumenty potwierdzające pochodzenie roślin, ich odmianę i nazwę gatunkową, formę sprzedaży,

- przy pracach zanikowych należy wykonywać dokumentację fotograficzną,

- dokumentacja fotograficzna prac zanikowych przy sadzeniu drzew i stabilizacji za pomocą kotew,

- dane przestrzenne w formie SHP do nasadzeń drzew.

Dokumentacja według Zał. 8 do OPZ wzór dokumentacji powykonawczej.

II ETAP: Odbiór pielęgnacji wykonanych nasadzeń

12 miesięczna pielęgnacja rozpoczyna się z dniem podpisania bez uwag, protokołu odbioru Zadania. Podczas realizacji prac pielęgnacyjnych przez okres 12 miesięcy Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi zgodnie z harmonogramem i opisem prac określonych w rozdziale (PIELĘGNACJA).

Wykonawca zgłosi zakończenie prac pielęgnacyjnych i gotowość do odbioru po 12 miesiącach od rozpoczęcia pielęgnacji. Podczas odbioru ocenie będzie podlegał stan zdrowotny roślin oraz stan uporządkowania terenu.

Jako standard założenia do odbioru po 12-mies. pielęgnacji przyjmuje się stan, gdzie rośliny są witalne, zdrowe (bez braku zamierania, chorób), rabata jest wyściółkowana, widoczne są odcięcia rabat, ograniczniki (paliki drewniane) lub inne elementy są kompletne i zamocowane poprawnie.

Warunki płatności

Podstawą płatności jest protokół odbioru końcowego przedmiotowego Zadania, podpisany bez uwag przez Przedstawiciela Zamawiającego i Przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z umową. Płatności będą odbywały się w dwóch etapach, I- za wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem, II - po okresie prawidłowo wykonanej pielęgnacji.

Postępowanie w miejscu realizacji prac

Zasilanie w wodę.

- Wykonawca samodzielnie i na własny koszt zabezpieczy dostawy wody dla wykonania przedmiotu umowy.

Zasilanie w energię elektryczną.

- Wykonawca samodzielnie i na własny koszt zabezpieczy dostawy energii elektrycznej dla wykonania przedmiotu umowy.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca samodzielnie i na własny koszt uzyska wszelkie zgody, pozwolenia niezbędne do realizacji robót (tj. tymczasową organizację ruchu [TOR], identyfikatory uprawniające do wjazdu na dany teren zieleni)

Wykonawca odpowiada za sposób i jakość wykonania robót zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją projektową.

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania założeń ww. koncepcji lub zmian, należy uzgodnić je z przedstawicielem Zamawiającego. Rośliny powinny być sadzone w miejscach i ilościach wskazanych w opisie oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane tak, aby uzyskać efekt określony na dołączonych do umowy projektach/koncepcjach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji poszczególnych gatunków roślin po ich rozstawieniu przez Wykonawcę co będzie odbywało się na etapie kontroli robót w terenie.

Prowadzenie prac wymagających kontroli należy wykonywać w czasie pracy GZZ (od pon. do pt.: w godzinach 7:00-15:00). Nie dopuszcza się realizacji prac nocą.

W przypadku zmian dotyczących szczegółów realizacji przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w swoich pracach.

Zgodność prac z dokumentacją

Dokumentacja przekazana Wykonawcy stanowi część umowy. Wykonawca w przypadku wystąpienia błędów lub niejasności nie może wykorzystywać ich przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca ma obowiązek zgłosić je z propozycją rozwiązania zamiennego do akceptacji Zamawiającego, który wprowadzi odpowiednie zmiany. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia zmian wprowadzonych przez Zamawiającego, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie tworzenia koncepcji, a zaistniały z powodu okoliczności niemożliwych do przewidzenia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem/koncepcją projektową, obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz zasadami sztuki ogrodniczej.

Parametry określone w dokumentacji to wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przedstawiciel Zamawiającego będzie podejmował decyzje w przypadku wprowadzenia zmian.

Tolerancja zmian

Tolerancja zmian przy realizacji prac na podstawie dokumentacji po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dokonywanie poszczególnych zmian:

- zmiana odmiany rośliny na inną o takich samych parametrach,

- uzasadniona zmiana lokalizacji rośliny (problem z podłożem, występowanie fundamentów czy infrastruktury podziemnej).

- zmiana rozstawy roślin.

Warunki techniczno-organizacyjne

Specyfika wykonywanych prac wymaga od Wykonawcy stałego nadzoru, pielęgnacji i zabezpieczenia roślin na własny koszt przed wpływami czynników atmosferycznych do czasu zakończenia realizacji prac.

Eksploatacja sprzętu budowlanego

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zmechanizowany niezbędny do wykorzystywania na terenie prac, który powinien posiadać świadectwa legalizacji  i dopuszczenia do ruchu, a jego operatorzy powinni posiadać niezbędne kwalifikacje. Pozostałe wyposażenie (narzędzia, materiały) powinny być sprawne technicznie i odpowiednie do wykonywania poszczególnych prac.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Prowadzenie robót wymaga od Wykonawcy znajomości i praktycznego stosowania wszelkich przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, przede wszystkim poniższych uregulowań:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 wraz   
z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 wraz z późniejszymi zmianami).

# STREFA OCHRONY DRZEW (SOD)

Zasady wykonywania robót według standardu

Zał. 2 SODIZ do OPZ „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” stanowi zapisy procedur ochrony zieleni, które zobowiązują Wykonawcę do ich przestrzegania na obszarze inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania.

• Strefa ochrony drzewa (SOD) – obszar wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe drzewo (system korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko, obejmujące strefę rzutu korony powiększoną o 1,5 m (w szczególnych przypadkach opisanych w Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym strefa ta może być określana w inny sposób).

• Sposób wyznaczenia SOD

Drzewa:

- obwód pnia lub pni [cm] mierzony na wysokości 130 cm ponad poziomem terenu,

- średnica rzutu korony [m],

- wyznaczenie progu krytycznego uszkodzenia drzewa, minimum 2 m od pnia drzewa,

- wyznaczenie SOD (strefa ochrony drzew) 1,5 m od średnicy korony drzewa,

- dla krzewów lub grup krzewów: powierzchnia rzutu [m2].

Rys. Przykładowe oznaczenia drzew w projekcie.

Zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas robót (SOD-Strefa ochrony drzew)

W przypadku roślinności znajdującej się w strefie np. robót budowlanych, należy:

• właściwie zorganizować plac budowy – w celu ochrony gleby i roślin:

• ochrona gleby w systemach korzeniowych drzew/krzewów przed zagęszczeniem i zanieczyszczeniem – poprzez wprowadzenie w granicach tymczasowych stref ochronnych ogrodzeń o wysokości minimum 1,5 m;

• oznaczenie stref ochronnych i wizualna informacja dla wykonawców - ogrodzenie ochronne drzew powinno być oznaczone informacją: strefa ochronna drzewa / nie składować materiałów / nie przestawiać ogrodzenia;

• wykonanie dróg tymczasowych – jeżeli nie ma możliwości wygrodzenia pełnej strefy ochronnej drzewa należy wykonać drogi tymczasowe z płyt lub „geokrat” ułożonych na warstwie grubości min. 15 cm np. kory lub naturalnego kruszywa,

• ustalenie miejsc składowania materiałów budowlanych poza strefą ochronną drzew/krzewów,

• wykonywanie robót ziemnych z uwzględnieniem minimalizacji przemieszczania mas ziemi w sąsiedztwie drzew oraz konieczności ruchu maszyn po drogach tymczasowych,

• ochrona przed spływem substancji szkodliwych dla roślin – ochrona przed zalewaniem lub wyciekami wody wykorzystywanej na placu budowy,

• ochrona drzew na placu budowy – wymagane jest zastosowanie zabiegów pielęgnacyjnych w celu minimalizowania stresu spowodowanego pracami budowlanymi: podlewanie – poprzez podlewanie bezpośrednie, deszczowanie koron, linie kropkujące, rozścielenie ściółki w strefie ochronnej drzewa – warstwa grubości do 10 cm np. grubo mielonej przekompostowanej kory, cieniowanie koron na czas wykonania prac - ograniczenie transpiracji drzew o uszkodzonych systemach korzeniowych,

• cięcia korzeni drzew – mogą być wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych.

Prawidłowa technika cięcia korzeni – w sytuacjach koniecznych ciąć korzenie o średnicy nie większej niż 1,5 cm; w miarę możliwości zachować czystą powierzchnię rany.

Podstawa prawna

• 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) oraz akty wykonawcze do niej. Zgodnie z bowiem zapisami cytowanej ustawy:

- Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, w tym między innymi: zieleni w miastach i wsiach; zadrzewień (art. 2 ust. 1 pkt 8, 9)

- Celem ochrony przyrody jest między innymi ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień (art. 2 ust. 2 pkt 5).

- Przez żywotność drzewa lub krzewu rozumie się jego prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych (art. 5 pkt 26e).

- Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom (art. 87a ust. 1).

- Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa (art. 87a ust. 4).

- Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa (art. 87a ust. 5).

- Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną między innymi za: usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia; zniszczenie drzewa lub krzewu; uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa (art. 88 ust. 1 pkt 1, 3, 4).

PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska z późniejszymi zmianami

- Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody z późniejszymi zmianami

- Ustawy z dn. 19.12.2002 r. o odpadach z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami);

# Materiały

Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (jeśli dotyczy).

Elementy nie będące wyrobami budowlanymi, np. rośliny, muszą posiadać informacje o nazwie gatunku, odmianie, źródle pochodzenia i wszelkie inne oznaczenia oraz dokumenty wynikające z przepisów szczegółowych. Min. 1 sz. rośliny danej odmiany powinna powiadać etykietę z nazwą gatunkową oraz odmianą.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Nie należy stosować materiałów trwale szkodliwych dla otoczenia.

Składowanie i wywóz materiałów

• Składowanie materiałów

- Dostawa materiałów i sprzętu na teren realizacji przedmiotu umowy powinna odpowiadać postępowi robót. Zabrania się składowania materiałów w sposób ciągły. Wykonawca zobowiązuje się do czasowego składowania materiałów w tym roślin, podłoża, ściółki w lokalizacji nie będącej terenami objętymi pracami. Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze do składowania materiałów. Zgodność materiałów z opisem przedmiotu zamówienia zostanie sprawdzona w ramach określonych kontroli. Odrzucony materiał nie powinien być przechowywany na terenie objętym nasadzeniami, a koszty wymiany wadliwych materiałów ponosi Wykonawca.

• Składowanie odpadów

- Zamawiający nie dopuszcza składowania materiałów na terenach pasa drogowego bez uzyskania w tym celu stosownych zgód. Składowane materiały na terenach nie stanowiących pasa drogowego powinny być zabezpieczone przed kradzieżą oraz utratą swojej jakości i właściwości. Wykonawca zabezpiecza materiały na własny koszt.  Miejsce składowania do ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego.

• Utylizacja odpadów

- Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji powstałych odpadów w sposób legalny, zgodnie z treścią Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.

- Zamawiający wymaga wywozu zanieczyszczeń na legalne wysypisko miejskie. W przypadkach wątpliwych Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia dokumentacji wywozu odpadów i zanieczyszczeń na legalne wysypisko miejskie.

- Odpady zielone, gałęzie krzewów i drzew muszą być wywiezione w tym samym dniu na wysypisko miejskie lub   mogą być wykorzystane jako zrębka/warkocz.

Wycena robót

Oferta cenowa wykonania robót musi obejmować wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wraz z pielęgnacją oraz inne koszty, takie jak: koszty transportu, opłaty za wywóz materiałów z rozbiórek lub uporządkowania terenu, opłaty celne, koszty badań, uzgodnienia, wjazdówki, tymczasową organizację ruchu, itp.

Wykonanie robót

Dokonanie wyboru metod i technologii wykonania robót należy do Wykonawcy, przy czym winien on zwrócić uwagę na zapewnienie należytej jakości i spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego.

Dostawa

Należy rozumieć jako: zakup i transport na miejsce objęte koncepcją projektową.

Zgodnie z art. 7 pkt 4 i 32 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: (Dz. U. 2024.poz.1320 ze zm.).

# SPIS ROBÓT

| I.01 | Przygotowanie terenu, PRACE MECHANICZNE | m3 |
| --- | --- | --- |
| I.02 | Przygotowanie terenu, PRACE RĘCZNE | m3 |
| I.03 | Usunięcie i utylizacja zanieczyszczeń ciężkich | m3 |
| II.01 | Sadzenie cebul miks wielkości (bez kosztu roślin), (z kosztem logistycznym dostawy roślin i magazynowaniem) | szt. |
| II.02 | Sadzenie bylin min P13-C2 (bez kosztu roślin), (z kosztem logistycznym dostawy roślin i magazynowaniem) | szt. |
| II.03 | Sadzenie krzewów (róż i pnączy) min. P13-C2 (bez kosztu roślin), (z kosztem logistycznym dostawy roślin i magazynowaniem) | szt. |
| II.04 | Sadzenie drzew obwód 14-25 cm, wys. min. 2,5-3 m (bez kosztu roślin), (z kosztem logistycznym dostawy roślin i magazynowaniem) | szt. |
| III.01 | Ściółkowanie nasadzeń zrębkami grubość warstwy 6-10 cm (z kosztem zrębek) | m2 |
| III.02 | Regeneracja trawnika (z przygotowaniem terenu i kosztem nasion) | m2 |
| III.03 | Rozścielenie w miejscu nasadzeń roślin repelentu na dziki (z kosztem materiałów) | m2 |
| IV.01 | Montaż drewnianych palików (z kosztem materiałów) | mb |
| IV.02 | Montaż płotków faszynowych (z kosztem materiałów) | mb |
| IV.03 | Układanie dużych kłód powalonych drzew (bez kosztu materiałów, z uwzględnieniem transportu i rozładunkiem w obrębie Gdańska) (wymiar kłody dł. 1-3m, ø 0,5-1m) | szt. |
| Pielęgnacja |  |  |
| V.01 | Pielęgnacja powykonawcza nasadzonych krzewów i bylin (20% kosztu zadania) | 20% |
| V.02 | Pielęgnacja powykonawcza drzew | szt. |

Fragment tabeli Zał.3 do Umowy- Kosztorys ofertowy, omówienie grup robót/prac

I Grupa- prace porządkowe i przygotowawcze

Przygotowanie terenu, PRACE MECHANICZNE

Przygotowanie terenu, wybranie urobku grubości 15-20 cm   i dodatkowo rozplantowanie nawiezionej ziemi pod założenie rabat (z kosztem materiałów, utylizacją wybranego urobku i uporządkowaniem terenu) PRACE MECHANICZNE.

Cena jednostkowa: wybranie 1 m3 urobku z kosztem utylizacji, nawiezienie i rozścielenie ziemi w miejscu wybrania.

Usługa obejmuje:

- zebranie wszelkich zanieczyszczeń powierzchniowych między innymi: liści, śmieci bytowych, a także papierów, gałęzi, trawy, odpadów o małym gabarycie,

- możliwe wykoszenie powierzchniach tzw. łąk miejskich, wielogatunkowych zbiorowisk jakie powstały na bazie trawników celowo niekoszonych w sezonie lub całorocznie na terenach nieurządzonych bez administratora, gdzie nie występował wcześniej trawnik i roślinność łąkowa/ruderalna może być przerośnięta i posiadać zdrewniałe łodygi z młodymi samosiewami,

- zanieczyszczenia w tym wykoszone chwasty rośliny oraz samosiewy powinny być niezwłocznie, na bieżąco usunięte z jezdni i otaczającej infrastruktury,

- wykopanie karpin po ściętych krzewach lub kłączy po roślinach inwazyjnych,

- zasypanie dołów ziemią urodzajną lub oczyszczonym urobkiem,

- mechaniczne wykonanie wykopu z wybraniem urobku o grubości 15-20 cm, w miejscu wskazanym w dokumentacji, np. w miejscu przebiegu nasadzeń

- urobek z wykorytowania utylizować na legalne wysypisko miejskie lub wykorzystać w terenie według zaleceń Zamawiającego,

- zezwala się używania metod mechanicznych,

- prace należy tak prowadzić, by nie uszkodzić infrastruktury przylegającej z robotami ziemnymi. Za uszkodzoną infrastrukturę odpowiada Wykonawca, który na własny koszt musi dokonać napraw.

- zanieczyszczenia zebrane w trakcie robót należy w tym samym dniu wywieźć na wysypisko miejskie.

- utylizacja roślin inwazyjnych w dedykowanym do tego miejscu.

- odcięcie brzegów rabaty,

- przed nawiezieniem ziemi ogrodniczej podłoże pozostałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby (podglebie) rozluźnić na głębokość co najmniej 10 – 30 cm,

- rozścielenie warstwy ziemi żyznej, wyrównanie i zagrabienie powierzchni,

- podłoże powinno być wyrównane tak, by po posadzeniu krzewów i bylin teren był 5-7 cm poniżej otaczających nawierzchni,

- jeżeli gleba jest zbyt zwięzła należy dodać piasku, a do gleby piaszczystej - zwietrzałej gliny. W obu przypadkach do 1 metra sześciennego gleby należy dodać ¼ metra sześciennego ziemi kompostowej,

- należy wykonać angielski kant, czyli odcięcie rabaty od trawnika, zagłębienie i szerokość na 5 cm.

- ziemia stosowana pod nasadzenia musi spełniać wymagania zawarte w pkt 5.1 Gleba/ podłoże/ ziemia.

Rys. poglądowy. Prawidłowo wykonany angielski kant (źródło: Internet)

Przygotowanie terenu, PRACE RĘCZNE

Przygotowanie terenu, wybranie urobku gr. 15-20 cm i dodatkowo rozplantowanie nawiezionej ziemi pod założenie rabat (z kosztem materiałów, utylizacją wybranego urobku i uporządkowaniem terenu) PRACE RĘCZNE.

Cena jednostkowa: za ręczne wybranie 1 m3 urobku, z uwzględnieniem SOD i zabiegów zabezpieczających korzenie w wykopie i drzewa sąsiadujące z terenem budowy, nawiezienie i rozścielenie ziemi w miejscu wybrania.

Usługa obejmuje:

- wszelkie prace jak w pkt. 01.I z uwzględnieniem wyłącznie prac ręcznych wybrania urobku w miejscu wskazanym w dokumentacji.

- zabrania się używania metod mechanicznych,

- prace należy prowadzić w sposób uwzględniający SOD (pkt 6 Strefa ochrony drzew),

- przed nawiezieniem ziemi ogrodniczej podłoże pozostałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby (podglebie) rozluźnić na głębokość co najmniej 10-20 cm, w miejscach w których narażone jest uszkodzenie korzeni ominąć, nie rozluźniać!

- zalecenia i zakazy na terenie budowy podczas wybierania urobku i sadzenia roślin w strefie ochrony drzew:

• nakazuje się prace ręczne przy wymianie i uzupełnieniu ziemi,

• zakazuje się wycinania i uszkadzania korzeni,

• zabrania się użycia glebogryzarki i innych mechanicznych sprzętów,

• wybierając urobek z obszar nasadzeń roślin zabrania się wycinania, uszkadzania korzeni. Należy zastosować taką technologię, która pozwala na zebranie urobku, bez ingerencji w strefę korzeniową. Jeśli nie ma możliwości wybrania urobku należy sadzić rośliny punktowo, przed sadzeniem zaprawić dół.

• do rozluźnienia podglebia zaleca się użycie wideł amerykańskich.

- przy pracach zanikowych należy wykonywać dokumentację fotograficzną, która jest jednym z elementów odbioru Zadania.

Usunięcie i utylizacja zanieczyszczeń ciężkich

Cena jednostkowa: wybranie 1 m3 zanieczyszczeń z kosztem utylizacji.

Usługa obejmuje:

- jednorazowe zebranie, załadunek wszelkich zanieczyszczeń podczas wybierania urobku, między innymi: konarów, karp, gruzu, betonu, pozostałości po infrastrukturze drogowej i budowlanej.

- zanieczyszczenia ciężkie z wykopu utylizować na legalne wysypisko miejskie.

II Grupa- Sadzenie roślin 01-04 II

Sadzenie cebul, bylin i krzewów (róż i pnączy) 01-03 II (bez kosztu roślin)

Cena jednostkowa: posadzenie w gruncie 1 sztuki rośliny bez kosztu rośliny. W kalkulacji szacunkowej wyceny robót, należy przyjąć szacowany koszt transportu i nasadzeń roślin w miejscu realizacji zadania.

Podział ze względu na gatunek i wielkość sadzonej rośliny:

01.II rośliny cebulowe (mix wielkości)

02.II bylina (min. P11-C1)

03.II krzew i pnącze (min. P13-C2)

Usługa obejmuje:

- transport roślin na miejsce sadzenia,

- ustawienie roślin w miejscu sadzenia według koncepcji sporządzonej przez Zamawiającego, gdy zajdzie konieczność Zamawiający na miejscu realizacji projektu skontroluje ustawienie roślin,

- jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć w wodzie. Zanurzenie nie powinno jednak spowodować rozpłynięcia się bryły. Podczas przenoszenia roślin należy chwytać za pojemnik,

- rośliny danego gatunku sadzić w równych odstępach, zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej,

- wykopany dół powinien być większy o 1,5 razy od bryły korzeniowej sadzonej rośliny,

- zaprawienie dołu w całości ziemią urodzajną,

- nie zaleca się by ściany wykopu były gładkie, szczególnie w przypadku ciężkiej, gliniastej gleby,

- przed posadzeniem, korzenie roślin należy namoczyć na kilka godzin w wodzie,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- bezpośrednio przez sadzeniem cebul, należy wykonać kąpiel, w preparacie grzybobójczym (np. Benlate, Kaptan, Ronilan, Rowral itp.),

- rośliny sadzić tak głęboko, jak rosły w pojemniku, ale w miejscu sadzenia powinny znaleźć się o 5 cm głębiej, niż ogólny poziom gruntu ponieważ wokół krzewu należy uformować misę tej głębokości,

- miejsce sadzenia wokół rośliny należy ubić, nie uszkadzając rośliny,

- rośliny należy sadzić w rozstawie zgodnie z opisem/szkicem/koncepcją (w zależności od zadania),

- wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym na bieżąco,

- posadzone rośliny podlać niezwłocznie po sadzeniu, tak by woda przesiąkła do warstwy korzeni,

- zanieczyszczenia zebrane w trakcie nasadzeń należy w tym samym dniu wywieźć na wysypisko miejskie.

Założenia ogólne:

Materiał roślinny należy sadzić w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotności podłoża przy bezdeszczowej i bezwietrznej pogodzie. Nie należy sadzić roślin do mokrej gleby, podczas silnych opadów.

Rośliny powinny być sadzone w miejscach i ilości wskazanej na rysunkach/koncepcji zgodnie z załącznikami oraz powinny być rozmieszczone równomiernie zgodnie z założonym efektem dla każdej kompozycji. Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji pozycji kompozycji roślin w przypadku występujących kolizji w terenie (infrastruktura poziemna/naziemna) w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

Szczegółowy dobór gatunkowy i ilość materiału zgodnie z załącznikami, które dostarczy Zamawiający.

Materiał przed posadzeniem podlega akceptacji Przedstawiciela Zmawiającego, którego Wykonawca jest zobowiązany powiadomić na 2 dni robocze przed dostawą materiału na miejsce sadzenia.

Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin, bądź spełniać warunki określone przez polski Inspektorat Ochrony Roślin. Rośliny. Należy oznaczyć metką z łacińską i polską nazwą gatunku i odmiany, oraz parametrów rośliny.

- Sadzenie drzew (bez kosztu roślin) forma pienna lub wielopienna

Cena jednostkowa: posadzenie w gruncie 1 sztuki rośliny bez kosztu rośliny. W kalkulacji szacunkowej wyceny robót, należy przyjąć szacowany koszt transportu i nasadzeń roślin w miejscu realizacji zadania, z opalikowaniem i ustabilizowaniem, oraz z przekazaniem danych przestrzennych w formie SHP.

Podział ze względu na gatunek i wielkość sadzonej rośliny:

drzewo (obwód 14-25 cm, wys. min. 2,5-3 m)

Usługa obejmuje:

- transport roślin na miejsce sadzenia,

- przed przystąpieniem do sadzenia drzew wykonawca zobowiązany jest do geodezyjnego wytyczenia miejsc nasadzeń zgodnie z dokumentacją projektową. Wytyczenia należy dokonać w oparciu o współrzędne geograficzne wskazane w projekcie zagospodarowania terenu, gdy zajdzie konieczność Zamawiający na miejscu realizacji projektu skontroluje ustawienie drzew,

- przygotować dół dopasowany no wielkości bryły korzeniowej,

- dół zaprawić ziemią urodzajną, wykonać odpowiedni drenaż,

- przed sadzeniem podlać drzewo,

- rośliny sadzić tak głęboko by nie zasypać szyi korzeniowej, uformować misę odpowiedniej wielkości,

- wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym na bieżąco.

- posadzone rośliny podlać niezwłocznie po sadzeniu, tak by woda przesiąkła do warstwy korzeni.

- wykonać umocnienie, opalikować lub ustabilizować za pomocą kotw (sposób stabilizacji Zamawiający określi w końcowej dokumentacji projektowej),

- wykonać zestawienie i przygotować dane przestrzenne w formie SPH zgodnie z pkt 8.4 zestawienia wykonanych nasadzeń drzew,

- dopuszczalne jest sadzenie drzew w sposób mechaniczny tylko w przypadku, gdy bliższa ściana wykopu sadzeniowego znajduje się w odległości większej niż:

• 1 m od osi sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodnej i kanalizacyjnej,

• 2 m od osi sieci ciepłowniczej oraz od studni,

• 2 m od gazociągów o średnicy do DN 300 mm włącznie, licząc od osi gazociągu,

• 3 m od gazociągów o średnicy większej DN 300 włącznie, licząc od osi gazociągu,

- 3 metry od sieci należy zastosować ekran korzeniowy, sposób montażu Zamawiający wskaże w dokumentacji projektowej.

- wymiary dołu należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej drzewa, zgodnie z wartościami wskazanymi w tabeli wymiary dołu sadzeniowego oraz misy sadzeniowej.  Zmiana wymiarów dołu możliwa jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach po akceptacji Zamawiającego,

- Na załącznikach graficznych będzie widoczne uzbrojenie terenu oraz elementy infrastruktury technicznej (nie wyklucza to istnienia w terenie niezinwentaryzowanych sieci oraz elementów infrastruktury technicznej, które nie zostały oznaczone),

- ścianki dołu należy przygotować tak, aby nie utrudniały rozwoju korzeni. W przypadku kopania dołów sadzeniowych świdrem, powstające pionowe i wygładzone ściany musza zostać ręcznie ścięte i wzruszone. Dół powinien być dobrze zdrenowany i wyłożony warstwą luźnej ziemi,

- po rozcięciu siatki zabezpieczającej, odsłonięciu szyi korzeniowej oraz precyzyjnym określeniu wymiarów dołu, bryłę korzeniową należy ustawić na odpowiednim poziomie w dole, tak aby szyja korzeniowa znajdowała się na równi z poziomem gruntu,

- do zaprawienia dołu należy użyć ziemi żyznej, którą w trakcie wypełniania zalewa się wodą w celu zamulenia i prawidłowego osadzenia drzewa,

- wokół drzewa należy uformować misę siedliskową, stanowiącą przestrzeń wokół drzewa o wymiarach określonych w tabeli wymiary dołu sadzeniowego oraz misy sadzeniowej,

| Obwód pnia na wysokości 1m | Szerokość, średnica dołu | Głębokość dołu | Szerokość, średnica misy |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-18 cm | min. 85 cm | odległości od podstawy bryły do szyi korzeniowej | 140 cm |
| 25-30 cm | min. 105 cm |  | 230 cm |

Tab.  wymiary dołu sadzeniowego oraz misy sadzeniowej.

- misa powinna być utworzona z wałka ziemnego usypanego wzdłuż jej krawędzi oraz wypełniona mulczem z przekompostowanej zrębki drzew liściastych,

- misę wokół drzew należy wyściółkować zrębką drzew liściastych o frakcji 3-6 cm. Zrębka musi być przekompostowana min. 6 miesięcy, czysta, sucha, pozbawiona liści. Grubość warstwy mulczu powinna wynosić 5-7 cm. Niedopuszczalne jest obsypywanie pnia drzew – warstwa mulczu powinna być oddalona o ok. 7-10 cm od nasady pnia,

- prawidłowy sposób wykonania dołu sadzeniowego wraz z misą siedliskową przedstawiono na rys. sposób wykonania nasadzeń oraz na filmie instruktażowym dostępnym pod linkiem:

https://youtu.be/6WycJimT4fI?si=RocRHOAD2k4qTthb

- po posadzeniu dopuszcza się jedynie przeprowadzenie cięć mających na celu usunięcie uszkodzonych, nadłamanych pędów. Wszelkie cięcia formujące po posadzeniu dopuszczalne są jedynie po akceptacji Zamawiającego,

- po posadzeniu należy usunąć z pnia i korony drzew wszelkie wiązania oraz etykiety zastosowane podczas transportu roślin,

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wykonania prac zanikowych (wykonanie dołu, zaprawienie dołu, rozcięcie siatki itp.) Zamawiający zastrzega prawo do odkopania drzewa w celu szczegółowej kontroli.

Rys. Sposób wykonania nasadzeń

Zdj. Poglądowe, usunięcie zabezpieczeń przy szyi korzeniowej (źródło: Internet)

Zdj. Poglądowe, gotowa misa (źródło: Internet)

Sposób stabilizacji i zabezpieczenia drzewa

Zamawiający na etapie dostarczenia dokumentacji projektowej określi sposób stabilizacji, za pomocą kotew i wygrodzenia lub za pomocą drewnianych palików. W miejscach gdzie występują podziemne sieci Zamawiający wskaże sposób montażu ekranów przeciwkorzeniowych (w szczególności w pasach drogowych i w miejscach rozbruków).

Kotwienie i wygrodzenie

- montaż kotew następuje przed posadzeniem drzewa, należy mocno wpić je w grunt, uważając na podziemne sieci,

- bryła korzeniowa jest utrzymywana w miejscu przez trzy kotwy wbite w grunt na dnie wykopu. Następnie cały układ napina się pasem ze ściągaczem. Pas ze ściągaczem powinien być przewleczony przez uchwyty przy kotwach oraz przeciągnięty nad bryłą korzeniową i naciągnięty. Kotwy należy wbić w ziemię,

- zestaw do kotwienia składa się z minimum 3 kotw, pasów mocujących 35 mm i stalowej liny (stosować według zaleceń producenta),

- należy zwrócić uwagę na to, by zacisk od ściągania pasa znajdował się z boku bryły korzeniowej w łatwo dostępnym miejscu wg określonego schematu, tak aby szybko można było poprawić naciąg. Pasy nie powinny znajdować się zbyt blisko pnia drzewa, ani też na obrzeżach bryły korzeniowej. Przy zastosowaniu pasów o regulowanej długości ze sprzączką (w systemach określanych jako „flex"), należy najpierw prowizorycznie ułożyć górny pas wokół bryły korzeniowej i go ewentualnie lekko zapiąć.

- Po miesiącu od posadzenia należy odkryć pasy napinające i ponownie je naciągnąć, zasypać, ten rodzaj prac należy udokumentować, tak jak w przypadku prac w SODach i pielęgnacji.

Rys. Schemat podziemnego systemu kotwiczenia drzew w gruncie (źródlo: Internet)

- wygrodzenie zabezpieczające drzewo należy wykonać z palików drewnianych, impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Średnica palików powinna wynosić 8 cm. Górna krawędź fazowana, dolna zaostrzona. Paliki posadowić w gruncie w taki sposób, aby wystawały 50 cm ponad powierzchnią terenu,

- łączenia poszczególnych elementów należy wykonać za pomocą wkrętów ocynkowanych o odpowiednio dopasowanej długości.

- wygrodzenie drzewa należy wykonać ustawiając poza bryłą korzeniową trzy paliki, w taki sposób, aby tworzyły trójkąt równoboczny o boku 80 cm,

- pień drzewa powinien znaleźć się w środku wyznaczonego trójkąta,

- paliki w dolnej ich części należy połączyć z każdej strony trzema półwałkami o średnicy 8 cm i długości 80 cm w odstępach nie większych niż 3 cm. Krawędzie półwałków powinny być fazowane oraz stykać się ze sobą na rogach, łącząc poszczególne ściany trójkąta. Pierwszy półwałek należy zamontować na wysokości 13 cm ponad powierzchnią gruntu.

Rys. Zabezpieczenia drzewa

Palikowanie drzewa

- Zamawiający w dokumentacji projektowej może wybrać sposób ustabilizowania drzew, pomiędzy palikowaniem a kotwieniem,

- sposób palikowania pokazano na Rys. Sposób palikowania. Uwaga! Nie dotyczy drzew iglastych, dla których wysokość palików stabilizujących należy dostosować do wielkości rośliny i miejsca mocowania,

- wygrodzenie stabilizujące i zabezpieczające drzewo należy wykonać z palików drewnianych, impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Długość całkowita palików powinna wynosić 250 cm, średnica 8 cm. Górna krawędź fazowana, dolna zaostrzona. Paliki posadowić w gruncie w taki sposób, aby wystawały 150 cm ponad powierzchnią terenu,

Rys. Sposób palikowania

- łączenia poszczególnych elementów należy wykonać za pomocą wkrętów ocynkowanych o odpowiednio dopasowanej długości,

- wygrodzenie drzewa należy wykonać ustawiając poza bryłą korzeniową trzy paliki, w taki sposób, aby tworzyły trójkąt równoboczny o boku 80 cm,

- pień drzewa powinien znaleźć się w środku wyznaczonego trójkąta,

- paliki w dolnej ich części należy połączyć z każdej strony trzema półwałkami o średnicy 8 cm i długości 80 cm w odstępach nie większych niż 3 cm. Krawędzie półwałków powinny być fazowane oraz stykać się ze sobą na rogach, łącząc poszczególne ściany trójkąta. Pierwszy półwałek należy zamontować na wysokości 13 cm ponad powierzchnią gruntu,

- na wysokości 150 cm należy ustabilizować pień drzewa za pomocą czarnej, jutowej taśmy o szerokości 4 cm. Nie dopuszczamy taśmy poliestrowej. Taśmę należy zamocować w taki sposób, aby pień nie był ściśnięty zbyt mocno. Taśmę zawiniętą na górnej krawędzi palika należy przytwierdzić wkrętami trwale zabezpieczonymi przed korozją oraz ukryć pod półwałkiem łączącym górę wygrodzenia.

- każde drzewo należy oznakować etykietą Rys. Etykieta informacyjna nasadzenia – wzór. Zał.3 do OPZ Etykieta drzew.

Rys. Przykładowo uzupełniona etykieta informacyjna 	Rys. Sposób oznakowania nasadzeń

Montaż ekranów przeciw korzeniowych

Montaż polega na wykonaniu:

-  szalunku na głębokość wykonywanego ekranu do 100cm,

- wkopanie ekranu korzeniowego w miejscu wskazanym na dokumentacji projektowej na głębokość do 100 cm.

- ekran wykonany z tworzywa sztucznego np. z HDPE, grubość 1mm, elastyczny, trwały by mógł być zasypany ziemią, z żebrami kierunkującymi korzenie ku dołowi,

- podczas montażu zachować zakład technologiczny 30 cm,

- jeśli zachodzi potrzeba, ekran łączyć z obu stron systemową taśmą przeciwkorzeniową, łączone powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Połączenie powinno być szczelne, aby zapobiec przenikaniu korzeni,

- wykop należy wypełniać podłożem warstwowo, delikatnie zagęszczając, wykop zasypać tą samą ziemią,

- zanieczyszczenia zebrane w trakcie robót należy w tym samym dniu wywieźć na wysypisko miejskie.

Rys poglądowy. Ekran korzeniowy (źródło: internet)

Rys poglądowy. Żebrowany ekran przeciwkorzeniowy (źródło: internet)

Zestawienia wykonanych nasadzeń drzew

Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej nasadzeń drzew (dane przestrzenne).

Sporządzenie dokumentacji powykonawczej nasadzeń na terenie Gminy Miasta Gdańska obejmuje:

- Wskazanie lokalizacji drzew z dokładnością minimum 0,1 m (środek osi pnia), wykluczającą pomyłkę w przypisaniu drzewa do właściwej działki geodezyjnej.

-Wpisanie gatunku i ewentualnie odmiany.

-Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

-Umieszczenie na drzewach etykiet arborystycznych (arbotagów).

- Wypełnienie pól atrybutowych oznaczonych w tabeli Zał. 4 do OPZ drzewa schemat nasadzenia min zakres, stanowiącej Kolorem żółtym i zielonym oznaczono pola bezwzględnie wymagane.

- Wykonawca we własnym zakresie zgłosi do wydziału geodezji nowe nasadzone drzewa do zasobu.

Dokumentacja powykonawcza nasadzeń

- Wykonawca uzupełnia tabelę GZZ Drzewa tabela atrybutów Zał.5 do OPZ standard wykonania dokumentacji powykonawczej

- W polu „status_drz” alias „Status drzewa” należy ze słownika wybrać wartość „Nasadzenie zastępcze” dla drzew sadzonych na podstawie decyzji nakazującej ich wykonanie lub wartość „Nasadzenie” dla pozostałych.

- Wypełniać pole „Obwód na wysokości 100 [cm]” wpisując rzeczywistą wartość.

- W polu „Nazwa zadania” wpisać GZZ – nas. zastępcze zgodnie z decyzją nr…

- W polach „Obręb geodezyjny” podać numer obrębu w formacie np. 0034, a w polu „Działka geodezyjna” numer działki w formacie np. 112/34.

- Do opracowania należy dołączyć po jednym zdjęciu każdego drzewa, obejmujące jego całą sylwetkę i spełniające wymogi opisane w pkt. 11f.

- W tabeli atrybutów należy zachować jej strukturę, właściwości pól, nazwy i aliasy kolumn oraz korzystać z właściwych słowników wskazanych w kolumnie „Domain”.

- W przypadku braku w słownikach potrzebnych haseł w zakresie gatunku, podmiotu realizującego zadanie ew. innych należy zostawić pole nie wypełnione a brakujące hasło wpisać w polu „uwagi” (alias „Uwagi i notatki”) oraz zgłosić zamawiającemu potrzebę uzupełnienia słownika.

- W przypadku, jeśli dla gatunku w obiegu są różne nazwy, należy stosować te zawarte w słowniku (np. używać „klon pospolity” zamiast „klon zwyczajny”, „robinia biała” zamiast „robinia akacjowa” itp.

- Dokumentację powykonawczą należy dostarczać najpóźniej w dniu podpisania protokołu Odbioru Zadania w postaci plików cyfrowych na pendrive (pamięci usb), który winien spełniać warunki techniczne umożliwiające jego odczytanie na sprzęcie Zamawiającego w systemie Windows 10/11.

Inwentaryzacja w formacie cyfrowym winna obejmować dane odpowiadające następującym wymaganiom:

- Jako podstawowy układ odniesienia przestrzennego należy stosować układ współrzędnych PL-2000 strefa 6 (EPSG:2177). Dla danych przestrzennych zawierających informacje o wysokości należy stosować układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

- Jako preferowane formaty wskazuje się GeoPackage (GPKG),  shapefile (SHP z plikami towarzyszącymi, minimum SHX, DBF, CPG i PRJ) i geobaza ESRI (GDB z powiązanymi plikami).

- Atrybuty opisujące lokalizację muszą zawierać przynajmniej współrzędne w zastosowanym układzie odniesienia.

- Do opracowania inwentaryzacji należy dołączyć tabele w formacie .xlsx obejmujące wymagane do wypełnienia pola atrybutowe.

- Zdjęcia należy umieścić i dostarczyć w odrębnym folderze pn. „zdjecia” oraz przypisać do poszczególnych drzew poprzez wypełnienie w tabeli atrybutów pola „nr_zdjecia” (alias „Numer zdjęcia”), wpisując nazwę zdjęcia z podaniem rozszerzenia, np. 004598.jpg. Nazwy zdjęć winny być tożsame z numerem arbotagu. Jeżeli załączamy więcej niż jedno zdjęcie należy po podkreślniku podawać numer kolejny zdjęcia, np.: 004589_1.jpg, 004589_2.jpg itd., rozdzielone przecinkiem i spacją. Należy unikać robienia zdjęć przy słabym świetle, pod słońce i dołożyć starań o ich czytelność. Parametry zdjęcia: format jpg, rozdzielczość zdjęć 150 DPI, rozmiar 1920 x 1080 pikseli. Zdjęcia winny mieć zapisane w metadanych dane o lokalizacji (geotagi).

- Do wytycznych załączono folder projektu dla programu QGis pn. „gzdiz.drzewa.gpkg”, który posiada podpięte słowniki i po prawidłowym wypełnieniu spełnia wymogi wytycznych.

- Etykiety arborystyczne (tzw. „arbotagi”) należy montować za pomocą opaski plastikowej („trytytki”), umieszczając je na dostępnych gałęziach korony, unikając dolnych gałęzi, które mogą zostać usunięte w trakcie kształtowania korony oraz zachowując zapas uwzgledniający przyszły przyrost. Należy stosować opaski odporne na promienie UV, kolor czarny, o długości min. 35 cm i szerokości min. 3,5 mm. W przypadku wymiany drzewa na nowe Wykonawca ma obowiązek przenieść arbotag na nowe drzewo i poinformować o tym fakcie Zamawiającego, podając zaktualizowane atrybuty, tj. rzeczywisty obwód na wys. 100 cm, nazwę gatunkowa i odmianową polską i łacińską, wiek, datę sadzenia i datę końca gwarancji.

- Arbotagi dostarcza Zamawiający, zakup opasek plastikowych (trytytki) jest po stronie Wykonawcy.

- Standard wykonania dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej zawiera zał.5 do OPZ.

III Grupa- prace wykończeniowe

Ściółkowanie nasadzeń.

Cena jednostkowa: za rozłożenie ściółki, zrębki na powierzchni 1 m2 z kosztem materiałów.

Usługa obejmuje:

- dostawę materiałów na teren objęty koncepcją projektową,

- rozścielenie materiału na obszarze wyznaczonym w dokumentacji projektowej,

- ściółkowanie roślin, należy zachować 5 cm odstęp od roślin. Rośliny nie mogą zostać zasypane materiałem wykańczającym. Materiał wokół części nadziemnych roślin powinien być odgarnięty. Ściółkować teren wokół roślin w obrębie całej rabaty,

- należy stosować zrębkę z drzew liściastych: (wierzba, topola, olcha, dąb), frakcja: 0,5 - 6 cm. Zrębka czysta, bez zanieczyszczeń (liści, piasku), sezonowana jeden rok. Należy stosować 6-10 cm warstwę ściółki w zależności od wytycznych zapisanych w projekcie.

Regeneracja trawnika

Cena jednostkowa: za renowację trawnika o powierzchni 1 m2.

Pozycja dotyczy renowacji wyeksploatowanych bądź zdewastowanych trawników, rozjeżdżonych, czy też wydeptanych powierzchni trawników, bez względu na ich lokalizację.  Prace te mogą dotyczyć również renowacji niewielkich fragmentów trawników w obrębie większej powierzchni.

Renowacja może być realizowana w różnej technologii, zależnie od warunków lokalnych, stanu trawnika, zgodnie z decyzją przedstawiciela Zamawiającego.

Usługa obejmuje:

- koszt nasion (mieszanka nasion traw i roślin łąkowych), ziemi żyznej, zabezpieczenia trawnika, wody do podlewania i nawozu leżą po stronie Wykonawcy i powinny być wliczone w usługę,

- po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie terenu poddanego renowacji przed uszkodzeniem,

- głęboka wertykulacja lub przekopanie trawnika, rozścielenie 2-5 cm ziemi żyznej i wyrównanie powierzchni, w zależności od potrzeb,

- zagrabienie i wałowanie wałem lekkim,

- siew nasion według normy i zaleceń producenta, siew nasion wykonać z wermikulitem fi 2- 4 mm w zależności od fi sianych nasion,

- wysianie mieszanki nasion traw dostosowanej do warunków terenowych i rodzaju trawnika,

- przykrycie nasion i wałowanie,

- podlewanie wg potrzeb do uzyskania pożądanego efektu,

- podlewanie wg potrzeb do uzyskania pożądanego efektu wykiełkowania nasion.

Mieszanki nasion:

- Stokrotka pospolita Bellis perennis 10-30%

- Koniczyna łąkowa, koniczyna czerwona Trifolium pratense 10-30%

- Len austriacki Linum austriacum 10-30%

- Koniczyna biała, koniczyna rozesłana Trifolium repens 10-30%

- Koniczyna długokłosowa Trifolium Rubens 10-30%

- Mieszanka nasion traw do warunków miejskich 30-50%

Proporcje procentowe mieszanek Zamawiający ustali przy przekazywaniu dokumentacji na dane zadanie.

Rozścielenie w miejscu nasadzeń roślin repelentu na dziki

Cena jednostkowa: za wykonanie 1 m2 rozścielonej powierzchni.

Usługa obejmuje:

- dostawę materiałów na teren objęty koncepcją projektową,

- rozścielenie repelentu na dziki w miejscu zakładanej powierzchni z roślin.

- należy użyć preparatu odstraszającego dziki w formie granulatu, stanowiącego połączenie preparatów odstraszających z naturalnymi nawozami, który będzie wysoce skuteczny. Należy zastosować preparat naturalny, biodegradowalny, do stosowania na suchej jak i mokrej powierzchni, który będzie działał niezależnie od warunków pogodowych,

- norma rozścielenia repelentu (ok. 2-3kg/100 m²) według zaleceń producenta,

- nie zaleca się przysypywania preparatu warstwą ziemi, ponieważ takie działanie może spowodować obniżenie jego pożądanego działania,

- zabezpieczenie należy powtórzyć po 3-5 tygodniach, w zależności od warunków pogodowych oraz okresu pielęgnacji.

Repelent na dziki:

Repelent w formie granulatu musi spełniać poniższe kryteria:

- nie może być toksyczny dla ludzi i zwierząt,

- naturalny,

- do użytku na suchej, jak i na mokrej powierzchni,

- okres działania minimum 3 tygodnie,

- w pełni biodegradowalny,

- po procesie rozkładu wzbogacający glebę.

Granulat rozsiewać ręcznie lub poprzez zastosowanie mechanicznych rozrzutników do nawozów 
i nasion.

IV Grupa- montaż elementów

Montaż drewnianych palików

Cena jednostkowa: za dostawę (zakup i transport) i montaż 1 metra bieżącego drewnianych palików.

Usługa obejmuje:

- dostawę  (zakup, transport) i montaż 1 metra bieżącego palików,

- Zamawiający w dokumentacji projektowej określi rodzaj słupków/ z liną lub bez liny.

- słupek należy osadzić stabilnie w podłożu,

- po zamontowaniu słupka należy ją wytrzeć „na mokro”, w celu usunięcia zabrudzeń powstałych w trakcie montażu.

- zanieczyszczenia zebrane w trakcie robót należy w tym samym dniu wywieźć na wysypisko miejskie.

- forma słupka powinna odpowiadać wzorowi przedstawionemu na rysunku,

- średnica: 8-10 cm,

- górna krawędź słupka fazowana, dolna zaostrzona, powierzchnia słupka szlifowana (gładka),

- palik drewniane, impregnowane, malowane – powłoka transparentna, matowa.

- paliki bez liny:

•  wkopane na głęb. 40-50 cm po 2 szt. na styk o zróżnicowanej wysokości (dł. 100 cm i dł. 70 cm.) w odstępach co 50-120 cm, w zależności od dokumentacji.

- paliki z liną:

•  średnica słupka fi. 8-10 cm, długości 120 cm, paliki należy osadzić stabilnie w podłożu,

•  w słupkach należy nawiercić otwory o średnicy 2 cm i przewlec przez nie linę.

•  lina powinna przewieszać się max. 15- 20 cm nad poziom gruntu, w zależności od przyjętej odległości między słupkami,

•  linę należy mocować gwoździem ze stali nierdzewnej lub ocynkowanym, wbitym– tak, aby był niewidoczny i zabezpieczał linę przed przesuwaniem,

- słupki należy odsunąć minimum 15 - 20 cm od krawędzi nawierzchni. W przypadku lokalizacji wygrodzenia w pasie drogowym słupki należy odsunąć 50 cm od krawędzi jezdni, aby zachować skrajnię.

Rys. Wzór słupka

Rys. Wzór słupka PP-SŁ-05-2

Rys. Schemat rozmieszczenia i posadowienia słupków

Montaż płotków faszynowych (z kosztem materiałów)

Cena jednostkowa: za dostawę (zakup i transport) i montaż 1 metra bieżącego płotków faszynowych.

Usługa obejmuje:

- dostawę (zakup i transport) materiałów na teren objęty koncepcją projektową,

- montaż elementów zabezpieczających w miejscu zakładanej powierzchni z roślin.

- zanieczyszczenia zebrane w trakcie robót należy w tym samym dniu wywieźć na wysypisko miejskie.

- płotek faszynowy z wikliny parzonej nieokorowanej wokół określonej rabaty z mocowaniem szpilkami.

- wymiary płotka: długość 120 cm, wysokość 35cm

Rys poglądowy. Płotek faszynowy (źródło: internet)

Układanie dużych kłód powalonych drzew

Cena jednostkowa: transport ( w tym załadunek i rozładunek) 1 sztuki kłody drewna.

Usługa obejmuje:

- praca polega na transporcie, załadunku i rozładunku kłód z wyznaczonego miejsca w obszarze Gdańska,

- przetransportowanie kłód w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego,

- ułożeniu kłód w miejscu przebiegu rabaty, zgodnie z koncepcją projektową.

# II GRUPA- MATERIAŁ ROŚLINNY (poz.II.02-08)

Dostawa i przechowywanie materiału roślinnego na budowie

Wykonawca na zlecenie Zamawiającego, po przekazaniu listy roślin, przedstawi wycenę z trzech różnych „szkółek”, producentów roślin. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym i jakościowym. Wykonawca dokona zakupu roślin łącznie z transportem.

Należy zabezpieczyć rośliny podczas transportu na miejsce sadzenia. Nie można dopuścić do przegrzania, zalania, wysuszenia bryły korzeniowej oraz do uszkodzeń mechanicznych rośliny. Rośliny nie mogą być składowane na terenie przeprowadzanych nasadzeń. Wykonawca powinien dostarczyć je, w momencie, kiedy ma przygotowane miejsca dla nasadzeń.

Rośliny, które uległy uszkodzeniu lub są złej jakości (np. wykazują oznaki choroby) muszą być wymienione na nowe na koszt Wykonawcy- wykazanie roślin do wymiany w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego przed posadzeniem w miejsca docelowe.

Wymagania- Materiał roślinny: rośliny cebulowe, byliny, krzewy (róże i pnącza) (poz.II01-II.04)

Materiał roślinny dostarczony przez Wykonawcę powinien posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne takie jak:

- zgodny w wyglądzie z odmianą, opatrzony etykietą.

- 1 sztuka danego gatunku na etykiecie powinna być opisana wg następujących jednoznacznych go określających parametrów: nazwa łacińska i polska, forma sprzedaży (roślina z bryłą czy roślina w pojemniku, należy podać wielkość pojemnika w litrach np.  C3, C5 itd.). Etykieta w formie naklejki na pojemnik lub informacji przyczepionej do pędów.

- roślina szkółkowana minimum 1 sezon, po przesadzeniu w zakładzie produkcyjnym.

- prawidłowo rozwinięty system korzeniowy, korzenie muszą być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej,

- roślina musi mieć silny system korzeniowy, po usunięciu donicy bryła korzeniowa powinna pozostać w całości,

- roślina musi być umieszczona pośrodku pojemnika,

- poszczególne gatunki powinny być czyste odmianowo,

- roślina prawidłowo uformowana z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, szerokości i długości pędów, równomiernie rozkrzewiony,

- krzewy powinny posiadać min. 3-5 zdrewniałych pędów z ulistnieniem wyrastających nad szyją korzeniową, z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami (nie należy skracać pędów po wykonaniu sadzenia),

- pąki kwiatowe i liście powinny być zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzeń mechanicznych,

- zahartowany, zdrowy, wolny od szkodników i patogenów,

- bez uszkodzeń mechanicznych,

- bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory pędów,

- cebule powinny być bez śladów uszkodzeń i żerowania szkodników, bez śladów chorób grzybowych, pleśni. Nie powinny mieć zielonych zawiązków liści czy świeżych korzeni. Cebule nie mogą być wysuszone, pomarszczone, z zapadniętymi łuskami. Cebule muszą być jędrne i ciężkie.

UWAGA!

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SADZENIA MATERIAŁ ROŚLINNY MUSI ZOSTAĆ ZAAKCEPTOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. ROŚLINY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MUSZĄ ZOSTAĆ WYMIENIONE NA NOWE NA KOSZT WYKONAWCY.

Wymagania- materiał roślinny: drzewa (poz.II.04)

- Materiał roślinny powinien być zdrowy, prawidłowo ukształtowany, bez śladów uszkodzeń mechanicznych oraz posiadać cechy typowe dla gatunku i odmiany wskazanej w projekcie.

- Każda roślina musi być zaopatrzona w etykietę z nazwą botaniczną gatunku.

- Materiał musi być czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji, prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego (wielokrotnie szkółkowany), zdrewniały, zahartowany, prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, szerokości i długości pędów. Materiał sadzeniowy powinien mieć zachowane właściwe proporcje między bryłą, pniem i koroną – korona drzewa powinna stanowić nie mniej niż 1/3 i nie więcej niż 1/2 wysokości drzewa.

- Rośliny w obrębie tego samego gatunku powinny mieć ten sam pokrój, wielkość i kształt, charakterystyczny dla odmiany i gatunku.

- Rośliny w formie piennej powinny mieć jeden prosty pień (główny), wykształcony od szyi korzeniowej do podstawy korony. Pień powinien być praktycznie prosty (maksymalne odchylenie jednostronne na tym odcinku może wynieść 1 cm, odchylenie obustronne jest niedopuszczalne), bez widocznych objawów chorób i działalności szkodników, pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach.

- Rośliny w formie piennej powinny mieć koronę typową dla gatunku z równomiernie rozłożonymi pędami.

- Rośliny w formie naturalnej powinny mieć wyraźnie wykształcony przewodnik.

- Ślady po starych cięciach muszą być zabliźnione, bez odrostów poniżej miejsca szczepienia (odmiany szczepione), bez uszkodzeń mechanicznych, bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory.

- Pąki powinny być zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzeń mechanicznych.

- Korona drzew musi być pozbawiona rozgałęzień pod kątem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej), grożących rozłamaniem korony w późniejszym wieku drzewa.

- Pęd główny nie może być uszkodzony i musi tworzyć bezpośrednią kontynuację pnia.

- Pęd przewodni musi być prosty (wyjątkiem są odmiany rosnące naturalnie w sposób kulisty, szeroki lub zwisający), przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik.

- Korona drzewa musi zawierać co najmniej 5 gałęzi, za gałąź nie można uznać pędu jednorocznego.

- Gałęzie muszą mieć co najmniej dwa lata, żadna z gałęzi nie może być w miejscu, gdzie wyrasta z pędu głównego, szersza niż pęd główny w tym samym miejscu, bez przyciętych pędów (z wyjątkiem cięć formujących, np. u form kulistych lub kolumnowych), o odstępach między okółkami oraz przyroście ostatniego roku proporcjonalnych do wielkości całego drzewa.

- Bryła korzeniowa powinna być prawidłowo ukształtowana i wilgotna, zabezpieczona tkaniną biodegradowalną (np. juta); siatka zabezpieczająca powinna być wykonana z nieocynkowanego drutu stalowego.

- Systemem korzeniowy musi być skupiony, zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbicia bryły korzeniowej, w celu weryfikacji użytego materiału.

- Niedopuszczalne są następujące wady: za mała średnica bryły, niedostateczne przerośnięcie bryły korzeniami, bryła wykazująca objawy przesuszenia, korzenie skręcające się i wzajemnie duszące, korzenie nie mogą posiadać dużych lub/ i niezabliźnionych ran po cięciu, uszkodzeń, obumarłych lub przesuszonych fragmentów korzeni, tzw. fałszywe bryły.

- Minimalna średnica bryły korzeniowej materiału szkółkarskiego:

55-65 cm (dla drzew o obw. na wys. 100 cm 16-18 cm)

- Forma wielopienna powinna mieć minimum 3 gałęzie rozgałęziające się na wysokość 0-50 cm mierząc od bryły korzeniowej, w zależności od naturalnego pokroju drzewa. Główne gałęzie powinny mierzyć w obwodzie na wysokości 50 cm od bryły korzeniowej minimum 8 cm. Wysokość drzewa minimum 350 cm.

- Rośliny nie mogą być składowane na terenie przeprowadzanych nasadzeń. Wykonawca powinien dostarczyć je w momencie, kiedy ma przygotowane miejsca dla nasadzeń.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SADZENIA MATERIAŁ ROŚLINNY MUSI ZOSTAĆ ZAAKCEPTOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. ROŚLINY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MUSZĄ ZOSTAĆ WYMIENIONE NA NOWE NA KOSZT WYKONAWCY.

# V GRUPA PIELĘGNACJA POWYKONAWCZA

Zabiegi pielęgnacyjne powinny być przeprowadzane przez okres 12 miesięcy, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze. zm.), zgodnie z obowiązującymi normami, zapewniając uzyskanie należytego efektu estetycznego.

Koszt wykonania prac, należy uwzględnić jako procent od kwoty realizowanego zadania.

Raporty i przegląd wiosenny

- Rozliczenie pielęgnacji nastąpi jednorazowo za okres 12 miesięcy po zakończeniu pielęgnacji poszczególnego zadania (12 x stawka ryczałtu za pielęgnację za miesiąc). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w trakcie trwania umowy niezadowalającego stanu pielęgnowanych drzew, krzewów, bylin, cebul wynikającego z zaniedbań w wykonaniu prac pielęgnacyjnych, Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone nieprawidłowości i dokonać wymiany roślin na zdrowe w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Niedotrzymanie wyznaczonego terminu i brak spodziewanych efektów, skutkować będzie niewypłaceniem części wynagrodzenia ryczałtowego za miesiąc/m-ce, którym (-ch) wystąpiły nieprawidłowości.

Raportowanie pielęgnacji

Raport pielęgnacji stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu końcowego dla danego Zadania po okresie pielęgnacyjnym. Faktyczne rozliczenie pielęgnacji nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego żywotności każdej rośliny.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pocztą elektroniczną raportu dotyczącego stanu nasadzeń na dzień: 31 maja, 30 czerwca, 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września oraz na każde wezwanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż co 2 tygodnie.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej, obejmującej wykonanie zdjęcia przedstawiającego całą sylwetkę drzewa lub skupiska bylin i krzewów. Zdjęcie powinno być wyraźne i wykonane w sposób umożliwiający ocenę stanu roślin. Fotografie należy dołączyć do raportu kończącego całoroczną pielęgnację drzew.

- Raport należy przygotować zgodnie ze wzorem, który stanowi Zał.6 Wzór raportu pielęgnacji.

Drzewa wykazane w raporcie końcowym zgodnie z czterostopniową skalą oceny jako ‘4’ podlegają wymianie na nowe przez Wykonawcę. Wymiana nastąpi na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w treści wezwania.

Zaakceptowany przez Zamawiającego raport stanowić będzie podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego. Faktyczne rozliczenie pielęgnacji nastąpi po akceptacji przez Inspektora zamawiającego żywotności każdego drzewa. W przypadku stwierdzenia uschnięcia lub zamierania (stopień oceny ‘4’), kwota pielęgnacji zostanie pomniejszona o kwotę pielęgnacji liczby drzew uschniętych.

Pielęgnacja krzewów i bylin

Harmonogram i ilości prac pielęgnacyjnych

| Harmonogram i ilości prac pielęgnacyjnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj prac | termin | ilość zabiegów |
| 1 | Pielęgnacja krzewów i bylin | I-XII | 11 |
| 2 | Pielęgnacja drzew | I-XII | 12 |
| 2 | Cięcie krzewów | (zależy od gatunku) | 1 |
| 3 | Nawożenie roślin, Wprowadzenie mikroorganizmów glebowych, kwas humusowy | IV-VI | 1 |
| 4 | Podlewanie krzewów i bylin | V-IX | 30 |
| 5 | Podlewanie drzew | V-IX | 20 |
| 6 | Przygotowanie wiosenne | II-IV | 1 |
| 7 | Przygotowanie zimowe | XI | 1 |

Tabela z harmonogramem i ilościami prac pielęgnacyjnych, podstawa do uzupełnienia Zał.6 Wzór raportu pielęgnacji.

Prace pielęgnacyjne

- regularne podlewanie (wg potrzeb) nie mniej niż 30 razy w okresie wegetacji,

- wymagana ilość wody do jednorazowego podlewania: 10 l /1 m2,

- odchwaszczania ręcznego– minimum 1 x w miesiącu przez cały okres wegetacji. Dwukrotnie Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do odchwaszczenia i wyznaczyć termin realizacji zabiegu,

- odchwaszczenie na bieżąco powierzchni skupin krzewów i bylin,

- usuwanie pojawiających się chwastów, samosiewów drzew, zbędnych odrostów korzeniowych, uszkodzonych, złamanych i suchych pędów,

- niedopuszczalne jest podkopywanie, nadrywanie i naruszanie systemu korzeniowego krzewów i bylin podczas odchwaszczania oraz zasypywanie ziemią szyi korzeniowej,

- jako standard pielęgnacji krzewów i bylin przyjmuje się stan, przy którym w skupinach nie mogą występować chwasty i samosiewy, oraz pojedyncze suche lub złamane pędy,

- odcięcie brzegów skupiny krzewów i bylin (angielski kant),

- odkrycie wiosenne z usunięciem bądź przycięciem martwych zaschniętych pędów i starych kwiatostanów bylin, i odcięciem brzegów rabaty,

- wyrównanie i uzupełnienie ściółki, grubość ściółki według specyfikacji,

- nawożenia – min. 1 raz w sezonie wegetacyjnym. Rodzaj preparatu należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego. Zabieg należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- ściółkowanie zrębką lub liśćmi powierzchni rabat jako osłona roślin na zimę – powinno być wykonane do 1 listopada wg potrzeb,

- wywóz na bieżąco usuniętych resztek roślinnych, ściętych pędów i chwastów na wysypisko miejskie.

Cięcie roślin:

- cięcia korekcyjne mające na celu usuwanie obumarłych części roślin oraz prawidłowe ukształtowanie pokroju przewidzianego w projekcie. Należy zwrócić uwagę, aby cięcia nie zdeformowały kształtu nasadzeń (cięcia pielęgnacyjne (wg potrzeb);

- skrócenie ostrym sekatorem (wyłącznie) wybranych pędów krzyżujących się, uszkodzonych, chorych 
z zachowaniem pożądanego pokroju, charakterystycznego dla danego gatunku. Powierzchnia cięcia powinna być gładka, o nieposzarpanych krawędziach.

- wycięcie u podstawy pędów martwych, zbędnych i uszkodzonych,

- zebranie i wywóz odciętych pędów na wysypisko miejskie.

Wymiana roślin

- w okresie wegetacji, Wykonawca dokona wymiany roślin (krzewów i bylin) obumarłych, suchych na swój koszt. Wymiana nastąpi maksymalnie dwukrotnie w czasie trwania umowy, gdy w miejscu posadzonych roślin będzie ubytek powyżej 20% roślin, w tym 20% sztuk danego gatunku lub łącznej sumy roślin, (z zachowaniem parametrów jak w specyfikacji),

Pielęgnacja drzew

Prace techniczne związane z poprawą warunków siedliskowych w okresie wiosennym

-  Poprawa mis siedliskowych min . 1 raz w miesiącu:

•  odchwaszczenie, poprawienie wałków i wymiarów misy.

•  Napowietrzanie – polega na zruszeniu i napowietrzeniu wierzchniej warstwy gleby przy pomocy grabi lub haczki ogrodowej.

• Uzupełnienie materii organicznej - misa powinna być wypełniona w całości rocznie 
przekompostowaną zrębką drzew liściastych, przy jednoczesnym niezasypaniu odziomka drzewa ściółką. Parametry mulczu i sposób wypełnienia misy mulczem zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

• Wprowadzenie mikroorganizmów glebowych (inokulacja) w celu aktywacji i intensyfikacji procesów glebowych – zabieg przeprowadzany jednorazowo. Inokulację należy przeprowadzić przy użyciu preparatu mikorobiologicznego zawierającego bakterie z rodzaju Bacillus, oraz grzyby mikoryzowe z rodzaju Glomus. Preparat mikrobiologiczny przed zastosowaniem powinien zostać aktywowany za pomocą odpowiedniej pożywki dla mikroorganizmów. Przed zastosowaniem preparat musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego. Zalecane dawkowanie: 1 litr preparatu należy aktywować 1 litrem pożywki na 1000 litrów wody. Tak przygotowaną porcją (1000 l) należy podlać 20 drzew, tj. 50 litrów roztworu na jedno drzewo.

Prace wykonywane w okresie wegetacyjnym (od 1 kwietnia do 31 października)

- Podlewanie: jednorazowo należy podlewać drzewa wodą w ilości ok. 50 dm3 na 1 szt.

Podlewanie należy wykonać min 20 razy w ciągu trwania pielęgnacji od maja do września.

- Podczas prac związanych z podlewaniem każdorazowo należy uporządkować teren w misie jak i w jej otoczeniu (np. usunięcie śmieci, odchwaszczenie) oraz sprawdzić stabilność opalikowania i dokonać ewentualnych konserwacji wiązań.

- W trakcie podlewania należy uwzględnić konieczność sześciokrotnego zastosowania kwasów humusowych w ilości 1l preparatu na 1000 litrów wody. Tak przygotowaną porcją (1000 l) należy podlać 20 drzew, tj. 50 litrów roztworu na jedno drzewo. Przed zastosowaniem preparat musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

Zabezpieczenie zimowe drzew

Zabezpieczenie zimowe drzew stanowi składową część pielęgnacji drzew w pasie drogowym. Zamawiający w przedstawionej dokumentacji projektowej wyszczególni, które drzewa należy objąć pracami.

- Zabezpieczenie zimowe polega na wykonaniu i obsłudze eksploatacyjnej wygrodzeń ochronnych zabezpieczających posadzone drzewa przed zasoleniem w okresie zimowym na skutek środków chemicznych używanych do odśnieżania dróg. Do wykonania wygrodzeń ochronnych należy zastosować osłony z maty nieprzepuszczalnej. Zabezpieczenie musi obejmować część pionową – wysokość maty min. 60 cm oraz część zabezpieczającą podłożę — długość fartucha foliowego minimum 20 cm.

- Obsługa eksploatacyjna wygrodzeń ochronnych obejmuje:

•  wykonanie i montaż wygrodzeń ochronnych we wskazanych miejscach w pasie drogowym,

• utrzymanie osłon w okresie zimowym: prostowanie przewróconych, uzupełnianie brakujących i zniszczonych mocowań, wymiana zniszczonych i brakujących mat – przez 1 okres zimowy, tj.: jeden okres zimowy (1.11-31.03) od nasadzenia drzew,

• demontaż wygrodzeń ochronnych po zakończeniu okresu zimowego, jednokrotnie tj. w terminach 7 dni licząc od 31.03.

• Zamawiający dopuszcza zmiany ww. terminów w zależności od panujących warunków pogodowych.

# ZAŁĄCZNIKI

- Lokalizacje

- SODIZ

- Etykieta drzew

- Drzewa schemat nasadzenia min zakres

- Standard wykonania dokumentacji powykonawczej

- Wzór raportu pielęgnacji

- Wzory tabel

- Wzory protokołów