Załącznik nr 11 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w zamówieniu pn.:

Pełna konserwacja zespołu zabytkowych      ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu

# INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE

- Dzięki realizacji Projektu powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Powstanie rozbudowane, nowoczesne Muzeum Poznania obejmujące Ratusz prezentujący dzieje miasta i historię budynku, Muzeum Mieszkańców w kamienicach nr 42 i 43 przy Starym Rynku, zaplecze dla Muzeum w kamienicy przy ul. Klasztornej 22/23.

- Zakres rzeczowy Projektu obejmuje następujące zadania:

- remont i przebudowę kamienic nr 42 i 43 przy Starym Rynku i kamienicy przy ul. Klasztornej 22/23,

- remont pomieszczeń Ratusza – parteru, I i II piętra, poddasza oraz przebudowę w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- odnowienie elewacji Ratusza,

- nadzór,

- działania informacyjno – promocyjne,

- zakup sprzętu lub wyposażenia,

- konserwację zabytków ruchomych, księgozbiorów lub muzealiów,

- digitalizację archiwalnych zdjęć,

- szkolenia,

- edukację ekologiczną.

- Okres realizacji Projektu: 08.09.2022 r. - 30.06.2029 r.

- Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 88 102 424,87 zł.

- Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

- CELE ZADANIA I OCZEKIWANE REZULTATY

- Cele.

- Głównym celem jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu pełnej konserwacji zespołu zabytkowych witraży ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

- Szczegółowy opis obiektów, Załącznik nr 12 do SWZ, zawiera:

- 22 pozycje z numerami inwentarzowymi,

- fotografie obiektów,

- opis inwentaryzacyjny i historyczny każdego obiektu,

- krótki opis stanu zachowania obiektów,

- Wstępny Program Prac Konserwatorskich dla każdego obiektu.

- Prace konserwatorskie mają być przeprowadzone w siedzibie Wykonawcy – pracowni konserwatorskiej.

- Transport obiektów z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy – po stronie Wykonawcy. Przekazanie obiektów nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przygotowanego przez Zamawiającego.

- Przygotowanie obiektów do transportu – po stronie Zamawiającego.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest ubezpieczenie obiektów w czasie transportu obiektów – z siedziby Zamawiającego do pracowni Wykonawcy i po konserwacji – ich zwrot do siedziby Zamawiającego.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Polisy cargo na sumę ubezpieczenia odpowiadającą wartości transportowanych obiektów, tj. na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100). Polisa cargo musi uwzględniać zakres pełny, w tym kradzież ładunku w trakcie transportu z rozszerzeniem o szkody powstałe w czasie operacji załadunku i wyładunku.

- Wartość obiektów będących przedmiotem zamówienia wynosi 44 000,00 zł (cały zespół).

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania pełnej dokumentacji konserwatorskiej, która składa się z:

- części opisowej (dane o obiekcie, czas powstania, badania archiwalne, analiza styli, techniki wykonania i historia obiektu)

- analiza stanu zachowania (opis techniczny, ocena zniszczeń),

- dokumentacji fotograficznej (zdjęcia przed, w trakcie i po konserwacji),

- program prac konserwatorskich (zalecenia, metodyka działania, proponowane materiały i technologie, zakres i sposób przeprowadzenia prac),

- sprawozdanie z przeprowadzonych prac (opis przeprowadzonych zabiegów, zastosowanych metod i użytych materiałów) oraz z wykonanych badań technologicznych,

- wnioski i zalecenia konserwatorskie (wskazówki do dalszego przechowywania lub użytkowania obiektów).

- Dokumentację konserwatorską należy przygotować w formie elektronicznej oraz w 2-ch egzemplarzach w formie papierowej.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi w 2-ch etapach. Podstawą odbioru danego etapu będzie harmonogram rzeczowo – finansowy (zwany dalej harmonogramem), przygotowany zgodnie z zasadami:

- w harmonogramie należy podać zakres rzeczowy danego etapu z uwzględnieniem podziału procentowego:   I etap – do 50%  (+-5%) całości prac do wykonania, II etap – wynikowo do 100% całości prac do wykonania,

- harmonogram jest podstawą odbioru częściowego i końcowego usługi,

- w harmonogramie należy przyjąć wartości brutto,

- złożony przez Wykonawcę harmonogram będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego,

- w przypadku złożenia harmonogramu niespełniającego ww. wymogów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia bądź poprawy,

- na etapie wykonywania Umowy dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pod warunkami zachowania zasad określonych powyżej oraz zgodnie z warunkami określonymi w PPU, Załączniku nr 6 do SWZ.

- Wyniki, jakie ma osiągnąć Wykonawca.

Zespół zabytkowych witraży gabinetowych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu   stanowi unikalny zestaw tego typu XVI i XVII-wiecznych obiektów, zapewne pochodzenia szwajcarskiego, w zbiorach polskich muzeów. Stan zachowania poszczególnych muzealiów jest jednak bardzo zły. Niezbędne jest przeprowadzenie pełnej ich konserwacji wraz z rekonstrukcją brakujących fragmentów przeszkleń, przedstawień malarskich i opraw, zarówno ze względu na zabezpieczenie materii obiektów, jak i ich walory ekspozycyjne. Towarzyszące pracom rozpoznanie technologiczne obiektów pozwoli również na uzyskanie dodatkowych informacji o datowaniu i, być może,  pochodzeniu.  Po konserwacji możliwe będzie eksponowanie witraży gabinetowych zgodnie z projektem nowej aranżacji wystawy stałej  w Muzeum Mieszkańców, części Muzeum Poznania.