# Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr [..]

zawarta w ……………………….. r. w Miechowie pomiędzy:

Gminą Miechów z siedzibą w 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza 25, zwaną 
w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez: Dariusza Marczewskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Miechów, przy kontrasygnacie skarbnika Gminy – Izabeli Micyk

a

…., zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”

Mając na uwadze fakt, że:

- Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: „PZP”, znak postępowania: ZP.271.7.26 w ramach postępowania pn. „Projekt przebudowy i rozbudowy urządzeń oraz instalacji do produkcji biogazu z osadu ściekowego o mocy 120 kW z możliwością rozbudowy do 240 kW – zamówienie powtórzone”

- osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy,

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

  - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy urządzeń i instalacji do produkcji biogazu z osadu ściekowego o mocy 120 kW, z możliwością rozbudowy do 240 kW na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków w Komorowie nr 51, Gmina Miechów oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwoleń i implementacji w ramach zadania dofinansowanego w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), realizowanego w ramach Klastera Energii Powiatu Miechowskiego (dalej: „Dokumentacja Projektowa” lub „Przedmiot Umowy”). Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy znajduje się w załączniku nr 1 do Umowy – opis przedmiotu zamówienia.

  - Zakres i sposób wykonania Przedmiotu Umowy określa niniejsza Umowa, SWZ wraz załącznikami i oferta Wykonawcy.

  - Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do reprezentowania przed organami administracji publicznej w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, według wzorów przedłożonych przez Wykonawcę.

§ 2 Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości: […………] netto (słownie: ……………….) wraz z podatkiem […] VAT,

co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości […………..] zł (słownie: ………..).

- Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, po odbiorze Dokumentacji Projektowej.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury (lub od dnia nadania fakturze numeru KSeF), przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy Dokumentacji Projektowej, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszej Umowie.

- Fakturę należy wystawić na:

b) Odbiorca faktury:

Urząd Gminy i Miasta Miechów
ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

Nabywca:

Gmina Miechów

ul. Henryka Sienkiewicza 25

32-200 Miechów

NIP: 659-000-36-97

- Po wejściu w życie obowiązku wystawiania i odbierania przez Zamawiającego i Wykonawcę faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu przy wykorzystaniu tego systemu, natomiast ewentualne załączniki do faktury zostaną wysyłane przez Wykonawcę na adres e-mail Zamawiającego wskazany w § 4 Umowy w dniu wystawienia faktury ustrukturyzowanej.

- Kwota, o której mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego
z tytułu wykonania niniejszej Umowy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

- Wykonawca nie może przelać na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności przyszłych, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3 Termin wykonania Umowy

    - Termin wykonania Przedmiotu Umowy – do dnia…………………….

(zgodnie z deklaracją z formularza ofertowego).

    - Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Dokumentacji Projektowej oraz pozostałych materiałów wytworzonych w ramach realizacji Umowy jednorazowo, wraz z odbiorem końcowym.

    - W przypadku zagrożenia dotrzymania terminów realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności mogących mieć wpływ na termin realizacji, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia o nich wiedzy. Zawiadomienie powinno zawierać opis okoliczności, ich przewidywany wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy oraz propozycję działań naprawczych. Niedochowanie powyższego obowiązku skutkuje utratą prawa powoływania się na te okoliczności w celu zmiany terminu realizacji Umowy.

§ 4 Przedstawiciele Stron

- W zakresie realizacji niniejszej umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wyznacza: ………………., adres email: ………….., numer telefonu: …………….

- W zakresie realizacji niniejszej umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza: ………………., adres email: ………….., numer telefonu: …………….

- Zmiana danych osób wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej wymaga zgłoszenia na piśmie.

- Głównym Projektantem z ramienia Wykonawcy będzie:

………………., adres email: ………….., numer telefonu: …………….

(osoba wskazana w Formularzu ofertowym na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia).

Dodatkowymi osobami wyznaczonymi do realizacji Umowy będą: ……………………………

§ 5 Obowiązki Wykonawcy

  - Do obowiązków Wykonawcy, należy w szczególności:

- przygotowanie – w formie przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa – i uzyskanie pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji publicznej w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy;

- uzyskanie koniecznych pozwoleń i decyzji wynikających z przepisów prawa i dotyczących prowadzenia prac, w tym robót budowlanych, zgodnie z Dokumentacją projektową,

- przygotowanie i złożenie wniosku o zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej i wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, w tym przygotowanie lub uzyskanie wymaganych załączników formalnych wymienionych we wzorze wniosku oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane oraz procedurami obowiązującymi w ramach uwarunkowań lokalizacji inwestycji,

- współdziałanie z organem administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzającym Dokumentację Projektową i udzielającym pozwolenia na budowę przez zachowanie wyznaczonych terminów, składanie wyjaśnień dotyczących wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę a także uzupełnienie ewentualnych braków we wniosku w tym dot. załączników formalnych, wymienionych we wzorze wniosku,

- konsultowanie z Zamawiającym rozwiązań projektowych w istotny sposób wpływających na realizację Przedmiotu Umowy a także koszt przedsięwzięcia oraz wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego odnośnie do sporządzanych projektów w terminach uzgodnionych między Stronami.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji związanych
z Umową, w szczególności informacji dotyczących postępów prac, opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonania Umowy.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przygotowanie wszelkich pism, wniosków i opracowań niezbędnych do uzyskania wszelkich decyzji i rozstrzygnięć administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia użytkowania wszelkich budynków lub instalacji powstałych na podstawie Dokumentacji Projektowej, w szczególności pozwolenia na użytkowanie, a wynikających z postanowień Umowy. W ramach swoich obowiązków Wykonawca przygotuje wszelkie dodatkowe opracowania, analizy, aktualizacje, uzgodnienia i pozwolenia zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa i normami mającymi zastosowanie do Dokumentacji Projektowej.

  - W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy dojdzie do zmian przepisów powszechnie obowiązujących lub norm mających zastosowanie do Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania Dokumentacji Projektowej do nowych przepisów i norm, z zastrzeżeniem § 13 Umowy.

§ 6 Przekazanie i odbiór Dokumentacji Projektowej

      - Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana w terminach wynikających z Umowy.

      - Miejscem przekazania i odbioru Dokumentacji Projektowej jest siedziba Zamawiającego.

      - Dokumentacja Projektowa będzie przekazana Zamawiającemu na podstawie stosownego protokołu przekazania, potwierdzonego przez Zamawiającego/osobę upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. Protokół zawierać będzie wykaz wykonanych czynności lub opracowań przekazywanych Zamawiającemu oraz oświadczenie Wykonawcy, że Dokumentacja Projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, została wykonana zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami.

      - Zamawiający, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania Dokumentacji Projektowej, jest uprawniony do zgłoszenia uwag, wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, uzupełnień, zmian lub poprawek, niezależnie od tego, czy wynikają one z wadliwości Dokumentacji Projektowej, czy też z potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag do przedłożenia pisemnych wyjaśnień albo wprowadzenia żądanych zmian, uzupełnień lub poprawek, wraz z informacją o ich wpływie na rozwiązania projektowe oraz Harmonogram. Wprowadzenie zmian wymaganych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za terminową realizację Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego lub wprowadzeniu zmian, Wykonawca ponownie przedstawi daną część Dokumentacji Projektowej do ostatecznego odbioru. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedłożona do ostatecznego odbioru Dokumentacja Projektowa jest wadliwa, niekompletna, zawiera braki w zakresie opracowań wymaganych Umową, zawiera istotne lub nieistotne wady albo nie uwzględnia w pełni zgłoszonych uwag, może odmówić jej odbioru oraz wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych, na usunięcie wad lub uzupełnienie braków. Za datę przedłożenia Dokumentacji Projektowej do odbioru uznaje się datę jej ponownego przekazania po usunięciu wszystkich wad i braków wskazanych przez Zamawiającego. Brak zgłoszenia uwag w terminie, o którym mowa powyżej, nie oznacza milczącej akceptacji Dokumentacji Projektowej ani jej odbioru.

      - Odbiór Dokumentacji Projektowej – w całości lub w części – następuje wyłącznie z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń albo z zastrzeżeniami wskazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych istotnych wad lub braków.

      - Wykonawca może odmówić wprowadzenia zmian żądanych przez Zamawiającego wyłącznie w przypadku wykazania ich oczywistej sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Ciężar wykazania powyższej okoliczności spoczywa na Wykonawcy.

      - Podstawą do wystawienia faktury jest wyłącznie podpisany przez obie Strony protokół zdawczo-odbiorczy Dokumentacji Projektowej.

      - Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

      - Podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku późniejszego ujawnienia się wad Przedmiotu Umowy.

§ 7 Rękojmia

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Przedmiot Umowy ma wady fizyczne lub prawne.

- Okres rękojmi wynosi 3 lata i rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Przez wadę Przedmiotu Umowy należy rozumieć w szczególności:

- zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej lub architektonicznej, sprzeczność rozwiązań przyjętych w Dokumentacji Projektowej z istniejącymi paramentami inwestycji,

- błędy w obliczeniach,

- braki w opracowaniach przygotowanych na podstawie Umowy przez Wykonawcę,

- nieprawidłowości w Przedmiocie Umowy będących rezultatem naruszenia lub nieuwzględnienia przez Wykonawcę przepisów prawa lokalnego oraz powszechnie obowiązującego w dniu przekazania Dokumentacji Projektowej lub jej określonej części.

- Przez istotną wadę Przedmiotu Umowy Strony rozumieją wadę, która uniemożliwia lub w istotnym stopniu utrudnia wykorzystanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności realizację inwestycji, której Przedmiot Umowy dotyczy, albo której usunięcie jest niemożliwe bądź wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub istotnej zmiany przyjętych rozwiązań projektowych.

- W przypadku stwierdzenia, że Przedmiot Umowy lub jego część zawiera wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- żądanie usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni roboczych, przy czym wyznaczenie terminu nie wymaga zgody Wykonawcy;

- w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Zamawiający może, według własnego wyboru:

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zakresu stwierdzonych wad, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi za wady lub

  - usunąć wady samodzielnie albo zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania uprzedniego upoważnienia sądu,

  - w przypadku wad istotnych – odstąpić od Umowy w całości lub w części, według swojego wyboru.

- Wady uważa się za usunięte w dniu podpisania przez Strony protokołu potwierdzającego ich usunięcie.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z wykonania zastępczego nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego koszty usunięcia wad, jak również nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Umowy.

§ 8 Prawa autorskie

- Poszczególne dokumenty tworzone przez Wykonawcę w toku realizacji Umowy, w tym wszelkie opisy, rysunki, opracowania i projekty, jak i sama Dokumentacja Projektowa, mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z czym podlegać będą ochronie prawnej (dalej: „Utwory”). Wykonawca zapewnia, że będą mu przysługiwać prawa do Utworów, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe i będzie uprawniony do rozporządzania nimi. Wykonawca w zakresie, o którym w ust. 2 poniżej oraz na zasadach określonych poniżej z chwilą zapłaty wynagrodzenia za Przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów w pełnym zakresie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym prawo do korzystania, rozporządzania, dokonywania zmian, adaptacji, opracowań zależnych oraz udzielania sublicencji.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

- wykorzystania Przedmiotu Umowy na potrzeby realizacji inwestycji (robót budowlanych);

- użytkowania Utworu na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego objętych Przedmiotem Umowy;

- utrwalania Utworu na wszelkich rodzajach nośników,

- zwielokrotniania Utworu, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego, wytwarzanie egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- wprowadzania Utworu do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

- wyświetlania i publicznej prezentacji Utworu;

- wymiany nośników, na których Utwór utrwalono;

- wykorzystania w utworach multimedialnych;

- sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;

- udostępnianie Utworu wykonawcom w procesie realizacji robót dokonywanych na jej podstawie, wykorzystanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót, w tym włączenie dokumentacji do opisu istotnych warunków zamówienia i udostępnienie wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem;

- publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym;

- w zakresie użytku informacyjnego, promocyjnego i reklamowego – umieszczanie we wszelkich materiałach, przekazach medialnych, zaproszeniach i wszelkich innych materiałach związanych z promocją, reklamą lub informowaniem o działalności lub przedsięwzięciach.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów w zakresie pól eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej oraz udziela Zamawiającemu wyłącznej i nieograniczonej w czasie zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych, w szczególności w zakresie dokonywania zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań oraz adaptacji Utworów, w zakresie niezbędnym do realizacji oraz dalszej eksploatacji inwestycji.

- Wykonawca oświadcza, że do stworzonych w ramach wykonywania przedmiotu Umowy Utworów będzie - w chwili ich przekazania Zamawiającemu - wyłącznym uprawnionym z tytułu praw autorskich majątkowych i że prawa autorskie do tych Utworów nie będą obciążone prawami osób trzecich, za co ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego.

- Jeżeli wskutek prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu władzy publicznej Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Utworów, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i ryzyko zmodyfikuje Utwory tak, aby nie naruszały praw osób trzecich.

- W przypadku wystąpienia pól eksploatacji nieznanych Stronom Umowy w dniu jej podpisania, zasady z ich korzystania i wynagrodzenie zostanie ustalone w drodze odrębnej umowy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy w całości lub w części podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z nimi umów zapewniających skuteczne i nieograniczone przeniesienie na Wykonawcę majątkowych praw autorskich do Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy, w zakresie umożliwiającym ich dalsze przeniesienie na Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Umowy z podwykonawcami muszą obejmować również prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do dokonywania zmian, adaptacji, modyfikacji i opracowań Utworów oraz korzystania z nich i rozporządzania nimi bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do uzyskania od podwykonawców zobowiązania do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Zamawiającego oraz jego następców prawnych, w szczególności w zakresie prawa do integralności Utworu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za skuteczne nabycie praw, o których mowa powyżej, oraz za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich lub pokrewnych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

§ 9 Podwykonawcy

      - Wykonawca zamierza / nie zamierza

(zostanie wskazane zgodnie z oświadczeniem wykonawcy)

powierzyć Podwykonawcom realizację części przedmiotu umowy,

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

      - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

      - Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usług lub dotrzymania terminów realizacji tych prac.

§ 10 Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach i siła wyższa

- Jeżeli w trakcie wykonywania usługi Wykonawca natrafi na przeszkody uniemożliwiające realizację Przedmiotu Umowy nie przewidziane w SWZ oraz niniejszej Umowie, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin wykonania umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku niemożności wykonania zobowiązań wynikających
z postanowień Umowy z powodu siły wyższej, wykonanie zobowiązań przez którąkolwiek ze stron zawieszone będzie w zakresie oraz w czasie działania siły wyższej.

- Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Wykonawcy jak i w stosunku do Zamawiającego oraz od nich niezależne, któremu nie mogli się oni przeciwstawić działając z należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą, z zachowaniem powyższego, uznaje się trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, epidemie, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, wojnę, zamieszki, działania wojskowe, ograniczenia eksportowe i importowe, awarie na usunięcie których nie ma wpływu którakolwiek ze stron oraz inne zdarzenia takie jak skażenie radioaktywne, ujawnienie nieprzewidzianych warunków uwarunkowań prawnych, technicznych, przyrodniczych, geologicznych, archeologicznych lub terenowych (takich jak niewybuchy, niewypały, nienamierzone obiekty podziemne, urządzenia i sieci infrastrukturalne, wykopaliska, itp.).

- Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. W takim przypadku strony, pisemnie pod rygorem nieważności, uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana z uwzględnieniem rozliczenia stanu zaawansowania wykonanych prac objętych Przedmiotem Umowy.

- Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.

§ 11 Odstąpienie od umowy

  - Oprócz przypadków określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, Zamawiający może odstąpić od Umowy:

  - gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac objętych Przedmiotem Umowy przez okres dłuższy niż 15 dni, pomimo wezwania do realizacji Umowy przekazanego przez Zamawiającego,

  - w przypadku zwłoki w przekazaniu Przedmiotu Umowy lub jego części, przekraczającą 15 dni powyżej terminu określonego Umową, gdy zwłoka powstała z winy Wykonawcy oraz po wyczerpaniu możliwości zawarcia porozumienia lub ugody;

  - jeżeli Wykonawca nie wykonuje obowiązków określonych w postanowieniach Umowy, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającego na wykonanie postanowień Umowy oraz po wyczerpaniu możliwości zawarcia porozumienia lub ugody,

  - w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 15 dni, bez zgody Zamawiającego.

- Ponadto, Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli:

  - Główny Projektant utracił uprawnienia niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy,

  - zostanie podjęta likwidacja działalności zawodowej Wykonawcy lub rozwiązanie działalności zawodowej Wykonawcy bez przeprowadzenia likwidacji, bądź nastąpi zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę albo śmierć Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- Oprócz przypadków określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku:

- uchylania się przez Zamawiającego od odbioru lub nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego, o więcej niż 30 dni powyżej wyznaczonego terminu oraz po wyczerpaniu możliwości zawarcia porozumienia lub ugody,

- zwłoki w uregulowaniu przez Zamawiającego wynagrodzenia za przekazane części Przedmiot Umowy, przekraczającej 60 dni powyżej wyznaczonego terminu zapłaty oraz po wyczerpaniu możliwości zawarcia porozumienia lub ugody.

§12 Kary umowne

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:

- za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w Umowie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do ww. terminu;

- za zwłokę w usunięciu wady Przedmiotu Umowy lub jego części - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu jej usunięcia określonego w Umowie;

- za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,

- za brak realizacji przedmiotu Umowy przez osobę wyznaczoną do realizacji, zgodnie z ofertą Wykonawcy (z wyjątkiem sytuacji prawidłowej i dokonanej za zgodą Zamawiającego zamiany osób)  - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień braku realizacji przez tę osobę.

- Łączna wysokość wszystkich kar związanych z realizacją niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20% wartości łącznego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości netto wynagrodzenia umownego za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy pozostałego do zapłaty na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 13 Zmiany umowy

- Strony niezależnie od przesłanek wynikających z art. 455 Ustawy jak i pozostałych postanowień Umowy, przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie jej realizacji, w zakresie wskazanym poniżej:

- Strony Umowy dopuszczają zmiany postanowień Umowy w zakresie:

  - zmiany zakresu Umowy, w przypadku:

    - pojawienia się koniecznych do wykonania, a niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy prac, nieobjętych zakresem i Przedmiotem Umowy lub załącznikami do Umowy,

    - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy wymagających dodatkowych czynności administracyjnych lub zmian w którejkolwiek z części już odebranego Przedmiotu Umowy;

- żądania przez właściwe organy wykonania zmian w którejkolwiek z części Dokumentacji Projektowej, a zmiany te nie są wynikiem zaniedbań lub błędu Wykonawcy,

- zmiany dokumentów lub przepisów planistycznych o charakterze lokalnym, w tym wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru objętego inwestycją;

- wystąpienia siły wyższej w wyniku czego nastąpiła konieczność dostosowania Przedmiotu Umowy do zmian nią spowodowanych;

- w zakresie jakim zmiany te są niezbędne dla uzyskania pełnowartościowego Przedmiotu Umowy.

  - zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy, w ramach realizacji zmian Umowy o których mowa w ust. 2 pkt. 1), a także w przypadku:

- uchybienia terminowi załatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnień, stanowisk, pozwoleń itp.) przez organy administracji publicznej, w szczególności ponad terminy określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego w tym zakresie, przez co Strony rozumieją, że wniosek w danej sprawie powinien zostać rozpatrzony, a sprawa zakończona merytorycznym rozstrzygnięciem w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku, z wyłączeniem decyzji o pozwoleniu na budowę, której termin wydania wynosi 65 dni - o okres, w którym uchybienie organu administracji publicznej wystąpiło,

- wniesienia od uzyskanych aktów administracyjnych dotyczących któregokolwiek z etapów realizacji dokumentacji projektowej odwołań, zażaleń, skarg itp., przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy złożenie środka odwoławczego nastąpi z winy Wykonawcy – o okres trwania postępowania drugoinstancyjnego;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy – o okres niezbędny na dostosowanie przedmiotu Umowy do nowych przepisów.

  - zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadkach konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, o których mowa w ust. 2 pkt 1). Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458) lub zasady wycen rekomendowane przez Izbę Architektów RP.

- Zakres zmian oraz harmonogram prac, zasady ich realizacji i wynagrodzenia Strony uzgodnią w formie aneksu do Umowy.

- Dodatkowo, Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na poniższych zasadach:

  - poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi ≥ 15% pr/pr (półrocze do półrocza);

  - początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to wrzesień 2026 r. w oparciu o dane z grudnia 2026 r.;

  - sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: w przypadku przekroczenia i na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. publikowanego przez GUS https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/), za czynności nierozpoczęte w dniu składania wniosku o zmianę należnego wynagrodzenia;

  - sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia: zmiany będą obowiązywały tylko i wyłącznie dla czynności nierozpoczętych w dniu złożenia wniosku o zmianę należnego wynagrodzenia;

  - okresy, w których może następować zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: Zamawiający przewiduje możliwość złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia najwcześniej po opublikowaniu przez GUS za pierwsze półrocze 2026 r., a zmiany mogą następować nie częściej niż 1 raz na cały okres realizacji Umowy;

  - maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy;

  - przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy Wykonawcy z Podwykonawcą są usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

  - W każdym z przypadków, o których mowa w pkt. powyższych, Strona wnioskująca o dokonanie zmiany przedstawi stosowny wniosek obrazujący wpływ stosownych okoliczności na zakres i sposób wykonania przedmiotu Umowy (wraz z potwierdzającymi go dowodami), a Strony dokonają dodatkowego uzgodnienia w zakresie terminu wynikającego z § 3 oraz wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy.

  - Wykonawca w terminie 3 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 9, przedstawi informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych w ust. niniejszym zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących Umowę, zakres ich zaangażowania w realizację Umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić waloryzacji, w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany cen jednostkowych. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy.

§ 14 Ubezpieczenie OC

  - Przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na kwotę 1.000.000,00  zł, przy czym za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna przedłożenie Umowy kopii aktualnej polisy wraz z dowodem/dowodami opłaconej wymaganej składki/składek w ciągu 5 dni od zawarcia Umowy oraz jeżeli przedłożona polisa nie będzie obejmowała całego okresu obowiązywania Umowy – pisemne zobowiązanie Wykonawcy do odnawiania polisy i przedstawiania Zamawiającemu nowej polisy najpóźniej 5 dni przed datą wygaśnięcia poprzedniej polisy.

  - Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał polisy (w przypadku złożenia polisy ubezpieczeniowej w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia składek.

§ 15 Ochrona danych osobowych

      - Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jako administratora danych osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, w szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia,  w tym:

- osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację Umowy ze strony Wykonawcy,

- osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków,

- osób, uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy, na których doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy),

- osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał w ofercie jako podwykonawców (o ile dotyczy);

- przekazał wskazanym wyżej osobom klauzulę informacyjną stosowaną przez Zamawiającego.

      - W przypadku  gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy  Wykonawca będzie współpracował przy realizacji przedmiotu Umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie Umowy o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1-4, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,  stosownym przez Zamawiającego.

      - W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczność przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe lub powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta Umowa na powierzenie danych osobowych.

      - Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu.

§ 16 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jak również przepisy wykonawcze do powyższych ustaw.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U.  z 2025 r. poz. 514). Równocześnie Wykonawca oświadcza, że informacja ta jest aktualna i zgodna z prawdą oraz została przedstawiona z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron/ w formie elektronicznej.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

  - załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;

  - załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy (formularz ofertowy).

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY