Załącznik nr 7 do SWZ

WZÓR

UMOWA Nr ………………………………………

W dniu .. …… 2026 roku w miejscowości Mogilno

pomiędzy Gminą Mogilno, ul. Narutowicza 1, 88- 300 Mogilno,

REGON: 092350843;	NIP: 557-167-49-64

reprezentowaną przez:

Karola Nawrota – Burmistrza Mogilna,

przy kontrasygnacie

Emilii Gałęzewskiej – Skarbnika Gminy,

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………, ul. …………………………REGON……….………….… NIP…………….........

reprezentowanym przez: ……………………………………………………….............................……………………………….……….…….

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa następującej treści:

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze. zm.) – dalej p.z.p. – na usługę w ramach zadania, pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki i budowy nowego budynku Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie wraz ze schronem”,

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

      - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki i budowy nowego budynku Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie wraz ze schronem”, zwanego dalej „Przedmiotem Umowy”.

      - Przedmiot Umowy obejmuje:

- opracowanie koncepcji architektonicznej oraz kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki istniejącego budynku tzw. „Harcówki” i budowy nowego budynku Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowalnych (dz. nr 332, obręb Mogilno, gmina Mogilno),

- uzyskanie map oraz innych niezbędnych opracowań geodezyjnych,

- uzyskanie, w razie potrzeby, warunków technicznych przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, do sieci kanalizacji deszczowej,

- uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- uzyskanie opinii sanitarnych i ppoż. (jeżeli zakres przedsięwzięcia i przepisy prawa w tym zakresie tego wymagają),

- uzyskanie innych niezbędnych zgód, zezwoleń, opinii, decyzji itp. niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację robót budowalnych,

- uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów (jeżeli będzie taka potrzeba),

- wykonanie przedmiarów robót oraz sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż, zgodnie z wymogami ustalonymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458).

- przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przeprowadzenie niezbędnych badań geotechnicznych i sporządzenie stosownej dokumentacji, w tym opracowań, ekspertyz niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie to wymagane),

- sprawowanie kompleksowego nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami nad realizacją robót budowlanych w całym okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.

      - Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki jego realizacji ustala niniejsza umowa, oferta Wykonawcy i SWZ, stanowiące jako załączniki integralną część umowy.

      - Przez dni robocze użyte w Umowie rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz dni uznane za wolne od pracy w Polsce określone ustawą, która weszła w życie w trakcie obowiązywania Umowy. Natomiast jeśli w Umowie terminy są podane w dniach, są to dni kalendarzowe.

§ 2

Obowiązki Stron

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- współdziałania z Wykonawcą niezbędnego w celu realizacji Przedmiotu Umowy;

- udzielania Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego w celu należytej realizacji Przedmiotu Umowy;

- odbioru od Wykonawcy prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy, weryfikacji dokumentacji przekazanej do odbioru;

- terminowej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy po protokolarnym bezusterkowym odbiorze wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów Wykonawcy i danych związanych z wykonaniem prac projektowych, będących w posiadaniu Zamawiającego, a mogących mieć wpływ na zakres i jakość prac projektowych objętych Przedmiotem Umowy, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do sprawowania bieżącej kontroli nad realizacją Przedmiotu Umowy. W szczególności Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących go w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności zaangażowania specjalistów, ekspertów, kierowników, inspektorów, koordynatorów czy inwestora zastępczego. W przypadku wyznaczenia takich przedstawicieli, Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do wskazań i poleceń takich osób, stosownie do zakresu posiadanego przez nie umocowania udzielonego przez Zamawiającego lub wynikającego z przepisów prawa w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Uprawienia i obwiązki Zamawiającego, o których mowa w Umowie, nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zrealizowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, uzgodnieniami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności, na warunkach określonych w niniejszej umowie, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z celowym przeznaczeniem inwestycji w sposób zapewniający bezpieczne, bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie inwestycji;

- wykonanie prac w sposób należyty, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, zwanego dalej „OPZ”,

- projektowanie w sposób zapewniający optymalną ekonomiczność budowy i jej eksploatacji;

- konsultowanie z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty realizacji robot budowlanych oraz późniejszą eksploatację i funkcjonalność obiektów budowlanych, w szczególności przedkładania na żądanie Zamawiającego wersji roboczych elementów dokumentacji przed ich przekazaniem do odbioru;

- współdziałanie na każdym etapie realizacji Umowy z Zamawiającym i uwzględniania jego uwag i spostrzeżeń;

- opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom;

- wykonanie dokumentacji projektowej, która będzie wzajemnie spójna technicznie i kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu objętego projektem; dokumentacja projektowa zawierać będzie wymagane dokumenty, w szczególności decyzje, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis wszystkich części dokumentacji;

- uzyskanie warunków technicznych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, opinii i uzgodnień, jak również wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów i innych w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy; wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać klauzulę ostateczności;

- złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku i uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- współpraca z Zamawiającym i aktywne uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, uzupełnianie i poprawianie przekazanych materiałów na wezwanie/postanowienie organu administracyjnego, a w przypadku przekroczenia terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego wysłania ponaglenia do właściwego organu w celu rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie;

- przesłanie na adres siedziby Zamawiającego kopii uzyskanych warunków technicznych oraz wszystkich niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, opinii i uzgodnień, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania;

- przekazanie Zamawiającemu kompletu oryginałów wszystkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, zezwoleń, pozwoleń, opinii i uzgodnień wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich przekazanych pism;

- sprawdzanie opracowanej dokumentacji projektowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami (m.in. techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami) przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania oraz zapewnienie weryfikacji międzybranżowej i potwierdzenie tego faktu stosownym oświadczeniem;

- dysponowanie, w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, wykwalifikowanym personelem, w szczególności projektantami i projektantami sprawdzającymi we wszystkich branżach, którzy będą odpowiedzialni za wykonanie Przedmiotu Umowy – każda z osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia do projektowania;

- niewykorzystywanie otrzymanych od Zamawiającego materiałów w celu innym niż określony w Umowie oraz nieudostępnianie ich osobom trzecim;

- ponoszenie odpowiedzialności za:

  - przestrzeganie terminów ustawowych i umownych,

  - uzyskanie i kompletność opinii, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień i decyzji,

  - zgodność wersji elektronicznej dokumentacji projektowej z wersją papierową,

  - prace wykonane przez podwykonawców w związku z realizacją Przedmiotu Umowy;

- udziału w naradach koordynacyjnych w celu bieżącego omówienia postępów realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie jego realizacji, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; terminy narad koordynacyjnych będą ustalane przez Zamawiającego według potrzeb – każdorazowo Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub drogą mailową o terminie narady koordynacyjnej i konieczności pojawienia się projektantów konkretnych branż;

- sporządzenie protokołu z narady koordynacyjnej i przesłanie jego projektu Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia narady koordynacyjnej w celu zatwierdzenia jego treści – po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i podpisaniu protokołu z narady koordynacyjnej przez uczestników, ustalenia dokonane na naradzie uważa się za wiążące;

- przekazywanie Zamawiającemu do ostatniego dnia każdego miesiąca, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e.kurowska@mogilno.pl raportu z postępu prac projektowych;

- wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania, w przypadku niekompletności dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem Umowy;

- udzielanie, w tym w okresie rękojmi za wady i gwarancji, odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego pytania dotyczące robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą Przedmiot Umowy, w tym rozwiązań przewidzianych w przedmiotowej dokumentacji;

- wydawanie, w tym w okresie rękojmi za wady i gwarancji, na wezwanie Zamawiającego pisemnych opinii na temat parametrów materiałów lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot Umowy, w tym co do ewentualnych rozwiązań równoważnych (tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej);

- wykonywanie uszczegółowień, korekt i zmian w zakresie wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej;

- udzielanie wyjaśnień do dokumentacji projektowej wraz z uzupełnieniem ewentualnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej lub w załącznikach na etapie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- wykonywanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, w tym w okresie rękojmi za wady i gwarancji, w terminie 7 dni od przekazania przez Zamawiającego wezwania do jego aktualizacji, w ramach wynagrodzenia za Przedmiot Umowy.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację z natury dla celów projektowych, a także sporządzi wszelkie opracowania, badania i ekspertyzy, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania wymaganych decyzji postanowień (w tym również odstępstw), jak również niezbędnych opinii, zezwoleń i uzgodnień.

- Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy powinna określać m.in. parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych, zawierać rysunki i schematy umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań wykonawczych.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie środki, doświadczenie, uprawnienia oraz wykwalifikowany personel posiadający stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skoordynowanie dokumentacji pomiędzy branżami, jak i wykonalność i zapewnienie wymaganej funkcjonalności całości projektowanej inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest, na każdym etapie realizacji umowy do pełnej współpracy z Zamawiającym, w tym uzgadniania z Zamawiającym w trakcie projektowania rozwiązań projektowych, technicznych, doboru materiałów oraz uczestniczenia w spotkania zwoływanych przez Zamawiającego.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów (w tym powstałych w wyniku zaniechań) w przedmiocie umowy, również mogących powstać na etapie realizacji robót budowalnych, będą obciążać Wykonawcę.

- Przekazana dokumentacja projektowa będzie wzajemnie skoordynowana i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i inne dokumenty w zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenie projektantów i sprawdzających wszystkich specjalności.

- Po stronie Wykonawcy leży właściwe rozpoznanie wszystkich uwarunkowań związanych z projektowanym obiektem i terenem objętym opracowaniem, oraz z jego otoczeniem, położeniem, uzbrojeniem, ukształtowaniem i wszelkimi innymi uwarunkowaniami mogącymi mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.  Niezapoznanie się z terenem objętym opracowaniem, którego dotyczy przedmiot umowy i jego otoczeniem wraz z wszystkimi uwarunkowaniami, które go dotyczą, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy w dokumentacji wynikające z nieznajomości stanu faktycznego.

§ 3

Termin realizacji Umowy

- Termin wykonania Przedmiotu Umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Nadzór autorski nad realizacją robót budowalnych Wykonawca zobowiązuje się pełnić w całym okresie realizacji robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą Przedmiot Umowy.

- Wykonanie i odebranie Przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego, po zrealizowaniu wszelkich wymagań i procedur właściwych dla danego zadania, określonych w Umowie i zgodnie z warunkami określonymi w Umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia.

§ 4

Harmonogram rzeczowo-terminowy

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt „Harmonogramu rzeczowo-terminowego", dalej jako „Projekt harmonogramu”, sporządzony zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz uwzględniający zakres rzeczowy wynikający z OPZ, a także poszczególne terminy realizacji Przedmiotu Umowy, w kolejności, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić prace projektowe, włączając w to przewidywane okresy na uzyskanie odpowiednich decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, opinii, itp.

- Zamawiający nie dokona zatwierdzenia Projektu harmonogramu, w szczególności w przypadku wystąpienia następujących braków lub błędów w przedłożonym Projekcie harmonogramu:

1) projekt harmonogramu nie ujmuje całego zakresu objętego Przedmiotem Umowy;

2) w Projekcie harmonogramu nie dotrzymano terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub Projekt harmonogramu nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania Przedmiotu Umowy;

3) w projekcie harmonogramu występują błędy rachunkowe;

4) projekt harmonogramu nie został podpisany bądź podpisany został przez osoby nieupoważnione przez Wykonawcę do jego reprezentowania;

5) terminy wykonania prac zaplanowane w Projekcie harmonogramu nie dają gwarancji wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z OPZ oraz z zasadami wiedzy technicznej;

6) projekt harmonogramu jest niezgodny z niniejszą umową.

- Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu Projektu harmonogramu, zobowiązany jest uzyskać jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Brak zatwierdzenia Projektu harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania przez Wykonawcę terminów zastrzeżonych w umowie i OPZ dla wykonania Przedmiotu Umowy, w tym poszczególnych jego elementów czy innych obowiązków Wykonawcy. Zatwierdzony przez Zamawiającego Projekt harmonogramu stanowi „Harmonogram rzeczowo-terminowy" (dalej jako „Harmonogram”). Harmonogram winien zostać złożony Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej, w terminie 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia Planu harmonogramu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie Harmonogramu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy.

- Harmonogram jest podstawą do bieżącej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy i powinien uwzględniać wykonanie wszystkich prac. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uaktualniania Harmonogramu.

- Złożenie aktualizacji Harmonogramu i jego przyjęcie przez Zamawiającego nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych lub nałożenia na Wykonawcę innych sankcji przewidzianych umową, jeśli opóźnienia w realizacji umowy nie zostaną usprawiedliwione jako nie leżące po stronie Wykonawcy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania żądania, planu naprawczego, który zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu prac celem dotrzymania terminów realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 5

Odbiór Przedmiotu Umowy

- Dokumentacja projektowa opracowana w ramach Przedmiotu Umowy będzie wykonana w ilości egzemplarzy określonych w OPZ. Wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę celem przedłożenia ich we właściwych organach, muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego jako gotowe do złożenia tych dokumentów do stosownego organu, przed ich złożeniem do tego organu. Akceptacja dokumentów zgodnie z niniejszym ustępem jest wyłącznie na potrzeby złożenia dokumentów do stosownego organu i nie stanowi odbioru tej części Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

- Koncepcja architektoniczna, przez którą rozumie się w szczególności opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej obejmującej wstępne rozwiązania dotyczące rozbiórki istniejącego obiektu oraz budowy budynku Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie, w tym zagospodarowanie terenu, układ funkcjonalno-przestrzenny obiektu, podstawowe rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne, rzuty, elewacje, przekroje oraz wizualizacje wraz z częścią opisową, zostanie przekazana Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: e.kurowska@mogilno.pl . Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania od Wykonawcy tej koncepcji, jest zobowiązany przekazać Wykonawcy swoje uwagi albo zaakceptować koncepcje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: ………….…., przy czym w przypadku uwag Zamawiającego do otrzymanej koncepcji Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu do akceptacji nowej wersji koncepcji uwzględniającej te uwagi w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania uwag Zamawiającego. Po akceptacji koncepcji architektonicznej Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na przygotowywanie wielobranżowego projektu budowlanego w niezbędnym zakresie wymaganym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Potwierdzenie przekazania Zamawiającemu poszczególnych elementów dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie protokołu przekazania, podpisanego przez Strony, który zawierać będzie szczegółowy wykaz opracowań i pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, wytycznymi określonymi w OPZ, przepisami prawa oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. Dokumentacja opracowana w ramach Przedmiotu Umowy i przekazywana Zamawiającemu winna być kompletna, poprawna i wykonana w ilości egzemplarzy określonych w OPZ.

- Poszczególne elementy dokumentacji projektowej podlegają przyjęciu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego i wolnego od wad projektu budowlanego, w tym wszystkich wymaganych branżowych opracowań wymaganym jest uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego potwierdzającej gotowość wniosku o pozwolenie na budowę, przy czym Zamawiający wyda opinię w formie pisemnej w ciągu 21 dni od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego wraz z wymaganymi opracowaniami branżowymi, potwierdzonego protokołem przekazania lub potwierdzeniem doręczenia.

- Przekazane elementy dokumentacji projektowej podlegać będą weryfikacji przez Zamawiającego, w terminie do 21 dni od dnia ich przekazania. W przypadku stwierdzenia wad w przedłożonej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wadach dokumentacji i ponownego przedłożenia do weryfikacji zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający może się wstrzymać z wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu usunięcia stwierdzonych wad. W przypadku braku wad w przekazanej dokumentacji projektowej Zamawiający sporządzi protokoły częściowego odbioru Przedmiotu Umowy, przy czym ostatnim odbiorem obejmującym cały Przedmiot umowy, w tym wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi będzie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, który zostanie potwierdzony podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Odbiory częściowe i odbiór końcowy Przedmiotu Umowy będą dokonywane zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem, za zakończone i wyodrębnione elementy prac, w terminie do 21 dni od daty podpisania protokołu przekazania lub w terminie do 21 dni po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad.

- W przypadku, jeśli Wykonawca pozostawać będzie w zwłoce z wykonaniem dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem Umowy, bądź usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości, w tym wad, dokumentacji projektowej przez okres, co najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni, Wykonawca w dalszym ciągu pozostaje w zwłoce w tym zakresie, Strony uznają, iż Wykonawca wyraził zgodę na opracowanie dokumentacji projektowej, bądź usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w tym wad, przez innego projektanta i w związku z tym Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia podmiotowi trzeciemu wykonania dokumentacji projektowej bądź usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w tym wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia Sądu. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztu wykonania zastępczego, o którym mowa w zd. poprzedzającym z wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- Przyjęcie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej bądź niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do dokumentacji projektowej przedkładanych do właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich sporządzenie w sposób zgodny z warunkami umowy, OPZ i przepisami prawa, w tym nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej.

- Strony uzgadniają, że niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający może zgłosić braki lub wady dokumentacji projektowej, jeżeli ujawnią się w trakcie przygotowywania do realizacji lub realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o przedmiotową dokumentację.

- W razie stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji projektowej, za które odpowiada Wykonawca, a ujawnionych w trakcie przygotowania lub realizacji robót budowlanych, Wykonawca pokrywa w całości koszt naniesienia poprawek lub wykonania opracowania uzupełniającego.

- W przypadku sytuacji określonej w ust. 8 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do:

- żądania od Wykonawcy pokrycia szkody poniesionej w związku z wadami w przekazanej dokumentacji projektowej lub

- żądania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji projektowej w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 5 umowy– w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest możliwe, lub

- żądania od Wykonawcy kwoty odszkodowania odpowiadającej utraconej wartości użytkowej dokumentacji projektowej w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe, lub

- jeżeli wady wskazane w dokumentacji projektowej nie zostały usunięte w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 5 umowy, oraz Wykonawca pozostawać będzie w zwłoce z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości, w tym wad, dokumentacji projektowej przez okres, co najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni, Wykonawca w dalszym ciągu pozostaje w zwłoce w tym zakresie, Strony uznają, iż Wykonawca wyraził zgodę na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w tym wad, przez innego projektanta i w związku z tym Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia podmiotowi trzeciemu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w tym wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia Sądu. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztu wykonania zastępczego, o którym mowa w zd. poprzedzającym z wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań i odpowiedzialności przewidzianych umową, w tym odpowiedzialności z tytułu kar umownych, lub

- odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie od Umowy jest możliwe w terminie 200 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 9 ust. 5 umowy.

- Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji projektowej, jeżeli przyczyny wad leżały po jego stronie.

- Przyjęcie i zaakceptowanie materiałów przedłożonych przez Wykonawcę bądź niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do przedłożonych przez Wykonawcę materiałów nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich sporządzenie w sposób zgodny z warunkami umowy, OPZ i przepisami prawa, w tym nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do usunięcia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wszelkich wad dokumentacji objętej Przedmiotem Umowy, stwierdzonych przed podpisaniem przez Strony ostatniego protokołu odbioru dokumentacji składającej się na Przedmiot Umowy.

§ 6

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości…….............................................................................................……złotych (słownie:……......................................................................................….....................................................)

Podatek VAT, w kwocie ……………………………………...................…………….......................… złotych

Łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi …………………………..….................……złotych

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usług, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym uwzględnia wszystkie należne podatki, opłaty i inne obowiązkowe potrącenia, w tym VAT wg stawki właściwej na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów praw, koszty przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych na zasadach, o których mowa w § 14 oraz koszty przeniesienia na Zamawiającego prawa własności nośników, na których dokumentacja została utrwalona, a także koszty usuwania wad na podstawie udzielonej rękojmi i gwarancji jakości oraz koszty i wynagrodzenie za sprawowanie kompleksowego nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami nad realizacją robót budowlanych w całym okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową stanowiącą Przedmiot Umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów prac w ramach Przedmiotu Umowy odbędzie się fakturami częściowymi i fakturą końcową, zgodnie z Harmonogramem, po potwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiającego i podpisaniu odpowiednio protokołów częściowego odbioru Przedmiotu Umowy i protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 5 ust. 5 umowy, z zastrzeżeniem, że:

- Pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu koncepcji architektonicznej, która będzie zaakceptowana przez Zamawiającego, przekazaniu opracowania geologicznego oraz mapy do celów projektowych, a także po uzyskaniu zgody Zamawiającego na przygotowywanie wielobranżowego projektu budowlanego w niezbędnym zakresie wymaganym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wysokość pierwszej płatności nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Druga płatność nastąpi po złożeniu kompletnego i wolnego od wad projektu budowlanego, w tym wszystkich wymaganych branżowych opracowań i uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego potwierdzającej gotowość wniosku o pozwolenie na budowę (prawomocna decyzja nie jest jeszcze wymagana). Wysokość drugiej płatności nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Płatność końcowa nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla całego obiektu oraz przekazaniu kompletnej dokumentacji technicznej objętej Przedmiotem Umowy i podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Płatność końcowa będzie równa pozostałej do zapłaty części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, po uwzględnieniu płatności częściowych wskazanych w pkt 1-2 powyżej.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych Podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami), złożonych  w  dniu wystawiania faktury przez Wykonawcę, co najmniej o treści:

„…………… dnia ……………

Gmina Mogilno

ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

Działając w imieniu ………………………………………………………. (pełna nazwa Podwykonawcy), ul. ……………, NIP ………………… oświadczam:

1)	jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………. jestem wykonawcą usług w szczególności usługi ………………….. i łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą) jedynie umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowy ta nie została zmieniona.

2)	zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1, wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy wynosi ………… zł  (…….. zł netto plus …….. podatek VAT),  w tym wynagrodzenie zafakturowane na dzień składania niniejszego oświadczenia wynosi łącznie …………………zł (…….. zł netto plus …….. podatek VAT); podatnikiem podatku VAT jest ……………………….. .

Z tej kwoty:

a.	Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..

- na podstawie faktury ……………       kwotę  ........... zł w dniu ……….…..

b.	pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł, z tego kwota ……………………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął ………………………………..……) natomiast kwota ………….………. jest niewymagalna (termin płatności to  ……………………..…………)

c.	 (ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ………………………… i przysługuje z tytułu …………………………… ………………………..

d.	 wynagrodzenie obejmujące usługi/ dostawy wykonane i niezafakturowane na  dzień składania niniejszego oświadczenia wynosi łącznie …………………zł (…….. zł netto plus …….. podatek VAT);

3)	odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w odpisach w tym w szczególności:

a.	Faktury nr…………………i ……………

b.	Protokoły odbioru z dnia ………………i z dnia …………   i …..    .

c.	Oświadczenia Wykonawcy z dnia ……………i  ………

d.	Oświadczenia Podwykonawcy z dnia ………… i ……….

e. Oświadczenia dalszego Podwykonawcy  z dnia ………… i ……….potwierdzające otrzymanie wymagalnych należności  z wyszczególnieniem co najmniej należności, nr faktury, terminu wymagalności, terminu otrzymania zapłaty.

f.	(inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla Podwykonawców / dalszych Podwykonawców)……………………………………………

Podwykonawca …………………………………..

Potwierdzam stan faktyczny i prawny ……………………………………

(Wykonawca)

bądź oświadczenie Wykonawcy o braku Podwykonawców i odpowiednio dalszych    Podwykonawców.

- Brak zgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej z kompletem dokumentów, a także niewywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych w umowie, stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia (lub należności na podstawie faktur przejściowych), a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z kompletem dokumentów był jedyną podstawą wstrzymania płatności.

- Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikających z umowy wymaga zgody Zamawiającego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w celu umożliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłej (w szczególności przelewu na zabezpieczenie), Zamawiający będzie mógł potrącić dowolną swoją wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy wierzytelności (Wykonawcy lub Podwykonawcy) jeszcze niewymagalną lub w dniu wymagalności zbytej wierzytelności z wierzytelnością przelaną. Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelność Zamawiającego powstanie lub stanie się wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także wierzytelności z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu od Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia w umowach.

- Z zastrzeżeniem ust. 9 płatności wynikające z Umowy dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z tym, iż odpowiednio:

1) pierwsza płatność nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej, przekazaniu opracowania geologicznego oraz mapy do celów projektowych, a także po uzyskaniu zgody Zamawiającego na przygotowywanie wielobranżowego projektu budowlanego w niezbędnym zakresie wymaganym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) druga płatność nastąpi po złożeniu kompletnego i wolnego od wad projektu budowlanego, w tym wszystkich wymaganych branżowych opracowań i uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego potwierdzającej gotowość wniosku o pozwolenie na budowę,

2) płatność końcowa nastąpi po podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy Strony podpiszą bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie późniejszym niż data otrzymania faktury, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania przedmiotowego protokołu odbioru końcowego.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze  ….................………..………… Bank ……..............................……………………. który został ujęty w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników VAT). Jeżeli rachunek Wykonawcy nie znajduje się w powyższym wykazie, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizacje umowy do czasu wskazania przez Wykonawcę innego rachunku bankowego jako właściwego do zapłaty, który będzie umieszczony w tym wykazie. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności do 21 dnia następującego po dniu powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku bankowego jako właściwego do zapłaty, który będzie spełniał powyższy wymóg.

- Zamawiający oświadcza, że płatności na rzecz Wykonawcy za wystawione przez niego faktury, będzie realizował z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności, tzw. split payment.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych Podwykonawców. Za dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy, przyjmuję się datę uznania na rachunku Podwykonawcy.

- W przypadku zmiany stawki VAT przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ust. 1, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy w ujęciu brutto ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki VAT – bez sporządzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki VAT, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka VAT.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, iż Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy co stanowi …………  zł (słownie: ……………………….00/100) w formie………………………………...

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone będzie na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zamawiający ma prawo pobrać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy należności z tytułu naliczonych kar umownych, których Wykonawca nie uregulował w terminie określonym zgodnie z Umową przez Zamawiającego w wezwaniu do zapłaty.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowane na oprocentowanym rachunku bankowym i zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy niewykorzystane zabezpieczenie, w terminie 30 dni od ostatniego dnia okresu obowiązywania umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną.

§ 8

Reprezentacja

- W trakcie realizacji umowy, w granicach posiadanych przez nich kompetencji, w imieniu Zamawiającego występują:

1) p. Ewelina Kurowska

2) p. Łukasz Kuntowski

- W trakcie realizacji umowy w imieniu Wykonawcy występują:

1) ………………………….

2) ………………………….

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ustanawia:

1) …………………………. –  jako projektanta branży architektonicznej;

2) …………………………  – jako projektanta branży sanitarnej;

3) ……………………….… – jako projektanta branży elektrycznej i elektrotechnicznej;

4) ……………………….… – jako projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej.

- Wykonawca za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej może dokonać zmiany osób skierowanych do wykonania dokumentacji projektowej, projektantów, o których mowa w ust. 3, na osoby o kwalifikacjach zawodowych nie niższych, niż wymagane przez Zamawiającego w treści warunku udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Umowy, posiadającymi odpowiednie uprawnienia), a w zakresie odnoszącym się do projektanta branży architektonicznej także posiadającego doświadczenie w zakresie liczby opracowanych jako projektant branży architektonicznej dokumentacji projektowych dla budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę nie mniejsze, aniżeli wskazane w formularzu ofertowym. Wykonawca przekazując propozycję takiej zmiany, zobowiązany jest dołączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) kopie dokumentów potwierdzających numer, specjalność i zakres uprawnień projektowych proponowanej osoby wraz z kopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającego wniosek o zmianę osób, o których mowa w ust. 3 sporządzony w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

- Za działania i zaniechania osób pracujących na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu Umowy, a w szczególności jego pracowników i pracowników podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody wynikłe w szczególności z zaniechania lub niestarannego działania i niedbalstwa.

§ 9

Rękojmia za wady, gwarancja, usuwanie wad

- Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy określony w §1 Umowy wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy zmniejszające jej wartość lub użyteczność, ze względu na cel oznaczony w Umowie, albo wynikające z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektowe niezgodne z obowiązującymi przepisami i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Strony postanawiają o wydłużeniu okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, ustalając, iż uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady rozpoczynają się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowalnych z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot niniejszej Umowy.

- Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty:

1) pisemnego powiadomienia o wystąpieniu wady wysłanego przez Zamawiającego na adres siedziby lub inny wskazany adres korespondencyjny Wykonawcy lub

2) sporządzenia adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego.

- Po usunięciu przez Wykonawcę wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady strony sporządzą protokół odbioru.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady Przedmiotu Umowy termin obowiązywania gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas od momentu stwierdzenia wady i zawiadomienia Wykonawcy do momentu usunięcia wady i podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie obowiązywania gwarancji jakości.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy również po okresie rękojmi oraz gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu – odpowiednio – rękojmi oraz gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni licząc od zdarzeń, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, oraz pozostawać będzie w zwłoce z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości, w tym wad, dokumentacji projektowej przez okres, co najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni, Wykonawca w dalszym ciągu pozostaje w zwłoce w tym zakresie, Strony uznają, iż Wykonawca wyraził zgodę na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w tym wad, przez innego projektanta i w związku z tym Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia podmiotowi trzeciemu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w tym wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia Sądu.

- Jeżeli Wykonawca nie wręczy Zamawiającemu przy odbiorze końcowym odrębnych dokumentów gwarancyjnych Strony umowy przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wystąpienia wad robót budowlanych zrealizowanych według dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot Umowy, wynikłych wskutek wad tejże dokumentacji.

- Najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady dla wykonanego Przedmiotu Umowy oraz po usunięciu ujawnionych w tym okresie wad dokumentacji projektowej, Strony podpiszą bez zastrzeżeń protokół odbioru pogwarancyjnego.

§ 10

Kary umowne

Strony ustalają możliwość stosowania kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach i wysokościach:

- za każdy dzień zwłoki w oddaniu Przedmiotu Umowy, po terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub błędów stwierdzonych przy częściowym lub końcowym odbiorze Przedmiotu Umowy lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,

- w przypadku dwukrotnego nieprzybycia projektantów poszczególnych branż wskazanych przez Zamawiającego na narady koordynacyjne, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 17 niniejszej umowy w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za nieobecność każdej osoby,

- w przypadku dwukrotnego nieprzekazania w terminie raportu, o którym mowa § 2 ust. 5 pkt 19 niniejszej umowy w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy nieprzekazany lub przekazany nieterminowo raport,

- w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 4 niniejszej umowy w zakresie terminów dotyczących sporządzania i przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia Projektu harmonogramu lub Harmonogramu, lub nieuwzględniania lub nieterminowego uwzględnienia przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego braków lub błędów w złożonych dokumentach lub ich nieuaktualniania lub nieterminowego uaktualniania, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy – za każdy dzień zwłoki,

- za niedotrzymanie terminu stawiennictwa na miejscu realizacji prac budowalnych, w ramach obowiązków ustalonych w §16 umowy, w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek niestawiennictwa w wyznaczonym terminie, przy czym nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, za każdy dzień braku zapłaty lub/i zwłoki w zapłacie, naliczaną od dnia następnego po terminie zapłaty wynikającym z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą lub Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie usług lub jej zmiany – w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,

- za złożenie przez Wykonawcę niezgodnego z prawem oświadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 12-14 Umowy – wysokości 10.000 zł, za każde naruszenie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od całości lub części umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od całości lub części umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułów wskazanych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawiony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego – niezależnie do tego, czy realizuje uprawnia do otrzymania kary umownej.

- Strona zapłaci karę umowną na wskazany przez drugą Stronę rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania do zapłaty takiej kary umownej.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia określonego w umowie, a także z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 7, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej).

- Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potracenia w dniu, w którym upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej, termin do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy albo odpowiedniej części tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

§ 11

Siła wyższa

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej wystąpieniu oraz ustaniu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na okoliczność siły wyższej.

- W razie wystąpienia siły wyższej, przez okres trwający dłużej niż 2 tygodnie, strony ustalają nowe warunki współpracy, przy czym za „siłę wyższą” uważa się wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia umowy i na które żadna ze stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: działania wojenne, rozruchy, stan klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1897).

- Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 12

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części usług Podwykonawcom.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi nazwy Podwykonawców, dane kontaktowe Podwykonawców oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w świadczenie usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć świadczenie usługi.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 p.z.p. stosuje się odpowiednio.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- W razie realizowania przedmiotu umowy lub jego poszczególnej części za pomocą Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek powyższy dotyczy także przedkładania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi aneksów do umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5 powyżej nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Podwykonawców obciążają Wykonawcę bez skutków prawnych dla Zamawiającego.

§ 13

Odstąpienie od umowy oraz zmiany w umowie

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- poweźmie wiadomość o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości;

- chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym (każde kolejne zajęcie stanowi niezależną przesłankę odstąpienia),

- Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczenia w tym celu terminu nie krótszego niż 5 dni,

- Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dłużej niż 14 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu oświadczeniach i dokumentach określonych w niniejszej Umowie,

- Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub rażąco nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie, przy czym prawo do odstąpienia może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni, a mimo upływu tego terminu, Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków,

- Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zastępuje podmiotu, z którego zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystał lub Wykonawca nie zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia (jeżeli zajdą okoliczności wskazane w art. 122 p.z.p),

- w pozostałych przypadkach przewidzianych w art. 456 ust 1 pkt 2 p.z.p.,

- w stosunku do Wykonawcy, wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8, 9 może nastąpić w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, natomiast w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 3, 6, 7 w terminie 90 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu przez Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Strona odstępująca od niniejszej Umowy zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

- Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy przewidziane w niniejszym paragrafie nie uchybiają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie kodeksu cywilnego.

- W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych usług lub niewykonanych (zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego) na dzień odstąpienia od umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony samodzielnie sporządzić protokół inwentaryzacji bądź zlecić jego wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy – w takim przypadku koszt wykonania powyższych opracowań będzie pokrywany w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wniesione przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z powyższymi postanowieniami, Strony dokonają odpowiedniego rozliczenia wykonanego przez Wykonawcę zakresu Umowy, zgodnie z warunkami Umowy i obowiązującymi przepisami. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanego i odebranego zakresu umowy i nie przysługują mu inne roszczenia.

- Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w § 13 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 umowy są zależne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą być zainicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych w art. 455 p.z.p. oraz w przypadkach:

- jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie możliwości powierzenia wykonania części usług Podwykonawcy, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez Podwykonawców;

- jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, która spowodowana będzie:

- wystąpieniem następstw działania organów administracji:

- przekroczeniem terminów wydawania przez ww. organy lub podmioty decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień zakreślonych przez prawo, do wydania których są zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać zgodnie z przepisami prawa, umową i OPZ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- odmową lub zwłoką w wydaniu przez ww. organy lub podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- zwłoką w wydaniu przez podmioty niebędące organami administracji rządowej i samorządowej wymaganych decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę wynoszącą powyżej 30 dni liczonych od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji, zezwolenia, opinii, uzgodnienia, postanowienia itp. przez ww. podmioty;

- nałożeniem przez organ dodatkowych, nieprzewidzianych obowiązków (w tym wykonania dodatkowych prac) i czynności proceduralnych, w tym konieczności uzyskania orzeczenia sądowego lub decyzji (stanowiska) innego organu, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy;

- wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności dotyczyć będą przedłużającej się procedury wyboru oferty – powyżej 30 dni;

- wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w szczególności w wyniku śmierci, choroby, ustania stosunku pracy, reorganizacji lub innego zdarzenia losowego, lub innej przyczyny niezależnej od Wykonawcy, lub gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Przedmiotowa zmiana możliwa jest z zachowaniem zasad określonych w § 8 ust. 4 i 5 niniejszej umowy i pod warunkiem, że Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu Umowy inne osoby spełniające warunki określone w SWZ;

z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;

- jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, a spowodowana będzie:

- zmianą terminu wykonania prac przez Wykonawcę, jeżeli zmiana terminu wykonania prac spowoduje bezpośrednio wzrost lub obniżenie kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy,

- zmianą stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie);

- nałożeniem przez organ administracyjny dodatkowych, nieprzewidzianych obowiązków (w tym wykonania dodatkowych prac) i czynności proceduralnych, w tym konieczności uzyskania orzeczenia sądowego lub decyzji (stanowiska) innego organu, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, o wartość kosztów wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych czynności, prac lub obowiązków i czynności proceduralnych uzasadnionych i należycie udokumentowanych przez Wykonawcę;

- jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.

- Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, będzie waloryzowana w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z poniższymi warunkami, w przypadku zmiany kosztów mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Natomiast kolejne zmiany będą następować nie częściej niż, co sześć miesięcy kalendarzowych od wprowadzenia poprzedniej zmiany.

- Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o półroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (okres poprzedni = 100) m.in. pod linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/polroczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1989-2014/

- W przypadku, gdyby ten wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie będzie miał inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.

- Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłączenie w przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w ust. 12 powyżej, wzrośnie lub zmaleje o co najmniej 5% w stosunku do poprzedniego półrocza.

- Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za usługi pozostałe do wykonania w okresie podlegającym waloryzacji.

- Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za usługi związane ze zmianą sposobu świadczenia.

- Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za usługi wykonane w terminie zakończenia Przedmiotu Umowy, a po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom.

- Łączna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, nie może przekroczyć w okresie obowiązywania Umowy, wartości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pierwotnej Umowy, tj. wartości ……….…..zł.

- Obliczenie wysokości kwot do zapłaty Wykonawcy z tytułu waloryzacji wynagrodzenia nastąpi wg. wzoru:

Kz=Kp*W/100

gdzie

Kz – kwota wynagrodzenia Wykonawcy po waloryzacji

Kp – kwota wynagrodzenia Wykonawcy podlegająca waloryzacji

W – półroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 12 powyżej.

- Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagają aneksu w formie pisemnej, podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 11-20 powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są usługi, objęte zmianą wynagrodzenia i stanowiące niewykonaną część przedmiotu umowy,

2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

- Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.

§14

Prawa autorskie

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa – na zasadzie wyłączności – w pełnym i nieograniczonym zakresie całość autorskich praw majątkowych do Dzieła będącego Przedmiotem Umowy, prawo do wszystkich egzemplarzy Dzieła sporządzonych w wykonaniu umowy, jako całości, jej poszczególnych części, fragmentów i elementów na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności na  następujących polach eksploatacji:

- do korzystania, użytkowania, utrwalania i zwielokrotniania Dzieła w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części na własny użytek lub użytek podmiotów trzecich w tym w szczególności przekazania Dzieła lub dowolnej jego części:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania budowlany budowlanych,

- osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;

- w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania Dzieła w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części wszelkimi dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową itd., w nieograniczonej ilości egzemplarzy na wszelkiego rodzaju nośnikach i urządzeniach m.in.: pendrivach, płytach CD-ROM lub CD, DVD, Mp3, Mp4, taśmach magnetycznych lub nośnikach magnetooptycznych, poprzez druk i urządzenia elektroniczne, wprowadzanie do pamięci komputerów lub innych urządzeń „czytających", sieci internetowych, a także w każdy możliwy sposób: utrwalanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu całości, części lub fragmentów lub elementów Dzieła;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Dzieła w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części, na których zostało utrwalone – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa;

- w zakresie rozpowszechniania Dzieła w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części w sposób inny niż określony powyżej, w szczególności poprzez publiczne wyświetlenie, odtwarzanie, wystawianie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym  w sieci Internet, a także we wszelkich sieciach wewnętrznych – intranet, na stronach internetowych, w sieciach multimedialnych i teleinformatycznych;

- prawo do korzystania z Dzieła w całości lub jakiejkolwiek części w celu reklamy, promocji, marketingu, w szczególności Zamawiającego i jego działalności, inwestycji;

- w zakresie innego korzystania z Dzieła - do projektowania w oparciu o Dzieło w całości lub jakąkolwiek jego część, oraz zastosowania do realizacji lub budowy bez ograniczeń do jednej;

- opracowywanie Dzieła lub jakiejkolwiek jego części oraz dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji, uzupełnień Dzieła lub jakiejkolwiek jego części, tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu Dzieła lub jakiejkolwiek jego części oraz korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami, uzupełnieniami, tłumaczeniami, przystosowaniami, zmianami układu na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy, w tym w szczególności określonych w punkcie 1 – 6 powyżej.

- Na mocy umowy Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich osobistych do Dzieła wskazanych w niniejszym ustępie i jednocześnie udziela Zamawiającemu a Zamawiający uzyskuje nieodwołane upoważnienie/zgodę na korzystanie z Dzieła i jego dowolnych części, a także wszelkich jego opracowań bez wskazywania na ich egzemplarzach twórcy i tytułu oraz do dokonywania w Dziele dowolnych zmian i uzupełnień, łączenia z innymi utworami lub wytworami zarówno we własnym zakresie, jak i za pośrednictwem osób trzecich, a także do decydowania o sposobie i terminie wykorzystania i udostępnienia Dzieła publiczności oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Dzieła i jego opracowań.

- Wykonawca, wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym stworzenie i korzystanie z powstałego na podstawie Dzieła opracowania oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich.

- Na wypadek, gdyby się okazało, że którekolwiek z udzielonych upoważnień/zgód, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, jest z jakichkolwiek przyczyn niewystarczające, bezskuteczne lub nieważne, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić lub uzyskać dla Zamawiającego stosowną nieodpłatną zgodę na dokonanie czynności, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła, udzielenie wszelkich zgód i upoważnień wraz z nabyciem na własność wszelkich egzemplarzy Dzieła, nastąpi z datą podpisania protokołu przekazania, opisanego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym przedmiocie.

- Dzieło nie zostanie przez Wykonawcę przed lub po jego przyjęciu przez Zamawiającego w całości lub jakiejkolwiek części ujawnione, udostępnione lub przekazane jakiejkolwiek osobie trzeciej, jak również nie zostanie opublikowane lub rozpowszechnione w innych sposób. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Dzieło nie będzie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym projektantów/podwykonawców, w tym nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, dóbr chronionych ustawą z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także przepisów obowiązującego prawa oraz nie będzie zawierać niedozwolonych zapożyczeń lub cytatów z innych utworów lub przedmiotów własności intelektualnej, ani też nie będzie stanowić opracowania, przeróbki lub adaptacji cudzego utworu lub innego przedmiotu własności intelektualnej.

- Wykonawcy przysługiwać będzie w dacie przyjęcia Dzieła przez Zamawiającego całość wyłącznych, pełnych i nieograniczonych, znajdujących się w jego swobodnej i wyłącznej dyspozycji majątkowych praw autorskich do Dzieła, a w dacie przyjęcia Dzieła przez Zamawiającego nie będą występować jakiekolwiek prawne lub faktyczne okoliczności mogące spowodować obciążenie, ograniczenie w rozporządzaniu prawami do Dzieła w całości lub jakiejkolwiek części lub korzystaniu z niego.

- Prawa Wykonawcy do Dzieła o których mowa powyżej w dacie przyjęcia Dzieła przez Zamawiającego nie będą ograniczone, ani obciążone prawami osób trzecich, a rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym ograniczeniom ustawowym, umownym lub statutowym, oraz Wykonawca gwarantuje, że uzyskał od projektantów/podwykonawców nieodwołalne, niewygasające z chwilą śmierci, bez ograniczeń terytorialnych, bez ograniczeń czasowych na cały czas trwania autorskich praw osobistych, zawierające prawo do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do dalszego udzielania innemu podmiotowi, zgody lub upoważnienia  projektantów/podwykonawców, w szczególności:

      - uzyskał potrzebne zgody/upoważnienia na dokonywanie wszelkich zmian, modyfikacji, przeróbek, uzupełnień, adaptacji, modernizacji Dzieła w całości jak i jakiejkolwiek części, w tym jej łączenie z innymi utworami lub wkładami, w szczególności w zakresie związanym ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi, potrzebami Zamawiającego, lub potrzebami związanymi z realizacją inwestycji i użytkowaniem zrealizowanej inwestycji, zmianą standardów, funkcji, przeznaczenia, w tym zgodę/upoważnienie na dokonywanie zmian modyfikacji, przeróbek, uzupełnień Dzieła w całości jak i jakiejkolwiek części, niewymagających zmiany decyzji administracyjnych i/lub zatwierdzenia projektu budowlanego, w tym zgodę/upoważnienie na dokonywanie wszelkich zmian, modyfikacji, przeróbek, uzupełnień dokumentacji projektowej, w tym wynikających z potrzeb Zamawiającego, potrzeb związanych z realizacją inwestycji na podstawie Dzieła i użytkowaniem zrealizowanej na podstawie Dzieła inwestycji;

      - uzyskał zgodę/ upoważnienie na wyrażanie w imieniu projektantów/podwykonawców zgody osobom trzecim na dokonywanie zmian, adaptacji, modyfikacji, przeróbek, uzupełnień, modernizacji Dzieła w całości lub jakiejkolwiek części oraz zgody na wykonanie zastępcze;

      - uzyskał zgodę/ upoważnienie na rozpowszechnianie anonimowo Dzieła w całości lub jakiejkolwiek części, jak również jego opracowań, bez wskazywania twórcy i tytułu utworu pierwotnego oraz na wrażanie w imieniu twórców zgody osobom trzecim na powołane anonimowe rozpowszechnianie;

      - uzyskał zgodę/upoważnienie do decydowania o sposobie i terminie wykorzystania i udostępnienia publiczności Dzieła w całości lub jakiejkolwiek części, jak również jego opracowań oraz na wyrażanie w imieniu twórców zgody osobom trzecim do decydowania o sposobie i terminie wykorzystania i udostępnienia publiczności Dzieła w całości lub jakiejkolwiek części;

      - uzyskał zgodę/ upoważnienie na sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z Dzieła w całości lub jakiejkolwiek części, a także opracowań w całości i jakiejkolwiek części, oraz zgodę/upoważnienie na wyrażanie w imieniu projektantów/podwykonawców zgody osobom trzecim na wykonywanie nadzoru autorskiego;

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykonywanie uprawnień wynikających ze zgód/upoważnień uzyskanych na podstawie niniejszego punktu przez Zamawiającego i podmioty, na rzecz których Zamawiający udzielił tych zgód/upoważnień, nie stanowi i stanowić nie będzie naruszenia praw autorskich osobistych i/lub dóbr osobistych twórców Dzieła, o którym mowa w niniejszym postanowieniu, w tym Wykonawca gwarantuje że jakiekolwiek zmiany, modyfikacje, przeróbki, uzupełnienia, adaptacje, modernizacje Dzieła w całości lub jakiejkolwiek części w tym zwłaszcza wprowadzone przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, w szczególności stanowiące wykonanie lub ukończenie Dzieła lub wykonanie zastępcze, nie stanowią i nie będą stanowić naruszenia autorskich praw osobistych twórców dokumentacji, w szczególności prawa do integralności dokumentacji i dóbr osobistych jej twórców.

- W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia lub organ groziły zgłoszeniem lub zgłosiły jakiekolwiek roszczenia lub zarzuty w stosunku do Zamawiającego związanymi bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem praw własności intelektualnej, w tym majątkowych lub osobistych praw autorskich lub przepisów prawa, do którego doszło w związku ze zgodnym z niniejszą umową rozporządzaniem i korzystaniem przez Zamawiającego z Dzieła i praw do niego nabytych na podstawie umowy z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich dostępnych działań – prawnych i faktycznych – celem doprowadzenia do rezygnacji przez osobę trzecią lub organ wystąpienia z tego rodzaju roszczeniami lub zarzutami w stosunku do Zamawiającego, zwolnić i uchronić od odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu wszelkich szkód, jakie Zamawiający poniesie wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich w wyniku korzystania z Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, albo gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do takiej osoby trzeciej lub organu w zakresie roszczeń lub sankcji, od spełnienia których można zwolnić podmiot zobowiązany, a w zakresie roszczeń lub sankcji, od w których spełnienia podmiotu zobowiązanego zwolnić się nie da, pokryć  Zamawiającemu wszystkie koszty, szkody i krzywdy z tym związane.  Strony zgodnie postanawiają, że w każdym przypadku ustania mocy obowiązującej niniejszej umowy przed jej wykonaniem wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w następstwie odstąpienia lub rozwiązania Umowy, Zamawiający zachowuje wszelkie nabyte prawa autorskie i upoważnienia/zgody, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu oraz Wykonawca przenosi na Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli. autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi (prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań) do wszelkich wykonanych prac przed ustaniem mocy obowiązującej niniejszej umowy i zgody upoważnienia na wykonywanie praw osobistych do nich na zasadach, zakresie, warunkach i zastosowaniem wszelkich postanowień ust. 1-4 niniejszego paragrafu oraz wyraża nieodwołaną, nie wygasającą z chwilą śmierci, bez ograniczeń terytorialnych, bez ograniczeń czasowych, mogącą być przedmiotem przeniesienia na dowolny inny podmiot (dalszego udzielenia dowolnemu innemu podmiotowi) zgodę na ich kontynuowanie przez podmiot dowolnie wybrany przez Zamawiającego.

- Przeniesienie praw autorskich i zgód/upoważnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, w tym w ust. 1-4 oraz ust. 6 niniejszego paragrafu następuje bez ograniczeń terytorialnych na cały czas trwania autorskich praw majątkowych do Dzieła w całości lub w jakiejkolwiek części, a także opracowań Dzieła w całości lub jakiejkolwiek części.

- Wykonawca oświadcza, iż każdorazowo z datą podpisania protokołu przekazania, opisanego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Dzieło będzie wolne od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych.

- Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w powstaniu Dzieła występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu.

- Wykonawca oświadcza, iż Dzieło stanowić będzie oryginalny utwór, powstały w wyniku wykonywania przez Wykonawcę Umowy, którego ustalenia i późniejsze wykorzystywanie przez Zamawiającego nie będzie naruszało autorskich praw majątkowych osób trzecich, ani nie będzie obarczone żadną inną wadą prawną. W szczególności Dzieło, ani żadna jego część nie może stanowić opracowania cudzego projektu architektonicznego, ani żadnego innego utworu, będącego przedmiotem prawa autorskiego.

- W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 umowy, przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Działa wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na nowym polu eksploatacji.

- Wszelkie dokumenty i opracowania powstałe w wyniku realizacji Umowy, które nie stanowią utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowią własność Zamawiającego od momentu, w którym zostały mu wydane, bez obowiązku zapłaty przez Zamawiającego odrębnego wynagrodzenia.

§ 15

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i utrzymywać przez cały okres realizacji Umowy oraz przez okres rękojmi za wady udzielonej na Przedmiot Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy.

- Polisa OC obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem usług projektowych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym:

  - błędy projektowe, wady dokumentacji projektowej,

  - czyste straty finansowe – rozumiane jako szkody majątkowe niebędące następstwem szkód osobowych ani rzeczowych, powstałe w związku z wykonywaniem dokumentacji projektowej lub nadzoru autorskiego.

- Polisa obejmuje odpowiedzialność za działania i zaniechania wszystkich osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy, w tym osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (Projektantów branżowych).

- W przypadku gdy umowa ubezpieczenia została zawarta na okres krótszy niż okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłużania lub zawierania kolejnych umów ubezpieczenia zapewniających ciągłość ochrony ubezpieczeniowej bez przerw.

- Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa niż 2 miliony zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Suma powinna być proporcjonalna do wartości inwestycji i ryzyka błędów projektowych.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej polisy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) oraz dowód opłacenia składki:

- najpóźniej w dniu podpisania Umowy,

- każdorazowo nie później niż 7 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej polisy.

- Brak zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej lub nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 6 lit b) powyżej, stanowi istotne naruszenie Umowy i uprawnia Zamawiającego do wstrzymania realizacji Umowy do czasu przedłożenia ważnej polisy, bez prawa Wykonawcy do roszczeń z tego tytułu.

§ 16

Nadzór autorski

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót
na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej na zgłoszenie przesłane przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres e-mail wskazany w §17 ust. 3 pkt 2.

- Jeżeli realizacja obowiązków w ramach nadzoru autorskiego będzie wymagała stawiennictwa Wykonawcę w miejscu wykonywania robót budowlanych, Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie dzwoniąc na nr tel. wskazany w §17 ust. 3 pkt 2 oraz potwierdzi wezwanie do stawiennictwa przesyłając informację o wyznaczonym terminie stawiennictwa Wykonawcy na miejscu wykonywania robót budowlanych na adres e-mail Wykonawcy wskazany w §17 ust. 3 pkt 2,  z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem przed wyznaczonym terminem pobytu na terenie robót. Brak potwierdzenia odbioru korespondencji mailowej o wezwaniu do stawiennictwa nie będzie uważany za brak powiadomienia o obowiązku stawienia się na terenie robót.

- Każdy pobyt Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego oraz brak stawiennictwa na wezwanie będzie potwierdzany przez Zamawiającego wpisem w dzienniku budowy.

- Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

- kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę,

- uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę,

- nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, w tym na miejscu realizacji robót budowlanych, oprócz bieżącego rozwiązywania problemów wymagających udziału projektanta,

- uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym robót.

- Naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2, ust. 4 pkt 5 i 6, spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kary umownej zgodnie z §10 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy, po uprzednim odnotowaniu faktu niestawiennictwa w dzienniku budowy.

- Jeżeli Wykonawca będzie pełnił nadzór autorskich w sposób nienależyty bądź nie będzie go pełnił, wówczas Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu terminu do podjęcia nadzoru lub zaprzestania naruszeń i usunięcia skutków nienależytego jego pełnienia, będzie uprawniony, bez uprzedniego upoważnienia Sądu, do powierzenia nadzoru autorskiego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastępcze wykonanie).  Wykonawca pokryje koszty zastępczego nadzoru autorskiego w terminie 7 dni od dnia wezwania Zamawiającego. Powyższe działanie Zamawiającego nie skutkuje utratą uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi za wady.

§ 17

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy p.z.p. nie stanowią inaczej.

- Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami                          w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adres: Zamawiającego lub Wykonawcy.

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- Strony wskazują numery kontaktowe telefonów, adres poczty elektronicznej dla zapewnienia sprawnej i skutecznej komunikacji Wykonawcy i Zamawiającego:

- Ze strony Zamawiającego:

Adres poczty elektronicznej: uminwestycje@mogilno.pl

Numery telefonów kontaktowych: 52 318 55 31;

- ze strony Wykonawcy:

Adres poczty elektronicznej: ……………………………………..…………………………

Numery telefonów kontaktowych: ………………………………………….………………

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- oferta Wykonawcy,

- SWZ wraz z załącznikami.

- Na wypadek sporu między stronami na tle realizacji niniejszej umowy właściwym dla rozpoznania jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					   	WYKONAWCA