Załącznik nr 7 do SWZ

Umowa nr ………/2026

zawarta w Człopie w dniu …………… pomiędzy

Gminą Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa,

NIP: 7651602873, reprezentowaną przez:

……………………. – …………………………

przy kontrasygnacie …………………… - Skarbnika Gminy Człopa

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

zwanych łącznie „Stronami”.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych obowiązujących dla postępowań o udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Paderewskiego w Człopie” (dalej jako Przedmiot zamówienia lub inwestycja).

- Zakres umowy to wykonanie prac termomodernizacyjnych. Zamierzenie obejmie działania w zakresie robót:

- branży architektonicznej

- branży elektrycznej instalacji wewnętrznych i instalacji fotowoltaicznej OZE

- branży sanitarnej instalacji (wymiana źródła ciepła i wymagane zmiany w instalacjach).

Projekt robót termomodernizacyjnych budynku wykonano zgodnie z optymalnym wariantem wskazanym w audycie energetycznym.

- Przedmiot i zakres zamówienia opisany został w dokumentacji zamówienia publicznego będącej załącznikiem do umowy, na który składają się w szczególności:

1) dokumentacja projektowa (branża architektoniczna, branża elektryczna,);

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

3) przedmiar robót (pomocniczo);

4) zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę;

5) oferta Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokładnie z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, wszelkimi charakterystycznymi punktami w bezpośrednimi i pośrednimi w otoczeniu budowy, możliwościami zasilania w energię, wodę, możliwościami dojazdu na teren budowy ciężkim sprzętem itp. i nie wnosi uwag.

- Strony zgodnie ustalają, z e Zamawiający ma prawo ograniczenia zakresu rzeczowo finansowego przedmiotu niniejszej umowy, jednak nie więcej niż o 15%. Wykonawca z tego tytułu nie może żądać wobec Zamawiającego jakichkolwiek odszkodowań lub zapłaty, za wyjątkiem kosztów zatwierdzonych przez Zamawiającego, o ile zostaną one odebrane przez Zamawiającego jako niewadliwe i zgodne z Umową

- Do obowiązków wykonawcy będzie należało m.in.:

- wykonanie termomodernizacji budynku;

- wykonanie w okresie rękojmi i gwarancji wymaganych przez producentów zamontowanych urządzeń przeglądów, konserwacji tych urządzeń oraz ewentualnych napraw wszelkich zabudowanych urządzeń na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- zachowanie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn; zgodności z zasadą DNSH w rozumieniu art. 17 rozporządzenia(UE) nr 2020/8 52 (rozporządzenie w sprawie taksonomii); zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju.

- Po przeprowadzeniu badań ornitologicznych i chiropterologicznych w obrębie budynku oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, planowane do wykonania prace budowlane, mogą zostać przeprowadzone pod następującymi warunkami:

- Ze względu na stwierdzenie w obrębie budynku występowania potencjalnych miejsc gniazdowania ptaków i nietoperzy wskazuje się aby Inwestor przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych obligatoryjnie zlecił przeprowadzenie kontroli budynku pod katem występowania gniazd ptaków oraz pod katem bytowania w nim nietoperzy przed przystąpieniem do planowanych prac termomodernizacyjnych budynku na 7-14 dni przed przystąpieniem do prac budowlanych.

- Do prac termomodernizacyjnych będzie można przystąpić po jednoznacznym stwierdzeniu przez specjalistę (ornitologa, chiropterologa) braku obecności występowania w jego obrębie  i w bezpośrednim jego sąsiedztwie (pobliskich drzew) siedlisk ptaków oraz nietoperzy.

- W przypadku stwierdzenia podczas kontroli rzeczywistego zasiedlenia któregoś z potencjalnych siedlisk przez ptaki lub nietoperze w elewacji budynku, bądź też na strychu lub w piwnicy, należy przygotować i wdrożyć harmonogram prac dostosowany do biologii gatunku zasiedlającego, umożliwiający dokończenie lęgów. Wówczas także konieczne będzie prowadzenie nadzoru ornitologicznego/chiropterologicznego nad realizacją termomodernizacji budynku. Nadzór przyrodniczy powinien również poinstruować pracowników prowadzących remont, z jakimi przypadkami mogą mieć do czynienia w budynku i jak postępować w razie ich wystąpienia oraz przedstawić uwarunkowania prawne związane z ochroną zwierząt w zakresie prowadzonych prac.

- W przypadku prowadzenia prac termomodernizacyjnych w okresach lęgowym (tj. od 1 marca do 15 października) nie należy płoszyć ptaków podczas odbywających się lęgów (np. nie ustawiać rusztowań w bezpośredniej odległości od gniazda i nie prowadzić prac bezpośrednio przy zajętych gniazdach).

- W przypadku stwierdzenia, podczas wykonanego przeglądu (badań, o których mowa w pkt a), wysiadywania jaj lub obecności piskląt należy nie niszczyć lęgów (np. nie zamykać, nie kratować dostępu do otworów wentylacyjnych lub szczelin i szpar z trwającym lęgiem). Powoduje to „zamurowanie” będących w gnieździe piskląt i śmierć głodową.

- Niszczenie siedlisk ptaków i nietoperzy oraz płoszenie tych chronionych zwierząt powinno być traktowane jako ostateczność i wymaga każdorazowej konsultacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie i uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2024 r. poz. 1478, ze zm.) ww. organ może wydać zezwolenie na usuwanie z budynków opuszczonych gniazd ptasich lub zezwolenie na płoszenie ptaków, także poza okresem, w którym ten zakaz obowiązuje. Jednakże, może je wydać tylko w przypadku braku alternatywnych rozwiązań i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla populacji chronionych gatunków, a także potrzeba wykonania tych czynności wynika z przyczyn opisanych w art. 51 ust. 2 niniejszej ustawy. Inwestor planując prace dociepleniowe na przedmiotowym obiekcie w okresie lęgowym winien mieć na uwadze, że wykonana ekspertyza (bez uzupełnienia – kontrola przed przystąpieniem do prac, o którym mowa powyżej) nie będzie spełniać przesłanek art. 52 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2024 r. poz. 1478, ze zm.) oraz Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 roku (Dz. U. 2020 poz. 2187).

Wszelkie prace, których konsekwencją będzie usuwanie gniazd lub/i siedlisk ptaków i nietoperzy wymagają zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Czynne usuwanie ptaków czy nietoperzy powinno być traktowane jako ostateczność i wymaga każdorazowej konsultacji i zezwolenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 2134) ww. organ może wydać zezwolenie na usuwanie z budynków opuszczonych gniazd ptasich także poza okresem, w którym ten zakaz obowiązuje.

Jednakże, może je wydać tylko w przypadku braku alternatywnych rozwiązań i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla populacji chronionych gatunków, a także potrzeba wykonania tych czynności wynika z przyczyn opisanych w art. 51 ust. 2 niniejszej ustawy. W przypadku stwierdzenia konieczności usuwanie ptaków czy nietoperzy lub usuwanie z budynku opuszczonych gniazd ptasich Inwestor, w myśl obowiązującego prawa, będzie zobowiązany do przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej w postaci zawieszenia skrzynek dla ptaków oraz nietoperzy. Miejsca powieszenia skrzynek oraz ich ilość i typ powinien być wskazany w zaleceniach kolejnej ekspertyzy ornitologicznej/chiropterologicznej, jeśli zaistnieje taka przesłanka.

Ewentualne lokalizacje i montaż skrzynek i schronów należy prowadzić pod nadzorem ornitologa/chiropterologa. Dla sprawdzenia skuteczności podjętych środków naprawczych i kompensacyjnych, należy prowadzić monitoring ich skutków. Monitoring 3-krotną kontrolę zajęcia zamontowanych skrzynek – w pierwszym, trzecim i piątym sezonie po remoncie. Wyniki tego monitoringu mogą wskazać na konieczność dokonania korekty podjętych działań kompensacyjnych.

Dlatego też, w przypadku prowadzenia prac budowlanych w okresie lęgowym tj. od 1 marca do 15 października, konieczne jest wykonanie przeglądu ornitologicznego/ chiropterologicznego danego budynku 7-14 dni przed datą rozpoczęcia prac budowlanych (termomodernizacyjnych)! Wszelkie prace, których konsekwencją będzie usuwanie gniazd lub/i siedlisk ptaków i nietoperzy wymagają zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać taką zgodę.

- Zamawiający zastrzega aby prace budowlane prowadzone w remizie w okresie jej działalności były prowadzone możliwie mało uciążliwie z wielką dbałością o bezpieczeństwo użytkowników.

- Prace wewnątrz budynku związane z wymianą okien i modernizacją instalacji c.o. mogą być prowadzone tylko i wyłącznie poza sezonem grzewczym.

§ 3

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy oraz innych postanowień umownych tutaj

nie wymienionych, określony na podstawie oferty Wykonawcy wynosi:

netto: ……………………….., (słownie: ………………………),

podatek VAT: 23 %: ………………………. (słownie:…………………………),

brutto: ……………………………….. (słownie:………………………………………..).

2. Kwota określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową, która obejmuje wszelkie zobowiązania

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i

pośrednie związane z wykonaniem przedmiotu umowy określonym w § 2 niniejszej umowy

oraz innych obowiązków w niej określonych. Wykonawca nie może żądać podwyższenia

wynagrodzenia, bez względu na wzrost kosztów materiałów oraz cen innych składników

kalkulacyjnych robocizny i sprzętu.

3. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych umową,

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone. Podstawą do oszacowania

wartości robót, z których Zamawiający rezygnuje, będzie kosztorys robót zaniechanych.

§ 4

TERMIN REALIZACJI

1. Rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu umowy oraz zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z § 5 umowy.

2. W oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do umowy, Strony

ustalają termin wykonania całego przedmiotu umowy do 6 miesięcy od dnia udzielenia

zamówienia.

3. Za termin zakończenia robót uważany będzie dzień podpisania protokołu odbioru całego

przedmiotu umowy bez istotnych usterek.

4. Za nieistotne usterki uważa się takie, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu

umowy w sposób zgodny z przeznaczeniem i nie wyłączają możliwości odbioru i przekazania

do użytkowania.

§ 5

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowany

przez inspektora nadzoru, harmonogram robót rzeczowo – finansowy, zwany dalej

„Harmonogramem”, w terminie do 10 dni od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo –

finansowy określa w szczególności termin rozpoczęcia i zakończenia robót, wartość robót

budowlanych – kwoty do wypłacenia przez Zamawiającego za zrealizowane roboty budowlane.

2. Przedstawiona przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo – finansowym wartość

poszczególnych robót w danym okresie nie może przekraczać kwoty jaką zgodnie z tym

harmonogramem na ten okres dysponuje Zamawiający.

3. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do Harmonogramu w ciągu 10 dni, licząc od daty

przedłożenia mu Harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego

Harmonogramu w terminie 5 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego

uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia w Harmonogramie uwag Zamawiającego

będzie się uważało za zatwierdzenie Harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag

Zamawiającego w terminie określonym w ust. 4, a przedłożony przez Wykonawcę poprawiony

Harmonogram w sposób istotny będzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy,

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub w części do czasu

przedstawienia Harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego. Wszelkie

konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę.

6. Sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy będzie mógł być aktualizowany w trakcie realizowania robót. Każda zmiana Harmonogramu, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia lub wartości wynagrodzenia ogółem nie wymaga zmiany umowy.

7. Zmiana harmonogramu związana będzie z istotnymi zmianami warunków realizacji

przedmiotu umowy.

8. Zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie integralną część umowy.

§ 6

ROZLICZENIA FINANSOWE

- Należność za wykonane roboty realizowana będzie na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę za zrealizowane zakresy robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, będącym integralną częścią umowy i do wartości w nim wskazanej.

- Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1666 z po z n. zm.) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

- Z dniem wejścia w życie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania oraz przekazywania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Za datę wystawienia faktury uznaje się dzień jej wystawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

- Faktury częściowe i faktura końcowa będą realizowane w terminie do 30 dni od daty ich złożenia na dziennik podawczy Zamawiającego lub przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania z zastrzeżeniem terminów i kwot wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego. Integralną częścią każdej faktury jest protokół odbioru wykonanych robót bez istotnych usterek (w przypadku faktury końcowej - protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy bez istotnych usterek) sprawdzony i podpisany przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

- Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1666 z po z n. zm.).

- W przypadku realizacji części robót przy udziale podwykonawcy/podwykonawców, w celu przyjęcia faktury częściowej lub faktury końcowej niezbędne jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz oświadczenia podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległości w regulowaniu płatności generalnego wykonawcy względem podwykonawcy/podwykonawców.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub dokona płatności zgodnie z zasadami określonymi w § 7 umowy.

- Należność za roboty wykonane przez Wykonawcę przekazywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy: …...................................................................

- Datą dokonania zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Strony zgodnie oświadczają, że terminy płatności za roboty podzlecone przez Wykonawcę przewidziane w umowach z Podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż terminy płatności wynikające z niniejszej umowy.

- Jeżeli Wykonawcę stanowić będzie konsorcjum firm, wówczas z chwilą uregulowania należności z tytułu wykonanych robót względem Lidera, wynikającej z wystawionej przez niego faktury, pozostali uczestnicy konsorcjum nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane roboty i zrzekają się w tym zakresie wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego.

- Cesja wierzytelności jest możliwa tylko za zgodą wyrażoną przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7

PODWYKONAWCY

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie zamierzał

realizować przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców, ma on obowiązek w trakcie

realizacji zamówienia publicznego przedkładania Zamawiającemu projekt umowy

o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać

postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej

między Zamawiającym a Wykonawcą. Ponadto, ustalenia zawarte w projekcie umowy

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne z wymogami SWZ,

a z projektów tych muszą wynikać w szczególności:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

2) terminy realizacji,

3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

4) sposoby rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku

rozwiązania niniejszej Umowy,

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu

umowy o podwykonawstwo, który nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących

realizacji umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień :

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty

przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

3) zawierających możliwość potrącania/zatrzymania części wynagrodzenia Podwykonawcy

na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

4) wydłużania terminu płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien być sporządzony w formie pisemnej, a umowa

o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej, pod

rygorem nieważności.

4. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami nie może przekroczyć wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie.

5. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany należy przedłożyć Zamawiającemu na 14 dni przed planowanym terminem

rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

7. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej

zastrzeżenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany w przypadku, gdy:

1) nie spełnia wymagań określonych w SWZ,

2) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż okres lony w ust. 1 pkt 3 niniejszego

paragrafu,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp,

4) zawiera ona postanowienia niezgodne z umową.

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu

umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej

zmiany w terminie, o kto rym mowa w ust. 7 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego

projektu, jak również projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca ma obowiązek przedkładania

Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej

umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej.

11. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o kto rym mowa w ust. 10 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez

Zamawiającego.

12. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jeżeli

ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, kto rej przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 16 niniejszej Umowy.

14. Wykonawca, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z

którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, w przypadku, jeżeli jego wynagrodzenie uległo

zmianie zgodnie z postanowieniami określonych w § 19a Umowy.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Placu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga

ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

jak za swoje własne. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub dalszych

Podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac

przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za

roboty, kto re wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawco w.

Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji

koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawco w lub dalszych Podwykonawco w biorących udział w realizacji robo t budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

21. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

22. Wynagrodzenie, o kto rym mowa w ust. 21 powyżej, dotyczy wyłączenie należności

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub

usługi (przy robotach budowlanych) oraz nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia

należnego Wykonawcy za zakres odpowiadający zakresowi powierzonych Podwykonawcy prac.

23. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 23

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia

tej informacji.

25. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24 w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej

zapłaty.

26. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem

kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robo t budowlanych lub

potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

27. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za

uzasadnioną.

28. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego

Wykonawcy.

29. W sytuacji określonej w ust. 28 powyżej Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty

zapłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

30. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o kto rej mowa w ust. 27 powyżej, lub konieczność dokonania

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy, może stanowić

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 7a

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o kto rym mowa w art. 118 ustawy Pzp, na

którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej

polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków

prawnych.

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmioty Udostępniające Zasoby:

1) ……………., będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia w charakterze …………. w

zakresie wykonania robo t ………….. w okresie …………..,

2) ……..

3. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach opisanych w 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, z e

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy zastosowanie znajdują

zapisy, o których mowa w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 5 niniejszego paragrafu.

5. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego

innego Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz

oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp

do udostępnionych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących,

w szczególności:

1) zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów;

2) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia;

3) zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia;

4) czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

§ 8

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji dokumentacji projektowej.

3) Zapewnienie nadzoru inwestycyjnego.

4) Wskazanie miejsc poboru mediów (wody, energii elektrycznej).

5) Współdziałanie z Wykonawcą.

6) Realizacja zasadnych należności Wykonawcy.

7) Odebranie prawidłowo wykonanych robót.

§ 9

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca rozpocznie roboty objęte umową w ciągu 7 dni od dnia przejęcia placu budowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją zamówienia publicznego, o

którym mowa w § 1 i 2 umowy, obowiązującymi przepisami prawa, w terminach określonych

umową.

2. Wykonawca wykona własnym staraniem i na swój koszt: zaplecze, ogrodzenie i oznakowanie

budowy.

3. Wykonawca oświadcza, iż :

1) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, wizji lokalnej na miejscu

realizacji robót budowlanych posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków

związanych z obszarem objętym opracowywaną dokumentacją projektową i trudnościami,

jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu oraz budowli, innych elementów

infrastruktury mających wpływ na przewidziane do realizacji zadanie,

2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, w tym, z e obiekt nie zostaje

wyłączony z użytkowania na okres realizowanych prac, kto re uwzględnił w swojej ofercie i

dokonał wyceny prac,

3) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania,

4) dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie

zobowiązań opisanych w niniejszej umowie,

5) posiadł wystarczającą wiedzę potrzebną do należytego wykonania przedmiotu umowy w

terminie określonym umową,

6) nie wnosi żadnych zastrzeżeń do dokumentacji umieszczonej w SWZ postępowania, w tym

do projektów budowlanych i innych dokumentów stanowiących załącznik do SWZ i

niniejszej umowy oraz tej przekazanej przez Zamawiającego,

7) nie ma przeszkód realizacji robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa, otrzymaną

dokumentacją i wytycznymi Zamawiającego określonymi w SWZ i niniejszej umowie.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) przed rozpoczęciem robo t budowlanych dokładne zapoznanie się z całą dokumentacją

dotyczącą inwestycji, o kto rej mowa w § 1 i 2 umowy, a ujętą w szczególności w SWZ i

wskazanie Zamawiającemu ewentualnych wad lub nieścisłości w tych dokumentach, które

mogą rzutować na roboty budowlane, jak również celu, któremu te dokumenty mają służyć,

2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową inwestycji, o kto rej

mowa w § 1 i 2 umowy, zaleceniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego,

3) sporządzenie i przekazanie do uzgodnienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo –

finansowego realizacji prac budowlanych,

4) złożenie Zamawiającemu zabezpieczenia, o kto rym mowa w § 12 umowy,

5) prowadzenie dokumentacji budowy przez kierownika budowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej,

6) zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierowania robót przez osoby posiadające

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie,

7) w razie konieczności - zapewnienie obsługi geodezyjnej,

8) bieżące wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń ,

9) przygotowanie, opracowanie i przekazanie po sprawdzeniu i akceptacji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej

oraz innych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy, a wskazanych przez

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

10) wykonywanie wszelkich prac przygotowawczych na terenie budowy, które są niezbędne do

rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy,

11) wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych związanych z

prawidłową realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

oraz sztuką budowlaną,

12) zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie robót związanych z prawidłową realizacją

przedmiotu umowy,

13) wykonanie wszystkich robót i innych zobowiązań wynikających z umowy w sposób w niej

określony, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zasadami

najnowszej wiedzy i sztuki budowlanej,

14) zapewnienie dostaw wszystkich koniecznych materiałów i urządzeń ,

15) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac i czynności zmierzających do likwidacji

usterek, wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robo t, a także w okresie udzielonej

gwarancji i rękojmi,

16) należyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

17) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz innych przepisów środowiskowych na terenie

budowy oraz nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów przez podwykonawców, dalszych

podwykonawców, pracowników i innych osób wykonujących prace na terenie budowy,

18) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

19) wykonanie robót przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe

oraz przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. .,

20) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

21) zapewnienie ciągłego nadzoru wewnętrznego i monitoringu (kierownictwo robót) nad

prowadzonymi robotami. Po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości Wykonawca

niezwłocznie zabezpieczy teren i powiadomi Zamawiającego o tym fakcie,

22) utrzymanie porządku na terenie budowy, na dojazdach oraz zapewnienie stałego sprzątania

terenu przylegającego do terenu budowy, dróg wjazdowych itp.,

23) realizowanie wszystkich innych obowiązków wynikających z przepisów prawa,

24) użycia w trakcie budowy materiałów spełniających kryteria jakościowe i wszelkie

wymagania przewidziane w Prawie budowlanym,

25) prowadzenia pełnej dokumentacji fotograficznej (dokumentacji zdjęciowej) realizacji

inwestycji przed oraz po wejściu w teren,

26) zawarcia pisemnej umowy z podmiotem odbierającym odpady bądź przekazywania odpadów właścicielowi danej nieruchomości z zaznaczeniem kodu odpadów i informacją potwierdzoną przez właściciela, że ilość i jakość odpadów odpowiada właściwym w tym zakresie przepisom. Wykonawca udokumentuje sposób zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zadania,

27) zachowanie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości

szans kobiet i mężczyzn; zgodności z zasadą DNSH w rozumieniu art. 17 rozporządzenia

(UE) nr 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii); zgodność z zasadą

15 zrównoważonego rozwoju zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i

odporność gospodarki polskiej.

5. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych

robót oraz szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót,

obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas

realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się porządkować na bieżąco teren, na którym zakończono roboty

budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał Wykonawca, zaplecza

budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze budowy) oraz doprowadzić teren do stanu sprzed

rozpoczęcia budowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego, w tym Inspektora

Nadzoru Budowlanego i autora projektu budowlanego w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy,

2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania

umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny

prawidłowości wykonania umowy,

3) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez Zamawiającego,

4) wypełniania w trakcie toczących się postępowań administracyjnych obowiązków nałożonych

przez organy prowadzących postępowania, a w szczególności do składania wyjaśnień ,

uzupełniania materiałów, usuwania braków, wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w

zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzący postępowanie.

8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego:

1) mailowo o konieczności wykonania prac dodatkowych lub

zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową

ich wartość według kosztorysu ofertowego po uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego,

2) mailowo o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok

realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i

zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z

Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

3) przedstawienia na każde wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania

prac budowlanych, w terminie 3 dni liczonych od momentu otrzymania wezwania.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za zabezpieczenie i oznakowanie

terenu budowy.

10. Wykonawca oświadcza, że staje się posiadaczem odpadów w rozumieniu art. 3 pkt 19

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach powstałych w wyniku robót budowlanych i ponosi

za nie odpowiedzialność oraz jest zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt do

postępowania z tymi odpadami w sposób określony niniejszą ustawą, w tym w szczególności

zgodnie z art. 16-33 tej ustawy. Wykonawca nie może pozostawić odpadów w rozumieniu

ustawy, o której mowa w zdaniu wcześniejszym na terenie wykonanych robót. Odpady takie

muszą być niezwłocznie usuwane zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca zobowiązuje się do

zawarcia pisemnej umowę z podmiotem odbierającym odpady bądź przekazywania odpadów

właścicielowi danej nieruchomości z zaznaczeniem kodu odpadów i informacją potwierdzoną

przez właściciela, że ilość i jakość odpadów odpowiada właściwym w tym zakresie przepisom.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udokumentowania na każde wezwanie

Zamawiającego sposobu zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zadania,

jako warunek dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

12. W przypadku braku terminu na wykonanie określonego obowiązku ujętego w tym paragrafie

lub w innym paragrafie niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do jego wyznaczenia.

13. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby biorące udział w realizacji zamówienia będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

14. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć

Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących

czynności, o których mowa w ust. 13.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane

w ust. 13 i 14 czynności przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez wezwanie

do przedstawienia:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego

pracownika,

4) innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

16. Wszelkie opisane w niniejszym paragrafie obowiązki, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 10

NADZÓR. PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Wykonawca wyznacza: ………………………do pełnienia obowiązków Kierownika budowy, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………. i przedstawia oświadczenie Kierownika budowy o przyjęciu na siebie obowiązków, o których mowa w ww. ustawie oraz kserokopię dokumentu posiadanie wskazanych wyżej uprawnień oraz potwierdzeniem wpisu do właściwej izby zawodowej.

2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą lub osoby co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, których zmiana ma dotyczyć . Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków Kierownika budowy, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby zawodowej.

4. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wykazanych do realizacji zamówienia w treści oferty

Wykonawcy wymaga pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego i dopuszczalna

jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład z powodu choroby czy innej przyczyny

powodującej niemożność świadczenia powierzonego jej zakresu obowiązków, a wykazane w ich

zastępstwie osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż zastępowane

osoby.

5. Przedstawicielami stron do realizacji robót będą:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego, który w granicach posiadanego upoważnienia jest przedstawicielem Zamawiającego,

2) Kierownik budowy, który w granicach posiadanego upoważnienia jest przedstawicielem Wykonawcy,

3) Pracownicy Zamawiającego, koordynujący zadanie.

§ 11

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować pracę oraz teren budowy, aby w możliwie jak

najmniejszym stopniu utrudniało to lub uniemożliwiało korzystanie z budynków i terenów sąsiadujących z terenem robót.

4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia, upływa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, do dnia wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia, dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej. Dokument ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu ubezpieczenia lub nieprzedłużenia polisy, która wygasa w trakcie trwania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 400 zł za każdy dzień zwłoki w doręczeniu polisy liczonego od upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 lub terminu wygaśnięcia polisy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w mieniu lub

utratę zdrowia, uszkodzenie ciała oraz śmierć powstałe podczas i w konsekwencji wykonywania

umowy.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w formie określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych na cały okres trwania umowy.

2. Kwota przedmiotowego zabezpieczenia wynosi 5% wartości brutto wynagrodzenia, o kto rym

mowa w § 3 ust. 1 umowy tj.: …………………..(słownie:………………………………).

3. W przypadku wpłaty pieniężnej, gotówkę należy uiścić na konto Zamawiającego:

…………………………………………………

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione:

1) 70% w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru całości robót określonych w

§ 2 niniejszej umowy bez istotnych usterek,

2) 30% po upływie 15 dni od daty upływu terminu okresu rękojmi na podstawie

stosownego protokołu (bez uwag). O zakończeniu okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu

rękojmi Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w takim czasie, aby Zamawiający

mógł wyznaczyć termin komisji odbioru najpóźniej w dniu poprzedzającym termin

zakończenia zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.

5. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu obejmującego gwarancję. W razie, gdy w imieniu gwaranta oświadczenie o udzieleniu zabezpieczenia składa inna osoba niż ujawniona w KRS jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z dokumentem gwarancji oryginału, odpisu lub poświadczonej przez uprawnioną osobę kopii dokumentu, z którego wynika umocowanie składającego oświadczenie w imieniu gwaranta do dokonania czynności objętej tym dokumentem.

6. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niz pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres waz nos ci winien obowiązywać , co najmniej do 30 – go

dnia po dacie zakończenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz do 15 dnia po dacie

upływu terminu rękojmi w zakresie pozostałej kwoty.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w formie innej niż pieniężna,

takie poręczenie, ubezpieczenie powinno zawierać w swojej treści oświadczenie osoby je wystawiającej, iż jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze wezwanie.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraz a zgodę.

10. Zamawiający może się wstrzymać z wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawcy nie

będą z tego tytułu przysługiwać żadne odsetki do czasu przedłożenia oryginału gwarancji lub

poręczenia obejmujący okres określony w niniejszym paragrafie a wynikający ze zmiany terminu wykonania umowy.

11. Zamawiającemu przysługuje również prawo do realizacji zabezpieczenia w sytuacji, gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przedłużenia terminu realizacji umowy nie przedstawi

stosownego zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmującego okres wynikający z

wydłużenia terminu realizacji umowy.

12. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniężna musi umożliwiać realizację praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, w ten sposób, że nie może być uwarunkowane dodatkowymi warunkami nieokreślonymi w niniejszej umowie.

13. Zabezpieczenie nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zabezpieczenia.

§ 13

SIŁA WYŻSZA

1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak:

wojna, stan wyjątkowy, powódź , pożar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji społeczno – gospodarczej.

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.

§ 14

ODBIORY

1. Zadania określone i zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem rzeczowo –

finansowym stanowiącym załącznik do umowy, Zamawiający przejmuje odbiorami częściowymi

i odbiorem końcowym.

2. Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość do odbioru częściowego lub końcowego stosowną

korespondencją złożoną na dziennik podawczy Zamawiającego.

3. W ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający zwołuje komisję odbiorową.

4. Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego i końcowego jest przeprowadzenie

przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych prób i badań kontrolnych. Dodatkowo Wykonawca

zobowiązany jest uzyskać oświadczenie od każdego Podwykonawcy, że wynagrodzenie za

wykonane prace podzlecone związane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapłacił

Podwykonawcom w należytej wysokości i w terminie lub zobowiązany jest do przedłożenia

wobec Zamawiającego dowodów zapłaty tego wynagrodzenia w należytej wysokości i w

terminie.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego po

2 komplety dokumentacji odbiorowej, na które składają się następujące dokumenty:

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót

niewymagających decyzji pozwolenia na budowę oraz przepisami,

2) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu

budowy;

3) w przypadku dokonania odstępstw od projektu budowlanego - kserokopie rysunków

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi przez

kierownika budowy na czerwono zmianami wraz z kwalifikacją odstępstw zgodną z art. 36a

ustawy Prawo budowlane,

4) ksero uprawnień kierownika budowy i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby

Inżynierów Budownictwa,

5) świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, przewidziane w obowiązującym prawie

atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w

trakcie realizacji przedmiotu umowy,

6) dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu

oświadczenie od każdego podwykonawcy, że wynagrodzenie za wykonane prace

podzlecone związane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapłacił

podwykonawcom w należytej wysokości i w terminie lub zobowiązany jest do przedłożenia

wobec Zamawiającego dowodów zapłaty tego wynagrodzenia w należytej wysokości i w

terminie.

6. Brak któregokolwiek dokumentu wymaganego do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego

(w tym nieuzyskanie stosownego oświadczenia od Podwykonawcy) spowoduje odmowę

dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego i może stanowić podstawę do naliczenia

przez Zamawiającego kar umownych z tytułu nieterminowego oddania przedmiotu umowy.

7. Data podpisania protokołu odbioru końcowego bez istotnych usterek, uważana jest za termin

wykonania przedmiotu umowy.

8. Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony po upływie okresu przewidzianego w § 15a ust. 1 niniejszej umowy. Data podpisania protokołu odbioru gwarancyjnego bez uwag, będzie oznaczała zakończenie obowiązywania gwarancji.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

- odmowy dokonania odbioru z powodu wystąpienia wad istotnych w Przedmiocie umowy. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w terminie 7 dni roboczych od pisemnego powiadomienia o usunięciu wad istotnych; Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru co najmniej 3 dni przed terminem odbioru robót,

- jeżeli wady nie są możliwe do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu

odbioru w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, Zamawiający zastrzega

sobie prawo jednostronnego obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości

użytkowej, technicznej Przedmiotu Umowy.

10.Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 15

ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE RĘKOJMI

1. Okres rękojmi dla przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy.

2. Okres rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez istotnych

usterek.

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Niezależnie od uregulowań zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego usterki, będą usuwane przez Wykonawcę w terminie technicznie właściwym dla danej usterki wskazanym przez Zamawiającego, chyba że strony uzgodnią inny termin.

6. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 Zamawiający ma prawo do ich usunięcia we własnym zakresie – na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania usterek, po zawiadomieniu o ich wystąpieniu przez Zamawiającego.

8. W każdym przypadku usunięcia wad sporządzony zostanie protokół odbioru.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami nieusuniętych lub nienaprawionych w terminie wad lub usterek powstałych w okresie rękojmi, których usunięcie lub naprawa przewyższa kwotę zabezpieczenia, o którym mowa w § 12 umowy. W takim przypadku Zamawiający wystawi Wykonawcę notę obciążeniową.

10. Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający może wykonać pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi określone Kodeksem Cywilnym

§ 15a

ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE GWARANCJI

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz

wbudowane materiały, wyroby i wszystkie urządzenia (w tym również oznakowanie poziome)

na okres …………. miesięcy licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót

z zastrzeżeniem ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu.

2. W dniu dokonania odbioru Wykonawca przedłoży Kartę Gwarancyjną, według wzoru ustalonego z Zamawiającym.

3. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów lub urządzeń

z których Wykonawca korzystał realizując niniejszą Umowę przewidują dłuższy okres gwarancji

niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu przez

danego producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu Kartę

Gwarancyjną.

4. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania

wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu terminu określonego przez Zamawiającego lub

dostarczenia w tym terminie rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich

części składowych).

5. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te wady/usterki, kto re

ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości, lecz kto re powstały w okresie

jej obowiązywania.

6. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterki poprzez naprawę bądź wymianę, w sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia tych samych

wad/usterek.

7. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do

nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu elementach.

8. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez osobę trzecią.

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

10. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie

określonym w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego.

Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki

budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane

jako odmowa usunięcia wad/usterek.

11. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia

terminów usunięcia wad/usterek o których mowa w ust. 3 lub 9 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiający zleci usunięcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraz a zgodę.

12. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunięte w wyznaczonym terminie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń wraz z konieczną naprawą w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie będzie niewystarczające do potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu od Wykonawcy pozostałej części kosztów, na co Wykonawca niniejszym wyraz a zgodę.

13. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem telefonu pod

numerem: ………… lub poczty elektronicznej e-mail: ………………...

14. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt Wykonawcy także

w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia.

15. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokół, który wymaga pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawiającego.

16. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także usunięcia szkód, które te wady spowodowały, szkód powstałych w trakcie usuwania wad/usterek, a także szkód powstałych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek

usuwania jego wad/usterek.

17. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może

zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne.

Wykonawca może nie uwzględniać powyższych zaleceń jedynie z ważnych, uzasadnionych

powodów.

18. W pozostałym zakresie do gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

19. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać

Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań

inwestycyjnych, w szczególności: modernizacji instalacji, usunięcia awarii, montażu urządzeń

itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na

obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy

o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji

robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego

wynagrodzenia.

20. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania

napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu

działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia

niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem

jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje

Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę

cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót

i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego

wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej

gwarancji.

21. Zamawiający jest uprawniony do dokonania przelewu na podmioty trzecie wszelkich praw

i obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonych Zamawiającemu przez

Wykonawcę.

§ 16

KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może nałożyć,

z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie, na Wykonawcę kary umowne, a

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić te kary w następujących przypadkach i wysokości:

1) 0,3% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu

każdego zakresu prac, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jak

również w wykonaniu całego przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na

zakończenie poszczególnego zakresu lub całego przedmiotu umowy do dnia faktycznego

odbioru,

2) 0,3% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu

zobowiązań , obowiązków nałożonych na Wykonawcę w umowie w trakcie jej trwania, a nie

wymienionych w niniejszym paragrafie, liczonej od daty niedotrzymanego przez

Wykonawcę terminu, wyznaczonego niniejszą umową lub przez Zamawiającego

w wezwaniu do ich wykonania do daty faktycznego wykonania za każdy przypadek osobno,

3) 0,3% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad

i usterek, liczonej od dnia wyznaczonego do ich usunięcia do dnia faktycznego odbioru,

4) 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn

zależnych od Wykonawcy.

5) 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w zapłacie

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki w obowiązku przedłożenia do zaakceptowania projektu

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej

zmiany,

7) 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki w obowiązku przedłożenia poświadczonej za zgodność z

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki w obowiązku doprowadzenia zgodności z Umową umowy

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

9) 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w § 9 ust.

9 umowy,

10) 3000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w § 9 ust.

13, 14, 15 umowy,

11) za naruszenie przez Wykonawcę zapisów niniejszej umowy poprzez wykonywanie

umowy bez udziału podmiotów, na zasoby których Wykonawca podoływał się w złożonej

ofercie lub przez podmioty, które spełniają tożsame kryteria, w wysokości 3.000 PLN za

każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie. W celu uniknięcia wątpliwości Strony

zgodnie oświadczają, że stwierdzone naruszenia mogą dotyczyć tego samego podmiotu,

który wykonuje w sposób ciągły przedmiot umowy. W stosunku do jednego podmiotu jedno

naruszenie nie może być stwierdzone 2 razy w ciągu jednego dnia.

12) w przypadku niedotrzymania postanowień jakiejkolwiek decyzji administracyjnej

wydanej wobec Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy - Wykonawca

jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości odpowiadającej

wysokości kary (opłaty) określonej w treści decyzji,

13) za brak zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) podwykonawcy, w sytuacji, kiedy

wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmienione, w wysokości 3 000,00 zł za każde takie

naruszenie.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokości 0,03% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w

odbiorze prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy,

2) w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków określonych w niniejszej

umowie.

3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający i Wykonawca snie może przekroczyć kwoty 30 % całkowitego zamówienia.

4. Zamawiający może potrącić kary umowne, obciążające Wykonawcę z bieżącego wynagrodzenia za wykonane roboty i z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraz a niniejszym zgodę.

5. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogólnych w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kary umownej.

§ 17

USUWANIE USTEREK I WAD

1. Zamawiający ma prawo sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach oraz usterkach

poinformować niezwłocznie Wykonawcę bez oczekiwania na końcowy odbiór robót.

2. Zgłoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego z uwzględnieniem rodzaju wady i usterek. Również w tym terminie powinny być

usunięte wady i usterki wykryte przez Wykonawcę we własnym zakresie.

3. Wykonawca nieodpłatnie usunie wady i usterki powstałe w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy oraz ujawnione w toku odbioru końcowego i gwarancyjnego. Wykonawca

usunie nieodpłatnie również wszelkie usterki i wady, które wystąpią wskutek lub w związku z

realizacją przedmiotu umowy, nawet jeśli będą zlokalizowane poza obszarem inwestycji.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie na powyżej

określonych warunkach, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy. Koszty zleconych prac Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na

wykonane roboty. O zamiarze zlecenia usunięcia wad i usterek innemu podmiotowi,

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.

§ 18

WYKONANIE ZASTĘPCZE

1. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu prac, Zamawiający może zlecić pozostałe do wykonania prace innemu Wykonawcy. Nastąpi wówczas obniżenie wynagrodzenia przez Zamawiającego proporcjonalnie do wykonanego zakresu robót, co nie wyklucza naliczenia kar umownych określonych w § 16 niniejszej umowy.

2. O zamiarze zlecenia wykonania brakującego zakresu robót, o których mowa w ust. 1 niniejszej

umowy innemu podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co najmniej 14 dni przed ich

powierzeniem.

§ 19

ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany umowy, w szczególności w zakresie wynagrodzenia, terminu, jak i sposobu wykonania

są możliwe w oparciu o treść przepisów Prawa zamówień publicznych – art. 455 ust 1 pkt 3-4

oraz 455 ust 2.

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje

możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w przypadkach opisanych w niniejszym

paragrafie.

3.1. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, które może ulec zmianie:

3.1.1. w przypadku zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową z powodu konieczności

wykonania robót dodatkowych i prac zamiennych, na zasadach określonych w §19b

lub zmiany zakresu prac w związku z przesłankami, określonymi w Pzp ( art. 455 ust 1

pkt 3-4 oraz 455 ust 2.)

3.2. Zmiany terminu – o czas odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonywaniu

robót, jedynie w następstwie:

3.2.1. wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni

wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

wystąpienia pandemii, a także wystąpienia ponadnormatywnych warunków

pogodowych,

3.2.2. konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres

przedmiotu niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i które

mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu

umowy,

3.2.3. konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz

udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają

realizację przedmiotu Umowy,

3.2.4. niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do

wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawcę,

3.2.5. działań organów administracji, zarządców dróg lub gestorów sieci skutkujących

przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń,

uzgodnień, odbiorów lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji,

zezwoleń, uzgodnień itp.,

3.2.6. zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub

osób indywidulanych, w szczególności:

a) w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,

uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to

nie wynikało z winy wykonawcy,

b) w przypadku przedłużających się uzgodnień branżowych,

c) w przypadku rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci,

d) braku możliwości zastosowania w dokumentacji projektowej wartości normatywnych

wynikających z obowiązujących przepisów (gdy wymagana jest zgoda na odstępstwo

od przepisów techniczno – budowlanych wydawana przez właściwego ministra),

3.2.7. wystąpienia wad Dokumentacji technicznej, skutkujących koniecznością dokonania w

niej zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót,

3.2.8. uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skróceniu terminu,

3.2.9. zmiany przepisów prawa,

3.2.10. konieczność skoordynowania robót budowlanych z innymi zdaniami, jeśli mają

wpływ na realizację przedmiotu umowy,

3.2.11. zmianą umowy, na podstawie art. 455 ust 2 Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 455

ust 1 pkt 3 i 4 Pzp.

3.3. Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w następstwie:

3.3.1. konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż

wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej

Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym

wykonaniem przedmiotu umowy,

3.3.2. stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji

projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które

mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3.3.3. stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji

projektowej warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

urządzeń i obiektów budowlanych,

3.3.4. zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego oraz pod

warunkiem, że są spowodowane w szczególności:

a) zastosowaniem innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności:

niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na

skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń,

b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

c) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów

wykonywanych.

4. W przypadku zmian umowy dotyczących wynagrodzenia, Wykonawca złoży do

zatwierdzenia Zamawiającemu protokół konieczności zawierający rodzaj robót, ich opis,

wpływ na termin, cenę wraz z kosztorysem szczegółowym. Rozliczenie robót nastąpi na

podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, zweryfikowanego

i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

5. Kosztorys, o którym mowa w ust. 3 należy sporządzić w formie szczegółowej z

zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie

wyższych niż przyjęte, kolejno:

5.1. wg cen materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen ustalonych wg np.

SEKOCENBUD lub ORGBUD na dzień, w którym kalkulacja jest sporządzana i nakładów

rzeczowych ustalonych wg KNR;

5.2. wg kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o bieżące ceny regionalne materiałów i

sprzętu;

5.3. wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych

przez Zamawiającego.

6. Zaistnienie któregokolwiek zdarzenia lub okoliczności przewidzianych w niniejszym

paragrafie upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do zadania dokonania

zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie

powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do

dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym

Strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub

okolicznościach.

§ 19a

Pozostałe zasady zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy

1. Strony, zgodnie z przepisem art. 439 Pzp, przewidują także możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego – waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmiany cen zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja, o której mowa w niniejszym ust. jest możliwa po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Podstawą dla zastosowania zmiany wynagrodzenia jest zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych w wymiarze co najmniej 10 % w stosunku do ceny z dnia zawarcia umowy lub ceny z dnia złożenia oferty, jeżeli pomiędzy złożeniem oferty a podpisaniem umowy minęło 180 dni. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią̨ inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.

3. Zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych (Wi) będzie wyliczana poprzez przemnożenia

przez siebie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych dla kolejnych miesięcy począwszy od następnego miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie umowy lub złożenie oferty, jeżeli pomiędzy złożeniem oferty a podpisaniem umowy minęło 180 dni do miesiąca poprzedniego za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru:

𝑊𝑖 (𝑛) = ( 𝑊1/100 × 𝑊2/100 × 𝑊3/100 × … … … … .× (𝑊𝑛 – 1)/ 100×𝑊𝑛 /100)

Gdzie

Wi = wskaźnik inflacji

W1, W2, W3…= wskaźniki ... z kolejnych miesięcy po podpisaniu umowy lub złożeniu oferty,

jeżeli pomiędzy złożeniem oferty a podpisaniem umowy minęło 180 dni (miesięczne wskaźniki

cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni

= 100)

Wskaźniki publikowane są na stronie

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-iuslug-

konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnychod-

1982-roku/

4. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik waloryzacji Ww

𝑊𝑤(𝑛) = 0,5 + 0,5 𝑊𝑖 (𝑛)

5. Waloryzacja może uwzględniać będzie zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie wynagrodzenia umownego. Wysokość wynagrodzenia może być podwyższana lub obniżana po złożeniu przez jedną ze stron oświadczenia wskazującego na procentowy wzrost/spadek wynagrodzenia, zgodnie z ust. 14 oraz po podpisaniu przez obie Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% wynagrodzenia

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

7. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 19 należy rozumieć wartość wzrostu lub

spadku wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

8. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do zakończenia niniejszej Umowy tj. do odebrania całości nadzorowanych robót budowlanych oraz przekazaniu kompletnej

dokumentacji powykonawczej wraz oświadczeniem „Zespołu” o kompletności przekazanej

dokumentacji powykonawczej

9.Waloryzacji nie podlegają faktury obejmujące prace/usługi dodatkowe.

10.Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić wartość waloryzacji na fakturze w osobnej pozycji lub objąć wartość waloryzacji odrębną fakturą. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 6.

11.Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania

podwykonawcy.

§ 19b

Roboty zamienne.

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

polecać Wykonawcy wykonanie rozwiązań zamiennych (robót zamiennych obejmujących

np.: zmianę materiałów, technologii wykonania, zaniechania wykonania części robót, itp.) w

stosunku do przyjętych w projekcie, jeżeli nie stanowią istotnej zmiany zatwierdzonego

projektu.

2. Wydanym przez Zamawiającego poleceniem, o kto rym mowa w ust. 1, jest zatwierdzony

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego protokół konieczności, który nie unieważnia w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale może stanowić podstawę do zmiany – na wniosek

Wykonawcy – terminu zakończenia robót o czas niezbędny na wykonanie zamiennych oraz

zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 19 umowy.

§ 20

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie:

1) Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą z naruszeniem zapisów niniejszej umowy,

2) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelności w jakiejkolwiek części na osobę trzecią

bez wymaganej zgody Zamawiającego,

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje prac w terminie wynikającym

z umowy i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie prac tych nie rozpoczyna,

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje prac budowlanych dłużej niż 14

dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i dokumentacją pomimo wezwania

Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu wykonywania, po upływie

wyznaczonego w tym wezwaniu terminu,

6) W razie stwierdzenia (w toku odbioru) wad istotnych nie nadających się do usunięcia albo

gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć , albo ich nie usunął w terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego,

7) W przypadku zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 7 Umowy, lub konieczność

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie

zamówienia publicznego,

8) Zwłoka w realizacji robót przekracza 45 dni,

9) Wykonawca nie wykonuje zobowiązań , obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiając odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru.

4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu, powinno być dokonane w formie uzasadnionego oświadczenia złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca obciążony zostanie następującymi obowiązkami, które ma wykonać w terminie 7 dni od skutecznego pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest do:

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według

stanu na dzień odstąpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym przez strony, na koszt

odstępującego od umowy,

3) zgłoszenia Zamawiającemu wniosku o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót

zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu,

4) usunięcia z terenu budowy urządzeń przez niego wniesionych, uporządkowania i

protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu.

6. W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostają w jego dyspozycji.

§ 21

DORĘCZENIA I KORESPONDĘCJA MIĘDZY STRONAMI

1. Strony ustalają, że korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy, dotycząca:

a. realizacji robót,

b. naliczania kar umownych,

c. usuwania wad i usterek,

d. wykonywania uprawnień z rękojmi i gwarancji, może być dokonywana w formie

elektronicznej na podane poniżej adresy e-mail.

2. Strony zgodnie uznają, z e korespondencja przesłana pocztą elektroniczną jest równoznaczna

z zachowaniem formy pisemnej, chyba że Umowa wprost zastrzega formę pisemną pod

rygorem nieważności.

3. Forma pisemna pod rygorem nieważności jest zastrzeżona dla oświadczenia o odstąpieniu od

umowy oraz dokonywania zmian umowy.

4. Korespondencja elektroniczna wysłana:

a. przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w Umowie ________

b. przez Wykonawcę na adres e-mail Zamawiającego: ……………………………… uznawana jest za

skutecznie doręczoną.

5. Za moment skutecznego doręczenia korespondencji elektronicznej uznaje się:

a. moment jej wysłania – jeżeli nastąpiło ono w dniu roboczym do godziny 15:00,

b. następny dzień roboczy – jeżeli wysłanie nastąpiło po godzinie 15:00 albo w dniu wolnym od

pracy.

6. Strony ponoszą ryzyko nieodebrania korespondencji elektronicznej z przyczyn leżących po ich

stronie, w szczególności w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem skrzynki e-mail,

brakiem jej monitorowania, filtrowaniem wiadomości jako spam.

7. Zmiana adresu e-mail wymaga pisemnego ( pod rygorem nieważności) oraz dodatkowo

mailowego) powiadomienia drugiej Strony.

8. Do czasu skutecznego zawiadomienia, korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres e-mail wywołuje skutki prawne.

§ 22

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną częścią umowy są:_____________________________________.

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starać się

rozwiązywać polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory te będzie rozstrzygać

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszą umowę mają zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych.

4. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY