Uzupełniający opis przedmiotu zamówienia

- Oznakowanie fizyczne miejsca realizacji robót budowlanych:

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca zamieści na placu budowy tablice informacyjne i banery informacyjne:

- Tablica informacyjna – Polsko Szwajcarski Program Rozwoju Miast - 6 szt. po 2 na każdą ulicę.

Tablica informacyjna zawiera m. in.:

- logo Konfederacji Szwajcarskiej,

- logo Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

- informację o finansowaniu projektu przez Szwajcarię,

- nazwę Projektu,

- nazwę zadania,

- nazwę Wnioskodawcy,

Wymiary tablicy: 120 × 180 cm

- Tablica Informacyjna zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych - 3 szt. po 1 na każdą ulicę.

Tablica informacyjna zawiera:

- barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej,

- informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub 
z państwowych funduszy celowych,

- rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu,

- nazwę zadania,

- datę podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania.

Wymiary tablicy: 180 × 120 cm

Wzór tablicy: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

Tablice należy wykonać z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV
o grubości minimum 3 mm albo umieścić na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności zaprojektowanie i wykonanie odpowiedniej ilości kompletów słupków mocujących, zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych, montaż tablic do konstrukcji mocujących, dostawę zamontowanych tablic, konstrukcji i słupków mocujących oraz trwałe przymocowanie tablic wraz z konstrukcjami do gruntu.

- Baner informacyjny – tzw. baner życzliwości - 3 szt. po 1 na każdą ulicę.

Banery mają charakter informacyjno-społeczny i służą: informowaniu mieszkańców 
o prowadzonych pracach, budowaniu pozytywnej komunikacji z mieszkańcami, ograniczaniu negatywnego odbioru utrudnień związanych z realizacją inwestycji.

Wymiary: 200 x 100 cm

Banery należy wykonać z frontlitu PVC 510–550 g/m², odpornego na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz rozdarcia, zadruk: pełno kolorowy (CMYK), jednostronny, druk solwentowy/lateksowy UV, odporny na blaknięcie.

Wykonanie: krawędzie wzmocnione poprzez zgrzewanie/podwinięcie i zgrzanie, dodatkowo oklejone taśmą wzmacniającą, oczkowanie metalowe (oczka aluminiowe/niklowane) co 40 cm na całym obwodzie, umożliwiające montaż linką lub trytytkami.

W ramach realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu oraz utrzymania w należytym stanie banerów informacyjnych na terenie prowadzonych robót.

Po zakończeniu robót budowlanych wykonawca zamieści na 6 wskazanych przez Zamawiającego słupach oświetleniowych tabliczki pamiątkowe.

- Tablica pamiątkowa – 6 szt. po 2 na każdą ulicę.

wymiary 300 x 150 x 2 mm

Wykonana powinna być z anodowanego srebrem aluminium o grubości 2 mm. Wydruk 
w procesie sitodruku w 3 kolorach: białym, czerwonym (Pantone 485) i czarnym. Powierzchnia i krawędzie są powlekane gorącym lakierem w temperaturze 80°.  Otwory do mocowania należy wykonać przed lakierowaniem.

Tablica pamiątkowa zawiera m.in.:

- logo Konfederacji Szwajcarskiej,

- informację o finansowaniu projektu przez Szwajcarię.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w zaprojektowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej, dostawę tablicy oraz trwałe przymocowanie tablic do slupów oświetleniowych.

- Udział w spacerach, spotkaniach, dniach otwartych.

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zapewni udział swojego przedstawiciela technicznego w wydarzeniach o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczącym realizowanej inwestycji (np. dzień otwarty inwestycji, spacer informacyjny, spotkanie 
z mieszkańcami). Udział Wykonawcy polega wyłącznie na: obecności przedstawiciela technicznego Wykonawcy, krótkim przedstawieniu zakresu wykonanych robót oraz zastosowanych rozwiązań technicznych, udzieleniu ogólnych informacji dotyczących realizacji inwestycji.

Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, przekaże podstawowe informacje lub materiały dotyczące zrealizowanych robót (np. opis rozwiązań technicznych, zdjęcia z realizacji) w celu wykorzystania w działaniach informacyjnych Zamawiającego. Organizacja wydarzenia, w tym jego przygotowanie, finansowanie, promocja, zapewnienie infrastruktury, obsługa uczestników oraz wszelkie działania towarzyszące, pozostają po stronie Zamawiającego lub podmiotów przez niego wskazanych. Udział Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ma charakter pomocniczy i informacyjny, jest związany z prezentacją efektów realizowanej inwestycji i nie stanowi odrębnego świadczenia usług ani dodatkowego wynagrodzenia po stronie Wykonawcy.

- Sporządzanie comiesięcznych raportów z realizacji robót budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych raportów z postępu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Raport należy przedkładać w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, w formie elektronicznej (plik PDF) oraz na żądanie Zamawiającego w formie edytowalnej.

Raport powinien zawierać w szczególności:

- opis zakresu robót wykonanych w okresie sprawozdawczym,

- stopień zaawansowania realizacji robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- informacje o ewentualnych opóźnieniach, zagrożeniach dla terminowej realizacji inwestycji oraz działaniach naprawczych,

- wykaz robót planowanych do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym,

- 5.dokumentację fotograficzną przedstawiającą postęp prac na terenie budowy - na żądanie Zamawiającego,

- informacje o istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację robót, w tym kwestiach technicznych, organizacyjnych lub formalnych.

Raporty powinny być opracowane w sposób rzetelny i przejrzysty oraz odzwierciedlać faktyczny stan zaawansowania robót na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia raportu o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

- Odwiezienie materiałów z demontażu we wskazane miejsce przez Inwestora.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko, w szczególności poprzez ograniczanie ilości powstających odpadów oraz maksymalne wykorzystanie możliwości ich ponownego użycia i recyklingu. Odpady powstające w trakcie realizacji robót należy segregować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przekazywać wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami. Wykonawca zapewni bezpieczną zbiórkę, transport oraz zagospodarowanie odpadów budowlanych, w tym w szczególności: materiałów z demontażu, opakowań po materiałach budowlanych, zużytych elementów infrastruktury, innych odpadów powstałych w trakcie realizacji robót. W przypadku powstania odpadów nadających się do recyklingu lub odzysku, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazania do odpowiednich instalacji odzysku lub recyklingu, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi informacje lub dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji robót (np. karty przekazania odpadów lub równoważne dokumenty). Zabrania się składowania lub unieszkodliwiania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.