Załącznik nr 2 do umowy

Wykaz Elementów Rozliczeniowych „Zwiększenie retencji wód opadowych w Grodzisku Mazowieckim polegające na odbetonowaniu trzech przestrzeni: skweru przy ul. Generała Mikołaja Bołtucia parkingu przy ul. bł. Kardynał Stefana Wyszyńskiego i parkingu przy ul. Wioślarskiej.

| Lp. | Zakres robót | Założony przez Zamawiającego procentowy stosunek wartości danej pozycji do wartości całej ofert netto. Wykonawca przyjmie do sporządzenia HRF wartość założoną z tolerancją +/- 15%. Przykładowo procent przyjęty przez Wykonawcę dla poz. 1 "Prace przygotowawcze " powinien się zawierać w przedziale od 2,202% do 2,415% | Wartość pozycji w stosunku do wartości łącznej Zadania A+B+C+D netto |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Zadania A: „Obetonowanie i poprawa retencji dla skweru przy ul. Generała Bołtucia” |  |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze | 2,59% |  |
| 2 | Roboty ziemne | 0,40% |  |
| 3 | Podbudowy | 1,77% |  |
| 4 | Nawierzchnie | 7,24% |  |
| 5 | Elementy ulic | 1,45% |  |
| 6 | Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej , roboty pozostałe | 0,95% |  |
| 7 | Elementy małej architektura | 2,86% |  |
| 8 | Ogrody deszczowe | 0,75% |  |
| 9 | Nasadzenia zieleni | 5,47% |  |
|  | Razem Zadanie A wartość netto | 23,48% |  |

| Zadania B: „Obetonowanie i poprawa retencji dla parkingu przy ul. bł. Kardynała Wyszyńskiego” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres robót | Założony przez Zamawiającego procentowy stosunek wartości danej pozycji do wartości całej oferty. Wykonawca przyjmie do sporządzenia HRF wartość założoną z tolerancją +/- 15%. Przykładowo procent przyjęty przez Wykonawcę dla poz. 1 "Prace przygotowawcze" powinien się zawierać w przedziale od 4,947% do 6,693% | Wartość pozycji w stosunku do wartości łącznej Zadania A+B+C+D netto |
| II | Zadania B: „Obetonowanie i poprawa retencji dla parkingu przy ul. bł. Kardynała Wyszyńskiego” |  |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze | 5,82% |  |
| 2 | Roboty ziemne | 0,99% |  |
| 3 | Podbudowy | 1,75% |  |
| 4 | Nawierzchnie | 13,46% |  |
| 5 | Elementy ulic | 2,69% |  |
| 6 | Roboty pozostałe | 1,73% |  |
| 7 | Ogrody deszczowe | 1,01% |  |
| 8 | Nasadzenia zieleni | 10,49% |  |
|  | Razem Zadanie B wartość netto | 37,94% |  |

| Lp. | Zakres robót | Założony przez Zamawiającego procentowy stosunek wartości danej pozycji do wartości całej oferty. Wykonawca przyjmie do sporządzenia HRF wartość założoną z tolerancją +/- 15%. Przykładowo procent przyjęty przez Wykonawcę dla poz. 1 "Prace Rozbiórkowe …." powinien się zawierać w przedziale od 3,944% do 5,336% | Wartość pozycji w stosunku do wartości łącznej Zadania A+B+C+D netto |
| --- | --- | --- | --- |
| III | Zadania C: „Obetonowanie i poprawa retencji dla parkingu przy ul. Wioślarskiej ” |  |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze | 4,64% |  |
| 2 | Roboty ziemne | 1,29% |  |
| 3 | Podbudowy | 5,65% |  |
| 4 | Nawierzchnie | 19,83% |  |
| 5 | Elementy ulic | 2,95% |  |
| 6 | Roboty pozostałe | 0,26% |  |
| 7 | Nasadzenia zieleni | 1,31% |  |
|  | Razem Zadanie C wartość netto | 35,93% |  |

| Lp. | Zakres robót | Założony przez Zamawiającego procentowy stosunek wartości danej pozycji do wartości całej oferty. Wykonawca przyjmie do sporządzenia HRF wartość założoną z tolerancją +/- 15%. Przykładowo procent przyjęty przez Wykonawcę dla poz. 1 "Skwer przy ul Bołtucia" powinien się zawierać w przedziale od 0,774% do 1,047% | Wartość pozycji w stosunku do wartości łącznej Zadania A+B+C+D netto |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | Zadania D: „Pielęgnacja zieleni ” |  |  |
| 1 | Skwer przy ul. Generała Bołtucia” | 0,91% |  |
| 2 | Parking przy ul. Wyszyńskiego | 1,19% |  |
| 3 | Parking przy ul. Wioślarskiej | 0,55% |  |
|  | Razem Zadanie D netto | 2,65% |  |
|  | Razem zadnia A,B,C,D % wartość netto | 100,00% |  |

| Cena łączna ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp | Nazwa zadania | Wartość pozycji netto |
| 1 | Zadania A: „Obetonowanie i poprawa retencji dla skweru przy ul. Generała Bołtucia” |  |
| 2 | Zadania A: „Obetonowanie i poprawa retencji dla skweru przy ul. Generała Bołtucia” |  |
| 3 | Zadania C: „Obetonowanie i poprawa retencji dla parkingu przy ul. Wioślarskiej ” |  |
| 4 | Zadania D: „Pielęgnacja zieleni” |  |
| Razem cena netto dla Zadania A+B+C+D |  |  |
| Razem podatek VAT 23 % dla Zadania A+B+C |  |  |
| Razem podatek VAT 8 % dla Zadania A+B+C+D |  |  |
| Razem cena brutto Zadanie A+B+C+D |  |  |