UMOWA NR DA - .... /2026

Gminą Miasto Elbląg ul Łączności 1, 82-300 Elbląg

reprezentowaną przez:

Marka Kucharczyka - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu ul. Karowa 1,

82-300 Elbląg

zwanym dalej  „Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 
Nr DA.2610.2.2026.AW Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na: „Modernizacji oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej”.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- demontaż i utylizacja opraw oświetleniowych;

- dostawę i montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED;

- adaptacja istniejącej instalacji elektrycznej i istniejącego systemu sterowania do nowego oświetlenia;

- wprowadzenie 3- strefowego systemu załączenia oświetlenia pod względem równomiernego obciążenia prądowego;

- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w punktach wg siatki obliczeniowej;

- wykonanie pomiarów energetycznych;

- wykonanie prób i odbiór robót przedmiotu zamówienia;

- przekazanie dokumentacji powykonawczej.

- Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w projekcie techniczno-wykonawczym 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opracowanych przez Elektro Sfera Sp. z o.o. Komorowo Żuławskie 2M, 82-300 Elbląg.

§ 2

  - Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

cena bez VAT:                               					……………… zł

VAT w wysokości ……%, tj.:						……………… zł

cena brutto:	  				……………… zł

słownie (brutto): …………………………………………………………………………………………………….

  - Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost 
z przedmiaru robót, jak również nieujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i terenu prac, (wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie itp.), ustawienie i czas pracy rusztowań lub podnośników, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, koszty dostępu do certyfikowanego sprzętu pomiarowego takiego jak luksomierze, mierniki migotania światła, koszty dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji oświetlenia, szkoleń dla Użytkownika, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót oraz dopuszczeniem inwestycji do użytkowania, itp.

  - Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia.

§ 3

1. Ustala się następujący termin wykonania robót:

rozpoczęcie:	data udzielenia zamówienia

zakończenie: 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia

- Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót dla realizowanego zadania i przedłoży go Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, do zatwierdzenia. Ponadto ze strony Zamawiającego harmonogram zatwierdzi inspektor nadzoru robót budowlanych.

- Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do rozpoczęcia prac.

- Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże dokumentację projektową oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opracowanych w 1 egzemplarzu.

- Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że przewidziane do zastosowania materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Dokumenty o których mowa w ust 5 obejmują m.in.: dokumenty potwierdzające 10 letni okres gwarancji producenta dla lamp i osprzętu, karty techniczne i katalogowe urządzeń, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty lub inne dokumenty dopuszczające do stosowania.

- Przedłożone dokumenty będą podlegały weryfikacji przez Zamawiającego. Rozpoczęcie robót możliwe będzie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w zakresie zgodności proponowanych materiałów i urządzeń z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- W przypadku braku akceptacji Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia innych materiałów lub urządzeń spełniających wymagania.

- Zmiana zatwierdzonych materiałów lub urządzeń w trakcie realizacji robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- W ciągu 14 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających o których mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy KOSZTORYS WYKONAWCZY z wartościami pozycji, które po podsumowaniu będą zgodne z wartościami poszczególnych elementów zawartych w formularzu WYKAZ CEN załączonym do oferty złożonej na etapie postępowania.

§ 4

Umowa została sporządzona na podstawie:

  - Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr DA.2610.2.2026.AW

  - Zawiadomienia o wyborze oferty przez Zamawiającego.

  - Oferty Wykonawcy.

§ 5

      - Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru:

……………………………………..		- inspektora nadzoru robót konstrukcyjno -  budowlanych,

…………………………………….. 		- inspektor nadzoru robót elektrycznych,

- Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, 
jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 6

Wykonawca ustanawia kierownika budowy

…………………….  - upr. bud. nr ……………………………………..

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest przedstawić plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zleconych robót budowlanych siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe:

- roboty elektryczne

siłami …………………..

- roboty pozostałe:

siłami …………………..

§ 8

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

  - nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

  - przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.

  - zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczona za zgodność z oryginałem kopie umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakreślonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

      - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

      - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

      - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

- Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności 
na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty, dostawy i usługi w ramach niniejszej umowy za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca, w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, związanej z przedmiotem zamówienia (OC deliktowo – kontraktowa).

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia zadania od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia robót (wejścia na teren budowy) do dnia odbioru robót przedłużony o 1 miesiąc, obejmującego:

- ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 100% umownego wynagrodzenia,

- ubezpieczenie wobec osób trzecich.;

i przedłożenia jej Zamawiającemu.

- Wykonawca nie zostanie dopuszczony do realizacji zamówienia, jeśli nie zawrze wymaganych ubezpieczeń.

- Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże Wykonawcy terenu wykonania zadania, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane (Art. 10), tj. z materiałów, które zostały wprowadzone do obrotu  zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Wykonane oświetlenie musi spełniać wymagania norm wskazanych w dokumentacji a także posiadać minimum 10 letnią gwarancję producenta dla lamp i osprzętu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i utrzymania należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy, a po zakończeniu budowy uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

- Złom pochodzący z rozbiórek będzie stanowić własność Zamawiającego. Inne materiały pochodzące z rozbiórek, które można w jakikolwiek sposób odzyskać, wykorzystać  lub zbyć stanowić będą własność Zamawiającego i od jego decyzji zależy, czy te materiały zatrzyma. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania tych materiałów i w razie dyspozycji o niezatrzymywaniu ich przez Zamawiającego do ich wywiezienia i utylizacji na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót w miejsce unieszkodliwiania odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania.

- Zamawiający wymaga, aby urządzenia i wyposażenie dostarczone w ramach realizacji zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej.

- Zamawiający wymaga, aby urządzenia i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia zostało zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski co oznacza, że posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca / Podwykonawca dokonał wszelkich robót budowlanych wynikających z zakresu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonał rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowym.

§ 11

- Zaistniałe przypadki wykonania prac dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1. pkt 3) i 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, muszą być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym, 
w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych prac.

Za prace dodatkowe rozumie się roboty lub dostawy, których wykonanie stało się konieczne
na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz z przyczyn technicznych lub gospodarczych ich wykonanie stało się niezbędne.

- Wartość prac dodatkowych będzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe i dane wyjściowe 
do kosztorysowania z Kosztorysu Wykonawcy.

- W przypadku gdy nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w ust. 2, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót wykonanej w oparciu o dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania oraz cen materiałów i sprzętu ujętych w danych wyjściowych 
do kosztorysowania na podstawie, których sporządził kosztorys szczegółowy.

- W przypadku gdy nie można wycenić robót wynikających z ust. 1 z zastosowaniem metod, o których mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca sporządzi kalkulację indywidualną w oparciu o ceny materiałów oraz sprzętu ujęte w danych wyjściowych do kosztorysowania, na podstawie których sporządził kosztorys szczegółowy. Ceny materiałów i sprzętu nie ujęte w danych wyjściowych zostaną przyjęte w oparciu o średnie ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SECOCENBUD dla województwa warmińsko-mazurskiego.

- Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 2,3 lub 4 oraz przedstawi Zamawiającemu 
do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót.

- Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 2,3 lub 4, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 2,3 lub 4.

- Tryb postępowania przy zlecaniu prac dodatkowych:

- Wykonawca zgłosi inspektorowi nadzoru prace dodatkowe, konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia,

- Wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru spiszą protokół konieczności,

- protokół konieczności wraz z kosztorysem, sprawdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

- Zamawiający udzieli na prace dodatkowe zamówienia na podstawie aneksu do umowy.

- Zaistniałe przypadki wykonania robót wynikających z wprowadzenia rozwiązań zamiennych mogą być wykonane po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje wyłączenie spod wynagrodzenia ryczałtowego zakresu robót, dla którego konieczne będzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa  budowlanego, które wynikną w trakcie realizacji robót i będą konieczne zarówno w celu prawidłowej realizacji robót, jak i prawidłowej realizacji zamówienia. Roboty wynikające 
z rozwiązań zamiennych rozliczone będą na podstawie kosztorysu ofertowego załączonego do oferty Wykonawcy na zmianę sporządzonego przy zastosowaniu tych samych cen (dla istniejących lub analogicznych pozycji) norm, parametrów, standardów i składników do kosztorysowania.
W przypadku braku odpowiedników cen w istniejących pozycjach, nowe ceny zostaną uzgodnione z Zamawiającym w wyniku negocjacji.

- Wykonanie robót zamiennych może powodować zmiany końcowego terminu wykonania całości zamówienia określonego w § 3 ust. 1., zgodnie z treścią § 20 ust. 1 pkt 1) umowy.

§ 12

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Roboty ulegające zakryciu lub roboty zanikające odbierane będą w terminie 3 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia do odbioru.

§ 13

- Na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji jakości.

- Okres gwarancji jakości wynosi dla robót budowlanych  …..... miesięcy licząc od daty odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego robót przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia przekazanego pocztą elektroniczną lub tradycyjną 
do ich usunięcia. Z przeglądów sporządza się protokoły podpisane przez obie strony.

Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy 
oraz naliczenia kar umownych. Zmiana terminu usunięcia wad wymaga zgody Zamawiającego.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych wystarczające jest zgłoszenie przez Zamawiającego roszczeń w terminie obowiązywania gwarancji.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 14

- Rozliczenie robót budowlanych nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktury za roboty budowlane będą protokoły odbioru podpisane przez inspektorów nadzoru robót budowlanych i Zamawaiającego.

- Ostateczne rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po potwierdzeniu przez podwykonawcę rozliczenia 
z Wykonawcą.

- Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty wpływu wraz z dokumentami rozliczeniowymi  
do Zamawiającego oraz potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 w przypadku faktury końcowej.

- Wykonawca wystawia i przekazuje faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

- W przypadku objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, faktury wystawiane w ramach realizacji niniejszej umowy przekazywane będą Zamawiającemu wyłącznie za pośrednictwem KSeF.

- W przypadku gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do stosowania KSeF, dopuszcza się wystawianie faktur:

1)	w formie elektronicznej, wysłane na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: efaktury@mosir.elblag.eu,

2)	papierowej dostarczonej do siedziby MOSiR.

8. 	W przypadku zmiany statusu Wykonawcy i objęcia go obowiązkiem stosowania KSeF w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i przekazywania faktur zgodnie z KSeF od dnia powstania tego obowiązku, bez konieczności zmiany niniejszej umowy.

9.  	Za datę doręczenia faktury uznaje się:

  - w przypadku faktur przekazywanych za pośrednictwem KSeF – datę ich skutecznego

udostępnienia Zamawiającemu w KSeF,

  - w pozostałych przypadkach – datę wpływu faktury do Zamawiającego w dopuszczalnej prawem formie elektronicznej.

10. Dane do faktur wystawionych poprzez Krajowy Systemy e-Faktur (KseF):

- Dane nabywcy w elemencie Podmiot2 wraz z numerem NIP, czyli

Gmina Miasto Elbląg Na Prawach Powiatu ul. Łączności 1 82-300 Elbląg NIP 5783051446, należy również zaznaczyć wartość „1” w polu znacznikowym JST,

- Dane jednostki podrzędnej w elemencie Podmiot3 wraz z numerem NIP, czyli

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu ul. Karowa 1 82-300 Elbląg NIP 5783119776, wraz z wypełnionym polem Rola – „8” – JST odbiorca.

11.	Dane do faktury dla podmiotów zwolnionych ze stosowania KseF:

- Podatnik/Nabywca: Gmina Miasto Elbląg Na Prawach Powiatu, ul. Łączności 1,

82-300 Elbląg, NIP: 578-305-14-46

- Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg

NIP: 578-311-97-76

12.	Należność za zrealizowaną robotę budowlaną nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.

13.	Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

14.  Wykonawca oświadcza jest jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym (VAT) w Polsce o numerze identyfikacyjnym NIP ………………………  i jest uprawniony do otrzymywania i wystawiania faktur VAT.

- [dotyczy tylko czynnych podatników VAT] Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie każdorazowo rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowym i ujętym w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art.96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty w przedmiotowym wykazie, co stanowić będzie o należytym wykonaniu umowy, a w przypadku, w którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru rachunku Wykonawcy – wstrzymania się z płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu.

- Strony wskazują następujące adresy do doręczeń elektronicznych w systemie e-Doręczeń*:
  1)       Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji W Elblągu

AE:PL-80437-48081-TEFBJ-22

2)       Wykonawca: …………………………………………………………..

☐ Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie posiada adresu do doręczeń elektronicznych w systemie e-Doręczeń.

*Należy wpisać adres e-Doręczeń Wykonawcy albo zaznaczyć oświadczenie o jego braku.

17.	Do czasu uzyskania adresu do e-Doręczeń korespondencja będzie doręczana na adres   korespondencyjny wskazany w umowie lub w inny uzgodniony przez Strony sposób.

18. W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy uzyska adres do doręczeń elektronicznych w systemie e-Doręczeń, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego, podając nowy adres do doręczeń.

19. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie 
za zakres wykonany przez podwykonawcę oraz dołączy dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

20. Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia przez niego wszystkich dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§   15

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o terminie wykonania przedmiotu zamówienia najpóźniej na 5 dni przed tym terminem. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i powiadomi o tym Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wraz z pismem o zakończeniu realizacji zamówienia dokumentację powykonawczą, w tym:

- dokumenty potwierdzające 10 letni okres gwarancji producenta dla lamp i osprzętu, karty techniczne  i katalogowe urządzeń, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty lub inne dokumenty dopuszczające do stosowania;

- 	projekt powykonawczy;

- instrukcje obsługi i eksploatacji, konserwacji i kontroli urządzeń oraz wyposażenia zrealizowanych w ramach zamówienia,

- potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone nieistotne wady dające się usunąć, to zostaną one wskazane w protokole odbioru końcowego, wraz z odpowiednim terminem na ich usuniecie, nie krótszym niż 5 dni roboczych. W przypadku jeśli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady istotne, to jest takie które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający przerwie czynności odbioru i wyznaczy odpowiedni termin usunięcia wad nie krótszy niż 10 dni roboczych.

- O fakcie usunięcia wad istotnych Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru.

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczy terminy przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi, a w razie stwierdzenia wad, wyznaczy termin ich usunięcia. Z przeglądów sporządza się protokoły podpisane przez obydwie strony.

- Niezależnie od wyznaczonych terminów przeglądów, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego usunie wady zgłoszone przez niego w czasie eksploatacji obiektu w okresie gwarancji i rękojmi.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:

  - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie na podstawie protokołu sporządzonego przez obie Strony, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu,

  - w przypadku występowania wad istotnych - odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 16

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego wykonania,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 umowy,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wysokość kary wyniesie 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,

- nieprzedłożenia w terminie 7 dni od jej zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, wysokość kary wyniesie 0,3% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wskazanego w informacji, o której mowa w § 8 ust. 14 umowy,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia za niezrealizowaną część robót, dostaw i usług z wyjątkiem odstąpienia od umowy z powodu braku środków finansowych 
na realizację inwestycji.

  - Określa się łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy.

  - W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony mogą domagać się zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia lub z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości.

§  17

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części w następujących przypadkach:

- Wykonawcy:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie jest w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.

    - Zamawiającemu:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) 	dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych - Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż siedem dni.

- w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania orzeczenia zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z projektem lub harmonogramem i pomimo dwukrotnego wezwania nie wykonuje robót lub dostaw zgodnie z umową.

    - W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie 
z tytułu wykonanej części umowy.

    - W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 3 - 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt c.

    - Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku jeśli przedmiot zamówienia nie jest wykonywany zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej oraz przestrzegania zasad  bhp. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę w formie pisemnej do naprawienia naruszeń, udzielając mu dodatkowego, odpowiedniego terminu na naprawę naruszeń nie krótszego niż 7 dni. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do wezwania Zamawiającego wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

    - W przypadku wymienionym w ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o której mowa w § 16 ust 1 pkt c.

§  18

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§  19

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót.

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszt materiałów i urządzeń oraz je przejąć.

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty urządzenia zaplecza budowy oraz materiał i konstrukcje stanowiące jego własność.

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór.

- Strony wspólnie rozliczą koszty związane z odstąpieniem od umowy uwzględniając przyczyny odstąpienia.

§ 20

- Zamawiający określa rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia zmian:

- zmiany terminu umownego wykonania zamówienia oraz harmonogramu lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z powodu:

- zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych 
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień itp.,

- konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,

- konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego itp.,

- z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający 
nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkód atmosferycznych o charakterze katastrof) - nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę,

- zmiany warunków atmosferycznych określonych przez producentów materiałów wykończeniowych jako niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,

- w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy; fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz niezwłocznie zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony przez inspektora nadzoru.

- W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego, w przypadkach o których mowa 
w ust. 1, zostanie przeprowadzona następująca procedura:

- Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 5 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w niniejszej umowie każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku niepowiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu.

Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe 
z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

- Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§  21

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Powstałe spory strony poddawać będą rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.

- Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego 
mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego 
z realizacji niniejszej umowy.

§  22

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca:                		            			Zamawiający:

niewłaściwe skreślić