załącznik nr 6a do SWZ

- projekt umowy dla zadania nr 1

UMOWA

zawarta w dniu …….. 2026 r.

pomiędzy:

Powiatem Świdnickim, ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, 58-100 Świdnica

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Świdnicy w imieniu, którego występuje:

1.	Piotr Fedorowicz – Starosta Świdnicki

2.	Zygmunt Worsa – Wicestarosta Świdnicki

zwany dalej „Zamawiającym”

a

…………. pełne oznaczenie Wykonawcy……z siedzibą przy ………………, NIP ……………,

reprezentowanym przez ……………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1   PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania dokumentacji projektowej dla zadania nr 1 - Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy (działka nr 1848 w Świdnicy), zgodnie z zapisami niniejszej umowy i wg schematu wyszczególnionego w dalszej części § 1 umowy.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do zgodnej z przepisami prawa realizacji zamierzenia (Prawo Budowlane) oraz do przeprowadzenia procedur przetargowych (Prawo Zamówień Publicznych).

- Zakres prac do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem hierarchii potrzeb wykonania prac obejmuje następujące obszary:

- Renowacja terenu przyległego do budynku szkoły (przedłużenie ul. Zygmuntowskiej - teren oznaczony nr 1 na mapie) w zakresie zagospodarowania terenu, w tym m.in. poprzez usuniecie betonowych pozostałości po fundamentach od masztów oraz zagospodarowanie terenu po lewej stronie od wejścia głównego do budynku szkoły (teren oznaczony nr 1 na mapie)

- Wyrównanie i utwardzenie terenu przyległego do budynku szkoły (przed toaletami, wzdłuż muru z posesją działki 1849 - teren oznaczony nr 2 na mapie), w tym zagospodarowanie terenu okolic pompy ciepła.

- Zaproponowanie komunikacji /chodnika zapewniającego dojście do sali gimnastycznej (teren oznaczony nr 3 na mapie). Wyrównanie terenu pomiędzy budynkiem szkoły i salą gimnastyczną z zaplanowaniem potencjalnego miejsca na siłownię zewnętrzną.

- Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku szkoły (teren oznaczony nr 4 na mapie) w zakresie  uporządkowania terenu.

- Naprawa lub wymiana nawierzchni chodników na skwerze przed wejściem głównym do szkoły (teren oznaczony nr 5 na mapie). Obecnie nawierzchnia tych chodników jest nierówna, płyty są uszkodzone przez korzenie i stwarzają zagrożenie potknięcia się). Konieczne jest wykonanie nowych, bezpiecznych chodników co umożliwi bezpieczne dojście do szkoły od ulicy Zygmuntowskiej. Etap ten obejmuje także wprowadzenie ogrodzenia i zamknięcia części terenu posesji szkoły obejmującą budynek główny szkoły.

- Wymiana betonowego ogrodzenia terenu szkoły od strony ulicy Mieszka, Wodnej i działki należącej aktualnie do PGNiG – odcinek / teren oznaczony nr 6 na mapie).

- Zakres prac projektowych musi uwzględniać sposób odprowadzenia wód opadowych z terenu objętego opracowaniem.

- Poglądowa mapa terenu objętego przedmiotem umowy wraz z numerami poszczególnych etapów stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonana dokumentacja musi uwzględniać możliwość etapowania realizacji zadania objętego opracowaniem, co najmniej w częściach opisanych w ust. 3.

- Wykonawca zobowiązuje się ująć w przedmiocie umowy (dokumentacji projektowej) zagospodarowanie terenu, w tym zapewnienie układu komunikacji pieszej i jezdnej, elementów małej architektury oraz nasadzeń zieleni a także niezbędnej infrastruktury technicznej.

- W skład wymaganej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wchodzą:

- Projekt budowlany - 3 egzemplarze, na który się składa:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt zagospodarowania terenu lub działki,

- projekt techniczny.

- Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze,

- Przedmiar – 2 egzemplarze,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egzemplarz.

- Całość ww. dokumentacji w wersji elektronicznej tj. wymagany format dla dokumentacji wskazanej w punkcie a (format PDF i format DWG), w punkcie b i c [format PDF i format ATH]; w punkcie d [format PDF] całość nagrana na płytę CD lub DVD – 1 sztuka.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do zgodnej z przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego, realizacji zamierzenia oraz przeprowadzenia procedur przetargowych. Zobowiązanie to oznacza także to, że Wykonawca musi wykonać przedmiot umowy w zakresie i formie dokumentacji projektowej i STWiORB, jaki wynika z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) oraz w zakresie kosztów jak określa to rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

- Przedmiot umowy musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).

§ 2   OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak  nie później niż do 15 grudnia 2026 r.

§ 3  PODWYKONAWCY

- Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu umowy w systemie podwykonawstwa.

- Zapisy umów lub projekty umów z Podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności                                   z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą                                   a Zamawiającym.

- Przed zawarciem umowy z Podwykonawcą Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy zgodnie                 z przepisem art. 6471 § 2 polskiego Kodeksu cywilnego. Do wniosku o wyrażenie zgody należy dołączyć projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

- Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zatrudniał, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca                 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności wynikające z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), należące do podstawowych obowiązków projektanta, o ile nie są one wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

- Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia kontrolne wobec zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w ust.5:

1)	W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogów

i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia

ww. wymogów.

2) W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji umowy:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                          o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO.

3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osób lub osoby, których dotyczy ww. uchybienie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ujawnienia uchybienia i do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższych osób lub osoby na umowę o pracę.

9. Wykonawca wyraża zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy tożsamości osób podpisujących się pod sporządzoną w ramach niniejszej umowy dokumentacją.

§ 4   OBOWIĄZKI WYKONAWCY

    - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

    - Wykonawca zastosuje w projekcie wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą  Prawo  budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy. Wyroby zaliczane do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

    - Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie do wykonania przedmiotu umowy uprawnienia.

    - Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym ewentualne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do odpowiednich organów. Koszty uzyskania ww. dokumentów i ustaleń w całości ponosi Wykonawca.

    - W razie potrzeby Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 4, w terminie 3 roboczych dni od dnia złożenia przez Wykonawcę pisma w tej sprawie.

    - Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym
w szczególności z postanowieniami art. 99 ustawy PZP, co oznacza, że zaproponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia opisane zostaną parametrami technicznymi bez podawania znaków towarowych i wskazania na konkretnych producentów. W związku
z tym, Wykonawca w specyfikacji materiałów wskazanych do realizacji przedsięwzięcia budowlanego zobowiązuje się nie używać nazw handlowych materiałów budowanych czy wskazanych producentów tych materiałów.

    - Niezastosowanie się do wymogu wskazanego w ust. 6, skutkować będzie potraktowaniem przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jako niezgodnej z umową
i Wykonawca zostanie wezwany do usunięcia wad w przedmiocie umowy.

    - W terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży za potwierdzeniem Zamawiającemu i uzgodni z nim oraz z użytkownikiem (dyrektorem szkoły) wstępną koncepcję rozwiązań projektowych.

    - Dokumentem potwierdzającym dostarczenie przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy, z zastrzeżeniem, że po stronie Zamawiającego do podpisu protokołu odbioru upoważnieni są pracownicy Wydziału Inwestycji, Remontów i Przetargów Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

    - Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego i przyjęcie przedmiotu umowy, nie stanowi oceny Zamawiającego, co do zgodności wykonania przedmiotu umowy z umową, obowiązującymi przepisami, kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także tego, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

    - W razie stwierdzenia niekompletności przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wskazane braki w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy.

    - W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w § 4 ust. 1, 2, 3 i 6, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wskazane nieprawidłowości, w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

    - Wykonawca na żądanie Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych bądź inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, złożenia wyjaśnień przez projektanta, co do wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

    - Wykonawca na żądanie Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych bądź inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, a w przypadku toczącego się na podstawie przedmiotowej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w terminie do 3 dni roboczych, złożenia wyjaśnień przez projektanta, co do wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zawartych w niej rozwiązań oraz do uzupełnienia tej dokumentacji, jeżeli stwierdzone w niej braki czy nieprecyzyjne zapisy nie pozwalają na prawidłowe wykonanie robót przewidzianych w przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową.

    - Terminy opisane w ust. 14 liczone są od dnia przesłania Wykonawcy wniosku o wyjaśnienia lub uzupełnienia na jego adres e-mail, tj. : …………………. .

    - Złożenie wyjaśnień i uzupełnień, o których mowa w ust.14, jest zobowiązaniem Wykonawcy trwającym przez okres równy okresowi gwarancji opisanemu w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,                  tj. przez … miesięcy od dnia odbioru dokumentacji.

    - Wszelkie wyjaśnienia i uzupełniania jak w ust. 13 oraz usunięcia nieprawidłowości jak w ust. 12 Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach wynagrodzenia opisanego w § 6 niniejszej umowy.

#### § 5   WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY ROBÓT

#### Warunki realizacji robót:

#### wszelkie niezbędne dokumenty do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt.

  - wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

#### Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC swojej działalności z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi.

#### Przedstawicielem Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu umowy będzie ……...

#### Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie ww. osoby.

#### Koordynatorem w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego będzie Łukasz Pełka - Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Przetargów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zaawansowania prac nad realizacją przedmiotu umowy i może zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia informacji o postępie prac projektowych.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania w celu zrealizowania przedmiotu umowy spełniającego cele określone w umowie.

#### § 6   WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę:

……… zł netto plus należny podatek VAT w kwocie …………. zł,

tj. brutto: …………. zł  (słownie: ……………………….. zł 00/100).

- Protokół, o którym mowa w § 4 ust. 9, stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za zdany Zamawiającemu przedmiot umowy.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczania przedmiotu umowy fakturami częściowymi.

- Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami na bezpośredniego płatnika (konieczne wypełnienie elementu „Podmiot 3” funkcjonującego we wzorcu faktury ustrukturyzowanej,  tj. Powiat Świdnicki,    w następującym układzie:

Nabywca/ Podmiot 2: Powiat Świdnicki

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

NIP 884-23-69-827;

Odbiorca/ Podmiot 3: Jednostka organizacyjna - Starostwo Powiatowe w Świdnicy,

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

NIP 884-22-29-256

rola: JST-odbiorca, 	 ID WEW

- Należności wynikające z wystawionej faktury zostaną uregulowane na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu wraz                 z dokumentami rozliczeniowymi lub od daty jej umieszczenia w Krajowym System e-Faktur prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Za termin dokonania zapłaty należności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z zapisami powyżej, przewidziane w niniejszej umowie oraz wskazane w fakturze terminy płatności nie rozpoczynają biegu do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty błędnie wystawionej faktury. Korekt powinna uwzględniać zasady, o których mowa powyżej. Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania płatności w przypadku faktur wystawionych przez Wykonawcę w sposób nieuwzględniający zasad jak w § 6 ust. 4-6 niniejszej umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że załączniki do faktur ustrukturyzowanych będą przekazywane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na następujący adres Zamawiającego: starostwo.@powiat.swidnica.pl . Adres ten właściwy jest także do przekazywania faktur w sytuacji braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej, w szczególności z uwagi na niedostępność lub awarię KSeF.

- Należność za fakturę końcową zostanie uregulowana po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań                        w pełnej wartości robót wykonanych przez podwykonawcę w ramach niniejszej umowy wraz                z dokumentem rozliczeniowym potwierdzającym dokonanie przez Wykonawcę zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawcę w okresie rozliczeniowym (łącznie z kopią przelewu bankowego potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) lub po pisemnym oświadczeniu Wykonawcy, że roboty w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura wykonał siłami własnymi.

- Jeżeli wynagrodzenie nie zostanie zapłacone w ustalonym terminie, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie, od dnia następnego po dniu ich wymagalności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany przez niego w wystawionych rachunkach czy fakturach jest numerem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Ponadto Wykonawca oświadcza, że jest zgłoszony do białej listy podatników, a Zamawiający zastrzega, że płatność za należności z faktur Wykonawcy nie zostanie zrealizowana w terminie w przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy w białej liście podatników VAT - do czasu jego umieszczenia lub wskazania prawidłowego numeru rachunku. Za czas opóźnienia związanego ze zgłoszeniem przez Wykonawcę takiego rachunku nie będą należne odsetki za opóźnienie.

- Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6) ustawy                  z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wykonawca wskazuje, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest US w ………...

- Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6) ustawy               z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Upoważnia się Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

- Przeniesienie wszelkich wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych faktur za wykonane roboty obciążające Zamawiającego na rzecz innych osób wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§ 7   GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przekazaną dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszej umowy na …. miesięcy.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i niekompletności ujawnionych po dostarczeniu przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach/ brakach.

- Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w § 7 ust. 3 równoznaczne jest                 z jej uwzględnieniem.

- Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na przeniesienie praw z tytułu gwarancji oraz rękojmi                 na rzecz innego podmiotu.

- Wszelkie braki, wady i usterki przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek usunąć nieodpłatnie.

§ 8  KARY UMOWNE

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający może naliczać kary:

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi czy gwarancji, w wysokości       0,1 % ryczałtowego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 3 ust. 5 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony taki przypadek;

- za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami wykonującymi czynności, o których mowa w § 3 ust.5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy przypadek odmowy lub nie przedłożenia do wglądu. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów;

- W przypadku odstąpienia od umowy, strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 20% ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 10 ust. 1 pkt 1) umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swych zobowiązań według niniejszej umowy to Zamawiający może za pomocą powiadomienia żądać od niego spełnienia takiego zobowiązania oraz naprawienia szkód we wskazanym terminie.

- W przypadku nie zapłacenia przez Zamawiającego za faktury Wykonawcy prawidłowo sporządzone i dostarczone Zamawiającemu w umownym terminie, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości określonej w odrębnych przepisach w dniu ich wymagalności.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.

- Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych.

- Kary pieniężne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

§ 9   PRAWA AUTORSKIE

- Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca odpowiada za naruszenie autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób trzecich, odnoszących się do przedmiotu umowy oraz oświadcza, że wszystkie wyniki jego działań mogące stanowić przedmiot praw autorskich, wykonane w ramach umowy, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich, a także nie będą naruszać autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób trzecich.

- Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy może zostać wykorzystana przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zadania nią objętego.

- Przekazując przedmiot umowy Wykonawca nieodpłatnie przekazuje na rzecz Powiatu Świdnickiego, z siedzibą w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 prawo własności ww. dokumentacji, na skutek czego Zamawiający nabywa w całości autorskie prawa majątkowe
i prawa pochodne do ww. dokumentacji na pełny okres trwania tych praw, bez ograniczeń terytorialnych w zakresie korzystania z dokumentacji lub rozporządzania nim na wszystkich znanych i istniejących polach eksploatacji pozostających w związku z ww. zadaniem tj.:

a) korzystania z dokumentacji lub jej części i rozporządzania nią, w celu wykonania osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, niezbędnych do wykonania zadania;

b) korzystania, rozporządzania, zwielokrotniania, użyczenia lub najmu oryginału lub kopii egzemplarzy dokumentacji w związku z w/w zadaniem;

c) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania dokumentacji bez zgody Wykonawcy             w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy w związku z w/w zadaniem, w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia, umieszczenie na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie;

d) publicznego udostępniania dokumentacji w związku z w/w zadaniem w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

- Na mocy niniejszej umowy Zamawiający uzyskuje od Wykonawcy nieodwołalne zezwolenie na wykonywanie przez Powiat Świdnicki lub osoby trzecie działające w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz, autorskich praw zależnych do dokumentacji w zakresie związanym z w/w zadaniem w tym przeróbek, zmian, adaptacji, tłumaczenia, przystosowywania lub jakichkolwiek innych zmian w dokumentacji oraz na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji.

§ 10    ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

- Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy:

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

  - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem § 11,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia             z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy                           w części, której zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Ponadto Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy lub jej części w następujących przypadkach:

1) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową, lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo zaniedbuje bądź przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni lub pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,

3) rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

4) Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy poprzez niezachowanie wymogów wskazanych w niniejszej umowy.

5. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaistnienia lub od dowiedzenia się o zaistnieniu przyczyn wskazanych w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 11   ZMIANY UMOWY

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną                    w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

      - Zamawiający nie dopuszcza takich zmian niniejszej umowy, które powodują, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:

1)	wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

2)	narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w  pierwotnej umowie;

3)	w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

4)	polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w ust 2. pkt 2).

3.	Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym
       przez obie strony  w następujących przypadkach:

1)	realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych usług, których nie uwzględniono
       w zamówieniu podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
       warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;

2)	gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:

a)	w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,

b)	podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

lub

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

d) w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  - Prawo zamówień publicznych, dalej. PZP;

3)	jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;

4)	gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b) działania siły wyższej (na przykład pandemie klęski żywiołowe, katastrofy i kataklizmy) lub innych zdarzeń (np. niezawinione przez Wykonawcę opóźnienia w uzyskiwaniu dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

c) podpisania umowy na usługi dodatkowe, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 niniejszej

umowy, o ile wykonywanie tych usług wpływa na termin wykonania niniejszej umowy,

d) uzasadnionych opóźnień w uzyskaniu wymaganych do realizacji przedmiotu umowy

opinii, uzgodnień czy sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym

z obowiązujących przepisów, w tym ewentualnie w uzyskaniu zgłoszenia zamiaru wykonania

robót budowlanych do odpowiednich organów.

4.   We wszystkich przypadkach określonych w § 11 ust. 2 pkt 4, termin realizacji może ulec
        przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności uniemożliwiających realizację
        prac, co musi zostać wykazane przez Wykonawcę.

5.     Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy są Sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ustawy Prawo budowlane, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa w zakresie przedmiotu umowy.

- Wykonawca został poinformowany o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

- Wykonawca został poinformowany o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w postaci numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej dla celów kontaktowych realizowanych przez Zamawiającego oraz podmioty uczestniczące w realizacji przedmiotu umowy,  o którym mowa w niniejszej umowie.

- Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE.L. 2016.119.1), przy zachowaniu postanowień dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania tych danych, w tym wglądu Wykonawcy w swoje dane osobowe i możliwości ich zmiany.

- Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

- Wszelkie pisma, listy polecone i powiadomienia wysyłane przez strony na adresy siedzib wskazane w umowie, będą uznane za doręczone. W razie zmiany adresu, strona listem poleconym powiadomi o zmianie adresu doręczenia.

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY: