PROJEKT UMOWY Nr IM.272…..2026

zawarta w dniu ………………….. 2026r. pomiędzy

Gminą Sztum w imieniu, której działa

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Bartosz Mazerski

ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP 579-22-11-352, REGON 170747773

zwaną dalej Zamawiającym,

A

* gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

- spółką …. z siedzibą w ……………….., KRS ……………………….. NIP……………………….,

reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą.

* gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

- ………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………..., NIP ………………………..

reprezentowaną/nym przez: ……………………………………….

zwaną/-ym dalej Wykonawcą.

obie umawiające się strony będą łącznie nazywane w dalszej części umowy „Stronami”

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 2) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

      - Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Chełmińska 9/Słowackiego 6 w Sztumie, realizowana w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum”, w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy”,  dofinansowana z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, zwane dalej przedmiotem umowy.

      - Opis przedmiotu umowy:

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad kompleksową termomodernizacją budynku użyteczności publicznej przy ul. Chełmińskiej 9/Słowackiego 6 w Sztumie, w tym m.in. nad: termomodernizacją elewacji, remontem pokrycia dachowego i wymianą orynnowania, wymianą stolarki okiennej zewnętrznej, renowacją stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, a także częściowym remontem i wymianą okładzin wewnętrznych oraz częściową wymianą instalacji elektrycznych.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowane przez biuro projektowe TAIKA z Cielimowa, audyt energetyczny, z których treścią Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał. Przedmiary robót maja charakter pomocniczy, informacyjny.

- Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności między postanowieniami umowy a innymi dokumentami, w tym dokumentacją projektową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, które ujęte są nawet tylko w jednym z dokumentów.

- Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłączenie charakter informacyjny. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych (kryteria równoważności) potwierdzających równoważność materiałów i urządzeń założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że zadanie będzie finansowane ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 i będzie realizowane zgodnie z warunkami tam określonymi. 
W związku z powyższym, strony oświadczają, że są świadome, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego określonego w §3 niniejszej umowy Zamawiający utraci dofinansowanie i powstanie w związku z tym szkoda. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkodę Zamawiającego w postaci utraty lub zmniejszenia dofinansowania z powodu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, w wysokości utraconego dofinansowania.

- Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana będzie w obiekcie czynnym. Należy uwzględnić i zapewnić możliwość bezkolizyjnego funkcjonowania przychodni zdrowia w trakcie wykonywania robót budowlanych. Prowadzone prace nie mogą mieć żadnego negatywnego wpływu na pracę przychodni zdrowia, przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikację ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo osób korzystających z budynku przychodni, jak i przechodniom. Teren budowy należy wygrodzić zachowując szczególną staranność, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawcą, związanych z realizacją przedmiotu umowy:

            - pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego – wyznaczenie branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego na czas prowadzenia robót budowlanych i na okres gwarancji,

            - uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego, przedstawiającego cykl realizacji robót budowlanych, weryfikacja harmonogramu, po zatwierdzeniu przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu,

            - zatwierdzenie wykonawcy robót kart programu zapewnienia jakości na materiały i urządzenia wykorzystywane (używane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,

            - reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem i zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

            - pełnienie funkcji koordynacyjnych,

            - udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych,

            - przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robót następujących dokumentów:

- harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego robót oraz jego późniejsze aktualizacje,

- projektu organizacji robót,

- planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ),

- programu zapewnienia jakości,

            - kontrola procesu realizacji roboty budowlanej – przejęcie od wykonawcy opisu procedur prowadzenia robót, stosowanych metod, weryfikacja poprawności ich wykonania oraz raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji,

            - podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację 
w porozumieniu z Zamawiającym,

            - dokonywanie stosownych uzgodnień z projektantami:

- uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie,

- uzupełnienie dokumentacji i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących realizacji projektu,

- bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych 
w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresach terminowym, technicznym 
i finansowym oraz ich eliminacja,

- weryfikacja i zatwierdzenie aktualizacji harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego, przedkładanie ich do akceptacji Zamawiającemu i dokonywanie uzgodnień z wykonawcą robót budowlanych w tym zakresie,

- bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności:

- kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót budowlanych oraz zawartą z nim umową,

- sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, deklaracji jakości, wyników badań) dotyczących materiałów 
i urządzeń,

- kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

- weryfikację obmiarów wykonanych robót przez wykonawcę robót budowlanych pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami;

- udział w inwentaryzacji robót w toku przeprowadzanych przez wykonawcę robót budowlanych,

- czuwanie nad terminowością realizacji przedmiotu umowy – kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym,

- uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robót (zanikających, ponaprawczych) oraz odbiorze końcowym i odbiorze ostatecznym.

- nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad,

- organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej, niż co 2 tygodnie na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego,

- rozwiązywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie,

- informowanie Zamawiającego o powstałej konieczności naliczania kar umownych,

- wyegzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót,

- wykonanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,

- przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych 
z realizacją robót budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

- kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przedstawianymi przez wykonawcę realizującego proces budowlany pod względem merytorycznym,

- kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa,

- przyjęcie od wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia,

- potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru końcowego robót budowlanych.

- stawienie się w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, 
w zadeklarowanym w ofercie terminie do ….. dni/dnia roboczych/roboczego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących rodzajów odbiorów:

    - częściowych,

    - robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia ich 
do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

    - końcowego,

    - ostatecznego – przed upływem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót.

- Podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu końcowego jest podstawą do końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór i odbiór prac wynikłych w okresie gwarancji, z kontrolą terminu ich usunięcia określoną w protokole przeglądu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwiązania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania, o którym mowa w §1 
ust. 1 przez czas trwania niniejszej umowy i okresie gwarancji w uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 3

Przedstawiciele osób ze strony Zamawiającego

Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będą:

Agnieszka Łuniewska - Jarzyna – Kierownik Referatu Inwestycji i Majątku,

Natalia Smoter – Inspektor do spraw inwestycji gminnych.

§ 4

Przedstawiciele osób ze strony Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robót 
w pełno branżowym zakresie oraz, że w jego imieniu niżej wskazane funkcje pełnić będą:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w osobie: …………………….. – Inspektor Wiodący,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
w osobie: ………………………….,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w osobie: ………….……….,

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami SWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, Rozporządzeniu Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, które będzie ściśle wypełniać.

Zamawiający w dniu podpisania niniejszej umowy przekaże Wykonawcy kserokopię umowy 
zawartej z wykonawcą robót budowlanych.

- Wykonawca jest w granicach upoważnienia wynikającego z niniejszej umowy, przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca uprawniony jest do wydawania wykonawcy robót poleceń związanych i niezbędnych 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową oraz dokumentacją projektową ze szczególną kontrolą jakości wykonywanych robót.

- Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza zakres robót objętych dokumentacją projektową 
i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego wykonawcy robót.

- Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może nastąpić w sytuacjach losowych 
i nieprzewidzianych.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania Wykonawcy następujących dokumentów:

- dokumentacji projektowej,

- pozwolenia na budowę,

- kopii umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych,

- innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego niezbędnych lub pomocnych przy realizacji robót budowlanych,

- udziału w naradach koordynacyjnych,

- przekazania Wykonawcy informacji o wpłynięciu pisemnego zgłoszenia gotowości wykonawcy robót do odbioru częściowego w ciągu 2 dni roboczych,

- wyznaczania daty odbiorów częściowych w terminie 10 dni od pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę robót gotowości odbioru,

- udziału w odbiorach częściowych,

- wyznaczenia daty odbioru końcowego przedmiotu umowy na roboty budowlane w terminie 
do 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę robót gotowości odbioru,

- udziału w odbiorze końcowym,

- udziału w odbiorze ostatecznym,

- udziału w komisjach w sprawie określenia stanu zaawansowania wykonania roboty budowlanej w przypadkach odstąpienia od umowy na wykonanie robót,

- zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonywanie określonych w niniejszej umowie obowiązków.

§ 6

Termin realizacji, gwarancji i rękojmi

- Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych w terminie do dnia 30 września 2026r.

- Termin wykonania usługi ustala się następująco:

a) wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nadzoru w dacie podpisania umowy,

b) zakończenie usługi objętej niniejszą umową nastąpi w dniu upływu okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane tj……. miesięcy od podpisania bezusterkowego protokołu końcowego.

- Okres gwarancji i rękojmi wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji Wykonawcy robót budowlanych.

§ 7

Rozliczenia

- Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie łącznie w kwocie brutto: …………… zł (słownie: ……………………………… złotych 00/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj. zawierającym wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

- Rozliczenie za wykonywanie usługi przy realizacji przedmiotu umowy odbywa się na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej. Zapłata każdej części wynagrodzenia nastąpi pod warunkiem wykonania przez inspektora wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający dokonywać będzie zapłaty należności za wykonaną usługę proporcjonalnie do odebranych i wykonanych robót, określonych w protokole odbioru oraz faktur wystawionych przez wykonawcę robót.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty kwoty określonej w prawidłowo wystawionej fakturze na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od dnia jej wpływu do siedziby Zamawiającego. 
W przypadku nieterminowego uregulowania należności Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień nie dotrzymania terminu.

- Faktury należy wystawiać dla:

Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP 579-22-11-352.

- Za dzień wykonania zobowiązania uważa się dzień obciążania rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca będzie wykonywać bez odzielnego wynagrodzenia:

- przeglądy gwarancyjne oraz nadzór i odbiór ewentualnych usterek wynikłych w okresie rękojmi 
i gwarancji, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

- odbiór ostateczny, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. „d” niniejszej umowy,

- opiniować i wskazywać sposob rozwiązania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, a zaistniałych od odbioru końcowego do odbioru ostatecznego.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej 
w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 775 ze zm.).

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął, z własnej winy, wykonywania obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub przerwał ich wykonanie, 
a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny 
z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną lub przepisami bhp, a także tempem robót nie dającym gwarancji terminowego wykonania Przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła w ciągu 3 dni od wezwania poprawa 
w wykonywaniu tych obowiązków;

- firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji lub wystąpią okoliczność uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,

- zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w sytuacji, gdy Zamawiający zalega z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące.

- Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy należy dokonać w formie pisemnej 
z podaniem przyczyn odstąpienia, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia w ciągu 7 dni, przy udziale Zamawiającego, szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania;

- przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z realizacją robót budowlanych.

§ 9

Kary umowne

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto, o której mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego w następujących sytuacjach:

  - w razie niedotrzymania każdorazowego terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 lit. a niniejszej umowy – w wysokości 1 000,00 zł,

  - za niewypełnianie obowiązków, o których mowa w §7 ust. 8 niniejszej umowy – 
w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek,

  - za każdy stwierdzony przypadek, że Wykonawca nie stawił się w siedzibie Zamawiającego 
w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie terminie do … dnia/dni roboczego/roboczych – 500,00 zł.

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP 
w wysokości 5% wartości umowy brutto, o której mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wartości umowy.

- Kary umowne należne Zamawiającemu, mogą być potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy lub dochodzone na zasadach ogólnych.

- Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających 
z Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 10

Zmiany umowy

- Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

  - w zakresie terminu realizacji umowy – jeżeli umówiony z wykonawcą robót termin zakończenia prac zostanie przekroczony, termin realizacji zamówienia pełnienia nadzoru inwestorskiego zostanie bezwarunkowo przedłużony na czas ukończenia robót budowlanych bez możliwości dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia,

  - w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku:

- konieczności zmiany sposobu płatności za usługę,

- zmiany ceny kosztów wykonania zamówienia,

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. tj. 2024r. poz. 427),

- zmiany poziomu zmiany cen materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 niniejszego paragrafu, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

  - pozostałe zmiany:

- w przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do kontaktu, o których mowa w § 3 umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom 
z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy 
z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa.

- zaistnienie omyłki (błędu edycyjnego) pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki, zmiana zasad rozliczania przedmiotu umowy i dokonywania płatności, korzystna dla Stron.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w nawiązaniu do § 10 ust. 1 pkt. 1.2 lit. b wynosi 20% wynagrodzenia o którym mowa w §7 ust. 1.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności za wyjątkiem §3, §4 ust. 1 oraz §10 ust. 1 pkt. 1.1.

§ 11

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane w niniejszej umowie.

- Załącznikiem do faktury będą oświadczenia wszystkich podwykonawców o tym, że wszelkie płatności Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich 
z zapłatą należności z tytułu zawartych umów.

- W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest wykonywany przez podwykonawcę, który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oświadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawców o treści określonej w ust. 4.

§ 12

Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 13

Rozstrzyganie sporów

Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej 
ze stron.

…………………………………………				……………………………………

ZAMAWIAJĄCY                                                         	         WYKONAWCA

………………………………………

KONTRASYGNATA

Sporządziła:		Sprawdziła:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy nr IM.272….2026 z dnia …………. 2026r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Chełmińska 9/Słowackiego 6 w Sztumie, realizowana w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum”, w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy”  lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podstawą prawną przetwarzania jest:

-  art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innym niż te, w których dane osobowe zostały zebrane.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, którym należy udostępnić dane osobowe np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Bank oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, jak również do czasu upływu okresu wymagalności roszczeń związanych z umową, wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wskazany przez przepisy prawa w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych i archiwizacyjnych.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przepisami RODO.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, tel. (22) 531 03 00,

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)?

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych.

Jak uzyskać dodatkowe informacje  o przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Adres do korespondencji: Burmistrz Miasta i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Adres email: sztum@sztum.pl

Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Jóźwik, e-mail: iod@sztum.pl

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby