(WZÓR)

UMOWA nr  ………………………

na zakup i dostawę dwóch nowych autobusów elektrycznych klasy Midi

w ramach zadania pn.

„Zakup autobusów elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury ładowania w Gorzowie Wielkopolskim – etap IV”, współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS), w ramach Priorytetu FENX.03 „Transport miejski”, Działania FENX.03.01 „Transport miejski – autobusy i trolejbusy”.

Zawarta w dniu …………………………. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy:

- Miastem Gorzów Wielkopolski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 4, 66- 400 Gorzów Wlkp. NIP 599-00-19-632, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez:

Jacka Wójcickiego – Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

zwanymi dalej „Zamawiającym”

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, zwanymi łącznie „Stronami”.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury ładowania w Gorzowie Wielkopolskim – etap IV”, dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS), Priorytet FENX.03 „Transport miejski”, Działanie FENX.03.01 „Transport miejski – autobusy i trolejbusy”. Postępowanie przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320 ze zm., zwana dalej: ustawą PZP), oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o nr ……………………….

§1

[Definicje i interpretacje]

- Na potrzeby niniejszej umowy następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie poniżej im  przypisane:

- Umowa/Kontrakt - oznacza niniejszą umowę.

- SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, sporządzona na potrzeby postepowania na wybór Wykonawcy. SWZ stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

- OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.

- Oferta – oferta wraz z ze stanowiącym jej integralną część formularzem ofertowym, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Personel Wykonawcy – eksperci, czyli osoby wyznaczone do realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

- Odbiór techniczny - protokolarne potwierdzenie wykonania zadania w siedzibie Producenta/Dostawcy/Wykonawcy autobusów będących przedmiotem zamówienia, na którym stwierdzona zostanie zgodność autobusów z SWZ, ofertą Wykonawcy, wszelkimi normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wstępnie odebrane autobusy pozostają nadal pod kontrolą Wykonawcy, zaś na Zamawiającego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialność. Protokół odbioru wstępnego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

- Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem stron Umowy przedmiotu umowy 
w  stanie gotowym do użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów technicznych autobusów oraz po  dokonaniu przez Komisję odbiorową oceny wykonania w sposób prawidłowy całości przedmiotu umowy. Przed odbiorem końcowym należy skompletować dokumentację powykonawczą, w tym gwarancje, zaświadczenia od organów kontroli technicznej. Dokonanie odbioru końcowego potwierdzone jest podpisaniem Protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia.

- Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu gwarancji i usunięciu wad w przedmiocie umowy. Wykonawca otrzyma od  Zamawiającego dokument poświadczający odbiór ostateczny przedmiotu umowy wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Komisja odbiorowa – komisja przeprowadzająca czynności odbioru końcowego, powołana przez Zamawiającego z udziałem zainteresowanych Stron.

- Wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych dostaw lub urządzeń ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak również brak elementów wyposażenia lub urządzeń, o istnieniu, którego Wykonawca zapewniał.

- Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający usunięcie przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w przedmiocie Umowy.

- Protokół odbioru końcowego– dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu Umowy.

- Protokół odbioru ostatecznego – dokument potwierdzający odbiór przedmiotu Umowy po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

- Protokół odbioru technicznego autobusu –dokument potwierdzający odbiór kompletnego, sprawnego technicznego autobusu, spełniającego warunki zawarte w specyfikacji technicznej Zamawiającego w zakresie autobusów, sporządzony w siedzibie Producenta/Dostawcy/Wykonawcy autobusów.

- Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu – dokument potwierdzający odbiór pojedynczego autobusu, uwzględniający prawidłowe współdziałanie w pojeździe systemu informacji pasażerskiej 
i monitoringu oraz systemu ładowania baterii trakcyjnych sporządzony po wykonaniu jazdy próbnej 
w warunkach miejskich na dystansie co najmniej 100 km i przeprowadzeniu próbnych ładowań na trzech stacjach pantografowych, podpisany w następstwie protokolarnego odbioru technicznego autobusu.

- MZK - Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca status podmiotu wewnętrznego - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100 % udziałem Miasta Gorzów Wlkp. - realizująca zadania powierzone w akcie założycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca zdolności i odpowiednie kompetencje do wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na którą przeniesione zostanie przez Zamawiającego prawo udzielenia przez Wykonawcę autoryzacji na wykonywanie obsługi technicznej oraz napraw gwarancyjnych  każdego z dostarczonych pojazdów.

- Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

- Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w tym dokumenty wymienione w § 2 ust.4.

- Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku polskim.

§2
[Przedmiot umowy]

- Przedmiotem umowy jest:

  - dostawa dwóch autobusów elektrycznych, zgodnych ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,

  - udzielenie MZK autoryzacji na wykonywanie obsługi technicznej oraz napraw gwarancyjnych  każdego z dostarczonych pojazdów,

  - przeszkolenie personelu obsługującego autobusy,

  - dostarczenie narzędzi i sprzętu diagnostycznego, wymienionych w formularzu ofertowym, w tym wskazanych przez Wykonawcę narzędzi niezbędnych do obsługi technicznej 
i oprogramowania do diagnostyki i napraw pojazdów w ramach przyznanej autoryzacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wydania Zamawiającemu oraz przeniesienia na Zamawiającego własności dwóch wolnych od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowych, ekologicznych, zeroemisyjnych autobusów klasy MIDI z napędem elektrycznym, spełniających wymagania Zamawiającego określone w SWZ, o kompletacji zgodnej z zaoferowaną przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (marka:………………., typ:…………………). Wykonawca udzieli MZK autoryzacji na wykonywanie obsługi technicznej oraz napraw gwarancyjnych każdego z dostarczonych pojazdów oraz przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z dokumentacją, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został uregulowany w:

- Umowie;

- Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - załącznik nr 1 do niniejszej Umowy;

- Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami - załącznik nr 2 do niniejszej Umowy;

- Ofercie Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część formularzem ofertowym -  załącznik nr 3 do niniejszej Umowy;

- Wymaganiach dotyczących autorskich praw majątkowych i licencji - załącznik nr 4 do niniejszej Umowy;

- Ramowe warunki serwisu autobusów w ramach AS -załącznik nr 5 do niniejszej Umowy;

- Wzorze karty gwarancyjnej -  załącznik nr 10.

- Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające i  uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności z jaką zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3,5-7, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu 
o wyjaśnienie rozbieżności.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 1-3,5-7 oraz że jest w pełni świadomy warunków umownych i wynikających z nich następstw i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie dostawy i usługi niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, opisane dokumentami, o których mowa w ust. 4, zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa, wiedzy technicznej oraz wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że autobusy, urządzenia i wyposażenie, które będą dostarczane będą: fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane według najnowszych osiągnięć w zakresie postępu technicznego i odpowiadać będą najwyższym standardom jakościowym, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dotyczącym materiałów i wykonawstwa. Wykonawca gwarantuje także, że dostarczane autobusy będą wolne od jakichkolwiek wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z nienależytej jakości ich wykonania oraz będą zgodne z parametrami technicznymi podanymi przez producenta oraz przedmiotową umową.

- Wykonawca uwzględni w ofercie cenowej wykonanie naklejek informujących o dofinansowaniu spełniające wymogi Zamawiającego, zgodnie z OPZ. Naklejki muszą znajdować się w dobrze widocznym miejscu, na każdym z zakupionych autobusów. Rozmiar i materiał naklejki powinien być dostosowany do powierzchni lub sprzętu, na którym zostanie umieszczona, tak by wszystkie znaki były odpowiednio czytelne i wyraźnie widoczne.

- Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy określony w ust. 1 i 10 powyżej tylko wówczas, gdy będzie on spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SWZ, OPZ oraz Umowie.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 i 10, we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie dostawy, usługi oraz dokona wdrożenia systemów oraz wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania  przedmiotu umowy.

§3

[Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rękojmi]

- Termin realizacji umowy biegnie od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o uzyskaniu finansowania do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego z zastrzeżeniem poniższych punktów:

- Umowa zawarta została pod warunkiem rozwiązującym w przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego dofinansowania realizacji umowy, w terminie 8 miesięcy od dnia jej zawarcia.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o uzyskaniu finansowania bądź o nieuzyskaniu finansowania, o którym mowa w ppkt 1), Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieprzekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ppkt 1) informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, bądź przekazanie Wykonawcy, w terminie wcześniejszym, oświadczenia o nieuzyskaniu finansowania, uznaje się za ziszczenie się warunku rozwiązującego.

- Ziszczenie się warunku rozwiązującego ma moc wsteczną od chwili zawarcia umowy i powoduje ustanie skutków zawartej umowy dotyczących wykonania zakresu umowy określonego w § 2 umowy.

- W przypadku ziszczenia się warunku rozwiązującego, o którym mowa w ppkt 1), Strony wzajemnie zrzekają się wszelkich roszczeń, z jakichkolwiek tytułów prawnych, wynikających z zawarcia umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 360 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o uzyskaniu finansowania, tj. do dnia …………2028 r.

- Dostawa autobusów będzie realizowana w jednej partii, obejmującej 2 autobusy, w terminie liczonym od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o uzyskaniu finansowania, przy czym odbiór końcowy nastąpi nie później niż w terminie określonym w punkcie 2.

- Dostarczenie autobusów potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym każdego z autobusów.

- Okres gwarancji ustala się:

- na całość autobusu na okres ……. miesięcy

- na perforację nadwozia i trwałość konstrukcji nośnej pojazdu 120 miesięcy,

- na magazyny energii elektrycznej na okres 96 miesięcy,

- licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;  przy czym po upływie okresu gwarancji bateria musi zachować co najmniej 80% pierwotnej pojemności użytkowej, przy założeniu przebiegu pojazdu na poziomie 30 000 km rocznie.

- W przypadku, gdy Producent urządzeń i wyposażenia udziela gwarancji na okres krótszy niż określony w ust. 5 lit. a), obowiązuje okres udzielony przez Wykonawcę dostaw. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta urządzeń i wyposażenia przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

- Okres rękojmi na całość autobusu wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§4

[Obowiązki Wykonawcy]

[Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy w zakresie dostaw autobusów, oprogramowania i licencji]

- Wykonawca zobowiązany jest:

- przed rozpoczęciem produkcji pojazdów zorganizować spotkanie konsultacyjne, na którym Wykonawca wraz z Zamawiającym oraz MZK ustalą dokładne miejsca montażu urządzeń wymagających doprecyzowania, lokalizacja kamer oraz umiejscowienie oznakowania w autobusie;

- dostarczyć Zamawiającemu autobusy o parametrach technicznych zgodnych z SWZ, ofertą Wykonawcy, Opisem Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy złożoną na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, posiadające wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty, a także spełniające wymagane standardy i normy, 
w tym w zakresie wymaganych warunków bezpieczeństwa eksploatacji;

- dostarczyć nośniki z wymaganym oprogramowaniem, jak również wszelkie urządzenia niezbędne do obsługi dostarczanych autobusów i urządzeń (oprogramowanie) wraz z udzieleniem niezbędnych licencji oraz dostarczać na bieżąco aktualizacje (wraz z plikami aktualizacyjnymi) oprogramowania i dokumentację techniczno–eksploatacyjną w czasie gwarancji;

- dostarczyć - wraz z każdym autobusem - wszelką dokumentację niezbędną do dokonania jego rejestracji;

- udzielić MZK autoryzacji  na  wykonywanie  obsługi  technicznej  oraz  napraw gwarancyjnych  każdego  z  dostarczonych  pojazdów;

- w ramach zamówienia Wykonawca winien skonfigurować autokomputery w pojazdach 
z Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej posiadanym przez Miasto Gorzów Wlkp. 
oraz zapewnić otwarcie protokołów komunikacyjnych.

- Wykonawca wraz z dostawą pierwszego autobusu przekaże Zamawiającemu w ramach ceny oferty:

- instrukcję obsługi pojazdu;

- książkę gwarancyjną pojazdu;

- wyciąg świadectwa homologacji pojazdu;

- instrukcję naprawy podwozia i nadwozia autobusu (3 komplety w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej); wersja elektroniczna może być udostępniona przez przekazanie dostępu do serwerów, na których umieszczona jest dokumentacja;

- instrukcję naprawy zespołów i podzespołów zamontowanych w autobusie (3 komplety w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej);wersja elektroniczna może być udostępniona przez przekazanie dostępu do serwerów, na których umieszczona jest dokumentacja;

- aktualne katalogi części zamiennych występujących w autobusie (3 komplety w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej);wersja elektroniczna może być udostępniona przez przekazanie dostępu do serwerów, na których umieszczona jest dokumentacja; Wykonawca winien zapewnić aktualizację katalogów przez okres 10 lat;

- instrukcję obsługi systemów informacji pasażerskiej i monitoringu pojazdowego;

- komputer przenośny z oprogramowaniem systemowym wraz z licencjonowanym oprogramowaniem do diagnostyki podzespołów pojazdu szt. 1;

- stację klimatyzacji do obsługi klimatyzacji w pojeździe 1 szt.;

- narzędzia niezbędne do obsługi technicznej oraz napraw dostarczonych pojazdów w ramach przyznanej autoryzacji;

- instrukcję obsługi systemów informacji pasażerskiej i monitoringu pojazdowego;

Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym wyposażenia, narzędzi 
i dokumentów stanowiących załącznik nr 6 do Umowy.

[Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy w zakresie szkolenia personelu Zamawiającego]

- W celu zapewnienia właściwej obsługi i eksploatacji dostarczonych autobusów, Wykonawca na swój koszt przeprowadzi na terenie zajezdni autobusowej:

- 4 jednodniowe szkolenia dla kierowców (po minimum 2 kierowców wskazanych przez Zamawiającego na 1 dostarczony autobus), obejmujące: prawidłową obsługę oraz bezpieczną eksploatację pojazdu, ekonomiczną eksploatację dostarczonych autobusów – technika jazdy,  obsługę pojazdu w sytuacjach awaryjnych (pożar, usterki),oraz dostarczy szkolonym kierowcom niezbędne do tego celu materiały;

- 2 dwudniowe szkolenia (jedno dla mechaników oraz jedno dla elektromechaników), obejmujące: budowę pojazdu, naprawę układu hamulcowego pojazdu (mechanika), diagnostykę baterii pojazdu, diagnostykę układu napędowego (elektromechanika), praktyczne sprawdzenie umiejętności diagnostyki oraz dostarczy szkolonym mechanikom i elektromechanikom niezbędne do tego celu materiały;

- 1 szkolenie z obsługi działania systemu autodiagnostyki dla personelu MZK;

- 1szkolenie z obsługi systemu pozyskiwania danych pojazdu;

- 1 szkolenie z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zapoznania z konstrukcją pojazdu, działaniem awaryjnym w przypadku pożaru pojazdu;

- 2 szkolenia dla personelu MZK (mistrzowie, pracownicy zajezdni) obejmujące: prawidłową obsługę oraz bezpieczną eksploatację pojazdu, ekonomiczną eksploatację dostarczonych autobusów – technika jazdy, obsługa pojazdu w sytuacjach awaryjnych (pożar, usterki), budowę pojazdu, naprawy układu hamulcowego pojazdu (mechanika), budowę pojazdu, diagnostykę baterii pojazdu, diagnostykę układu napędowego (elektromechanika), zgłaszanie błędów, serwis, przeglądy i bieżące utrzymanie.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram szkoleń do akceptacji Zamawiającego. Harmonogram powinien być uzgodniony na minimum 30 dni przed realizacją szkoleń.

- Każde szkolenie potwierdzone zostanie protokołem potwierdzającym przeprowadzenie szkolenia stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej Umowy. Szczegółowe terminy szkoleń Strony ustalą w trybie roboczym.

- Wykonawca zobowiązany zostaje do skompletowania odpowiedniej dokumentacji 
z przeprowadzonych szkoleń (w tym m.in. listy uczestników szkolenia, wydania stosownych zaświadczeń o ukończeniu kursu). Wymagana dokumentacja zostanie uzgodniona w trybie roboczym między Stronami Umowy, przed rozpoczęciem szkoleń. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentacji Zamawiającemu, niezwłocznie po przeprowadzeniu szkoleń.

- Koszty szkoleń pokrywa Wykonawca. Koszty szkoleń obejmują również koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu osób skierowanych na szkolenie.

§ 5

[Personel Wykonawcy]

      - Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę osób dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

      - Postanowienia Umowy nie stwarzają stosunku pracy pomiędzy jakimkolwiek członkiem Personelu Wykonawcy a Zamawiającym lub przedstawicielem Zamawiającego.

      - Wykonawca zapewni, aby w trakcie wykonywania Umowy, Personel Wykonawcy komunikował się z Zamawiającym i innymi osobami biorącymi udział w realizacji inwestycji w języku polskim. Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle władał językiem polskim lub będzie dysponował tłumaczem celem zapewnienia efektywnego wykonania umowy.

      - Personel Wykonawcy będzie posiadać wymagane przez prawo polskie uprawnienia i kwalifikacje oraz doświadczenie potrzebne do należytego wykonywania obowiązków w ramach realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami Umowy i SWZ.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania Personelu Wykonawcy.

      - Wszelkie koszty działania Personelu Wykonawcy, w tym w szczególności koszty: wynagrodzeń, zakwaterowania, utrzymania i wyposażenia biura, dojazdów, diet, ubezpieczeń i innych świadczeń, obciążają Wykonawcę i ujęte są w jego wynagrodzeniu. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z kierowanych wobec Zamawiającego przez Personel Wykonawcy roszczeń związanych z wykonaniem niniejszej umowy i jednocześnie tych, za które nie odpowiada Zamawiający.

      - Wykonawca ma obowiązek, na wezwanie Zamawiającego, uczestniczyć w spotkaniach we wskazanym terminie w siedzibie Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

      - Do ustaleń zapisanych w protokole ze spotkania uczestnicy mogą wnieść uwagi 
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

§ 6

[Odbiory]

[Odbiór techniczny]

      - Wykonawca zorganizuje odbiór techniczny dla każdego z autobusów. Odbiór techniczny zostanie dokonany w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie Polski, po potwierdzeniu zgodności autobusu z SWZ, ofertą Wykonawcy, Opisem przedmiotu oferty Wykonawcy złożonym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszelkimi normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również po przeprowadzeniu bezawaryjnej jazdy próbnej.

      - Potwierdzeniem odbioru technicznego autobusu będzie sporządzony protokół odbioru technicznego autobusu stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej umowy. Protokół odbioru technicznego autobusu, podpisany przez strony umowy, upoważnia do przystąpienia do odbioru dostarczonego do siedziby Zamawiającego autobusu.

[Odbiór autobusu]

      - Wykonawca zgłasza gotowość dostarczenia autobusów nie późnej niż 7 dni przed ich planowanym dostarczeniem (w formie pisemnej lub elektronicznej).

      - Odbiór każdego autobusu, uwzględniający prawidłowe współdziałanie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu oraz systemu ładowania baterii trakcyjnych, nastąpi w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego po dostarczeniu i przekazaniu autobusu oraz po wykonaniu jazdy próbnej w warunkach miejskich na liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim,  na dystansie minimum 100 km i przeprowadzeniu próbnego ładowania na trzech stacjach pantografowych, poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego autobusu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

      - Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu wraz z dostawą pierwszego pojazdu, dokumentację techniczno-eksploatacyjną pojazdów, oraz urządzenia diagnostyczne i oprogramowanie o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 oraz w zakresie zgodnym z OPZ. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego wyposażenia, narzędzi i dokumentów stanowi załącznik nr 6 do Umowy.

      - Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, zobowiązany jest do pełnego ubezpieczenia (z uwzględnieniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej) każdego autobusu do czasu przekazania go Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym autobusu, o którym mowa w ust. 4, oraz zapewnienia tymczasowych tablic rejestracyjnych, umożliwiające wykonanie jazd próbnych przez pracowników MZK.

      - Zamawiający odmówi odbioru części przedmiotu umowy w zakresie autobusów, jeżeli nie będzie ona spełniać wymogów określonych w SWZ, OPZ lub w ofercie Wykonawcy. Skutki nieodebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy w całości obciążają Wykonawcę.

      - W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru z powodu niespełnienia przez pojazd wymogów określonych w SWZ, OPZ lub w ofercie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- wskazania kolejnego terminu gotowości odbioru,

- niezwłocznego przystąpienia do usunięcia usterek lub uzupełnienia braków wyposażeniu,

albo dostosowania pojazdu do wymagań określonych w SWZ,OPZ i ofercie Wykonawcy, a także wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

      - Z chwilą podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu zdawczo-odbiorczego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności odebranego autobusu.

      - Realizacja przedmiotu zamówienia, w tym dostawa autobusów, oraz ich przekazanie Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego.

      - Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram zawierający informację o datach planowanych dostaw pojazdów do siedziby Zamawiającego oraz terminach  odbiorów technicznych i końcowych. Harmonogram winien być sporządzony do 180 dni liczonych 
od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o uzyskaniu finansowania.

§ 7

[Odbiór końcowy przedmiotu Umowy]

      - Po dokonaniu odbioru technicznego i odbioru wszystkich autobusów dokonany zostanie odbiór końcowy przedmiotu Umowy.

      - Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze Wad. Protokół z odbioru końcowego podpisują Zamawiający i Wykonawca.

      - Żądając usunięcia stwierdzonych przy odbiorze końcowym Wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.

      - W przypadku nie usunięcia Wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający może – bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upoważnienia sądowego - zlecić usunięcie tych Wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunięcia Wad Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu do przeglądu Zamawiającego podczas, którego zostanie potwierdzone usunięcie zgłoszonych Wad.

      - Usunięcie Wad zostanie stwierdzone w protokole spisanym na tę okoliczność. Protokół odbioru usunięcia wad zostanie sporządzony w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przez Zamawiającego przeglądu podczas, którego zostało potwierdzone usunięcie zgłoszonych Wad.

Do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi za niego pełną odpowiedzialność.

§ 8

# [Podatki]

O ile powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za płatność jakichkolwiek podatków lub innych należności publicznych, które będą obciążały Wykonawcę z tytułu wykonywania Umowy.

§ 9

[Wynagrodzenie]

- Strony zgodnie ustalają, że całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niezmiennym w okresie obowiązywania umowy i opiewa na kwotę ……………..… złotych netto (słownie: ………..), co po doliczeniu 23% podatku VAT daje kwotę ……………… złotych brutto (słownie: ………..).

- Na wskazaną wyżej w ust. 1 sumę Wynagrodzenia składają się następujące kwoty:

- ……..………….. (słownie: ……………) złotych brutto wynagrodzenie ryczałtowe, z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 2 w tym cena brutto za każdy autobus:  ………… (słownie: ……………) zł;

- ………………… (słownie:……………) złotych brutto wynagrodzenie ryczałtowe, z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 3).

- ………………… (słownie:……………) złotych brutto wynagrodzenie ryczałtowe, z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 4).

- Wskazana w ust. 1 powyżej kwota Wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu Umowy, w zakresie szczegółowo określonym w SWZ i OPZ. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za udzielenie licencji do Utworów wytworzonych 
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia bądź niezbędnych do jego realizacji oraz za aktualizację oprogramowania i licencji, o których mowa w SWZ i umowie.

- Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy strony dokonają według następujących zasad:

- po dostarczeniu partii autobusów w terminach określonych w § 3 ust. 3 Umowy oraz podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych osobno dla wszystkich autobusów w danej partii, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 9 ust. 2 pkt 1 Umowy;

- po dostarczeniu wszystkich narzędzi i sprzętu diagnostycznego (wymienionych w formularzu ofertowym, w tym wskazanych przez Wykonawcę narzędzi niezbędnych do obsługi technicznej 
i oprogramowania do diagnostyki i napraw pojazdów w ramach przyznanej autoryzacji) wskazanych w ofercie Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto wskazaną w §9 ust.2 pkt 3);

- po przeprowadzeniu szkoleń dotyczących właściwej obsługi i eksploatacji dostarczonych autobusów, potwierdzonych protokołem wykonania każdego szkolenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie wskazane w §9 ust. 2 pkt 2).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewami na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 13, za dostarczenie każdego z autobusów (faktura wystawiona na każdy z autobusów z osobna) lub za ukończenie danego etapu zamówienia, zgodnie z zasadami rozliczenia między stronami wskazanymi w ust. 4

- Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w walucie: Polski złoty (PLN).

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót aktualne na dzień podpisania umowy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. splitpayment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie. Podzieloną płatność tzw. splitpayment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. splitpayment.”

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.

- Wykonawca oświadcza, że posiada konto ujawnione na  tzw. „białej liście”.

- Faktury dokumentujące czynności realizowane na podstawie niniejszej umowy Wykonawca będzie

wystawiał i przesyłał wyłącznie w formie faktur ustrukturyzowanych, za pośrednictwem KSeF, zgodnie z art. 106ga ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za poprawnie wystawioną fakturę Wykonawcy w terminie 21 dni od daty nadania tej fakturze numeru identyfikującego w KSeF, zgodnie z art. 106 na ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy data nadania numeru identyfikującego w KSeF nastąpi w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela lub święto), termin płatności jest liczony od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu nadania numeru identyfikującego w KSeF. W przypadku, gdy termin płatności wypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub święto), termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym, po dniu wolnym od pracy. Przez termin płatności Strony rozumieją dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

- Przez poprawnie wystawioną fakturę Strony rozumieją fakturę Wykonawcy, która:

- zawiera następujące dane nabywcy: Miasto Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 4, NIP 5990019632;

- jest oznaczona w systemie KSeF jako faktura wystawiona dla jednostki samorządu terytorialnego (JST);

- w polu „Podmiot3” zawiera symbol ID wew. 1040001265 - 10280.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za fakturę, która nie spełnia wymogów wskazanych

w ust. 14. Zamawiający jest zobowiązany do informowania Wykonawcy o uchybieniach w jego fakturze.

- Wykonawca może poprzez korektę uzupełnić braki lub skorygować błędy w wystawionej fakturze, tak aby faktura ta była poprawnie wystawiona zgodnie z wymogami wskazanymi w ust. 14.

- W przypadku wystawienia faktury korygującej przez Wykonawcę, która uzupełnia braki lub koryguje błędy w wystawionej fakturze, Strony przyjmują za dzień rozpoczęcia biegu terminu płatności, o którym mowa w ust. 13, dzień w którym w fakturze korygującej wystawionej przez Wykonawcę zostanie nadany numeru identyfikującego w KSeF. Zapisy ust. 13 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§ 10

[Ubezpieczenie Wykonawcy]

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem dostaw i usług i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 zł (słownie:  milion 00/100 złotych) na wszystkie zdarzenia, a na jedno zdarzenie 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), w okresie ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu odpowiednią polisę ubezpieczeniową nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnego ubezpieczenia, przez cały czas wykonywania Umowy. Przez utrzymywanie ważnego ubezpieczenia rozumie się również zawarcie przez Wykonawcę kolejnej umowy ubezpieczenia, na warunkach nie gorszych niż warunki wynikające z postanowień niniejszego paragrafu.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy spełniającej warunki określone w niniejszym paragrafie w terminie określonym w ust. 2 powyżej, bądź też polisa 
ta utraci ważność, Zamawiający uprawniony będzie wedle swojego wyboru:

- w przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku Zamawiający będzie mógł ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i potrącić koszty uzyskania ubezpieczeń wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bądź też zaspokoić je z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo

- wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeń wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu i przedłożenie dowodów uzyskania tych ubezpieczeń w terminie 3 dni, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy w terminie 14 dni.

- Umowa ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.

- Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody w zakresie związanym z zawinionym przez Wykonawcę wystąpieniem szkody.

- W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, 
o którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie uprawniony wedle własnego wyboru 
do postępowania opisanego w ust. 4 powyżej.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże niezwłocznie, nie później jednak 
niż w  terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenia wymienionego w ust.1.

§ 11

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca do dnia zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 3 % Ceny ofertowej brutto, o którym mowa w §  9 ust. 1, w kwocie: ………………. zł (słownie:  …………………….).

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, tj. zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objęte żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których Gwarant byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty.

- Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek, musi ponadto zawierać klauzule o:

  - zgodzie Gwaranta, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), 
a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji,

  - zgodzie Gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia go (Gwaranta) w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje 
z konieczności zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta,

  - treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego”.

- Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji . Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały okres obowiązywania umowy. Zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat.

- W przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w przypadku końca okresu obowiązywania zabezpieczenia przy jednoczesnym dalszym obowiązywaniu umowy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 Pzp.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Strony postanawiają, że:

- 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w  ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciągu 15 dni 
po upływie okresu gwarancji.

- W przypadku, gdy Wykonawcę tworzy konsorcjum firm, Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy może zostać wniesione przez poszczególnych Partnerów Konsorcjum w łącznej wysokości wymaganej w ust. 1 niniejszego paragrafu pod warunkiem, że w przypadku Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż forma pieniężna, każda z gwarancji będzie wystawiona w imieniu 
i na rzecz całego Konsorcjum, którego wszyscy Partnerzy będą wprost wymienieni w treści gwarancji.

§ 12

[Siła wyższa]

- Żadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej, powstałe po dacie podpisania niniejszej umowy.

- Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, 
a w szczególności:

- o charakterze niezależnym od Stron,

- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

- którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

- Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 są spełnione:

- wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,

- terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,

- bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż personel Wykonawcy, gwałtowne zmiany ustroju politycznego,

- amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;

- klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, powodzie,

- epidemia lub pandemia (Wykonawca winien wykazać wpływ epidemii lub pandemii na możliwość wykonania przedmiotu umowy w szczególności:  ze względu na wzrost cen surowców, brak dostępności kadry, konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, utrudnienia w transporcie i dostawie elementów zamówienia, termin realizacji przedmiotu umowy, zakres przedmiotu umowy).

- Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.

- Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających 
z Umowy jest wynikiem zdarzenia Siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany 
do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia Siły wyższej.

- Jeżeli zaistniały jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się 
z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile to technicznie możliwe, Wykonawca jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy zostaje wydłużony o okres występowania Siły wyższej pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę wpływu siły wyższej na  brak dostępności bądź zwłokę w dostawach sprzętu bądź materiałów lub w inny sposób wpływających na zwłokę Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności Siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy.

§ 13

[Cesja na rzecz osób trzecich]

Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osób trzecich, a także zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji ciążących na Wykonawcy z wyjątkiem cesji należności z tytułu wynagrodzenia z przedmiotu umowy na instytucje finansujące po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego i uzyskaniu jego akceptacji.

§ 14

# [Przekazywanie informacji]

- Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy są:

- ze strony Zamawiającego: ………………, nr tel. ………………., e-mail: ……………………;

- ze strony Wykonawcy:………………….., nr tel. ……………..…., e-mail……….…………….;

- Przewidziana lub związana z Umową wymiana informacji, stanowisk, wniosków, zapytań itp. dokonywana będzie każdorazowo w pierwszej kolejności za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adresy osób wskazanych w ust. 1, z zastrzeżeniem przewidzianej Umową lub przepisami prawa koniecznością zachowania formy pisemnej bądź innej.

- Wszelkie oświadczenia wymagające dla swej ważności zachowania formy pisemnej, Strony doręczać będą na adres siedziby drugiej Strony, wskazany w komparycji Umowy, lub inny wskazany pisemnie pod rygorem nieważności przez Stronę, adres dla doręczeń.

- Każda ze stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie na ostatnio wskazany adres.

- Strony zgodnie postanawiają, iż wszelka korespondencja, jednakże z wyłączeniem korespondencji przesłanej listem poleconym, otrzymana w dniu innym niż dzień roboczy albo w dniu roboczym po godzinie 16:00 (słownie: szesnastej) w miejscu otrzymania, będzie uznawana za doręczoną pierwszego następnego dnia roboczego.

- Każda ze Stron uprawniona jest do samodzielnej zmiany osoby ze swej strony upoważnionej do kontaktu, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia drugiej stronie na adres e-mail drugiej strony wskazanej w ust. 1.

§ 15

# [Prawa autorskie, licencja]

Warunki umowy w zakresie praw autorskich, licencji, kodów źródłowych stanowią załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

§ 16

# [Bezpieczeństwo informacji]

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, w trakcie trwania Umowy, a także w okresie 10 lat po jej wykonaniu rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej, wszelkich informacji, które powzięły 
w związku z realizacją Umowy, chyba że informacje te są powszechnie znane lub publicznie dostępne, z zastrzeżeniem, że nie zostały one ujawnione wskutek naruszenia praw drugiej Strony. Zamawiający ma prawo do udostępniania treści Umowy oraz informacji z nią związanych, jeśli stanowią one informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

- Zobowiązanie do zachowania poufności obejmuje wszystkie informacje uzyskane przez Wykonawcę, a wynikające z dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów oraz materiałów utrwalonych metodą elektroniczną albo innymi środkami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, ze szczególną starannością, przed niepowołanym ujawnieniem dokumentów i materiałów określonych w ust. 2.

- Wykonawca jest zobowiązany poinformować osoby wykonujące w jego imieniu zadania związane z realizacją umowy o obowiązku zachowania w tajemnicy przetwarzanych informacji oraz sposobów ich zabezpieczenia.

- W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane 
od Zamawiającego informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń.

- Informacje uzyskane przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy nie mogą być wykorzystane do innego celu niż do realizacji umowy.

- Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:

  - stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy,

  - były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem 
do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,

  - podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa.

- W terminie 5 dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów zawierających informację stanowiącą tajemnicę Zamawiającego, jakie otrzymał lub wytworzył w związku z wykonywaniem umowy, za wyjątkiem jednej kopii ww. materiałów niezbędnych do ewentualnego dochodzenia roszczeń, które zostaną zniszczone z upływem terminu przedawnienia roszczeń. Wykonawca zapewni tym materiałom ochronę w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje.

- Potwierdzenie zwrotu materiałów, o których mowa w ust. 8 dokumentuje się w protokole, który podpisują Zamawiający i Wykonawca. Niezwłocznie po upływie terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego o zniszczeniu kopii materiałów, z podaniem metody,  pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczeń.

- Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy na terenie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego lub udostępnionych na potrzeby realizacji umowy, są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy zostaną poinformowane przez Wykonawcę o poufnym charakterze informacji oraz zobowiązane do zachowania ich w poufności. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością materialną.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, 
w wypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 17

[Ochrona danych osobowych]

      - Klauzula RODO realizująca obowiązek informacyjny Zamawiającego stanowi załącznik nr 11
do niniejszej umowy.

      - Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu wykonania niniejszego zamówienia.

      - Wykonawca oświadcza, że powierzone Zamawiającemu dane osobowe zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującym prawem i jako administrator tych danych osobowych lub podmiot upoważniony do administrowania tymi danymi jest upoważniony do ich dalszego powierzenia, 
zaś Zamawiający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wymaganych prawem.

      - W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy zaistnieje konieczność uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Strony zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w której określą zakres i cel powierzonego Wykonawcy przetwarzania takich danych osobowych.

      - Wykonawca przy wykonaniu Umowy zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Obowiązek ten spoczywa również na pracownikach Wykonawcy.

      - Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym wyznaczone przez niego osoby, do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku osób zapisanych na nośnikach danych w trakcie uruchamiania i prowadzenia prób działania systemu monitoringu w zakresie koniecznym do wypełnienia zobowiązania z tytułu zrealizowania zapisów niniejszej umowy.

      - Wykonawca zapewnia, że każda osoba, która zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 4, zobowiązana zostanie do zachowania w tajemnicy danych, 
do których będzie miała dostęp, niewykorzystywania, nieujawniania ani nieudostępniania 
ich w trakcie uruchamiania i prowadzenia prób działania systemu monitoringu jak i po jego zakończeniu.

      - Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w ust. 1, 
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym 
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

§ 18

[Odstąpienie od umowy]

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych 
w Kodeksie cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 40 dni 
od dowiedzenia się o zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie:

- przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które będzie miało wpływ na realizację niniejszej umowy,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca realizuje usługi i dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

- Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia niniejszej umowy,

- co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego przedstawiciela Wykonawcy 
na spotkaniach, jeśli jego obecność była obowiązkowa zgodnie 
z postanowieniami umowy, bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy 
do zaniechania kolejnych naruszeń,

- Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje obowiązki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego niż 7-dniowy terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od umowy w razie nieusunięcia tych uchybień.

- w przypadku upływu ważności umów ubezpieczeniowych opisanych w § 10 ust. 1 Umowy
i niewywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku ich przedłużenia,

- w przypadku upływu ważności wniesionego przez Wykonawcę zgodnie z zapisami § 11 Umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie wywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku jego przedłużenia,

- gdy suma kar umownych określonych w § 19 ust. 1 Umowy przekroczy maksymalną wysokość kar umownych wskazaną w § 19 ust. 3 Umowy,

- w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu dostaw /usług w terminach określonych w § 3 ust. 2-3 Umowy przekroczy 30 dni,

- w przypadku, gdy autobusy nie nadają się do umówionego użytku, w szczególności na skutek ich wad; uprawnienie to może zostać wykonane w przypadku, gdy na skutek wad dokonano wymiany pojazdu i pomimo wymiany w pojeździe lub pojazdach ujawniły się wady uprawniające Wykonawcę do ponownej wymiany pojazdów, albo Wykonawca, pomimo, że zachodzą przesłanki uzasadniające wymianę pojazdu na wolny od wad, odmawia dokonania wymiany,

- w przypadku nieziszenia się warunku umowy, o którym mowa w § 3, ust. 1 ppkt 1).

- Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający może jednostronnie rozwiązać umowę jeśli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku odstąpienia bądź rozwiązania umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- Odstąpienie od Umowy oraz jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i wskazaniem przyczyn odstąpienia/rozwiązania.

- Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron jak również 
po złożeniu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia lub rozwiązania,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy/usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt własny,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru dostaw/usług przerwanych,

- Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, sprzętu, urządzeń lub usług, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych dostaw nieobjętych umową,

- w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Zamawiającego lub osób przez niego wskazanych sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw/usług w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia od umowy i przedłoży je Zamawiającemu,

- protokół inwentaryzacji dostaw/usług w toku zatwierdzony przez Zamawiającego lub/i osobę przez niego wskazaną stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania zobowiązany jest do dokonania odbioru usług lub dostaw przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy/rozwiązaniem Umowy.

§ 19

[Kary umowne]

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty następujących kar umownych na rzecz Zamawiającego:

- 500 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie każdego z autobusów zgodnie z terminami wskazanymi w § 3 ust. 3 Umowy,

- 200 zł za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu przez wykonawcę szkoleń o których mowa w § 4 ust. 4 Umowy,

- 300,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązku, o którym mowa w § 22 ust. 18 Umowy,

- 300,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązku, o którym mowa w § 22 ust. 19 zdanie drugie Umowy,

- 400 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze autobusów lub w okresach rękojmi za wady lub gwarancji,

- 400 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu lub zwłokę w należytym wykonaniu pozostałych zobowiązań/obowiązków wynikających z niniejszej umowy; w przypadku kiedy termin wykonania zobowiązania/obowiązku został określony w niniejszej umowie to zwłoka Wykonawcy liczona jest od następnego dnia, w którym upłynął ten termin, a gdy termin nie jest określony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania zobowiązania/obowiązku wyznaczając mu termin (nie krótszy niż 3 dni) na wykonanie tego zobowiązania/obowiązku, a  po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary za zwłokę,

- 10 % wartości brutto dostaw lub usług pozostałych do zrealizowania za odstąpienie od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy za odstąpienie od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca może uniknąć kar umownych z ust. 1 pkt 5 jeśli na czas usuwania usterki, dostarczy autobus zastępczy o parametrach odpowiadających parametrom autobusu objętego umową, przy czym dopuszczalne jest dostarczenie autobusu wyposażonego w silnik spalinowy spełniający normę emisji spalin Euro VI.

- Maksymalna wysokość kar umownych przysługująca każdej ze stron wynosi 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

- Roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa powyżej stają się wymagalne 
z początkiem następnego dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej kary umownej.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. Strony mogą dochodzić odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość kary umownej.

- Zamawiający może potrącić przysługujące mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na  21 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej.

§ 20

[Dopuszczalne zmiany postanowień umowy]

    - Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron,

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych, które wynikają z OPZ oraz niniejszej umowy, określonych uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- w przypadku przedłużającego się oczekiwania Zamawiającego na decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania z programu, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu uzyskania tej decyzji o maksymalnie kolejne 4 miesiące. Przedłużenie to może nastąpić wyłącznie przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), na podstawie zgodnej woli Stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do Umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy:

- w przypadku konieczności realizacji dodatkowych lub zamiennych dostaw/usług w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych  rozwiązań technicznych/technologicznych /materiałowych/sprzętowych od tych wskazanych przez Zamawiającego, wprowadzanych w sytuacji,

- gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- niedostępności na rynku sprzętu spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego sprzętu,

- pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

- wprowadzenia nowej wersji oprogramowania przez producenta oprogramowania wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy,

- udostępnienia przez Wykonawcę nowej wersji oprogramowania w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

- konieczności dostarczenia innych, niż określone w Umowie, produktów, spowodowana zakończeniem produkcji określonych w Umowie produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub 
z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- zmiany lub wejście w życie przepisów prawa, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra; zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przedstawi wpływ zaistnienia zmiany lub wejścia w życie przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra na zmianę wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

- gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych będzie skutkować poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych,

- gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych będzie skutkować obniżeniem kosztów eksploatacji,

- gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych będzie miało wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa,

- ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej,

- w przypadku wystąpienia Siły wyższej opisanej w § 12 uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- w przypadku dostawy autobusów elektrycznych z innym wyposażeniem lub konstrukcją pojazdów  niż określonym w ofercie lub dokumentacji technicznej kompletacji, wyposażenia lub konstrukcji pojazdów, jeżeli:

- po zawarciu Umowy na rynku pojawią się nowe rozwiązania techniczne lub technologiczne, czy też komponenty lub materiały nowszej generacji pozwalające na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia lub ograniczenie kosztu eksploatacji pojazdów lub uzyskanie korzystniejszych dla Zamawiającego parametrów technicznych,

- zaniechano lub wycofano z produkcji określone materiały lub elementy wskazane w ofercie lub dokumentacji technicznej;

- a żadna z tych zmian nie prowadzi do obniżenia parametrów technicznych i użytkowych wynikających z oferty Wykonawcy.

    - Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiany wymienione 
w niniejszym ustępie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
na następujących zasadach:

      - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad na kalkulację ceny ofertowej; wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad,

      - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej; wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej; nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

      - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, Wykonawca  składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad na kalkulację ceny ofertowej; wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad,

      - w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46), Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy 
o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad 
na kalkulację ceny ofertowej; wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad.

    - Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji dostaw/usług w przypadku:

- wystąpienia przeszkód o obiektywnych charakterze niezawinionym przez żadną ze stron, w tym klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie dostaw lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów, które zostaną szczegółowo opisane w protokole, sporządzonym na tę okoliczność przez Wykonawcę– pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby dostawy lub próby lub sprawdzenia lub odbiory mogły zostać zrealizowane; na tą okoliczność kierownik zespołu sporządzi protokół, który zostanie potwierdzony przez Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody dokonania odbiory,

- wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu Umowy lub terminu końcowego realizacji przedmiotu na skutek wystąpienia opóźnień wynikających 
z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

- wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu Umowy lub terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zmiany umowy, które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

- wykonania zamówienia dodatkowego (tj. odrębnej umowy), które będzie miało wpływ 
na przedłużenie  terminu wykonania przedmiotu umowy.

    - Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy (art. 455 ust. 1 pkt ustawy Pzp).

§ 21

[Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia]

- Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen jak i ich obniżenie względem ceny przyjętej w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna 
w przypadku zmian innych, niż wskazane w art. 436 pkt 4 lit. b Pzp wpływających na zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

- Pierwszy wniosek o zmianę wynagrodzenia każda ze Stron może złożyć nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a każdy kolejny nie wcześniej niż po upływie następujących po sobie 2 miesięcy.

- Wniosek powinien zawierać szczegółową analizę wpływu zmiany cen materiałów  związanych 
z realizacją Umowy na całkowity koszt realizacji przedmiotowej Umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność wniosku. Zamawiający oceni przedstawione przez Wykonawcę uzasadnienie i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzenia zmiany przedstawiając swoje stanowisko.

- Uprawnienie do złożenia pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatu Prezesa GUS dotyczącego wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego co miesiąc na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ w okresie po zawarciu niniejszej umowy wynika, że łączna suma wartości zmian Wskaźników (bieżący miesiąc do poprzedniego miesiąca) do dnia złożenia wniosku wynosi więcej niż 4 % w stosunku do bazowego wskaźnika opublikowanego przez Prezesa GUS w miesiącu, w którym została podpisana niniejsza Umowa.

- Uprawnienie do złożenia następnego wniosku o zmianę wynagrodzenia, jeśli Zamawiający uznał zasadność poprzedniego wniosku i został podpisany aneks waloryzujący wynagrodzenie wykonawcy, przysługuje w przypadku, gdy z komunikatu Prezesa GUS dotyczącego wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego co miesiąc na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ w okresie po złożeniu ostatniego wniosku wynika, że łączna suma wartości zmian Wskaźników (bieżący miesiąc do poprzedniego miesiąca) do dnia złożenia wniosku wynosi więcej niż 4% w stosunku do bazowego wskaźnika opublikowanego przez Prezesa GUS w miesiącu, w którym został złożony poprzedni wniosek.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku.

- Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za dostawy oraz roboty nieodebrane do dnia złożenia wniosku.

- Wartość zmiany (WZ) zostanie określona na podstawie wzoru:

WZ = W ∙ M przy czym:

W –  oznacza łączne wynagrodzenie netto przysługujące Wykonawcy na moment składania wniosku (tj. część wynagrodzenia netto Wykonawcy, która na moment składania wniosku nie została Wykonawcy wypłacona),

M –  oznacza procentową sumę wartości zmian wskaźnika cen towarów i usług, o których mowa w ust. 4 lub 5.

- Obliczona w sposób określony ust. 8 wartość zostanie dodana proporcjonalnie do wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy oraz powiększona o należny podatek VAT. Strony dokonają zmiany wynagrodzenia aneksem do Umowy.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką Zamawiający dopuszcza w efekcie postanowień niniejszego paragrafu nie może wynieść więcej niż 7 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy obowiązującego na moment zawarcia Umowy.

- W przypadku określonym w art. 439 ust. 3 ustawy Pzp w celu ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przyjmuje się zasady analogiczne do zasad określonych 
w ustępach poprzedzających, z zastrzeżeniem, że pierwszy wniosek o zmianę może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od upływu terminu składania ofert; pierwsza zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy z komunikatów prezesa GUS, o których mowa w ust. 4 ogłaszanych po terminie składania ofert wynika, że łączna suma wartości zmian Wskaźników (za okres obejmujący kolejną płatność) wynosi więcej niż 4 % w stosunku do bazowego wskaźnika opublikowanego przez Prezesa GUS w miesiącu, w którym doszło do otwarcia ofert.

§ 22

[Gwarancja, Rękojmia i Autoryzacja]

      - Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi w zakresie przedmiotu zamówienia i zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 3.

      - Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancji udzielonej zarówno na cały pojazd jak 
i poszczególne części oraz oprogramowanie, będą one wolne od wad i będą funkcjonować w sposób zapewniający osiągnięcie założonych przez Zamawiającego parametrów.

      - Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy.

      - Baterie trakcyjne muszą zapewnić bezawaryjną eksploatację i zachowanie w całym okresie gwarancji pojemności energetycznej na poziomie minimum 80% ich wartości nominalnej (początkowej). W przypadku niezachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemności energetycznej, Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do ich wymiany na nowe spełniając wymogi określone w zdaniu poprzedzającym.

      - Gwarancja ulega wydłużeniu o liczbę dni przebywania autobusu w naprawie gwarancyjnej, liczoną od dnia zgłoszenia wady lub usterki autobusu do dnia odbioru autobusu z usuniętą wadą lub usterką.

      - Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia się po uzyskaniu przebiegu lub czasu eksploatacji podanego poniżej:

- bezpieczniki i żarówki (bez limitu),

- paski klinowe (nie mniej jak 50.000 km),

- pióra wycieraczek  (nie mniej niż 6 miesięcy eksploatacji),

- klocki i okładziny hamulcowe (nie mniej niż 60.000 km),

- tarcze hamulcowe (nie mniej niż 120.000 km),

- akumulatory (nie mniej niż 24 miesiące eksploatacji),

- ogumienie (co najmniej 120.000 km);

- pod warunkiem, że ich uszkodzenie lub przedwczesne zużycie nie nastąpiło na skutek awarii innych podzespołów współpracujących z danym elementem oraz uszkodzeń powstałych na skutek używania niewłaściwych olejów, smarów, płynów lub innych materiałów eksploatacyjnych spoza zalecanej listy materiałów eksploatacyjnych przekazanych przez producentów podzespołów. Powyższy wykaz części jest zbiorem zamkniętym i nie podlega rozszerzeniu.

      - W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wymaganych przeglądów serwisowych oraz napraw bieżących, usuwania wad nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego lub MZK, z zastrzeżeniem ust. 15-17. O sposobie naprawy w okresie gwarancji decyduje Wykonawca. Polega ona na naprawie lub wymianie uszkodzonych części.

      - Na materiały i części wymienione nieodpłatnie w ramach naprawy gwarancyjnej udzielana jest gwarancja zgodnie z art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego.

      - W przypadku, gdy wykonanie przeglądu, naprawy, bądź usunięcie wady nie będzie możliwe 
w miejscu wyznaczonym przez MZK i w związku z tym wystąpi konieczność dojazdu autobusu do serwisu Wykonawcy, koszty dojazdu do i z serwisu w okresie gwarancji (w tym koszty osobowe i koszty paliwa) ponosi w całości Wykonawca.

      - Świadczenia gwarancyjne w okresie gwarancji polegają w szczególności na bezpłatnym:

        - dostarczaniu części zamiennych do napraw (lub pokrywaniu kosztów części dostarczanych 
do napraw oraz kosztów ich dostarczania) i pokrywaniu kosztów robocizny oraz materiałów eksploatacyjnych zużytych w związku z naprawą. Części zamienne dostarczane będą na bieżąco przez Wykonawcę,

        - wykonywaniu napraw przez Wykonawcę, w tym wymianę lub naprawę części uznanych 
za wadliwe oraz pokrycie kosztów robocizny związanych z usunięciem takich wad, w tym wad masowych. W przypadku wykonania naprawy przez MZK w ramach udzielonej autoryzacji lub w zewnętrznym serwisie autoryzacyjnym, również pokryciu kosztów demontażu i montażu podzespołu/zespołu do Autobusu i kosztów transportu do serwisu,

        - zapewnieniu pełnego dostępu do części zamiennych, informacji technicznej oraz usług serwisowych przez cały okres udzielonej gwarancji,

        - dostarczaniu na bieżąco aktualizacji (wraz z plikami aktualizacyjnymi) oprogramowania 
i dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej.

      - W okresie gwarancji wszystkie naprawy będą się odbywać z użyciem nowych oryginalnych części zamiennych, za wyjątkiem przypadków, na które MZK wyrazi zgodę pisemnie lub w drodze elektronicznej.

      - Zgłoszenie reklamacji objętej gwarancją do Wykonawcy dokonuje się drogą elektroniczną. 
Fakt otrzymania zgłoszenia musi być niezwłocznie potwierdzony. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, przyjmuje się, że Wykonawca otrzymał mail w chwili wysłania przez MZK. W przypadku wystąpienia awarii systemu elektronicznego wysyłania 
i potwierdzania zgłoszeń, dopuszcza się inne formy komunikacji.

      - W przypadku konieczności wykonania naprawy Autobusu poza miejscem jego użytkowania Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie odebrać do naprawy i dostarczyć po naprawie Autobus 
do miejsca wskazanego przez MZK na swój koszt.

      - Z tytułu wykonania naprawy gwarancyjnej w ramach udzielonej autoryzacji MZK wystawi Wykonawcy  fakturę  obejmującą  koszty  robocizny  według  kalkulacji wyliczone w oparciu o stawkę 115,86 zł netto/roboczogodzina plus podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wystawienia  faktury. Termin wystawienia faktury wynosi do 7 dni 
od zakończenia naprawy. Wskazana powyżej stawka netto będzie podlegać corocznej waloryzacji  
o  roczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa GUS.  Waloryzacja może być dokonana z częstotliwością nie częściej niż co 12 miesięcy, przy czym pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

      - Wykonawca udziela MZK autoryzacji wewnętrznej na wykonywanie wszystkich prac obsługowo-naprawczych (mechanicznych i elektrycznych, blacharsko-lakierniczych), wszystkich zespołów i podzespołów każdego autobusu, w następującym zakresie:

        - obsługi techniczne – w pełnym zakresie,

        - naprawy bieżące (gwarancyjne, pogwarancyjne oraz nie objęte gwarancją) – w pełnym zakresie 
z wyłączeniem napraw, których wykonania nie podejmie się MZK z uwagi na ich skomplikowanie lub brak specjalistycznego sprzętu lub wiedzy technicznej,

        - naprawy powypadkowe wraz z naprawą kratownicy – w pełnym zakresie z wyłączeniem napraw, których wykonania nie podejmie się MZK z uwagi na ich skomplikowanie lub brak specjalistycznego sprzętu lub wiedzy technicznej.

      - Autoryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie, udzielana jest na okres minimum 15 lat.

      - Szczegółowy zakres i warunki udzielonej autoryzacji będą uregulowane w oddzielnej umowie. Wykonawca w terminie 2 tygodni od podpisania umowy przedstawi propozycję umowy serwisowej uwzględniającej postanowienia zawarte w Ramowych Warunkach serwisu dla autobusów w ramach ASO. Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego i MZK jej treści umowa serwisowa zostanie zawarta przez obie Strony nie później niż do dnia podpisania Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy. Zakres udzielonej autoryzacji może zostać rozszerzony na wniosek Zamawiającego lub MZK, 
w przypadku zdobycia przez niego odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

      - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia części zamiennych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od daty złożenia zamówienia, a w przypadkach szczególnych jedynie za zgodą MZK wyrażoną na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia.

      - Z zastrzeżeniem warunków określonych w załączniku nr 5 do umowy Wykonawca zapewni odpłatnie przez okres 15 lat od daty dokonania dostawy przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy możliwość zakupu podzespołów i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Autobusów. Wszelkie podzespoły i części zamienne po upływie okresu gwarancji będą dostępne w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

      - W przypadku napraw tego samego rodzaju oraz napraw wynikających z wad konstrukcyjnych lub wykonawczych - uniemożliwiających prawidłową eksploatację danego  autobusu, trzykrotnie powtarzających się okresie gwarancji całopojazdowej w okresie 18 następujących po sobie miesięcy od wystąpienia pierwszej usterki, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy lub do wymiany wadliwej  części na nową wolną od wad oraz do zmodyfikowania konstrukcji dostarczonych autobusów w sposób eliminujący możliwość wystąpienia danej wady w przyszłości.

      - Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 23

# [Klauzula salwatoryjna]

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, w całości lub części, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień niniejszej Umowy. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie innym postanowieniem wynegocjowanym w dobrej wierze, które, 
na ile jest to możliwe, osiąga pierwotny cel ekonomiczny Stron. Strony niniejszym oświadczają, że 
w razie stwierdzenia ewentualnej nieważności poszczególnych postanowień niniejszej Umowy zostałaby ona zawarta bez tych postanowień.

§ 24

# [Postanowienia końcowe]

- Strony zgodnie postanawiają, iż w sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują, postanowienia SWZ, OPZ a w sprawach tamże nieuregulowanych, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

- Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie spory wynikłe na tle Umowy lub z nią związane, 
a których strony nie są w stanie rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

- Powstanie i trwanie sporu pomiędzy stronami nie stanowi podstawy i nie upoważnia Wykonawcy do zaprzestania lub ograniczenia zakresu wykonywania realizacji przedmiotu umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

# Do umowy dołączono następujące załączniki, stanowiące jej integralną część:

        - Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami;

        - Opis Przedmiotu Zamówienia;

        - Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym;

        - Wymagania dotyczące autorskich praw majątkowych i licencji;

        - Ramowe warunki serwisu autobusów w ramach ASO;

        - Protokół zdawczo-odbiorczy wyposażenia, narzędzi i dokumentów;

        - Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu;

        - Protokół odbioru technicznego autobusu;

        - Protokół potwierdzenia wykonania szkolenia;

        - Wzór karty gwarancyjnej;

        - Klauzula RODO;

        - Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                	               WYKONAWCA: