Załącznik nr 8c do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup usługi aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

i Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) i Systemu Zarządzania Ciągłością Działania Szpitala w ramach projektu Rozwój usług cyfrowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w ramach KPO na lata  2021-2026 DZIAŁANIE 1.1.2 „ Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będąca elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  - Opracowanie dokumentacji i procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zgodnie z wymaganiami:

    - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

    - ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa z późn. zm.,

    - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

    - wg wymagań normy ISO 27000 w zakresie bezpieczeństwa informacji (w szczególności zgodnego z wymaganiami aktualnych norm PN-EN ISO/IEC 27001 oraz zaleceniami aktualnych norm PN-ISO/IEC 27002, PN-ISO-27005) i ISO 31000 w zakresie zarządzania ryzykiem oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Działania – w zakresie systemów teleinformatycznych zgodnego z normą PN-EN ISO 22301 wraz z wdrożeniem.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wytworzenia dokumentacji, formularzy, opracowania zasad postępowania, procedur itd., zgodnie z wymaganiami opisanymi w dalszej części niniejszego dokumentu

  - Etap I – Powołanie zespołu i ustalenie zasad współpracy:

    - prawne aspekty wdrożenia SZBI,

    - powołanie zespołu SZBI,

    - omówienie celów, ról, harmonogramu prac, zasad komunikacji,

    - ustalenie sposobu przekazywania danych, potwierdzania i zatwierdzania etapów.

  - Etap II - Identyfikacja informacji i zasobów:

    - zapoznanie się ze strukturą organizacyjną JST,

    - analiza Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) i Systemu Zarządzania Ciągłością Działania szpitala,

    - inwentaryzacja informacji,

    - wycena informacji w kategoriach: poufność / dostępność / integralność.

    - inwentaryzacja zasobów,

    - mapowanie informacji do zasobów.

  - Etap III – Ocena ryzyka:

    - identyfikacja zagrożeń i podatności,

    - ocena prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyk,

    - ustalenie poziomu akceptowalnego ryzyka,

    - opracowanie planu postępowania z ryzykiem we współpracy z ASI oraz kadrą zarządzającą podmiotu.

  - Etap IV – Opracowanie dokumentacji SZBI. Zakres dokumentacji:

    - polityka bezpieczeństwa informacji (dokument nadrzędny),

    - polityka zarządzania dostępem i uprawnieniami,

    - polityka kryptografii z uwzględnieniem zalecanych dopuszczalnych protokołów szyfrowania,

    - polityka zarządzania podatnościami

    - polityka zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem obszaru cyberbezpieczeństwa

    - polityka logowania zdarzeń z uwzględnieniem aplikacji, sieci, serwerów, bramy brzegowej, kontrolerem domeny.

    - polityka kopii bezpieczeństwa.

    - polityka zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

    - polityka zarządzania ciągłością działania.

    - polityka ochrony danych osobowych z uwzględnieniem przetwarzania danych medycznych

    - polityka zarządzania ryzykiem urządzeń bez rozwiązania EDR

    - procedury operacyjne (nadawanie uprawnień, kopie zapasowe, incydenty, klasyfikacja informacji),

    - instrukcje i wzory dokumentów (np. oświadczenia, polityka haseł, matryca dostępu),

    - dokumentacja wynikowa z analizy ryzyka i planów działań.

    - Przekazanie kompletnej dokumentacji SZBI – podsumowanie etapu.

  - Etap V – Wdrożenie procedur SZBI:

    - wydanie zarządzenia o wdrożeniu SZBI,

    - podział na grupy, których dotyczy dana dokumentacja i procedury dotyczą,

    - szkolenie kierownictwa i pracowników z zasad bezpieczeństwa informacji,

    - wprowadzenie dokumentacji do stosowania (procedury, rejestry),

    - zakończenie prac wdrożeniowych.

  - Etap VI – Przegląd po przygotowaniu i wdrożeniu SZBI:

    - monitorowanie, przeglądy, ocena,

    - poprawki, aktualizacja,

    - monitorowanie postępu wdrożonych procedur oraz weryfikacja stosowania,

    - przygotowanie planu minimalizujący ryzyko po wdrożeniu SZBI przez okres 1 roku

- Organizacja realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Etap III i V - w siedzibie Zamawiającego

  - Etap I, II, IV, VI - z wykorzystaniem zdalnej komunikacji.

  - Potwierdzeniem wykonania prac będzie odbiór wszystkich etapów prac tego zadania.

  - Wszystkie dokumenty sporządzone będą w formie pisemnej w języku polskim w formacie pdf oraz w formacie edytowalnym.

  - Zamawiający wymaga przeniesienia na Zamawiającego przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do wszystkich dokumentów przekazanych jako produkty niniejszego zamówienia.

Termin realizacji zadania - do dnia 26.06.2026 r.

........................................ dnia ...........................              	  	 ............................................................

(miejscowość)		                                                  		             (podpis(y) osoby ( osób) upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy