Załącznik nr 9 do SWZ

UMOWA

zawarta dnia ………………  2026 r.

pomiędzy

Gminą Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Chrząstowice – Floriana Cieciora, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chrząstowice

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a  Firmą ………………………………………………………. posiadającą NIP …………………….

z siedzibą w ……………………………………………………….

oraz nr ewidencyjny KRS ………………………………………reprezentowaną przez: ………………………………………………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”,

uprawnioną do wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą umową o następującej treści.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze złożoną ofertą zadanie pod nazwą „Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Chrząstowice” według poniższego wykazu :

| Lp. | Miejscowość i nazwa ulicy | Wymiary i powierzchnia z betonu asfaltowego w m² | Podbudowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dębska Kuźnia ul. Torowa | R a z e m : 180mb x 3 = 540,00 m² | Tłuczniowa |
| 2. | Dębska Kuźnia ul. Wiejska do posesji 3B | Razem: 210mb ×3 = 630,00 m² | Tłuczniowa |
| 3. | Suchy Bór ul. Sosnowa | R a z e m : 340 mb×3,5= 1190 m² | W części asfaltowa |
| 4. | Lędziny ul. Poziomkowa (od krzyża w stronę ul. Ozimskiej) | R a z e m : 175 mb x 3,0 = 525 m² | Tłuczniowa |
| 5. | Lędziny ul. Leśna | 134 mb × 3,4 = 455,6 m² | Asfaltowa |
| 6. | Chrząstowice ul. Leboka | Razem: 90 mb×3 = 270 m² | Tłuczniowa |
|  | R a z e m | 3 610,6 m² |  |

- Na powyższych drogach Wykonawca przyjmuje do wykonania uzupełnienie i wyrównanie podbudowy a następnie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 6 cm. Nawierzchnie należy wykonać z materiału  AC 11 S 50/70 wg PN-EN  12591:2002.

Krawędzie asfaltu zabezpieczyć pasem klińca o szerokości min. 20 cm. Łączna powierzchnia dróg      przeznaczonych do remontu wynosi 3 610,6 m².

- Spadki poprzeczne dróg określone w kosztorysach  należy dostosować zgodnie z powyższym wykazem do warunków terenowych w sposób umożliwiający odprowadzenie wód opadowych.  Kierunki spadków uzgodnić z pracownikiem merytorycznym Zamawiającego. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w remontowanych drogach zaworów wodociągowych oraz studzienek kanalizacji sanitarnej lub telefonicznych. W razie potrzeby należy podnieść studzienki do rzędnej jezdni. O przystąpieniu do prac Wykonawca zobowiązany jest powiadomić „PLADA” Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach ul. Ozimska 17  tel. 77-40-78-076.

- Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót oraz mapki poglądowe stanowiące załącznik do umowy.

- Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §2 ust. 1

- Z pasa dróg przewidzianych do remontu usunąć zakorzenioną zieleń w sposób uniemożliwiający jej odrost oraz usunąć z istniejącej podbudowy ziemię z innymi zanieczyszczeniami mineralnymi.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie za prace wymienione w § 1 należność w wysokości: ……………..zł brutto (słownie: ………………………………………/100 zł ) = …………… zł netto + …………. zł VAT.

– w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie faktura wraz z załączonym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Należność Wykonawcy zostanie uregulowana po wykonaniu przedmiotu umowy, w formie przelewu na konto Wykonawcy nr ………………………………………, w terminie 14 dni 
od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy 
za pośrednictwem metody MPP (Split payment) przewidzianej w przepisach ustawy 
o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności;

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku, gdy rachunek bankowy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2, opóźnienie w dokonaniu płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/ odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Dane Zamawiającego do wystawiania faktur:

Nabywca:

Gmina Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, NIP: 9910460223,

Odbiorca:

Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, NIP: 7541194686.

- Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

§ 3

Zadanie obejmuje dodatkowo:

1) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;

2) oznakowanie budowy;

3) ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji remontu.

Wykonawca winien dodatkowo uwzględnić koszty zabezpieczenia dojazdu i dojść do poszczególnych posesji w okresie prowadzenia robót.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

1) rozpoczęcie: od daty podpisania umowy,

2) zakończenie: w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy

2. Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

3) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 5

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto,

  - za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstałych w  okresie gwarancji i rękojmi w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto,

  - za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

- W przypadku zerwania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po tej  stronie,   strona zrywająca umowę zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

5. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których mogą dochodzić strony to 15% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 6

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi ............... miesięcy liczony od dnia odbioru końcowego.

§ 7

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, tj. 5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, tj. w wysokości: ….. zł (słownie: ……. /100) w formie ………………. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony ustalają, że część zabezpieczenia, tj. 70 % o równowartości kwoty: …………….zł, jest zwalniana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % o równowartości kwoty: ……….. zł jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszący zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, zobowiązany jest do odpowiedniego przedłożenia terminu udzielonych zabezpieczeń w terminie 3 dni bez wzywania przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 5.

§ 8

- Funkcję kierownika robót ze strony Wykonawcy pełnił będzie : Pan ………………...

- Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego pełnić będzie Pani Anna Wojdyła – Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Gminy Chrząstowice. tel. 774110408.

§ 9

- Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

- Protokół odbioru końcowego robót podpisują strony umowy.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z polskimi normami
 i odpowiada za przestrzeganie warunków BHP  na placu budowy oraz zabezpieczenie terenu wokół budowy zgodnie obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.

- Wykonawca w terminie 14 dni od stwierdzenia wad jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. Jeżeli wykonawca ich nie usunie w uzgodnionym terminie Zamawiający może je usunąć na rachunek Wykonawcy.

§ 11

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:

- Zmian osobowych:

- zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ;

- zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę;

- zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca.

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności, gdy posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

- Pozostałych zmian:

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

- w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu;

- obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonaniem czynności: opróżniania pojemników do pojazdów specjalistycznych, przystosowanych do odbioru odpadów, kierowania pojazdami służącymi do wykonywania zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

2. W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w pkt 1) są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony);

3.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 13

Klauzula informacyjna RODO dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

- Administratorem Państwa danych w Urzędzie Gminy Chrząstowice (REGON: 000535741) z siedzibą przy ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice jest Wójt Gminy Chrząstowice, wykonujący czynności i zadania wynikające z przepisów prawa. Z administratorem można skontaktować się pisemnie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

- DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pisemnie na adres siedziby Administratora, jak również poprzez e-mail: iodo@chrzastowice.pl

- CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Dane Wykonawcy będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, w tymi przepisami prawa cywilnego; w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; w zakresie gdzie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Administratora celów kontaktowych oraz realizacji praw i obowiązków podmiotów realizujących umowy cywilnoprawne w ramach, których następuje przekazanie danych osobowych, jak również w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami i celach archiwizacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO.

- ODBIORCY DANYCH: Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa oraz podmiotom realizującym usługi w imieniu i na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania.

- OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane przetwarzane będą przez okres trwania umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071), a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w zakresie archiwizacji.

- PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Wykonawca posiada prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.

- PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.

- ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.

- INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.

- PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Może wystąpić, jeżeli wystąpi o to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa, jednak po wykazaniu zgodności z przepisami RODO.

- INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU: Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 14

- Obie strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia sporów.

- W przypadku gdy nie ma możliwości takiego rozstrzygnięcia każda ze stron może zwrócić się do właściwego dla siebie Sądu Powszechnego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 16

Załączniki do umowy

- Oferta Wykonawcy

- Przedmiary robót

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający							Wykonawca